# Stage S1 — Background Job Framework 완료 보고

작성 시각 : 2026-04-23

## 1. Stage 의 원래 목적

장시간 실행되는 작업(처음 대상은 comps 추출과 ISO 업로드)이 각 페이지마다 중복 구현되어 UX 가 파편화되던 문제를 해소하기 위해, “배경 작업” 을 독립 도메인으로 승격하여 단일 인프라 (BackgroundJobService + navbar 알림 센터)로 통합하는 것이 목표였다.

기대한 결과물 : - global/job/ 패키지에 공용 Job 프레임워크 - 모든 페이지에서 navbar 서류가방 아이콘으로 진행 상황 확인 - 기존 extract·업로드 경로를 이 프레임워크 위로 이전

## 2. 실제로 완료된 것

### 2.1 Background Job Framework (계획 그대로)

- global/job/BackgroundJob POJO, JobStage 인터페이스, JobStatus · JobType enum, JobProgress VO

- BackgroundJobService : ConcurrentMap 기반 in-memory 저장소 + @Scheduled pruner (개수/시간 기반 자동 정리)

- BackgroundJobController : GET /jobs, GET /jobs/{id}, POST /jobs/{id}/dismiss 3 엔드포인트

- navbar 오른쪽 끝 서류가방 아이콘 + 드롭다운 (fragments/layout.html, static/global/background-jobs.{css,js})

- 2초 주기 폴링, 패널 열림 시 0.5초, 완료/실패 이벤트 dispatch (bgjob:completed / bgjob:failed)

- BackgroundJobServiceTest 12 케이스

### 2.2 기존 코드 리팩터 (S1 프레임워크로 이전)

- ExtractionTaskService · ExtractionTask · TaskStatus · ExtractionStage · ExtractionProgress 등 8개 클래스 제거

- CompsExtractionService → BackgroundJobService 호출로 전환, inner enum Stage implements JobStage 도입으로 Primitive Obsession 회피

- CompsExtractionLauncher 신규 : 중복 Job 방지 + 등록 + 비동기 트리거

- os-list.js 에서 추출 버튼 로컬 폴링/카드 제거, 알림 센터 이벤트 수신으로 전환

- 추출 완료 시 envGroups fragment 부분 갱신, inactive panel 은 stale 마킹 → selectOsId 시점에 지연 refresh

### 2.3 ISO 업로드 관련 UX (원래 계획에서 가장 많이 커진 부분)

- 초기 Service Worker 기반 background 업로드 시도 → Safari postMessage DataCloneError 및 Fetch API 의 progress 미지원으로 포기

- 옵션 A (foreground XHR + 페이지 유지) 로 회귀 : 실시간 % / 속도 / ETA 를 페이지 내 바에 표시

- upload-sw.js 삭제, upload-client.js 는 레거시 SW unregister 전용으로 축소

- 업로드 중 navbar 링크 · “← 목록으로” 잠금, “취소” 버튼을 “업로드 취소” 로 전환 후 XHR abort, beforeunload 경고

- 진행도 단계 재조정 (업로드 0~90%, 체크섬 tween 90~99%, 서버 응답 100%)

- Intent 핸드셰이크 도입 : POST /iso/upload-intent 로 사전 검증 (경로 중복, 파일 실재, 디렉토리 존재) → 토큰 발급 → XHR 요청에 X-Upload-Token 헤더, 서버에서 1회용 소비

- “디렉토리 생성 허용” 체크박스 추가, 서버가 상위 디렉토리 자동 생성 또는 거절

- / 로 끝나는 경로를 디렉토리로 해석 후 파일명 append (IsoPathResolver)

- 파일시스템 상 동일 파일명 실재 시 DuplicateFilenameException(409) 즉시 거절

### 2.4 soft delete / 재추출 관련 보강

- 환경·패키지 그룹 “삭제된 것처럼 보이게” — 물리 삭제 대신 응답 조립 필터로 숨김 (복구 시 자연 복원)

- 추출 완료 플래그 ISO.extractedAt 타임스탬프 신설 — 중단된 추출은 null 유지로 재추출 허용, 완료된 것만 AlreadyExtractedException(409) 로 차단

### 2.5 예외 계층 정합성 점검

- MissingFilenameException 이 RuntimeException 으로 500 이 새던 문제 → IsoPathResolver.resolve 시그니처를 Function<String, RuntimeException> 으로 바꿔 호출측이 예외 타입을 강제 지정하도록 변경

- ISOFileStorageException(500) 의 남용 분리 — 사용자 입력 오류는 InvalidIsoPathException(409) 로 이전

- DuplicateFilenameException, DirectoryMissingException, AlreadyExtractedException, InvalidUploadTokenException, IsoUploadIntentConflictException, InvalidIsoPathException 등 신규 예외 7개는 모두 ConflictException(409) 계열

### 2.6 사용자 액션 기반 통합 테스트

- OSImageControllerUploadFlowTest 15 시나리오 (@WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean)

- Intent 6 / Upload 6 / Extract 3

- 모든 ConflictException / NotFoundException 하위 클래스가 실제로 HTTP 상태로 매핑되는지 검증

- CLAUDE.md 의 Step 8 에 “사용자 액션 기반 통합 테스트 작성 규율” 을 영속화하여 향후 CP4 승인 조건으로 고정

### 2.7 인프라 / 설정

- AsyncConfig 에 @EnableScheduling 추가

- application.properties 의 Tomcat 업로드 상한 해제 (server.tomcat.max-http-form-post-size=-1, server.tomcat.max-swallow-size=-1) 및 spring.servlet.multipart.*=-1 — 대용량 ISO 대응

- job.retention.max-count=100, keep-after-terminal-ms=600000, prune-interval-ms=60000

## 3. 최종 테스트 결과

./gradlew test — 41/41 통과

| 테스트 묶음 | 케이스 |
| --- | --- |
| BackgroundJobServiceTest (+ Dismiss, Prune) | 12 |
| OSImageControllerUploadFlowTest (Intent/Upload/Extract) | 15 |
| CompsExtractionServiceTest | 3 |
| OSImageServiceTest | 4 |
| IsoPreparationServiceTest | 5 |
| BoardModelServiceTest | 2 |

## 4. 범위 초과 자성

이번 스테이지는 “background job 프레임워크 도입” 한 가지가 주제였으나, 실제로는 ISO 업로드 UX / 경로 처리 / 재추출 방지 / 예외 계층 등 S1 의 핵심과 직접 연관 없는 개선이 다수 함께 진행되었다.

함께 건드려진 주 영역 : - ISO 업로드 UX 수정 (SW → XHR 회귀, 페이지 잠금, 진행도 tween) - Intent 핸드셰이크 프로토콜 (업로드 공용 기능) - / 로 끝나는 경로 디렉토리 해석 - 디렉토리 생성 허용 체크박스 - 파일 실재 사전 거절 - 추출 완료 플래그 (extractedAt) - soft delete 필터 전환 - 예외 계층 전수 점검

이 중 “SW 시도 → 포기” 같은 탐색적 작업과 연쇄 후속 수정이 누적되면서 S1 의 범위가 예상보다 크게 늘어났다. 각 파생 작업은 단독으로도 의미 있지만, “S1 완료” 라는 단일 목표 관점에서는 스코프 관리 미흡이다. 향후 스테이지는 주 목표 외 파생 발견 사항을 별도 백로그로 분리하고 본 스테이지는 선형적으로 마감하는 흐름이 바람직하다.

## 5. 현재 상태

- Background Job Framework : 완성. Comps 추출이 이 프레임워크 위에서 동작 중

- ISO 업로드 : foreground XHR (옵션 A) 로 동작. 다만 사용자가 업로드 완료까지 페이지에 머물러야 함 — 원래 기대했던 “즉시 목록 이동” 은 웹 플랫폼 제약으로 포기

- Maintenance A1 페이지 (OS 이미지) 는 사용 가능한 상태

- A1-1 (설치 환경/패키지 추출) : S1 프레임워크 위에서 정상 동작. Step 10 (브라우저 E2E) 는 사용자 단독 수행 후 Gate G1-1 통과로 마감 예정

## 6. 다음 마일스톤

- Gate G-S1 + G1-1 승인 — 사용자 E2E 확인

- A3 BIOS → A4 BMC → A5 Driver 순차 진행. 각 페이지의 파일 업로드는 옵션 A (foreground XHR) + Intent 핸드셰이크 패턴을 공용 헬퍼로 추출해 재사용 (static/global/file-upload-foreground.js 또는 유사)

- Stage 2 Provisioning (U1 → U2)

- Stage 3 PXE Boot 연동

## 7. 남은 기술 부채

- report/ 디렉토리에 남길 별도 품목은 없음 (이번 보고서 자체가 첫 사례)

- ISO 업로드 UX 를 진정한 background 로 만들려면 Service Worker + Streaming Request Body (Chrome 계열) 재도전 또는 resumable upload 프로토콜 도입 필요. S2 이후 검토 권장

- 현재 ISO.extractedAt 컬럼은 신규 필드 — 기존 DB 에 수동 ALTER TABLE iso ADD COLUMN extracted_at DATETIME(6) NULL; 필요 (claude_code 계정에서 직접 실행하거나 관리자 계정 사용)