# A2 — 메인보드 모델 관리 페이지 완료 보고

작성 시각 : 2026-04-23

## 1. 슬라이스의 원래 목적

Maintenance 영역에서 BIOS(A3) / BMC(A4) / Driver(A5) 의 공통 부모 리소스 인 BoardModel 을 관리자가 직접 CRUD 할 수 있는 전용 페이지를 Miller Columns 레이아웃으로 제공한다.

SSOT (Single Source Of Truth) 원칙 : BoardModel 신규 등록은 오직 A2 페이지에서만 수행되며, A3/A4/A5 는 읽기 전용으로 참조한다.

## 2. 실제로 완료된 것

### 2.1 도메인 모델

- Vendor enum — 실제 보유 장비 기준 3종 (GIGABYTE / ASUS / FUJITSU). 런타임 추가 불가, 상수 추가 시 코드 수정

- BoardModel 엔티티 — (vendor, modelName) 범위 유일성 (app-level 검증). isEnabled / isDeleted 플래그. BaseTimeEntity 상속

- 도메인 메서드 : toggleEnabled · softDelete · restore · update(modelName, description)

### 2.2 서비스 / 저장소

- BoardModelService (@Transactional(readOnly = true) 클래스 + per-method override)

  - findById, findAllGrouped(includeDeleted)

  - create / update / toggleEnabled / softDelete / restore

- BoardModelRepository — Spring Data 네이밍 규칙. findAllByIsDeletedFalseOrderByVendorAscCreatedAtDesc 등

### 2.3 컨트롤러 / URL

- BoardModelController — /pxe/v1/maintenance/board/...

- 성공 시 ?selectId= 로 Miller 초기 선택 복원

- includeDeleted=true 로 휴지통 보기 지원

### 2.4 예외

- BoardModelNotFoundException → 404

- DuplicateBoardModelException → 409 (신규 등록 / 복구 시 (vendor, modelName) 유일성 검증)

- IllegalBoardModelStateException → 409 (이미 활성 상태 복구 시도 등)

### 2.5 뷰 / UI

- templates/maintenance/board/{list,new,edit}.html

- Miller 3컬럼 레이아웃 : C1 Vendor → C2 BoardModel → C3 상세

- 신규 CSS 파일 없음 — miller.css, global/style.css, form-validation.css 재사용

- A1 의 os-list.js 를 그대로 재사용 (data-os-key / data-os-id 바인딩이 도메인 중립)

### 2.6 테스트

- BoardModelServiceTest — 단위 테스트 (Mockito)

  - create_whenNotDuplicated_returnsGeneratedId (happy)

  - create_whenDuplicatedActive_throws (fail)

### 2.7 A3 진행 중 추가된 기능

BoardModelService.softDelete 캐스케이드 (A3 CP4 에서 추가) - BoardBIOS 엔티티가 도입된 후, A2 의 softDelete 가 활성 하위 BIOS 도 동반 soft delete 하도록 확장 - BiosRepository 를 cross-feature 주입. 주석으로 A4/A5 합류 후 이벤트 기반 리팩터 검토 예약 - BoardModelServiceTest 에 cascade 검증 시나리오 추가

## 3. 최종 테스트 결과

A2 단독 : 2 케이스 (CP4 완료 시점) → A3 캐스케이드 추가 후 3 케이스 프로젝트 전체 : 67/67 통과 (CP4 완료 시점 기준)

## 4. 현재 상태

- Miller Columns 로 Vendor 별 BoardModel CRUD 가능

- 휴지통 보기 / 복구 / 토글 모두 정상 동작

- Gate G2 통과 (사용자 E2E 완료)

- A3 BIOS 페이지 진입 후 파생된 동반 수정 (softDelete 캐스케이드) 까지 반영 완료

## 5. 다음 마일스톤

- A3 BIOS — 현재 진행 중이며 CP1 은 “여러 파일 번들 + .nsh 진입점” 구조로 재설계 중

- A4 BMC — A3 와 동일 구조 (번들 업로드)

- A5 Driver — 유사하나 공용(board=null) 지원 필요

- Maintenance 구간 완료 후 Provisioning (U1 / U2) 진입

## 6. 남은 기술 부채

- 서버 모델명 vs 메인보드 모델명 구분 부재 — 일부 제조사는 서버 모델명을 기준으로 분류하는 경우가 있음. 현재는 modelName 자유 입력으로 수용 중이며, 실제 필요 시 별도 필드 추가 검토

- Vendor 확장성 — 신규 제조사 도입 시 enum 상수 + DB modify column vendor enum(...) 이 필요. 운영 중 추가 빈도가 높다면 별도 테이블로 승격 검토

- BoardModel 복구 시 하위 BIOS/BMC/Driver 자동 복구 정책 — 현재는 비대칭(삭제는 cascade / 복구는 개별). A4/A5 합류 후 정책 재검토 필요