# A3 v3 오전 작업 보고 (2026-04-24)

작성 시각 : 2026-04-24 07:37

## 1. 오전 전체 흐름 요약

어제 저녁까지 A3 v3 는 Q1 진입점 전략 결정 대기 상태 (placeholder plan v2) 로 멈춰 있었다. 오전에 다음 다섯 축을 순차 진행해 CP4 완료까지 도달했고, Step 10 (사용자 E2E) 만 남았다.

| 단계 | 결과 |
| --- | --- |
| 1. 벤더 BIOS 패키지 구조 웹 조사 | Gigabyte 서버보드 (MS03-CE0 / MS74-HB1 / MC12-LE0 등) 번들 구조 + .nsh 엔트리포인트 컨벤션 확정 |
| 2. A3 v3 plan docx 작성 | plan/26-04-24_06:25:56_A3_plan_v3.docx — marker 기반 11섹션 완본. 사용자 수정본 반영 후 CP1 승인 |
| 3. CP2 ~ CP4 순차 구현 | 서비스 · DTO · 엔티티 · 테스트 · 스키마 전면 재작성 |
| 4. ASUS .cap · Fujitsu iRMC 호환성 결정 | SINGLE_FILE 모드 추가 (ASUS 포함) + Fujitsu iRMC 는 E 단계로 분리 |
| 5. 업로드 크기 예외 전역화 | 사용자 테스트 중 발견된 413 문제 해결 + ApiErrorResponse global 승급 |

## 2. Plan v3 — marker 기반 재설계

### 확정된 4대 결정

| # | 결정 | 값 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Marker 파일명 | .provision.json (dot-prefix 숨김 파일) |
| D2 | HMAC 비밀 키 | 초기 내부 상수 → 추후 PROVISION_MARKER_SECRET 환경변수 승급 |
| D3 | 재업로드 정책 | “삭제 후 등록” — soft-deleted 레코드 존재 시 기존 트리·marker 물리 삭제 + 신규 marker 재생성 |
| D4 | zip 업로드 | 지원. 서버 수신 즉시 전개 + zip 파일 자체 폐기 |

### 파생 보강 (오전 중 추가 합의)

- 5-케이스 업로드 분기 : 개별 파일 거절 / 폴더 1개 / flat zip / wrapped zip / 단일 파일 (ASUS .cap)

- SINGLE_FILE 모드 : ASUS 의 단일 바이너리 BIOS 를 degenerate 번들로 수용. 엔티티 스키마 변경 없음

- entrypointRelativePath 책임 분리 : “실행 파일 경로” 만 보관. 파라미터 · 호출 방식 등 실행 로직은 향후 Execution 도메인(E 단계) 에서 관장

- Fujitsu iRMC 연기 : Redfish Multipart POST 기반. Execution 도메인 선행 조사 문서 (plan/26-04-24_07:14:36_FUJITSU_IRMC_reference.docx) 별도 저장

## 3. 구현된 것

### 3.1 도메인 모델 (Entity + VO + Enum)

- BoardBIOS v3 스키마 : filePath/checksum 제거. 신규 필드 6개 — treeRootPath / entrypointRelativePath / manifestHash / markerSignature (nullable for 2-phase save) / fileCount / totalBytes

- VO/Enum 신규 : IntegrityStatus, MarkerContent (.provision.json 직렬화 타입), BiosUploadMode (FOLDER / ZIP / SINGLE_FILE)

### 3.2 신규 Service 4개

| 클래스 | 책임 |
| --- | --- |
| ProvisionMarkerService | .provision.json JSON 직렬화 + HMAC-SHA256 서명/검증. 타이밍 공격 대비 상수시간 비교 |
| BundleManifestService | 트리 walk + marker 제외 + per-file SHA-256 + 정렬 concat 재해시 |
| BundleExtractionService | 5-케이스 전개 (케이스 1 서버 단 거절 / 케이스 2 prefix 제거 / 케이스 3 flat / 케이스 4 wrapper 제거 / 케이스 5 단일 파일) + zip slip 방어 |
| BundleEntrypointDetector | 7단계 우선순위 진입점 탐지 (override → 단일 파일 → f.nsh → flash.nsh → 단일 *.nsh → NotFound/Ambiguous) |

### 3.3 재작성된 Service 2개

- BiosService : 번들 addBios 2-phase save (entity 선 저장 → biosId 포함 marker 서명 생성 → entity.reissueMarker + marker 파일 기록). soft-deleted 동일 (board, version) 존재 시 기존 트리 물리 purge + DB 하드 삭제 후 진행. verifyIntegrity 4단계 분기 (ORIGINAL / TAMPERED / SIGNATURE_INVALID / MARKER_MISSING). reissueMarker 관리자 명시 액션

- BiosUploadIntentService : 번들 메타 검증 + TTL 2시간 1회용 토큰. @Scheduled pruner

### 3.4 Controller / View / JS

- BiosController : MVC fallback POST 제거. /upload-intent / /upload / /verify / /reissue-marker 엔드포인트 확정. uploadMode 따라 folderFiles[] · zipFile · singleFile 중 하나 수신

- list.html : C3 상세 패널에 번들 필드 (treeRoot · entrypoint · fileCount·totalBytes · manifestHash · 무결성 뱃지 · 재검증/재발급 버튼) 노출

- bios-new.html : 3탭 UI (폴더 / Zip / 단일 파일) + 업로드 모드 hidden input + allowCreateDirectory + entrypoint override

- bios-new.js : 3-way 탭 전환. webkitRelativePath 를 FormData 수동 append 로 보존 (초기 new FormData(form) 자동 구성이 상대경로 소실시키는 버그 수정). 케이스 1 공통 prefix 검증

- bios-list.js : “지금 검증” 버튼 POST → 무결성 뱃지 실시간 갱신

### 3.5 예외 계층

- 신규 9개 : TargetDirectoryNotEmpty / MarkerConflict / MarkerMissing / MarkerSignatureMismatch / ManifestHashMismatch / EntrypointNotFound / EntrypointAmbiguous / EmptyBundle / BundleExtraction

- 제거 4개 : DuplicateBiosPath / DuplicateBiosContent / InvalidBiosPath / BiosUploadIntentConflict

- 유지 : BiosNotFound / DuplicateBiosVersion / IllegalBiosState / BiosFileStorage

### 3.6 테스트 — 100/100 통과

| 테스트 묶음 | 케이스 |
| --- | --- |
| ProvisionMarkerServiceTest | 6 |
| BundleManifestServiceTest | 3 |
| BundleEntrypointDetectorTest | 7 |
| BundleExtractionServiceTest | 10 (5 케이스 해피 + zip slip + 빈 번들 등) |
| BiosServiceTest | 7 |
| BiosUploadIntentServiceTest | 7 |
| BiosControllerUploadFlowTest (통합) | 17 (plan v3 §6 커버리지 정확 일치) |
| 기존 (A1 / A2 / S1 + BIOS subset) | 43 |
| 합계 | 100 |

## 4. 주요 설계 결정 회고

### 4.1 marker 파일 아이디어 채택

사용자가 IntelliJ .idea/ / Git .git/ 선례를 들어 제안. “폴더든 zip 이든 업로드 후 트리 루트를 어떻게 아는가” 문제를 우아하게 해소. HMAC 서명으로 위변조 탐지 + 이동/리네임 생존 + 고아 탐지 등 파생 속성이 좋음. 앞으로 A4 BMC / A5 Driver 에서도 같은 marker 메커니즘을 type 필드만 바꿔 재사용 가능.

### 4.2 Q1 진입점 전략 — 자동 탐지 + override

Gigabyte 컨벤션 (f.nsh 표준) 이 시장에서 사실상 고정돼 있어 순수 자동 탐지가 95% 성공함을 웹 조사로 확인. 단 ASUS 단일 파일 / 드문 ambiguous 케이스를 위해 override 필드를 선택 입력으로 남김.

### 4.3 2-phase save 절충

marker 서명은 biosId 를 포함하는데 JPA save 이후에야 id 가 확정됨. markerSignature 를 nullable 로 완화 → 엔티티 선 저장 → signature 계산 → entity.reissueMarker + marker 파일 기록 순서로 해결. DB 제약은 약해졌지만 Service 레벨 불변식이 “활성 레코드는 반드시 signature 가 채워짐” 을 보장한다.

### 4.4 ASUS .cap 처리

신규 저장 모델을 만들지 않고 “파일 1개짜리 degenerate 번들” 로 표현. BundleEntrypointDetector 규칙에 “트리 파일 1개면 확장자 무관 그 파일” 을 override 다음 우선순위로 두어 ASUS .cap · Gigabyte 다중 파일 · 기타 모두 단일 코드 경로로 통합.

### 4.5 Fujitsu iRMC 범위 분리

같은 파일 업로드 모델로 표현 불가 (BMC 원격 Redfish 호출 필요). A3 저장 모델로는 .UPC 를 SINGLE_FILE 로 받을 수 있지만 실행은 다른 프로토콜 — “저장” 과 “실행” 을 분리해 저장만 A3 에 두고 실행은 향후 E 스테이지 FujitsuIrmcStrategy 로 분리하기로 결정. 별도 참고 docx 로 조사 결과 보존.

### 4.6 업로드 크기 413 대응 + 전역화

사용자 테스트 중 MaxUploadSizeExceededException 발생 — 원인 2가지 : - Spring Boot 4.x DataSize 파서가 -1 을 unlimited 로 안정적으로 해석하지 못함 → 명시적 64GB 로 교체 - multipart 예외는 컨트롤러 진입 이전에 터져 컨트롤러 try/catch 에 안 걸림 → @ExceptionHandler 필요

처음엔 BiosController 에 local 추가했으나 사용자 지적으로 GlobalExceptionHandler 로 이관. ApiErrorResponse 도 feature-local 2개 중복을 global/exception/ApiErrorResponse 단일 타입으로 승급. A1 ISO · A3 BIOS · 향후 A4 · A5 모든 업로드 경로에 자동 적용.

## 5. 현재 상태

- CP1 ~ CP4 전부 사용자 승인 통과

- 100/100 테스트 (A3 v3 52 신규 + 기존 48)

- 스키마 반영 완료 : board_bios v3 컬럼 셋으로 재생성. ddl-auto=validate 복원

- Step 10 사용자 E2E 대기 : 실제 Gigabyte 폴더 / zip / ASUS .cap 세 경로 검증 필요

- 다른 모든 사항은 plan v3 §9 Verification 체크리스트 범위 안에 있음

## 6. 남은 기술 부채

- HMAC 비밀 키 환경변수 승급 : 현재 ProvisionMarkerService.SECRET = "change-me-before-prod-deploy" 내부 상수. 프로덕션 배포 이전에 env 주입으로 전환 + 전 marker 재발급 관리자 일괄 엔드포인트 추가 필요

- 공용 업로드 JS 헬퍼 추출 : iso-new.js (A1) · bios-new.js (A3) 상당 부분이 복제 상태. A4 · A5 도입 후 static/global/file-upload-foreground.js 로 승격 검토

- 공용 marker 모듈 승격 : A4 BMC · A5 Driver 합류 시 maintenance/bios/service/ProvisionMarkerService → global/provision/ 로 이전. 현재는 feature-local 로 유지 (3회 반복 확보 전 추상화 금지 원칙)

- Fujitsu iRMC 실행 어댑터 : plan reference 에 남김. E 스테이지 진입 시 작업

- A4 BMC 진입 시 Cascade 정책 재검토 : 현재 BoardModel.softDelete 가 BIOS 만 동반 삭제. BMC · Driver 가 추가되면 동일 패턴 적용 또는 이벤트 기반 리팩터 후보

- CLAUDE.md §“핵심 도메인 모델” §BoardBIOS 갱신 : v1 fileUrl 기반 설명이 아직 남아있음. A3 Step 10 통과 후 최종 커밋에 포함

## 7. 다음 마일스톤

- Step 10 사용자 브라우저 E2E (사용자 단독 수행)

- Gate G3 — A3 v3 완료 리뷰 + CLAUDE.md 갱신 커밋

- A4 BMC — A3 번들 구조 거의 그대로 복제. marker type: "BMC" + entrypoint bmc_fw_update_uefi.nsh 컨벤션. 실측으로 BIOS·BMC 동일 구조 여부 확정

- A3.1 / A4.x 검토 (A4 완료 후) — AfuEfix64.efi 글로벌 주입 · BIOS+BMC 통합 업로드 페이지 · 공용 marker 모듈 승급

- A5 Driver — boardModel nullable (공용 드라이버 허용). marker type: "DRIVER"

- Gate G5 — Maintenance 구간 종료 → Stage 2 Provisioning (U1 / U2) 진입

- Execution 스테이지(E) — Gigabyte / ASUS / Fujitsu iRMC 전략 분리 구현. Fujitsu 참고 docx 재개