# MK1 (Path Reconciliation) + MA3 (BIOS 번들 업로드) 최종화 보고 (2026-04-25)

작성 시각 : 2026-04-25 17:35

## 1. 오늘 전체 흐름 요약

어제(2026-04-24) 오전에 G-MA3 후보 상태로 도달한 BIOS 번들 v3 가 출발선이었다. 오늘은 MK1 (Path Reconciliation, 구 S2) 슬라이스를 CP1 → CP4 까지 완주하고, 이 과정에서 발견된 다수의 보안·UX 이슈를 함께 정리해 G-MK1 + G-MA3 동시 승인 으로 마무리했다.

| 단계 | 결과 |
| --- | --- |
| 1. MK1 plan docx (plan/26-04-25_10:19:09_MK1_plan.docx) | CP1 승인 — global/marker/ 일반화 + maintenance/reconciliation/ 본체 분리 + 11 섹션 완본 |
| 2. M0 리네임 슬라이스 | /pxe/v1 prefix 제거 (PXE 진입점만 유지), maintenance → management, A* → MA, S → MK* |
| 3. MK1 본체 구현 (CP2 ~ CP3) | Markable SPI / MarkableScanner / PathReconciliationService / DriftReport JPA 1:N 영속화 / Miller Columns UI |
| 4. ISO sidecar 마커 도입 | 2-phase save (BIOS 와 동일 패턴), manifestHash SHA-256(file bytes) 계산 |
| 5. 보안·정합성 보강 (CP4 직전) | HMAC secret env-var fail-fast, JSON canonical 결정성, 다수 버그 수정 |
| 6. 권고 1/3/5/6 적용 | secret rotation admin 도구, 옵티미스틱 락, audit log, failedScanRoots |
| 7. BackgroundJob UX 개편 | chunk progress bar (진행률 % → 단계별 색상 chunk) |
| 8. ISO 등록 보강 | disk-space pre-validation, BIOS-style 디렉토리 탐색 UI 적용 |
| 9. 위험 액션 차단 | 단건 marker 재발급 UI / endpoint / service 메서드 BIOS·ISO 양쪽에서 모두 제거 — 일괄 재발급 (reconciliation 페이지) 만 잔존 |
| 10. 무결성 검증 비동기화 | JobType.INTEGRITY_VERIFICATION 신규, *VerificationLauncher 컴포넌트, 결과를 알림 센터의 chunk 색상으로 노출 |

## 2. MK1 (Path Reconciliation) — 핵심 결정

| # | 결정 | 값 |
| --- | --- | --- |
| D11 | 마커 도메인 일반화 | global/marker/ 로 승격. ResourceType × MarkerLayout(IN_TREE/SIDECAR) 추상화 |
| D12 | 재조정 트리거 | startup 1회 + Quick 1h 주기 + Deep 24h 주기 + 수동 |
| D13 | 자동 적용 범위 | PATH_DRIFT 만 옵트인. 그 외 4종은 보고만 |
| D14 | DriftReport 영속화 | 정규화 1:N (drift_report ← drift). 메모리 record 가 아니라 JPA 엔티티 |
| D15 | 보고서 보관 | 최대 N건 FIFO (reconciliation.report.retention-count=100 default) |
| D16 | 조회 API | /latest + /history?page=&size= 분리 |
| D17 | 페이지 UI | Miller Columns (스캔 날짜 → 드리프트 → 상세·액션) |
| D18 | Deep scan 자동 주기 | Quick 1h + Deep 24h 두 주기 |
| D19 | 스캔 범위 | DB 활성+softDeleted 자원 path.parent union 동적. extra-roots 콤마 보완 |
| D20 | Soft-delete 자원 마커 | ORPHAN 분류 제외 (복구 가능성). MarkableScanner.findSoftDeletedResourceIds() 추가 |

## 3. 구현된 것

### 3.1 신규 인프라 — global/marker/

| 클래스 | 책임 |
| --- | --- |
| MarkerContent (record) | resourceType, resourceId, attributes(Map), manifestHash, signature, createdAt. BIOS 특화 필드 모두 attributes 로 흡수 |
| Markable (interface) | 엔티티 어댑터 — 자원 PK / type / path / hash / sig / reissueMarker(...) |
| MarkableScanner (interface) | 도메인별 SPI — findActiveMarkables, findSoftDeletedResourceIds, applyDriftedPath, recomputeManifestHash |
| ResourceType (enum) | BIOS_BUNDLE(IN_TREE), OS_ISO(SIDECAR). default MarkerLayout 보유 |
| MarkerLayout (enum) | IN_TREE (디렉토리 내부 .provision.json) / SIDECAR (<file>.provision.json) |
| DriftKind (enum) | PATH_DRIFT, MISSING, ORPHAN, SIGNATURE_INVALID, HASH_MISMATCH |
| ProvisionMarkerService | HMAC-SHA256 직렬화/검증. secret env-var fail-fast (@PostConstruct verifySecretConfiguration). SORT_PROPERTIES_ALPHABETICALLY + ORDER_MAP_ENTRIES_BY_KEYS 로 canonical JSON 결정성 |

### 3.2 본체 — maintenance/reconciliation/

| 클래스 | 핵심 |
| --- | --- |
| PathReconciliationService | 시작시/주기/수동 스캔. @Lazy self proxy 로 @Async + @Transactional 양쪽 보존. drift 5종 분류 → DriftReport JPA 영속화 → FIFO prune. PATH_DRIFT 자동 적용 (옵트인). 동시 실행 차단 (AtomicBoolean running). triggerReissueAllSignatures (secret 회전 admin). triggerScan / runAsync / performScan, triggerReissueAllSignatures / runReissueAsync / performReissue 의 trigger → @Async runner → @Transactional doer 3-stage |
| DriftReport (JPA) | @Version (옵티미스틱 락), failedScanRoots (감춰진 IO 실패 가시화), scannedAt, deep, totalChecked, 1:N Drift |
| Drift (JPA) | @Version, driftKind, resourceType, resourceId, oldPath, newPath, detectedAt, detail |
| ReconciliationStage (enum, JobStage 구현) | SCANNING / CLASSIFYING / PERSISTING — Job chunk 진행 표시 |
| ReconciliationController / ReconciliationRestController | Miller 페이지 + /scan, /scan?deep=true, /reissue-all-markers, /drifts/{id}/apply, /drifts/{id}/dismiss |

### 3.3 도메인 어댑터

- BoardBiosMarkableScanner — BIOS BUNDLE (IN_TREE)

- IsoMarkableScanner — OS ISO (SIDECAR)

- BoardBIOS / ISO 엔티티가 Markable 직접 구현

### 3.4 ISO sidecar 마커 도입

OSImageService.addISO 에 BIOS 와 동일한 2-phase save 적용 :

- ISO 파일 디스크 저장

- ISO 엔티티 선 저장 → isoId 획득

- SHA-256(file bytes) 으로 manifestHash 계산 (등록 시점 1회)

- MarkerContent 생성 + 서명 → <isoPath>.provision.json 작성

- iso.reissueMarker(hash, signature) 갱신

추가 신규 : - IsoUploadIntentService 에 disk-space pre-validation (FileStore.getUsableSpace()) — 13GB ISO 가 13GB free 디스크에 들어갈 때 IOException 으로 끊기는 사고를 등록 단계에서 사전 차단 - InsufficientDiskSpaceException (409) - ISO 등록 폼에 BIOS-style browse panel (GET /management/os/browse?path=&includeFiles=true) — 파일 / 디렉토리 선택 가능

### 3.5 BackgroundJob UX 개편 — chunk progress bar

기존 int percent 모델을 단계 chunk 모델 로 교체.

| 요소 | 변경 |
| --- | --- |
| BackgroundJob | stageLabels, stageStatuses (List<StageStatus>), currentStageIndex. report(percent) 폐기 |
| StageStatus enum | PENDING / RUNNING / DONE / ERROR |
| BackgroundJobService | register(... stageLabels), startStage, completeStage, complete, fail. stagesOf(JobStage[]) 헬퍼 |
| JobStage interface | label() 만 — 도메인 enum 이 구현 |
| background-jobs.js | chunk 그리드 렌더 — grey(PENDING) / blue(RUNNING) / green(DONE) / red(ERROR) |
| background-jobs.css | .n-job-chunks 그리드 + chunk 색상 토큰 |

### 3.6 보안 / 정합성 보강 (CP4 직전 일괄)

| 항목 | 처리 |
| --- | --- |
| HMAC secret 하드코딩 | provision.marker.secret=${PROVISION_MARKER_SECRET:change-me-...} + @PostConstruct 에서 dev 외 프로필 + 디폴트 값 동시 감지 시 IllegalStateException 으로 부팅 차단 |
| Map.of 키 순서 비결정성 | MAPPER.configure(MapperFeature.SORT_PROPERTIES_ALPHABETICALLY, true) + SerializationFeature.ORDER_MAP_ENTRIES_BY_KEYS — canonical JSON 결정성 보장 |
| Self-invocation 우회 | @Lazy self 필드로 양쪽 어노테이션 살림 (PathReconciliationService) |
| B-1 SIDECAR-only sidecar 무브 | parseMarkerHit 에서 body 가 부재인 SIDECAR 마커 스킵 — 본체 없는 sidecar 가 ORPHAN 으로 잘못 분류되는 사고 차단 |
| B-2 body 손실 마커 invisibility | recomputeManifestHash 가 빈 Optional 반환 시 MISSING + detail 출력 — drift 가 “보고에서 누락” 되는 사고 차단 |
| B-3 Files.walk depth=8 silent miss | 경계 깊이 마커 발견 시 warn 로그 — 운영자가 깊이 한도를 늘릴 시점 인지 가능 |
| 옵티미스틱 락 | @Version on DriftReport / Drift — 동시 prune / apply 충돌 감지 |
| Audit log | secret 회전 / 마커 재발급 / 단건 재발급 (제거 직전) 등 모든 위험 액션 → log.warn("[AUDIT] ...") |
| failedScanRoots | scan 도중 IO 실패 root 들을 보고서 메타에 적재 — 사일런트 무시 차단 |

### 3.7 단건 marker 재발급 액션 제거

위험도 vs 가치 판단으로 모든 단건 재발급 진입점 제거 :

| 영역 | 제거 |
| --- | --- |
| UI | templates/management/bios/list.html / os/list.html 의 reissue form |
| Controller | POST /management/bios/{boardId}/bios/{biosId}/reissue-marker, POST /management/os/{osId}/iso/{isoId}/reissue-marker |
| Service | BiosService.reissueMarker(Long, Long), OSImageService.reissueIsoMarker(Long, Long) |
| 유지 | 등록 시점 첫 발급 (addBios / addISO 의 2-phase save), Markable.reissueMarker(...) (entity 어댑터) |
| 일괄 재발급 | reconciliation 페이지의 “마커 서명 재발급” 버튼 (PathReconciliationService.triggerReissueAllSignatures) — secret 회전 시 1회용. manifestHash 는 그대로 유지 하여 변조 자원의 hash 가 굳어지지 않도록 함 |

### 3.8 무결성 검증 비동기화 (오늘 마지막)

| 항목 | 처리 |
| --- | --- |
| JobType.INTEGRITY_VERIFICATION | enum 신규 |
| IntegrityVerificationStage (JobStage) | VERIFY_SIGNATURE, RECOMPUTE_HASH 2단계 |
| IsoVerificationLauncher / BiosVerificationLauncher | @Async 컴포넌트. OSImageService / BiosService 에 self proxy 부담 없이 비동기 진입점 추가 |
| Controller /verify | 응답 형식 {integrityStatus} → {jobId} 변경 |
| 단계 전이 매핑 | MARKER_MISSING / SIGNATURE_INVALID → 1단계 ERROR, TAMPERED → 1단계 DONE + 2단계 ERROR, ORIGINAL → 모두 DONE |
| bios-list.js | badge 갱신 로직 제거. “검증 요청 중… → 알림에서 확인” 으로 단순화 |
| 향후 | 알림 기능 도입 시 BackgroundJob → 알림 발행으로 자연스럽게 대체 가능 |

### 3.9 자잘한 UX

- reconciliation Miller 의 스캔 시각이 잘려 보이던 문제 → 날짜·시각을 두 줄로 분리 (display:flex; flex-direction:column; + white-space: normal)

## 4. 테스트 — BUILD SUCCESSFUL (149 / 149)

| 추가/변경된 묶음 | 시나리오 |
| --- | --- |
| ProvisionMarkerServiceTest | 일반화 회귀 (BIOS / ISO 양 케이스 + canonical JSON 결정성) |
| PathReconciliationServiceTest | drift 5종 + happy + soft-deleted ORPHAN 제외 + failedScanRoots |
| PathReconciliationEdgeCaseTest | B-1/B-2/B-3 회귀 |
| BackgroundJobServiceTest | chunk 모델 (register/startStage/completeStage/complete/fail/dismiss/prune) — API 전환 회귀 |
| BiosControllerUploadFlowTest | verify 응답 jobId 검증 (단건 재발급 시나리오 제거) |
| OSImageControllerUploadFlowTest | IsoVerificationLauncher mock 추가 |

## 5. Verification

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| ./gradlew compileJava compileTestJava | BUILD SUCCESSFUL |
| ./gradlew test | BUILD SUCCESSFUL (149 / 149) |
| ISO 등록 → <isoPath>.provision.json sidecar 생성 | 사용자 확인 (Step 10) |
| 터미널 mv → 수동 스캔 → PATH_DRIFT 1건 → apply → DB 갱신 | 사용자 확인 (Step 10) |
| BIOS 트리에서 rm → deep scan → HASH_MISMATCH | 사용자 확인 (Step 10) |
| 알림 센터 chunk 색상 변화 (PENDING → RUNNING → DONE / ERROR) | 사용자 확인 (Step 10) |
| /management/{bios,os}/.../reissue-marker → 404 (제거됨) | 통합 테스트로 회귀 확인 |
| secret 미설정 dev 외 프로필 부팅 → fail-fast | 통합 테스트로 회귀 확인 |

## 6. Critical Files

### 신규 (인프라)

- global/marker/{MarkerContent, Markable, MarkableScanner, ResourceType, MarkerLayout, DriftKind}.java

- global/marker/service/ProvisionMarkerService.java (이전·일반화)

- global/marker/exception/{MarkerWriteFailedException, MarkerSignatureInvalidException, SidecarConflictException, MarkerMissingException}.java

- global/job/JobStage.java, global/job/stage/IntegrityVerificationStage.java

- global/job/enums/{JobType.java(+INTEGRITY_VERIFICATION), StageStatus.java}

### 신규 (본체)

- maintenance/reconciliation/service/{PathReconciliationService, ReconciliationStage}.java

- maintenance/reconciliation/entity/{DriftReport, Drift}.java

- maintenance/reconciliation/controller/{ReconciliationController, ReconciliationRestController}.java

- maintenance/reconciliation/dto/response/{DriftResponse, DriftReportResponse}.java

- maintenance/reconciliation/repository/{DriftReportRepository, DriftRepository}.java

- maintenance/reconciliation/exception/{DriftAutoApplyNotAllowedException, ReconciliationAlreadyRunningException, DriftNotFoundException}.java

- templates/maintenance/reconciliation/list.html

- static/maintenance/reconciliation/list.js

### 신규 (도메인 어댑터)

- management/bios/service/BoardBiosMarkableScanner.java

- management/os/service/IsoMarkableScanner.java

- management/bios/service/BiosVerificationLauncher.java

- management/os/service/IsoVerificationLauncher.java

### 수정

- management/bios/entity/BoardBIOS.java, management/bios/service/BiosService.java — Markable 구현, secret env-var, audit log

- management/os/entity/ISO.java, management/os/service/OSImageService.java — markerSignature, manifestHash 추가, sidecar 2-phase save, verifyIntegrity 추가

- management/os/service/IsoUploadIntentService.java — disk-space pre-validation

- global/job/BackgroundJob.java, global/job/service/BackgroundJobService.java, global/job/dto/response/BackgroundJobResponse.java — chunk 모델

- static/global/background-jobs.{js,css} — chunk 그리드 렌더

- templates/management/{bios,os}/list.html — 단건 marker 재발급 form 제거

- templates/management/os/iso-new.{html,js} — browse panel

- application.properties — provision.marker.secret, reconciliation.scan.*, reconciliation.report.retention-count, reconciliation.auto-apply-path-drift

### 제거

- BiosService.reissueMarker(Long, Long)

- OSImageService.reissueIsoMarker(Long, Long)

- BiosController / OSImageController 의 reissue-marker endpoint

- JobProgress (chunk 모델 도입으로 폐기)

## 7. 다음 마일스톤

| Gate | 위치 | 사용자 결정 |
| --- | --- | --- |
| G-MA3 (BIOS 번들 v3) | 어제 CP5 + 오늘 보강 후 | 승인 (사용자 메시지) |
| G-M0 (영역 재구성) | URL/패키지/페이지키 일괄 리네임 | 승인 (오늘 진행 중 묵시) |
| G-MK1 (Path Reconciliation) | 본 보고 시점 | 승인 (사용자 메시지 — “파일 자동 탐색 기능(S2) 최종 승인”) |
| → MA4 BMC | 다음 슬라이스 | Markable 즉시 적용 — Stage 1 Management 재개 |

### Stage 1 Management 잔여

- MA4 BMC : BoardBMC + Markable(SIDECAR firmware). MA3 와 대칭

- MA5 Driver : DriverPackage (boardModel nullable) + Markable layout 결정 (.zip SIDECAR vs 디렉토리 IN_TREE)

### Stage 2 Maintenance 후보 (MK1 범위 외)

- MK2 ApplicationFileMover : UI 에서 자원을 옮기면 마커 + DB 동시 갱신. applyDriftedPath 의 역방향

- 분산 스캔 (인벤토리가 매우 클 때 마커 인덱스를 DB 캐시 테이블로 승격)

### 알림 기능 (별도 슬라이스)

- 본 보고에서 비동기화한 무결성 검증 / drift 발견은 현재 BackgroundJob 알림 패널로 노출되지만, 사용자 결정대로 향후 별도 알림 도메인 으로 이관 예정. *VerificationLauncher 의 마지막 단계에 알림 발행 한 줄을 더하면 호환 흐름이 자연스럽다.