# MA4-1 공통화 완료 보고

작성 시각 : 2026-04-26 17-40-38

## 1. 진행 요약

MA4-1은 BIOS / BMC / ISO 쪽에서 반복되던 디렉토리 탐색, 대상 경로 검증, 번들 업로드 배선, 실패 후 정리 로직을 공통 레이어로 분리하는 작업이었다.
세부 슬라이스 MA4-1-1 ~ MA4-1-5 를 모두 순차 승인받아 완료했고, 최종적으로 사용자 브라우저 검증(CP5)까지 마쳤다.

## 2. 실제로 완료된 것

### 2.1 디렉토리 탐색 공통화

- management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseService 추가

- BIOS / BMC / ISO controller의 /browse 를 공통 서비스로 전환

- 공통 DirectoryBrowseRequest, DirectoryListingResponse 도입

- invalid path, not found, not directory, IO 오류를 공통 예외로 정리

### 2.2 번들 업로드 공통 셸

- bundle-upload-bootstrap.js, bundle-upload-shell.js 추가

- BIOS / BMC 신규 등록 화면에서 모드 전환, browse 패널, intent 요청, XHR 업로드를 공통 처리

- 업로드 진행률, 속도, 예상 소요 시간을 다시 표시하도록 복원

### 2.3 대상 디렉토리 정책 공통화

- TargetDirectoryPolicyService, DefaultTargetDirectoryPolicyService 추가

- intent 단계와 upload 직전 단계의 디렉토리 충돌 / marker 충돌 / parent directory 검증을 분리

- .DS_Store, Thumbs.db 같은 잡파일은 정책에서 제외

### 2.4 실패 후 정리 공통화

- BundleTreeCleanupService 추가

- soft-deleted 번들 재등록 시 기존 트리 purge 처리 공통화

- 업로드 실패 시 남은 디렉토리를 공통 정리하도록 BIOS / BMC 서비스에 연결

### 2.5 BIOS / BMC / ISO 연결 정리

- BIOS / BMC 업로드 흐름은 공통 policy / cleanup / shell 위로 재배선

- ISO 목록과 업로드 보조 흐름도 공통 browse 계약에 맞게 정리

- 관련 단위 테스트와 MockMvc 테스트를 갱신

## 3. 테스트 결과

- ./gradlew compileJava compileTestJava

- ./gradlew test --tests com.example.serverprovision.management.common.filesystem.service.BundleTreeCleanupServiceTest --tests com.example.serverprovision.management.bios.service.BiosServiceTest --tests com.example.serverprovision.management.bmc.service.BmcServiceTest --tests com.example.serverprovision.management.common.filesystem.service.DefaultTargetDirectoryPolicyServiceTest --tests com.example.serverprovision.management.bmc.controller.BmcControllerTest --tests com.example.serverprovision.management.bios.controller.BiosControllerUploadFlowTest

- 위 검증은 모두 통과했다.

## 4. 최종 상태

- MA4-1-1 ~ MA4-1-5 완료

- CP5 사용자 브라우저 검증 완료

- 커밋 완료: 4b8a808

## 5. 다음에 남는 것

- soft delete 된 ISO / BIOS / BMC 파일의 물리 정리 정책을 별도 슬라이스로 분리

- PathReconciliationService 와 연계한 orphan / stale tree 정리 검토

- MA4-2는 무결성 배지 상태 미반영 문제를 다루는 별도 작업으로 진행