# CH2 슬라이스 완료 보고서 — directory-browse-panel fragment 정합화

페이지키: CH2 (Cross-cutting Housekeeping) 작성일: 2026-04-28 KST plan: plan/26-04-28_20-32-00_CH2_plan.docx 권한: CP1~CP5 게이트 예외 스킵 (self-contained)

## 1. 개요

CH2 의 의도는 plan §1 “본 슬라이스의 의도” 의 인용에 따른다 :

- 탐색 UI 마크업의 단일 진실 원칙 (single source of truth)

- 향후 디렉토리 탐색 UX 변경 시 fragment 한 곳만 수정해도 되도록 정합화

- ISO 의 특수 라벨도 fragment 안에 흡수 — 더 이상 페이지마다 인라인 패널이 흩어지지 않음

MA5 시점에 도입된 templates/fragments/management/directory-browse-panel.html fragment 가 BIOS / BMC / Subprogram(new, edit) 4 곳에서만 사용되고, ISO iso-new.html 만 인라인 패널을 유지하고 있던 상태였다. 인라인 패널의 차별점은 (a) primary 액션 라벨이 “이 디렉토리에 저장” 으로 다름, (b) 도움말 title attribute. CH2 는 fragment 시그니처에 primaryActionLabel 옵션 파라미터를 추가하고 ISO 패널을 fragment 호출로 교체하여 5 페이지 모두 동일 fragment 를 공유하게 했다.

## 2. 변경 사항

### 2.1 fragment 시그니처 확장

파일: src/main/resources/templates/fragments/management/directory-browse-panel.html

| Before | After |
| --- | --- |
| th:fragment="browsePanel(prefix, mode)" | th:fragment="browsePanel(prefix, mode, primaryActionLabel)" |
| <button ... class="n-btn n-btn-sm n-btn-primary">이 경로로 적용</button> | <button ... th:text="${primaryActionLabel != null ? primaryActionLabel : '이 경로로 적용'}">이 경로로 적용</button> |

- 헤더 주석에 primaryActionLabel 파라미터 의미 / null 처리 / 기존 호출자 호환 보충 설명 추가.

- Elvis (?:) 대신 != null ? : 삼항으로 작성 — plan §8 의 “Elvis 4.x 호환 안 되면 fallback” 권고에 따라 보수적으로 선택.

### 2.2 ISO iso-new.html 인라인 패널 → fragment 호출

파일: src/main/resources/templates/management/os/iso-new.html (약 line 68~73)

- 기존 인라인 <div id="browsePanel">…</div> (15줄) 제거.

- <div th:replace="~{fragments/management/directory-browse-panel :: browsePanel('browse', 'directory', '이 디렉토리에 저장')}"></div> 한 줄로 교체.

- 도움말 title (title="현재 디렉토리를 ISO 경로로 적용 — 파일 업로드 시 multipart 파일명이 자동 추가") 은 fragment 가 흡수 불가하므로 패널 직하단에 별도 <div class="n-hint"> 로 외재화. 사용자에게 동일 정보 노출.

### 2.3 iso-new.js selector 갱신

파일: src/main/resources/static/management/os/iso-new.js

- browseApplyDirBtn 식별자 → browseApplyBtn 으로 일괄 치환 (fragment 의 default ID 와 정합).

- 영향 범위 : 변수 선언 1, 이벤트 바인딩 1, 콜백 1 — 총 4 곳 (변수명 포함).

### 2.4 4 기존 호출자 호환 처리 — 옵션 B 채택

| 호출자 | 호출 형태 | 변경? |
| --- | --- | --- |
| bios/bios-new.html | browsePanel('browse', 'directory') | 변경 없음 |
| bmc/bmc-new.html | browsePanel('browse', 'directory') | 변경 없음 |
| subprogram/subprogram-new.html | browsePanel('browse', 'directory') | 변경 없음 |
| subprogram/subprogram-edit.html | browsePanel('entrypointBrowse', 'file') | 변경 없음 |

결정 근거 : Thymeleaf 는 fragment 호출 시 정의된 파라미터보다 적은 인수가 전달되면 누락된 trailing 파라미터를 null 로 바인딩한다. fragment 본문에서 primaryActionLabel != null ? primaryActionLabel : '이 경로로 적용' 로 null-safe fallback 을 구현했으므로 4 기존 호출자는 어떤 변경도 필요 없다. plan §8 옵션 B 와 일치.

## 3. 기능 검증

본 슬라이스는 백엔드 영향 없음 (Thymeleaf fragment + 정적 JS 변경). 따라서 새 통합 테스트는 추가하지 않았으며, 기존 controller/service 테스트가 회귀 영향을 안 받는지 확인하는 데 집중했다.

### grep 검증 (plan §9 verification 체크리스트)

$ grep -rn "browseApplyDirBtn" src/
(0 매치 — 모두 browseApplyBtn 으로 통일)

$ grep -rn 'id="browsePanel"' src/main/resources/templates/
(0 매치 — 인라인 ID 모두 fragment 안에 흡수)

$ grep -rn "directory-browse-panel" src/main/resources/templates/
src/main/resources/templates/management/bios/bios-new.html:86
src/main/resources/templates/management/bmc/bmc-new.html:61
src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-new.html:98
src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-edit.html:60
src/main/resources/templates/management/os/iso-new.html:69          ← CH2 신규

5 페이지 모두 fragment 호출. 단일 진실 원칙 달성.

## 4. 회귀 결과

### 4.1 main 컴파일

$ ./gradlew compileJava
BUILD SUCCESSFUL in 1s

CH2 변경은 Java 코드를 건드리지 않으므로 Java 컴파일에 영향 없음.

### 4.2 ./gradlew test

BUILD FAILED — :compileTestJava 실패

원인: UploadSecurityProperties record 의 생성자 시그니처가 main 코드에서 String + DataSize 두 파라미터를 추가했으나 (현재 12개 인자), 테스트 코드 (BundleExtractionServiceTest, SecurityPenetrationTest, ContentGuardTest, ZipBombGuardTest) 에서는 여전히 10개 인자로 인스턴스화하고 있어 컴파일 실패. 또한 ZipBombGuard 생성자도 UploadTempDirectoryProvider 가 추가됐으나 테스트에서 미반영.

중요: 이 실패는 CH2 작업 시작 이전부터 baseline 에 존재한 실패이다. 작업 시작 직후 baseline 측정 시점의 ./gradlew test 출력에서도 동일한 6개 컴파일 에러가 확인됐다. CH2 가 만든 회귀가 아니며, 다른 동시 진행 작업 (S3 Medium 의 보안 강화 슬라이스로 추정 — UploadSecurityProperties 에 필드 추가) 의 in-flight 상태로 보인다.

CH2 가 변경한 파일군 (*.html, *.js) 은 Java 컴파일러 / 테스트 컴파일러를 거치지 않으므로 본 회귀 실패와 인과관계 없음.

## 5. 남은 작업 (사용자 직접 확인)

CP5 — 브라우저 E2E :

- BIOS 등록 폼 (/management/bios/new) → [탐색] 버튼 → 디렉토리 탐색 → “이 경로로 적용” 노출 + 동작

- BMC 등록 폼 (/management/bmc/new) → 동일

- Subprogram 등록 폼 (/management/subprogram/new) → 동일

- Subprogram 편집 폼 (/management/subprogram/{id}/edit) → [탐색] (entrypoint) → 파일 클릭 시 진입점 자동 적용

- ISO 등록 폼 (/management/os/{osId}/iso/new) → [탐색] → 디렉토리 탐색 → “이 디렉토리에 저장” 라벨 노출 + 동작 + 패널 하단의 “이 디렉토리에 저장:” 도움말 가시

각 페이지에서 패널 토글 / 상위(↑) / 닫기 / 키보드 동작이 일관되는지도 함께 확인.

## 6. 충돌 가능성 점검

| 동시 작업 | 영향 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| S3 Medium (UploadSecurityProperties 보안 강화) | 회귀 테스트 baseline 을 깨뜨려 CH2 의 ./gradlew test SUCCESSFUL 검증을 차단. 그러나 변경 파일군 자체는 겹치지 않음 (CH2: html/js, S3M: java). | S3M 이 테스트 측 인스턴스화를 마저 갱신하면 자동 해결 |
| CH3 (Job 폴링 실패 자동 새로고침) | 미착수. static/management/jobs/* 또는 layout fragment 를 건드릴 가능성 있으나 CH2 의 directory-browse-panel.html 과 무관 | 충돌 없음 |
| CH1 (이전 슬라이스, 이미 통과) | 직접 영향 없음 | — |
| 메인 Claude | 본 보고서 작성 시점 기준 다른 변경 없음 | — |

git status 기준 ?? (untracked) 인 신규 파일 (subprogram 도메인) 들은 CH2 가 건드리지 않았다. CH2 가 수정한 fragment 호출 라인 (subprogram-new/edit) 은 untracked 가 아닌 기존 파일의 기존 호출 라인이며, 본 슬라이스는 호출 시그니처를 호환 유지 (옵션 B) 했으므로 subprogram 슬라이스 본체에 회귀 없음.

## 7. 다음 마일스톤

- CP5 사용자 E2E 통과 → G-CH2 게이트 통과

- 다음 : CH3 (Job 폴링 실패 자동 새로고침) 진입

- G-CH2 통과 후 housekeeping 시리즈 마무리되면 본 흐름은 U/MK 진입 가능

## 부록 A — Critical Files

### 수정 (3건)

- src/main/resources/templates/fragments/management/directory-browse-panel.html

- src/main/resources/templates/management/os/iso-new.html

- src/main/resources/static/management/os/iso-new.js

### 변경 없음 (4건, 옵션 B 호환 유지)

- src/main/resources/templates/management/bios/bios-new.html

- src/main/resources/templates/management/bmc/bmc-new.html

- src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-new.html

- src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-edit.html

### 백엔드

- 백엔드 (controller / service / dto / entity) 무변경 — 본 슬라이스 비목표 (plan §2)