# S3.4 슬라이스 종합 보고서 (G-S3 재재심 결재용)

- 슬라이스 : S3.4 — Cross-cutting Security Hardening 후속 (P0 / Silent-500-A / P2 정리)

- 작성 시각 : 2026-04-29 (KST)

- 선행 산출물 : plan/26-04-29_19-35-03_S3-4_plan.docx

- 선행 보고서 : report/26-04-29_18-55-51_G-S3-recheck_report.docx (직전 G-S3 재심)

- 결재 대상 : G-S3 재재심 (Stage S3 Security Hardening 종료 결정)

## 1. Executive Summary

S3.4 슬라이스는 직전 G-S3 재심에서 식별된 P0 3건 (K10·K17·K9), Silent-500-A 누설 4 컨트롤러, P2 정리 3건 을 모두 처리하고, 단위 8 + 통합 10 = 신규 18건 테스트 를 추가해 회귀를 봉쇄한다. 빌드는 401 tests / 396 passed / 5 skipped (POSIX 가드) / 0 failed 로 통과했다.

코드 리뷰 결과 High Severity 0건 이며, Medium 4건은 모두 후속 슬라이스 권고 수준 (보안 예외 계층 분리, OS 가드 확장, plan vs 코드 어휘 정정, 메시지 명확화) 이다. 테스트 커버리지 평가는 7항목 중 4 존재 / 3 부분 / 0 누락 으로 CP4 조건부 통과 — 4건의 후속 시나리오 정리는 fast-follow 로 처리 가능하며 G-S3 재재심 차단 사유에 해당하지 않는다.

결론 : G-S3 재재심 승인 권고. P0 0건 / Silent-500 잔여 0건 / 분류 위반 0건 의 재재심 자격 요건을 모두 충족한다.

## 2. 검토 범위 / 방법론

### 2.1 Plan 채택

plan/26-04-29_19-35-03_S3-4_plan.docx 는 CP1 을 스킵하고 결정 4건이 자동 채택되었다.

| # | 결정 항목 | 채택 결과 |
| --- | --- | --- |
| D1 | corrupted zip 처리 예외 | ZipBombSuspectedException 재사용 → 415 |
| D2 | ZipBombInspectionFailedException super | RuntimeException 으로 변경 |
| D3 | 0600 권한 가드 테스트 위치 | UploadTempDirectoryProviderTest 확장 |
| D4 | K11 카운터 자료구조 | AtomicInteger |

### 2.2 4단계 체인

- Plan 산출 (선행) — 11섹션 docx 생성

- 구현 — java-spring-senior-engineer 가 P0/Silent-500-A/P2 처리 + 테스트 18건 추가

- 평가 (병렬) — code-reviewer 7항목 + code-tester 7항목 매트릭스 평가

- 종합 보고 — 본 문서 (G-S3 재재심 결재 자료)

## 3. K·P 항목별 통합 평가 매트릭스

7개 변경 항목을 [구현 / 코드 리뷰 / 테스트 커버리지] 3축으로 종합한다.

| # | 항목 | 구현 변경 | 코드 리뷰 | 테스트 커버리지 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K10 | ~/$ 정책 완화 | assertPath 의 ~ 첫 글자 한정 (startsWith("~")) + $ 거절 제거 | Pass | 존재 (단위 +4) |
| K17 | ZipException 분리 | 두 assertSafeZip overload 모두 ZipException 415 / IOException 500 catch 분기 | Pass | 부분 (단위 강 / 통합 부재 — Bios upload corrupted zip 시나리오 미작성) |
| K9 | 0600 권한 가드 | UploadTempDirectoryProviderTest 신규 — @EnabledOnOs(LINUX) + Files.getPosixFilePermissions | Concern (Medium-2) | 존재 (단위 신규 2) |
| Silent-500-A | Bmc / OS 컨트롤러 | 두 메서드씩 보안 예외 7종 multi-catch + re-throw | Pass | 존재 (*ControllerSecurityFlowTest 4+4) |
| Silent-500-A | Reconciliation 컨트롤러 | catch 자체 부재 → 변경 불필요 (vacuous) | Pass (vacuous) | 부분 (회귀 가드 시나리오 1건 권고) |
| K11 | FileSystemHardener 단일 walk | 단일 walk + AtomicInteger counter, dual-walk 폐기 | Pass | 부분 (counter 정확도 / thread-safety 어설션 약함) |
| K19 | 필드 rename | DirectoryBrowseService.browseSecurityProperties → fileSystemSecurityProperties | Pass | 존재 |
| P2-3 | ZipBombInspectionFailedException super | DomainException → RuntimeException | Pass | 부분 (단위 직접 어설션 약함) |

## 4. High Severity 발견

0건. G-S3 재재심 차단 사유는 본 슬라이스 산출물에 존재하지 않는다.

## 5. Medium / Low 발견

### 5.1 Medium (4건)

| ID | 발견 | 영향 | 권고 처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | Silent-500 multi-catch 가 4 컨트롤러에 복붙. 신규 컨트롤러 (예: Driver MA5) 추가 시 catch 누락 회귀 가능. | 잠재적 Silent-500 재발 | P1 후속 슬라이스 — 보안 예외 계층 분리. SecurityException extends RuntimeException 신설 후 Forbidden / PathTraversal / EntrypointInvalid / UploadLimitExceeded / UnsupportedMediaType / ZipBombSuspected 가 이를 상속하면 컨트롤러 multi-catch 자체 삭제 가능 |
| M2 | @EnabledOnOs(LINUX) 단독 사용 — macOS 개발 머신에서 silent skip | 권한 가드 회귀가 macOS CI 에서 검출 안 됨 | @EnabledOnOs({LINUX, MAC}) 로 확장 권장 |
| M3 | plan 의 DiskSpaceExhaustedException → 507 시나리오가 코드베이스에 부재 (grep 0건) | plan vs 구현 어휘 불일치 | plan 정정 또는 클래스 신설 결정 필요 (P3) |
| M4 | K10 ~ 거절 메시지 모호 — ~root 류 user-home expansion 거절 의도가 메시지에 미명시 | UX 혼선 | 거절 메시지에 의도 명시 (Low-priority) |

### 5.2 Low (4건)

- L1 — walk(... max+1) 의 좌표계 일치 주석 권장

- L2 — assertSafeZip(Path) silent return 시 log.debug 추가 권장

- L3 — control-char 스캔 표현력 개선 (선택)

- L4 — ZipBombInspectionFailedException super 변경 회귀의 사일런트 위험 — 단위 어설션 추가 권장

## 6. CP4 / G-S3 재재심 통과 조건

### 6.1 CP4 (Step 8~9) 판정

- 빌드 : 401 tests / 396 passed / 5 skipped / 0 failed — BUILD SUCCESSFUL

- 사용자 액션 4범주 커버리지 : 본 슬라이스는 보안 가드 한정이라 자연 비대칭 (실제 분포 403 / 413 / 415 / 500 / 404). 정상 2xx 가드는 기존 *UploadFlowTest 가 담당

- Mocking 경계 : Service 단까지만 Mockito, Controller 내부 try/catch + GlobalExceptionHandler 매핑은 실제 실행 — 100% 준수

- @WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean 조합 : 100% 준수

→ 조건부 통과 (4건 후속 시나리오 정리 권고, 차단 사유 아님)

### 6.2 G-S3 재재심 자격 요건

| 요건 | 판정 |
| --- | --- |
| P0 잔여 0건 | 충족 (K10/K17/K9 모두 처리) |
| Silent-500-A 잔여 0건 | 충족 (Bmc/OS multi-catch + Reconciliation vacuous) |
| 분류 위반 0건 | 충족 (예외 super-class 정합화 P2-3 완료) |
| 빌드 그린 | 충족 (0 failed) |
| High Severity 0건 | 충족 |

→ G-S3 재재심 통과 가능

### 6.3 P0 / P1 / P2 분류

- P0 (재재심 차단) : 0건

- P1 (다음 슬라이스 우선순위) : M1 (보안 예외 계층 분리), M2 (OS 가드 확장)

- P2 (정리 / 어휘 정합) : M3 (DiskSpaceExhaustedException 정합), M4 (메시지 명확화), L1~L4

## 7. 잔여 위험 + 후속 슬라이스 후보

### 7.1 권고 후속 시나리오 (fast-follow, 4건)

CP4 조건부 통과의 보완으로 단기 PR 또는 plan revision 으로 처리 권고.

- BiosControllerUploadFlowTest#upload_corruptedZip_returns415 (plan 명시, 미작성)

- FileSystemHardenerTest#singleWalkCounterMatches_dualWalkCount (counter 정확도)

- FileSystemHardenerTest#largeTreeCounter_threadSafe (parallel)

- ReconciliationControllerSecurityFlowTest#apply_silent500Regression_blocked

### 7.2 후속 슬라이스 후보

| 후보 | 우선순위 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 보안 예외 계층 분리 (SecurityException super 신설) | P1 | M1 — 신규 컨트롤러 (Driver MA5) 추가 시 회귀 위험 봉쇄 |
| S3.5 : IPMI 자격 column-level 암호화 | P1 | CLAUDE.md 보안 고려사항 — 민감 정보 평문 저장 잔존 |
| DiskSpaceExhaustedException plan vs 코드 어휘 정합 | P3 | M3 — plan 정정 or 클래스 신설 |
| ZipBombSuspectedException 중립명 rename | P3 | corrupted zip 재사용으로 도메인-네임 의미 확장 → 중립명 검토 |
| ZipBombInspectionFailedExceptionTest 단위 신설 | P3 | L4 — super-class 직접 어설션 |

## 8. 결론

S3.4 슬라이스는 G-S3 재심에서 식별된 P0 / Silent-500-A / P2 항목을 모두 종결시키고, 18건의 신규 테스트로 회귀를 봉쇄했다. 코드 리뷰는 High 0건 으로 “G-S3 재재심 승인 권고” 를 기록했고, 테스트 커버리지는 CP4 조건부 통과 (후속 4건은 차단 사유 아님) 로 평가되었다.

G-S3 재재심 승인 권고. 본 결재 후 후속 슬라이스 선택지는 보안 예외 계층 분리(P1) 또는 S3.5 IPMI column-level 암호화(P1) 둘 중 하나의 진입을 권고한다.

## 부록 A. Critical Files (S3.4 변경 범위)

### 신규

- src/test/java/.../UploadTempDirectoryProviderTest.java

- src/test/java/.../BmcControllerSecurityFlowTest.java

- src/test/java/.../OSImageControllerSecurityFlowTest.java

- src/test/java/.../ReconciliationControllerSecurityFlowTest.java

### 수정

- management/common/security/PathPolicyService (K10)

- management/common/zip/ZipBombGuard (K17)

- management/common/security/FileSystemHardener (K11 단일 walk)

- management/bmc/controller/BmcController (Silent-500-A)

- management/os/controller/OSImageController (Silent-500-A)

- management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseService (K19 rename)

- management/common/zip/ZipBombInspectionFailedException (P2-3 super 변경)

### 유지 (vacuous)

- maintenance/reconciliation/controller/ReconciliationController — 보안 예외 catch 부재로 별도 변경 불필요