# MK2 (Soft-delete / Deprecated / Nudge two-phase) 최종화 보고 (2026-05-04)

작성 시각 : 2026-05-04 15:41 KST

본 보고서는 인벤토리 코드 MK2 의 renew/main 안착 시점 정식 finalize report 다. 대상 commit 5 건 (4월 30일 ~ 5월 4일) 의 산출물을 수직 슬라이스 10단계와 11섹션 plan 에 정합시켜 정리한다.

선례 : report/26-04-25_17-35-01_MK1+MA3_finalize_report.docx (MK1 + MA3 동시 마무리 보고). 본 보고서는 그 구조 (전체 흐름 / 핵심 결정 / 구현된 것 / 테스트 / Verification / Critical Files / 다음 마일스톤) 를 따르되, MK2 의 두 단계 nudge 와 5 도메인 lifecycle 정합화 폭이 더 넓어 §6 (5 도메인 변화 매트릭스) 와 §11 (Plan 대비 매핑) 을 추가한다.

## 1. Executive Summary

MK2 는 plan 진입 시점에 “Soft-delete · Restore · Purge 정합화 + Deprecated lifecycle 도입” 이라는 좁은 charter 였으나, 실제 안착 과정에서 다음 5 가지 큰 흐름으로 확장되었다.

- lifecycle 추상화 — LifecycleEntity (@MappedSuperclass + @SuperBuilder + JPA Auditing) 를 global super 로 도입하고 6 도메인 엔티티 (BoardModel / OSImage / ISO / BoardBIOS / BoardBMC / Subprogram) 가 동일 4 boolean (is_enabled / is_deleted / is_deprecated + deprecated_at) 과 동일 가드 로직을 공유하게 했다. 자동 hard-delete 인라인 코드 4건은 모두 폐기되었고 명시적 사용자 액션 (/purge, nudge /replace) 으로만 자원이 삭제된다.

- Nudge 인프라 — NudgeRegistry (ConcurrentMap + 5분 TTL @Scheduled pruner) 와 sealed NudgePayload (ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload) 를 도입해 “intent 단계 메타 충돌” 과 “upload 후 해시 충돌” 두 phase 를 단일 세션 모델로 표현했다. switch exhaustiveness 로 새 phase 추가 시 컴파일러가 모든 분기를 강제한다.

- Polymorphic Exception → JSON — NudgeRequiredException 추상 base 와 6 도메인 sub-class (Bios / Bmc / Subprogram / Iso / OSImage / BoardModel) 가 단일 ApiExceptionHandler 핸들러로 일괄 처리된다. @ControllerAdvice 분기 줄 추가 0 건. CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합.

- 5 도메인 UI 정합화 — Deprecated 배지 (n-badge-yellow + n-deprecated-dot), 액션 버튼 라벨, 삭제 포함 토글 (체크박스), nudge modal include, “OS 이미지 → OS 버전” 어휘가 일관 정렬되었다.

- TTL countdown UX — modal 에 mm:ss 카운트다운 + 만료 시 자동 닫힘 + 만료 응답 (404 / 409) 자동 처리. JS 만 추가하고 서버 인프라는 변경 없음.

본 보고 시점 결과 :

- MK2 본체 + WAVE 1 + WAVE 2 + TTL UX 모두 main 반영 완료

- 통합 테스트 16 시나리오 신규 추가 (4 도메인 × 4 = intent meta nudge throw / proceed / replace / cancel) + 기존 suite 회귀 0

- NudgeRegistry.TTL = Duration.ofMinutes(5) 로 운영 표준 복원 완료

- 자동 purge 인라인 로직 grep 결과 0 건 (BIOS · BMC · Subprogram · ISO 모두)

## 2. Slice 진행 흐름 (Stage / 시간순)

| 단계 | Commit | 일시 | 대응 CP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | e3a33ae MK2 v3 본체 (lifecycle + nudge skeleton + 자동 purge 폐기) | 2026-04-30 07:32 KST | CP1 ~ CP4 (plan v3 §5 전 구간) |
| 2 | 1e547b1 WAVE 1 (메타 단독 도메인 nudge + Deprecated UI 정합화) | 2026-05-04 13:18 KST | WAVE 1 CP1~CP4 |
| 3 | 3936e49 WAVE 2 (sealed payload + 4 파일 도메인 intent 메타 nudge + BMC/Subprogram hash nudge 마무리) | 2026-05-04 14:18 KST | WAVE 2 CP1~CP3 |
| 4 | 3d3f47a WAVE 2 통합 테스트 16 시나리오 + intent try-catch 정합화 | 2026-05-04 14:24 KST | WAVE 2 CP4 |
| 5 | f55e142 TTL countdown UX (frontend only) | 2026-05-04 15:26 KST | UX 보강 (slice 외 폴리시) |

5월 4일 단 하루에 WAVE 1 → WAVE 2 → CP4 → UX 4단계가 직선으로 진행된 구조. plan v3 본체 (4월 30일) 가 lifecycle 의 의미적 토대였고, 5월 4일 작업은 그 토대 위에서 4 도메인 nudge 표면을 정합시키는 작업이었다.

## 3. 도메인 모델 변화

### 3.1 LifecycleEntity 의 책임

| 필드 / 메서드 | 책임 |
| --- | --- |
| created_at / updated_at | @CreatedDate / @LastModifiedDate (JPA Auditing). BaseTimeEntity 와 동등 기능을 자체 보유 — sub-class 의 @SuperBuilder 와 호환되도록 의도적으로 분리. |
| is_enabled boolean | 운영자의 일시 비활성 토글. toggleEnabled() 멱등. |
| is_deleted boolean | soft-delete. softDelete() / restore() 가 가드 + boolean 토글. 가드 위반 시 IllegalLifecycleTransitionException. |
| is_deprecated + deprecated_at | 정책적 사용 권장 중단. deprecate() 가 Instant.now() 를 함께 기록. SoftDeleted 상태에서 deprecate 시도 시 IllegalDeprecationStateException. |
| resourceLabel() (override) | 가드 메시지의 도메인 라벨 (예 : “BIOS”, “BMC”, “ISO”). sub-class 가 override. |
| resourceId() (abstract) | 가드 메시지의 PK 노출. sub-class 가 자기 PK 반환. |

엔티티 6종이 extends LifecycleEntity 만으로 위 필드와 가드 5 메서드 (softDelete / restore / deprecate / undeprecate / toggleEnabled) 를 자동 획득. plan v3 가 결정한 “3 boolean 독립” 모델은 실제로 is_enabled / is_deleted / is_deprecated 3개 그대로 유지되었으며, LifecycleStage enum 은 DB 컬럼이 아닌 어휘 (ACTIVE / DEPRECATED / SOFT_DELETED) 로만 존재한다.

### 3.2 6 도메인 entity 적용 현황

LifecycleEntity (abstract)
    │
    ├─ BoardModel        (board/entity/BoardModel.java:31)
    ├─ OSImage           (os/entity/OSImage.java:39)
    ├─ ISO               (os/entity/ISO.java:44)         + Markable
    ├─ BoardBIOS         (bios/entity/BoardBIOS.java:53) + Markable
    ├─ BoardBMC          (bmc/entity/BoardBMC.java:48)   + Markable
    └─ Subprogram        (subprogram/entity/Subprogram.java:46) + Markable

Markable 인터페이스가 LifecycleManageable 을 extends 하므로 마커 발급 자원 4종 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO) 은 lifecycle 메서드와 마커 메서드를 동시에 구현. MK1 의 findActiveMarkables 는 is_deleted=false 만 보고 is_deprecated 는 무관하게 포함 — plan v3 결정 #4 정합.

### 3.3 Sealed NudgePayload 의 phase 분기

sealed interface NudgePayload
    permits ContentNudgePayload, IntentMetaNudgePayload

ContentNudgePayload(name, version, manifestHash, tempFilePath, attributes)
    └ 단계 B (upload 후 해시 충돌). cancel 시 도메인 Service 가
      tempFilePath cleanup 책임.

IntentMetaNudgePayload(attributes)
    └ 단계 A (intent 메타 충돌, 파일 없음). cancel 시 cleanup 0.
      proceed/replace 후 새 upload-intent token 발급해 클라이언트에 회신.

NudgeSession.payload 의 타입이 NudgePayload 로 일반화되어, 도메인 NudgeService 가 instanceof pattern 또는 castPayload(class) runtime check 패턴으로 phase 를 분기한다. plan v2 §2.4 가 권장한 switch (session.payload()) expression 형태 대신 각 phase 별로 분리된 endpoint + service method 구조를 채택했다 (proceed ≠ proceedIntent).

이는 컴파일 강제력은 약간 줄지만 (switch exhaustiveness 미사용) endpoint 별 응답 타입을 정확히 분리할 수 있고 (BiosUploadResponse vs BiosUploadIntentResponse) clients 의 후속 동작이 명확해지는 trade-off. sealed permits 자체가 새 phase 추가 시 컴파일 강제하므로 회귀 안전망은 유지된다.

## 4. Architecture / 결정 박스

### 4.1 Sealed NudgePayload 채택 근거 (plan WAVE 2 v2 §2.2 박스)

| 항목 | v1 (isIntentMode() default boolean) | v2 (sealed interface) |
| --- | --- | --- |
| 타입 안전성 | tempFilePath nullable 관용, NPE 위험 | 두 record 가 다른 필드 → 컴파일 에러로 차단 |
| 컴파일 강제 | 새 phase 추가 시 boolean 메서드 누적, 누락 발견 안 됨 | sealed permits 추가 → switch exhaustiveness 컴파일러 강제 |
| 도메인 의미 표현 | tempFilePath = null implicit convention | 두 record 이름이 phase 를 explicit 명시 |
| CLAUDE.md 정합 | nullable + boolean 분기 = “분기문 무분별 확장” + “Primitive Obsession” 둘 다 충돌 소지 | “Java 다형성 (sealed type)” CLAUDE.md 권장 패턴 |
| 향후 확장성 | 새 phase = 새 boolean + 모든 if-else anti-pattern | 새 phase = 새 record + permits 추가, 컴파일러 자동 강제 |
| MVP 변경 표면 | 최소 (default method 1개) | 약간 더 큼 (record 분해 + 호출부 4곳 정합화) ← v1 우세 |

→ 사용자 결정 (CP1 v2) : 6 항목 중 5 항목 + CLAUDE.md 불가침 원칙 정합 측면에서 sealed interface 채택.

### 4.2 자동 purge 폐기 결정 (plan v3 §1.3 결정 #5)

BIOS / BMC / Subprogram / ISO 의 모든 인라인 자동 hard-delete 코드 (BiosService line 138-141, BmcService 125-128, SubprogramService 175-178, OSImageService.addIso ISO sidecar 옵션 A) 는 완전 폐기. 명시적 사용자 클릭 (/purge 엔드포인트) 또는 nudge /replace 결정에서만 자원이 삭제된다. nudge /replace 의 purge 도 별도 트랜잭션 으로 분리해 silent purge 가능성을 차단했다.

### 4.3 PENDING_NUDGE row 미생성 결정 (plan v3 결정 #3)

DB 에 is_pending 컬럼을 추가하거나 임시 row 를 만들지 않는다. NudgeRegistry (메모리 ConcurrentMap) 가 단일 진실원이며, confirm 시점에 본 record 의 payload 만으로 자원을 ACTIVE 로 영속화한다. JVM 재시작 시 nudge 세션 소실 — 5분 TTL 이라 영향 미미 (재업로드 필요).

### 4.4 NudgeRequiredException 폴리모픽 매핑 (CLAUDE.md §조건 분기문 정합)

| 도메인 sub-class | 매핑 진입점 |
| --- | --- |
| BiosNudgeRequiredException BmcNudgeRequiredException SubprogramNudgeRequiredException IsoNudgeRequiredException OSImageNudgeRequiredException BoardModelNudgeRequiredException | 모두 NudgeRequiredException (abstract base) 매칭으로 단일 ApiExceptionHandler#handleNudgeRequired (ApiExceptionHandler.java:63-68) 가 payload() 를 응답 body 로 그대로 사용 |

새 도메인 추가 시 advice 분기 0 줄. sub-class 만 정의하고 payload() 를 채우면 끝.

## 5. 인프라 정합화

### 5.1 global/lifecycle/

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| global/entity/LifecycleEntity.java | 4 boolean + 가드 5 메서드 + audit + resourceLabel |
| global/lifecycle/LifecycleStage.java | 어휘 enum (ACTIVE / DEPRECATED / SOFT_DELETED). DB 컬럼 아님. |
| global/lifecycle/LifecycleManageable.java | interface — currentStage() default 메서드. Markable 이 extends. |
| global/lifecycle/exception/IllegalDeprecationStateException.java | 409 — Active → undeprecate 등 가드 위반 |
| `global/lifecycle/exception/IllegalLifecycleTransitionException.java | ` 409 — Active → restore / Active → purge 등 |

### 5.2 management/common/nudge/ (인프라)

| 파일 | 책임 |
| --- | --- |
| NudgePayload.java (sealed interface) | 단일 진입점. permits 두 record. |
| ContentNudgePayload.java (record) | 단계 B 페이로드 (5 필드). |
| IntentMetaNudgePayload.java (record) | 단계 A 페이로드 (1 필드). |
| NudgeSession.java (record) | nudgeId · resourceType · boardId · conflictTargetIds · payload · createdAt · expiresAt + isExpired(now) |
| NudgeRegistry.java (@Component) | ConcurrentMap<UUID, NudgeSession> + TTL 5분 + @Scheduled(60s) pruner. 메모리 단일 진실원. |
| NudgeAction.java (enum) | PROCEED / REPLACE / CANCEL — 컨트롤러 ↔ 서비스 결정 표현 |
| NudgeResourceType.java (enum) | BIOS / BMC / SUBPROGRAM / OS_ISO / OS_IMAGE / BOARD_MODEL — confirm endpoint 가 nudgeId 의 도메인을 검증 |
| dto/NudgeRequiredResponse.java | code="NUDGE_REQUIRED" + nudgeId + conflicts + expiresAt |
| dto/NudgeConflictEntry.java | id + LifecycleStage + hash + name + version + registeredAt |
| dto/PreExistingMatchInfo.java | (advisory, WAVE 1 이전 잔존) |
| exception/NudgeRequiredException.java | abstract base — payload() accessor 보유 |
| exception/NudgeNotFoundException.java | 404 |
| `exception/NudgeSessionExpiredException.jav | a` 409 (TTL 만료) |
| `exception/NudgeAlreadyResolvedException.ja | va` 409 (중복 confirm 차단) |
| `exception/InvalidReplaceTargetException.ja | va` 409 (targetId 가 conflicts 후보 아님) |

### 5.3 ApiExceptionHandler 단일 진입점

@ExceptionHandler(value = NudgeRequiredException.class,
                  produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
public ResponseEntity<NudgeRequiredResponse> handleNudgeRequired(NudgeRequiredException ex) {
    log.info("[nudge] required : nudgeId={}, conflicts={}",
            ex.payload().nudgeId(), ex.payload().conflicts().size());
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.CONFLICT).body(ex.payload());
}

(global/exception/ApiExceptionHandler.java:63-68).

핵심은 produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE 명시 — 기존 SSR 흐름의 HTML advice 와 content-negotiation 으로 분리되어 XHR 호출만 본 핸들러로 매칭된다.

### 5.4 TTL countdown UX (f55e142, frontend only)

| 변경 | 내용 |
| --- | --- |
| `templates/fragments/management/nudge-modal | .html헤더 옆[data-nudge-timer]` span 추가 |
| static/global/nudge-modal.js | NudgeTimer 모듈 (start / stop / isExpiredResponse). 1초 주기 mm:ss 갱신, 1분 미만 시 빨간색 강조, 0:00 시 modal 자동 닫힘. |
| 4 도메인 *-new.html | <script src="/global/nudge-modal.js"> include 추가 |
| 4 도메인 *-new.js | modal.hidden=false 직후 NudgeTimer.start, closeModal 에 NudgeTimer.stop, proceed/replace 응답 catch 분기에 handleExpiredIfAny (404 NudgeNotFound 또는 409 NudgeSessionExpired 일 때 modal 강제 닫힘 + 안내) |

서버 인프라 변경 0. 기존 16 통합 테스트 회귀 없음.

## 6. 5 도메인 변화 매트릭스

| 도메인 | (a) Intent meta nudge (단계 A) | (b) Hash nudge (단계 B) | (c) UI 패턴 | (d) Lifecycle 전이 액션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OSImage | OSImageService + IntentMetaNudge (line 191) | 없음 (메타 단독) | JSON XHR 등록 + n-badge-yellow | deprecate / undeprecate / softDelete / restore (entity 상속) |
| ISO | IsoUploadIntent (line 215) + IntentMetaNudge | OSImageService (line 457-458) + ContentNudgePayload | iso-new.js 의 openContent + openIntentNudge | deprecate / undeprecate / softDelete / restore + purge |
| **BoardModel* | * BoardModelServic (line 129-133) +IntentMetaNudge` | e` 없음 (메타 단독) | JSON XHR 등록 + n-deprecated-dot | deprecate / undeprecate / softDelete (entity 상속) |
| BIOS | BiosUploadIntent (line 151) + IntentMetaNudge | BiosService (line 162) + ContentNudgePayload | bios-new.js 의 openContent + openIntentNudge | deprecate / undeprecate / softDelete / restore + purge |
| BMC | BmcUploadIntent (WAVE 2 신설) | BmcService.addBmc (WAVE 2 신설) + ContentNudgePayload | bmc-new.js 의 openContent + openIntentNudge | deprecate / undeprecate / softDelete / restore + purge |
| **Subprogram* | * SubprogramUpload Intent (line 156) + IntentMetaNudge | SubprogramService. addSubprogram (WAVE 2 신설) + ContentNudgePayload | subprogram-new.js 의 openContent + openIntentNudge | deprecate / undeprecate / softDelete / restore + purge |

세부 사항 :

- BMC / Subprogram 의 (b) hash nudge 는 본 MK2 슬라이스에서 처음 도입 — WAVE 1 시점에는 NudgeService skeleton (TODO) 만 있었고, WAVE 2 commit (3936e49) 에서 BIOS 패턴 (addXXX → 해시 충돌 검사 → *NudgeRequiredException raise + persistFromNudge + purgeNudgeTempTree) 으로 마무리되었다.

- (a) intent meta nudge 는 모든 4 파일 도메인 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO) 과 2 메타 도메인 (OSImage / BoardModel) 에 일관 적용. 메타 충돌 시 임시 파일 업로드 자체가 발생하지 않으므로 12 GB ISO 업로드 후에야 nudge 가 뜨던 사용자 시간 낭비 케이스가 사라졌다.

- (d) Lifecycle 액션 : BoardModel / OSImage 는 자식 자원이 있어 purge 액션이 정의되지 않음. 사용자 요청 시 cascade 정책 결정 후 추가 가능.

## 7. CP4 통합 테스트 결과

### 7.1 신규 16 시나리오 (3d3f47a 시점)

각 도메인 controller 테스트 파일에 @Nested @DisplayName("MK2 WAVE 2 — Intent Nudge") 그룹으로 4 시나리오 추가. 시나리오 패턴은 4 도메인 모두 동일 :

| # | 시나리오 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 1 | intent : 메타 충돌 발생 | 409 + code="NUDGE_REQUIRED" + nudgeId + conflicts 동봉 |
| 2 | intent-nudge proceed | 200 + 새 uploadToken 응답 |
| 3 | intent-nudge replace?targetId=N | 200 + 새 uploadToken (targetId purge 후) |
| 4 | intent-nudge cancel | 204 NoContent |

### 7.2 도메인별 테스트 파일 매핑

| 도메인 | 파일 | 총 테스트 수 |
| --- | --- | --- |
| BIOS | BiosControllerUploadFlowTest.java | 22 (기존 18 + WAVE2 4) |
| BMC | BmcControllerTest.java | 18 (기존 14 + WAVE2 4) |
| ISO | OSImageControllerUploadFlowTest.java | 22 (기존 18 + WAVE2 4) |
| Subprogram | SubprogramControllerTest.java | 14 (기존 10 + WAVE2 4) |

본 테스트 파일들은 위에 명시된 4 시나리오 외에 기존 upload / intent / 보안 / lifecycle 시나리오를 함께 포함한다. 본 보고서가 다루는 commit 범위 내 신규 시나리오는 정확히 4 × 4 = 16 건.

### 7.3 Step 8 통합 테스트 4 범주 커버리지

| 범주 | WAVE 2 신규 16 시나리오에서의 커버리지 |
| --- | --- |
| 성공 (2xx) | #2 (proceed 200), #3 (replace 200), #4 (cancel 204) — 12 시나리오 |
| 입력 검증 실패 (400) | 본 범주는 기존 upload / intent 테스트에서 커버 — intent meta nudge 자체는 메타 키 비교만 하므로 신규 400 시나리오 없음 |
| 리소스 없음 (404) | NudgeNotFoundException — 기존 hash nudge 테스트 에서 커버 (각 도메인 #9 등). intent nudge 의 잘못된 nudgeId 케이스는 신규 추가 안 됨 (회귀 안전망은 sub-class polymorphism 으로 자동 매핑됨) |
| 도메인 충돌 (409) | #1 (NudgeRequiredException trigger) — 4 시나리오. BiosNudgeRequiredException / BmcNudgeRequiredException / SubprogramNudgeRequiredException / IsoNudgeRequiredException 모두 실제 발생 |

plan WAVE 2 v2 §6 의 54 시나리오 청사진 대비 본 commit 의 16 시나리오는 “각 도메인의 핵심 4 분기” 만 커버. 잔여 38 시나리오 (각 도메인 hash-nudge 회귀, NudgeNotFound, NudgeSessionExpired, InvalidReplaceTarget 등) 는 §9 “남은 후속” 으로 이관.

### 7.4 try-catch 정합화 (S3-4 silent-500 차단 패턴 확장)

3d3f47a commit 의 두 번째 의의는 BMC / OSImage controller 의 intent endpoint 에서 try-catch 제거. WAVE 1 까지 BIOS 만 적용됐던 패턴 (도메인 예외는 advice 가 일괄 처리, 컨트롤러 try/catch 0) 을 BMC / OSImage 도 정합. 기존엔 catch (ConflictException) 가 NudgeRequiredException sub-class 도 흡수해 ApiErrorResponse 로 평탄화 → advice 의 polymorphic NudgeRequiredResponse 핸들링이 무력화되어 client 가 nudge modal 을 띄우지 못하던 silent-500 회귀를 차단.

### 7.5 회귀 결과

- 전체 테스트 suite 통과 ✓ (commit message 3d3f47a 명시)

- 새 16 시나리오 모두 통과 ✓

- TTL countdown commit (f55e142) 도 frontend 만 변경했으므로 회귀 없음 ✓

## 8. CP5 검증 가이드 (사용자 직접 수행)

다음 시나리오는 브라우저 end-to-end 로 사용자가 직접 검증해야 한다 (CP5).

### 8.1 Lifecycle 액션 (모든 도메인)

| 시나리오 | 기대 |
| --- | --- |
| Active 자원 deprecate → C2 라벨에 노란 점 + 자원명 옆 n-badge-yellow “Deprecated” 배지 | UI 변화 즉시 반영 |
| Deprecated 자원 undeprecate → 배지 / 점 제거 | UI 변화 즉시 반영 |
| SoftDeleted 자원 deprecate 시도 → IllegalDeprecationStateException | “삭제된 … 는 deprecate 할 수 없습니다” 안내 + 409 |
| Active 자원 purge 시도 → IllegalLifecycleTransitionException | “삭제 상태가 아닌 … 는 …” 안내 + 409 |
| SoftDeleted 자원 purge → row + sidecar / 번들 트리 + 마커 삭제 | 파일시스템 + DB 동시 삭제 확인 |

### 8.2 Intent meta nudge 흐름 (4 파일 도메인)

같은 (boardId, version) 으로 BIOS / BMC / Subprogram 자원을 이미 등록 후 soft-delete 한 다음, 동일 메타로 재등록 시도 :

| 단계 | 기대 |
| --- | --- |
| upload-intent POST | 즉시 409 + nudge modal 표시 (파일 업로드 발생 안 함) |
| modal “그래도 등록” → /intent-nudge/{id}/proceed | 새 uploadToken 받아 자동 업로드 시작 |
| modal “기존 영구 삭제 후 등록” → /intent-nudge/{id}/replace?targetId=N | 기존 자원 hard-delete 후 새 uploadToken 으로 자동 업로드 시작 |
| modal “취소” → /intent-nudge/{id}/cancel | 204, modal 닫힘 |

ISO 의 경우 (osImageId, isoPath) 키로 동일 흐름. 12 GB 대용량 ISO 의 경우 본 흐름에서 임시 파일 업로드가 발생하지 않는 것이 핵심 사용자 가치.

### 8.3 Hash nudge 흐름 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO)

다른 메타로 등록하되 내용 (해시) 이 우연히 같은 케이스. upload 본체 진행 후 modal 표시.

### 8.4 TTL countdown (5분)

modal 띄운 채 5분 대기 :

- modal 헤더의 mm:ss 가 매 초 갱신

- 1분 미만일 때 빨간색 강조

- 5:00 → 0:00 도달 시 modal 자동 닫힘 + “nudge 세션이 만료되었습니다. 다시 업로드해주세요.” 안내

modal 띄운 채 5분 후 buttons 클릭 :

- 404 NudgeNotFound 또는 409 NudgeSessionExpired 응답 → 클라이언트가 modal 강제 닫힘 + 명시적 안내

### 8.5 자동 purge 회귀 차단 검증

같은 (boardId, version) 으로 BIOS 를 두 번 등록 시도 (둘 다 활성, soft-delete 없이) :

- 두 번째 등록 시 DuplicateBiosVersionException (409, fieldErrors 동봉) — 자동 hard-delete 발생 안 함. 기존 자원이 보존되는 것을 DB 에서 직접 확인.

## 9. 남은 후속 후보 (MK2 외)

### 9.1 본 슬라이스에서 의도적으로 미룬 항목

| 항목 | 이유 / 이관 대상 |
| --- | --- |
| 통합 테스트 plan v3 §6 73 시나리오 잔여 | 본 commit 16 시나리오는 핵심 4 분기 × 4 도메인. 잔여 hash-nudge 회귀 / NudgeNotFound / NudgeSessionExpired / InvalidReplaceTarget / Deprecated reconciliation 분류 시나리오는 차후 CH 슬라이스 |
| NudgeRegistry GC 강화 (만료 hash-nudge 의 임시 파일 cleanup TTL 경로) | 현재 5분 TTL pruner 가 세션만 회수. hash-nudge 의 TTL 만료 시 임시 파일 정리는 BiosNudgeService.cancel 등 명시 호출 시만 수행됨. plan WAVE 2 v1 §8.5 결정 #3 참조 |
| PreExistingMatchInfo advisory 데드 분기 정리 | intent-nudge 도입 후 사실상 redundant. 회귀 위험 회피 위해 본 슬라이스에서 보존. plan WAVE 2 v1 §8.2 — CH 슬라이스 이관 |
| Deprecated reconciliation 분리 카운트 (DriftReport.deprecatedDriftCount) | MK1 의 findActiveMarkables 는 현행 유지 (deprecated 포함). plan v3 결정 #5 — 본 commit 미반영. 후속 MK 슬라이스 |
| typed-confirm UI 5 도메인 일관 | “영구 삭제” / “마커 재발급” 등 위험 액션의 자원명 typed-confirm modal 일관화 — CH 슬라이스 |
| BoardModel / OSImage 의 cascade purge | 자식 자원 (BIOS/BMC/Subprogram / ISO) 이 있어 cascade 정책 결정 필요. Stage 1 종료 후 CH 슬라이스로 |

### 9.2 회귀 위험

본 MK2 변경이 다른 영역에 미치는 영향 :

| 영향 영역 | 관찰된 또는 예상되는 변화 |
| --- | --- |
| MK1 (PathReconciliationService) | findActiveMarkables 는 deprecated 자원도 포함하므로 현행 동작 유지. plan v3 결정 #4 정합 — 회귀 없음 |
| S1 (BackgroundJob) | MK2 변경 없음 — chunk 진행 모델 그대로 사용 |
| S3 (보안 예외 폴리모픽) | 동일 단일-advice 패턴을 nudge 도메인에도 적용. S3 의 success pattern 확장 (sub-class 추가 시 advice 분기 0) |
| Stage 3 (Provisioning, U1/U2) | Server / SettingDefinition 도 lifecycle 적용 가능 — extends LifecycleEntity 만 추가하면 endpoint 까지 자동 연결 |

## 10. Critical Files

### 10.1 신규 (인프라)

- global/entity/LifecycleEntity.java

- global/lifecycle/LifecycleStage.java

- global/lifecycle/LifecycleManageable.java

- global/lifecycle/exception/IllegalDeprecationStateException.java

- global/lifecycle/exception/IllegalLifecycleTransitionException.java

- global/exception/ApiExceptionHandler.java (RestController advice 분리)

- global/exception/WebExceptionHandler.java (HTML advice 분리)

- global/exception/FieldBoundConflictException.java

- global/exception/FieldBoundBadRequestException.java

### 10.2 신규 (Nudge 인프라)

- management/common/nudge/NudgePayload.java (sealed)

- management/common/nudge/ContentNudgePayload.java

- management/common/nudge/IntentMetaNudgePayload.java

- management/common/nudge/NudgeSession.java

- management/common/nudge/NudgeRegistry.java

- management/common/nudge/NudgeAction.java

- management/common/nudge/NudgeResourceType.java

- management/common/nudge/dto/NudgeRequiredResponse.java

- management/common/nudge/dto/NudgeConflictEntry.java

- management/common/nudge/dto/PreExistingMatchInfo.java

- management/common/nudge/exception/NudgeRequiredException.java (abstract)

- management/common/nudge/exception/NudgeNotFoundException.java

- management/common/nudge/exception/NudgeSessionExpiredException.java

- management/common/nudge/exception/NudgeAlreadyResolvedException.java

- management/common/nudge/exception/InvalidReplaceTargetException.java

### 10.3 신규 (도메인 NudgeService + Exception)

- management/bios/service/BiosNudgeService.java

- management/bios/exception/BiosNudgeRequiredException.java

- management/bmc/service/BmcNudgeService.java

- management/bmc/exception/BmcNudgeRequiredException.java

- management/subprogram/service/SubprogramNudgeService.java

- management/subprogram/exception/SubprogramNudgeRequiredException.java

- management/os/service/OsNudgeService.java

- management/os/exception/IsoNudgeRequiredException.java

- management/os/service/OSImageNudgeService.java

- management/os/exception/OSImageNudgeRequiredException.java

- management/board/service/BoardModelNudgeService.java

- management/board/exception/BoardModelNudgeRequiredException.java

### 10.4 수정 (5 entity → LifecycleEntity 상속)

- management/board/entity/BoardModel.java:31

- management/os/entity/OSImage.java:39

- management/os/entity/ISO.java:44

- management/bios/entity/BoardBIOS.java:53

- management/bmc/entity/BoardBMC.java:48

- management/subprogram/entity/Subprogram.java:46

### 10.5 수정 (Service — 자동 purge 폐기 + lifecycle/nudge 액션 추가)

- management/bios/service/BiosService.java (자동 purge 인라인 제거 + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree / deprecate / undeprecate / restore / purge)

- management/bmc/service/BmcService.java (동일 패턴, WAVE 2 hash nudge 신설)

- management/subprogram/service/SubprogramService.java (동일 패턴, WAVE 2 hash nudge 신설)

- management/os/service/OSImageService.java (ISO 옵션 A 자동 purge 폐기 + ISO sidecar ContentNudgePayload + OSImage IntentMetaNudgePayload)

- management/board/service/BoardModelService.java (BoardModel IntentMetaNudgePayload)

- management/bios/service/BiosUploadIntentService.java (intent meta nudge 분기 + issueAfterNudge)

- management/bmc/service/BmcUploadIntentService.java (동일)

- management/subprogram/service/SubprogramUploadIntentService.java (동일)

- management/os/service/IsoUploadIntentService.java (sidecar 매칭 → IsoNudgeRequiredException 격상)

### 10.6 수정 (Controller — try/catch 폐기 + nudge endpoint 추가)

- management/bios/controller/BiosController.java (nudge confirm 6개 + intent-nudge confirm 6개)

- management/bmc/controller/BmcController.java (동일 + try/catch 제거 — WAVE 2 CP4)

- management/subprogram/controller/SubprogramController.java (동일)

- management/os/controller/OSImageController.java (ISO 6개 + intent-nudge 3개 + image-nudge 3개; intent try/catch 제거 — WAVE 2 CP4)

- management/board/controller/BoardModelController.java (board nudge 3개 + JSON XHR 등록 전환)

### 10.7 수정 (Frontend)

- static/global/nudge-modal.js (NudgeModal.handle + NudgeTimer)

- templates/fragments/management/nudge-modal.html (data-nudge-timer span)

- static/global/style.css (n-badge-yellow + n-deprecated-dot 토큰)

- static/management/{bios,bmc,subprogram}/...-new.js (openContentNudgeModal + openIntentNudgeModal)

- static/management/os/iso-new.js (동일)

- static/management/board/board-new.js (메타 nudge handler)

- static/management/os/os-image-new.js (동일)

- 4 도메인 *-new.html (/global/nudge-modal.js script include)

### 10.8 수정 (테스트)

- src/test/.../bios/controller/BiosControllerUploadFlowTest.java (+4 시나리오)

- src/test/.../bmc/controller/BmcControllerTest.java (+4 시나리오)

- src/test/.../os/controller/OSImageControllerUploadFlowTest.java (+4 시나리오)

- src/test/.../subprogram/controller/SubprogramControllerTest.java (+4 시나리오)

### 10.9 유지

- MK1 본체 (maintenance/reconciliation/) — findActiveMarkables 의미 변경 없음

- BaseTimeEntity — LifecycleEntity 와 별도로 잔존 (다른 영역의 audit-only 엔티티용)

- Markable — extends LifecycleManageable 추가됐으나 4 자원 도메인 어댑터 (BIOS/ISO/BMC/Subprogram) 는 이미 entity 가 LifecycleEntity 상속이라 자동 충족

## 11. Plan 대비 산출물 매핑

본 MK2 의 plan 은 3 단계로 누적되었다 — MK2_plan_v3.docx (본체) → MK2-WAVE2_plan.docx (v1) → MK2-WAVE2_plan_v2.docx (sealed 채택). 각 plan 의 핵심 섹션이 실 코드 어디에 매핑됐는지 표시한다.

### 11.1 MK2 v3 본체 매핑 (plan/26-04-29_19-27-14_MK2_plan_v3.docx)

| Plan 섹션 | Commit / 코드 매핑 |
| --- | --- |
| §2.1 3 boolean 독립 모델 | LifecycleEntity (global/entity) — 4 boolean 실제 컬럼화 |
| §2.2 자동 purge 완전 폐기 | e3a33ae commit message “[MK2] 자동 purge 인라인 로직 4건 … 완전 폐기” |
| §2.3 Nudge 두 단계 흐름 | 단계 A는 WAVE 1/2 에서, 단계 B는 본 commit BIOS/ISO + WAVE 2 BMC/Subprogram 에서 완성 |
| §2.4 신규 사용자 액션 (Deprecate / Undeprecate / Restore / Purge / Nudge 3택) | LifecycleEntity 메서드 + 4 도메인 *Service.deprecate/undeprecate/restore/purge + *NudgeService.proceed/replace/cancel |
| §3.1 URL 표 (10 endpoint × {bios, bmc, subprogram, os/iso} = 40) | 4 컨트롤러 모두 추가됨 (BiosController 외) |
| §4.1 entity 신규 필드 (isDeprecated/deprecatedAt) | 실제로는 LifecycleEntity 상속으로 일괄 공급됨. 5 entity 가 직접 필드 추가하는 대신 super 가 보유 — plan 보다 깔끔 |
| §4.2 LifecycleStage / LifecycleManageable | global/lifecycle/ 신설 |
| §6 통합 테스트 73 시나리오 | 본 commit 의 신규 16 시나리오는 핵심 4 분기. 잔여 57 시나리오는 후속 CH 슬라이스 |
| §7.1 신규 예외 | IllegalDeprecationStateException / IllegalLifecycleTransitionException / NudgeRequiredException (abstract) + NudgeNotFoundException / NudgeSessionExpiredException / NudgeAlreadyResolvedException / InvalidReplaceTargetException (모두 신설) |
| §10.1 Critical Files 신규 | §10 본 보고 § 참조 — 모두 신설됨 |

### 11.2 WAVE 2 v2 매핑 (plan/26-05-04_13-48-55_MK2-WAVE2_plan_v2.docx)

| Plan 섹션 | Commit / 코드 매핑 |
| --- | --- |
| §2.2 sealed NudgePayload | 3936e49 commit + management/common/nudge/ sealed interface + 두 record |
| §2.4 confirm endpoint 분기 패턴 | 수정 채택 : plan 권장 switch (payload) expression 대신 phase 별 분리된 endpoint (/nudge/{id}/proceed vs /intent-nudge/{id}/proceed) + 분리된 service method 패턴 사용. Trade-off 는 본 보고 §3.3 참조 |
| §2.5 BMC / Subprogram hash-time nudge 마무리 | WAVE 2 commit 에서 BIOS 패턴으로 마무리됨 (BmcService.addBmc / SubprogramService.addSubprogram 신규 hash 충돌 분기) |
| §6 통합 테스트 54 시나리오 | 본 commit 의 신규 16 시나리오는 핵심 4 분기. 잔여 38 시나리오는 후속 |
| §10 신규 (3 sealed 인프라 + 8 본 구현) | 모두 신설됨 |
| §10.4 수정 (BMC / Subprogram repo + ApiExceptionHandler) | 모두 적용됨. ApiExceptionHandler 는 polymorphism 으로 줄 추가 0 |

### 11.3 불가침 원칙 점검

| CLAUDE.md 원칙 | 본 슬라이스 점검 결과 |
| --- | --- |
| Primitive Obsession 금지 | LifecycleStage (어휘 enum), NudgeAction (enum), NudgeResourceType (enum), sealed NudgePayload (phase 를 type 으로 표현) — 모두 정합. tempFilePath 가 String 으로 남은 것은 plan WAVE 2 v2 §4.3 결정대로 MK3 (ApplicationFileMover) 와 함께 처리 예정 |
| 네이밍 규칙 | *Controller, *Service, *Repository, *Request, *Response, *Entity, *NudgeService, *NudgeRequiredException 모두 정합 |
| 레이어 경계 | Controller ↔ Service 는 DTO 만 (Request / Response), Service ↔ Repository 는 Entity. View 에 entity 직접 노출 0 |
| @Transactional 경계 | Service 메서드에만 적용. Controller 에 0 |
| 조건 분기문 무분별 확장 금지 | sealed interface + ApiExceptionHandler 의 NudgeRequiredException 단일 핸들러 (sub-class polymorphism). 4 도메인 nudge 추가에 advice 분기 0 줄 — CLAUDE.md 정합 |
| 코드 중복 금지 | LifecycleEntity 가 5 entity 의 lifecycle boolean + 가드 5 메서드를 한 곳에서 관리. plan v3 시점 5 entity 가 각자 보유하던 중복 코드 제거됨 |

## 12. 다음 마일스톤

| Gate | 위치 | 사용자 결정 |
| --- | --- | --- |
| G-MK2 | 본 보고 시점 | 본 보고가 종합 매핑 — 사용자 검토 후 승인 또는 후속 지시 (잔여 plan §6 시나리오 추가 여부 등) |
| → 후속 후보 | Stage 3 진입 | U1 / U2 (Provisioning) — Server / SettingDefinition 도 LifecycleEntity 상속하면 endpoint 까지 자동 연결됨 |
| → 후속 후보 | CH (Housekeeping) | MK2 잔여 57 + WAVE 2 잔여 38 시나리오 + PreExistingMatchInfo 데드 분기 정리 + typed-confirm 5 도메인 일관 + Deprecated reconciliation 분리 카운트 |
| → 후속 후보 | MK3 ApplicationFileMove | r UI 에서 파일 이동 → 마커 + DB 동시 갱신. MK1 applyDriftedPath 의 역방향 |

### 12.1 Stage 인벤토리 갱신 권장

CLAUDE.md §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목 :

- **MK2** — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 (사용자 명시 결정 — 예정 / 미진입). ...

→ 본 보고 시점에 “완료 (lifecycle + nudge two-phase + 5 도메인 정합화 + WAVE 1 / WAVE 2 / TTL UX)” 로 갱신 권장. CLAUDE.md 갱신은 본 보고 승인 후 별도 커밋.