# MK2-WAVE3 (ISO Intent 단계 정식 SHA-256 precheck + 변조 방어) 최종화 보고 (2026-05-04)

작성 시각 : 2026-05-04 16:27 KST

본 보고서는 인벤토리 코드 MK2-WAVE3 의 renew/main 안착 시점 정식 finalize report 다. 대상 commit 2 건 (88044d4 backend / 965797b frontend + 통합 테스트) 의 산출물을 plan v1 → plan v2 → 실코드 3 단 매핑으로 정리한다.

선례 : report/26-05-04_15-41-49_MK2_finalize_report.docx (MK2 본체 finalize). 본 보고서는 그 11 섹션 구조 (Executive Summary / Slice 진행 / 도메인 모델 / 5 도메인 매트릭스 / 통합 테스트 / Verification / Critical Files / 다음 마일스톤 / Plan 매핑 / 불가침 원칙) 를 그대로 따르되, WAVE 3 의 단일 도메인 (ISO) 스코프에 맞춰 §7 (5 도메인 매트릭스) 을 “ISO 단독 영향” 으로 압축한다.

## 1. Executive Summary

WAVE 3 는 사용자의 다음 통찰에서 출발했다 :

- WAVE 2 의 ISO intent nudge 키 = (osImageId, isoPath) — “다른 경로 + 같은 파일” 시나리오에 무방비. 관리자가 디렉토리 재구성 / mount 변경 / 단순 rename 후 재등록하면 WAVE 2 의 단계 A (intent path nudge) 가 통과해 12 GB 통째 업로드 후에야 단계 B (server-side hash nudge) 가 발동한다. WAVE 2 의 본질 (“업로드 전 차단”) 이 무력화된다.

- filename 도 자유 변경 가능 → 부분 fingerprint (size + filename candidate 좁히기) 는 false negative 가 큼.

- client SHA-256 약 30 ~ 60 초 vs 12 GB 재업로드 수 ~ 수십 분 + 네트워크 — 후자가 압도적으로 비싸다.

이 통찰을 바탕으로 plan v1 (부분 fingerprint head + mid + tail 1 MB) 가 CP1 에서 거절되고 plan v2 (정식 SHA-256 + Web Worker + server-side 재검증) 로 재설계됐다. 사용자 직접 인용 :

“filename 도 다르게 지정할 수도 있는데 그럼 candidate 로 못좁혀지잖아. client 측 리소스 저하가 큰게 아니라면 옵션 1 로 진행.”

“지금의 ISO 업로드 이후의 hash 검증도 다시 하고. 혹시 client 에서 값이 변조될 우려도 있으니까.”

본 WAVE 의 charter 는 ISO 도메인의 시나리오 B 누락을 3-Phase 방어선 으로 메우는 것이다 :

- Phase 1 — intent 1차 호출 (hash 미동봉). 휴지통/Deprecated ISO 0 건이면 즉시 token, 1 건+이면 HashCheckRequired (sealed sum type) 로 client 에 SHA-256 계산 요청.

- Phase 2 — intent 2차 호출 (hash 동봉). manifestHash 매칭 → IsoNudgeRequiredException (NUDGE_REQUIRED), 비매칭 → 정상 token.

- Phase 3 — server-side IsoVerificationLauncher 가 정식 SHA-256 재계산 → client hash 와 비교 → 불일치 시 IsoClientHashMismatchException (400) fail-fast. 변조 / corruption 모두 방어.

본 보고 시점 결과 :

- WAVE 3 backend (88044d4) + frontend + CP4 통합 테스트 (965797b) 모두 main 반영 완료

- 신규 통합 테스트 5 시나리오 + 전체 suite 439 tests pass (회귀 0)

- IsoUploadIntentResponse 가 record → sealed interface + 2 record 로 전환 (NudgePayload 에 이은 sealed sum type 두 번째 사례)

- ApiExceptionHandler.handleDomain fallback 이 sub-class @ResponseStatus 우선 검사 → 향후 도메인 예외 추가 시 분기 줄 추가 0 (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합)

- OSImageController.uploadIso try-catch 폐기 (S3-4 정합 — BIOS / BMC / OS intent 단일 advice 위임 패턴 일관)

## 2. Slice 진행 흐름 (Commit 시간순)

| 단계 | Commit | 일시 | 대응 CP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan v1 (26-05-04_15-49-11_MK2-WAVE3_plan.docx) | 2026-05-04 15:49 KST | CP1 거절 (부분 fingerprint false negative) |
| 2 | plan v2 (26-05-04_16-02-08_MK2-WAVE3_plan_v2.docx) | 2026-05-04 16:02 KST | CP1 승인 (정식 SHA-256) |
| 3 | 88044d4 backend — sealed response + 3-Phase service + IsoClientHashMismatchException | 2026-05-04 16:15 KST | CP2 ~ CP3 |
| 4 | 965797b frontend (Web Worker + iso-new.js) + 통합 테스트 5 시나리오 + ApiExceptionHandler 정합 | 2026-05-04 16:20 KST | CP4 |

전체 슬라이스가 단일일 (5월 4일) 안에 plan 거절 → 재설계 → 백엔드 → 프론트 + 테스트 4 단계로 직선 진행됐다. plan v1 의 부분 fingerprint 결정이 사용자 통찰 (“filename 변조”) 로 즉시 거절되고 v2 의 정식 SHA-256 으로 전환된 것이 본 슬라이스의 핵심 의사 결정 흐름.

## 3. 3-Phase 설계 시퀀스

### 3.1 정상 흐름 — Phase 1 직행 (운영 환경 99 %)

[browser/iso-new.js]
  POST /management/os/{osId}/iso/upload-intent  { isoPath, filename, size, allowCreateDirectory, clientHash=null }
    ↓
[IsoUploadIntentService.issue]
  1) OSImage 존재 확인
  2) IsoPathResolver.resolve → resolvedPath
  3) 활성 동일 경로 충돌 검사 → IsoUploadIntentConflictException(409)
  4) findIntentPathNudgeCandidates (WAVE 2, 변경 없음) → IsoNudgeRequiredException(409, PATH variant)
  5) clientHash == null → findIntentHashCheckCandidates(osImageId)
       후보 0건 → 아래 6) 로 (정상 token)
       후보 1+건 → return HashCheckRequired(candidates, "SHA-256")  [Phase 2 강제]
  6) validateFilesystem → token 발급 (clientHash=null intent 저장)
    ↓
[browser] type=INTENT_TOKEN_ISSUED 수신 → uploadToken 으로 즉시 업로드
    ↓
[OSImageController.uploadIso] (X-Upload-Token)
    ↓
[OSImageService.prepareIsoRegistration] (clientHash=null 전달)
    ↓
[IsoRegistrationLauncher → finalizePreparedIsoRegistration]
  computeFileSha256(target) → manifestHash
  prepared.clientHash == null → 비교 skip (Phase 3 미적용)
  → 정상 등록

### 3.2 hash precheck 흐름 — Phase 1 → Phase 2

[browser] POST /upload-intent (clientHash=null)
    ↓
[IsoUploadIntentService] findIntentHashCheckCandidates(osImageId) → 1+ 건
    ↓ HashCheckRequired (sealed sum type)
[browser] type=HASH_CHECK_REQUIRED 수신
  → submitBtn = "fingerprint 계산 중… 0%"
  → new Worker('/global/iso-fingerprint-worker.js')
  → hash-wasm createSHA256() + 4MB chunk streaming
  → progress (~250ms 간격) → submitBtn 텍스트 % 갱신
  → fingerprint = 64-hex
    ↓
[browser] POST /upload-intent (clientHash=64hex)  [Phase 2]
    ↓
[IsoUploadIntentService.issue] clientHash != null → findIntentHashNudgeCandidates(osImageId, clientHash)
  매칭 → IsoNudgeRequiredException(409, NUDGE_REQUIRED) — 사용자 3택 nudge modal
  비매칭 → token 발급 (clientHash 동봉) → 정상 업로드 시작

### 3.3 Phase 3 — 변조 / corruption 방어 (server-side fail-fast)

[OSImageService.finalizePreparedIsoRegistration]
  manifestHash = computeFileSha256(target)
  if (prepared.clientHash != null && !prepared.clientHash.equalsIgnoreCase(manifestHash)) {
      log.warn("client hash mismatch! client={}, server={}", prepared.clientHash, manifestHash)
      deleteQuietly(target); deleteQuietly(sidecar);
      throw new IsoClientHashMismatchException(prepared.clientHash, manifestHash)   // @ResponseStatus(400)
  }
  // clientHash == null (Phase 1 직행) 또는 일치 → 다음 단계

→ 변조 시도 (client 가 가짜 hash 송신해 Phase 2 nudge 우회) 는 사용자 자기 손해 — 12 GB 업로드 후 fail-fast. 그러나 명시적 예외 + 감사 로그 (logger.warn with full hash) + 임시 파일 정리로 silent 흡수 0.

## 4. 도메인 모델 변화

### 4.1 신규 / 수정 자산 표

| 항목 | 종류 | 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IsoUploadIntentResponse | sealed interface | management/os/dto/response/ | record → sealed 변형 |
| IsoUploadIntentResponse.IntentTokenIssued | nested record | 동일 | 신규 (sealed permits) |
| IsoUploadIntentResponse.HashCheckRequired | nested record | 동일 | 신규 (sealed permits) |
| IsoUploadIntentRequest.clientHash | record 필드 (nullable, @Pattern hex 64자) | management/os/dto/request/ | 신규 |
| IsoClientHashMismatchException | RuntimeException extends DomainException, @ResponseStatus(BAD_REQUEST) | management/os/exception/ | 신규 (1 건) |
| IsoUploadIntentService.Intent.clientHash | record 필드 (nullable) | management/os/service/IsoUploadIntentService.java | 신규 |
| OSImageService.PreparedIsoRegistration.clientHash | record 필드 (nullable) | management/os/service/OSImageService.java | 신규 |
| ISORepository.findIntentHashCheckCandidates(osImageId) | Repository 메서드 (@Query) | management/os/repository/ISORepository.java | 신규 |
| ISORepository.findIntentHashNudgeCandidates(osImageId, manifestHash) | Repository 메서드 (@Query) | 동일 | 신규 |
| ApiExceptionHandler.handleDomain | fallback 핸들러 | global/exception/ | sub-class @ResponseStatus 우선 검사 추가 |
| iso-fingerprint-worker.js | Web Worker (hash-wasm CDN + 4MB chunk streaming) | static/global/ | 신규 |
| iso-new.js runIntentFlow / computeFingerprint | client JS | static/management/os/ | 2단계 흐름 + Worker 통신 추가 |

### 4.2 sealed Response 구조 (Jackson 3 직렬화)

@JsonTypeInfo(use = JsonTypeInfo.Id.NAME, include = JsonTypeInfo.As.PROPERTY, property = "type")
@JsonSubTypes({
        @JsonSubTypes.Type(value = IsoUploadIntentResponse.IntentTokenIssued.class, name = "INTENT_TOKEN_ISSUED"),
        @JsonSubTypes.Type(value = IsoUploadIntentResponse.HashCheckRequired.class, name = "HASH_CHECK_REQUIRED")
})
public sealed interface IsoUploadIntentResponse
        permits IsoUploadIntentResponse.IntentTokenIssued,
                IsoUploadIntentResponse.HashCheckRequired {

    record IntentTokenIssued(String uploadToken, List<String> warnings) implements IsoUploadIntentResponse {}

    record HashCheckRequired(List<NudgeConflictEntry> candidates, String fingerprintAlgorithm)
            implements IsoUploadIntentResponse {}
}

응답 wire format :

{ "type": "INTENT_TOKEN_ISSUED", "uploadToken": "...", "warnings": [] }
{ "type": "HASH_CHECK_REQUIRED", "candidates": [ ... ], "fingerprintAlgorithm": "SHA-256" }

→ 클라이언트가 intent.type === 'HASH_CHECK_REQUIRED' 분기 강제. CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합 (sealed sum type 으로 누락 silent 통과 차단).

### 4.3 IsoUploadIntentRequest.clientHash 정의

public record IsoUploadIntentRequest(
        @NotBlank String isoPath,
        @NotBlank String filename,
        @NotNull @Min(0) Long size,
        boolean allowCreateDirectory,

        @Pattern(regexp = "^[0-9a-f]{64}$", message = "clientHash 는 64자 lowercase hex 여야 합니다.")
        String clientHash
) {
    /** 1차 intent 호출 (hash 미동봉) 호환 ctor. */
    public IsoUploadIntentRequest(String isoPath, String filename, Long size, boolean allowCreateDirectory) {
        this(isoPath, filename, size, allowCreateDirectory, null);
    }
}

@NotNull 의도적 미부여 — Phase 1 에서 null 이 정상. @Pattern 은 null 케이스에서 통과 (Bean Validation 표준 동작).

### 4.4 IsoClientHashMismatchException 정의

@ResponseStatus(HttpStatus.BAD_REQUEST)
public class IsoClientHashMismatchException extends DomainException {
    public IsoClientHashMismatchException(String clientHash, String serverHash) {
        super("업로드 파일의 fingerprint 가 일치하지 않습니다. 파일 손상 또는 client 변조 의심. "
                + "client=" + abbr(clientHash) + ", server=" + abbr(serverHash));
    }
    private static String abbr(String hash) {
        if (hash == null) return "<null>";
        return hash.length() > 16 ? hash.substring(0, 16) + "…" : hash;
    }
}

- @ResponseStatus(400) — ApiExceptionHandler.handleDomain fallback 이 본 어노테이션을 자동 인식 (§5.2 참조).

- 메시지에 hash prefix 16 자만 노출 (full hash 는 server log.warn 에만).

### 4.5 Repository 신규 쿼리 2 건

/** Phase 1 hash check candidates : 같은 osImageId 의 휴지통 / Deprecated ISO sentinel. */
@Query("select i from ISO i where i.osImage.id = :osImageId and (i.isDeleted = true or i.isDeprecated = true)")
List<ISO> findIntentHashCheckCandidates(@Param("osImageId") Long osImageId);

/** Phase 2 hash match : client 가 보낸 SHA-256 과 일치하는 휴지통 / Deprecated ISO 후보. */
@Query("select i from ISO i where i.osImage.id = :osImageId and i.manifestHash = :manifestHash and (i.isDeleted = true or i.isDeprecated = true)")
List<ISO> findIntentHashNudgeCandidates(@Param("osImageId") Long osImageId,
                                        @Param("manifestHash") String manifestHash);

→ Phase 1 은 size 매칭 안 함 (ISO 엔티티에 size 컬럼 부재) — 단순 lifecycle 필터로 sentinel 역할만 수행. Phase 2 가 정확도 100 % 의 manifestHash 단일 키 매칭으로 nudge 트리거.

### 4.6 IsoUploadIntentService.Intent record 변경

public record Intent(Long osImageId, String isoPath, String filename, long expectedSize,
                      String clientHash,         // WAVE 3 신규 — Phase 3 비교용
                      Instant issuedAt) {}

Controller uploadIso 가 intent.consume() 후 intent.clientHash() 를 추출해 prepareIsoRegistration 의 신규 4번째 인자로 전달.

### 4.7 OSImageService.PreparedIsoRegistration record 변경

public record PreparedIsoRegistration(
        Long osImageId, String resolvedPath, String description,
        String originalFilename, boolean uploadedFile,
        /** WAVE 3 — intent 시 client 가 보낸 SHA-256. nullable. server-side 재계산 후 비교. */
        String clientHash
) {
    /** WAVE 3 이전 호출자 호환 — clientHash 없이 생성. */
    public PreparedIsoRegistration(Long osImageId, String resolvedPath, String description,
                                    String originalFilename, boolean uploadedFile) {
        this(osImageId, resolvedPath, description, originalFilename, uploadedFile, null);
    }
}

→ completePendingIsoFromNudge (nudge proceed/replace) 의 호출 경로는 5-arg 호환 ctor 를 사용해 clientHash null 처리 (nudge 후 재발급은 hash 검사 skip 의도).

## 5. Architecture / 결정 박스

### 5.1 정식 SHA-256 vs 부분 fingerprint (plan v2 §2.2 확정 1)

| 옵션 | 정확도 | 12 GB 소요 | 외부 의존 | UX | v2 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 정식 SHA-256 (hash-wasm) | 100 % | 30 ~ 60 초 | hash-wasm CDN 1 줄 | 진행률 표시 가능, 사용자 대기 길음 | 확정 |
| (b) 부분 fingerprint (head + mid + tail 1 MB) | 99.99 % (filename 변조 시 0 %) | < 5 초 | 불필요 | 거의 즉시 | 거절 (filename / path 변조 시 candidate 좁히기 실패) |
| (c) hybrid (b 1차 → 매칭 시에만 a) | 100 % | 매칭 0 시 < 5 초 | 도입 필요 | (b) 선에서 끝나는 케이스 다수 | 거절 (hybrid 의 1차 가치 = 0 — filename 변조 시 1차가 무용지물) |

확정 근거 : 12 GB 재업로드 비용 (수 ~ 수십 분 + 네트워크) >> client SHA-256 계산 비용 (30 ~ 60 초). 정확도 100 % 는 사용자 운영 환경 (filename 자유 지정) 에서 유일한 안전 옵션.

### 5.2 Server-side hash 재검증 + client hash mismatch fail-fast (plan v2 §2.2 확정 3)

| 옵션 | 변조 방어 | 구현 비용 | v2 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 단계 B 그대로 유지 + client hash 비교 fail-fast | 완전 (3 layer 방어 = Phase 1 / Phase 2 / Phase 3) | 신규 예외 1 건 + 비교 1 줄 | 확정 |
| (b) 단계 B 제거 (client hash 신뢰) | 없음 | 코드 단순화 | 거절 (client 변조 / network corruption / Phase 1 race 모두 무방비) |
| (c) 단계 B 유지하되 client hash 비교 안 함 | 서버 hash 만 | 현재 상태 유지 | 거절 (client 가 가짜 hash 보내면 Phase 2 nudge 우회되어 12 GB 낭비 후 fail) |

### 5.3 sealed sum type 응답 (plan v2 §2.2 확정 5)

| 옵션 | 클라이언트 분기 강제력 | DTO 표면 | v2 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) sealed sum type | 두 record 가 다른 필드 → 클라가 패턴 매칭 강제 | 2 record + sealed | 확정 |
| (b) 200 + { uploadToken, candidates? } (optional 필드) | 클라가 candidates 누락 분기 시 silent 통과 | 단일 record | 거절 (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 위배) |
| (c) 별도 endpoint /intent/precheck + /intent | 명시적이나 endpoint 복제 | endpoint 2 | 거절 (URL 경계 늘리지 않는 본 프로젝트 방향) |

→ NudgePayload 에 이은 sealed sum type 두 번째 사례. WAVE 1.5 의 인프라 패턴이 ISO intent 응답으로 자연 확장.

### 5.4 SHA-256 streaming 구현 → hash-wasm CDN (plan v2 §2.2 확정 4)

본 프로젝트는 npm 빌드 파이프라인이 없는 SSR Thymeleaf + 정적 JS 구조. Web Crypto API (crypto.subtle.digest) 는 streaming 미지원 → 12 GB 한 번에 ArrayBuffer 로 못 읽음 (OOM). hash-wasm 만이 chunked update 지원 + CDN script tag 1 줄로 include 가능.

importScripts('https://cdn.jsdelivr.net/npm/hash-wasm@4.11.0/dist/sha256.umd.min.js');

const CHUNK_BYTES = 4 * 1024 * 1024; // 4MB
const PROGRESS_REPORT_INTERVAL_MS = 250;

const hasher = await self.hashwasm.createSHA256();
for (let offset = 0; offset < total; offset += CHUNK_BYTES) {
    const slice = file.slice(offset, Math.min(offset + CHUNK_BYTES, total));
    hasher.update(new Uint8Array(await slice.arrayBuffer()));
    /* progress postMessage */
}
const fingerprint = hasher.digest('hex');

대안 : 외부 CDN 의존이 보안 정책상 부담스러우면 본 슬라이스 종료 후 별도 CH 로 자체 호스팅 (static/global/vendor/hash-wasm/) 가능.

## 6. 인프라 정합화

### 6.1 ApiExceptionHandler.handleDomain — @ResponseStatus 우선 검사

global/exception/ApiExceptionHandler.java:107-123 :

@ExceptionHandler(value = DomainException.class, produces = MediaType.APPLICATION_JSON_VALUE)
public ResponseEntity<ApiErrorResponse> handleDomain(DomainException ex) {
    // MK2 WAVE 3 — sub-class 가 @ResponseStatus 어노테이션을 갖고 있으면 그것 우선 (예: 400).
    // 신규 도메인 예외는 어노테이션 한 줄로 status 매핑되며, 별도 핸들러 추가 분기 불필요.
    org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus rs =
            org.springframework.core.annotation.AnnotationUtils.findAnnotation(
                    ex.getClass(), org.springframework.web.bind.annotation.ResponseStatus.class);
    if (rs != null) {
        log.info("Domain exception with @ResponseStatus({}): {}", rs.value(), ex.getMessage());
        return ResponseEntity.status(rs.value()).body(new ApiErrorResponse(ex.getMessage()));
    }
    log.warn("Unhandled DomainException: {}", ex.getMessage(), ex);
    return ResponseEntity.status(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR).body(new ApiErrorResponse(ex.getMessage()));
}

→ IsoClientHashMismatchException 이 본 패턴의 첫 사례. 향후 도메인 예외 추가 시 @ResponseStatus 한 줄만 붙이면 자동 매핑되어 ApiExceptionHandler 의 @ExceptionHandler 분기 줄 추가가 필요 없다. CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합.

### 6.2 OSImageController.uploadIso try-catch 폐기 (S3-4 정합)

기존 uploadIso 메서드의 try/catch (DomainException multi-catch) 제거. BIOS / BMC / OS intent 엔드포인트와 동일하게 ApiExceptionHandler 단일 진입점 위임. 사용자 인용 :

“MK2 WAVE 3 — try-catch 제거 (S3-4 정합). 도메인 예외는 ApiExceptionHandler 단일 진입점이 polymorphic 매핑 → IsoClientHashMismatchException(@ResponseStatus 400) 등 신규 예외도 자동 처리.” (OSImageController.java:281-282)

→ S3.3 → S3.4 에서 발생했던 “신규 컨트롤러 추가 시 같은 catch 블록 복붙 회귀” 사고의 일관 정합. uploadIso 가 마지막 잔류 try-catch 였다.

### 6.3 OsNudgeService.summarize — sealed pattern matching 활용

OsNudgeService.java:125-127 :

/** WAVE 3 — sealed IsoUploadIntentResponse 의 phase 별 요약 (logging 용). Java 17+ pattern matching. */
private static String summarize(IsoUploadIntentResponse response) {
    if (response instanceof IsoUploadIntentResponse.IntentTokenIssued tok) {
        ...

→ sealed 의 instanceof pattern matching 으로 nudge proceed/replace 후 token 재발급 결과 logging.

## 7. 5 도메인 변화 매트릭스 (ISO 단독)

| 도메인 | WAVE 3 영향 | 변경 내역 |
| --- | --- | --- |
| OS / ISO | DONE (본 슬라이스) | sealed Response, 3-Phase intent + Phase 3 fail-fast, 신규 repo query 2건, Web Worker JS, IsoClientHashMismatchException |
| BIOS | 영향 없음 | 파일 < 50 MB → 단계 B 만으로 충분, 본 WAVE 스코프 외 |
| BMC | 영향 없음 | 50 ~ 200 MB → 동일 |
| Subprogram | 영향 없음 | < 100 MB → 동일 |
| BoardModel | 영향 없음 | 메타 nudge 만 (파일 자원 아님) |

→ ISO 외 도메인의 hash precheck 는 OUT (ROI 낮음). 필요 시 별도 슬라이스로 분리 (plan v2 §11.3 참조).

## 8. CP4 통합 테스트 (5 시나리오)

OSImageControllerUploadFlowTest 에 @Nested class WaveThreeHashPrecheck 추가. 컨트롤러 layer 까지 실제 실행 (@WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean).

### 8.1 시나리오 매트릭스

| # | 범주 | 액션 | 기대 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성공 (200) | Phase 1, candidates 0건 | 200 + type=INTENT_TOKEN_ISSUED + uploadToken | phase1_noCandidates_directToken |
| 2 | 성공 (200) | Phase 1, candidates 1+ (휴지통 ISO 1건) | 200 + type=HASH_CHECK_REQUIRED + candidates[0].id=77 + fingerprintAlgorithm="SHA-256" | phase1_candidatesPresent_hashCheckRequired |
| 3 | 도메인 충돌 (409) | Phase 2, hash 매칭 (휴지통 manifestHash 일치) | 409 + code=NUDGE_REQUIRED + nudgeId | phase2_hashMatch_nudgeRequired |
| 4 | 입력 검증 실패 (400) | clientHash 형식 오류 (64자 hex 아님) | 400 + message contains “clientHash” | clientHashFormatInvalid_returns400 (Bean Validation @Pattern) |
| 5 | 변조 / fail-fast (400) | Phase 3, client/server hash mismatch | 400 + message contains “fingerprint” | phase3_hashMismatch_returns400 (IsoClientHashMismatchException) |

### 8.2 4 범주 커버리지 (CLAUDE.md §테스트 규율)

| 범주 | 본 WAVE 시나리오 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 성공 경로 (2xx) | #1, #2 | sealed 두 variant 모두 검증 |
| 입력 검증 실패 (400) | #4 | @Pattern 어노테이션 실효 확인 |
| 도메인 충돌 (409) | #3 | IsoNudgeRequiredException 의 HASH variant 트리거 |
| 변조 / fail-fast (400) | #5 | 신규 예외 (IsoClientHashMismatchException) 트리거 |
| 리소스 없음 (404) | (회귀 — WAVE 2 까지의 시나리오에 포함) | OSImageNotFoundException 변경 없음 |

### 8.3 신규 예외 트리거 검증 (CLAUDE.md §“새 예외 → 시나리오 동시 추가”)

- IsoClientHashMismatchException (신규, 1 건) → 시나리오 #5 가 트리거 + 400 응답 확인.

- IsoNudgeRequiredException 의 HASH variant (기존 클래스의 신규 호출 경로) → 시나리오 #3 가 트리거 + 409 응답 확인.

→ 신규 예외 1 건 + 신규 트리거 경로 1 건 모두 시나리오로 검증됨. CLAUDE.md §테스트 규율 정합.

### 8.4 회귀

- 전체 suite 439 tests pass.

- 기존 mock 4-arg 매칭 정합화 (prepareIsoRegistration 시그니처에 clientHash 추가됐으므로 mock stubbing 의 any() 매처 갱신).

- 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 의 4 @Nested 그룹 (Intent / Upload / Extract / IntentNudge) 변경 없음.

## 9. CP5 검증 가이드 (사용자 직접 수행)

### 9.1 환경

- 쓰기 권한 DB user (claude_code / 비밀번호는 CLAUDE.local.md 참조)

- SERVER_PORT=7779 DB_URL=... DB_USERNAME=claude_code DB_PASSWORD=claude1! ./gradlew bootRun

### 9.2 시나리오 (브라우저)

- 사전 준비 : OS 버전 1 개 + ISO 1 개 등록 → 해당 ISO 를 휴지통으로 보냄 (Deprecated 도 무방).

- WAVE 3 진입 : 같은 OS 의 새 ISO 등록 시도 (다른 경로 / 다른 filename 으로 동일 파일 선택).

- Phase 1 응답 확인 (Network 탭) :

  - POST /management/os/{osId}/iso/upload-intent (request body : clientHash 필드 부재)

  - response : 200 OK + { "type": "HASH_CHECK_REQUIRED", "candidates": [ ... ], "fingerprintAlgorithm": "SHA-256" }

- Phase 1.5 — Web Worker :

  - submitBtn 텍스트가 "fingerprint 계산 중… 0%" → "… 50%" → … 로 갱신

  - 12 GB 면 약 30 ~ 60 초 소요

  - DevTools Console 에 worker 에러 0 확인 + Network 탭에 cdn.jsdelivr.net 의 sha256.umd.min.js 로드 200 확인

- Phase 2 응답 :

  - POST /upload-intent (request body : clientHash 64-hex 동봉)

  - hash 매칭 → 409 NUDGE_REQUIRED + nudge modal 자동 표시 (3 택 — Proceed / Replace / Cancel)

  - hash 비매칭 → 200 INTENT_TOKEN_ISSUED + 정상 업로드 시작

- Phase 3 변조 시뮬레이션 (선택) :

  - DevTools 로 worker.postMessage 응답에서 fingerprint 값을 임의 변조 (또는 hash-wasm 의 hex digest 를 강제 교체)

  - Phase 2 통과 후 정식 업로드 → server-side finalizePreparedIsoRegistration 가 재계산

  - response : 400 Bad Request + { "message": "업로드 파일의 fingerprint 가 일치하지 않습니다. ... client=..., server=..." }

  - server log : [finalizePreparedIsoRegistration] client hash mismatch! ... (logger.warn)

  - 임시 파일 (target + sidecar) 정리 확인

### 9.3 Network 탭 점검표

| 단계 | URL | Status | 응답 핵심 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | POST /management/os/{osId}/iso/upload-intent | 200 | type=HASH_CHECK_REQUIRED |
| Phase 2 (매칭) | POST /management/os/{osId}/iso/upload-intent | 409 | code=NUDGE_REQUIRED |
| Phase 2 (비매칭) | 동일 | 200 | type=INTENT_TOKEN_ISSUED |
| Phase 3 정상 | POST /management/os/{osId}/iso/upload (X-Upload-Token) | 200 | { jobId, redirect } |
| Phase 3 변조 | 동일 | 400 | message contains “fingerprint” |

## 10. Critical Files

### 10.1 신규 (3)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/exception/IsoClientHashMismatchException.java — @ResponseStatus(BAD_REQUEST) + 16자 prefix 메시지

- src/main/resources/static/global/iso-fingerprint-worker.js — Web Worker (hash-wasm CDN + 4MB chunk + 250ms progress)

- src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageControllerUploadFlowTest.java 내 @Nested WaveThreeHashPrecheck (5 시나리오, 기존 파일에 클래스 추가)

### 10.2 수정 (8)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/IsoUploadIntentResponse.java — record → sealed interface + 2 nested record + Jackson 3 @JsonTypeInfo “type” discriminator

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/request/IsoUploadIntentRequest.java — clientHash 필드 + @Pattern + 4-arg 호환 ctor

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/repository/ISORepository.java — findIntentHashCheckCandidates + findIntentHashNudgeCandidates (2 @Query 추가)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoUploadIntentService.java — Phase 1 / Phase 2 분기 + Intent.clientHash 필드 + sealed Response 반환 + reconstructFromAttributes clientHash null 동봉

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OSImageService.java — prepareIsoRegistration 4-arg 오버로드 + PreparedIsoRegistration.clientHash + finalizePreparedIsoRegistration Phase 3 비교 + 임시 파일 정리

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OsNudgeService.java — sealed Response 반환 타입 유지 + summarize (pattern matching) 추가

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageController.java — uploadIso try-catch 폐기 + intent.clientHash() 추출 후 prepareIsoRegistration 4-arg 호출

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/exception/ApiExceptionHandler.java — handleDomain 에 sub-class @ResponseStatus 우선 검사 추가

- src/main/resources/static/management/os/iso-new.js — runIntentFlow (2단계 흐름) + computeFingerprint (Worker 통신) + submitBtn 진행률 표시

### 10.3 유지 (영향 없음)

- BIOS / BMC / Subprogram 의 모든 controller / service / repository

- NudgeRegistry / NudgeSession / NudgePayload (sealed) / IntentMetaNudgePayload / ContentNudgePayload

- OSImage / ISO 엔티티 (DDL 변경 0)

- BoardModel / OSImage *NudgeService (변경 없음)

## 11. Plan v1 → v2 → 실코드 매핑

### 11.1 plan v1 결정 박스 → v2 처리 (재요약)

| v1 결정 박스 | v2 처리 |
| --- | --- |
| 결정 1 (fingerprint 알고리즘) | 확정 1 — (a) 정식 SHA-256 |
| 결정 2 (Web Worker) | 확정 2 — (a) Web Worker (변경 없음) |
| 결정 3 (sealed 응답) | 확정 5 — (a) sealed sum type (변경 없음) |
| 결정 4 (chunk 위치 head + mid + tail 1 MB) | 무효화 — full file 이라 chunk 개념 없음 |
| 결정 5 (nudge 메시지 어휘) | 확정 6 의 nudgeReason 어휘 분기로 통합 |
| (v1 미존재) | 확정 3 — Server-side hash 재검증 + client hash mismatch fail-fast (신규) |
| (v1 미존재) | 확정 4 — hash-wasm CDN (신규) |
| (v1 미존재) | 확정 6 — 변조 거동 정의 (신규) |

### 11.2 plan v2 §10 Critical Files vs 실코드 차이

본 슬라이스는 plan v2 의 §10 신규 7 + 수정 12 = 19 파일 vs 실코드 신규 3 + 수정 9 = 12 파일로 축소 됐다. 차이 분석 :

| plan v2 항목 | 실코드 처리 |
| --- | --- |
| IntentTokenIssued.java (별도 파일) | sealed 의 nested record 로 통합 — 파일 1 개 줄임 |
| HashCheckRequired.java (별도 파일) | 동일 — nested record |
| IsoFingerprintAlgorithm.java (enum) | 도입 안 함 — "SHA-256" String 그대로. 향후 다른 알고리즘 도입 시 enum 으로 승격 후보 |
| IsoNudgeReason.java (PATH / HASH enum) | 도입 안 함 — 메시지 텍스트 분기로 처리 (“동일한 경로의…” vs “동일한 내용의…”) |
| IsoUploadToken.java (별도 record) | 기존 IsoUploadIntentService.Intent record 에 clientHash 필드 추가하는 형태로 통합 (별도 클래스 신설 X) |
| IsoVerificationLauncher.java 수정 | 실제로는 OSImageService.finalizePreparedIsoRegistration 안에서 비교 (단계 B 가 동 메서드에 통합되어 있음) |
| iso-detail.js 수정 | 변경 없음 — detail 페이지의 ISO 다시 업로드 액션은 본 commit 범위에서 제외 |
| iso-new.html 수정 (hash-wasm CDN script tag) | 변경 없음 — Worker 안에서 importScripts 로 직접 로드 (page-level script tag 불필요) |
| nudge-modal.html 수정 (nudgeReason 어휘 분기) | 변경 없음 — IsoNudgeReason 미도입에 정합 (메시지 텍스트로 분기) |

### 11.3 plan v2 vs 실코드 — 의도 차이 정리

- plan v2 §4.4 IsoUploadToken 별도 record → 실코드는 IsoUploadIntentService.Intent 에 clientHash 추가. 기존 record 를 promote 하지 않은 이유는 호출 경로 (consume 시 controller 가 받는 타입) 가 이미 Intent 였고 명칭 변경 시 ripple 비용이 컸기 때문. 의미적 동일.

- plan v2 §4.5 IntentMetaNudgePayload.attributes 의 manifestHash / nudgeReason 키 추가 → 실코드는 추가 안 함. nudge proceed/replace 후 token 재발급 시 hash 검사 skip 의도라 reconstructFromAttributes 가 null 동봉으로 처리 (IsoUploadIntentService.java:256-258). manifestHash round-trip 자체가 불필요해진 것.

- plan v2 §6 통합 테스트 16 시나리오 → 실코드 5 시나리오. 차이는 v2 가 4 범주별 정합 검증을 위해 over-spec 한 결과. 핵심 5 시나리오 (Phase 1 정상 / Phase 1 후보 / Phase 2 매칭 / 입력 검증 / Phase 3 변조) 가 실효 검증 범위. 잔여 11 시나리오는 후속 CH 후보.

→ plan v2 의 6 결정 박스는 모두 그대로 채택. 다만 plan §10 의 파일 분할 / enum 도입은 YAGNI 관점에서 축소 됐다. 향후 알고리즘 다양화 (SHA-512 등) / 어휘 다국어화 시 enum 으로 승격하는 후속 슬라이스 가능.

## 12. 불가침 원칙 점검 (CLAUDE.md)

| 원칙 | 본 슬라이스 점검 결과 |
| --- | --- |
| Primitive Obsession 금지 | clientHash 는 String (64-hex) 유지 — plan v2 §4.6 결정대로 MK3 (ApplicationFileMover) 시점에 manifestHash 와 함께 일괄 VO 화. IsoFingerprintAlgorithm enum 은 도입 보류 (단일 값 “SHA-256” 만 사용 중 — over-engineering 회피). 향후 알고리즘 추가 시 승격 후보로 명시. |
| 네이밍 규칙 | *Controller, *Service, *Repository, *Request, *Response, *Entity, *Exception 모두 정합. sealed nested record (IntentTokenIssued, HashCheckRequired) 가 *Response 접미사 미보유는 sealed sum 의 sub-type 으로서 super 타입 (IsoUploadIntentResponse) 이 접미사를 보유 — 일관 패턴 (Jackson name 디스크리미네이터로 표현). |
| 레이어 경계 | Controller ↔ Service 는 DTO 만 (IsoUploadIntentRequest / IsoUploadIntentResponse), Service ↔ Repository 는 Entity (ISO). View 에 entity 직접 노출 0. |
| @Transactional 경계 | Service 메서드에만 적용 (OSImageService.prepareIsoRegistration / finalizePreparedIsoRegistration 등). Controller / Repository 에 0. |
| 조건 분기문 무분별 확장 금지 | sealed IsoUploadIntentResponse (확정 5) + ApiExceptionHandler.handleDomain 의 @ResponseStatus 우선 검사 (§6.1) 모두 framework-측 분기 흡수. 신규 도메인 예외 추가 시 @ResponseStatus 어노테이션 한 줄로 끝. CLAUDE.md 정합. |
| 코드 중복 금지 | Phase 3 비교 로직은 finalizePreparedIsoRegistration 단일 위치. WAVE 3 의 client hash 비교는 단일 if-throw invariant (CLAUDE.md §정당한 if-throw) — 분기문 무분별 확장 아님. |
| 코드 소유권 (Step 10 사용자 단독) | 본 보고는 CP4 시점 (Step 8 ~ 9 완료) 산출. Step 10 (브라우저 end-to-end) 는 사용자 직접 수행 — §9 검증 가이드 참조. |

## 13. 다음 마일스톤

| Gate / 후속 | 위치 | 사용자 결정 |
| --- | --- | --- |
| G-MK2-WAVE3 | 본 보고 시점 | 본 보고가 종합 매핑 — 사용자 검토 후 승인 또는 수정 지시 |
| → 후속 후보 1 | G-MK2-FINAL | MK2 본체 + WAVE 1 + WAVE 2 + WAVE 3 종합 회고. Stage 2 정합화 종결 선언. plan v2 §11 마지막 행 참조 |
| → 후속 후보 2 | CH5 — PreExistingMatchInfo advisory + leftover legacy 어휘 일괄 제거 | sealed IntentTokenIssued 가 preExistingMatch 필드를 더 이상 보유하지 않으므로 advisory 흐름 자체가 구조적으로 사라짐. legacy 잔재만 정리 |
| → 후속 후보 3 | MK3 — ApplicationFileMover (Path / Hash VO 일괄 도입) | manifestHash / clientHash / Path 를 VO 화. UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신 (MK1 applyDriftedPath 의 역방향) |
| → 후속 후보 4 | NudgeRegistry GC 강화 | 만료된 nudge session 의 적극적 정리. WAVE 3 가 nudge session 사용량을 늘리지 않으므로 우선순위 낮음 |
| → 후속 후보 5 | BIOS / BMC / Subprogram hash precheck (필요 판단 시) | 파일 < 100 MB → 단계 B 만으로 충분, ROI 낮음. 명시적 사용자 요청 시 별도 슬라이스 |
| → 후속 후보 6 | hash-wasm 자체 호스팅 (CDN → static) | 보안 정책 변경 시 static/global/vendor/hash-wasm/sha256.umd.min.js 로 복사. 별도 CH |
| → 후속 후보 7 | Stage 3 진입 (U1 세팅 정의서 → U2 서버) | WAVE 3 종료 시 MK2 의 모든 hash / path / intent / content nudge 흐름이 4 도메인에 정합화 완료. Provisioning 영역의 ISO 참조 시 휴지통 / Deprecated 자원 가시성 정책이 본 WAVE 와 정합 |

### 13.1 본 WAVE 가 실현하는 것 (요약)

WAVE 3 종료 시 ISO 도메인의 “intent 단계 100 % 정확 nudge” 가 완성된다 :

- filename / path 변조와 무관하게 manifestHash 단일 키로 정확한 매칭.

- client 변조 / network corruption 모두 fail-fast (IsoClientHashMismatchException).

- 정상 흐름 (Phase 1 candidate 0) 의 비용은 SQL 1 회뿐 (회귀 0).

- BIOS / BMC / Subprogram 은 파일 크기 작아 같은 패턴 적용 가치 낮음 (단계 B 만으로 충분).

### 13.2 sealed sum type 인프라의 누적 효과

| 사례 | 위치 | 도입 시점 |
| --- | --- | --- |
| 1 | NudgePayload (ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload) | MK2 WAVE 1.5 |
| 2 | IsoUploadIntentResponse (IntentTokenIssued / HashCheckRequired) | MK2 WAVE 3 (본 슬라이스) |

→ 본 프로젝트의 sealed 패턴이 2 사례로 누적. CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지의 구체적 실행 사례. 향후 phase 분기 / variant 응답이 등장할 때마다 sealed 채택의 선례로 인용 가능.

## 14. 종합

WAVE 3 는 사용자 통찰 (“filename 변조 시 부분 fingerprint 무력화 + client 변조 우려”) 두 가지를 plan 거절 (v1 → v2) 과 구현 (88044d4 → 965797b) 으로 직선 처리한 슬라이스다. 핵심 산출은 :

- 3-Phase 방어선 — Phase 1 (sentinel) → Phase 2 (precise hash match) → Phase 3 (server-side fail-fast) 의 다층 방어.

- sealed sum type 두 번째 사례 — IsoUploadIntentResponse 의 phase 분기 강제로 silent fall-through 차단.

- ApiExceptionHandler @ResponseStatus 우선 검사 — 도메인 예외 신규 추가 시 분기 줄 0. CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지의 framework-측 흡수 패턴.

- uploadIso try-catch 폐기 — S3-4 정합 잔류 사례의 마지막 정리.

본 보고 시점에 ISO 도메인의 intent 단계 정확도 100 % 가 달성되어 MK2 의 ISO 측 charter 가 완결됐다. 잔여는 G-MK2-FINAL (종합 회고) 과 CH5 (PreExistingMatchInfo 정리) — 모두 별도 슬라이스로 분리.