# MK3-1 (Ghost 일급 개념) 안착 + MK3-2 (softDelete Reject 정책) 진입 검토 보고

ServerProvision / renew/main

2026-05-07

# MK3-1 (Ghost 일급 개념) 안착 + MK3-2 (softDelete Reject 정책) 진입 검토 보고

작성 시각 : 2026-05-07 20:35 KST

본 보고서는 인벤토리 코드 MK3-1 의 CP4 안착 시점에 도착한 외부 비판 검토 (MK3-2_SOFTDELETE_REJECT_DIRECTION_1.md, Claude Project 발신) 와 시스템 청사진 다이어그램 (3장) 을 종합해, MK3-1 의 위치 재해석 + 후속 슬라이스 MK3-2 (softDelete Reject 정책) 진입 여부 / 방향 / 결정 항목을 정리한 검토 보고다.

선례 : report/26-05-04_15-41-49_MK2_finalize_report.docx (MK2 안착 보고). 본 보고서는 그 구조를 따르되, “안착” 보고가 아니라 “안착 + 외부 비판 흡수 + 후속 슬라이스 진입 검토” 의 복합 보고이므로 §3~§7 (외부 입력 분석) + §8 (옵션 비교) + §9 (사용자 결정 항목) 을 추가한다. plan docx 는 본 보고서 검토 후 작성.

## 1. Executive Summary

MK3-1 (Ghost 일급 개념 도입) 은 plan 진입 시 “DB-truth 와 FS-truth 가 어긋나 복구 불가능한 dead row 를 4 영역 (nudge / reconciliation / restore / 휴지통) 에서 일관된 단일 멘탈 모델로 처리” 라는 charter 로 CP1~CP4 까지 진행됐고, 본 보고 시점에 안착 검증 (./gradlew test 전체 통과) 까지 마쳤다.

CP4 직후 외부 비판 검토 (Claude Project) 와 시스템 청사진 다이어그램이 도착했으며, 두 입력은 다음 결론을 시사한다 :

- MK3-1 의 진단 자체는 정확하나 처방이 사후 패치 성격 — Ghost 가 발생하는 정책 자체 를 그대로 두고 사후 처리만 추가했다. 진정한 처방은 softDelete 진입점에서 ghost 의 신규 생성 경로를 차단하는 것 (= MK3-2)

- MK3-1 코드는 살리되 의미가 바뀐다 — DriftKind.GHOST_DB_ROW, applyGhostClear, 휴지통 ghost 표시는 (a) 도입 시점의 기존 ghost 마이그레이션 + (b) 정책 우회 fail-safe 로 재정의

- 외부 비판 6 종 중 비판 1 + 4 가 MK3-2 본 슬라이스로 해소, 나머지 2 / 3 / 5 / 6 은 후속 슬라이스 후보로 분리

- 다이어그램의 ReferenceTracker (사용 중 자원 hard-delete 차단) 는 외부 비판이 다루지 않은 별 차원으로, MK3-2 와 통합 vs 별도 슬라이스 결정 필요

본 보고 시점 결과 :

- MK3-1 CP4 모두 main 반영 완료, 회귀 0

- 신규 산출물 : DriftKind.GHOST_DB_ROW, MarkableScanner.isGhost/findGhostMarkables/applyGhostClear, GhostEvaluator, GhostRowRestoreNotAllowedException, GhostClearTargetNotGhostException, TrashItemResponse.ghost, TrashController.clear-ghost endpoint

- 미반영 : MK3-1 의 의미 재해석에 따른 DB_FS_CONSISTENCY.md / CLAUDE.md 갱신 (DCM3-1.2 폐기, A2 “정상” 분류 폐기)

- 진입 대기 : MK3-2 plan docx 작성 (본 보고서 검토 후)

## 2. MK3-1 안착 흐름 (시간순)

| # | 단계 | 시점 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MK3-1 plan docx 작성 | 2026-05-07 19:32 | plan/26-05-07_19-32-50_MK3-1_plan.docx (사용자 직접 작성) — 11 섹션, DCM3-1.1~10 결정 박스 |
| 2 | CP1 승인 | 사용자 신호 | DCM3-1 결정 확정 |
| 3 | CP2~CP4 일괄 진행 | 사용자 신호 (“CP4까지 한번에 진행”) | Step 5/4/8/2/3/9 통합 작업 |
| 4 | 빌드 + 테스트 검증 | CP4 종료 시점 | ./gradlew test 전체 통과 (회귀 0) |
| 5 | DB_FS_CONSISTENCY.md 산출 | 사용자 요청 (“Claude Project 이식용”) | 외부 비판 입력 수집 |
| 6 | 외부 비판 1차 도착 | 2026-05-07 (시점 미상) | MK3-2_SOFTDELETE_REJECT_DIRECTION.md 6 비판 정리 |
| 7 | 다이어그램 도착 | 사용자 첨부 | 시스템 청사진 3장 (전체 / Resource Domain 상세 / Provisioning State Machine) |
| 8 | 외부 비판 최종 도착 | 2026-05-07 | MK3-2_SOFTDELETE_REJECT_DIRECTION_1.md 6 비판 + §11 후속 분석 + §12 슬라이스 매핑 |
| 9 | 본 보고서 작성 | 2026-05-07 20:35 | 본 문서 |

## 3. MK3-1 안착 시점의 코드 산출물

### 3.1 신규 파일

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/DriftKind.java — GHOST_DB_ROW enum 1개 추가 (총 12개)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/GhostEvaluator.java — 단일 진입점 utility (4 도메인 복붙 차단)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/exception/GhostRowRestoreNotAllowedException.java (409)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/exception/GhostClearTargetNotGhostException.java (409)

- src/test/java/com/example/serverprovision/global/trash/TrashLifecycleServiceGhostRestoreTest.java

### 3.2 수정 파일

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/MarkableScanner.java — SPI default 3개 추가 (isGhost, findGhostMarkables, applyGhostClear)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/trash/TrashLifecycleService.java — restoreFromTrash 의 ghost 거절 분기

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/service/PathReconciliationService.java — ghost 감지 패스 + auto-apply 분기 + apply() 의 GHOST_DB_ROW dispatch + isAutoApplicable 확장

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/trash/controller/TrashController.java — toResponse() 필터 완화 + ghost 합본 + clear-ghost endpoint

- src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/trash/dto/response/TrashItemResponse.java — ghost: boolean 필드 추가

- src/main/resources/templates/maintenance/trash/list.html — “복구 불가” 배지 + 액션 분기

- src/main/resources/application.properties — reconciliation.auto-apply-ghost-row=false

- CLAUDE.md — 인벤토리 어휘 갱신 (MK3-1 진행 중 명시)

- 4 도메인 service (OSImageService, BiosService, BmcService, SubprogramService) — hash candidate 사전 필터에 ghost 제외 적용

- 4 scanner (IsoMarkableScanner, BoardBiosMarkableScanner, BoardBmcMarkableScanner, SubprogramMarkableScanner) — 3 default 메서드 override

- 4 repository — findByIsDeletedTrueAndTrashedPathIsNull() 쿼리 추가

### 3.3 통합 테스트

- PathReconciliationServiceTest 에 ghost 시나리오 3건 추가 (drift 보고 / auto-apply / apply)

- TrashLifecycleServiceGhostRestoreTest 신규 (J1 거절 + lifecycle-only 정상 흐름)

- 회귀 : MK1 / MK2 / MK3 / 4 도메인 controller flow / OSImageControllerUploadFlowTest 등 전체 suite 통과

## 4. 외부 비판 검토 결과 (Claude Project) — 6 종 종합

MK3-2_SOFTDELETE_REJECT_DIRECTION_1.md 가 도출한 6 비판의 우선순위와 처리 방향 :

| # | 관찰 | 우선순위 | 처리 방향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ghost 가 필요해진 이유 — softDelete 사전조건 부족이 근본 원인 | 최우선 (이중 의도 검증 명제 자가 위반) | MK3-2 본 슬라이스로 해소 |
| 2 | 4 메커니즘 책임 겹침 (PATH_DRIFT ↔ RESOURCE_RENAMED 결과 행위 동일) | 중 (단순화 여지) | 후속 — 비판 6 과 함께 자연 해소 가능 |
| 3 | SPI default 누적 (MarkableScanner 16 메서드, ISP 위반) | 중-고 (확장 부담 누적) | 후속 — 4 sealed interface 분리 (MK3-3 후보) |
| 4 | Ghost race 의 본질 — ghost 가 존재하기 때문에 발생 | 최우선 (1 과 같은 뿌리) | MK3-2 로 자연 해소 |
| 5 | 마커 파일이 SPOF — (resourceType, resourceId) 매핑의 유일한 디스크 측 증거 | 중-고 (운영 사고 가능) | 후속 — DB backup 컬럼 (MK3-4 후보) |
| 6 | 12 DriftKind 카테고리 폭발 — 본질은 3 축의 조합 | 중 (UX 부담) | 후속 — 3 축 매트릭스 UI (UI 슬라이스) |

### 4.1 비판 1 의 정확성 — 이중 의도 검증 명제 자가 위반

DB_FS_CONSISTENCY.md §2.3 의 명제 : “한 drift 가 lifecycle + path 두 의도 변화를 동시 포함하면 자동 적용 제외”. 이 명제는 reconciliation 의 12 DriftKind 분류에는 적용되어 있으나 (자동 ON 5종 / OFF 7종이 정확히 명제의 펼침), softDelete 진입점은 이 명제를 따르지 않는다.

T0: 자원 등록 — DB.path = /opt/iso/foo.iso, 거기 파일 존재
T1: 운영자 SSH mv → /opt/iso-archive/foo.iso       (path 의도 변화)
T2: 운영자 UI "삭제"                                  (lifecycle 의도 변화)
T3: softDelete 가 Files.exists(/opt/iso/foo.iso) → false
T4: trash mv 건너뜀, DB 만 is_deleted=true
T5: ghost 생성

T2 의 사용자 의도는 lifecycle 단일이지만 T3 시점의 시스템 상태는 path 도 변해 있는 상황. 시스템 입장에서 lifecycle + path 두 의도 동시 처리 → §2.3 의 자동 적용 제외 조건. 그런데 softDelete 가 자동 진행한다.

DriftKind 가 reconciliation 의 분류기로 명제를 지키는 동안, softDelete 가 lifecycle 진입점에서 명제를 깨고 있다. 명제가 시스템 전체에 일관되지 않게 적용되어 있는 것이 본질적 결함이다.

### 4.2 비판 4 의 정확성 — race 본질 = ghost 가 존재하기 때문

자체 진단 §8.5 의 race 완화책 (“applyGhostClear 직전 한 번 더 GhostEvaluator.isGhost 확인”) 은 race window 를 좁힐 뿐 닫지 못한다. ghost 가 생성되지 않으면 정리할 ghost 도 없고 race 도 없다. 비판 1 과 4 는 같은 뿌리로, ghost 신규 생성 경로 차단 한 행동이 두 비판을 동시에 해소.

### 4.3 비판 1 + 4 의 처방 (MK3-2 본 슬라이스)

| 결정 | 내용 |
| --- | --- |
| DCM3-2.1 | softDelete 진입 시 Files.exists(DB.path) 검증 사전조건 강화. false 면 409 reject |
| DCM3-2.2 | reject 응답에 구조화된 payload — missingPath / intentToken / availableActions / ghostCandidate |
| DCM3-2.3 | modal 3 택 — 위치 정정 후 삭제 (default · 권장) / 강제 정리 / 취소 |
| DCM3-2.4 | “위치 정정 후 삭제” 는 saga — scanForResource → applyDrift(forced) → 재조회 → softDelete |
| DCM3-2.5 | “강제 정리” 는 기존 applyGhostClear 경로 재사용 (신규 코드 추가 없음) |
| DCM3-2.6 | NudgeRegistry 동형 DeleteIntentRegistry 도입 (5분 TTL) |
| DCM3-2.7 | A2 분류 (is_deleted=true + trashed_*=null + Files.exists(path)) 의 “정상” 표기 폐기 |
| DCM3-2.8 | 기존 ghost 마이그레이션 = 휴지통 페이지의 “ghost 일괄 정리” 액션 (사용자 명시 트리거) |
| DCM3-2.9 | MK3-1 코드 (DriftKind.GHOST_DB_ROW, applyGhostClear 등) 는 fail-safe 로 영구 유지 |
| DCM3-2.10 | feature flag (provision.softdelete.reject-on-missing) 로 게이팅. default false → 운영 검증 후 true |

### 4.4 후속 비판 (2 / 3 / 5 / 6)

본 보고서 §12 (후속 슬라이스 후보) 에 별도 정리. MK3-2 본 슬라이스에선 미터치.

## 5. 다이어그램 분석 — 외부 비판이 다루지 않은 차원

사용자가 첨부한 시스템 청사진 다이어그램 3 장 :

- 전체 아키텍처 — Spring Boot 4.x · Java 21 · Rocky 9.x · MariaDB + Redis · 관리 네트워크 (BMC #1~#N + 물리 서버 호스트)

- Resource Domain 상세 — Lifecycle of Truth (Application 측) ↔ Truth of Existence (FS 측). 6 컴포넌트 (ResourceRegistry, FileSystemScanner, FileWatcher, ResourceUploader, ReferenceTracker, RetentionPolicy)

- Provisioning State Machine — 10 단계 sealed state + 각 단계의 FS 자원 매핑 + 실패 시 sealed 복귀

### 5.1 다이어그램 ↔ 현재 시스템 매핑

| 다이어그램 | 현재 시스템 | 일치도 |
| --- | --- | --- |
| FS = Truth of Existence | DB_FS_CONSISTENCY §2.1 active=FS-truth | ✓ 동치 |
| ResourceRegistry (sealed interface) | Markable / MarkableScanner SPI | ✓ 동치 |
| FileSystemScanner (기동 시 / 주기적) | PathReconciliationService | ✓ 동치 |
| RetentionPolicy (GC · orphan 정리) | TrashTtlWorker + DriftKind ORPHAN | ✓ 동치 |
| sealed ProvisioningState 로 실패 복귀 | SettingProcess 다형성 + Stage 4 청사진 | ✓ 동치 (Stage 4 미구현) |
| ReferenceTracker (in-use → 삭제 차단) | 현재 시스템에 부재 | × 누락 |
| FileWatcher (inotify) | 현재는 polling 만 | × 누락 |
| Redis Pub/Sub / 분산 락 / 캐시 | 현재 in-memory 단일 인스턴스 | × 누락 (의도적 — §7.4) |
| Audit Event Bus (append-only) | 현재 reconciliation DriftReport 만 영속화 | × 누락 |

### 5.2 ReferenceTracker — MK3-2 와의 관계

다이어그램의 ReferenceTracker 는 현재 시스템의 별도 결함을 지적 :

T0: Job_X (OS 설치 중) 가 ISO_42 로 HTTP 서빙 중
T1: 사용자 A 가 ISO_42 softDelete (FS 자원 정상 존재, 외부 mv 없음)
T2: trash mv 발생 → Job_X 의 HTTP fetch 가 중간에 깨짐

이 시나리오는 ghost 와 무관 (FS 자원이 멀쩡히 살아있는데도 발생). 외부 비판 6 종에는 등장하지 않은 차원. MK3-2 의 reject 사전조건을 (i) FS 부재 + (ii) in-use 두 차원으로 확장 가능.

### 5.3 두 reject 차원의 비교

| 차원 | 출처 | 차단 대상 | reject 사유 modal |
| --- | --- | --- | --- |
| (i) FS 부재 | 외부 비판 1 + 4 | Ghost 신규 생성 | “파일을 찾을 수 없습니다 — 위치 정정 / 강제 정리 / 취소” |
| (ii) in-use | 어제 다이어그램 | 진행 중 Job 자원 손실 | “사용 중인 자원입니다 — Job 완료까지 대기 / 강제 종료 후 삭제 / 취소” |

같은 modal 패턴 (token TTL + 3택) 으로 통합 가능하나 별 결함이라 분리 가능. 외부 비판 작성자가 다이어그램을 못 본 이유로 (i) 만 다룬 것일 수 있고, 별 결함이라 의식적으로 분리한 것일 수도 있다.

### 5.4 기타 다이어그램 통찰 — 별도 슬라이스 후보

- FileWatcher (inotify 보조) : polling primary + inotify 보조. A2 race window 가 ms 단위로 축소. NFS / 분산 FS 에선 동작 제한

- Redis 도입 : DeleteIntentRegistry / NudgeRegistry / reconciliation RUNNING 상태가 모두 in-memory → 분산 인스턴스 미해결 (§7.4) 의 본질적 해소

- Audit Event Bus : softDelete / restore / purge / nudge 가 모두 log only 인 현 상태를 일반 audit 인프라로 정합. MK3-2 의 7종 audit 이벤트가 자연 흡수

- Provisioning State Machine 청사진 : Stage 4 PXE 작업 시 직접 청사진. 본 검토와 직교

## 6. MK3-1 의 위치 재해석 — 코드는 살리되 의미가 바뀐다

외부 비판 §7 + 어제 합의의 정합 정리.

### 6.1 유지하는 것

- DriftKind.GHOST_DB_ROW — fail-safe (정책 우회 / 외부 인입 / 도입 전 잔존) 로 영구 유지

- applyGhostClear (4 scanner override) — forcedClear 액션의 구현체로 재사용 (DCM3-2.5)

- 휴지통 페이지의 ghost 표시 + 정리 액션 — 마이그레이션 도구 + 잔존 fail-safe (DCM3-2.8)

- GhostEvaluator.isGhost 판정 SPI — fail-safe 검출 진입점

- GhostRowRestoreNotAllowedException — MK3-2 도입 후 거의 발생 안 하지만 fail-safe 로 의미 유지

### 6.2 의미 폐기 (코드는 유지)

- DCM3-1.2 (“softDelete 정책 변경 안 함”) — DCM3-2.1 로 대체

- A2 케이스의 “정상” 분류 (DB_FS_CONSISTENCY.md §5.1) — “reconciliation 이 추종해야 할 drift 상태” 로 재분류

### 6.3 문서 갱신 필요 항목

DB_FS_CONSISTENCY.md : - §2.3 명제의 적용 범위 확장 — reconciliation 분류 + lifecycle 진입점 모두 포함 - §5.1 의 A2 케이스 재분류 — “정상” 표기 제거 - §6.4 (MK3-1 결정 사항) 갱신 — DCM3-1.2 폐기 + DCM3-2.x 추가 - §7 미해결 항목 정리 — 7.1 (Ghost auto-apply default) 는 자연 해소 (ghost 신규 생성 차단)

CLAUDE.md : - 인벤토리 어휘 갱신 — MK3-2 추가 (softDelete Reject 정책)

## 7. MK3-2 본 슬라이스의 자체 비판 검토

외부 비판 §10 의 자체 비판 4 종 + 우리가 추가하는 우려 :

### 7.1 외부 비판이 인정한 한계

- A2 케이스 빈도 미상 — A2 가 거의 안 일어나는 환경이면 본 슬라이스의 정책 변화가 과한 무게 일 수 있음. 도입 전 audit log 분석 권장

- race 안전성의 형식적 증명 부재 — saga 의 4 단계 사이 외부 변화 race 를 token TTL 로만 막음. 모든 race 를 닫는 게 아니라 의미 있게 좁히는 한계

- MK3-1 코드 폐기 비용 0 가정 — 실제로는 호출 맥락이 바뀌므로 코드 리뷰 필요

- 운영자 학습 곡선 추정 주관성 — “추가 1 클릭이 운영 사고 예방 효과로 상쇄” 주장은 실제 운영자 피드백으로 검증돼야

### 7.2 우리가 추가로 짚는 우려

- Audit 인프라 부재 — 외부 비판의 §3.8 7종 audit 이벤트 (SOFTDELETE_REJECTED 등) 가 실현되려면 일반 audit 인프라가 필요. 현재는 DriftReport 만 영속화. 본 슬라이스가 audit 영속화 인프라까지 떠맡으면 슬라이스 폭이 큼 → log only 로 시작 + 영속화는 별도 슬라이스?

- DeleteIntentRegistry 와 NudgeRegistry 의 동형성 — 두 registry 가 거의 동일 (5분 TTL · in-memory · 1회용 token). 본 슬라이스는 별도 컴포넌트로 진행하되 후속에서 추상화 가능

- SPI default 메서드 1개 추가 — 외부 비판 §3.5 의 findActiveMarkableById 가 현 16 → 17 로 증가. SPI 분리 (비판 3) 시기를 더 앞당길 명분

- Files.exists 의 환경 의존성 — NFS / 분산 FS 에서 응답 지연 / 일관성 문제 가능. 운영 환경 정보 필요

### 7.3 ReferenceTracker 통합 시의 추가 우려

다이어그램의 (ii) in-use 차원을 본 슬라이스에 통합할 경우 :

- 슬라이스 폭이 약 1.5배. CP 가 5~6개로 증가

- 운영자에게 한 번에 두 종류 modal (FS 부재 / in-use) 인지 부담

- ReferenceTracker 자체가 신규 인프라 (Job ↔ Resource usedBy 추적) — Job 측 코드 변경 동반. 현재 BackgroundJob 인프라가 자원 사용을 명시 lock 하지 않으므로 신규 도입 부담

- 본 슬라이스는 정책 변경 인데 ReferenceTracker 는 인프라 도입 — 결합 시 정책 변경의 평가가 인프라 안정성에 가려질 위험

## 8. 진행 옵션 비교

### 8.1 옵션 A — 외부 비판 문서 그대로 진입

- §1~§10 (MK3-2 본문) 기반 plan docx 작성 → CP1~CP4

- ReferenceTracker 는 별도 슬라이스 (MK3-3 또는 그 이후)

- audit 영속화는 log only 로 시작

장점 : 슬라이스 폭 작음, 외부 비판의 자체 비판 정신 (“슬라이스 폭 작게”) 과 정합 단점 : 다이어그램의 in-use 차원 결함이 그대로 잔존 (별 슬라이스로 미뤄짐)

### 8.2 옵션 B — ReferenceTracker 통합 진입

- reject 조건을 (i) FS 부재 + (ii) in-use 두 차원으로 정의

- 본 문서의 modal 3택을 두 reject 사유에 분기

- 슬라이스 폭이 1.5배. CP 5~6개

장점 : 한 번에 두 결함 해소, 운영자에게 일관된 modal 패턴 단점 : 슬라이스 폭이 큼, ReferenceTracker 인프라 도입의 안정성 평가가 정책 평가를 가림, BackgroundJob 측 코드 변경 동반 (스코프 확장)

### 8.3 옵션 C — MK3-1 정리 / 문서 갱신 먼저 + 옵션 A

- DB_FS_CONSISTENCY.md 의 §2.3 / §5.1 / §6.4 갱신 (어제 합의)

- CLAUDE.md 인벤토리 갱신

- 그 다음 옵션 A 진행

장점 : 가장 깔끔, 결정 박스 모순 해소 후 진입, 외부 비판의 의미 재해석 권고 충실 단점 : 1 단계 늘어남 (실제로는 docx 갱신만이라 부담 작음)

### 8.4 옵션 D — A2 빈도 측정 audit 만 미니 슬라이스로 먼저

- SOFTDELETE_REJECTED 와 동등한 audit 이벤트만 별도 mini slice 로 도입

- 1~2주 운영 데이터 수집 후 MK3-2 진입 결정

- 외부 비판 §10 의 “도입 전 audit log 분석 권장” 충실

장점 : 데이터 기반 결정, 빈도가 낮으면 슬라이스 자체 deprioritize 가능 단점 : MK3-2 진입까지 1~2주 지연, audit 인프라 신규 도입 부담

### 8.5 옵션별 권장도

| 옵션 | 권장도 | 사유 |
| --- | --- | --- |
| A | 중-고 | 본 문서 충실. 다이어그램 통찰을 별 슬라이스로 분리 |
| B | 중 | 통찰 통합 효과는 크나 슬라이스 폭 증가가 외부 비판의 자체비판 정신과 충돌 |
| C | 고 | A 의 장점 + 문서 정합 깔끔함. docx 갱신은 docx 만이라 부담 작음 |
| D | 낮 | audit 인프라 신규 도입이 본 결정의 가치보다 무거움 |

본 보고서의 권장 = 옵션 C.

## 9. 사용자 결정 필요 항목

진입 전 사용자 명시 결정이 필요한 항목 :

| # | 결정 항목 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 옵션 A / B / C / D 중 선택 | 본 보고서 권장 = C |
| D2 | NFS / 분산 FS 운영 환경 여부 | Files.exists 의 의미가 달라짐. 로컬 SSD 만이면 무관 |
| D3 | 현재 audit 인프라 존재 여부 | grep 으로 제가 확인 가능 (현재까지 미확인). audit 7종 이벤트 처리 방식 결정에 영향 |
| D4 | MK3-2 본 슬라이스에 ReferenceTracker (in-use 차단) 포함 여부 | 옵션 A/C 면 미포함 (별 슬라이스), 옵션 B 면 포함 |
| D5 | A2 빈도 측정 audit 만 미니 슬라이스로 먼저 도입 여부 | 옵션 D 의 부분 채택 가능 |
| D6 | plan docx 작성 주체 | 제가 직접 작성 vs plan-docx-architect 에이전트 |
| D7 | feature flag 정책 | provision.softdelete.reject-on-missing 도입 직후 false → 운영 검증 후 true 동의 여부 |
| D8 | 트랜잭션 안의 Files.exists 와 row lock 정책 | row lock 점유 시간 증가 허용 여부 |
| D9 | saga 재시도 정책 | 자동 재시도 vs 즉시 사용자 반환 |
| D10 | MK3-1 의 부분 롤백 / 문서 갱신 작업의 별도 처리 | 본 슬라이스 내 포함 vs 사전 정리 미니 작업 |

본 보고 시점에선 D1, D2, D4 가 가장 본질적. 나머지는 plan docx 작성 시 결정 가능.

## 10. Critical Files

### 10.1 갱신 필요 (옵션 C 선택 시 사전 작업)

- DB_FS_CONSISTENCY.md — §2.3 / §5.1 / §6.4 / §7 갱신

- CLAUDE.md — 인벤토리 어휘에 MK3-2 추가

### 10.2 신규 (MK3-2 본 슬라이스 진입 후)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/lifecycle/DeleteIntentRegistry.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/lifecycle/exception/SoftDeleteRequiresIntentException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/exception/PathCorrectionFailedException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/dto/response/DeleteRejectResponse.java

- 4 도메인 controller 의 delete-intent endpoint

- (옵션 B 선택 시) ReferenceTracker + 관련 인프라

### 10.3 수정 (MK3-2 본 슬라이스 진입 후)

- 4 도메인 service 의 softDelete 메서드 — 사전조건 검사 + softDeleteWithIntent

- PathReconciliationService — scanForResource + applyDrift(forced) 추가

- MarkableScanner — findActiveMarkableById default 메서드 (TODO MK3-3 주석)

- 4 scanner — findActiveMarkableById override

- application.properties — provision.softdelete.reject-on-missing=false flag

### 10.4 유지 (변경 없음)

- MK3-1 의 모든 산출물 — 의미 재해석만, 코드 변경 0

- LifecycleEntity — softDelete 메서드 시그니처 그대로 (사전조건은 service 에서 검사)

- nudge 흐름 (MK2) — 변경 없음

## 11. Verification 체크리스트 (MK3-2 진입 시)

본 슬라이스 도입 후 검증 항목 (계획 시점) :

### 11.1 빌드 / 회귀

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- MK1 / MK2 / MK3 / MK3-1 회귀 0

- feature flag false 시 기존 동작 보존 (회귀 0)

### 11.2 정책 정합 검증

- (DCM3-2.1) softDelete 진입 시 Files.notExists(DB.path) 면 409 reject

- (DCM3-2.3) modal 3택 — default = 위치 정정 후 삭제

- (DCM3-2.6) DeleteIntentRegistry 5분 TTL · 1회용 · NudgeRegistry 와 동형

- (DCM3-2.7) A2 분류의 “정상” 표기 폐기 — 문서 갱신

- (DCM3-2.10) feature flag 게이팅 — false 시 기존 동작

### 11.3 사용자 시나리오

- 외부 mv 후 softDelete → 409 + modal 트리거

- modal “위치 정정 후 삭제” → reconciliation 강제 → trash mv

- modal “강제 정리” → DB row hard-delete + 디스크 파일 잔존

- modal token 만료 후 재진입 → 410

- PATH_DRIFT 못 찾음 → 422 + fallback “강제 정리” 옵션

### 11.4 Audit (만약 본 슬라이스에 audit 인프라 포함 시)

- 7종 이벤트 (SOFTDELETE_REJECTED 등) 정확 기록

## 12. 후속 슬라이스 후보 — 본 슬라이스 외 인지 항목

외부 비판 §11 + 다이어그램 분석에서 도출된 별 슬라이스 후보 :

| 후보 | 출처 | 우선순위 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- |
| MK3-3 : SPI 분리 (MarkableScanner → 4 sealed interface) | 외부 비판 3 / §11.2 | 중-고 | MK3-2 후 권장 (메서드 1개 더 추가됨) |
| MK3-4 : 마커 DB backup 컬럼 | 외부 비판 5 / §11.3 | 중-고 | HMAC secret 회전 (§7.3) 과 연계 |
| UI 슬라이스 : 12 DriftKind 3축 매트릭스 표현 | 외부 비판 6 / §11.4 | 중 | 코드 변경 최소, UI 만 |
| PATH ↔ RENAMED 통합 | 외부 비판 2 / §11.1 | 중 | UI 슬라이스와 자연 해소 가능 |
| ReferenceTracker (in-use 차단) | 다이어그램 §5.2 | 중-고 | MK3-2 분리 시 후속 슬라이스로 |
| FileWatcher (inotify 보조) | 다이어그램 | 낮 | A2 race window 축소 효과 (MK3-2 후 의미 작아짐) |
| Audit Event Bus | 다이어그램 | 중 | MK3-2 의 7종 이벤트 영속화에 활용 |
| Redis 분산 인프라 | 다이어그램 | 낮 (단일 인스턴스 가정 유효 동안) | NudgeRegistry / DeleteIntentRegistry / reconciliation RUNNING 상태 모두 분산 대응 |
| Stage 4 PXE 청사진 | 다이어그램 | 별도 (Stage 4 진입 시) | Provisioning State Machine 직접 활용 |

## 13. 다음 단계

본 보고서 검토 후 사용자가 §9 의 D1 (옵션 선택) 을 명시하면 :

- 옵션 C 선택 시 : (a) DB_FS_CONSISTENCY.md / CLAUDE.md 갱신 → (b) MK3-2 plan docx 작성 (D6 결정에 따라 제가 직접 또는 에이전트) → (c) CP1 승인 절차

- 옵션 A 선택 시 : 즉시 MK3-2 plan docx 작성

- 옵션 B 선택 시 : ReferenceTracker 통합 결정 박스 추가 후 plan docx 작성

- 옵션 D 선택 시 : audit 미니 슬라이스 plan docx 먼저

본 보고서는 의사결정 보조 자료. 사용자 판단 후 plan docx 작성 단계로 진입.

본 보고서는 MK3-1 안착 검증 + 외부 비판 흡수 + MK3-2 진입 검토의 종합 문서다. 본 보고서의 어느 결정이라도 사용자 판단을 우선한다. 본 보고서 검토 후 plan docx 작성 시 본 문서의 §4 / §5 / §6 / §9 의 결정 항목을 plan docx 의 결정 박스에 정합시킨다.