Server Provision 재설계 플랜 (renew/main)

1. Context

사내 물리 서버 프로비저닝 자동화 시스템(BIOS/BMC 업데이트, BIOS+RAID 설정, OS 설치, OS 후설정)의 완전 재설계.

기존 dev 브랜치에서 발생한 세 가지 핵심 문제를 해소하는 것이 이 작업의 동기:

- 개발 흐름 추적 불가 — 신입 개발자인 사용자가 자기 프로젝트의 상태를 스스로 설명하지 못함

- 코드 소유권 혼재 — Claude 작성 코드와 사용자 코드가 구분되지 않음

- 스타일 드리프트 — 사용자가 요청하지 않은 관례/추상화가 누적되어 리팩터 범위를 초과

의도한 결과: 사용자가 매 페이지 완성 시점에 “이 페이지가 어떻게 돌아가고 있고 다음에 무엇을 해야 하는지” 설명할 수 있는 상태. 기능 범위는 기존과 유사하나 코드베이스는 처음부터 새로 작성한다.

2. User Decisions (확정)

| # | 결정 | 선택값 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 기존 renew/main 코드 처리 | 아카이브 보존 — archive/legacy/로 이동, src/main/java 빈 상태 시작 |
| D2 | BIOS 파일 / BMC 파일 도메인 구조 | 현재 구조 유지 — BoardModel이 부모, BoardBIOS/BoardBMC가 자식. 관리 페이지는 Miller Columns(BoardModel별 BIOS/BMC 목록) |
| D3 | 개발 흐름 | 영역별 순차 진행 — 관리 영역 4페이지 완성 → 사용자 영역 2페이지. 각 페이지는 수직 슬라이스 |

3. 페이지 인벤토리

관리 영역 (/pxe/v1/maintenance/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | OS 이미지 | /os | ISO 업로드, 목록(Miller), 토글, 편집, 삭제(soft) |
| A2 | 메인보드 모델 | /board | 제조사에 따른 메인보드 목록(List), 메인보드에 따른 BIOS 조회, 메인보드 등록, 수정, 삭제(soft) |
| A3 | BIOS 파일 | /bios | Miller Columns(BoardModel → BIOS 버전). BoardModel CRUD 흡수 |
| A4 | BMC 파일 | /bmc | A3와 동일 구조, BoardModel 재사용 |
| A5 | Driver | /driver | OS/BoardModel 선택적 연결, 파일 업로드 |

사용자 영역 (/pxe/v1/provisioning/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 세팅 정의서 | /setting | 4단계 프로세스 조립(BIOS 업데이트/BIOS 설정/OS 설치/OS 설정), CRUD |
| U2 | 서버 | /server | MAC 기반 CRUD, IPMI 정보 관리, 세팅 할당/해제 |

4. 재설계 접근 (High-Level)

Top-down 수직 슬라이스 + 영역별 순차:

Stage 0: 초기화 (archive/legacy/ 이동 + 스켈레톤)
   └─ Stage 1: Maintenance Area (A1 → A2 → A3 → A4)
        └─ Stage 2: User Area (U1 → U2)
             └─ Stage 3: PXE Boot 연동 복원

내부 순서는 참조 방향이 아래로만 흐르는 유일한 순열을 따른다.

[A1 OS 이미지]
      │
      ├──────────────────────┐
      ▼                      │
[A2 BIOS 파일] ──> [A3 BMC 파일]
      │ (BoardModel 공유)     │
      │                      │
      └──> [A4 Driver] <───────┘
                  ▲
                  │
         [U1 세팅 정의서] ──> [U2 서버]
                               (세팅 할당)

5. Stage 0 — 초기화

수행 작업:

- src/main/java/com/example/serverprovision/**, src/test/java/**, src/main/resources/templates/**(단 fragments/layout.html 제외), src/main/resources/static/css/maintenance/**, src/main/resources/static/js/**를 archive/legacy/ 하위로 이동 (Java 패키지 경로 포함 그대로 유지)

- 유지 자산 확인:

  - DESIGN.md (1100+ 줄, 변경 금지)

  - CLAUDE.md, CLAUDE.local.md

  - src/main/resources/templates/fragments/layout.html

  - src/main/resources/static/css/global/style.css, css/miller.css, css/table-list.css, css/form-validation.css

  - build.gradle, Gradle wrapper (Spring Boot 4.0.3, Java 17, Lombok, Jackson 3, MariaDB, sshj, validation)

- 신규 루트 패키지 생성 (빈 상태): com.example.serverprovision 아래 maintenance/, provisioning/, global/만 빈 디렉터리로

- application.yml/application.properties 재검토 (기존 설정 그대로 복사해도 무방, 단 환경변수 주입은 현행 유지)

- 애플리케이션 부팅 smoke: ./gradlew bootRun 성공 확인 (빈 컨텍스트)

- Stage 0 커밋: chore: 기존 구현 archive/legacy 이동 및 프로젝트 초기화

Gate 0: 사용자가 새 브랜치의 빈 상태를 확인하고 승인 → Stage 1 진입.

6. Vertical Slice Checklist (모든 페이지 공통)

각 페이지 = 1 PR / 1 커밋 묶음. 페이지 완성 전에는 임시 커밋 금지 (리뷰 단위 보호).

| # | 단계 | 산출물 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URL/데이터 흐름 스케치 | 페이지 내 자료형(DTO) + 액션 목록을 대화로 합의 | 아직 파일 생성 X |
| 2 | Thymeleaf 뷰 | *.html 더미 데이터로 레이아웃 완성. fragments/layout.html, css/* 재사용 우선 | 신규 CSS 파일 금지 (예외는 Gate 승인 필요) |
| 3 | Controller | @Controller + @ModelAttribute + BindingResult. URL 경로 확정, Model에는 DTO만 전달 | 엔티티 직접 노출 금지 |
| 4 | DTO | Request/Response DTO. @Valid 제약 명시 | *Request, *Response 네이밍 |
| 5 | Service 인터페이스 + 시그니처 | @Transactional 경계 결정. 의존 Service는 stub 호출 | 본체 구현은 8단계에서 |
| 6 | Repository | Spring Data JPA 메서드 네임 규칙만. JPQL 최소화 | N+1 위험 식별 |
| 7 | Entity | BaseTimeEntity 상속, 연관관계 + FK 명 확정 | 이 단계 이전엔 @Entity 작성 금지 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 | happy path 1개 + 검증 실패 1개 (JUnit/Mockito) | 과도한 테스트 금지 |
| 9 | 스키마 확인 | ddl-auto=update로 로컬 반영, SHOW CREATE TABLE 로그 확인 | 레거시 테이블 충돌 시 별도 drop 커밋 허용 |
| 10 | 브라우저 end-to-end | CRUD 한 바퀴 수동 테스트 | 사용자 주도 |

커밋 경계: - 10단계 완료 후 단일 커밋: feat(<area>/<page>): <페이지명> 1차 구현 - 스키마 drop이 필요하면 선행 커밋 chore(schema): drop <table> 1개 허용 - 9단계 이후 추가 페이지 전환 전에는 반드시 Gate 심사

7. Stage 1 — Maintenance Area

A1. OS 이미지 (/pxe/v1/maintenance/os)

MVP 기능: - Miller Columns: OSName(Enum) → 버전 → 상세/편집 – 하나의 OS 버전에 대한 다양한 ISO 업로드, 레포 경로 입력, 설명 - 활성/비활성 토글, 삭제

엔티티: OSImage (단순화판 OSMetadata) – id, osName (OSName Enum: ROCKY_LINUX/CENTOS/UBUNTU 등), osVersion, repoPath, description, isEnabled - OSEnvironment/OSPackageGroup은 Stage 3 PXE 슬라이스에서 복원 (MVP 제외) - ISO – id, osImageId FK(->OSImage), isoPath, description, isEnabled

URL: - GET /maintenance/os, GET /maintenance/os/new, POST /maintenance/os - GET /maintenance/os/{id}, POST /maintenance/os/{id}/edit, POST /maintenance/os/{id}/toggle, POST /maintenance/os/{id}/delete

아카이브 참조: archive/legacy/domain/os/entity/OSMetadata.java, maintenance/os/os-list.html (Miller 구조 표본)

의존: ?

A2. 메인보드 모델  (/pxe/v1/maintenance/board)

MVP 기능: - Miller Columns: Vendor (Column1) → 메인보드 모델 (Column2) → 상세/편집 (Column3) - Column1 헤더에 “+ 신규 보드 모델” 버튼 (모달) → Board Model CRUD를 이 페이지 내에서 완결 - BIOS 파일 업로드(multipart, 선택된 BoardModel에 귀속) - 활성/비활성 토글, 삭제

엔티티: - BoardModel — id, vendor (Enum), model(name) – BoardBIOS/BoardBMC 는 A3, A4 에서 복원.

URL: - GET /maintenance/board, POST /maintenance/board (BoardModel 신규), /maintenance/board/{id}/toggle, POST /maintenance/board/{id}/delete

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

데이터 추가 사항: 일부 제조사에 대한 메인보드 모델은 메인보드 모델명이 아닌 그 서버 모델명을 기준으로 하는 경우도 있음. 이 부분에 대해서는 개발자가 추후 구현 시 설명할 예정.

의존: A1 완성 (CSS/레이아웃 패턴 확립)

A3. BIOS 파일 (/pxe/v1/maintenance/bios)

MVP 기능: - Miller Columns: BoardModel (Column1) → BIOS 버전 (Column2) → 상세/편집 (Column3) - Column1 헤더에 “+ 신규 보드 모델” 버튼 (모달) → Board Model CRUD를 이 페이지 내에서 완결 - BIOS 파일 업로드(multipart, 선택된 BoardModel에 귀속) - 활성/비활성 토글, 삭제

엔티티: - BoardModel — id, vendor (Enum), model(name) - BoardBIOS — id, model(name), version, fileUrl, isEnabled, compatibleModel FK(→BoardModel)

URL: - GET /maintenance/bios, POST /maintenance/bios/board-models (BoardModel 신규), POST /maintenance/bios (BIOS 파일 업로드) - POST /maintenance/bios/{id}/toggle, POST /maintenance/bios/{id}/delete

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

의존: A2 완성 (DB 부모-자식 관계 외 간접적 의존성. 디자인.)

A4. BMC 파일 (/pxe/v1/maintenance/bmc)

MVP 기능: A3와 대칭. BoardBMC 엔티티, URL 패턴 동일(/maintenance/bmc/**).

BoardModel 재사용: Column1은 A2에서 만든 Board Model 목록을 읽기 전용으로 공유. 신규 BoardModel은 여전히 A2 페이지에서만 추가한다 (단일 소스 오브 트루스).

의존: A2 완성 (DB 부모-자식 관계 외 간접적 의존성. 디자인.)

Gate G3 관심사: A2와 A3의 중복이 명백하면 소규모 fragment 추출 (fragments/maintenance/board-miller.html 등). 사용자 승인 필요.

A5. Driver (/pxe/v1/maintenance/driver)

MVP 기능: - 테이블 목록 + 필터(보드별 / 공용) - 파일 업로드, 활성/비활성, 삭제

분류 기준 설명 : 각 Driver 폴더는 Board Model 에 따라 분류된다.

URL: /maintenance/driver/** — 표준 CRUD

의존: A1(OS) + A2(BoardModel) 둘 다 필요. Maintenance 구간 마지막.

Gate G4 (Maintenance 구간 종료): 관리자 데이터 입력 셋이 일관된지 사용자 종단 검토.

8. Stage 2 — User Area

U1. 세팅 정의서 (/pxe/v1/provisioning/setting) — 서버 페이지보다 먼저

MVP 기능: - 목록 - 신규: 4단계(BIOS 업데이트 / BIOS 설정 / OS 설치 / OS 설정)를 아코디언/탭으로 선택적 활성화 - MVP 구현 범위: BasicUpdate + OSInstallation 2단계만. BasicSetting/OSSetting은 UI 탭에 “준비 중” 배지 + 빈 subtype 스텁 (PXE Stage 3에서 채움) - 상세, 편집(PENDING 상태에서만), 삭제

엔티티: - SettingDefinition (기존 ServerSetting 개명): id, name, process (JSON 문자열, SettingProcessConverter 복원), status Enum(PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/FAILED) - SettingProcess 다형성 계층: AbstractSettingProcess + BasicUpdate + OSInstallation (Jackson @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes, tools.jackson.* 런타임)

URL: /setting, /setting/new, /setting/{id}, /setting/{id}/edit, /setting/{id}/delete

의존: A1(OS) + A2(BIOS) + A3(BMC) + A4(Driver) 전부 선택지 데이터로 참조

U2. 서버 (/pxe/v1/provisioning/server)

MVP 기능: - 목록: MAC / 보드 모델 / 상태 / 할당된 세팅 - 신규 등록, 상세, IPMI 정보 편집 - 세팅 할당/해제 (Server 상세 페이지 내부)

엔티티: Server (기존 ServerNode 개명) - macAddress (PK 또는 unique), ipmiIp, ipmiUser, ipmiPassword, hostname, assignedIp, boardModel FK, settingDefinition FK (nullable), status Enum(IDLE/ASSIGNED/IN_PROGRESS/DONE/FAILED), assignedAt, completedAt

WorkOrder 제거: 3개 엔티티(ServerNode+Setting+WorkOrder)를 2개(Server+SettingDefinition)로 축소. Server가 FK + 상태 필드로 주문 역할 흡수. 복수 할당 이력이 나중에 필요해지면 ServerAssignmentHistory 읽기 전용 엔티티를 추가로 도입.

currentStepIndex제거: 단순 숫자나 문자열 등으로 어플리케이션의 주요 로직 내 데이터 이동은 어떠한 일이 있어도 절대적 금기 사항임. 반드시 명심하고 모든 소스 작성 시 매 순간 점검 해야 할 제일사항.

URL: /server, /server/new, /server/{id}, /server/{id}/edit - POST /server/{id}/assign (settingId body), POST /server/{id}/unassign

의존: U1 완성 (세팅 정의서를 선택지로 참조)

9. Stage 3 — PXE Boot 연동

재도입 시점: U1+U2 완료 후.

최소 선행 상태 (모두 충족 전 시작 불가): 1. Server.macAddress, Server.currentStepIndex, Server.boardModel FK 존재 2. SettingDefinition.process (JSON) 로드/저장 가능 3. OSImage.isoPath, repoPath 보유 4. BoardBIOS.fileUrl, BoardBMC.fileUrl가 실제 파일에 매핑

작업 범위: - PXEBootRestController 복원: GET /pxe/v1/api/boot?mac=...&vendor=...&board-model=... - ProvisioningScriptService + ProvisioningStrategy 인터페이스 + 2개 구현(BasicUpdateStrategy, OSInstallationStrategy) — BasicSettingStrategy/OSSettingStrategy는 후속 - Kickstart 생성: OSImage에 OSEnvironment + OSPackageGroup 필드 복원 후 InstallScriptable 계층 재도입 - NodeStepExecution 이력 엔티티 (여기서 처음 도입) - Server 상세 페이지에 “진행 상황” 섹션 추가 - A1 OS 이미지 페이지에 ISO 패키지 추출 / repo 인덱싱 비동기 태스크 복원 (아카이브 참조)

10. 도메인 네이밍 맵 (Old → New)

| Old (archive) | New | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OSMetadata | OSImage | MVP는 환경/패키지 필드 제외, Stage 3에서 확장 |
| BoardModel | BoardModel | 동일 |
| BoardBIOS | BoardBIOS | 동일 |
| BoardBMC | BoardBMC | 동일 |
| — | DriverPackage | 신규 |
| ServerSetting | SettingDefinition | 개명 |
| ServerNode | Server | 개명 |
| WorkOrder | (제거) | Server에 흡수 |
| NodeStepExecution | NodeStepExecution | Stage 3 도입 |

11. 아키텍처 원칙

- 패키지: com.example.serverprovision.<layer>.<domain> — application/maintenance/os/controller|service|repository|dto|entity, application/setting/**, domain/**(공유 모델), global/**(공통 예외/엔티티/설정)

- 네이밍: *Controller, *RestController, *Service, *Repository, *RequestDTO/*ViewDTO/*Entity

- DTO vs Entity: Controller ↔ Service는 DTO, Service ↔ Repository는 Entity. 뷰에 엔티티 직접 노출 금지

- Jackson 3: 어노테이션 com.fasterxml.jackson.annotation.*, 런타임 tools.jackson.* (tools.jackson.databind.ObjectMapper 등)

- 트랜잭션: Service 메서드 경계. Controller에 @Transactional 금지

- 예외: global/exception/의 도메인 예외 + @ControllerAdvice 하나로 통합. 입력 검증은 @Valid + BindingResult

- 주석: 한국어. WHY가 비자명한 곳만. 의미 없는 Javadoc 금지

12. 코드 소유권 규율 (핵심)

사용자의 과거 불만을 정면 대응:

- 커밋은 항상 사용자가 지시한 경우에만 수행. Claude가 자동으로 git commit 하지 않음 (CLAUDE.md의 일반 규칙 재확인)

- Claude는 각 페이지 수직 슬라이스의 2~9단계까지만 작성. 10단계(브라우저 end-to-end)는 사용자 단독 수행 — 사용자가 직접 돌려보며 수정하고, 이 수정분이 그 페이지의 “내 코드” 지분

- 파일 헤더 주석 금지. // Claude // AI-generated 등 마커 없음 (레거시 주석 드리프트 방지)

- 각 페이지 완료 시 Gate 심사. Claude는 해당 페이지에서 무엇을 썼고 어디가 비어있는지 1~2 문단으로 정리, 사용자가 확인 후 “다음” 신호

- 불필요한 리팩터/추상화 금지. Plan 범위 밖의 코드 이동·공통화는 사용자 명시 요청시에만

13. Gate (리뷰 정지 지점) — 총 8개

| Gate | 위치 | 사용자 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| G0 | Stage 0 완료 후 | archive 이동 + 빈 스켈레톤이 기대대로인가? |
| G1 | A1 완료 후 | 패키지/CSS 재사용/네이밍 관례 OK? |
| G2 | A2 완료 후 | Miller에 BoardModel CRUD 흡수 UX 수용? |
| G3 | A3 완료 후 | A2/A3 중복 공통화 필요? |
| G4 | A4 완료 후 (Maintenance 구간 종료) | 관리자 입력 셋이 일관된가? |
| G5 | U1 완료 후 | SettingProcess JSON 포맷이 Stage 3에서 쓰기 편한가? |
| G6 | U2 완료 후 | WorkOrder 제거 판단이 실사용에서 충분한가? |
| G7 | Stage 2 종료 후 | Stage 3 PXE 진입 전 최종 아키텍처 리뷰 |

각 Gate에서 사용자는 (a) 승인 후 진행 (b) 현재 페이지 일부 수정 (c) 원점 복귀 중 선택.

14. Risks & Mitigation

| # | Risk | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 코드 소유권 재오염 | §12의 규율 엄수. 10단계 브라우저 테스트는 사용자 단독 |
| 2 | DESIGN.md 이탈 | 매 페이지 2단계(View) 진입 전 DESIGN.md §4/§5/§7 재확인. 신규 CSS 제안 시 Gate 승인 필수 |
| 3 | 스키마 churn (Top-down 무효화) | 7단계 이전 @Entity 작성 금지. View/Controller 반복 중에는 DTO만 수정 |
| 4 | Polymorphic SettingProcess 복잡성 | U1 MVP는 BasicUpdate + OSInstallation 2종만. 나머지는 스텁 |
| 5 | PXE 연기로 인한 동기 상실 | 페이지 완료 시 “이 페이지가 PXE 흐름의 어느 단계인지” 1줄을 PR 본문에 기재. Stage 2 종료 시점에 수동 SQL로 PXE 엔드포인트 5분 시연 |

15. Verification

페이지 단위: - 10단계(브라우저 end-to-end)에서 CRUD 1 사이클 성공 - Service 단위 테스트 2개(happy + 실패) 통과 - DESIGN.md §10 (CSS Class Usage Constraints) 위반 없음

Stage 단위: - Stage 1 종료: 관리자가 OS 이미지 1건, BoardModel 1건, BIOS 1건, BMC 1건, Driver 1건을 UI로 모두 등록 가능 - Stage 2 종료: 세팅 정의서 1건 생성 → 서버 1건 등록 → 세팅 할당 → 상태 ASSIGNED로 변경 확인 - Stage 3 종료: 테스트 MAC으로 /pxe/v1/entry/boot 호출 → 할당된 세팅 첫 단계의 iPXE 스크립트 반환.

16. 확인 필요 사항 (1건)

Driver 파일 업로드 형식 — .zip 단일 파일 vs 디렉터리 트리 업로드. 아카이브에 참조 코드 없음. A4 Driver 페이지 2단계(View) 진입 시점 직전에 사용자 확인 예정.

17. Critical Files

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/DESIGN.md (디자인 시스템 — 변경 금지)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/CLAUDE.md (프로젝트 규칙 — Stage 0 종료 후 네이밍·패키지 변경 부분만 경미하게 업데이트)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/templates/fragments/layout.html (재사용 레이아웃)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/global/style.css (재사용 CSS 베이스)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/miller.css (관리 영역 Miller Columns 표준)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/build.gradle (의존성 확인, 수정은 최소)

- archive/legacy/maintenance/os/os-list.html (Stage 0 이후 Miller 패턴 참조 원본)

- archive/legacy/domain/board/** (Stage 1 A2~A4에서 엔티티 참조)