# Server Provision 재설계 플랜 (renew/main)

## 1. Context

사내 물리 서버 프로비저닝 자동화 시스템(BIOS/BMC 업데이트, BIOS+RAID 설정, OS 설치, OS 후설정)의 완전 재설계.

기존 dev 브랜치에서 발생한 세 가지 핵심 문제를 해소하는 것이 이 작업의 동기:

- 개발 흐름 추적 불가 — 신입 개발자인 사용자가 자기 프로젝트의 상태를 스스로 설명하지 못함

- 코드 소유권 혼재 — Claude 작성 코드와 사용자 코드가 구분되지 않음

- 스타일 드리프트 — 사용자가 요청하지 않은 관례/추상화가 누적되어 리팩터 범위를 초과

의도한 결과: 사용자가 매 페이지 완성 시점에 “이 페이지가 어떻게 돌아가고 있고 다음에 무엇을 해야 하는지” 설명할 수 있는 상태. 기능 범위는 기존과 유사하나 코드베이스는 처음부터 새로 작성한다.

## 2. User Decisions (확정)

| # | 결정 | 선택값 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 기존 renew/main 코드 처리 | 아카이브 보존 — archive/legacy/로 이동, src/main/java 빈 상태 시작 |
| D2 | BIOS 파일 / BMC 파일 도메인 구조 | 현재 구조 유지 — BoardModel이 부모, BoardBIOS/BoardBMC가 자식 |
| D3 | 개발 흐름 | 영역별 순차 진행 — Maintenance 5페이지 → Provisioning 2페이지. 각 페이지 수직 슬라이스 |
| D4 | 영역/URL 네이밍 | Maintenance / Provisioning 2단 분할 — /pxe/v1/maintenance/*, /pxe/v1/provisioning/*. PXE 부팅 엔트리는 /pxe/v1/entry/boot |
| D5 | BoardModel UI 위치 | 독립 페이지(A2). BIOS/BMC 페이지에 흡수하지 않음. BoardModel 신규 등록은 A2 페이지에서만(SSOT) |
| D6 | 상태 전달 원시값 금지 | 단순 숫자/문자열로 주요 비즈니스 로직 내 데이터 이동 절대 금지. 도메인 의미가 있는 값은 Value Object 또는 Enum 으로 타입화. (사용자 지정 불가침 원칙) |

## 3. 페이지 인벤토리

### Maintenance 영역 (/pxe/v1/maintenance/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | OS 이미지 | /os | OSImage 목록 Miller, 한 OS 버전에 여러 ISO 업로드, repo 경로, 토글, soft 삭제 |
| A2 | 메인보드 모델 | /board | 제조사(Vendor)별 보드 목록 Miller, 보드 모델 CRUD(soft 삭제), 보드별 BIOS/BMC 요약 링크 |
| A3 | BIOS 파일 | /bios | Miller(BoardModel 읽기 전용 → BIOS 버전), BIOS 파일 업로드, 토글, 삭제 |
| A4 | BMC 파일 | /bmc | A3와 대칭 구조 |
| A5 | Driver | /driver | 보드별/공용 필터, 파일 업로드, 토글, 삭제 |

### Provisioning 영역 (/pxe/v1/provisioning/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 세팅 정의서 | /setting | 4단계(BIOS 업데이트 / BIOS 설정 / OS 설치 / OS 설정) 프로세스 조립, CRUD |
| U2 | 서버 | /server | MAC 기반 CRUD, IPMI 정보 관리, 세팅 할당/해제 |

## 4. 재설계 접근 (High-Level)

Top-down 수직 슬라이스 + 영역별 순차:

Stage 0: 초기화 (archive/legacy/ 이동 + 스켈레톤)
   └─ Stage 1: Maintenance (A1 → A2 → A3 → A4 → A5)
        └─ Stage 2: Provisioning (U1 → U2)
             └─ Stage 3: PXE Boot 연동 복원

의존성 그래프 (위→아래로만 흐름):

flowchart TD
    A1[A1 OS 이미지] --> A2[A2 메인보드 모델]
    A2 --> A3[A3 BIOS]
    A2 --> A4[A4 BMC]
    A3 --> A5[A5 Driver]
    A4 --> A5
    A5 --> U1[U1 세팅 정의서]
    U1 -->|세팅 할당| U2[U2 서버]
    U2 --> PXE[Stage 3 PXE]

A1 은 A2 에 데이터 의존은 없으나 CSS/레이아웃 패턴을 먼저 확립하기 위해 선행. A2 가 BIOS/BMC/Driver 의 공통 부모(BoardModel) 를 공급하므로 Maintenance 의 허브.

## 5. Stage 0 — 초기화

수행 작업:

- 다음 경로를 archive/legacy/ 하위로 이동 (Java 패키지 구조 그대로 유지):

  - src/main/java/com/example/serverprovision/**

  - src/test/java/**

  - src/main/resources/templates/** (단 fragments/layout.html 은 제외하고 유지)

  - src/main/resources/static/css/admin/**

  - src/main/resources/static/js/**

- 유지 자산 확인:

  - DESIGN.md (1100+ 줄, 변경 금지)

  - CLAUDE.md, CLAUDE.local.md

  - src/main/resources/templates/fragments/layout.html

  - src/main/resources/static/css/global/style.css, css/miller.css, css/table-list.css, css/form-validation.css

  - build.gradle, Gradle wrapper (Spring Boot 4.0.3, Java 17, Lombok, Jackson 3, MariaDB, sshj, validation)

- 신규 루트 패키지 생성 (빈 상태, feature-based):

  - com.example.serverprovision.maintenance (A1~A5 묶음)

  - com.example.serverprovision.provisioning (U1~U2 + Stage 3)

  - com.example.serverprovision.global (공통 예외/엔티티/설정)

- application.yml/application.properties 재검토 (기존 환경변수 주입 방식 유지)

- 애플리케이션 부팅 smoke: ./gradlew bootRun 성공 확인 (빈 컨텍스트)

- Stage 0 커밋: chore: 기존 구현 archive/legacy 이동 및 프로젝트 초기화

Gate G0: 사용자가 새 브랜치의 빈 상태를 확인하고 승인 → Stage 1 진입.

## 6. Vertical Slice Checklist (모든 페이지 공통)

각 페이지 = 1 PR / 1 커밋 묶음. 페이지 완성 전 임시 커밋 금지 (리뷰 단위 보호).

| # | 단계 | 산출물 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URL/데이터 흐름 스케치 | 페이지 내 자료형(Request/Response) + 액션 목록 합의 | 아직 파일 생성 X |
| 2 | Thymeleaf 뷰 | *.html 더미 데이터 레이아웃. fragments/layout.html, css/* 재사용 우선 | 신규 CSS 파일 금지 (예외는 Gate 승인) |
| 3 | Controller | @Controller + @ModelAttribute + BindingResult. URL 확정, Model은 Response 만 | 엔티티 직접 노출 금지 |
| 4 | DTO | Request / Response. @Valid 제약 명시 | *Request, *Response 네이밍 (DTO 접미사 불필요) |
| 5 | Service 인터페이스 + 시그니처 | @Transactional 경계 결정, 의존 Service는 stub | 본체는 8단계 |
| 6 | Repository | Spring Data JPA 메서드 네임 규칙 중심, JPQL 최소 | N+1 위험 식별 |
| 7 | Entity | BaseTimeEntity 상속, 연관관계 + FK 확정 | 7단계 이전 @Entity 금지 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 | happy 1개 + 검증 실패 1개 (JUnit/Mockito) | 과도한 테스트 금지 |
| 9 | 스키마 확인 | ddl-auto=update 로 반영, SHOW CREATE TABLE 확인 | 레거시 테이블 충돌 시 별도 drop 커밋 허용 |
| 10 | 브라우저 end-to-end | CRUD 1 사이클 수동 | 사용자 주도 |

커밋 경계: - 10단계 완료 후 단일 커밋: feat(<area>/<page>): <페이지명> 1차 구현 - 스키마 drop 필요 시 선행 커밋 chore(schema): drop <table> 1개 허용 - 9단계 이후 페이지 전환 전 Gate 심사 필수

## 7. Stage 1 — Maintenance Area

### A1. OS 이미지 (/pxe/v1/maintenance/os)

MVP 기능: - Miller Columns: OSName(Enum) → 버전 → 상세/편집 - 하나의 OS 버전에 여러 ISO 업로드 가능 - repo 경로 입력, 설명 - 활성/비활성 토글, soft 삭제

엔티티: - OSImage: id, osName (OSName Enum: ROCKY_LINUX / CENTOS / UBUNTU 등), osVersion, repoPath, description, isEnabled - ISO: id, osImage FK(→OSImage), isoPath, description, isEnabled - OSEnvironment / OSPackageGroup 은 Stage 3 PXE 슬라이스에서 복원 (MVP 제외)

URL: - GET /maintenance/os, GET /maintenance/os/new, POST /maintenance/os - GET /maintenance/os/{id}, POST /maintenance/os/{id}/edit, /toggle, /delete - ISO 서브 리소스: POST /maintenance/os/{osId}/iso, POST /maintenance/os/{osId}/iso/{isoId}/edit, /toggle, /delete

아카이브 참조: archive/legacy/application/admin/controller/OSAdminController.java, archive/legacy/templates/admin/os/os-list.html (Miller 구조 표본)

의존: 없음 (첫 페이지)

### A2. 메인보드 모델 (/pxe/v1/maintenance/board)

MVP 기능: - Miller Columns: Vendor(Column1) → 메인보드 모델(Column2) → 상세/편집(Column3) - Column1 헤더 “+ 신규 Vendor” (모달), Column2 헤더 “+ 신규 모델” (모달) - 보드별 BIOS/BMC 개수 표시 + A3/A4 페이지로의 링크 - soft 삭제, 토글

엔티티: - BoardModel — id, vendor (Vendor Enum), model (이름), description, isEnabled - BoardBIOS / BoardBMC 는 A3, A4 에서 도입

URL: - GET /maintenance/board, POST /maintenance/board (신규) - GET /maintenance/board/{id}, POST /maintenance/board/{id}/edit, /toggle, /delete

데이터 추가 사항: 일부 제조사는 메인보드 모델명이 아닌 서버 모델명을 기준으로 하는 경우가 있음. 해당 구현 시점에 개발자가 설명 예정 (현재는 model 필드 자유 입력으로 수용).

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

의존: A1 완성 (Miller CSS/레이아웃 패턴 재사용)

### A3. BIOS 파일 (/pxe/v1/maintenance/bios)

MVP 기능: - Miller Columns: BoardModel(Column1, 읽기 전용) → BIOS 버전(Column2) → 상세/편집(Column3) - BIOS 파일 업로드(multipart, 선택된 BoardModel 에 귀속) - 활성/비활성 토글, 삭제 - BoardModel 신규 등록은 불가 — A2 에서만 수행 (단일 소스 오브 트루스)

엔티티: - BoardBIOS — id, name, version, fileUrl, description, isEnabled, boardModel FK(→BoardModel)

URL: - GET /maintenance/bios, POST /maintenance/bios (파일 업로드) - POST /maintenance/bios/{id}/toggle, /delete

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

의존: A2 완성 (BoardModel 엔티티 + CRUD)

### A4. BMC 파일 (/pxe/v1/maintenance/bmc)

MVP 기능: A3와 대칭. BoardBMC 엔티티, URL 패턴 동일(/maintenance/bmc/**).

BoardModel 재사용: Column1 은 A2 에서 만든 Board Model 목록을 읽기 전용으로 공유.

의존: A2 완성 (BoardModel 재사용)

Gate G4 관심사: A3 과 A4 의 중복이 명백하면 소규모 fragment 추출 (fragments/maintenance/board-miller.html 등). 사용자 승인 후에만.

### A5. Driver (/pxe/v1/maintenance/driver)

MVP 기능: - 테이블 목록 + 필터(보드별 / 공용) - 파일 업로드, 활성/비활성, soft 삭제

분류 기준: Driver 폴더는 Board Model 기준으로 분류. 공용 드라이버는 boardModel 연결이 비어있는 상태.

엔티티: DriverPackage - id, name, version, boardModel FK(→BoardModel, nullable — null 일 때 “공용”), filePath, description, isEnabled

URL: /maintenance/driver/** (표준 CRUD)

의존: A2(BoardModel) — Maintenance 구간 마지막

Gate G5 (Maintenance 구간 종료): 관리자 데이터 입력 셋 일관성 종단 검토.

## 8. Stage 2 — Provisioning Area

### U1. 세팅 정의서 (/pxe/v1/provisioning/setting) — 서버 페이지보다 먼저

MVP 기능: - 목록 - 신규: 4단계(BIOS 업데이트 / BIOS 설정 / OS 설치 / OS 설정) 를 아코디언/탭으로 선택적 활성화 - MVP 구현 범위: BasicUpdate + OSInstallation 2단계만. BasicSetting/OSSetting 은 UI 탭에 “준비 중” 배지 + 빈 subtype 스텁 (PXE Stage 3 에서 채움) - 상세, 편집(PENDING 상태에서만), 삭제

엔티티: - SettingDefinition (기존 ServerSetting 개명): id, name, process (JSON 문자열, SettingProcessConverter 복원), status Enum(PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/FAILED) - SettingProcess 다형성 계층: AbstractSettingProcess + BasicUpdate + OSInstallation (Jackson @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes, 런타임 tools.jackson.*)

URL: /provisioning/setting, /provisioning/setting/new, /provisioning/setting/{id}, /provisioning/setting/{id}/edit, /provisioning/setting/{id}/delete

의존: A1(OS+ISO) + A3(BIOS) + A4(BMC) + A5(Driver) 전부 선택지 데이터로 참조

### U2. 서버 (/pxe/v1/provisioning/server)

MVP 기능: - 목록: MAC / 보드 모델 / 상태 / 할당된 세팅 - 신규 등록, 상세, IPMI 정보 편집 - 세팅 할당/해제 (Server 상세 페이지 내부)

엔티티: Server (기존 ServerNode 개명) - macAddress (MacAddress Value Object), ipmiIp (IpAddress VO), ipmiUser, ipmiPassword, hostname, assignedIp (IpAddress VO) - boardModel FK, settingDefinition FK (nullable) - status Enum(IDLE/ASSIGNED/IN_PROGRESS/DONE/FAILED) - assignedAt, completedAt - currentStepIndex 없음

진행 상태 추적 (currentStepIndex 제거 대안): - NodeStepExecution 이력 엔티티(Stage 3 도입)가 단계 실행 기록을 보관 - “다음 단계 계산”은 도메인 서비스(ProvisioningProgressService)가 이력을 조회해 ProvisioningProgress Value Object 로 반환 - UI 진행률/다음 단계 표시는 이 VO 기반 - 원칙(D6): 단순 원시값(int/String)으로 주요 비즈니스 상태를 전달하지 않음. MAC, IP, 진행률 등은 VO / Enum 으로 타입화. 이 원칙은 모든 소스 작성 시 매 순간 점검. 불가침.

WorkOrder 제거: 3 엔티티(ServerNode+Setting+WorkOrder) → 2 엔티티(Server+SettingDefinition) 축소. Server 가 FK+상태 필드로 주문 역할 흡수. 복수 할당 이력이 필요해지면 ServerAssignmentHistory 읽기 전용 엔티티를 추가로 도입.

URL: /provisioning/server, /provisioning/server/new, /provisioning/server/{id}, /provisioning/server/{id}/edit - POST /provisioning/server/{id}/assign (settingId body), POST /provisioning/server/{id}/unassign

의존: U1 완성

## 9. Stage 3 — PXE Boot 연동

재도입 시점: U1 + U2 완료 후.

최소 선행 상태 (모두 충족 전 시작 불가): 1. Server.macAddress (VO), Server.boardModel FK 존재 2. SettingDefinition.process (JSON) 로드/저장 가능 3. OSImage + ISO 엔티티로 ISO 실 파일 경로 해석 가능 4. BoardBIOS.fileUrl, BoardBMC.fileUrl 실제 파일에 매핑 5. NodeStepExecution 이력 엔티티 도입 및 ProvisioningProgressService 구현

작업 범위: - PXEBootRestController 복원: GET /pxe/v1/entry/boot?mac=...&vendor=...&board-model=... - ProvisioningScriptService + ProvisioningStrategy 인터페이스 + 2개 구현 (BasicUpdateStrategy, OSInstallationStrategy). BasicSettingStrategy / OSSettingStrategy 는 후속 - Kickstart 생성: OSImage 에 OSEnvironment + OSPackageGroup 필드 복원 후 InstallScriptable 계층 재도입 - NodeStepExecution 이력 엔티티 (여기서 처음 도입) + ProvisioningProgressService - Server 상세 페이지에 “진행 상황” 섹션 추가 (ProvisioningProgress VO 기반) - A1 OS 이미지 페이지에 ISO 패키지 추출 / repo 인덱싱 비동기 태스크 복원

## 10. 도메인 네이밍 맵 (Old → New)

| Old (archive) | New | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OSMetadata | OSImage + ISO | 1:N 분리. MVP 에서 OSEnvironment/OSPackageGroup 은 제외, Stage 3 복원 |
| BoardModel | BoardModel | 동일 |
| BoardBIOS | BoardBIOS | 동일 |
| BoardBMC | BoardBMC | 동일 |
| — | DriverPackage | 신규 (보드별/공용) |
| ServerSetting | SettingDefinition | 개명 |
| ServerNode | Server | 개명 + currentStepIndex 제거 |
| WorkOrder | (제거) | Server 에 FK+상태로 흡수 |
| NodeStepExecution | NodeStepExecution | Stage 3 도입 |
| — | ProvisioningProgress (VO) | Stage 3 — currentStepIndex 대체 |
| — | MacAddress, IpAddress (VO) | 원시값 타입화 (D6) |

## 11. 아키텍처 원칙

- 패키지 (feature-first): com.example.serverprovision.<feature>.<layer> — maintenance/{os,board,bios,bmc,driver}/{controller,service,repository,entity,dto}, provisioning/{setting,server,pxe}/..., global/{exception,entity,config}

- 네이밍: *Controller, *RestController, *Service, *Repository, *Request, *Response, *Entity (DTO 접미사 사용 안 함)

- Request/Response 경계: Controller ↔ Service 는 Request/Response, Service ↔ Repository 는 Entity. 뷰에 엔티티 직접 노출 금지

- Jackson 3: 어노테이션 com.fasterxml.jackson.annotation.*, 런타임 tools.jackson.* (tools.jackson.databind.ObjectMapper 등)

- 트랜잭션: Service 메서드 경계. Controller 에 @Transactional 금지

- 예외: global/exception/ 의 도메인 예외 + @ControllerAdvice 하나로 통합. 입력 검증은 @Valid + BindingResult

- 주석: 한국어. WHY 가 비자명한 곳만. 의미 없는 Javadoc 금지

- Primitive Obsession 금지 (D6, 불가침): 도메인 의미를 가진 값(MAC, IP, 단계 진행률, 버전, 파일 경로 등)은 반드시 Value Object / Enum 으로 타입화. int currentStepIndex, String mac 같은 원시 필드로 주요 비즈니스 상태를 표현/전달하지 않음. 서비스 시그니처, 엔티티 필드, DTO 필드 모두에 적용. 매 코드 작성 시 점검.

## 12. 코드 소유권 규율 (핵심)

사용자의 과거 불만을 정면 대응:

- 커밋은 사용자가 지시한 경우에만 수행. Claude 가 자동으로 git commit 하지 않음 (CLAUDE.md 일반 규칙 재확인)

- Claude 는 각 페이지 수직 슬라이스의 2~9 단계까지만 작성. 10 단계(브라우저 end-to-end)는 사용자 단독 수행 — 사용자가 직접 돌려보며 수정하고, 이 수정분이 그 페이지의 “내 코드” 지분

- 파일 헤더 주석 금지. // Claude, // AI-generated 등 마커 없음 (레거시 주석 드리프트 방지)

- 각 페이지 완료 시 Gate 심사. Claude 는 해당 페이지에서 무엇을 썼고 어디가 비어있는지 1~2 문단으로 정리, 사용자가 확인 후 “다음” 신호

- 불필요한 리팩터/추상화 금지. 플랜 범위 밖의 코드 이동·공통화는 사용자 명시 요청 시에만

## 13. Gate (리뷰 정지 지점) — 총 9개

| Gate | 위치 | 사용자 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| G0 | Stage 0 완료 후 | archive 이동 + 빈 스켈레톤이 기대대로인가? |
| G1 | A1 완료 후 | 패키지/CSS 재사용/네이밍 관례 OK? OSImage + ISO 1:N 구조 UX 수용? |
| G2 | A2 완료 후 | BoardModel 독립 페이지 UX 수용? 서버 모델명 기준 케이스 대응 가능? |
| G3 | A3 완료 후 | Column1 읽기 전용 + A2 로의 플로우가 자연스러운가? |
| G4 | A4 완료 후 | A3/A4 중복 공통화 필요? |
| G5 | A5 완료 후 (Maintenance 종료) | 관리자 입력 셋이 일관된가? |
| G6 | U1 완료 후 | SettingProcess JSON 포맷이 Stage 3 에서 쓰기 편한가? |
| G7 | U2 완료 후 | WorkOrder 제거 + currentStepIndex 제거 + VO 적용이 실사용에서 충분한가? |
| G8 | Stage 2 종료 후 | Stage 3 PXE 진입 전 최종 아키텍처 리뷰 |

각 Gate 에서 사용자는 (a) 승인 후 진행 (b) 현재 페이지 일부 수정 (c) 원점 복귀 중 선택.

## 14. Risks & Mitigation

| # | Risk | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 코드 소유권 재오염 | §12 규율 엄수. 10 단계 브라우저 테스트는 사용자 단독 |
| 2 | DESIGN.md 이탈 | 매 페이지 2단계(View) 진입 전 DESIGN.md §4/§5/§7 재확인. 신규 CSS 제안 시 Gate 승인 필수 |
| 3 | 스키마 churn (Top-down 무효화) | 7 단계 이전 @Entity 작성 금지. View/Controller 반복 중에는 Request/Response 만 수정 |
| 4 | Polymorphic SettingProcess 복잡성 | U1 MVP 는 BasicUpdate + OSInstallation 2종만. 나머지는 스텁 |
| 5 | PXE 연기로 인한 동기 상실 | 페이지 완료 시 “이 페이지가 PXE 흐름의 어느 단계인지” 1줄을 PR 본문에 기재. Stage 2 종료 시 수동 SQL 로 PXE 엔드포인트 5분 시연 |
| 6 | Primitive Obsession 재침범 | 모든 Service 메서드 시그니처 리뷰 시점에 “원시값으로 도메인 상태가 오가는가” 1회 점검. String mac / int step 등 발견 시 즉시 VO/Enum 화 |

## 15. Verification

페이지 단위: - 10 단계(브라우저 end-to-end)에서 CRUD 1 사이클 성공 - Service 단위 테스트 2개(happy + 실패) 통과 - DESIGN.md §10 (CSS Class Usage Constraints) 위반 없음

Stage 단위: - Stage 1 종료: OS 이미지 1건 + ISO 1건, BoardModel 1건, BIOS 1건, BMC 1건, Driver 1건을 UI 로 모두 등록 가능 - Stage 2 종료: 세팅 정의서 1건 생성 → 서버 1건 등록 → 세팅 할당 → 상태 ASSIGNED 로 변경 확인 - Stage 3 종료: 테스트 MAC 으로 GET /pxe/v1/entry/boot 호출 → 할당된 세팅 첫 단계의 iPXE 스크립트 반환. NodeStepExecution 이력 1건 기록. ProvisioningProgressService 가 “다음 단계” VO 반환.

## 16. 확인 필요 사항 (1건)

Driver 파일 업로드 형식 — .zip 단일 파일 vs 디렉터리 트리 업로드. 아카이브에 참조 코드 없음. A5 Driver 페이지 2단계(View) 진입 시점 직전에 사용자 확인 예정.

## 17. Critical Files

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/DESIGN.md (디자인 시스템 — 변경 금지)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/CLAUDE.md (프로젝트 규칙 — Stage 0 종료 후 패키지/URL/네이밍 변경 부분 경미하게 업데이트)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/templates/fragments/layout.html (재사용 레이아웃)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/global/style.css (재사용 CSS 베이스)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/miller.css (Miller Columns 표준)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/build.gradle (의존성 확인, 수정 최소)

- archive/legacy/templates/admin/os/os-list.html (Miller 패턴 참조 원본 — archive 는 이동 시점 경로 그대로)

- archive/legacy/domain/board/** (Stage 1 A2~A4 에서 엔티티 참조)

- archive/legacy/application/admin/controller/OSAdminController.java (A1 컨트롤러 참조)