# Server Provision 재설계 플랜 (renew/main)

## 1. Context

사내 물리 서버 프로비저닝 자동화 시스템(BIOS/BMC 업데이트, BIOS+RAID 설정, OS 설치, OS 후설정)의 완전 재설계.

기존 dev 브랜치에서 발생한 세 가지 핵심 문제를 해소하는 것이 이 작업의 동기:

- 개발 흐름 추적 불가 — 신입 개발자인 사용자가 자기 프로젝트의 상태를 스스로 설명하지 못함

- 코드 소유권 혼재 — Claude 작성 코드와 사용자 코드가 구분되지 않음

- 스타일 드리프트 — 사용자가 요청하지 않은 관례/추상화가 누적되어 리팩터 범위를 초과

의도한 결과: 사용자가 매 페이지 완성 시점에 “이 페이지가 어떻게 돌아가고 있고 다음에 무엇을 해야 하는지” 설명할 수 있는 상태. 기능 범위는 기존과 유사하나 코드베이스는 처음부터 새로 작성한다.

## 2. User Decisions (확정)

| # | 결정 | 선택값 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 기존 renew/main 코드 처리 | 아카이브 보존 — archive/legacy/로 이동, src/main/java 빈 상태 시작 |
| D2 | BIOS 파일 / BMC 파일 도메인 구조 | 현재 구조 유지 — BoardModel이 부모, BoardBIOS/BoardBMC가 자식 |
| D3 | 개발 흐름 | 영역별 순차 진행 — Maintenance 5페이지 → Provisioning 2페이지. 각 페이지 수직 슬라이스 |
| D4 | 영역/URL 네이밍 | Maintenance / Provisioning 2단 분할 — /pxe/v1/maintenance/*, /pxe/v1/provisioning/*. PXE 부팅 엔트리는 /pxe/v1/entry/boot |
| D5 | BoardModel UI 위치 | 독립 페이지(A2). BIOS/BMC 페이지에 흡수하지 않음. BoardModel 신규 등록은 A2 페이지에서만(SSOT) |
| D6 | 상태 전달 원시값 금지 | 단순 숫자/문자열로 주요 비즈니스 로직 내 데이터 이동 절대 금지. 도메인 의미가 있는 값은 Value Object 또는 Enum 으로 타입화. (사용자 지정 불가침 원칙) |
| D7 | Background Job 영속성 (S1) | In-memory — ConcurrentMap 기반. JVM 재시작 시 리셋. 완료된 Job 은 개수/시간 기반 auto-prune |
| D8 | ISO 업로드의 Job 편입 (S1) | 편입 — 업로드 시작 시 Job 등록, 클라이언트 XHR progress 를 서버에 보고해 알림 센터에 통합 노출 |
| D9 | 기존 /extract-tasks/{taskId} (S1) | 즉시 제거 — /pxe/v1/jobs/{id} 로 단일화. 프론트 동시 전환 |

## 3. 페이지 인벤토리

### Maintenance 영역 (/pxe/v1/maintenance/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | OS 이미지 | /os | OSImage 목록 Miller, 한 OS 버전에 여러 ISO 업로드, repo 경로, 토글, soft 삭제 |
| A2 | 메인보드 모델 | /board | 제조사(Vendor)별 보드 목록 Miller, 보드 모델 CRUD(soft 삭제), 보드별 BIOS/BMC 요약 링크 |
| A3 | BIOS 파일 | /bios | Miller(BoardModel 읽기 전용 → BIOS 버전), BIOS 파일 업로드, 토글, 삭제 |
| A4 | BMC 파일 | /bmc | A3와 대칭 구조 |
| A5 | Driver | /driver | 보드별/공용 필터, 파일 업로드, 토글, 삭제 |

### Provisioning 영역 (/pxe/v1/provisioning/*)

| # | 페이지 | URL | 주요 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 세팅 정의서 | /setting | 4단계(BIOS 업데이트 / BIOS 설정 / OS 설치 / OS 설정) 프로세스 조립, CRUD |
| U2 | 서버 | /server | MAC 기반 CRUD, IPMI 정보 관리, 세팅 할당/해제 |

## 4. 재설계 접근 (High-Level)

Top-down 수직 슬라이스 + 영역별 순차 + 크로스커팅 S 시리즈:

Stage 0 : 초기화 (archive/legacy/ 이동 + 스켈레톤)
Stage 1 : Maintenance (A1 → A1-1 → [Stage S1 삽입] → A2 → A3 → A4 → A5)
Stage 2 : Provisioning (U1 → U2)
Stage 3 : PXE Boot 연동 복원

크로스커팅 (S 시리즈 — 특정 영역에 묶이지 않는 인프라/UX) :
  S1 : Background Job Framework — A1-1 실행 중 식별된 공통 요구. A1-1 Step 10 직전에 삽입.

의존성 그래프 (위→아래로만 흐름):

flowchart TD
    A1[A1 OS 이미지] --> A11[A1-1 comps 추출]
    A11 --> S1[S1 Background Job]
    S1 --> A2[A2 메인보드 모델]
    A2 --> A3[A3 BIOS]
    A2 --> A4[A4 BMC]
    A3 --> A5[A5 Driver]
    A4 --> A5
    A5 --> U1[U1 세팅 정의서]
    U1 -->|세팅 할당| U2[U2 서버]
    U2 --> PXE[Stage 3 PXE]

A1 은 A2 에 데이터 의존은 없으나 CSS/레이아웃 패턴을 먼저 확립하기 위해 선행. A2 가 BIOS/BMC/Driver 의 공통 부모(BoardModel) 를 공급하므로 Maintenance 의 허브. S1 은 A1-1 구현 도중 발견된 공통 UX 요구 (ISO 업로드·추출·향후 repo 인덱싱 등 다수의 배경 작업) 를 단일 인프라로 흡수하는 cross-cutting 스테이지로, 여기서 처리해야 이후 A3/A4/A5 및 A1-2 도 같은 프레임워크를 재사용할 수 있다.

## 5. Stage 0 — 초기화

수행 작업:

- 다음 경로를 archive/legacy/ 하위로 이동 (Java 패키지 구조 그대로 유지):

  - src/main/java/com/example/serverprovision/**

  - src/test/java/**

  - src/main/resources/templates/** (단 fragments/layout.html 은 제외하고 유지)

  - src/main/resources/static/css/admin/**

  - src/main/resources/static/js/**

- 유지 자산 확인:

  - DESIGN.md (1100+ 줄, 변경 금지)

  - CLAUDE.md, CLAUDE.local.md

  - src/main/resources/templates/fragments/layout.html

  - src/main/resources/static/css/global/style.css, css/miller.css, css/table-list.css, css/form-validation.css

  - build.gradle, Gradle wrapper (Spring Boot 4.0.3, Java 17, Lombok, Jackson 3, MariaDB, sshj, validation)

- 신규 루트 패키지 생성 (빈 상태, feature-based):

  - com.example.serverprovision.maintenance (A1~A5 묶음)

  - com.example.serverprovision.provisioning (U1~U2 + Stage 3)

  - com.example.serverprovision.global (공통 예외/엔티티/설정)

- application.yml/application.properties 재검토 (기존 환경변수 주입 방식 유지)

- 애플리케이션 부팅 smoke: ./gradlew bootRun 성공 확인 (빈 컨텍스트)

- Stage 0 커밋: chore: 기존 구현 archive/legacy 이동 및 프로젝트 초기화

Gate G0: 사용자가 새 브랜치의 빈 상태를 확인하고 승인 → Stage 1 진입.

## 6. Vertical Slice Checklist (모든 페이지 공통)

각 페이지 = 1 PR / 1 커밋 묶음. 페이지 완성 전 임시 커밋 금지 (리뷰 단위 보호).

| # | 단계 | 산출물 | 주의 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | URL/데이터 흐름 스케치 | 페이지 내 자료형(Request/Response) + 액션 목록 합의 | 아직 파일 생성 X |
| 2 | Thymeleaf 뷰 | *.html 더미 데이터 레이아웃. fragments/layout.html, css/* 재사용 우선 | 신규 CSS 파일 금지 (예외는 Gate 승인) |
| 3 | Controller | @Controller + @ModelAttribute + BindingResult. URL 확정, Model은 Response 만 | 엔티티 직접 노출 금지 |
| 4 | DTO | Request / Response. @Valid 제약 명시 | *Request, *Response 네이밍 (DTO 접미사 불필요) |
| 5 | Service 인터페이스 + 시그니처 | @Transactional 경계 결정, 의존 Service는 stub | 본체는 8단계 |
| 6 | Repository | Spring Data JPA 메서드 네임 규칙 중심, JPQL 최소 | N+1 위험 식별 |
| 7 | Entity | BaseTimeEntity 상속, 연관관계 + FK 확정 | 7단계 이전 @Entity 금지 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 | happy 1개 + 검증 실패 1개 (JUnit/Mockito) | 과도한 테스트 금지 |
| 9 | 스키마 확인 | ddl-auto=update 로 반영, SHOW CREATE TABLE 확인 | 레거시 테이블 충돌 시 별도 drop 커밋 허용 |
| 10 | 브라우저 end-to-end | CRUD 1 사이클 수동 | 사용자 주도 |

커밋 경계: - 10단계 완료 후 단일 커밋: feat(<area>/<page>): <페이지명> 1차 구현 - 스키마 drop 필요 시 선행 커밋 chore(schema): drop <table> 1개 허용 - 9단계 이후 페이지 전환 전 Gate 심사 필수

## 7. Stage 1 — Maintenance Area

### A1. OS 이미지 (/pxe/v1/maintenance/os)

MVP 기능: - Miller Columns: OSName(Enum) → 버전 → 상세/편집 - 하나의 OS 버전에 여러 ISO 업로드 가능 - repo 경로 입력, 설명 - 활성/비활성 토글, soft 삭제

엔티티: - OSImage: id, osName (OSName Enum: ROCKY_LINUX / CENTOS / UBUNTU 등), osVersion, repoPath, description, isEnabled - ISO: id, osImage FK(→OSImage), isoPath, description, isEnabled - OSEnvironment / OSPackageGroup 은 Stage 3 PXE 슬라이스에서 복원 (MVP 제외)

URL: - GET /maintenance/os, GET /maintenance/os/new, POST /maintenance/os - GET /maintenance/os/{id}, POST /maintenance/os/{id}/edit, /toggle, /delete - ISO 서브 리소스: POST /maintenance/os/{osId}/iso, POST /maintenance/os/{osId}/iso/{isoId}/edit, /toggle, /delete

아카이브 참조: archive/legacy/application/admin/controller/OSAdminController.java, archive/legacy/templates/admin/os/os-list.html (Miller 구조 표본)

의존: 없음 (첫 페이지)

### A1-1. 설치 환경·패키지 그룹 추출 (A1 확장 슬라이스)

동기 (Context): archive/legacy 의 CompsExtractionService + RHELCompsExtractor 파이프라인을 다시 현 A1 에 되살린다. 이 기능은 관리자가 ISO 를 등록해두면 comps.xml 을 자동 파싱해 설치 환경(environment)·패키지 그룹(group)을 DB 에 펼쳐주는 로직으로, U1 세팅 정의서·Stage 3 Kickstart 단계의 입력 어휘를 확보하는 토대가 된다. 원본이 OSMetadata 에 isoMountPath 단일 필드를 들고 있던 것과 달리, 현 A1 은 OSImage 1:N ISO 로 분리된 상태이므로 환경/그룹의 소속 모델을 1:N 에서 N:M 으로 승격 해야 한다.

MVP 기능: - 상세 패널의 각 ISO 행에 “환경/패키지 추출” 버튼 + 인라인 진행률 표시 - 추출 실행 시 해당 ISO 하나의 comps 를 파싱하여 그 OS 이미지의 환경·그룹 풀을 upsert - 동일 환경/그룹이 여러 ISO 에 의해 제공될 경우 “제공 ISO” 를 배지로 함께 표시 - 상세 패널 하단에 “설치 환경 (N)” + “패키지 그룹 (M)” 두 섹션을 카드 타일로 노출 - 추출 중 폴링 기반 진행률 업데이트 (archive UI 패턴 재사용)

엔티티 (신규): - OSEnvironment — id, osImage FK(→OSImage), environmentCode(EnvironmentCode VO), displayName, description, isDefault. OSImage 범위에서 environmentCode 유일성은 Service 검증 (A1 os_image 와 동일 정책 — DB unique 없음). - OSPackageGroup — id, osImage FK(→OSImage), groupCode(PackageGroupCode VO), displayName, description, isDefault. OSImage 범위에서 groupCode 유일성은 Service 검증. - 조인 (N:M) 3종: - environment_package_group — os_environment_id, os_package_group_id. 소유 측: OSEnvironment.@ManyToMany List<OSPackageGroup> groups. - iso_environment — iso_id, os_environment_id. 소유 측: ISO.@ManyToMany List<OSEnvironment> providedEnvironments. - iso_package_group — iso_id, os_package_group_id. 소유 측: ISO.@ManyToMany List<OSPackageGroup> providedPackageGroups.

1:N → N:M 승격 이유 (D6 Primitive Obsession 과 독립된 설계 결정): 1. 한 OSImage 당 ISO 가 다수이며 (DVD / minimal / boot 등) 동일 environmentCode 를 복수 ISO 가 제공할 수 있음. 1:N 은 사본 중복 저장을 강제한다. 2. comps.xml 본래 의미론 자체가 “environment → grouplist/optionlist” N:M. 3. “이 환경은 어떤 ISO 에서 제공되는가” 를 표현해야 제공원 삭제 시 관계만 해제할 수 있다. 1:N 에서는 부모 삭제가 자식을 일괄 삭제한다.

VO / Enum (D6 준수): - EnvironmentCode — String value 감싼 불변 record 형 VO. "^server" 같은 Kickstart 접두 형식 보존. - PackageGroupCode — 동일 패턴. - ExtractionStage enum — PREPARE_ISO / SCAN_REPO / PARSE_COMPS / MERGE_SAVE / COMPLETED / FAILED. 진행률 보고 메시지의 단계를 타입화. - ExtractionProgress VO — ExtractionStage stage + int percent + String message. Controller 응답/폴링에서 원시 필드 나열 대신 이 VO 를 Response 로 매핑.

Strategy / Service: - CompsExtractorStrategy (service/extractor/) — supports(OSName) / extract(preparedPath) → CompsExtractionResult. archive 구조 그대로 유지. - RHELCompsExtractor — Rocky / CentOS 구현. 로컬 디렉토리 탐색 + HTTP 후보 경로 스캔 + repomd.xml → comps(.gz) 파싱. archive 에서 포팅 (Jackson 3 과 무관, XML DOM 사용). - IsoPreparationService — prepare(String isoPath) → PreparedIsoPath (AutoCloseable). .iso 파일은 loop 마운트 시도 → 실패 시 7z/bsdtar 추출. HTTP URL / 디렉토리는 그대로 통과. - CompsExtractionService.extractAsync(OSImage, ISO, ExtractionTask) — @Async. 내부에서 strategy 선택 → prepare → extract → upsert → 조인 재구성 → task 상태 전이. - ExtractionTask (POJO, 메모리) — String taskId, Long osImageId, Long isoId, volatile ExtractionProgress progress, volatile TaskStatus status (PENDING/RUNNING/COMPLETED/FAILED), String errorMessage. - ExtractionTaskService — ConcurrentMap<String, ExtractionTask> 보관·조회. Stage 3 분산 이전까지 단일 JVM 전제.

URL (OSImageController 에 추가, 신규 컨트롤러 없음): - POST /pxe/v1/maintenance/os/{osId}/iso/{isoId}/extract — 추출 시작 → ExtractStartResponse(taskId) - GET  /pxe/v1/maintenance/os/extract-tasks/{taskId} — 진행률 조회 (JSON, 폴링용) - 기존 GET /pxe/v1/maintenance/os 의 list.html 이 selectId 쿼리와 함께 환경·그룹 섹션을 렌더

DTO: - ExtractStartResponse(String taskId) - ExtractTaskStatusResponse(String taskId, ExtractionStage stage, int percent, String status, String message) — ExtractionProgress + TaskStatus 를 평면화 - OSEnvironmentResponse(id, environmentCode, displayName, description, isDefault, List<String> groupCodes, List<Long> providedByIsoIds) - OSPackageGroupResponse(id, groupCode, displayName, description, isDefault, List<Long> providedByIsoIds) - 기존 OSImageResponse 에 List<OSEnvironmentResponse> environments, List<OSPackageGroupResponse> packageGroups 추가

예외: - UnsupportedExtractionException extends ConflictException — 지원하지 않는 OS 타입 추출 시도 (409) - ExtractionFailedException extends DomainException — comps.xml 미발견 / 파싱 실패 / 준비 실패 (500, task.status=FAILED 로 먼저 전달 후 예외는 서버 로그용)

비동기 설정: - global/config/AsyncConfig.java 신규 — @EnableAsync, ThreadPoolTaskExecutor 빈 1개. Stage 3 확장을 가정하되 지금은 풀 크기 2~4. - Stage 3 AsyncConfig 가 이미 CLAUDE.md 에 언급된 것과 동일 위치/이름 — 충돌 없이 계속 사용.

프론트엔드: - templates/maintenance/os/list.html — 상세 패널 (C3) 의 ISO 테이블 각 행에 “추출” 버튼 + <span class="extract-progress"> 자리. 하단에 section.environments, section.package-groups 추가. - static/maintenance/os/os-list.js — 추출 버튼 클릭 → POST → taskId 수신 → setInterval 폴링 → 진행률 텍스트·바 갱신. 완료 시 window.location 을 ?selectId= 쿼리 유지한 상태로 reload (환경/그룹 섹션이 서버 렌더이므로 DOM 재생성). - CSS 는 기존 재사용 — global/style.css, miller.css, table-list.css 에 모두 활용 가능한 토큰만 사용. 신규 CSS 파일 금지 (Gate 승인 전).

저장 로직 (상세): 1. ISO A 추출 시작 → strategy.extract(A.path) → CompsExtractionResult(envs[], groups{}) 2. ISO A 가 이전에 제공했던 관계 해제: iso_environment / iso_package_group 의 isoId=A 행 삭제 3. 환경 upsert: (osImageId, environmentCode) 기준. 존재 시 displayName/description/isDefault 갱신, 없으면 insert 4. 그룹 upsert: (osImageId, groupCode) 기준. 동일 정책 5. 환경↔그룹 재구성: 이번 추출에 등장한 각 환경에 대해서만 environment_package_group 행 교체 (다른 ISO 가 제공했던 환경의 관계는 건드리지 않음) 6. ISO A 의 제공 관계 신규 등록: iso_environment(A, envs 전체) + iso_package_group(A, groups 전체) 7. 고아 환경/그룹은 자동 삭제하지 않음 — 관리자가 ISO 삭제 후 별도 정리 가능하게 둠 (향후 “고아 정리” 버튼 후보)

테스트: - CompsExtractionServiceTest — mock CompsExtractorStrategy, IsoPreparationService, 레포. upsert merge / ISO 관계 교체 / 이전 관계 해제 3종 검증. - RHELCompsExtractorTest — src/test/resources/fixtures/ 밑에 축소 comps.xml 두고 environments/groups 개수·코드 매칭 검증. - Happy path 1 + Unsupported OS 실패 1 + comps 없음 실패 1.

수직 슬라이스 10단계: 1. 데이터 흐름 스케치 (대화) 2. 뷰 — list.html 의 상세 패널 확장 (ISO 행 버튼 + 환경/그룹 섹션 + 진행률 자리) 3. Controller 엔드포인트 2개 (/iso/{isoId}/extract, /extract-tasks/{taskId}) 4. Request / Response DTO 5종 5. Service 시그니처 (CompsExtractionService, ExtractionTaskService, IsoPreparationService) 6. Repository (환경 / 그룹 + N:M 조회) 7. Entity (OSEnvironment, OSPackageGroup) + ISO·OSImage 에 N:M 연관 필드 추가 (+ VO 2종 + enum 1종) 8. Service 본체 + 단위 테스트 + Extractor 테스트 9. 스키마 반영 (ddl-auto=update 일시 전환 → SHOW CREATE TABLE 로 검증 → validate 복원) 10. 브라우저 end-to-end — 사용자 단독

Gate G1-1: A1-1 완료 후 리뷰. 승인 시 곧장 A3 BIOS 로 (A2 는 기완료).

아카이브 참조: - archive/legacy/domain/os/service/CompsExtractionService.java (파이프라인 전반) - archive/legacy/domain/os/service/extractor/{CompsExtractorStrategy, RHELCompsExtractor, CompsExtractionResult}.java - archive/legacy/domain/os/service/IsoPreparationService.java (마운트/추출 fallback) - archive/legacy/domain/os/service/{ExtractionTask, ExtractionTaskService}.java (폴링 상태 컨테이너) - archive/legacy/application/admin/controller/OSAdminController.java (추출/폴링 엔드포인트 패턴) - archive/legacy/static/admin/os/os-list.js (프론트 폴링 루프)

범위 외 (후속 후보): - A1-2 Repo 인덱싱 — OSPackageRef / OSServiceRef 테이블로 개별 패키지/서비스 어휘 확보. 주문서 추가 패키지 오타 검증용. archive RepoIndexingService 참조. A1-1 완료 후 별도 슬라이스. - Ubuntu comps 대응 — UbuntuCompsExtractor 는 archive 에 없음. 현재는 UnsupportedExtractionException 으로 사용자에 안내.

의존: A1 완성 (엔티티 OSImage/ISO + 기본 CRUD), A2 는 데이터 의존 없음. 실행 순서상 현재 A2 완료 상태이므로 다음 슬라이스로 A1-1 수행 후 A3 진입.

### A2. 메인보드 모델 (/pxe/v1/maintenance/board)

MVP 기능: - Miller Columns: Vendor(Column1) → 메인보드 모델(Column2) → 상세/편집(Column3) - Column1 헤더 “+ 신규 Vendor” (모달), Column2 헤더 “+ 신규 모델” (모달) - 보드별 BIOS/BMC 개수 표시 + A3/A4 페이지로의 링크 - soft 삭제, 토글

엔티티: - BoardModel — id, vendor (Vendor Enum), model (이름), description, isEnabled - BoardBIOS / BoardBMC 는 A3, A4 에서 도입

URL: - GET /maintenance/board, POST /maintenance/board (신규) - GET /maintenance/board/{id}, POST /maintenance/board/{id}/edit, /toggle, /delete

데이터 추가 사항: 일부 제조사는 메인보드 모델명이 아닌 서버 모델명을 기준으로 하는 경우가 있음. 해당 구현 시점에 개발자가 설명 예정 (현재는 model 필드 자유 입력으로 수용).

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

의존: A1 완성 (Miller CSS/레이아웃 패턴 재사용)

### A3. BIOS 파일 (/pxe/v1/maintenance/bios)

MVP 기능: - Miller Columns: BoardModel(Column1, 읽기 전용) → BIOS 버전(Column2) → 상세/편집(Column3) - BIOS 파일 업로드(multipart, 선택된 BoardModel 에 귀속) - 활성/비활성 토글, 삭제 - BoardModel 신규 등록은 불가 — A2 에서만 수행 (단일 소스 오브 트루스)

엔티티: - BoardBIOS — id, name, version, fileUrl, description, isEnabled, boardModel FK(→BoardModel)

URL: - GET /maintenance/bios, POST /maintenance/bios (파일 업로드) - POST /maintenance/bios/{id}/toggle, /delete

아카이브 참조: archive/legacy/domain/board/**

의존: A2 완성 (BoardModel 엔티티 + CRUD)

### A4. BMC 파일 (/pxe/v1/maintenance/bmc)

MVP 기능: A3와 대칭. BoardBMC 엔티티, URL 패턴 동일(/maintenance/bmc/**).

BoardModel 재사용: Column1 은 A2 에서 만든 Board Model 목록을 읽기 전용으로 공유.

의존: A2 완성 (BoardModel 재사용)

Gate G4 관심사: A3 과 A4 의 중복이 명백하면 소규모 fragment 추출 (fragments/maintenance/board-miller.html 등). 사용자 승인 후에만.

### A5. Driver (/pxe/v1/maintenance/driver)

MVP 기능: - 테이블 목록 + 필터(보드별 / 공용) - 파일 업로드, 활성/비활성, soft 삭제

분류 기준: Driver 폴더는 Board Model 기준으로 분류. 공용 드라이버는 boardModel 연결이 비어있는 상태.

엔티티: DriverPackage - id, name, version, boardModel FK(→BoardModel, nullable — null 일 때 “공용”), filePath, description, isEnabled

URL: /maintenance/driver/** (표준 CRUD)

의존: A2(BoardModel) — Maintenance 구간 마지막

Gate G5 (Maintenance 구간 종료): 관리자 데이터 입력 셋 일관성 종단 검토.

## 8. Stage 2 — Provisioning Area

### U1. 세팅 정의서 (/pxe/v1/provisioning/setting) — 서버 페이지보다 먼저

MVP 기능: - 목록 - 신규: 4단계(BIOS 업데이트 / BIOS 설정 / OS 설치 / OS 설정) 를 아코디언/탭으로 선택적 활성화 - MVP 구현 범위: BasicUpdate + OSInstallation 2단계만. BasicSetting/OSSetting 은 UI 탭에 “준비 중” 배지 + 빈 subtype 스텁 (PXE Stage 3 에서 채움) - 상세, 편집(PENDING 상태에서만), 삭제

엔티티: - SettingDefinition (기존 ServerSetting 개명): id, name, process (JSON 문자열, SettingProcessConverter 복원), status Enum(PENDING/IN_PROGRESS/COMPLETED/FAILED) - SettingProcess 다형성 계층: AbstractSettingProcess + BasicUpdate + OSInstallation (Jackson @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes, 런타임 tools.jackson.*)

URL: /provisioning/setting, /provisioning/setting/new, /provisioning/setting/{id}, /provisioning/setting/{id}/edit, /provisioning/setting/{id}/delete

의존: A1(OS+ISO) + A3(BIOS) + A4(BMC) + A5(Driver) 전부 선택지 데이터로 참조

### U2. 서버 (/pxe/v1/provisioning/server)

MVP 기능: - 목록: MAC / 보드 모델 / 상태 / 할당된 세팅 - 신규 등록, 상세, IPMI 정보 편집 - 세팅 할당/해제 (Server 상세 페이지 내부)

엔티티: Server (기존 ServerNode 개명) - macAddress (MacAddress Value Object), ipmiIp (IpAddress VO), ipmiUser, ipmiPassword, hostname, assignedIp (IpAddress VO) - boardModel FK, settingDefinition FK (nullable) - status Enum(IDLE/ASSIGNED/IN_PROGRESS/DONE/FAILED) - assignedAt, completedAt - currentStepIndex 없음

진행 상태 추적 (currentStepIndex 제거 대안): - NodeStepExecution 이력 엔티티(Stage 3 도입)가 단계 실행 기록을 보관 - “다음 단계 계산”은 도메인 서비스(ProvisioningProgressService)가 이력을 조회해 ProvisioningProgress Value Object 로 반환 - UI 진행률/다음 단계 표시는 이 VO 기반 - 원칙(D6): 단순 원시값(int/String)으로 주요 비즈니스 상태를 전달하지 않음. MAC, IP, 진행률 등은 VO / Enum 으로 타입화. 이 원칙은 모든 소스 작성 시 매 순간 점검. 불가침.

WorkOrder 제거: 3 엔티티(ServerNode+Setting+WorkOrder) → 2 엔티티(Server+SettingDefinition) 축소. Server 가 FK+상태 필드로 주문 역할 흡수. 복수 할당 이력이 필요해지면 ServerAssignmentHistory 읽기 전용 엔티티를 추가로 도입.

URL: /provisioning/server, /provisioning/server/new, /provisioning/server/{id}, /provisioning/server/{id}/edit - POST /provisioning/server/{id}/assign (settingId body), POST /provisioning/server/{id}/unassign

의존: U1 완성

## 9. Stage 3 — PXE Boot 연동

재도입 시점: U1 + U2 완료 후.

최소 선행 상태 (모두 충족 전 시작 불가): 1. Server.macAddress (VO), Server.boardModel FK 존재 2. SettingDefinition.process (JSON) 로드/저장 가능 3. OSImage + ISO 엔티티로 ISO 실 파일 경로 해석 가능 4. BoardBIOS.fileUrl, BoardBMC.fileUrl 실제 파일에 매핑 5. NodeStepExecution 이력 엔티티 도입 및 ProvisioningProgressService 구현

작업 범위: - PXEBootRestController 복원: GET /pxe/v1/entry/boot?mac=...&vendor=...&board-model=... - ProvisioningScriptService + ProvisioningStrategy 인터페이스 + 2개 구현 (BasicUpdateStrategy, OSInstallationStrategy). BasicSettingStrategy / OSSettingStrategy 는 후속 - Kickstart 생성: OSImage 에 OSEnvironment + OSPackageGroup 필드 복원 후 InstallScriptable 계층 재도입 - NodeStepExecution 이력 엔티티 (여기서 처음 도입) + ProvisioningProgressService - Server 상세 페이지에 “진행 상황” 섹션 추가 (ProvisioningProgress VO 기반) - A1 OS 이미지 페이지에 ISO 패키지 추출 / repo 인덱싱 비동기 태스크 복원

## Stage S1 — Background Job Framework (Cross-cutting)

시점: A1-1 의 Step 9 까지 완료 후 Step 10 진입 직전에 삽입. S1 완료 후 A1-1 Step 10 재개 → Gate G1-1 → A2 및 후속.

### S1.0 Context

A1-1 진행 중 ISO 업로드 / comps 추출 두 건만으로도 “백그라운드 실행 + 진행률 조회 + UI 카드” 가 각 페이지마다 중복 구현됐다. 앞으로 A1-2 (repo 패키지 인덱싱), 향후 계획된 기능들도 같은 요구를 가질 것이 자명하다. 매 페이지마다 *TaskService 를 만들면 코드 중복 + UX 비일관성 (카드 스타일/위치/상호작용이 페이지마다 다름) 이 누적된다.

Stage S1 은 “배경 작업” 을 독립 도메인으로 승격해 모든 긴 실행 작업을 한 곳에서 등록·조회·보고·정리하도록 일반화한다. UX 는 Microsoft Office 알림 센터를 참고하여 navbar 오른쪽 끝의 벨 아이콘 → 드롭다운 패널 형태로 상시 노출한다.

### S1.1 요구사항

- 배경 작업 도메인(중앙 서비스 + POJO + 타입·상태 Enum) 단일화

- Nav 오른쪽 끝 알림 벨 + 드롭다운 패널

- 각 Job 카드: 타입 라벨 / 제목 / 진행률 바·텍스트 / 상태 / 완료 시각 / 닫기

- 활성 Job 수를 벨 dot / 뱃지로 노출

- 폴링 기반 실시간 갱신 (MVP). SSE 는 차기 개선

- 기존 ExtractionTaskService 는 신규 프레임워크 위임 구조로 리팩터

- ISO 업로드도 Job 으로 편입 (D8) — 업로드 시작 시 jobId 발급, 클라이언트 XHR progress 를 서버에 보고

- 기존 /extract-tasks/{taskId} 엔드포인트 즉시 제거 (D9) — /pxe/v1/jobs/{id} 로 통일

- Job 영속성은 In-memory (D7). 완료 Job 은 개수/시간 기반 auto-prune

### S1.2 도메인 (신규 패키지 global/job/)

POJO / VO / Enum: - global/job/JobType (Enum) — COMPS_EXTRACTION, ISO_UPLOAD, REPO_INDEXING (A1-2 대비), displayName 필드 - global/job/enums/JobStatus (Enum) — PENDING / RUNNING / COMPLETED / FAILED. 기존 maintenance/os/enums/TaskStatus 를 이 위치로 이전 + 이름 변경 - global/job/vo/JobProgress (record) — String stageLabel, int percent, String message. 기존 ExtractionProgress 의 일반화 - global/job/BackgroundJob (POJO) — String id, JobType type, String title, String subtitle, volatile JobProgress progress, volatile JobStatus status, Instant createdAt, Instant completedAt, String errorMessage. 도메인 메서드: report, complete, fail

Service: - global/job/service/BackgroundJobService - String register(JobType type, String title, String subtitle) — 새 Job 생성, jobId 반환 - Optional<BackgroundJob> find(String jobId) - List<BackgroundJob> snapshot() — 활성 + 최근 완료 전부 - void report(String jobId, String stageLabel, int percent, String message) - void complete(String jobId) / void fail(String jobId, String message) - void dismiss(String jobId) — 완료·실패 Job 을 목록에서 제거 (PENDING/RUNNING 은 무시) - 내부: ConcurrentMap<String, BackgroundJob> + 백그라운드 pruner (완료 후 일정 시간 경과 or 총 보관 개수 초과 시 FIFO 축출)

### S1.3 REST API

| Method | URL | 동작 |
| --- | --- | --- |
| GET | /pxe/v1/jobs | 전체 스냅샷 (활성 + 최근 완료). 응답 { jobs: [...] } |
| GET | /pxe/v1/jobs/{id} | 단건 (폴링 세밀화 용도) |
| POST | /pxe/v1/jobs/{id}/dismiss | 완료/실패 항목 제거 |
| POST | /pxe/v1/jobs/iso-upload/{jobId}/progress | ISO 업로드 클라이언트 progress 보고 (D8). { loaded, total } body |

### S1.4 UI (navbar + 드롭다운 패널)

- templates/fragments/layout.html navbar 오른쪽 끝에 <button class="n-nav-bell"> + 뱃지 dot

- 클릭 시 fixed position 드롭다운 .n-nav-bell-panel 토글

- 상단 “배경 작업 (N)” 헤더 + “모두 지우기” 링크 (완료 Job 전체 dismiss)

- Job 카드 목록: 타입 칩 / 제목 / 부제목 / 진행률 바 (RUNNING 전용) / 상태 뱃지 / 완료 시각 / 닫기 X (종료 상태만)

- 빈 상태: “진행 중인 작업이 없습니다.”

- 스타일: static/global/background-jobs.css 신규. 기존 n- prefix + CSS 토큰 준수

- JS: static/global/background-jobs.js 신규

  - 2초 주기 폴링 (패널 열림 시 1초)

  - 활성 Job 수 dot 표시

  - 드롭다운 열림/닫힘 토글, 외부 클릭 시 닫기

  - 닫기 버튼 → dismiss 호출 후 카드 제거

### S1.5 기존 코드 리팩터

해체: - maintenance/os/service/ExtractionTaskService — 삭제. 기능은 BackgroundJobService 가 흡수하되, “ISO 당 활성 Job 중복 방지” 는 OSImageController 또는 추출 서비스 진입부에서 jobType=COMPS_EXTRACTION + subtitle=isoPath 중복 검사로 대체 - maintenance/os/service/ExtractionTask — 삭제 (BackgroundJob 사용) - maintenance/os/dto/response/ExtractTaskStatusResponse — 삭제 - maintenance/os/dto/response/ExtractStartResponse — 삭제 (응답 필드 taskId → jobId 로 바꿔 JobStartResponse 공용 DTO 로 재생성) - maintenance/os/enums/TaskStatus → global/job/enums/JobStatus 로 이전 (이름 변경) - maintenance/os/dto/response/ExtractionProgress → global/job/vo/JobProgress 로 이전 (일반화) - maintenance/os/exception/ExtractionTaskNotFoundException → global/job/exception/BackgroundJobNotFoundException

치환: - CompsExtractionService.extractAsync — BackgroundJobService.report/complete/fail 로 호출 대상 변경 - OSImageController — POST /iso/{isoId}/extract 는 BackgroundJobService.register(COMPS_EXTRACTION, title, isoPath) 후 CompsExtractionService.extractAsync 트리거. GET /extract-tasks/{taskId} 삭제 - templates/maintenance/os/list.html — ISO 행별 로컬 진행 카드 영역(.n-extract-tasks) 삭제. 진행률은 nav 알림 벨에서 확인 - static/maintenance/os/os-list.js — startExtract 는 POST 후 { jobId } 만 받고 즉시 반환. 폴링 로직 제거 - templates/maintenance/os/iso-new.html + iso-new.js — 업로드는 Job 편입 (D8). 로컬 진행 카드는 보조 UX 로 유지하되 완료 시 알림 벨에도 “ISO 업로드 완료” Job 으로 남김

### S1.6 ISO 업로드의 Job 편입 설계 (D8)

업로드는 HTTP 요청 스레드에서 동기 처리되지만, 클라이언트 XHR 전송이 긴 시간이므로 서버에 Job 등록 후 클라이언트가 progress 를 보고 하는 방식:

- 클라이언트: 파일 선택 후 “등록” 클릭

- POST /iso/upload-register (파일 없이 메타만) → { jobId } 반환. 서버가 BackgroundJobService.register(ISO_UPLOAD, title, isoPath) 수행, PENDING 상태

- 클라이언트 XHR POST /iso/{isoId}/upload 시작 시 헤더 X-Job-Id: {jobId} 동봉

- 클라이언트 xhr.upload.onprogress → POST /jobs/iso-upload/{jobId}/progress 로 { loaded, total } 전송 (throttle 500ms)

- 서버: 해당 Job 에 report(...) 적용 → 알림 벨 갱신

- 업로드 완료 후 서버가 체크섬·중복 검증 단계에서도 report → complete

절충안 구현 부담 고려: 최소 버전은 “업로드 완료 시점에만 Job 을 complete 로 기록” (중간 progress 는 iso-new.js 의 로컬 카드에서만). 전체 progress 보고까지 갈 것인지 구현 중 판단.

### S1.7 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | URL / 데이터 흐름 스케치 (navbar 구조 포함) | CP1 |
| 2 | 뷰 — fragments/layout.html navbar 벨 + 드롭다운 패널 더미, background-jobs.css 토대 | CP2 |
| 3 | REST Controller BackgroundJobController — 목록/단건/dismiss/iso-upload progress 4 엔드포인트 | CP2 |
| 4 | DTO — BackgroundJobResponse, JobStartResponse, JobProgressReportRequest | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — BackgroundJobService, BackgroundJob, JobType, JobStatus, JobProgress | CP2 |
| 6 | 기존 코드 리팩터 — ExtractionTaskService/ExtractionTask 해체, CompsExtractionService 호출 전환, 네이밍 이전 (TaskStatus→JobStatus 등) | CP3 |
| 7 | (엔티티 없음 — in-memory) JS — background-jobs.js 구현 (폴링·드롭다운·카드 렌더·dismiss). os-list.js 의 로컬 카드 로직 제거 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 (BackgroundJobServiceTest: register/report/complete/fail/dismiss/prune 시나리오) + 기존 CompsExtractionServiceTest 호환성 회귀 | CP4 |
| 9 | (스키마 없음) application.properties 에 job.retention.max-count=100, job.retention.keep-after-terminal-ms=600000 등 설정. pruner 활성 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — A1-1 의 Step 10 와 병합 수행. 추출 + 업로드가 알림 벨에 정상 노출되는지 확인 | CP5 |

### S1.8 Gate G-S1

S1 완료 후 리뷰. 승인 시 중단했던 A1-1 Step 10 E2E 로 복귀 → 기존 G1-1 검토 체크리스트에 “알림 벨에 Job 노출” 항목 추가 → 통과 시 A2 이미 완료 이므로 곧장 A3 BIOS 로 진입.

### S1.9 아카이브 참조

Archive dev 브랜치에는 전용 배경 작업 프레임워크가 없음. 단일 ExtractionTask + 폴링 UI 만 있었으며 S1 은 원천 설계.

### S1.10 Critical Files

신규: - global/job/BackgroundJob.java - global/job/JobType.java - global/job/enums/JobStatus.java (기존 TaskStatus 이전/개명) - global/job/vo/JobProgress.java (기존 ExtractionProgress 이전/일반화) - global/job/service/BackgroundJobService.java - global/job/controller/BackgroundJobController.java - global/job/dto/response/BackgroundJobResponse.java - global/job/dto/response/JobStartResponse.java - global/job/dto/request/JobProgressReportRequest.java - global/job/exception/BackgroundJobNotFoundException.java - static/global/background-jobs.css - static/global/background-jobs.js - src/test/.../global/job/service/BackgroundJobServiceTest.java

수정: - templates/fragments/layout.html — navbar 알림 벨 추가 - maintenance/os/service/CompsExtractionService.java — BackgroundJobService 호출로 전환 - maintenance/os/controller/OSImageController.java — extract 엔드포인트 로직 전환, /extract-tasks/{taskId} 삭제, iso-upload 엔드포인트 Job 연계 - templates/maintenance/os/list.html — .n-extract-tasks 영역 제거 - static/maintenance/os/os-list.js — 로컬 폴링 제거, extract 시작만 유지 - static/maintenance/os/os-page.css — extract 카드 관련 스타일 제거 - templates/maintenance/os/iso-new.html + iso-new.js — 업로드 완료 시 Job 으로 기록 (최소) 또는 progress 보고까지 (전체 편입)

삭제: - maintenance/os/service/ExtractionTaskService.java - maintenance/os/service/ExtractionTask.java - maintenance/os/dto/response/ExtractTaskStatusResponse.java - maintenance/os/dto/response/ExtractStartResponse.java (공용 JobStartResponse 로 대체) - maintenance/os/dto/response/ExtractionProgress.java (global 로 이전) - maintenance/os/enums/TaskStatus.java (global 로 이전) - maintenance/os/enums/ExtractionStage.java — 서비스 내부 static 상수 or 로컬 enum 으로 축소 후 제거 (stageLabel 은 JobProgress.stageLabel 문자열로 전달) - maintenance/os/exception/ExtractionTaskNotFoundException.java (global 로 이전/개명)

### S1.11 Verification

- ./gradlew compileJava compileTestJava → BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test → 전체 통과 (기존 CompsExtractionServiceTest 는 API 전환 후에도 happy/unsupported/comps-missing 3 케이스 회귀)

- GET /pxe/v1/jobs → 200, {"jobs":[]} (초기 빈 상태)

- POST /iso/{isoId}/extract → { jobId } 반환, 이어서 GET /jobs 에 새 Job 등장

- 브라우저에서 navbar 벨 클릭 → 패널 렌더, 진행 중 카드가 percent 갱신되며 COMPLETED 로 전이, 닫기로 dismiss 가능

- GET /extract-tasks/... → 404 (제거됨)

- ISO 업로드 시 navbar 벨에 “ISO 업로드 — {파일명}” Job 등장, 완료 시 COMPLETED 로 마감

| Old (archive) | New | 비고 |
| --- | --- | --- |
| OSMetadata | OSImage + ISO | 1:N 분리. MVP 에서 OSEnvironment/OSPackageGroup 은 제외, Stage 3 복원 |
| BoardModel | BoardModel | 동일 |
| BoardBIOS | BoardBIOS | 동일 |
| BoardBMC | BoardBMC | 동일 |
| — | DriverPackage | 신규 (보드별/공용) |
| ServerSetting | SettingDefinition | 개명 |
| ServerNode | Server | 개명 + currentStepIndex 제거 |
| WorkOrder | (제거) | Server 에 FK+상태로 흡수 |
| NodeStepExecution | NodeStepExecution | Stage 3 도입 |
| — | ProvisioningProgress (VO) | Stage 3 — currentStepIndex 대체 |
| — | MacAddress, IpAddress (VO) | 원시값 타입화 (D6) |

## 11. 아키텍처 원칙

- 패키지 (feature-first): com.example.serverprovision.<feature>.<layer> — maintenance/{os,board,bios,bmc,driver}/{controller,service,repository,entity,dto}, provisioning/{setting,server,pxe}/..., global/{exception,entity,config}

- 네이밍: *Controller, *RestController, *Service, *Repository, *Request, *Response, *Entity (DTO 접미사 사용 안 함)

- Request/Response 경계: Controller ↔ Service 는 Request/Response, Service ↔ Repository 는 Entity. 뷰에 엔티티 직접 노출 금지

- Jackson 3: 어노테이션 com.fasterxml.jackson.annotation.*, 런타임 tools.jackson.* (tools.jackson.databind.ObjectMapper 등)

- 트랜잭션: Service 메서드 경계. Controller 에 @Transactional 금지

- 예외: global/exception/ 의 도메인 예외 + @ControllerAdvice 하나로 통합. 입력 검증은 @Valid + BindingResult

- 주석: 한국어. WHY 가 비자명한 곳만. 의미 없는 Javadoc 금지

- Primitive Obsession 금지 (D6, 불가침): 도메인 의미를 가진 값(MAC, IP, 단계 진행률, 버전, 파일 경로 등)은 반드시 Value Object / Enum 으로 타입화. int currentStepIndex, String mac 같은 원시 필드로 주요 비즈니스 상태를 표현/전달하지 않음. 서비스 시그니처, 엔티티 필드, DTO 필드 모두에 적용. 매 코드 작성 시 점검.

## 12. 코드 소유권 규율 (핵심)

사용자의 과거 불만을 정면 대응:

- 커밋은 사용자가 지시한 경우에만 수행. Claude 가 자동으로 git commit 하지 않음 (CLAUDE.md 일반 규칙 재확인)

- Claude 는 각 페이지 수직 슬라이스의 2~9 단계까지만 작성. 10 단계(브라우저 end-to-end)는 사용자 단독 수행 — 사용자가 직접 돌려보며 수정하고, 이 수정분이 그 페이지의 “내 코드” 지분

- 파일 헤더 주석 금지. // Claude, // AI-generated 등 마커 없음 (레거시 주석 드리프트 방지)

- 각 페이지 완료 시 Gate 심사. Claude 는 해당 페이지에서 무엇을 썼고 어디가 비어있는지 1~2 문단으로 정리, 사용자가 확인 후 “다음” 신호

- 불필요한 리팩터/추상화 금지. 플랜 범위 밖의 코드 이동·공통화는 사용자 명시 요청 시에만

## 13. Gate (리뷰 정지 지점) — 주요 9개 + 확장 G-S1, G1-1

| Gate | 위치 | 사용자 확인 포인트 |
| --- | --- | --- |
| G0 | Stage 0 완료 후 | archive 이동 + 빈 스켈레톤이 기대대로인가? |
| G1 | A1 완료 후 | 패키지/CSS 재사용/네이밍 관례 OK? OSImage + ISO 1:N 구조 UX 수용? |
| G-S1 | Stage S1 완료 후 | Background Job 도메인 추상화 범위 OK? Nav 알림 벨 UX 수용? 기존 /extract-tasks 제거로 인한 회귀 없음? |
| G1-1 | A1-1 완료 후 (S1 기반 재개) | comps 추출 UX 수용 (알림 벨 중심)? N:M 관계 · 고아 환경/그룹 정리 정책 OK? |
| G2 | A2 완료 후 | BoardModel 독립 페이지 UX 수용? 서버 모델명 기준 케이스 대응 가능? |
| G3 | A3 완료 후 | Column1 읽기 전용 + A2 로의 플로우가 자연스러운가? |
| G4 | A4 완료 후 | A3/A4 중복 공통화 필요? |
| G5 | A5 완료 후 (Maintenance 종료) | 관리자 입력 셋이 일관된가? |
| G6 | U1 완료 후 | SettingProcess JSON 포맷이 Stage 3 에서 쓰기 편한가? |
| G7 | U2 완료 후 | WorkOrder 제거 + currentStepIndex 제거 + VO 적용이 실사용에서 충분한가? |
| G8 | Stage 2 종료 후 | Stage 3 PXE 진입 전 최종 아키텍처 리뷰 |

각 Gate 에서 사용자는 (a) 승인 후 진행 (b) 현재 페이지 일부 수정 (c) 원점 복귀 중 선택.

## 14. Risks & Mitigation

| # | Risk | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| 1 | 코드 소유권 재오염 | §12 규율 엄수. 10 단계 브라우저 테스트는 사용자 단독 |
| 2 | DESIGN.md 이탈 | 매 페이지 2단계(View) 진입 전 DESIGN.md §4/§5/§7 재확인. 신규 CSS 제안 시 Gate 승인 필수 |
| 3 | 스키마 churn (Top-down 무효화) | 7 단계 이전 @Entity 작성 금지. View/Controller 반복 중에는 Request/Response 만 수정 |
| 4 | Polymorphic SettingProcess 복잡성 | U1 MVP 는 BasicUpdate + OSInstallation 2종만. 나머지는 스텁 |
| 5 | PXE 연기로 인한 동기 상실 | 페이지 완료 시 “이 페이지가 PXE 흐름의 어느 단계인지” 1줄을 PR 본문에 기재. Stage 2 종료 시 수동 SQL 로 PXE 엔드포인트 5분 시연 |
| 6 | Primitive Obsession 재침범 | 모든 Service 메서드 시그니처 리뷰 시점에 “원시값으로 도메인 상태가 오가는가” 1회 점검. String mac / int step 등 발견 시 즉시 VO/Enum 화 |

## 15. Verification

페이지 단위: - 10 단계(브라우저 end-to-end)에서 CRUD 1 사이클 성공 - Service 단위 테스트 2개(happy + 실패) 통과 - DESIGN.md §10 (CSS Class Usage Constraints) 위반 없음

Stage 단위: - Stage 1 종료: OS 이미지 1건 + ISO 1건, BoardModel 1건, BIOS 1건, BMC 1건, Driver 1건을 UI 로 모두 등록 가능 - Stage 2 종료: 세팅 정의서 1건 생성 → 서버 1건 등록 → 세팅 할당 → 상태 ASSIGNED 로 변경 확인 - Stage 3 종료: 테스트 MAC 으로 GET /pxe/v1/entry/boot 호출 → 할당된 세팅 첫 단계의 iPXE 스크립트 반환. NodeStepExecution 이력 1건 기록. ProvisioningProgressService 가 “다음 단계” VO 반환.

## 16. 확인 필요 사항 (1건)

Driver 파일 업로드 형식 — .zip 단일 파일 vs 디렉터리 트리 업로드. 아카이브에 참조 코드 없음. A5 Driver 페이지 2단계(View) 진입 시점 직전에 사용자 확인 예정.

## 17. Critical Files

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/DESIGN.md (디자인 시스템 — 변경 금지)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/CLAUDE.md (프로젝트 규칙 — Stage 0 종료 후 패키지/URL/네이밍 변경 부분 경미하게 업데이트)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/templates/fragments/layout.html (재사용 레이아웃)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/global/style.css (재사용 CSS 베이스)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/src/main/resources/static/css/miller.css (Miller Columns 표준)

- /Users/dohjinhyeon/src/SpringIntelliJ/ServerProvision/ServerProvision-renew/main/build.gradle (의존성 확인, 수정 최소)

- archive/legacy/templates/admin/os/os-list.html (Miller 패턴 참조 원본 — archive 는 이동 시점 경로 그대로)

- archive/legacy/domain/board/** (Stage 1 A2~A4 에서 엔티티 참조)

- archive/legacy/application/admin/controller/OSAdminController.java (A1 컨트롤러 참조)