# Stage S1 진행 보고 및 후속 계획 (2026-04-22)

## 1. Context

A1-1 (설치 환경·패키지 그룹 추출) Step 9 까지 완료한 상태에서, ISO 업로드·comps 추출·향후 repo 인덱싱 등 다수의 장시간 실행 작업이 모두 동일한 UX 요구 (진행률 표시, 완료 통지, 다중 동시 처리) 를 갖는 것이 식별되었다. 이를 page 별로 중복 구현하지 않고 단일 Background Job Framework 로 일반화하는 것이 Stage S1 의 목적이다.

A1-1 의 Step 10 (브라우저 E2E) 는 잠정 중단하고, S1 을 먼저 완성한 뒤 S1 기반으로 A1-1 E2E 를 재개하는 순서로 진행 중이다.

## 2. 오늘 완료한 작업

### 2.1 Plan 갱신

- .claude/plans/server-provision-peppy-lightning.md 에 Stage S1 섹션 (S1.0 ~ S1.11) 전체 추가

- Section 2 User Decisions 에 D7 (In-memory 영속), D8 (ISO 업로드 Job 편입), D9 (/extract-tasks/{taskId} 즉시 제거) 추가

- Section 4 Stage 다이어그램 / mermaid 의존성 그래프에 S1 삽입 (A1-1 → S1 → A2)

- Section 13 Gate 표에 G-S1 추가

- 사용자가 docx 로 수정한 버전을 md 에 반영: 아이콘 용어 “벨” → “서류가방”, CSS 클래스 n-nav-bell → n-nav-bgjob, 폴링 주기 (패널 열림 시) 1초 → 0.5초

### 2.2 백엔드 — 신규 global/job/ 패키지

- BackgroundJob POJO : id, type, title, subtitle, metadata(Map<String,String>), createdAt, volatile progress/status/completedAt/errorMessage

- JobStage 인터페이스 : label + percent (Primitive Obsession 탈피 마커)

- enums/JobStatus : PENDING / RUNNING / COMPLETED / FAILED + isActive / isTerminal

- enums/JobType : COMPS_EXTRACTION / ISO_UPLOAD / REPO_INDEXING + displayName

- vo/JobProgress : record (stageLabel, percent, message) + INITIAL 상수

- service/BackgroundJobService : ConcurrentMap 기반 + register / find / snapshot / report(3 오버로드, 모두 JobStage) / complete / fail / dismiss + @Scheduled pruner (max-count, keep-after-terminal 기준)

- controller/BackgroundJobController : 5 endpoints

  - GET /pxe/v1/jobs, GET /pxe/v1/jobs/{id}, POST /pxe/v1/jobs/{id}/dismiss

  - POST /pxe/v1/jobs/iso-upload/register, POST /pxe/v1/jobs/iso-upload/{jobId}/progress

  - inner enum IsoUploadStage implements JobStage

- dto/ : BackgroundJobResponse, BackgroundJobListResponse, JobStartResponse, JobProgressReportRequest, IsoUploadJobRegisterRequest

- exception/BackgroundJobNotFoundException

### 2.3 기존 코드 리팩터

- 삭제 : ExtractionTaskService, ExtractionTask, TaskStatus, ExtractionStage, ExtractionProgress, ExtractStartResponse, ExtractTaskStatusResponse, ExtractionTaskNotFoundException (총 8개 클래스)

- CompsExtractionService : BackgroundJobService 호출로 전환 + inner enum Stage implements JobStage

- CompsExtractionLauncher 신규 : OS/ISO 조회, 동일 isoPath 에 대한 활성 Job 재사용 체크, Job 등록, extractAsync 트리거

- OSImageController : /extract-tasks/{taskId} 엔드포인트 제거, startExtract 응답을 JobStartResponse 로 통일, uploadIso 에 X-Job-Id 헤더 + complete/fail 연계

- AsyncConfig 에 @EnableScheduling 추가 + application.properties 에 job.retention.max-count=100, keep-after-terminal-ms=600000, prune-interval-ms=60000

### 2.4 프론트엔드 — 알림 센터

- templates/fragments/layout.html : navbar 오른쪽 끝에 .n-nav-bgjob 서류가방 버튼 + .n-nav-bgjob-panel 드롭다운 + commonHead 에 background-jobs.{css,js} 로드

- static/global/background-jobs.css 신규 : .n-nav-bgjob*, .n-nav-bgjob-panel*, .n-bgjob-card* (상태별 is-pending/running/completed/failed)

- static/global/background-jobs.js 신규 : 2초 / 패널 열림 시 0.5초 폴링, 드롭다운 토글 (외부 클릭·Esc 닫기), 카드 렌더, dismiss, 모두 지우기, bgjob:completed / bgjob:failed CustomEvent dispatch (detail 에 metadata 포함), firstPollDone 플래그로 reload 루프 차단

### 2.5 부분 갱신 (Fragment)

- list.html 의 환경/그룹 섹션을 th:fragment="envGroups" 로 래핑

- list.html 의 ISO 테이블을 th:fragment="isoTable" 로 래핑

- OSImageController 에 GET /{osId}/env-groups-fragment, GET /{osId}/iso-table-fragment 추가

- os-list.js : bgjob:completed 리스너 — type=COMPS_EXTRACTION 은 isoPath 로 osId 역매핑, type=ISO_UPLOAD 는 metadata.osId 로 획득. active panel 과 일치 시 즉시 refresh, 불일치 시 stalePanels 마킹 후 selectOsId 시점에 refresh

### 2.6 Service Worker 기반 ISO 업로드

- static/upload-sw.js 신규 : install → skipWaiting, activate → clients.claim, message 수신 시 fetch 로 업로드

- static/global/upload-client.js 신규 : SW 등록 + waitForActiveSW(timeoutMs) + window.BackgroundUpload.start({url, formData, jobId}) (반환값 boolean)

- iso-new.html : data-os-id, data-list-url 추가, 로컬 진행 카드 제거

- iso-new.js 재작성 : Job 등록 → BackgroundUpload.start 반환값 분기 (true=즉시 navigate, false=foreground XHR 로 fallback)

### 2.7 테스트

- 신규 BackgroundJobServiceTest 12 케이스 (register, report, complete, fail, snapshot 정렬, dismiss 3종, prune 3종)

- 기존 CompsExtractionServiceTest 회귀 (BackgroundJobService mock 으로 전환)

- ./gradlew test 전체 26/26 통과

## 3. 트러블슈팅 기록

### T1. 무한 reload 루프 (해결됨)

- 증상 : comps 추출 완료 시 page reload → 새 page 로드 → 또 같은 Job 의 완료 감지 → 또 reload.

- 원인 : terminalSeen Map 이 page load 마다 새로 생성. 서버가 10분 보관하는 종료 Job 을 매 page 마다 “처음 관측된 종료” 로 오판.

- 해결 : firstPollDone 플래그 도입. 첫 poll 은 seedTerminalSeen 으로 등록만 하고 이벤트 dispatch 를 suppress.

### T2. Background 원칙 위반 (해결됨)

- 증상 : 완료 시 window.location.reload() 자체가 foreground 간섭.

- 해결 : 전체 reload 제거, envGroups / isoTable fragment 로 부분 갱신 + active panel 매칭 + stale 추적.

### T3. ISO 등록 isoPath 검증 실패 (해결됨)

- 증상 : isoPath 입력했는데 “ISO 경로를 입력하세요.” 에러.

- 원인 : FormData(form) 을 lockForm(true) 이후에 생성. HTML spec 상 disabled 된 요소는 FormData 에서 제외되어 isoPath/description 이 빈 값으로 전송.

- 해결 : FormData 캡처를 lockForm 이전으로 이동.

### T4. Tomcat 2MB 제한 (해결됨)

- 증상 : 대용량 ISO 업로드가 3.3MB 에서 멈춤.

- 원인 : server.tomcat.max-http-form-post-size 기본 2MB 가 multipart 파서보다 먼저 발동.

- 해결 : application.properties 에 server.tomcat.max-http-form-post-size=-1, server.tomcat.max-swallow-size=-1 추가.

### T5. Stale panel 누락 (해결됨)

- 증상 : 9.6 추출 중 9.7 로 이동 → 완료됨 → 9.6 으로 돌아가도 환경/그룹 반영 안 됨.

- 원인 : bgjob:completed 시점에 active 아닌 panel 은 무시 + 이후 재선택 시에도 서버 초기 렌더 상태 유지.

- 해결 : stalePanels = Map<osId, Set<'env'|'iso'>> 도입. inactive 완료 시 stale 마킹, selectOsId 시 stale 감지 → fragment refresh.

### T6. 환경/그룹 soft delete 전파 정책 오류 (해결됨)

- 1차 시도 : softDelete 시 envRepository.deleteAllByOsImage_Id, grpRepository.deleteAllByOsImage_Id 로 hard delete. → 복구 시 환경/그룹이 영영 사라지는 문제.

- 최종 해결 : 물리 row 는 유지하고, 응답 조립 단계 (buildEnvResponses / buildGroupResponses) 에서 “활성 ISO provider 가 없는 환경/그룹은 응답에서 제외” 하는 필터. 복구 시 자연스럽게 다시 보임.

### T7. Primitive Obsession 지적 (해결됨)

- 지적 : CompsExtractionService 의 stage 를 private static final String STAGE_* + int PCT_* 쌍으로 나눈 것은 원시값 쌍을 호출측이 유지해야 하는 구조.

- 해결 : JobStage 인터페이스 + inner enum (Stage, IsoUploadStage) + BackgroundJobService.report 오버로드 3종.

## 4. 미해결 문제

### M1. Service Worker 업로드 실패 — 가장 critical

증상 (오늘 마지막 스크린샷 기준) - 버튼 “업로드 중…” 상태로 멈춤 - 알림 센터에 Job 은 등록되어 “대기 중” 으로 노출 - 실제 XHR/fetch 는 시작되지 않음 - 페이지 이동 안 됨

의심 원인 1. Safari 의 Service Worker 에서 postMessage 로 FormData (File 객체 포함) 전달이 제약됨. 과거 WebKit 버그 리포트 다수. 2. navigator.serviceWorker.ready 가 resolve 됐더라도 reg.active 가 null 이거나, controller 가 아직 이 탭을 claim 하기 전이라 실제 fetch 를 잡지 못함. 3. 페이지 navigate 가 일어난 직후 SW 내부 fetch 가 시작 전에 cancel 되는 경우도 가능.

추정 흐름 (스크린샷 기반) - BackgroundUpload.start 가 true 반환 → 즉시 window.location.href = listUrl 실행 시도 - 하지만 실제로는 false 반환 경로를 타서 foreground XHR 로 빠졌을 가능성도 있음 (버튼이 “업로드 중…” 이 아니라 “시작 중…” 상태였는지 재확인 필요) - 또는 SW 가 activating 단계에서 postMessage 를 받고 그 메시지가 drop 되는 경우

### M2. 검증되지 않은 경로

- bgjob:failed 이벤트 경로 (실패 카드 UX)

- stale panel 복원 로직의 실제 브라우저 동작

- soft delete 된 ISO/OSImage 의 환경/그룹 필터가 UI 에 반영되는지

- CompsExtractionLauncher 의 중복 Job 재사용 경로

### M3. 미구현 — @Valid 검증 실패 시 Job fail 보고

BackgroundJobController 의 iso-upload/register 에서 @NotNull osId 누락 시 Spring 이 400 을 반환하는데, 이 경우 클라이언트 Job 등록 자체가 실패라 문제 없음. 다만 uploadIso 에서 BindingResult.hasErrors() 로 빠질 때 failJob(jobId, msg) 호출하는 구조는 이미 있으나 실제 경로 검증 미완.

## 5. 해결 방안 (M1 우선)

### 방안 A: Service Worker 디버깅 계속

- Chrome DevTools → Application → Service Workers 에서 /upload-sw.js 상태 확인

- upload-sw.js 의 message handler 에 console.log 삽입 : 메시지 수신·fetch 시작·fetch 응답 각 시점

- iso-new.js 에서 await waitForActiveSW 반환값 로깅 (null / active)

- Safari 대신 Chrome 에서 먼저 정상 동작하는지 확인 → 플랫폼 이슈 여부 판단

### 방안 B: SW 포기, foreground XHR 로 회귀 (실용적 대안)

장점 - 구현 단순, 브라우저 호환 확실 - 기존 XHR 업로드는 이미 정상 동작하는 경로 (Tomcat max-post-size 수정 이후)

단점 - 업로드 중 해당 페이지 유지 필요 (page navigate 불가) - 사용자가 기대했던 “즉시 화면 전환” 불가

타협 UX - 업로드 중에는 페이지 내 진행률 카드 유지 (로컬 카드 복원) - 취소 버튼 제공 (XHR abort) - 완료 시 자동으로 목록 페이지로 이동 - “다른 작업 하려면 브라우저 새 탭을 열어주세요” 안내 - 알림 센터는 progress 보고로 동기 업데이트 (서버가 complete 시 반영)

### 방안 C: Resumable Upload (장기)

- tus.io, Google Resumable Upload 같은 chunk 기반 프로토콜

- chunk 단위로 Job 을 쪼개어 page navigate 후에도 이어서 업로드

- 구현 복잡도 매우 높음. Stage S1 범위 초과.

### 권장

단기 : 방안 A 로 1~2 시간 디버깅 시도. SW 가 Chrome 에서 정상 동작하면 Safari 우회 문서화로 마감. 그래도 어려우면 방안 B 로 회귀. 장기 : Stage 2 이후 필요 시 방안 C 검토.

## 6. 다음 할 일 (이번 세션 종료 후 재개 순서)

### 6.1 즉시 (다음 세션 시작 시)

- M1 해결 : 방안 A → B 순으로 시도. 결정된 경로로 iso-new.js / upload-client.js / upload-sw.js 정리.

- 실제 브라우저 End-to-End 검증:

  - 신규 ISO 등록 (파일 업로드 포함) 완주

  - 등록된 ISO 에 대해 comps 추출 실행

  - 추출 중 다른 OS 로 이동 → 완료 후 돌아와 환경/그룹 반영 확인 (stale 경로)

  - 여러 Job 동시 진행

  - Job 카드 dismiss, 모두 지우기

  - 실패 경로 (존재하지 않는 경로, 지원 안 하는 OS 등)

### 6.2 S1 Gate (G-S1)

- 사용자 승인 체크리스트

- 완료 시 S1 을 완성 브랜치에 커밋 : feat(global/job): Stage S1 Background Job Framework 및 ISO 업로드 background 화

- 또는 여러 logical 커밋 (패키지 신설 / 리팩터 / 프론트엔드 / 업로드 SW)로 분리 — 사용자 지시에 따름

### 6.3 A1-1 Step 10 재개 (G-S1 이후)

- A1-1 의 환경·패키지 추출 flow 를 S1 기반에서 다시 수동 E2E

- 기존 G1-1 체크리스트 + “알림 센터에 Job 노출” 항목 추가

- 통과 시 A1-1 단일 커밋 : feat(maintenance/os): A1-1 설치 환경·패키지 그룹 추출 1차 구현

### 6.4 Maintenance 구간 진행 (A3 → A5)

- A3 BIOS 파일 페이지

- A4 BMC 파일 페이지 (A3 대칭)

- A5 Driver 페이지

- 각 페이지는 기존 수직 슬라이스 10단계 + CP1~CP5 승인 흐름

### 6.5 중장기

- Stage 2 Provisioning (U1 세팅 정의서 → U2 서버)

- Stage 3 PXE Boot 연동

- A1-2 repo 인덱싱 (S1 framework 재사용 사례 — 검증 기회)

## 7. Critical Files (다음 세션 재개 시 우선 읽을 파일)

### 백엔드

- global/job/BackgroundJob.java, service/BackgroundJobService.java, controller/BackgroundJobController.java

- maintenance/os/service/CompsExtractionService.java, CompsExtractionLauncher.java, OSImageService.java

- maintenance/os/controller/OSImageController.java

### 프론트엔드

- static/global/background-jobs.js (폴링·이벤트 dispatch)

- static/global/upload-client.js (SW 어댑터)

- static/upload-sw.js (SW 본체)

- static/maintenance/os/iso-new.js (업로드 진입점)

- static/maintenance/os/os-list.js (완료 이벤트 리스너 + stale 추적)

- templates/fragments/layout.html (navbar 서류가방)

- templates/maintenance/os/list.html (fragment 래핑)

### 설정

- application.properties (job.retention., server.tomcat.max-)

- global/config/AsyncConfig.java (@EnableAsync + @EnableScheduling)

### 테스트

- test/.../global/job/service/BackgroundJobServiceTest.java

- test/.../maintenance/os/service/CompsExtractionServiceTest.java

## 8. 교훈 (다음 세션에 반영)

- 브라우저 호환성 사전 검증 : Service Worker 기능은 Safari / Firefox / Chrome 간 미묘한 차이가 있으므로, 크리티컬 패스에 쓸 경우 각 브라우저에서 먼저 smoke 테스트 후 도입.

- 큰 구조 변경은 증분 검증 : 오늘처럼 한 번에 여러 변경을 쌓고 마지막에 통합 검증하면 실패 지점을 특정하기 어려워짐. 한 단계 적용 후 브라우저 reload + 확인 → 다음 단계.

- 사용자 용어 우선 : Primitive Obsession 지적처럼 네이밍·타입 설계의 원칙은 사용자가 제시한 대원칙을 매 변경 때 자가 체크.

- soft delete 전파의 정답은 필터 : 물리 삭제로 정리하려는 유혹은 복구 가능성과 상충. “삭제된 것처럼 보이게” 는 항상 조회 필터로 구현.

- Tomcat 설정 함정 : Spring multipart 설정만으로는 충분치 않고 connector 레벨 (max-http-form-post-size, max-swallow-size) 도 함께 풀어야 한다는 점을 기본 체크리스트에 추가.

## 9. Verification 체크리스트 (다음 세션 재개 시)

### 빌드

- ./gradlew test 26/26 통과

- ./gradlew compileJava 성공

### 브라우저 smoke

- /pxe/v1/maintenance/os 로드, navbar 서류가방 아이콘 표시

- 서류가방 클릭 → 빈 드롭다운 렌더

- ISO 등록 제출 → (방안 A 성공 시) 즉시 목록 이동 + 서류가방 Job 진행 / (방안 B) 페이지 유지 + 완료 후 이동

- 업로드 완료 → 목록의 ISO 테이블 해당 OS 에 신규 row 반영

- 추출 실행 → 서류가방 Job 카드 진행률 업데이트 → 완료 → 환경/그룹 섹션 반영

- Job 카드 닫기, 모두 지우기 동작

- /pxe/v1/maintenance/os/extract-tasks/xxx 직접 요청 → 404