# 저녁 재개용 작업 계획 (2026-04-23 오전 → 저녁)

## 0. 오전 완료 현황 요약

### 수정 · 완료

- Service Worker 기반 ISO 업로드 시도 후 기술적 한계 확인:

  - Fetch API 가 업로드 progress 이벤트를 지원하지 않아 실시간 % 확보 불가

  - Safari 는 postMessage 로 FormData 를 structured clone 할 수 없어 DataCloneError 발생

- 옵션 A 로 전환 완료: SW 경로 포기, XHR + upload.onprogress 를 주 경로로 복귀

  - iso-new.js 재작성: XHR + 속도 / ETA 계산 + 500ms throttle 로 POST /jobs/iso-upload/{jobId}/progress 보고

  - JobProgressReportRequest 에 optional message 필드 추가 (클라이언트가 구성한 상세 메시지 그대로 전달)

  - BackgroundJobController.reportIsoUploadProgress 가 message 우선 사용

  - iso-new.html 에 진행 카드 + “이 페이지에 머물러주세요” 안내 복원

  - static/upload-sw.js 삭제 · static/global/upload-client.js 는 레거시 SW unregister 전용 으로 축약

- 기타 오전 수정 (어제 잔여분):

  - Tomcat / Spring multipart 크기 한도 해제 (server.tomcat.max-http-form-post-size=-1, spring.servlet.multipart.max-*=-1)

  - soft delete 시 환경·그룹 “보이지 않게” 필터 전환 (hard delete 이전 방식 철회)

  - 진단 로그 ([iso-new], [upload-client]) 심기

- ./gradlew test 26/26 통과

### 사용자 검증

- XHR 경로로 실시간 %, 속도, ETA 가 페이지 내 바 + 서류가방 카드 모두에 반영되는 것 확인

- 업로드 완료 시 자동 목록 이동 + ISO 테이블 부분 갱신 동작

## 1. 저녁에 진행할 항목 (사용자 지시)

### 항목 1 — 파일 업로드 ISO 생성을 background job 에서 제외

이유: 옵션 A 전환으로 업로드 자체가 foreground XHR 이라 페이지에 머물며 진행률을 보고 있어야 한다. 서류가방(Job) 추상화로 이중 표시할 필요가 없고, 오히려 Job pruner · 알림 센터 폴링 · fragment 갱신 로직이 불필요한 복잡도를 만든다.

구현: - iso-new.js : POST /pxe/v1/jobs/iso-upload/register 호출 제거. jobId 도 더 이상 발급받지 않음. XHR 요청 헤더에서 X-Job-Id 제거. 페이지 내 uploadProgress 카드만 진행률 표시. - iso-new.js 의 throttled reportProgress 호출 제거. - OSImageController.uploadIso : @RequestHeader("X-Job-Id") 파라미터 유지 가능하나 더 이상 호출되지 않음. backgroundJobService.complete/fail(jobId) 호출부는 jobId 가 null 이면 no-op 이라 현재 그대로 둬도 무방 — 다만 정리 차원에서 jobId 관련 코드를 모두 제거하는 것이 깔끔. - BackgroundJobController 의 /iso-upload/register, /iso-upload/{jobId}/progress 엔드포인트 제거. 관련 DTO(IsoUploadJobRegisterRequest, JobProgressReportRequest) · IsoUploadStage inner enum 도 함께 제거. - global/job/enums/JobType 에서 ISO_UPLOAD 값 제거 (COMPS_EXTRACTION, REPO_INDEXING 만 유지). - os-list.js 의 bgjob:completed 리스너에서 type === 'ISO_UPLOAD' 분기 제거. refreshIsoTable 헬퍼는 남겨두되 호출처가 사라지므로 주석 처리 또는 제거 — 단 업로드 완료 후 수동 목록 이동으로 자연스럽게 ISO 테이블이 서버 렌더되므로 부분 갱신 자체가 불필요. - background-jobs.js 의 is-indeterminate 분기에서 job.type === 'ISO_UPLOAD' 조건도 제거하거나 로직 자체 제거.

작업 대상 파일: - src/main/resources/static/maintenance/os/iso-new.js - src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/os/controller/OSImageController.java - src/main/java/com/example/serverprovision/global/job/controller/BackgroundJobController.java - src/main/java/com/example/serverprovision/global/job/enums/JobType.java - src/main/java/com/example/serverprovision/global/job/dto/request/IsoUploadJobRegisterRequest.java (삭제) - src/main/java/com/example/serverprovision/global/job/dto/request/JobProgressReportRequest.java (삭제) - src/main/resources/static/maintenance/os/os-list.js (ISO_UPLOAD 분기 정리) - src/main/resources/static/global/background-jobs.js (indeterminate 분기 정리)

### 항목 2 — 파일 없는 ISO 생성도 background job 에서 제외

이유: 경로/설명만 등록하는 ISO 생성은 서버 처리 시간이 거의 0 에 가깝다. Job 등록 → 완료 보고 → 서류가방 카드 표시 비용이 작업 자체보다 훨씬 크다. 즉시 form submit → redirect 로 충분.

구현: - 현재 POST /{osId}/iso (MVC fallback) 경로는 이미 Job 과 무관하게 @Valid @ModelAttribute ISOCreateRequest → osImageService.addISO(...) → redirect 를 수행한다. - iso-new.js 의 submit 핸들러에서 파일 유무로 분기: - 파일 있음 → XHR 업로드 (현재 구조 유지, Job 제외는 항목 1 의 변경) - 파일 없음 → form.submit() 기본 동작 허용 (preventDefault 취소) 또는 POST /{osId}/iso 에 fetch 로 직접 전송하고 응답의 redirect 를 따르기. 전자가 더 단순. - 구현 가이드: js   form.addEventListener('submit', async e => {       const fileInput = form.querySelector('input[type="file"]');       const file = fileInput && fileInput.files[0] ? fileInput.files[0] : null;       if (!file) {           // 기본 submit 허용 (th:action 경로로 바로 POST → 서버가 redirect)           return;       }       e.preventDefault();       // 이하 XHR 업로드 로직   }); - 서버 측 변경 없음. ISOCreateController 의 addIso 가 그대로 사용됨. - Job 등록 자체가 사라지므로 (항목 1 과 병행) 깔끔하게 정리.

### 항목 3 — 업로드 중 페이지 이탈 방지 UX

이유: 옵션 A 에선 페이지가 닫히거나 navigate 되면 XHR 이 즉시 cancel 되어 업로드가 중단된다. beforeunload 경고는 이미 있지만 (브라우저 기본 다이얼로그), 사용자가 navbar 링크 · “목록으로” 링크 · 브라우저 뒤로가기를 실수로 누를 여지가 많다. UI 적으로도 이동 경로를 차단해야 한다.

구현: - navbar 메뉴 일시 비활성화: - iso-new.js 가 업로드 시작 시 document.querySelectorAll('.n-nav a.n-nav-link') 를 돌며 data-href 로 옮기고 aria-disabled="true" + pointer-events:none 부여. 업로드 종료 (성공/실패/취소 공통) 시 복원. - 서류가방 버튼은 예외 — 알림 센터 열람은 허용. 단 클릭해도 현재 페이지를 벗어나지 않음. - “← 목록으로” 링크 비활성화: iso-new.html 의 우측 상단 back-link. 마찬가지로 href 비우고 aria-disabled. - 폼 하단 “취소” 버튼: 업로드 중엔 “업로드 취소” 로 바뀌며 XHR abort 수행. abort 시 uploading=false + 폼 복구. 이건 명시적 사용자 의도라 허용. - beforeunload 경고 유지 (이미 구현). 탭 닫기/새로고침 대응. - 브라우저 뒤로가기 : history.pushState 로 현재 URL 을 두 번 쌓아두고 popstate 에서 업로드 중이면 history.pushState 로 다시 복구 + 안내 토스트. 혹은 단순 confirm. 구현 복잡도 고려해 초기 버전은 beforeunload + UI 링크 비활성화 로 충분히 방어되고, popstate 는 선택적 강화.

구현 파일: - src/main/resources/static/maintenance/os/iso-new.js : lockForm(true) 시점에 navbar / back-link / submit 버튼 라벨 변경. lockForm(false) 시 복구. - src/main/resources/templates/maintenance/os/iso-new.html : 취소 버튼을 상태 변화 가능한 <button id="cancelBtn"> 로 두고, 기본은 “취소” (링크), 업로드 중엔 JS 가 “업로드 취소” 로 전환 + XHR abort.

UX 정리: | 상태 | navbar 메뉴 | “← 목록으로” | 제출 버튼 | 취소 버튼 | 탭 닫기 | |—|—|—|—|—|—| | 입력 중 | 활성 | 활성 | “등록” 활성 | “취소” (목록 이동) | 자유 | | 업로드 중 | 비활성 | 비활성 | “업로드 중…” 비활성 | “업로드 취소” (XHR abort) | beforeunload 경고 | | 완료/실패 | 활성 복구 | 활성 복구 | “등록” 복구 (실패 시) | “취소” 복구 | 자유 |

## 2. 작업 순서 제안

- 항목 1 백엔드 정리 — BackgroundJobController 엔드포인트 2개 삭제, DTO 2개 삭제, JobType.ISO_UPLOAD 삭제, OSImageController 에서 X-Job-Id 관련 코드 제거

- 항목 1 프론트 정리 — iso-new.js 의 Job 등록 / progress 보고 코드 삭제

- 항목 2 분기 추가 — iso-new.js 의 submit 핸들러에서 파일 유무로 조기 return

- 항목 3 UX 잠금 — iso-new.js 의 lockForm 에 navbar / back-link 비활성화 추가 + 취소 버튼 XHR abort 로직

- 빌드 + 테스트 — ./gradlew test, 특히 BackgroundJobServiceTest 가 JobType.ISO_UPLOAD 참조하지 않는지 확인 (없음 — 사용자 정의 TestStage 씀)

- E2E 확인 — 파일 없이 ISO 등록 즉시 완료, 파일 업로드 중 navbar 비활성화, 취소 버튼 동작, 완료 시 복구

## 3. 예상 부산물 / 주의

- os-list.js 의 ISO 업로드 완료 감지 로직 (bgjob:completed + metadata.osId → isoTable 부분 갱신) 은 항목 1 에 의해 dead code 가 된다. 업로드 완료 후 사용자는 어차피 목록 페이지로 navigate 되어 서버가 전체 목록을 다시 렌더하므로 부분 갱신이 필요 없다. 관련 코드 제거 로 단순화.

- 그러나 refreshIsoTable 헬퍼 자체는 미래의 기능 (BIOS/BMC/Driver 업로드 background 화 등) 에서 재사용 가능성이 있다. 주석으로 의도를 남기거나, 제거 후 필요 시 git 히스토리에서 복원하는 쪽이 깔끔 — 사용자 선호에 따라 결정.

- IsoProvisionView · ISO 테이블 fragment 엔드포인트 (GET /{osId}/iso-table-fragment) 는 추출 완료 후 갱신 용도는 없으므로 함께 정리 대상. 단 COMPS_EXTRACTION 완료 시 환경/그룹 fragment 는 여전히 사용되므로 env-groups-fragment 는 유지.

## 4. Verification 체크리스트 (저녁 재개 후)

### 빌드

- ./gradlew test 26/26 통과 유지 (JobType.ISO_UPLOAD 삭제로 깨지는 테스트 없음)

- ./gradlew compileJava compileTestJava 성공

### 기능

- 파일 없이 ISO 등록: 즉시 목록으로 이동, 알림 센터에 아무 Job 도 등장하지 않음

- 파일 업로드 ISO 등록: 페이지 내 진행 바 실시간 %, 속도, ETA 표시. 알림 센터에 Job 카드 없음

- 업로드 중 navbar 링크 클릭해도 이동 안 됨 (아예 pointer-events 차단)

- 업로드 중 “← 목록으로” 클릭해도 이동 안 됨

- 업로드 중 “업로드 취소” 클릭 → XHR abort, 폼 복구, navbar 복구

- 업로드 완료 → 자동 목록 이동 → 새 ISO 가 ISO 테이블에 반영

- 업로드 도중 탭 닫기 → beforeunload 경고 다이얼로그

### 회귀

- comps 추출 (COMPS_EXTRACTION) 은 그대로 background job 으로 동작

- 서류가방 드롭다운 정상 렌더 (ISO_UPLOAD 제거 후 깨지지 않음)

- soft delete 된 OSImage / ISO 의 환경·그룹 필터 동작 (옵션 A 전환과 무관)

## 5. Critical Files (저녁 재개 시 우선 열어볼 파일)

### 삭제 대상

- global/job/dto/request/IsoUploadJobRegisterRequest.java

- global/job/dto/request/JobProgressReportRequest.java

### 수정 대상

- global/job/controller/BackgroundJobController.java — iso-upload 엔드포인트 2개 + IsoUploadStage 제거

- global/job/enums/JobType.java — ISO_UPLOAD 상수 제거

- maintenance/os/controller/OSImageController.java — X-Job-Id 헤더 / completeJob / failJob 헬퍼 제거

- static/maintenance/os/iso-new.js — Job 등록 / progress 보고 제거 + 파일 유무 분기 + navbar 잠금

- static/maintenance/os/os-list.js — bgjob:completed 의 ISO_UPLOAD 분기 제거

- static/global/background-jobs.js — is-indeterminate 분기 정리

- templates/maintenance/os/iso-new.html — 취소 버튼 id / 안내 문구

### 유지

- CompsExtractionService · CompsExtractionLauncher · env-groups fragment 경로는 그대로

## 6. 이번 작업 완료 후 다음 마일스톤

- Gate G-S1 — S1 범위가 “iso 업로드를 background 에서 제외” 로 축소되면서 실질적으로 COMPS_EXTRACTION 한 종류의 Job 만 지원. 프레임워크 자체는 유지 (향후 REPO_INDEXING 등에 재사용).

- A1-1 Step 10 E2E 재개 — 추출 flow 를 사용자 단독 수행. 완료 시 G1-1 통과.

- A3 BIOS → A4 BMC → A5 Driver 순차 진행.

- BIOS/BMC/Driver 의 파일 업로드 페이지 들은 iso-new.js 와 같은 옵션 A 패턴 (XHR foreground) 을 공용 헬퍼로 추출해 재사용 — 이 시점에 “업로드 공용 모듈” 을 static/global/file-upload-foreground.js 같은 파일로 리팩터.