A3. BIOS 파일 관리 페이지 (/pxe/v1/maintenance/bios) — 수직 슬라이스 계획

작성 시각 : 2026-04-23

0. 현재 상태 요약

- 완료 : A1 OS / A1-1 comps 추출 / A2 메인보드 모델 / S1 Background Job · Gate G-S1 · G1-1 · G2 모두 승인.

- 신규 인프라 : static/css/accordion.css 공용 아코디언 도입 (ISO 목록 A1 에서 첫 소비). BIOS 상세 패널에서도 “필드 나열 + 액션 버튼” 구조에 재사용 예정.

- 다음 Gate : G3 — A3 BIOS 페이지 완료 후.

1. 페이지 요구사항 (확정)

- Miller Columns 3열 :

  - C1 — BoardModel (읽기 전용, A2 에서 등록된 활성 보드만)

  - C2 — 선택된 보드의 BIOS 버전 목록 (활성/비활성/삭제 뱃지 포함)

  - C3 — 선택된 BIOS 상세 + 편집/토글/삭제/복구 액션

- BoardModel 신규 등록은 A3 에서 불가 — C1 헤더에 “+” 없음. 보드가 하나도 없을 때 C1 에 “보드 모델이 없습니다. [메인보드 모델 관리] 에서 등록 후 이 페이지로 오세요.” 안내 링크만 노출. (SSOT 원칙)

- BIOS 파일 업로드 : multipart. 업로드 없이 경로만 등록도 허용 (ISO 정책과 동일).

- 토글 / soft delete / 복구 : 기존 A1·A2 정책과 동일. 휴지통 보기 토글 (?includeDeleted=true).

- 중복 방지 :

  - 같은 (boardModel, version) 활성 레코드 중복 금지 — 서비스 단 app-level 검증.

  - 업로드 파일의 SHA-256 checksum 이 기존 활성 BIOS 와 일치하면 거절 (DuplicateBIOSContentException(409)).

  - 파일시스템 상 동일 경로에 파일 존재 시 거절 (DuplicateFilenameException(409) — A1 의 공용 예외 재사용).

2. URL / 데이터 흐름 스케치 (Step 1)

2.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios | 목록 + Miller 초기 렌더 | Thymeleaf bios/list |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/new | 업로드 폼 (해당 보드 귀속) | Thymeleaf bios/bios-new |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/upload-intent | 업로드 Intent 발급 (JSON) | BiosUploadIntentResponse / ApiErrorResponse |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/upload | XHR foreground 업로드 (intent 토큰 소비) | BiosUploadResponse { id, redirect } / ApiErrorResponse |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId} | 파일 없는 MVC fallback 등록 (form submit) | redirect ?selectId= |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/edit | 편집 폼 | Thymeleaf bios/bios-edit |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/edit | 메타 수정 (version / description) | redirect |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/toggle | 활성/비활성 전환 | redirect |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/delete | soft delete | redirect |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/restore | 복구 | redirect |

URL 구조는 /bios/{boardId}/... 로 보드 스코프를 앞에 둔다. ISO(/os/{osId}/iso/{isoId}) 와 동일한 계층 규칙 — 부모 리소스가 먼저.

2.2 데이터 흐름

[브라우저 Miller]
  C1 보드 클릭 → C2 active panel 전환 (JS)
  C2 BIOS 버전 클릭 → C3 detail panel 전환 (JS)
  C3 액션 버튼 → POST → redirect(?selectId=biosId)

[등록 / 업로드 경로]
  bios-new.html 폼 → 파일 유무 분기
    파일 없음 → MVC POST `/bios/{boardId}` → redirect
    파일 있음 → XHR intent → token 발급
             → XHR upload (X-Upload-Token 헤더)
             → 서버 : IsoPathResolver 로 경로 해석 → SHA-256 스트리밍 → 체크섬 중복 검사 → DB 저장
             → 응답 : { id, redirect } → JS 가 redirect 수행

2.3 Miller 데이터 구조

BiosGroupResponse (Vendor 그룹별) → BoardModelSummary(id, vendor, modelName) → BiosResponse(id, version, ...) 트리. C1 은 BoardModel 전체, C2 는 선택된 보드의 biosList, C3 는 단일 BiosResponse.

소프트 삭제된 보드는 기본 보기에서 C1 에 노출하지 않되, ?includeDeleted=true 에서는 “(삭제됨)” 뱃지로 표시. 소프트 삭제된 보드 하위의 BIOS 도 휴지통 보기에만 노출.

3. 도메인 모델

3.1 Entity BoardBIOS (board_bios 테이블)

| 필드 | 타입 | 제약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long PK | IDENTITY |  |
| boardModel | FK → board_model.id | not null, LAZY, @OnDelete(CASCADE) |  |
| name | String(128) | not null | 업체/브랜드 라벨 |
| version | String(64) | not null | (boardModel, version) 유일성 app-level |
| filePath | String(1024) | nullable | 실제 파일 서버 경로. null 이면 “경로 미지정” |
| checksum | String(64) | nullable (hex) | SHA-256. 경로만 등록된 레코드는 null |
| description | String(1024) | nullable |  |
| isEnabled | boolean | default true |  |
| isDeleted | boolean | default false |  |
| createdAt/updatedAt | BaseTimeEntity | — |  |

CLAUDE.md 의 fileUrl 명칭 이탈 이유 : 실제 저장 위치는 로컬 파일시스템 절대경로이며 URL 이 아니다. A1 의 ISO.isoPath 와 네이밍 일관성을 맞추기 위해 filePath 로 정정. CLAUDE.md 의 §“핵심 도메인 모델” 항목도 이 PR 내에서 함께 수정한다.

도메인 메서드 : toggleEnabled(), softDelete(), restore(), update(version, description). filePath 는 edit 폼에서 변경 불가 — 파일을 바꾸려면 기존을 삭제 후 새로 업로드 (A1 과 동일 정책). 단 “경로만 등록” 의 경우 수정 시 filePath 도 바꿀 수 있도록 update(filePath, version, description) 오버로드 검토.

3.2 Vendor / 선택지

Vendor enum 은 A2 에서 정의된 것을 그대로 재사용. BoardModel 엔티티만 참조하므로 BIOS 자체에는 새 enum 없음.

4. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | URL / 데이터 흐름 스케치 → 본 plan docx 가 산출물 | CP1 |
| 2 | Thymeleaf list.html, bios-new.html, bios-edit.html (더미 데이터). miller.css + accordion.css 재사용 | CP2 |
| 3 | BiosController + BiosRestController (intent / upload JSON 엔드포인트) | CP2 |
| 4 | BiosUploadIntentRequest / BiosCreateRequest / BiosUpdateRequest / BiosResponse / BiosGroupResponse / BiosUploadResponse / BiosUploadIntentResponse | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — BiosService 인터페이스 + BiosUploadIntentService | CP2 |
| 6 | Repository — BiosRepository (Spring Data 네임 규칙, findByBoardModel_IdAndIsDeletedFalseOrderByVersionDesc 등) | CP3 |
| 7 | Entity BoardBIOS (BaseTimeEntity 상속, @OnDelete(CASCADE)) | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 기반 통합 테스트 (CLAUDE.md §테스트 규율 준수) | CP4 |
| 9 | ddl-auto=update 로 board_bios 테이블 생성 확인 → SHOW CREATE TABLE 로그 확인 → validate 복원 | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end — 사용자 단독 | CP5 |

4.1 Step 8 — 통합 테스트 시나리오 (사용자 액션 기반)

파일 : BiosControllerUploadFlowTest (@WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean).

Intent 엔드포인트 : - (성공) 유효한 payload → 200 + token 반환 - (400) filename 공란 → 필드 메시지 - (404) 존재하지 않는 boardId → BoardModelNotFoundException - (409) 같은 (boardId, filePath) 중복 → DuplicateBiosPathException - (409) FS 동일 파일 존재 → DuplicateFilenameException - (409) 상위 디렉토리 없음 + allowCreateDirectory=false → DirectoryMissingException

Upload 엔드포인트 : - (성공) 유효 토큰 + 파일 → 200 + { id, redirect } - (409) 토큰 없음 → InvalidUploadTokenException - (409) 토큰 만료 → InvalidUploadTokenException - (409) checksum 충돌 → DuplicateBIOSContentException - (500) 저장 IO 실패 → BiosFileStorageException - (400) bindingResult 실패 → 필드 메시지

일반 CRUD : - (성공) toggle/delete/restore 단건 — 200 redirect - (404) 없는 BIOS — BiosNotFoundException - (409) 삭제된 BIOS 에 toggle → IllegalBiosStateException - (409) 이미 활성 상태 BIOS 를 restore → IllegalBiosStateException

총 14 시나리오 최소 커버. (A1 OSImageControllerUploadFlowTest 의 15 시나리오와 유사 규모)

5. 예외 계층

신규 예외 (모두 maintenance/bios/exception/) : - BiosNotFoundException → NotFoundException (404) - DuplicateBiosVersionException(boardId, version) → ConflictException (409) - DuplicateBiosPathException(path) → ConflictException (409) - DuplicateBIOSContentException(existingPath) → ConflictException (409) - IllegalBiosStateException(message) → ConflictException (409) - BiosFileStorageException(message, cause) → DomainException (500)

공용 예외 재사용 (A1 에서 정의됨) : - DuplicateFilenameException — FS 파일 중복 - DirectoryMissingException — 상위 dir 없음 - InvalidUploadTokenException — 토큰 검증 - InvalidIsoPathException — 이름 개명 필요 : InvalidFilePathException 또는 그대로 두고 재사용. A5 에서 전 feature 공통 방향으로 정리 예정이라 이번엔 신규 InvalidBiosPathException 로 분리해 A3 를 차단 없이 종결.

6. 파일 저장 설계

- 저장 루트 : upload.base-dir 환경변수 (A1 에서 이미 사용). BIOS 는 서브 디렉토리 <base>/bios/ 관례 권장 — 단 사용자가 filePath 를 절대경로로 자유 입력하므로 앱 레벨 강제는 없음. 문서화만.

- IsoPathResolver 재사용 : 경로 끝 / 처리 (디렉토리 → 파일명 append) 로직 이미 범용. onMissingFilename 콜백에 InvalidBiosPathException 주입.

- SHA-256 스트리밍 : A1 의 storeUploadedFileWithChecksum 패턴 그대로. 서비스 내부에 복제 구현 OR 공용 유틸 추출 검토 — 본 슬라이스 범위는 BIOS 서비스 내부 복제 로 최소. A5 Driver 완료 후 공용 헬퍼 리팩터링 별도 슬라이스 (스코프 보호).

7. 프론트엔드

7.1 Thymeleaf 템플릿

- templates/maintenance/bios/list.html — 3컬럼 Miller

  - C1 : BoardModel (A2 의 list 와 동일 구조의 n-miller-item)

  - C2 : BIOS 버전 리스트 (각 아이템에 data-bios-id)

  - C3 : 상세 패널. 필드 나열 + 액션 버튼. 상세 패널은 static/css/accordion.css 의 n-accordion-fields dl-grid 포맷 재사용 — 단일 항목이지만 동일한 2열 필드 레이아웃을 써서 A1 과 시각적 일관성 확보.

- templates/maintenance/bios/bios-new.html — 업로드 폼. iso-new.html 과 동일 구조 (isoPath → filePath, file, description, allowCreateDirectory). 검증 에러 박스 / 진행 바 / “업로드 취소” 버튼 포함.

- templates/maintenance/bios/bios-edit.html — 메타 편집 (version / description). filePath 는 read-only 뱃지로 노출.

7.2 정적 자원

- static/maintenance/bios/bios-page.css — 페이지 전용 소량 스타일 (C2 버전 리스트 간격 등).

- static/maintenance/bios/bios-list.js — Miller 인터랙션. os-list.js 는 ISO 도메인 로직이 혼재하므로 직접 import 불가 → 범용 부분(column 토글, selectId 복원)만 복제 또는 공용 헬퍼 추출 후 재사용. 본 슬라이스에서는 복제 — 공용 헬퍼 추출은 A5 이후 별도.

- static/maintenance/bios/bios-new.js — 업로드 XHR foreground. iso-new.js 복제 후 endpoint 경로만 교체. 이것도 A5 이후 static/global/file-upload-foreground.js 로 공용화 예정.

7.3 Navbar

fragments/layout.html 에서 현재 “BIOS” 는 disabled span. A3 완료 시 활성 링크로 전환, activePage == 'bios' 분기 추가. Controller 가 모든 핸들러에서 model.addAttribute("activePage", "bios") — 또는 fragment 호출 시 navbar('bios').

8. 작업 순서

- CP1 — 본 plan docx 사용자 승인 후 Step 1 완료 간주.

- Step 2 ~ 5 — list/new/edit 뷰, Controller, DTO, Service 시그니처. CP2 승인.

- Step 6 ~ 7 — Repository + Entity (+ Vendor 는 A2 에서 재사용만). CP3 승인.

- Step 8 ~ 9 — Service 본체 + 단위 테스트 + 통합 테스트 14 시나리오 + 스키마 확인. CP4 승인.

- Step 10 — 사용자 E2E.

각 CP 사이에는 사용자 승인 없이 다음 묶음을 선행하지 않는다 (CLAUDE.md §승인 흐름).

9. 예상 부산물 / 주의

- CLAUDE.md 수정 : 핵심 도메인 모델 §BoardBIOS 의 fileUrl → filePath 정정 (A1/ISO 와 일관). A3 첫 커밋에 포함.

- 공용 업로드 모듈 추출은 미루기 : static/global/file-upload-foreground.js 로의 리팩터는 A4 BMC / A5 Driver 까지 반복이 확보된 후. 지금은 복제 허용 — 3회 반복 이전의 추상화는 금물 (CLAUDE.md §“세 번 유사한 라인이 조기 추상화보다 낫다” 정신).

- IsoPathResolver 일반화 : 이름은 이미 범용이나 패키지는 maintenance.os.util 에 있다. A3 에서 import 는 그대로 사용. 이전은 A5 완료 후 global.util.FilePathResolver 로 별도 작업.

- allowCreateDirectory 체크박스 UX : ISO 와 동일 라벨·동작. BIOS 저장 위치가 권장 서브 디렉토리와 다를 가능성이 있으므로 사용자가 수시로 체크하게 될 것.

- Cascade 삭제 주의 : BoardModel 삭제 시 BoardBIOS 가 DB FK CASCADE 로 같이 사라진다. 하지만 A2 의 BoardModelService.softDelete 는 soft 전환만 하므로 실제 FK CASCADE 는 발동하지 않는다. 확인 : BoardModel 이 soft 삭제되면 하위 BIOS 는 어떻게 보이는가? 정책 결정 필요 — ISO 의 “부모 soft 삭제 시 자식도 soft” 규칙을 A2 는 아직 구현 안 함. 본 슬라이스에서는 A2 의 softDelete 에 “활성 하위 BIOS 도 동반 soft delete” 동작 추가. (A2 쪽 소폭 수정이 필요하므로 미리 CP2 시점에 합의)

10. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava 성공

- ./gradlew test 전체 통과 (A3 신규 테스트 14 추가)

기능 (Step 10 에서 확인)

- C1 에 A2 등록된 활성 보드만 노출. 빈 상태 안내 문구.

- C1 보드 선택 → C2 해당 보드의 BIOS 만 노출, 다른 보드의 BIOS 는 비활성 패널로 숨김.

- C2 BIOS 선택 → C3 상세 패널 노출 + 필드 값 렌더.

- 신규 BIOS 등록 → 파일 없이 경로만 등록 ↔ 파일 업로드 양쪽 다 동작.

- 파일 업로드 시 intent → token → XHR → 서버 응답 흐름. 진행 바 0–90 / 90–99 / 100 단계.

- 업로드 중 navbar · “목록으로” 링크 잠금. “업로드 취소” 버튼 abort.

- toggle / delete / restore 단건 — 상태 전이 + Miller selectId 복원.

- ?includeDeleted=true 에서 삭제된 보드 / BIOS 노출.

- A2 에서 BoardModel 을 soft delete → A3 에 해당 보드가 “기본 보기” 에서 사라짐.

회귀

- A1 OS 이미지 · ISO 업로드 정상 (공용 예외/Intent 구조 공유로 인한 회귀 없음).

- A2 BoardModel — A3 에서 BoardModel 삭제 정책에 맞춰 수정한 BoardModelService.softDelete 가 기존 A2 단위 테스트에 영향 없는지 확인.

- ./gradlew test — A1-1 · S1 테스트 깨지지 않음.

11. Critical Files

신규

- maintenance/bios/controller/BiosController.java

- maintenance/bios/controller/BiosRestController.java (intent / upload)

- maintenance/bios/service/BiosService.java

- maintenance/bios/service/BiosUploadIntentService.java

- maintenance/bios/repository/BiosRepository.java

- maintenance/bios/entity/BoardBIOS.java

- maintenance/bios/dto/request/BiosCreateRequest.java · BiosUpdateRequest.java · BiosUploadIntentRequest.java

- maintenance/bios/dto/response/BiosResponse.java · BiosGroupResponse.java · BiosUploadResponse.java · BiosUploadIntentResponse.java

- maintenance/bios/exception/* 6종

- templates/maintenance/bios/list.html · bios-new.html · bios-edit.html

- static/maintenance/bios/bios-page.css · bios-list.js · bios-new.js

- src/test/.../BiosServiceTest.java · BiosControllerUploadFlowTest.java

수정

- CLAUDE.md — 핵심 도메인 모델 §BoardBIOS fileUrl → filePath

- templates/fragments/layout.html — BIOS 링크 활성화

- maintenance/board/service/BoardModelService.softDelete — 하위 활성 BIOS 동반 soft delete 추가

유지

- static/css/accordion.css · miller.css · global style.css / form-validation.css

- maintenance/os/util/IsoPathResolver (범용 유틸로 그대로 import)

12. 이번 슬라이스 완료 후 다음 마일스톤

- Gate G3 — A3 BIOS 완료 리뷰.

- A4 BMC — A3 와 대칭 구조. 본 계획 문서를 템플릿 삼아 최소 변경으로 복제 (CP1 은 다시 수행하되 분량 축소). 예외/DTO 네이밍만 치환.

- A5 Driver — BoardModel nullable FK (공용 드라이버 허용). 업로드 흐름은 동일.

- 공용 업로드 모듈 추출 — A5 종료 후 iso-new.js / bios-new.js / bmc-new.js / driver-new.js 의 공통분을 static/global/file-upload-foreground.js 로 승격 (별도 슬라이스).

- Gate G5 — Maintenance 구간 종료 → Stage 2 진입.