# A3. BIOS 파일 관리 페이지 — 폴더 업로드 재설계 (v2)

작성 시각 : 2026-04-23 22:41

## 0. v1 → v2 변경 배경

현장 실제 BIOS/BMC 펌웨어는 폴더 단위 번들 이다. 여러 파일(BIOS 바이너리 · 마이크로코드 · .nsh 플래시 스크립트 등) 이 하나의 버전을 구성하고, 운영자가 번들 루트의 .nsh 스크립트를 EFI Shell 에서 실행한다. v1 의 “단일 파일 업로드” 가정은 이 흐름을 깨뜨리므로, 폴더 업로드 기반으로 전면 재설계.

Q1~Q4 결정사항 (사용자 확정) : - Q1 진입점 탐지 : 번들 루트에 .nsh 파일이 정확히 1개 존재해야 함. 0개 또는 2개 이상이면 거절 - Q2 동일 (board, version) 재업로드 : 409 거절. 교체하려면 soft delete 후 새 BIOS 로 재등록 - Q3 번들 dedup : manifest 해시 (정렬된 상대경로 + 파일별 SHA-256) 기반. 같은 내용의 번들 중복 업로드 시 409 - Q4 BMC 동일 구조 : A4 도 동일 폴더 업로드 설계로 복제

## 1. 현재 상태 요약

- A3 CP1~CP4 단일 파일 모델로 완료 (코드·테스트 67/67 통과). 승인 후 E2E 직전 사용자 피드백으로 재설계 결정

- 커밋은 미수행 상태 (renew/main 워킹 트리에 머물러 있음) — v1 삭제/수정 비용 낮음

## 2. 페이지 요구사항 갱신

- 업로드 UI : <input type="file" webkitdirectory multiple> + drag-drop 폴더 지원. Teams 등 최신 웹앱 패턴

- 저장 위치 : 서버가 결정 (<upload.base-dir>/bios/<boardId>/<version>/). 사용자는 version 만 입력 — filePath 입력 불필요

- 진입점 : 업로드 시 번들 루트 .nsh 1개 자동 탐지 → DB 에 entrypointRelativePath 로 저장

- 번들 해시 : 파일별 SHA-256 을 정렬된 상대경로 + 해시 문자열로 manifest 만들고 그 manifest 에 다시 SHA-256 → manifestChecksum 저장

- 동일 (board, version) 활성 레코드 존재 시 → DuplicateBiosVersionException(409)

- 동일 manifestChecksum 활성 레코드 존재 시 → DuplicateBiosContentException(409)

## 3. 도메인 모델 개정

### Entity BoardBIOS 필드 교체

| v1 필드 | v2 필드 | 변경 |
| --- | --- | --- |
| filePath (nullable) | bundlePath (not null) | 디렉토리 경로. 서버가 결정 |
| — | entrypointRelativePath (not null) | 예: "flash.nsh". 탐지 결과 보존 |
| checksum (nullable, 64) | manifestChecksum (not null, 64) | 번들 manifest 해시 |
| 나머지 (id/name/version/description/isEnabled/isDeleted) | 동일 |  |

DB 스키마 재생성 필요 — 기존 board_bios 테이블 DROP 후 Hibernate ddl-auto=update 로 재생성.

### DTO 개정

- BiosCreateRequest : filePath · allowCreateDirectory 제거. name · version · description 만 유지

- BiosUploadIntentRequest : filePath · filename 제거. version · fileCount · totalSize 로 교체

- BiosResponse : filePath → bundlePath. entrypointRelativePath 필드 추가. checksum → manifestChecksum

### Service 시그니처 개정

- BiosService.addBios(Long boardId, BiosCreateRequest request, List<MultipartFile> files)

  - MultipartFile 단건 → List<MultipartFile> 로 변경

  - 번들 루트에서 .nsh 자동 탐지 → 0/2+ 면 NoEntrypointException / MultipleEntrypointsException

  - 각 파일 저장하며 SHA-256 계산 → manifest 문자열 조립 → 최종 manifestChecksum

  - bundlePath = <upload.base-dir>/bios/<boardId>/<version>/

## 4. 신규 예외

추가 : - NoEntrypointException(409) — 번들 루트에 .nsh 파일 없음 - MultipleEntrypointsException(409) — 번들 루트에 .nsh 파일 2개 이상 - EmptyBundleException(409) — 파일이 전혀 업로드되지 않음 - BundleDirectoryConflictException(409) — 대상 디렉토리가 이미 존재 (orphan soft-delete 잔여 등)

제거 : - InvalidBiosPathException (사용자가 경로 입력 안 함) - DuplicateBiosPathException (경로는 서버가 결정하므로 DB 경로 중복 불가능)

재사용 (A1 공용) : - DuplicateFilenameException / DirectoryMissingException — 더 이상 사용 안 함 (경로 검증이 서버 주도) - InvalidUploadTokenException — 그대로 유지

## 5. 통합 테스트 시나리오 재정의 (14 유지)

Intent 6 : - 성공 / 400 version 공란 / 404 board / 409 (board, version) 중복 / 409 empty bundle (fileCount=0) / 409 소프트 경고(totalSize 과대)

Upload 5 : - 성공 (복수 파일 + 1 .nsh) / 409 invalid token / 409 checksum collision / 500 I/O 실패 / 409 .nsh 0개 or 2+

CRUD 3 : - toggle 302 / 409 삭제된 BIOS toggle / 404 없는 BIOS delete

## 6. 프론트엔드 변경

- bios-new.html : 단일 <input type="file"> → <input type="file" webkitdirectory multiple>. filePath 입력 필드 제거. allowCreateDirectory 체크박스 제거. 대신 “업로드할 BIOS 번들 폴더를 선택하세요” 안내

- bios-new.js : 파일 리스트 전체를 FormData 에 개별 part 로 append. FormData.append('files', fileBlob, relativePath) — 브라우저가 자동으로 webkitRelativePath 를 filename 으로 전송

- list.html : C3 상세에 entrypointRelativePath + manifestChecksum 필드 추가

- bios-edit.html : bundlePath · entrypoint · manifestChecksum 모두 read-only

## 7. 스키마 전환

이번 워킹 트리에는 DB 스키마 재생성 필요 : 1. 사용자 DROP TABLE board_bios 2. Claude : ddl-auto=update 로 전환 → bootRun → 새 스키마 자동 생성 3. SHOW CREATE TABLE 로 검증 → ddl-auto=validate 복원

(이전 v1 스키마 반영 때와 동일 절차)

## 8. 작업 순서

- Entity + Repository + 예외 개정

- DTO 개정

- BiosService / BiosUploadIntentService 본체 개정 (폴더 기반)

- Controller 개정 (List 수신)

- 뷰 (list.html / bios-new.html / bios-edit.html) 개정

- bios-new.js 폴더 업로드 로직

- 단위 + 통합 테스트 전면 재작성

- 스키마 재반영

- 테스트 전체 통과 확인

- E2E (사용자)

## 9. Critical Files

수정 : Entity · 모든 BIOS DTO · 서비스 2종 · Controller · 3개 HTML · JS · 테스트 2종 삭제 : InvalidBiosPathException, DuplicateBiosPathException 신규 : NoEntrypointException, MultipleEntrypointsException, EmptyBundleException, BundleDirectoryConflictException

## 10. 다음 마일스톤

v2 완료 후 : - Gate G3 — A3 최종 리뷰 - A4 BMC — v2 폴더 업로드 설계 그대로 복제 (webkitdirectory + 서버 경로 결정 + 진입점 탐지) - A5 Driver — 같은 패턴 확장 - A5 종료 후 공용 FolderUploadHandler 추출 검토