A3. BIOS 파일 관리 페이지 — 수직 슬라이스 계획 (v2, 설계 대기)

작성 시각 : 2026-04-23

본 문서 상태 : 진입점(.nsh) 전략에 대한 사용자 결정 대기

v1 (26-04-23_21:22:21_A3_plan.docx) 은 “BIOS 파일 1개 = 엔티티 1개” 모델을 전제로 CP1~CP4 까지 승인되었으나, CP4 완료 후 사용자가 BIOS 가 실제로는 여러 파일 번들이며 현장 절차는 폴더 내 .nsh 실행 방식 이라는 사실을 전달. 따라서 v1 설계(엔티티 / 업로드 흐름 / 체크섬 / Intent 검증 / UI) 는 전면 재설계 대상이며, 재설계의 핵심 선택지가 “진입점 결정” 에 달려 있다. v2 는 이 결정이 내려질 때까지 placeholder 로 유지한다. 결정 확정 즉시 본 문서를 구체 계획으로 재작성하여 CP1 재승인을 요청한다.

0. 현재 상태 요약

- 상위 슬라이스 : A1 / A1-1 / A2 / S1 모두 승인 완료. G1 / G1-1 / G-S1 / G2 통과.

- A3 v1 산출물 (single-file 전제) :

  - 엔티티 BoardBIOS · Repository · Service · Controller · DTO · 예외 · 뷰 · 테스트까지 CP4 통과 (67/67)

  - 스키마 반영 완료 (board_bios 테이블 생성 + FK CASCADE)

- 파생 발견 : 현장 BIOS 배포는 단일 바이너리가 아니라 .nsh 스크립트 + 복수 바이너리의 디렉토리 번들. A3 v1 을 그대로 production 에 올리면 현장 절차와 불일치.

1. 재설계가 필요한 이유

BIOS (그리고 A4 의 BMC) 는 제조사별로 몇 개 ~ 수십 개의 파일이 한 버전의 원자적 단위 를 구성하며, 관리자가 EFI Shell 에서 해당 폴더 내 .nsh 파일을 실행해 BIOS 업데이트를 수행한다. 따라서 엔티티가 관리해야 할 최소 정보는 :

- 파일 트리 루트 디렉토리 (버전 단위 서브트리)

- 진입점 .nsh 파일의 상대 경로 (트리 루트 기준)

- 선택적으로 트리 manifest 해시 (중복 등록 방지 목적)

v1 의 filePath + checksum 단일 파일 모델로는 표현 불가.

2. 사용자 결정 대기 사항 (Q1)

Q1 — 진입점 탐지 전략 :

| 선택지 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- |
| (a) 트리 루트의 .nsh 1개를 자동 탐지. 0 개 / 2 개+ 는 업로드 거절 | 관리자 입력 부담 최소. 명확한 에러 메시지 | 중첩 디렉토리에 .nsh 가 여러 개 있는 번들은 사전 정리 필요 |
| (b) 관리자가 상대경로 (flash.nsh / subdir/update.nsh) 를 직접 지정 | 번들 구조의 자유도 최대. 다양한 제조사 수용 | 폼 필드 추가 · 오타 위험 · 검증 로직 필요 (존재 확인, 실행 권한 확인 등) |
| (c) 하이브리드 — 기본은 자동 탐지, 충돌/없음 상황에서만 지정 필드 노출 | UX 와 자유도 모두 확보 | 폼 로직 복잡 (조건부 필드 렌더링) |

Q1 결정이 내려지면 Q2~Q4 (재업로드 정책 · dedup · BMC 동일 구조 여부) 도 함께 합의해 본 문서를 v2 구체 계획으로 승급한다.

3. 재설계 예상 범위 (Q1 결정 후 확정 예정)

아래는 Q1 어느 선택지든 공통으로 재작성이 예상되는 부분 — 수치는 대략.

| 레이어 | 재작성 범위 |
| --- | --- |
| 엔티티 BoardBIOS | filePath(디렉토리) · entrypointRelativePath(Q1-b/c 시) · manifest 해시 · 파일 수 / 총 크기 |
| Request DTO | 폼 기반 단일 파일 필드 → multipart 배열 + webkitRelativePath 헤더 복원 |
| Service addBios | 파일 리스트 수신 → 버전 디렉토리 생성 → per-file 저장 → manifest 해시 집계 → 진입점 검증 |
| Intent Service | 목적 디렉토리 비어 있음 확인 + 번들 사전 검증 (진입점 탐지 선행) |
| Controller | Upload endpoint 가 MultipartFile[] 수신으로 변경 |
| 뷰 bios-new.html | <input type="file" webkitdirectory> 또는 drag-drop 존 |
| bios-new.js | 트리 집계 · 파일별 progress 를 번들 progress 로 합산 · 진입점 pre-flight 표시 |
| 통합 테스트 | 14 시나리오 → 새 시나리오 세트로 재작성 (진입점 0개 / 2개+ / 번들 완료 등) |
| 이미 커밋된 v1 코드 | 건드리지 않음 — 재설계 산출물을 후속 커밋으로 덮어쓰는 정공법. git 히스토리에 v1 의 흔적이 명확히 남는 편이 PR 리뷰에 유리 |

4. 불변 조건 (재설계 후에도 유지)

- URL 계층 /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/...

- Miller 3컬럼 (BoardModel → BIOS 버전 → 상세)

- accordion.css 재사용 기조

- 예외 계층 구조 (ConflictException 계열 + NotFoundException) — 메시지 / 추가 예외만 조정

- soft delete + 휴지통 보기 + BoardModel.softDelete 캐스케이드 (A2 수정분 유지)

- CLAUDE.md Step 1 규약 준수 (본 문서 자체가 산출물)

5. 수직 슬라이스 10 단계 (Q1 결정 후 확정)

Q1 결정 이전엔 미정. 결정 후 v1 문서의 §“수직 슬라이스 10 단계” 를 기반으로 재작성하되, 업로드 관련 Step 2 (뷰) / Step 4 (DTO) / Step 5 (Service 시그니처) / Step 8 (Service 본체 · 테스트) 가 가장 많이 바뀔 예정이다.

6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (Q1 결정 후 확정)

v1 의 14 시나리오는 재사용 불가. Q1 결정 후 아래 축을 기반으로 재열거 :

- 번들 업로드 성공 — N 파일 전송 + 진입점 자동 탐지 / 수동 지정 시 존재 확인

- 진입점 없음 / 중복 (Q1-a 에서 특히 중요) — 409

- 중첩 디렉토리 허용 여부 — 허용 시 상대경로 보존 확인

- 부분 실패 복구 — N 파일 중 하나 실패 시 대상 디렉토리 전체 롤백 확인

- 동일 (board, version) 재업로드 (Q2 결정 영향)

- 번들 manifest 해시 충돌 (Q3 결정 영향)

7. 예외 계층 (Q1 결정 후 확정)

v1 의 BiosNotFound / DuplicateBiosVersion / IllegalBiosState / BiosFileStorage 는 유지. DuplicateBiosPath / DuplicateBiosContent 는 “번들 manifest 충돌” 로 의미 재정의 또는 제거. 신규 예상 : BiosEntrypointNotFoundException · BiosEntrypointAmbiguousException (Q1-a 선택 시) · BiosBundleRollbackException (부분 실패 시 상태 보고용).

8. 예상 부산물 / 주의

- 폴더 업로드의 브라우저 지원 : Chromium 계열 · Safari · Firefox 모두 webkitdirectory 지원. iOS 는 파일 단위 다중 선택만 가능 — UI 에서 경고 문구 필요

- 대용량 트리의 Intent 사전 검증 비용 : 파일 수 · 총 크기 등을 Intent 요청 바디에 포함시키고 서버가 디스크 여유 검증까지 수행할지 검토

- 이미 이전 단계에서 결정된 사항 존치 : upload.base-dir 환경변수 / SHA-256 스트리밍 유틸 / A1 공용 예외 재사용 방침 등은 그대로

- CLAUDE.md 의 BoardBIOS 필드 설명 : v1 에서 fileUrl → filePath 로 정정하기로 했으나 아직 CLAUDE.md 에는 반영되지 않음. v2 확정 시 CLAUDE.md 의 §“핵심 도메인 모델” 도 함께 업데이트 대상

- v1 코드 롤백 여부 : 현재 v1 구현은 renew/main 브랜치에 커밋되지 않은 상태. v2 확정 후 v1 산출물을 git restore 등으로 리셋하거나, 그대로 두고 v2 에서 덮어쓰는 쪽을 선택

9. Verification 체크리스트

v2 구체 계획 확정 후 기록.

10. Critical Files

v2 구체 계획 확정 후 기록. v1 에서 생성된 파일 목록은 plan/26-04-23_21:22:21_A3_plan.docx §Critical Files 참조.

11. 다음 마일스톤

- Q1 사용자 결정 — 본 문서 보류의 유일한 blocker

- Q1 확정 후 Q2 / Q3 / Q4 합의

- 본 plan v2 를 구체 계획으로 재작성 → CP1 재승인 요청

- v1 코드 롤백 / 보존 방식 결정 후 CP2 진입

- 이후 A4 BMC 에서도 동일 번들 구조를 재사용할지 (Q4) 에 따라 공용 헬퍼 추출 시점 결정