A3. BIOS 파일 관리 페이지 — 수직 슬라이스 계획 (v3, 번들 + marker 기반)

작성 시각 : 2026-04-24

1. 현재 상태 요약

- 선행 슬라이스 A1 / A1-1 / S1 / A2 모두 승인 + 커밋 완료

- A3 v1 (single-file 모델) : CP1~CP4 통과. 산출물은 renew/main 워크트리에 미커밋 상태로 존재. v3 진입과 함께 v1 산출물을 수정·덮어쓰기하는 방향으로 전환 (별도 revert 불요)

- A3 v2 (placeholder 단계) : 진입점 전략 결정 대기 상태로 기록됨. v3 가 v2 를 대체

- v3 진입 결정 배경 : 현장 BIOS 는 여러 파일이 한 버전 번들을 이루며 폴더 내 .nsh 실행 방식이 실제 절차. 웹 조사(Gigabyte MS03/MS73/MC12 시리즈) 로 번들 구조 확인. v1 single-file 모델은 현장 절차와 불일치해 폐기

v2 합의 사항 (v3 반영)

| # | 결정 | 값 |
| --- | --- | --- |
| D1 | Marker 파일명 | .provision.json (dot-prefix 숨김 파일) |
| D2 | HMAC 비밀 키 관리 | marker 서비스 객체의 내부 상수 로 시작. 추후 환경변수 PROVISION_MARKER_SECRET 로 승급 |
| D3 | 재업로드 정책 | “삭제 후 등록” — 기존 활성 레코드 존재 시 409, soft delete 후 재업로드 시에는 기존 트리 물리 삭제 + 신규 marker 재생성 |
| D4 | zip 업로드 | 지원. 서버가 수신 즉시 지정 경로에 압축 해제하고 zip 파일 자체는 폐기 |

2. 페이지 요구사항 (확정)

- Miller Columns 3열 : C1 BoardModel(읽기 전용) → C2 BIOS 버전 → C3 상세 (v2 동일)

- BoardModel 신규 등록은 A2 에서만 (SSOT 원칙)

- 번들 업로드 :

  - 관리자가 “대상 디렉토리 경로” 를 입력 (예: /mnt/firmware/bios/gigabyte/ms03-ce0/2.03/)

  - 폴더 업로드 (<input type="file" webkitdirectory>) 또는 zip 단일 파일 중 택 1

  - 서버 수신 → 지정 경로에 전개 → 진입점 탐지 → .provision.json marker 생성 및 서명 → DB 저장

- 진입점 자동 탐지 규칙 (Gigabyte 컨벤션 기반) :

  - 트리 루트 f.nsh → 채택

  - 그 외 루트 flash.nsh → 채택

  - 루트의 *.nsh 가 정확히 1개 → 그 파일 채택

  - 0개 또는 2개+ → 사용자가 명시적으로 상대경로 입력해야 함 (409 로 폼 재요청)

- 무결성 검증 : marker 의 manifestHash 가 현재 트리의 재계산 해시와 일치하는지 언제든 확인 가능. 상세 페이지에서 뱃지 표시 (원본 / 변조됨 / marker 없음)

- 활성/비활성 토글 · soft delete · 휴지통 보기 · 복구 : v1 과 동일

- 재업로드 정책 (D3) :

  - 활성 레코드 존재 시 같은 (board, version) 재업로드 → DuplicateBiosVersionException(409)

  - soft 삭제 레코드만 존재 시 → 서버가 해당 레코드의 트리·marker 물리 삭제 후 신규 등록 진행

  - purge 전용 관리자 버튼은 MVP 에 포함하지 않음. 자연스러운 삭제 후 재등록 흐름이 기존 트리를 정리

- 중복 내용 검사 (선택) : manifestHash 가 활성 레코드 중 이미 존재하면 소프트 경고로 Intent 응답에 warning 첨부. 업로드 자체는 허용 (같은 바이트의 서로 다른 (board, version) 등록 가능성 고려)

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 URL 표 (v1 대비 변경점 : upload payload 만 번들로 교체, 경로 그대로)

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios | Miller 목록 | Thymeleaf bios/list |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/new | 번들 업로드 폼 | Thymeleaf bios/bios-new |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/upload-intent | 사전 검증 + 토큰 발급 | BiosUploadIntentResponse / ApiErrorResponse |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/upload | 번들 업로드 (multipart / zip) | BiosUploadResponse / ApiErrorResponse |
| GET | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/edit | 메타 편집 폼 | Thymeleaf bios/bios-edit |
| POST | /pxe/v1/maintenance/bios/{boardId}/bios/{biosId}/edit | 메타 수정 (name/version/description 만) | redirect |
| POST | /.../toggle / /delete / /restore | 상태 전이 | redirect |
| POST | /.../verify | marker 재검증 (manifestHash 재계산) | JSON 결과 |
| POST | /.../reissue-marker | marker 유실/손상 시 재발급 | redirect |

v1 에서 삭제되는 것 : MVC fallback POST /{boardId} (파일 없는 경로만 등록) — 번들 정책에선 경로만 등록 개념 자체가 사라짐. 업로드 경로 1개로 통합

3.2 업로드 흐름

[브라우저]
  폴더 드롭 or zip 선택 → 메타 입력 (name/version/targetDirectory/description
                              /allowCreateDirectory/entrypointOverride?)
  │
  ├─ Intent POST (JSON)
  │   { targetDirectory, uploadMode: "FOLDER"|"ZIP",
  │     fileCount, totalBytes, version, allowCreateDirectory }
  │       ↓
  │   [서버 검증]
  │     · 보드 활성 확인
  │     · (board, version) 중복 검사 — active 면 거절, soft-deleted 는 재등록 허용 신호
  │     · targetDirectory : 존재하지 않거나 비어있음 (marker 없음)
  │     · 상위 디렉토리 존재 or allowCreateDirectory=true
  │     · 예상 용량 수용 가능 (디스크 여유 체크 — 선택)
  │       ↓
  │   { uploadToken, warnings[] }
  │
  └─ Upload POST (multipart : folder files[] + fields)
      헤더 X-Upload-Token
          ↓
      [서버 처리]
        1. 토큰 consume
        2. soft-deleted 기존 레코드 있으면 해당 트리·marker 물리 삭제
        3. targetDirectory 생성
        4. uploadMode=ZIP : 스트리밍 unzip → 트리 전개 → zip 파일 자체 폐기
           uploadMode=FOLDER : webkitRelativePath 보존해 각 파일 저장
        5. 트리 스캔 → 진입점 탐지 (Q1 규칙) → 모호하면 entrypointOverride 사용 → 실패 시 409
        6. manifestHash 계산 (sorted (relPath || SHA-256) concat → SHA-256)
        7. .provision.json marker 생성 + HMAC-SHA256 서명 + 트리 루트에 기록
        8. DB 저장 → redirect URL 반환
          ↓
      { id, redirect } → JS 가 목록으로 이동

3.3 Miller 데이터 구조 (v1 유지)

BoardWithBiosListResponse { id, vendor, vendorDisplayName, modelName, isDeleted, biosList: List<BiosResponse> } — C1 flat + C2 per-board. BiosResponse 필드 증가 (아래 §4 참조).

4. 도메인 모델

4.1 Entity BoardBIOS (v1 대비 대폭 수정)

| 필드 | 타입 | 제약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long PK | IDENTITY |  |
| boardModel | FK | not null, LAZY, @OnDelete(CASCADE) | v1 동일 |
| name | String(128) | not null | v1 동일 |
| version | String(64) | not null | (boardModel, version) 유일성 — Service 검증 |
| treeRootPath | String(1024) | not null | 번들 트리 루트 절대경로 (구 filePath 대체) |
| entrypointRelativePath | String(512) | not null | 예: "f.nsh", "subdir/update.nsh" |
| manifestHash | String(64) | not null | 트리 내용 SHA-256 (marker 제외) |
| markerSignature | String(64) | not null | HMAC-SHA256 hex |
| fileCount | int | not null | 트리 내 파일 수 (marker 제외) |
| totalBytes | long | not null | 트리 총 바이트 (marker 제외) |
| description | String(1024) | nullable | v1 동일 |
| isEnabled / isDeleted | boolean | default true / false | v1 동일 |
| createdAt / updatedAt | BaseTimeEntity |  | v1 동일 |

제거되는 v1 필드 : filePath (단일 파일), checksum (per-file)

도메인 메서드 : toggleEnabled · softDelete · restore · update(name, version, description) — 트리 관련 필드는 모두 read-only (교체는 “삭제 후 재등록” 만 허용)

entrypointRelativePath 관련 추가 설명 : 해당 경로는 단순히 BIOS 업데이트 수행 시 실행할 실행 파일 자체만을 의미한다. 추후 BMC 업데이트 등에서는 파일을 포함해 파라미터를 몇 개 전달해야 업데이트가 원활히 가능한 경우가 있으므로 혼동되지 않도록 할 것. 즉, 실질적인 수행은 향후 Execution 도메인(E 단계 추가 계획 예정)에서 담당 및 관장하도록 책임을 명확히 한다.

4.2 Marker 파일 스펙 .provision.json

{
  "type": "BIOS",
  "biosId": 42,
  "boardId": 7,
  "version": "2.03",
  "entrypointRelativePath": "f.nsh",
  "createdAt": "2026-04-24T09:15:00Z",
  "manifestHash": "abc...64hex",
  "signature": "def...64hex"
}

- manifestHash = 트리 내 모든 파일(.provision.json 제외) 의 (relativePath || perFileSha256) 정렬 concat → SHA-256

- signature = HMAC-SHA256 of {type, biosId, boardId, version, entrypointRelativePath, createdAt, manifestHash} 직렬화 바이트. 키는 ProvisionMarkerService 내부 상수 (D2). 추후 env 승급

4.3 서비스 계층 (신규 추가)

| 클래스 | 책임 |
| --- | --- |
| ProvisionMarkerService | marker 읽기/쓰기/서명/검증. write(treeRoot, content), read(treeRoot), verify(treeRoot) |
| BundleManifestService | 트리 스캔 → manifestHash 계산, per-file SHA-256, 파일 수·총 바이트 집계 |
| BundleExtractionService | zip 업로드 시 스트리밍 unzip. zip slip 방어 포함. 완료 후 zip 자체 폐기 |
| BundleEntrypointDetector | Q1 규칙에 따른 .nsh 자동 탐지 + override 처리. 모호 시 예외 |
| BiosService | 위 4개를 조합해 addBios / update / softDelete / restore / reissueMarker / verify 구현 |
| BiosUploadIntentService | 번들 단위로 사전 검증. IsoPathResolver 재사용 |

5. 수직 슬라이스 10 단계 (v3)

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx v3 확정 → CP1 재승인 | CP1 |
| 2 | 템플릿 수정 : list.html(C3 detail 필드 증가) · bios-new.html(폴더/zip 업로드 UI) · bios-edit.html(메타 전용) | CP2 |
| 3 | Controller 수정 : upload-intent / upload 시그니처 변경, verify / reissue-marker 엔드포인트 신설, MVC fallback POST 제거 | CP2 |
| 4 | DTO 교체 : BiosCreateRequest / BiosUploadIntentRequest / BiosUploadIntentResponse / BiosResponse 필드 재구성 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 : BiosService 의 addBios(boardId, request, MultipartFile[] folderFiles, MultipartFile zipFile). 신규 4개 서비스 시그니처 | CP2 |
| 6 | Repository 확장 : existsByManifestHashAndIsDeletedFalse 추가 (선택적 중복 감지용) | CP3 |
| 7 | Entity 필드 교체 : BoardBIOS 의 filePath/checksum → treeRootPath/entrypointRelativePath/manifestHash/markerSignature/fileCount/totalBytes | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 기반 통합 테스트 (신규 시나리오 세트, §6 참조) | CP4 |
| 9 | 스키마 반영 : board_bios 기존 테이블 drop → ddl-auto=update 로 재생성 → validate 복원 | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end — 사용자 단독 수행 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (사용자 액션 기반)

신규 시나리오 세트. v1 의 14 시나리오는 폐기. 최소 17 시나리오.

Intent 엔드포인트 (POST /{boardId}/upload-intent) — 6

- (성공) 유효 payload → 200 + uploadToken + 빈 warnings

  - targetDirectory 공란 → 필드 메시지

  - 존재하지 않는 boardId → BoardModelNotFoundException

  - 활성 (board, version) 중복 → DuplicateBiosVersionException

  - targetDirectory 가 비어있지 않음 + marker 없음 → TargetDirectoryNotEmptyException

  - targetDirectory 에 이미 다른 BIOS 의 marker 존재 → MarkerConflictException

Upload 엔드포인트 (POST /{boardId}/upload) — 7

- (성공, 폴더) multipart 배열 + fields → 200 + id/redirect + marker 파일 생성 확인

- (성공, zip) zip 파일 + fields → 서버가 unzip + marker 기록 → 200

  - 토큰 없음/만료 → InvalidUploadTokenException

  - 트리 루트 .nsh 0개 + override 없음 → EntrypointNotFoundException

  - 트리 루트 .nsh 2개+ + override 없음 → EntrypointAmbiguousException

  - 빈 업로드 (파일 0개) → EmptyBundleException

  - 저장/unzip I/O 실패 → BundleExtractionException

CRUD / 무결성 — 4

- (성공) verify 엔드포인트 — 정상 트리 → { status: "ORIGINAL" }

  - verify — manifestHash 불일치 → { status: "TAMPERED" } 응답 (status 는 409 가 아니라 200 + status 필드로 노출이 더 자연스러움 — 최종 구현 시 확정)

  - soft-deleted 레코드만 있는 상태에서 같은 (board, version) 재업로드 → 기존 트리 삭제 + 신규 생성 → 200

  - delete on 없는 BIOS → BiosNotFoundException

7. 예외 계층

7.1 신규 (maintenance/bios/exception/)

| 예외 | 부모 | HTTP |
| --- | --- | --- |
| TargetDirectoryNotEmptyException | ConflictException | 409 |
| MarkerConflictException | ConflictException | 409 |
| MarkerMissingException | ConflictException | 409 |
| MarkerSignatureMismatchException | ConflictException | 409 |
| ManifestHashMismatchException | ConflictException | 409 |
| EntrypointNotFoundException | ConflictException | 409 |
| EntrypointAmbiguousException | ConflictException | 409 |
| EmptyBundleException | ConflictException | 409 |
| BundleExtractionException | DomainException | 500 |

7.2 v1 에서 유지

- BiosNotFoundException (404)

- DuplicateBiosVersionException (409)

- IllegalBiosStateException (409)

- BiosFileStorageException (500)

7.3 v1 에서 제거 / 의미 변경

- DuplicateBiosPathException — 삭제 (per-file 경로 개념 사라짐)

- DuplicateBiosContentException — 재정의 : manifestHash 충돌 (소프트 경고 우선, 활성화 시 hard-reject)

- InvalidBiosPathException — 삭제 (EntrypointNotFound/Ambiguous 로 대체)

- BiosUploadIntentConflictException — 삭제 (구체 예외로 대체)

7.4 공용 예외 재사용

- DirectoryMissingException — 상위 dir 부재 + allowCreateDirectory=false

- InvalidUploadTokenException — 토큰 검증

- BoardModelNotFoundException — 부모 보드 부재

8. 예상 부산물 / 주의

- v1 코드는 working tree 미커밋 : 별도 revert 불필요. v3 작업 과정에서 파일별로 덮어쓰기 · 필드 교체 · 신규 클래스 추가로 자연스럽게 v1 잔재 제거

- .provision.json type 필드를 활용해 A4 BMC / A5 Driver 로 공용화 가능 : 같은 marker 서비스 + type: "BMC" 등으로 변주. Q4(BMC 동일 구조) 는 A4 진입 시 실측으로 확정

- HMAC 비밀 키 : ProvisionMarkerService.SECRET = "change-me-pre-env-var-migration" 상수로 시작. env 승급 시점에 기존 marker 재서명 필요 — “전체 marker 재발급” 관리자 일괄 작업을 설계 당시부터 염두에 둠

- zip slip 방어 : BundleExtractionService 는 entry 의 정규화된 경로가 targetDirectory 하위에 있는지 검증. 악성 ../../../etc/passwd 패턴 차단. 표준 패턴이지만 놓치면 RCE 까지 연결되므로 테스트 케이스 포함 필수

- 대용량 zip 스트리밍 : BIOS 번들은 보통 < 100MB 지만 BMC 포함 시 커질 수 있음. ZipInputStream 으로 스트리밍 전개. 메모리 로드 금지

- CLAUDE.md 수정 : 핵심 도메인 모델 §BoardBIOS 의 설명을 “번들 기반 (trueRootPath + entrypoint + manifestHash)” 로 갱신. v3 최종 커밋에 포함

- A2 softDelete 캐스케이드는 유지 : 부모 BoardModel 삭제 시 하위 BIOS 도 soft 삭제 — v1 에서 추가한 로직 그대로 유효 (번들이든 단일 파일이든 영향 없음)

- AfuEfix64.efi 글로벌 주입 (E1) : MVP 범위 외. A3 완료 후 A4 진입 전 별도 검토

- 3회 반복 이전 추상화 금지 : ProvisionMarkerService 는 A3 전용으로 시작. A4 / A5 까지 반복 확보되면 global/marker/ 로 승격

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava 성공

- ./gradlew test 전체 통과 (기존 67 + A3 신규 ≈ 17 시나리오)

기능 (Step 10 사용자 수행)

- 폴더 업로드 성공 : 지정 경로에 트리 전개 + .provision.json 생성 + DB 레코드 확인

- zip 업로드 성공 : 서버가 unzip 후 zip 폐기 + 동일 결과

- 진입점 자동 탐지 : f.nsh 루트에 있는 실제 Gigabyte 패키지로 검증

- 진입점 모호 시 override 폼 필드로 해결

- verify 페이지 : 파일 손상 시 “변조됨” 뱃지 노출

- 삭제 → 재등록 흐름 : 같은 (board, version) 재업로드 시 기존 트리 삭제 후 새로 전개

- marker 재발급 : 수동으로 .provision.json 삭제 후 재발급 버튼 동작 확인

- includeDeleted 보기 · toggle · soft delete · restore 기존 기능 회귀 없음

회귀

- A1 / A2 / S1 테스트 통과

- A2 softDelete 캐스케이드 : 보드 삭제 시 활성 BIOS 동반 soft 삭제 유지

10. Critical Files

신규

- maintenance/bios/service/ProvisionMarkerService.java

- maintenance/bios/service/BundleManifestService.java

- maintenance/bios/service/BundleExtractionService.java

- maintenance/bios/service/BundleEntrypointDetector.java

- maintenance/bios/exception/TargetDirectoryNotEmptyException.java

- maintenance/bios/exception/MarkerConflictException.java

- maintenance/bios/exception/MarkerMissingException.java

- maintenance/bios/exception/MarkerSignatureMismatchException.java

- maintenance/bios/exception/ManifestHashMismatchException.java

- maintenance/bios/exception/EntrypointNotFoundException.java

- maintenance/bios/exception/EntrypointAmbiguousException.java

- maintenance/bios/exception/EmptyBundleException.java

- maintenance/bios/exception/BundleExtractionException.java

- maintenance/bios/vo/MarkerContent.java (record — .provision.json 직렬화 타입)

수정 (v1 산출물을 덮어쓰기)

- maintenance/bios/entity/BoardBIOS.java — 필드 교체

- maintenance/bios/repository/BiosRepository.java — existsByManifestHashAndIsDeletedFalse 추가, findFirstByFilePathAndIsDeletedFalse / findFirstByChecksumAndIsDeletedFalse 제거

- maintenance/bios/service/BiosService.java — addBios 시그니처 + 본체 재작성

- maintenance/bios/service/BiosUploadIntentService.java — 검증 로직 변경

- maintenance/bios/controller/BiosController.java — 업로드 엔드포인트 시그니처 변경, MVC fallback POST 제거, verify / reissue-marker 엔드포인트 추가

- maintenance/bios/dto/request/BiosCreateRequest.java · BiosUploadIntentRequest.java

- maintenance/bios/dto/response/BiosResponse.java · BiosUploadIntentResponse.java

- templates/maintenance/bios/list.html · bios-new.html · bios-edit.html

- static/maintenance/bios/bios-new.js — 폴더/zip 분기 + 진행률 집계

- src/test/.../bios/** — 단위 · 통합 테스트 재작성

- CLAUDE.md §핵심 도메인 모델 §BoardBIOS 설명 갱신

제거

- maintenance/bios/exception/DuplicateBiosPathException.java

- maintenance/bios/exception/DuplicateBiosContentException.java (의미 재정의 시 파일 유지·내용 교체)

- maintenance/bios/exception/InvalidBiosPathException.java

- maintenance/bios/exception/BiosUploadIntentConflictException.java

유지

- static/css/accordion.css · miller.css · global/style.css

- maintenance/os/util/IsoPathResolver (경로 정규화에 여전히 활용)

- maintenance/os/exception/{DirectoryMissingException,InvalidUploadTokenException} (공용)

- global/exception/{DomainException,ConflictException,NotFoundException,GlobalExceptionHandler}

11. 다음 마일스톤

- Gate G3 — A3 v3 전체 완료 후 리뷰 (v2 placeholder 해소 + CP5 승인 기록)

- A4 BMC — 본 A3 v3 설계를 거의 그대로 복제. marker type: "BMC" + entrypoint bmc_fw_update_uefi.nsh 컨벤션. 실측으로 Q4 (BMC 동일 구조) 확인

- A3.1 / A4.x — AfuEfix64.efi 글로벌 주입 (E1) · 통합 BIOS+BMC 업로드 (E2) · 공용 marker 모듈 승급 검토

- A5 Driver — 번들 구조는 유지하되 boardModel nullable (공용 드라이버 허용). marker type: "DRIVER"

- Gate G5 — Maintenance 구간 종료 → Stage 2 Provisioning (U1 / U2) 진입