# Stage 2 / MK1 — Path Reconciliation (Manage-Kernel 1) Plan

페이지키: MK1 (Stage 2 Maintenance — Manage-Kernel 첫 슬라이스) 작성일: 2026-04-25 10:19:09 KST 위치: G-MA3 → G-M0 직후 진입 → G-MK1 상태: CP1 대기 (Step 1 산출물)

## 1. 현재 상태 요약

### 영역 재구성 (D10) 후 어휘

| 구 | 신 |
| --- | --- |
| Stage 1 Maintenance | Stage 1 Management |
| com.example.serverprovision.maintenance.* | com.example.serverprovision.management.* |
| /pxe/v1/maintenance/* | /management/* |
| A1 ~ A5 | MA1 ~ MA5 |
| (없음) | Stage 2 Maintenance — com.example.serverprovision.maintenance.* (신규, MK1 진입) |
| /pxe/v1/jobs/* | /jobs/* (root 직속) |
| /pxe/v1/entry/boot | /pxe/v1/entry/boot (PXE 클라이언트 호환성으로 예외 유지) |
| Stage S2 | Stage 2 / MK1 |
| Gate G3 | G-MA3 |
| Gate G-S2 | G-MK1 |

본 plan docx 는 M0 리네임 슬라이스가 적용된 후의 어휘 로 모든 경로/URL 을 표기한다.

### 선행 슬라이스 완료 현황

- MA1 / MA1-1 : 완료. OS 이미지 + ISO + comps 추출. ISO 는 isoPath (단일 .iso 파일 절대경로) 만 보유, 마커 시스템 미적용

- S1 (Background Job) : 완료. global/job/ 에 BackgroundJobService, JobType (COMPS_EXTRACTION, ISO_UPLOAD, REPO_INDEXING), BackgroundJob, JobProgress, navbar 작업 조회 아이콘 패널 동작 중

- MA2 : 완료. BoardModel + Vendor 관리

- MA3 v3 (BIOS 번들 + 마커) : 완료. CP4 통과, 100/100 테스트 + 폴더 탐색 기능까지 추가. G-MA3 사용자 E2E 검증 진행 중

  - BoardBIOS : treeRootPath, entrypointRelativePath, manifestHash, markerSignature(nullable, 2-phase save) 보유

  - ProvisionMarkerService (현 위치 management/bios/service/ — M0 적용 후) : HMAC-SHA256 서명, MARKER_FILENAME=".provision.json", SECRET="change-me-before-prod-deploy" (하드코딩)

  - MarkerContent (record) : type / biosId / boardId / version / entrypointRelativePath / createdAt / manifestHash / signature — BIOS 특화

  - BiosService.verifyIntegrity : IntegrityStatus(ORIGINAL/TAMPERED/SIGNATURE_INVALID/MARKER_MISSING/NOT_VERIFIED) 반환

- M0 (리네임) : MK1 진입 직전 1회성 슬라이스. URL /pxe/v1 prefix 제거 + maintenance → management + 신 maintenance 빈 스켈레톤. MK1 의 모든 경로 표기는 M0 적용 가정

### 본 슬라이스 진입 전제

- G-MA3 사용자 승인 → G-M0 사용자 승인 → 곧장 MK1

- 현재 ISO 등록은 마커 없이 isoPath 만 저장 — MK1 에서 처음 마커 발급 (기등록 ISO 는 부팅 시 자동 보강 또는 관리자 수동 트리거)

- AsyncConfig 이미 존재 (@EnableAsync + @EnableScheduling) — 주기 스캔 즉시 활용 가능

- S1 BackgroundJob 프레임워크 가동 — 스캔 자체를 Job 화 가능

- 신 패키지 com.example.serverprovision.maintenance.* 는 M0 시점에 빈 스켈레톤으로 만들어진 상태. MK1 이 첫 진입자

### 본 슬라이스 진입 동기

- MA3 v3 의 .provision.json 시스템은 BIOS 에 묶여 있음. OS ISO·향후 BMC/Driver 도 동일 요구

- 시스템 외부(터미널/SSH 등) 에서 파일이 옮겨지거나 변조됐을 때 어플리케이션 자체로 감지·복구 못함 — MA3 까지의 구현은 “DB.path 가 무조건 옳다” 가정

- 향후 어플리케이션 GUI 안에서 파일을 옮기는 기능의 토대 (자원 인벤토리 + 마커 = 안전한 이동, MK2 후보)

- MA4 BMC, MA5 Driver 가 처음부터 일반화된 마커 프레임워크 위에 올라가야 retrofit 비용 0

## 2. 스테이지 요구사항 (확정)

### 패키지 분할 (D11 결정 반영)

- global/marker/ — 도메인 무관 인프라

  - MarkerContent, Markable, MarkableScanner, Drift, DriftKind, DriftReport, ResourceType, MarkerLayout

  - service/ProvisionMarkerService

  - exception/{MarkerWriteFailedException, MarkerSignatureInvalidException, SidecarConflictException, MarkerMissingException}

- maintenance/reconciliation/ — 재조정 본체 (Manage-Kernel 운영)

  - service/PathReconciliationService

  - controller/ReconciliationController (페이지)

  - controller/ReconciliationRestController (REST)

  - dto/response/{DriftResponse, DriftReportResponse, ReconciliationStartResponse}

  - exception/{DriftAutoApplyNotAllowedException, ReconciliationAlreadyRunningException, DriftNotFoundException}

- 도메인 어댑터는 자기 도메인 안 (인프라/본체 어디도 아님)

  - management/bios/service/BoardBiosMarkableScanner

  - management/os/service/IsoMarkableScanner

### 일반화 / 이전

- ProvisionMarkerService 를 management/bios/service/ → global/marker/service/ 로 승격

- MarkerContent 는 BIOS 특화 필드를 attributes: Map<String,String> 로 흡수

- MarkerMissingException 도 global/marker/exception/ 로 이전

- HMAC 시크릿을 @Value("${provision.marker.secret}") 로 환경변수 승격 — 현재 하드코딩 해소

### 추상화 단위

- ResourceType Enum — BIOS_BUNDLE, OS_ISO, BMC_FIRMWARE, DRIVER 등 자원 종류

- MarkerLayout Enum — IN_TREE (디렉토리 내부 .provision.json), SIDECAR (단일 파일 옆 <basename>.provision.json)

- Markable interface — DB 엔티티 어댑터. getResourceId / getResourceType / getResourcePath / getMarkerLayout / getManifestHash / getMarkerSignature / reissueMarker

- MarkableScanner SPI — 도메인별 자원 인벤토리 공급자. findActiveMarkables / applyDriftedPath / recomputeManifestHash

### 재조정 (Reconciliation, D12)

- PathReconciliationService 신규 (maintenance/reconciliation/service/)

  - 시작시 1회 (ApplicationReadyEvent) — reconciliation.scan.startup-enabled=true 일 때

  - 주기 (@Scheduled fixedRateString="${reconciliation.scan.interval-ms}") — default 1h

  - 수동 (POST /maintenance/reconciliation/scan?deep={false|true}) — 즉시 트리거

- 모든 스캔은 S1 BackgroundJob (JobType.PATH_RECONCILIATION) 으로 실행 — 진행률 UI 통합

- DriftReport 생성 — Drift{resourceType, resourceId, oldPath, newPath, kind, detectedAt, detail} 의 리스트

- 드리프트 종류 5종 : PATH_DRIFT, MISSING, ORPHAN, SIGNATURE_INVALID, HASH_MISMATCH

### 자동 적용 정책 (D13)

- PATH_DRIFT 만 자동 적용 가능 — 그 외는 보고만, 관리자 수동 처리

- 자동 적용 자체도 default false (reconciliation.auto-apply-path-drift=false) — 보고서 보고 사람이 누름

- apply 호출 시 해당 도메인 MarkableScanner.applyDriftedPath(resourceId, newPath) 위임

### ISO 마커 도입 (신규 작업)

- ISO 엔티티에 markerSignature VARCHAR(64) NULL, manifestHash VARCHAR(64) NULL 추가

- IsoService.addIso 에 BIOS 와 동일한 2-phase save 패턴 — 등록 시 <isoPath>.provision.json sidecar 발급

- ISO manifestHash = SHA-256(file bytes) — 등록 시 1회 계산. Quick scan 은 서명만 검증, deep scan 시 재계산

### Sidecar 충돌 / 정합성

- <isoPath>.provision.json 가 이미 존재 → SidecarConflictException (409, 인프라 측)

- 해당 sidecar 가 다른 (resourceType, resourceId) 마커를 담고 있으면 ORPHAN 으로 보고

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### URL 표 (M0 적용 후)

| Method | URL | 동작 | 응답 (정상) |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /maintenance/reconciliation | 페이지 (DriftReport 테이블 + 액션 버튼) | HTML |
| GET | /maintenance/reconciliation/latest | 최신 DriftReport JSON | 200 DriftReportResponse / 204 |
| POST | /maintenance/reconciliation/scan?deep=false | 수동 스캔 트리거 | 200 ReconciliationStartResponse(jobId) |
| POST | /maintenance/reconciliation/drifts/{driftId}/apply | PATH_DRIFT 자동 적용 (단건) | 200 |
| POST | /maintenance/reconciliation/drifts/{driftId}/dismiss | 무시 처리 | 200 |
| GET | /jobs/{jobId} | 스캔 진행률 폴링 (S1) | 200 BackgroundJobResponse |

### 브라우저 ↔ 서버 흐름

[부팅]
ApplicationReadyEvent
    └─ PathReconciliationService.scan(deep=false)
           └─ BackgroundJobService.register(PATH_RECONCILIATION, ...)
                  └─ MarkableScanner * N → DriftReport
                         └─ navbar 작업 조회 아이콘에 카드 등장 (드리프트 N건)

[관리자 수동]
GET /maintenance/reconciliation
    └─ ReconciliationController → reconciliation/list.html (DriftReport 테이블)

POST /maintenance/reconciliation/scan?deep=true
    └─ ReconciliationRestController → ReconciliationStartResponse(jobId)
           └─ frontend : 작업 조회 아이콘 + 페이지 reload 모두 가능
                  └─ /jobs/{jobId} 폴링으로 진행률 확인

[드리프트 적용]
POST /maintenance/reconciliation/drifts/{driftId}/apply
    └─ PathReconciliationService.apply(drift)
           └─ scanner.applyDriftedPath(resourceId, newPath)
                  └─ DB.<resourcePath> 업데이트 + 마커 위치 동기화

### DriftReport 응답 구조

{
  "scannedAt": "2026-04-25T10:30:00Z",
  "scanDuration": "PT0.45S",
  "deep": false,
  "totalChecked": 17,
  "drifts": [
    {
      "driftId": "1d3f...",
      "resourceType": "OS_ISO",
      "resourceId": 42,
      "kind": "PATH_DRIFT",
      "oldPath": "/opt/iso/rocky/9/dvd.iso",
      "newPath": "/mnt/storage2/iso/rocky/9/dvd.iso",
      "detectedAt": "2026-04-25T10:30:00Z",
      "detail": null
    },
    {
      "driftId": "8a7c...",
      "resourceType": "BIOS_BUNDLE",
      "resourceId": 7,
      "kind": "SIGNATURE_INVALID",
      "oldPath": "/opt/firmware/bios/gigabyte/ms03-ce0/2.03",
      "newPath": null,
      "detectedAt": "2026-04-25T10:30:00Z",
      "detail": "HMAC mismatch — possible tampering"
    }
  ]
}

### 마커 파일 레이아웃

- BIOS_BUNDLE (IN_TREE) : <treeRootPath>/.provision.json

- OS_ISO (SIDECAR) : <isoPath>.provision.json (예: /opt/iso/rocky/9/dvd.iso.provision.json)

- BMC_FIRMWARE (SIDECAR) : <bmcPath>.provision.json — MA4 시점 도입

- DRIVER (TBD) : MA5 시점 결정 (.zip 이면 SIDECAR, 디렉토리 트리면 IN_TREE)

## 4. 도메인 모델

### 엔티티 (Markable 구현 추가)

| 엔티티 | 추가 필드 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| BoardBIOS (수정) | Markable 구현 — 기존 필드 그대로 노출 | getResourceType() = BIOS_BUNDLE, getResourcePath() = Path.of(treeRootPath), getMarkerLayout() = IN_TREE |
| ISO (수정) | String markerSignature(64) NULL, String manifestHash(64) NULL 추가 + Markable 구현 | getResourceType() = OS_ISO, getResourcePath() = Path.of(isoPath), getMarkerLayout() = SIDECAR |

### Value Object / Enum / Record (신규)

| 종류 | 이름 | 패키지 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enum | ResourceType | global/marker/ | BIOS_BUNDLE(IN_TREE), OS_ISO(SIDECAR), BMC_FIRMWARE(SIDECAR), DRIVER(TBD). 각 enum 상수가 default MarkerLayout 보유 |
| Enum | MarkerLayout | global/marker/ | IN_TREE, SIDECAR |
| Enum | DriftKind | global/marker/ | PATH_DRIFT, MISSING, ORPHAN, SIGNATURE_INVALID, HASH_MISMATCH |
| record | MarkerContent (일반화) | global/marker/ | String resourceType, Long resourceId, Map<String,String> attributes, Instant createdAt, String manifestHash, String signature |
| record | Drift | global/marker/ | String driftId(UUID), ResourceType resourceType, Long resourceId, String oldPath, String newPath, DriftKind kind, Instant detectedAt, String detail |
| record | DriftReport | global/marker/ | Instant scannedAt, Duration scanDuration, boolean deep, int totalChecked, List<Drift> drifts |

### Interface

| 이름 | 패키지 | 메서드 |
| --- | --- | --- |
| Markable | global/marker/ | Long getResourceId(), ResourceType getResourceType(), Path getResourcePath(), MarkerLayout getMarkerLayout(), String getManifestHash(), String getMarkerSignature(), void reissueMarker(String hash, String signature) |
| MarkableScanner | global/marker/ | ResourceType supportedType(), List<Markable> findActiveMarkables(), void applyDriftedPath(Long resourceId, Path newPath), Optional<String> recomputeManifestHash(Markable markable) |

### Service

| 이름 | 패키지 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ProvisionMarkerService (이전·일반화) | global/marker/service/ | 인프라. write(Path, MarkerLayout, MarkerContent), read(Path, MarkerLayout), computeSignature, verifySignature, verifyManifestHash, resolveMarkerFile(Path, MarkerLayout). HMAC secret 은 @Value |
| PathReconciliationService (신규) | maintenance/reconciliation/service/ | 재조정 본체. DriftReport scan(boolean deep), void apply(Drift), Optional<DriftReport> latestReport(), @EventListener(ApplicationReadyEvent), @Scheduled |
| BoardBiosMarkableScanner (신규) | management/bios/service/ | BoardBIOSRepository.findByIsDeletedFalse 위임 |
| IsoMarkableScanner (신규) | management/os/service/ | IsoRepository.findByIsEnabledTrue 위임 + sidecar 마커 발급 협력 |

## 5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx (plan/26-04-25_10:19:09_MK1_plan.docx) + peppy-lightning.md MK1 섹션 갱신 (이미 완료) | CP1 |
| 2 | 뷰 — templates/maintenance/reconciliation/list.html (DriftReport 테이블 + 액션 버튼). fragments/layout.html navbar 작업 조회 아이콘 dot 갱신 (드리프트 시 활성 — S1 dot 재사용) | CP2 |
| 3 | Controller — ReconciliationController (페이지 1개 — list 만), ReconciliationRestController (4 엔드포인트). 모두 maintenance/reconciliation/controller/ | CP2 |
| 4 | DTO — DriftResponse, DriftReportResponse, ReconciliationStartResponse (maintenance/reconciliation/dto/response/) | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — PathReconciliationService (maintenance/reconciliation/service/), MarkableScanner (global/marker/), ProvisionMarkerService 일반화 시그니처 stub | CP2 |
| 6 | Repository — 신규 없음. 기존 BoardBIOSRepository.findByIsDeletedFalse, IsoRepository.findByIsEnabledTrue 만 사용 | CP3 |
| 7 | Entity / VO — ISO 에 markerSignature / manifestHash 추가, Markable 구현. BoardBIOS Markable 구현. ResourceType, MarkerLayout, Markable, MarkableScanner, Drift, DriftKind, DriftReport, MarkerContent(일반화) 신설. ProvisionMarkerService + MarkerMissingException 이전 (M0 후 위치에서) | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 통합 테스트 15 시나리오 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — ddl-auto=update 일시 전환 → iso 테이블에 marker_signature, manifest_hash 컬럼 확인 → validate 복원 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E (사용자 단독) — ISO 등록 → 마커 발급 확인 → 터미널에서 mv → 수동 스캔 → PATH_DRIFT 적용 → DB 갱신 확인 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

컨트롤러 단위 통합 테스트 : ReconciliationRestControllerTest (15 시나리오)

### 성공 경로 (3)

- POST /maintenance/reconciliation/scan → 200, ReconciliationStartResponse(jobId). BackgroundJobService.register(PATH_RECONCILIATION, ...) 호출 검증

- GET /maintenance/reconciliation/latest (스캔 1회 후) → 200, DriftReportResponse 의 totalChecked / drifts 필드 검증

- POST /maintenance/reconciliation/drifts/{id}/apply (PATH_DRIFT) → 200. MarkableScanner.applyDriftedPath 호출 + 호출 인자 (resourceId, newPath) 검증

### 입력 검증 실패 (1)

- apply 시 driftId 가 UUID 형식 아님 → 400

### 리소스 없음 (3)

- GET /maintenance/reconciliation/latest 가 한번도 스캔되지 않은 상태 → 204

- apply 시 존재하지 않는 driftId → 404 DriftNotFoundException

- apply 시 보고서가 prune 되어 사라진 driftId → 404

### 도메인 충돌 (5)

- PATH_DRIFT 가 아닌 종류 (SIGNATURE_INVALID) 에 apply 호출 → 409 DriftAutoApplyNotAllowedException

- IsoService.addIso 에서 sidecar 마커 충돌 (<file>.provision.json 존재) → 409 SidecarConflictException — IsoControllerUploadFlowTest 측 시나리오

- 동일 자원에 대한 동시 스캔 (RUNNING Job 있을 때 신규 scan) → 409 ReconciliationAlreadyRunningException

- dismiss 시 driftId 가 보고서에 없음 → 404 (자체 처리)

- apply 시 PATH_DRIFT 의 newPath 가 다른 (resourceType, resourceId) 와 충돌 → 409

### 서버 오류 (3)

- HMAC 시크릿 미설정 (env 누락) → fail-fast 부팅 또는 첫 사용 시 500. @Value default 가 있다면 startup-warning 로그

- deep scan 중 IO 실패 (파일 read 권한 없음) → DriftReport 에 partial 결과 + 500 에러는 보고서 안에 detail 로

- upload.base-dir 이 없는 경로 → 시작시 fail-fast (MK1 전체가 의미 없으므로)

## 7. 예외 계층

### 신규 — 인프라 (global/marker/exception/)

- MarkerWriteFailedException extends DomainException (500) — IO 실패

- MarkerSignatureInvalidException extends DomainException (500) — 검증 단계 사용

- SidecarConflictException extends ConflictException (409) — 등록 시 sidecar 이미 존재

### 신규 — 본체 (maintenance/reconciliation/exception/)

- DriftAutoApplyNotAllowedException extends ConflictException (409) — PATH_DRIFT 외 종류에 apply

- ReconciliationAlreadyRunningException extends ConflictException (409) — 동시 스캔

- DriftNotFoundException extends NotFoundException (404) — 존재하지 않는 driftId

### 이전

- MarkerMissingException — management/bios/exception/ (M0 후 위치) → global/marker/exception/. 코드 변경 없음, package 만 이동

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 스코프 경계

- OSImage 자체는 마커 대상 아님: 현재 OSImage 엔티티는 repoPath 필드를 갖지 않은 상태. (탐색 결과). repoPath 가 추후 도입되면 그 시점에 OSImageMarkableScanner 가 추가됨. MK1 본 슬라이스에선 ISO 만 다룬다

- MA4 BMC / MA5 Driver 는 MK1 위에 빌드 : 두 페이지는 처음부터 Markable 구현 + MarkerLayout 적절히 선택해 만든다. MK1 이 이걸 가능케 하는 인프라 슬라이스

- ApplicationFileMover (UI 안에서 파일 이동) 은 MK1 범위 외 후속 (MK2 후보)

### M0 슬라이스 의존

- MK1 의 모든 import / 패키지 경로 (management.bios.*, management.os.*, maintenance.reconciliation.*) 는 M0 가 적용된 후의 어휘

- MK1 작업 시작 전에 G-M0 승인 필수

- M0 미적용 환경에서는 본 plan docx 의 모든 management.* 를 maintenance.* (구) 로, maintenance.reconciliation.* 를 새 패키지로 읽어야 한다 — 그러나 이런 상태에서의 작업은 절대 시작하지 않는다 (혼란 방지)

### CLAUDE.md / config 수정 사항

- application.properties 에 다음 항목 추가

  - provision.marker.secret=${PROVISION_MARKER_SECRET:change-me-before-prod-deploy}

  - reconciliation.scan.startup-enabled=true

  - reconciliation.scan.interval-ms=3600000

  - reconciliation.auto-apply-path-drift=false

  - reconciliation.report.retention-count=10

- CLAUDE.md 에 도메인 추가 (global/marker/ 패키지 + maintenance/reconciliation/ 본체 + ResourceType, MarkerLayout 어휘) — MK1 완료 후 업데이트

### HMAC 시크릿 환경변수 승격 영향

- 그동안 dev 환경에서 default 값으로 만들어진 BIOS 마커는 시크릿 변경 시 모두 SIGNATURE_INVALID 가 된다. MK1 도입 시점에 :

  - default 시크릿을 그대로 유지하면 기존 마커 보존 (운영에선 환경변수로 덮음)

  - 운영 전환 시 1회 마커 재발급 마이그레이션 필요 (MK1 범위 외 — 별도 admin SQL 또는 부트 옵션 후속)

### ISO sidecar 가 디렉토리 정리에 노이즈

- /opt/iso/ 같은 곳에 *.iso 만 보던 관리자에게 *.iso.provision.json 가 짝으로 생긴다. 운영 가이드 갱신 필요 (MK1 범위 외 — 사용자가 자체 작성)

### 미루는 리팩터

- 기존 BiosService.verifyIntegrity 의 IntegrityStatus enum 을 일반화된 Drift / DriftKind 와 통합할지 — 본 스테이지에선 호환 wrapper 만 두고, 두 표현이 공존. 이후 unification 은 별도 후속

### 관련 페이지 동반 수정

- templates/management/bios/bios-list.html (있다면) — verifyIntegrity 결과 표시가 있다면 새 Drift 표현과 충돌 없는지 확인. 단순 IntegrityStatus 표시만 한다면 무관

- templates/fragments/layout.html — 작업 조회 아이콘 dot 의 활성 조건에 “드리프트 N건” 도 포함

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava → BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test → 전체 통과 (BIOS 측 회귀 + MK1 신규 테스트 모두)

- application.properties 변경 후 ./gradlew bootRun 부팅 성공 (env var 미주입 default 동작 확인)

### 기능

- ISO 신규 등록 → 디스크에 <isoPath>.provision.json 생성. cat 으로 JSON 구조 확인

- sidecar 충돌 시 (이미 존재) 409 + 디스크 변경 없음

- 부팅 시 PathReconciliationService 자동 스캔 1회 실행 → 로그에 [reconciliation] startup scan completed in 0.4s, 17 checked, 0 drifts 류

- 터미널에서 ISO 1건 mv /opt/iso/.../dvd.iso /mnt/new/dvd.iso (sidecar 도 같이 이동) → 즉시 POST /maintenance/reconciliation/scan → DriftReport 에 PATH_DRIFT 1건 등장. oldPath, newPath 필드 검증

- POST /maintenance/reconciliation/drifts/{id}/apply 실행 → DB.iso.iso_path 가 newPath 로 갱신. 마커 파일 위치 검증

- BIOS 트리에서 파일 1개 rm 또는 변조 → deep scan 실행 → HASH_MISMATCH 1건 등장

- BIOS 트리 통째 이동 + 모든 sidecar/in-tree 마커 동행 → PATH_DRIFT 감지 + apply 시 DB.bios.tree_root_path 갱신

- 작업 조회 아이콘에 PATH_RECONCILIATION Job 카드 진행률 → COMPLETED 전이 확인. 카드 클릭 → reconciliation 페이지로 이동

### 회귀

- 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 모두 통과 (M0 후 + MK1 import 변경 후)

- 기존 BiosControllerUploadFlowTest 모두 통과 (ProvisionMarkerService 위치 변경 후)

- 기존 BIOS 등록·verify·delete 플로우 그대로 동작 (수동 스모크)

- S1 작업 조회 아이콘이 COMPS_EXTRACTION, ISO_UPLOAD, PATH_RECONCILIATION 모두 표시

## 10. Critical Files

### 신규 — 인프라

src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/
├── MarkerContent.java               (record, 일반화)
├── ResourceType.java
├── MarkerLayout.java
├── Markable.java                    (interface)
├── MarkableScanner.java             (interface)
├── Drift.java                       (record)
├── DriftKind.java
├── DriftReport.java                 (record)
├── service/
│   └── ProvisionMarkerService.java  (이전 + 일반화)
└── exception/
    ├── MarkerMissingException.java         (이전)
    ├── MarkerWriteFailedException.java
    ├── MarkerSignatureInvalidException.java
    └── SidecarConflictException.java

### 신규 — 재조정 본체

src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/
├── service/
│   └── PathReconciliationService.java
├── controller/
│   ├── ReconciliationController.java       (페이지)
│   └── ReconciliationRestController.java   (REST)
├── dto/response/
│   ├── DriftResponse.java
│   ├── DriftReportResponse.java
│   └── ReconciliationStartResponse.java
└── exception/
    ├── DriftAutoApplyNotAllowedException.java
    ├── ReconciliationAlreadyRunningException.java
    └── DriftNotFoundException.java

### 신규 — 도메인 어댑터

src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/
└── BoardBiosMarkableScanner.java

src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/
└── IsoMarkableScanner.java

### 신규 — 뷰

src/main/resources/templates/maintenance/reconciliation/
└── list.html

src/main/resources/static/maintenance/reconciliation/
└── list.js

### 신규 — 테스트

src/test/java/com/example/serverprovision/global/marker/service/
└── ProvisionMarkerServiceTest.java          (BIOS + ISO 케이스 일반화 회귀)

src/test/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/
├── service/
│   └── PathReconciliationServiceTest.java   (drift 5종 + happy)
└── controller/
    └── ReconciliationRestControllerTest.java (15 시나리오)

src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/service/
└── IsoMarkableScannerTest.java

### 수정

src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/entity/BoardBIOS.java
  → Markable 구현 추가 (필드 변경 없음)

src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosService.java
  → ProvisionMarkerService import 갱신, MarkerContent attributes 변환

src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/entity/ISO.java
  → markerSignature, manifestHash 필드 추가 + Markable 구현

src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoService.java
  → 2-phase save (sidecar 마커 발급) 추가

src/main/resources/application.properties
  → provision.marker.secret 외 4 항목 추가

src/main/java/com/example/serverprovision/ServerProvisionApplication.java (또는 별도 @Configuration)
  → ApplicationReadyEvent 리스너 (PathReconciliationService 자체에 @EventListener 면 불필요)

src/main/resources/templates/fragments/layout.html
  → 작업 조회 아이콘 dot 활성 조건에 드리프트 보고서 추가

src/main/resources/static/global/background-jobs.js
  → JobType.PATH_RECONCILIATION 카드의 액션 영역 (드리프트 N건 → 페이지 이동) 분기

### 이전 (M0 직후, MK1 안에서 실행)

management/bios/service/ProvisionMarkerService.java
  → global/marker/service/ProvisionMarkerService.java

management/bios/exception/MarkerMissingException.java (있다면)
  → global/marker/exception/MarkerMissingException.java

### 유지 (변경 없음)

DESIGN.md
CLAUDE.md (MK1 완료 후 update)
src/main/resources/static/css/global/style.css
src/main/resources/static/css/miller.css
src/main/resources/static/css/table-list.css
build.gradle

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 → CP2 → CP3 → CP4 → CP5 → G-MK1 순서로 진행

- G-MK1 후 → MA4 BMC 진입 (Markable 즉시 적용)

  - BMC 는 단일 firmware 파일 가정 (.bin, .efi, .ima 등) → SIDECAR

  - BoardBmc 가 처음부터 Markable 구현. retrofit 비용 0

- MA4 → MA5 (Driver) — MA5 시점에 zip 단일 파일 vs 디렉토리 트리 결정 후 적절한 MarkerLayout 선택

- MA5 G-MA5 → Stage 1 Management 종료

- Stage 3 Provisioning (U1, U2) → Stage 4 PXE

- 향후 후속 슬라이스 (MK1 범위 외) :

  - MK2 (ApplicationFileMover) — UI 에서 파일 이동 → 마커 + DB 동시 갱신. MK1 의 applyDriftedPath 역방향

  - 마커 재발급 마이그레이션 — secret 회전 시 일괄 재서명 admin 도구

  - Stage 4 PXE 자원 무결성 강제 — PXE 빌드 직전 quick scan 자동 호출