Stage 1 / MA4-1 — Directory Browse / Bundle Upload Sharedization Plan

페이지키: MA4-1 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스)
작성일: 2026-04-26 14:37:46 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 선행 검토 → MA4-1 재계획
상태: 사용자 요청으로 CP1 재진행 (기존 일부 구현 존재)

1. 현재 상태 요약

선행 슬라이스 현황

- MA1 / MA1-async : OS 이미지 / ISO 등록 / 비동기 후처리 존재

- MA2 : BoardModel 완료

- MA3 : BIOS 번들 업로드, 디렉토리 탐색, 진입점 탐지, manifest 계산, marker 발급 완료

- MA4 : BMC 번들 업로드를 BIOS 패턴으로 재구성 완료. 실DB board_bmc 재생성 후 실제 업로드 smoke test 성공

- MK1 : marker / drift / reconciliation 인프라 방향 확정

이번 재계획의 배경

기존에는 MA4-1(commonization) 을 단일 공통화 슬라이스로 계획했다. 그러나 실제 구현 중 공통화 범위가 다음 5개 덩어리로 나뉜다는 점이 분명해졌다.

- MA4-1-1 — Directory Browse 공통화

- MA4-1-2 — Frontend bundle upload bootstrap 공통화

- MA4-1-3 — Target directory validation 공통화

- MA4-1-4 — Upload intent / upload wiring 공통화

- MA4-1-5 — Bundle file policy / residual cleanup 정리

현재 실제 구현 상태

- 사용자의 요청으로 MA4-1 CP1 을 재진행한다.

- 현재 코드베이스는 이미 MA4-1-1 의 CP2 수준까지 일부 반영된 상태다.

  - 공통 DirectoryBrowseService / 공통 browse DTO / browse 관련 예외 추가됨

  - BIOS / BMC / ISO controller browse endpoint 가 공통 service 호출 형태로 전환됨

  - BIOS / BMC 신규 등록 페이지가 공통 JS bootstrap 파일을 선로딩하도록 연결됨

- 그러나 사용자의 승인 흐름 기준으로는, 이를 공식적으로는 “MA4-1 재계획 후 CP1 재승인 대기” 상태로 본다.

- 이후 진행은 이 문서 기준으로 MA4-1-1 부터 세부 슬라이스 단위로 승인받으며 이어간다.

2. 페이지 요구사항 (확정)

- 이번 슬라이스는 기능 추가가 아니라 구조 정리다.

- 사용자 가시 동작은 바뀌지 않아야 한다.

- 공통화 대상은 도메인 핵심이 아닌 반복 인프라로 한정한다.

- BIOS / BMC / ISO 의 도메인 저장 규칙, marker attribute, redirect, 메시지 텍스트는 각 도메인에 남긴다.

- 구현은 5개 세부 슬라이스로 쪼개어 진행한다.

- 각 세부 슬라이스는 독립적으로 “어디까지 공통화하고 무엇은 남기는지” 경계를 분명히 한다.

- 신규 CSS 파일은 중복된 CSS 스크립트가 실재할 경우 생성 허용한다. 다만 이번 5개 세부 슬라이스에서 CSS 추가는 우선순위가 낮다.

세부 슬라이스 범위

MA4-1-1 — Directory Browse 공통화

- 공통 browse request / response

- 경로 normalize

- invalid path / not found / not directory / IO 오류 처리

- includeFiles 옵션 지원

- 각 controller 는 HTTP status mapping 만 유지

MA4-1-2 — Frontend bundle upload bootstrap 공통화

- 업로드 모드 탭 전환

- browse panel 열기/닫기/상위 이동

- BIOS/BMC 신규 등록 페이지의 공통 bootstrap 진입점

- 개별 스크립트는 도메인별 intent payload / submit 후처리만 유지

MA4-1-3 — Target directory validation 공통화

- parent 존재 여부

- allowCreateDirectory

- target dir 점유 여부

- marker 충돌

- ignorable 파일 무시

- intent 단계와 upload 직전 단계의 정책 일치

MA4-1-4 — Upload intent / upload wiring 공통화

- intent request 공통 처리 골격

- upload request 에서 공통 FormData 조립 / 공통 XHR 처리 분리

- 단, addBios / addBmc 저장 본체는 feature service 유지

MA4-1-5 — Bundle file policy / cleanup 정리

- .DS_Store, Thumbs.db 정책 중앙화

- 실패 후 target directory cleanup 정책 정리

- BIOS/BMC 간 동일 규칙 보장

3. URL / 데이터 흐름 스케치

URL 표 (동작 변화 없음)

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /management/os/browse | ISO 경로 탐색 | DirectoryListingResponse |
| GET | /management/bios/browse | BIOS 대상 디렉토리 탐색 | DirectoryListingResponse |
| GET | /management/bmc/browse | BMC 대상 디렉토리 탐색 | DirectoryListingResponse |
| POST | /management/bios/{boardId}/upload-intent | BIOS 사전 검증 | JSON |
| POST | /management/bmc/{boardId}/upload-intent | BMC 사전 검증 | JSON |
| POST | /management/bios/{boardId}/upload | BIOS 번들 업로드 | JSON |
| POST | /management/bmc/{boardId}/upload | BMC 번들 업로드 | JSON |

공통화 후 흐름 개요

Browser UI
  └─ common bundle-upload bootstrap / shell
        ├─ browse panel
        ├─ intent 요청
        └─ XHR upload

Feature Controller
  └─ common filesystem browse / common validation helper
        └─ feature service 로 위임

Feature Service
  └─ BIOS / BMC 도메인 저장 / marker 발급 / cleanup

유지할 feature 경계

- BIOS/BMC/ISO URL 계약 유지

- BIOS/BMC Service 의 addBios / addBmc 진입점 유지

- ISO 의 browse includeFiles 특성 유지

- Miller 선택 복원, verify button 등 기존 UI 동작 유지

4. 도메인 모델

이번 슬라이스는 새 비즈니스 엔티티를 추가하지 않는다. 공통 인프라 타입만 도입하거나 정리한다.

공통 타입 목록

| 종류 | 이름 | 역할 | 세부 슬라이스 |
| --- | --- | --- | --- |
| DTO | DirectoryBrowseRequest | browse 입력 | MA4-1-1 |
| DTO | DirectoryListingResponse | browse 응답 | MA4-1-1 |
| Service | DirectoryBrowseService | 서버 경로 탐색 공통 로직 | MA4-1-1 |
| JS | bundle-upload-bootstrap.js | 탭/브라우저 bootstrap | MA4-1-2 |
| Service 후보 | TargetDirectoryPolicyService | 점유 / marker 충돌 검사 | MA4-1-3 |
| Helper | BundleFilePolicy 공통 위치 | 잡파일 무시 정책 | MA4-1-5 |

유지되는 도메인 전용 데이터

- BoardBIOS, BoardBMC, ISO

- BiosCreateRequest, BmcCreateRequest, IsoUploadIntentRequest

- marker attribute 내용

- redirect URL 및 선택 복원 규칙

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MA4-1 전체 재계획 문서화 (5개 세부 슬라이스 분해) | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | MA4-1-1 뷰/JS bootstrap 연결 정리 | browse bootstrap 반영 | CP2 |
| 3 | MA4-1-1 controller browse 공통 service 연결 | controller 수정 | CP2 |
| 4 | MA4-1-1 request/response / config 정리 | DTO / template 연결 | CP2 |
| 5 | MA4-1-1 service 시그니처 정리 | browse 공통 service 호출점 정리 | CP2 |
| 6 | MA4-1-2 / MA4-1-3 공통 service / helper 위치 확정 | 공통 service/helper 설계 반영 | CP3 |
| 7 | MA4-1-2 / MA4-1-3 관련 repository/entity 영향 없음 확인 | 영향 검토 결과 | CP3 |
| 8 | MA4-1-2 ~ MA4-1-5 본체 구현 + 테스트 | 동작 코드 + 테스트 | CP4 |
| 9 | 실 경로 smoke / 스키마 영향 없음 재확인 | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자가 BIOS/BMC 실제 브라우저 E2E 확인 | 사용자 검증 | CP5 |

세부 슬라이스와 Step 대응

- MA4-1-1 : Step 2 ~ 5

- MA4-1-2 : Step 6 / Step 8 일부

- MA4-1-3 : Step 6 / Step 8 일부

- MA4-1-4 : Step 8 일부

- MA4-1-5 : Step 8 ~ 9 일부

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

MA4-1-1 / MA4-1-2

- BIOS browse 정상 — 200

- BMC browse 정상 — 200

- ISO browse 정상 — 200

- browse not found — 404

- browse file path conflict — 409

- browse invalid path — 400

MA4-1-3

- BIOS intent 정상 — 200

- BMC intent 정상 — 200

- 비어있지 않은 디렉토리 — 409

- marker 충돌 — 409

- 잡파일만 있는 디렉토리 — 200

MA4-1-4

- BIOS upload 정상 — 200

- BMC upload 정상 — 200

- invalid token — 409

- entrypoint 탐지 실패 — 409

MA4-1-5

- 저장 실패 후 target directory cleanup — service test

- .DS_Store 무시 — service test

- 기존 verify / 선택 복원 회귀 유지

7. 예외 계층

재사용

- TargetDirectoryNotEmptyException

- MarkerConflictException

- DirectoryMissingException

- InvalidUploadTokenException

- EntrypointNotFoundException

- EntrypointAmbiguousException

MA4-1-1 신규

- InvalidBrowsePathException

- BrowseTargetNotFoundException

- BrowseTargetNotDirectoryException

- DirectoryBrowseIoException

원칙

- browse 계층 신규 예외는 HTTP status mapping 을 단순화하는 범위에서만 허용

- 그 외는 기존 도메인 예외 재사용 우선

8. 예상 부산물 / 주의

- 이번 문서는 MA4-1 전체 재계획 문서다. 구현 보고 시에는 “현재 어느 세부 슬라이스까지 진행됐는지”를 반드시 명시한다.

- 현재 코드 상태는 이미 MA4-1-1 CP2 일부가 반영되어 있으므로, 향후 보고 시 “재계획 기준 정렬 완료 여부”를 같이 적어야 한다.

- DirectoryListingResponse 는 기존 BIOS 패키지 정의에서 공통 위치로 옮긴다.

- 공통 JS bootstrap 은 도메인 본체 submit 로직을 모두 흡수하지 않는다. 1차 목표는 bootstrap 반복 제거다.

- 신규 CSS 파일은 필요 시 허용되지만, 이번 재계획의 우선순위는 아니다.

9. Verification 체크리스트

Build

- ./gradlew compileJava compileTestJava

기능

- BIOS 신규 등록: browse / 탭 / intent / upload

- BMC 신규 등록: browse / 탭 / intent / upload

- ISO browse: includeFiles 유지

회귀

- marker 충돌 감지 유지

- .DS_Store 무시 유지

- selectedBoardId / selectBoardId 선택 복원 유지

- 기존 verify 버튼 동작 유지

10. Critical Files

신규

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/filesystem/...

- src/main/resources/static/management/common/bundle-upload-bootstrap.js

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/bundle/... (후속 후보)

수정

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/controller/BiosController.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/controller/BmcController.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageController.java

- src/main/resources/templates/management/bios/bios-new.html

- src/main/resources/templates/management/bmc/bmc-new.html

- src/main/resources/static/management/bios/bios-new.js

- src/main/resources/static/management/bmc-new.js

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosUploadIntentService.java (후속)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcUploadIntentService.java (후속)

유지

- BoardBIOS, BoardBMC, ISO 핵심 필드

- 기존 업로드 URL 계약

- 기존 marker 발급 규칙

11. 다음 마일스톤

- 현재 위치: MA4-1-1 의 CP2까지 일부 구현된 상태이지만, 사용자 요청에 따라 공식 흐름은 MA4-1 CP1 재진행으로 되돌아와 있다.

- CP1 승인 후: 현 구현을 MA4-1-1 / CP2 완료 후보로 간주하고, 사용자 확인을 받아 CP3로 진행할지 결정한다.

- CP3 이후: MA4-1-2, MA4-1-3를 본격 구현 범위로 올린다.

- 최종적으로: MA4-1-5까지 묶어 MA4 내부 공통화 보조 슬라이스를 종료하고, 이후 MA5 Driver 진입 준비로 연결한다.