Stage 1 / MA4-1-1 — Directory Browse Sharedization Plan

페이지키: MA4-1-1 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스 1)
작성일: 2026-04-26 14:45:31 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 1단계
상태: CP1 대기 (일부 코드 선반영 상태)

1. 현재 상태 요약

- MA3 BIOS, MA4 BMC, MA1 ISO 모두 서버 경로 탐색 API를 각자 보유한다.

- 현재 실제 코드에는 공통 DirectoryBrowseService 와 browse DTO/예외 일부가 이미 선반영되어 있다.

- 그러나 사용자 승인 흐름 기준으로는 아직 MA4-1-1 의 CP1 승인을 받지 않았으므로, 공식적으로는 Step 1 재정렬 상태다.

- 이 슬라이스의 목적은 BIOS/BMC/ISO 의 browse 로직만 공통화하고, 나머지 upload 본체는 건드리지 않는 것이다.

2. 페이지 요구사항 (확정)

- 공통화 대상은 browse 기능에 한정한다.

- BIOS 는 디렉토리만, BMC/ISO 는 필요 시 파일 포함 응답을 유지한다.

- 기존 URL 계약은 그대로 유지한다.

- 각 Controller 는 HTTP status mapping 만 유지하고, 실제 browse 로직은 공통 service 로 이동한다.

- 이 슬라이스에서 upload validation / upload shell / marker policy 는 다루지 않는다.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /management/bios/browse | BIOS 대상 디렉토리 탐색 | DirectoryListingResponse |
| GET | /management/bmc/browse | BMC 대상 디렉토리/파일 탐색 | DirectoryListingResponse |
| GET | /management/os/browse | ISO 대상 디렉토리/파일 탐색 | DirectoryListingResponse |

흐름:

Browser
  └─ Feature Controller (/browse)
        └─ DirectoryBrowseService
              └─ DirectoryListingResponse 반환

4. 도메인 모델

신규/정리 대상

| 종류 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| DTO | DirectoryBrowseRequest | browse 입력 (path, includeFiles) |
| DTO | DirectoryListingResponse | browse 응답 |
| Service | DirectoryBrowseService | 공통 경로 탐색 |
| Exception | InvalidBrowsePathException | 400 |
| Exception | BrowseTargetNotFoundException | 404 |
| Exception | BrowseTargetNotDirectoryException | 409 |
| Exception | DirectoryBrowseIoException | 500 |

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan docx 작성 | 본 문서 | CP1 |
| 2 | BIOS/BMC/ISO browse 진입 뷰/JS 영향 검토 | 영향 정리 | CP2 |
| 3 | Controller browse 공통 service 연결 | Controller 수정 | CP2 |
| 4 | Request/Response 위치 정리 | DTO 정리 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 확정 | common service 호출점 | CP2 |
| 6 | 테스트 wiring / 패키지 정리 | test config | CP3 |
| 7 | entity/repository 영향 없음 확인 | 영향 보고 | CP3 |
| 8 | service 본체 + controller test | 동작 코드 + 테스트 | CP4 |
| 9 | compile / browse smoke | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자 브라우저 E2E | 사용자 검증 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- BIOS browse 정상 — 200

- BMC browse 정상 — 200

- ISO browse(includeFiles=true) 정상 — 200

- invalid path — 400

- not found — 404

- file path conflict — 409

- IO exception — 500

7. 예외 계층

- 신규: browse 전용 4종

- 재사용: ApiErrorResponse, DomainException 계층

8. 예상 부산물 / 주의

- 일부 구현이 선반영되어 있으므로 CP2 보고 시 “기존 코드 정렬 완료” 여부를 함께 보고한다.

- 기존 BIOS 패키지의 DirectoryListingResponse 는 공통 위치로 이동한다.

- upload 기능은 이 슬라이스 범위 밖이다.

9. Verification 체크리스트

- ./gradlew compileJava compileTestJava

- BIOS/BMC/ISO controller test

- 실제 /browse 수동 호출 확인

10. Critical Files

신규

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/filesystem/...

수정

- BiosController.java

- BmcController.java

- OSImageController.java

- browse 관련 controller tests

유지

- upload endpoint / service 본체

11. 다음 마일스톤

- MA4-1-1 완료 후 MA4-1-2 (frontend upload bootstrap 공통화) 진입