Stage 1 / MA4-1-2 — Frontend Bundle Upload Bootstrap Sharedization Plan

페이지키: MA4-1-2 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스 2)
작성일: 2026-04-26 14:45:31 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 2단계
상태: CP1 대기

1. 현재 상태 요약

- BIOS 신규 등록 JS와 BMC 신규 등록 JS는 탭 전환, browse panel, 일부 submit bootstrap이 중복된다.

- 이 슬라이스는 프론트 bootstrap 반복만 줄이고, upload payload 본체 공통화는 다음 슬라이스로 미룬다.

2. 페이지 요구사항 (확정)

- 공통화 대상: 모드 탭, browse panel bootstrap, 공통 DOM wiring

- 도메인별 차이: intent payload, submit 메시지, file handling, redirect 유지

- 신규 CSS는 필요 시 허용되지만 우선 사용하지 않는다.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

흐름:

bios-new.html / bmc-new.html
  └─ common bundle-upload-bootstrap.js
        ├─ mode tab bootstrap
        └─ browse panel bootstrap
  └─ feature js
        └─ intent payload / upload submit 처리

4. 도메인 모델

| 종류 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| JS | bundle-upload-bootstrap.js | 공통 bootstrap |
| Template contract | data-* attrs | feature별 URL/옵션 주입 |

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan docx 작성 | 본 문서 | CP1 |
| 2 | BIOS/BMC template bootstrap 포인트 정리 | template 수정 | CP2 |
| 3 | 공통 bootstrap 파일 연결 | script include / init | CP2 |
| 4 | feature js 경계 정리 | bios-new.js / bmc-new.js 조정 | CP2 |
| 5 | dataset 계약 확정 | template contract | CP2 |
| 6 | test/manual verification 포인트 정리 | 검증 계획 | CP3 |
| 7 | entity/repository 영향 없음 확인 | 영향 보고 | CP3 |
| 8 | bootstrap 본체 구현 | JS 코드 | CP4 |
| 9 | browser smoke / compile | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자 E2E | 사용자 검증 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- BIOS mode tab 전환 유지

- BMC mode tab 전환 유지

- BIOS browse panel open/close 유지

- BMC browse panel open/close 유지

- feature submit 로직이 여전히 개별 동작

7. 예외 계층

- 신규 backend 예외 없음

- frontend error text 유지

8. 예상 부산물 / 주의

- 공통 JS가 upload 본체를 흡수하기 시작하면 이 슬라이스 범위를 넘는다.

- bootstrap까지만 공통화한다.

9. Verification 체크리스트

- ./gradlew compileJava compileTestJava

- BIOS/BMC 신규 등록 페이지 수동 확인

10. Critical Files

신규

- static/management/common/bundle-upload-bootstrap.js

수정

- bios-new.html

- bmc-new.html

- bios-new.js

- bmc-new.js

유지

- backend upload endpoint

11. 다음 마일스톤

- MA4-1-2 완료 후 MA4-1-3 (target directory validation 공통화) 진입