# Stage 1 / MA4-1-3 — Target Directory Validation Sharedization Plan

페이지키: MA4-1-3 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스 3)
작성일: 2026-04-26 14:45:31 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 3단계
상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

- BIOS/BMC 각각 intent 단계와 upload 직전 단계에서 target directory 정책을 중복 구현 중이다.

- .DS_Store 무시, marker 충돌, parent 생성 정책이 분산되어 있다.

- 이 슬라이스의 목적은 policy 자체를 공통화하되, 최종 저장 호출은 각 feature service에 남기는 것이다.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

- intent 단계와 upload 직전 단계의 정책을 일치시킨다.

- .provision.json 은 무시 파일이 아니라 충돌 대상으로 유지한다.

- .DS_Store, Thumbs.db 는 무시 대상 유지.

- BIOS/BMC 모두 같은 결과 메시지/예외 계층을 재사용한다.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

intent/upload controller
  └─ common target directory policy service
        ├─ parent existence
        ├─ allowCreateDirectory
        ├─ occupancy check
        └─ marker conflict check

## 4. 도메인 모델

| 종류 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Service | TargetDirectoryPolicyService | 점유/생성 정책 공통화 |
| Helper | BundleFilePolicy 공통 위치 | ignorable file 판정 |

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan docx 작성 | 본 문서 | CP1 |
| 2 | BIOS/BMC validation 호출점 정리 | 영향 정리 | CP2 |
| 3 | controller/service wiring 정리 | 호출 경계 | CP2 |
| 4 | request 영향 확인 | dto 영향 보고 | CP2 |
| 5 | policy service 시그니처 확정 | service contract | CP2 |
| 6 | helper/service 위치 확정 | common service/helper | CP3 |
| 7 | entity/repository 영향 없음 확인 | 영향 보고 | CP3 |
| 8 | policy 본체 구현 + service test | 코드 + 테스트 | CP4 |
| 9 | smoke / compile | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자 E2E | 사용자 검증 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- parent 없음 + allow=false → 409

- parent 없음 + allow=true → 허용

- non-empty dir → 409

- marker 존재 → 409

- .DS_Store only → 허용

- file path 점유 → 409

## 7. 예외 계층

- 재사용: TargetDirectoryNotEmptyException, MarkerConflictException, DirectoryMissingException

- 신규 예외 도입 지양

## 8. 예상 부산물 / 주의

- BIOS/BMC intent/upload 단계가 둘 다 영향을 받는다.

- message 변경은 최소화한다.

## 9. Verification 체크리스트

- compile

- BIOS/BMC service test

- BMC 실제 재시도 경로 smoke

## 10. Critical Files

### 신규

- TargetDirectoryPolicyService.java (후보)

### 수정

- BiosUploadIntentService.java

- BiosService.java

- BmcUploadIntentService.java

- BmcService.java

- BundleFilePolicy 위치

### 유지

- entity/repository

## 11. 다음 마일스톤

- MA4-1-3 완료 후 MA4-1-4 진입