# Stage 1 / MA4-1-4 — Upload Intent / Upload Wiring Sharedization Plan

페이지키: MA4-1-4 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스 4)
작성일: 2026-04-26 14:45:31 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 4단계
상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

- BIOS/BMC는 동일한 intent + upload 핸드셰이크를 쓰지만 request 작성과 XHR 흐름이 중복된다.

- 이 슬라이스는 upload orchestration의 “배선”만 다룬다.

- addBios / addBmc 저장 본체 자체의 통합은 목표가 아니다.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

- intent 요청 형식, token 처리, XHR progress bootstrap을 정리한다.

- 도메인 고유 payload 필드와 경고 메시지는 유지한다.

- backend에서 feature service 진입점은 유지한다.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

common upload shell
  ├─ requestIntent(...)
  ├─ buildFormData(...)
  └─ startXhrUpload(...)
        └─ feature endpoint (/management/bios/.../upload, /management/bmc/.../upload)

## 4. 도메인 모델

| 종류 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| JS/helper | common upload shell | intent/XHR 공통 골격 |
| Service/helper 후보 | upload contract mapper | backend request 정리 |

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan docx 작성 | 본 문서 | CP1 |
| 2 | BIOS/BMC upload wiring 차이 분석 | 영향 정리 | CP2 |
| 3 | 공통 shell 경계 정의 | contract 정리 | CP2 |
| 4 | template/data attr 정리 | dataset 설계 | CP2 |
| 5 | service signature 영향 확인 | 호출점 정리 | CP2 |
| 6 | helper 위치 확정 | common JS/helper | CP3 |
| 7 | entity/repository 영향 없음 확인 | 영향 보고 | CP3 |
| 8 | 공통 shell 구현 + 회귀 테스트 | 코드 + 테스트 | CP4 |
| 9 | smoke / compile | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자 E2E | 사용자 검증 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- BIOS intent 정상

- BMC intent 정상

- BIOS upload 정상

- BMC upload 정상

- invalid token → 409

- warning confirm 흐름 유지

## 7. 예외 계층

- 신규 예외 없이 기존 upload 예외 유지

## 8. 예상 부산물 / 주의

- 프론트 공통화가 과해지면 feature 차이가 가려질 수 있다.

- orchestration까지만 묶고 domain payload는 feature에 남긴다.

## 9. Verification 체크리스트

- compile

- BIOS/BMC upload flow test

- 실제 upload smoke

## 10. Critical Files

### 신규

- common upload shell/helper (후보)

### 수정

- bios-new.js

- bmc-new.js

- upload flow controller tests

### 유지

- BiosService.addBios

- BmcService.addBmc

## 11. 다음 마일스톤

- MA4-1-4 완료 후 MA4-1-5 진입