# Stage 1 / MA4-1-5 — Bundle File Policy / Cleanup Consolidation Plan

페이지키: MA4-1-5 (Stage 1 Management 내부 공통화 슬라이스 5)
작성일: 2026-04-26 14:45:31 KST
위치: MA4 진행 중 공통화 5단계
상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

- .DS_Store, Thumbs.db, .provision.json 처리 규칙과 실패 후 cleanup 규칙이 BIOS/BMC 여러 지점에 흩어져 있다.

- 이 슬라이스의 목적은 bundle file policy 와 failed upload cleanup 을 마지막으로 정리하는 것이다.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

- .DS_Store, Thumbs.db 는 무시

- .provision.json 은 무시 파일이 아니라 marker 충돌/검증 대상 유지

- manifest 계산, entrypoint 탐지, target dir occupancy, cleanup 규칙이 BIOS/BMC에서 동일해야 한다

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

upload / verify / manifest
  └─ common bundle file policy
  └─ failed upload cleanup helper

## 4. 도메인 모델

| 종류 | 이름 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Helper | BundleFilePolicy | 잡파일 무시 정책 |
| Helper/service | cleanup helper | failed upload 정리 |

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 내용 | 산출물 | 체크포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | plan docx 작성 | 본 문서 | CP1 |
| 2 | BIOS/BMC policy 영향 분석 | 영향 정리 | CP2 |
| 3 | cleanup 경계 정리 | 호출 지점 정리 | CP2 |
| 4 | helper 위치 정리 | package 정리 | CP2 |
| 5 | verification 포인트 정리 | 검증 계획 | CP2 |
| 6 | helper/service 위치 확정 | common helper | CP3 |
| 7 | entity/repository 영향 없음 확인 | 영향 보고 | CP3 |
| 8 | policy/cleanup 구현 + service test | 코드 + 테스트 | CP4 |
| 9 | smoke / compile | 검증 결과 | CP4 |
| 10 | 사용자 E2E | 사용자 검증 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- .DS_Store only dir → 허용

- marker file 존재 dir → 충돌 유지

- manifest 계산 시 .DS_Store 제외

- entrypoint 탐지 시 잡파일 제외

- 저장 실패 후 cleanup 실행

## 7. 예외 계층

- 신규 예외 도입 지양

- cleanup 실패는 warning log 처리

## 8. 예상 부산물 / 주의

- 이 슬라이스는 기능보다 운영 안정성에 직접 영향이 있다.

- 잘못 묶으면 marker 규칙이 흐려질 수 있으므로 .provision.json은 별도 취급을 유지한다.

## 9. Verification 체크리스트

- compile

- BIOS/BMC service test

- 실경로 재시도 smoke

## 10. Critical Files

### 신규/이동

- BundleFilePolicy 공통 위치

- cleanup helper (후보)

### 수정

- BundleManifestService.java

- BundleEntrypointDetector.java

- BiosService.java

- BmcService.java

- BiosUploadIntentService.java

- BmcUploadIntentService.java

### 유지

- marker payload 구조

## 11. 다음 마일스톤

- MA4-1-5 완료 시 MA4-1 전체 공통화 슬라이스 종료