# Stage 1 / MA4-2 — Integrity Verification Badge Sync Plan

페이지키: MA4-2 (Stage 1 Management — hash/integrity 검증 결과 동기화)
작성일: 2026-04-28 05:46:44 KST
위치: MA4-1 완료 직후, MA4 BMC 진행 중 공통 문제 수정 슬라이스
상태: CP1 대기 (분석 기반 재계획)

## 1. 현재 상태 요약

### 선행 슬라이스 현황

- MA1 / MA1-async : ISO 등록, marker 발급, background job 인프라 연동 완료

- MA3 : BIOS 번들 등록, manifest 계산, marker 발급, verify background job 완료

- MA4-1 : BMC 업로드/검증 흐름을 BIOS 패턴으로 맞춘 상태

- S1 : BackgroundJobService, navbar 작업 센터, bgjob:completed / bgjob:failed 이벤트 디스패치까지 존재

### 현재 관측된 문제

- ISO / BIOS / BMC 의 “지금 검증” 버튼은 정상적으로 background job 을 시작한다.

- 작업 카드도 성공 또는 실패까지 정상 종료된다.

- 그러나 목록 상세 패널의 무결성 배지는 계속 NOT_VERIFIED 로 남는다.

- 즉, 검증 실행은 되지만 검증 결과가 화면 상태로 환원되지 않는다.

### 이번 슬라이스의 핵심 질문

- 이 현상이 backend 문제인가, frontend 문제인가

- 어느 레이어를 어떻게 고쳐야 배지가 바뀌고, 새로고침 후에도 유지되는가

- MA4-2 를 공통 슬라이스로 정의할 때 ISO / BIOS / BMC 모두에 같은 해결책을 적용할 수 있는가

## 2. 문제 분석 결론

### 결론 요약

- 1차 원인(근본 원인)은 backend 계약 부재다.

- 2차 원인(사용자 체감 원인)은 frontend 후처리 부재다.

- 따라서 MA4-2 는 frontend 단독 수정으로 끝내면 안 되고, backend + frontend 동시 수정으로 계획해야 한다.

### Backend 관점 분석

#### A. 검증 결과가 job 내부에서만 소비되고 자원 상태에 반영되지 않는다

- BiosService.verifyIntegrity, BmcService.verifyIntegrity, OSImageService.verifyIntegrity 는 모두 IntegrityStatus 를 계산해 반환한다.

- 하지만 launcher 는 이 값을 받아 BackgroundJob 단계 색상만 갱신하고 끝난다.

- 검증 결과를 엔티티 필드나 별도 조회 API 로 남기지 않으므로, job 완료 후 페이지가 다시 읽을 “최신 무결성 상태” 가 없다.

#### B. 목록/상세 응답은 의도적으로 항상 NOT_VERIFIED 를 내려보낸다

- BIOS : BiosService.toResponse(...) 가 IntegrityStatus.NOT_VERIFIED 를 고정 주입한다.

- BMC : BmcService.toResponse(...) 도 동일하다.

- ISO : ISOResponse.from(...) 역시 IntegrityStatus.NOT_VERIFIED 고정이다.

즉, 사용자가 페이지를 새로고침하더라도 현재 구조에서는 배지가 바뀔 수 없다.

### Frontend 관점 분석

#### C. verify 버튼 스크립트는 badge 갱신 책임을 아예 갖고 있지 않다

- management/bios/bios-list.js 는 verify POST 성공 시 버튼 문구만 잠시 알림에서 확인 으로 바꾸고 끝난다.

- 주석도 “페이지 행에는 별도 표시하지 않는다” 라고 명시하고 있다.

- BMC 와 ISO 도 같은 패턴을 그대로 재사용한다.

#### D. 하지만 후처리 인프라는 이미 일부 존재한다

- 전역 background-jobs.js 는 job 종료 시 bgjob:completed / bgjob:failed 이벤트를 document 에 dispatch 한다.

- os-list.js 는 이미 COMPS_EXTRACTION, ISO_REGISTRATION 에 대해 이 이벤트를 받아 부분 갱신을 수행한다.

즉, 프론트엔드에는 후속 갱신을 붙일 자리 자체는 이미 있다.

### 왜 “frontend만 고치면 된다” 가 아닌가

- badge DOM 을 일시적으로 ORIGINAL 로 바꾸는 것만으로는 새로고침 후 다시 NOT_VERIFIED 로 돌아간다.

- 실패 케이스(TAMPERED, SIGNATURE_INVALID, MARKER_MISSING) 도 실제 결과를 안정적으로 읽어올 backend 소스가 필요하다.

- 따라서 frontend-only patch 는 임시 표시만 가능하고, 정식 해결책이 아니다.

## 3. MA4-2 요구사항 (확정)

- ISO / BIOS / BMC 의 검증 결과는 background job 종료 후 배지에 반영되어야 한다.

- 사용자가 페이지를 새로고침해도 마지막 검증 결과가 유지되어야 한다.

- 목록 렌더마다 파일 해시를 다시 계산하지 않는다.

- 즉, “현재 실시간 상태” 가 아니라 마지막 검증 스냅샷(last verified result) 을 저장하고 보여준다.

- 검증은 기존처럼 background job 으로 유지한다.

- 결과 상태는 최소한 다음 다섯 값을 모두 표현해야 한다.

  - NOT_VERIFIED

  - ORIGINAL

  - TAMPERED

  - SIGNATURE_INVALID

  - MARKER_MISSING

- 기존 navbar 작업 센터는 그대로 유지한다.

- MA4-2 는 MA4 BMC 전용이 아니라 ISO / BIOS / BMC 공통 결함 수정으로 수행한다.

### 비목표

- verify 를 동기 요청으로 되돌리지 않는다.

- 목록 진입 시 전체 자원에 대해 해시 재계산을 하지 않는다.

- marker 재발급 정책을 이번 슬라이스에서 바꾸지 않는다.

- reconciliation(MK1)의 drift 판단 규칙을 바꾸지 않는다.

## 4. 해결 방향

### 방향 요약

MA4-2 는 다음 두 축으로 나눈다.

- Backend : 마지막 검증 결과를 자원 메타데이터로 저장하고 조회 가능하게 만든다.

- Frontend : job 완료 이벤트를 받아 대상 badge 를 부분 갱신한다.

### Backend 설계

#### 1) 자원별 “마지막 검증 결과” 스냅샷 저장

ISO / BIOS / BMC 엔티티에 아래 성격의 필드를 추가한다.

- lastIntegrityStatus : 마지막 검증 결과 enum

- lastVerifiedAt : 마지막 검증 수행 시각

초기값은 NOT_VERIFIED, null 로 본다.

이 방식의 장점:

- 목록 렌더는 비싼 해시 계산 없이 DB 값만 읽으면 된다.

- 새로고침 후에도 badge 가 유지된다.

- 실패 종류도 그대로 남아 운영자가 재확인할 수 있다.

#### 2) verify job 완료 시 스냅샷 갱신

- verifyIntegrity(...) 자체는 현재처럼 파일시스템을 읽고 IntegrityStatus 계산 책임만 가진다.

- 별도 recordVerificationResult(...) 또는 유사 메서드를 두어 launcher 또는 service 경계에서 결과를 저장한다.

- ORIGINAL 뿐 아니라 TAMPERED, SIGNATURE_INVALID, MARKER_MISSING 도 모두 기록한다.

#### 3) 응답 DTO 가 저장된 last status 를 사용하도록 변경

- BIOS toResponse(...)

- BMC toResponse(...)

- ISO ISOResponse.from(...)

위 세 지점이 더 이상 NOT_VERIFIED 를 하드코딩하지 않고, 저장된 lastIntegrityStatus 를 내려보내도록 바꾼다.

#### 4) 단건 badge/status 조회 endpoint 추가

자동 부분 갱신용으로 다음 둘 중 하나를 택한다.

- JSON status endpoint

- Thymeleaf fragment endpoint

이번 슬라이스에서는 범위를 작게 유지하기 위해 JSON status endpoint 를 우선안으로 둔다.

이유:

- badge 한 칸만 갱신하면 되므로 fragment 전체를 다시 렌더할 필요가 없다.

- ISO / BIOS / BMC 모두 같은 응답 구조를 맞추기 쉽다.

- 실패 상태까지 명시적으로 받을 수 있다.

### Frontend 설계

#### 1) verify 요청 직후 동작

- 현재처럼 버튼 비활성화 + 검증 요청 중… 은 유지한다.

- 성공 시 jobId 만 받는 동작도 유지한다.

#### 2) INTEGRITY_VERIFICATION 종료 이벤트 후 대상 badge 재조회

- verify job 등록 시 metadata 에 최소한 아래를 싣는다.

  - resourceType

  - resourceId

  - 부모 식별자 (osId 또는 boardId)

- 전용 JS 가 bgjob:completed / bgjob:failed 를 받아 대상 status endpoint 를 다시 호출한다.

- 응답으로 받은 integrityStatus 로 badge text / color 를 갱신한다.

#### 3) badge 색상 규칙 명시

- NOT_VERIFIED : gray

- ORIGINAL : green

- TAMPERED : red or danger

- SIGNATURE_INVALID : orange/red

- MARKER_MISSING : gray/orange

색상값 자체는 기존 badge class 체계를 재사용한다.

### 최종 판단

MA4-2 의 정식 해결책은 backend 우선, frontend 연계다.

- backend 없이 frontend만 고치면 reload 지속성이 없다

- frontend 없이 backend만 고치면 사용자가 수동 새로고침 전까지 변화를 못 본다

## 5. URL / 데이터 흐름 스케치

### 기존 흐름

- “지금 검증” 클릭

- POST /verify

- JobStartResponse(jobId) 반환

- launcher 가 background verify 수행

- 작업 카드 완료/실패

- 상세 배지는 그대로 NOT_VERIFIED

### 목표 흐름

- “지금 검증” 클릭

- POST /verify

- JobStartResponse(jobId) 반환

- launcher 가 background verify 수행

- IntegrityStatus 계산

- 자원 엔티티의 lastIntegrityStatus / lastVerifiedAt 저장

- job 종료

- background-jobs.js 가 bgjob 이벤트 dispatch

- 페이지 전용 JS 가 status endpoint 재조회

- 대상 badge 만 갱신

### 추가/변경 URL 후보

- POST /management/os/{osId}/iso/{isoId}/verify 기존 유지, 응답은 JobStartResponse

- POST /management/bios/{boardId}/bios/{biosId}/verify 기존 유지, 응답은 JobStartResponse

- POST /management/bmc/{boardId}/bmc/{bmcId}/verify 기존 유지, 응답은 JobStartResponse

- GET /management/os/{osId}/iso/{isoId}/integrity-status ISO 마지막 검증 상태 조회, JSON 응답

- GET /management/bios/{boardId}/bios/{biosId}/integrity-status BIOS 마지막 검증 상태 조회, JSON 응답

- GET /management/bmc/{boardId}/bmc/{bmcId}/integrity-status BMC 마지막 검증 상태 조회, JSON 응답

## 6. 도메인 모델 / 응답 변경안

### 엔티티 변경

- ISO

  - lastIntegrityStatus

  - lastVerifiedAt

- BoardBIOS

  - lastIntegrityStatus

  - lastVerifiedAt

- BoardBMC

  - lastIntegrityStatus

  - lastVerifiedAt

### DTO 변경

- ISOResponse.integrityStatus 는 저장된 last status 사용

- BiosResponse.integrityStatus 는 저장된 last status 사용

- BmcResponse.integrityStatus 는 저장된 last status 사용

- 신규 IntegrityStatusResponse

  - resourceId

  - integrityStatus

  - verifiedAt

### Job metadata 변경

- INTEGRITY_VERIFICATION 등록 시 metadata 추가

  - resourceType

  - resourceId

  - parentId

이 metadata 는 프론트가 어떤 badge 를 다시 읽어와야 하는지 찾는 데 쓴다.

## 7. 수직 슬라이스 10 단계

- MA4-2 분석/계획 문서화 산출물: 본 plan docx 체크포인트: CP1

- 무결성 badge 표시 요구 반영 산출물: list 템플릿 / badge class 정리 체크포인트: CP2

- verify / integrity-status controller 계약 정리 산출물: controller endpoint 체크포인트: CP2

- status response DTO 및 metadata shape 확정 산출물: response DTO 체크포인트: CP2

- service 시그니처 정리 산출물: verify result 저장 경계 체크포인트: CP2

- entity 스냅샷 필드 + schema 반영 산출물: entity / ddl 영향 확인 체크포인트: CP3

- repository / 조회 응답 전환 산출물: DTO 의 hardcoded NOT_VERIFIED 제거 체크포인트: CP3

- launcher + frontend 이벤트 후처리 구현 산출물: background job metadata, badge auto-refresh 체크포인트: CP4

- 서비스/컨트롤러 테스트 + 수동 smoke 산출물: 테스트 결과 체크포인트: CP4

- 사용자가 ISO / BIOS / BMC 실제 검증 버튼으로 E2E 확인 산출물: 사용자 브라우저 검증 체크포인트: CP5

## 8. Step 8 테스트 시나리오

### Service 단위 테스트

- verify 성공 시 ORIGINAL 반환 + last status 저장

- marker 누락 시 MARKER_MISSING 저장

- signature mismatch 시 SIGNATURE_INVALID 저장

- manifest mismatch 시 TAMPERED 저장

- 삭제된 자원 verify 차단 유지

### Controller / 사용자 액션 기반 테스트

- verify POST 정상 시작 — 200 + jobId

- integrity-status GET 정상 — 200 + 저장된 status

- 존재하지 않는 자원 — 404

- 삭제된 자원 verify — 409 또는 기존 도메인 정책 유지

- BIOS/BMC/ISO 각각 동일 계약 보장

### 프론트엔드 동작 smoke

- verify 성공 후 badge 가 ORIGINAL 로 갱신

- verify 실패(TAMPERED 등) 후 badge 가 실패 상태로 갱신

- 페이지 새로고침 후 마지막 badge 상태 유지

- 다른 resource 의 badge 가 잘못 바뀌지 않음

## 9. 리스크 / 설계 메모

### 리스크 1. “현재 상태” 와 “마지막 검증 상태” 의 의미 혼동

저장되는 값은 실시간 상태가 아니라 마지막으로 검증했을 때의 결과다. 따라서 UI 문구 또는 도움말에서 이 의미를 분명히 해야 한다.

### 리스크 2. 공통화 범위 과다 확장

이번 슬라이스는 “badge 갱신” 문제 해결이 목적이다. verify 로직 전체 공통화, marker 정책 재설계, reconciliation 통합 확대는 범위 밖이다.

### 리스크 3. 실패 상태 색상 체계

기존 badge class 만으로 충분하지 않으면 CSS 소폭 보강이 필요할 수 있다. 다만 신규 CSS 파일 추가 없이 기존 체계 재사용을 우선한다.

## 10. 최종 판단

MA4-2 는 다음 한 문장으로 요약된다.

검증 결과가 background job 카드에서만 끝나지 않고, 자원 메타데이터와 상세 배지까지 동기화되도록 backend 저장 + frontend 부분 갱신을 함께 도입한다.

이 슬라이스가 끝나면:

- ISO / BIOS / BMC 의 검증 버튼은 “동작은 했는데 화면은 안 바뀌는” 상태를 벗어난다.

- 결과가 새로고침 후에도 남는다.

- 기존의 비동기 검증 구조와 작업 센터 UX 는 유지된다.