Stage 1 / MA5 — Subprogram (Driver + Utility) 관리 페이지 Plan

페이지키: MA5 (Stage 1 Management — Subprogram 패키지) 작성일: 2026-04-28 KST (v2 — 도메인 일반화 반영) 위치: MA4-2 직후. Stage 1 Management 의 마지막 슬라이스이자, Stage 1 종료 게이트(G-MA5) 직전 슬라이스. 상태: CP1 대기

1. 현재 상태 요약

선행 슬라이스 현황

- MA1 / MA1-async / MA1-1 : OS 이미지 + ISO + comps 추출 — 완료

- MA2 : 메인보드 모델 — 완료

- MA3 : BIOS 번들 (IN_TREE 마커, 2-phase save, verify) — 완료

- S1 : BackgroundJob 인프라 — 완료

- M0 : 영역 3분할 리네임 — 완료

- MK1 : 경로 재조정 (global/marker/, MarkableScanner SPI, PathReconciliationService) — 완료

- MA4 : BMC 펌웨어 번들 (IN_TREE 마커) — 완료

- MA4-1 : BIOS / BMC / ISO 업로드 흐름 공통화 (management/common/filesystem/, bundle-upload-bootstrap.js, bundle-upload-shell.js) — 완료

- MA4-2 : 무결성 검증 결과 스냅샷 + badge 부분 갱신 — 완료

본 슬라이스의 도메인 재정의 (v1 대비 변경)

초안(v1)에서는 management/driver/ 단일 페이지로 잡았으나, 본 슬라이스가 실제로 다뤄야 할 자원은 드라이버 패키지 + 공용 유틸리티 프로그램 (RAID utility, 진단/테스트 프로그램 등) 까지 포함. “driver” 라는 좁은 도메인명은 utility 자원을 어디에 둘지 경계가 모호해진다. 따라서 도메인을 subprogram (= “운영체제 위에서 실행되는 보조 프로그램들”) 으로 일반화하고, kind 분기 (DRIVER / UTILITY) 로 두 종을 한 도메인 안에서 다룬다.

두 자원의 공통점이 분리 부담보다 크다 : - 동일 라이프사이클 : 번들 등록 → 마커 발급 → 무결성 검증 → soft delete / restore → MK1 재조정 편입 - 동일 저장소 모델 : (boardModel nullable, name, version, treeRootPath, entrypoint, manifest, …) - 동일 공통 인프라 : MA4-1 의 BundleUploadShell / DirectoryBrowse / TargetDirectoryPolicy / TreeCleanup → 엔티티 / Service / Repository / Scanner 를 두 벌 만들 이유 없음. 단일 엔티티 + SubprogramKind enum 으로 통합.

본 슬라이스 진입 전제

- global/marker/ 의 Markable / MarkableScanner / ProvisionMarkerService 가 도메인 무관하게 동작

- management/common/filesystem/ 인프라가 BIOS/BMC 양쪽에서 검증된 상태

- bundle-upload-bootstrap.js + bundle-upload-shell.js 재사용 가능

공백

- management/subprogram/ 패키지가 비어있음 — 엔티티 / 컨트롤러 / 서비스 / 템플릿 전부 신설

- “공용 (boardModel null)” 개념을 시스템에 처음 도입

- ResourceType enum 의 임시값 DRIVER(SIDECAR) 제거 + SUBPROGRAM(IN_TREE) 신설

2. 페이지 요구사항 (확정)

기능

- Driver 등록 / Utility 등록 의 별도 진입 (메인 페이지 상단 우측에 두 버튼 분리 노출)

- 패키지 목록 조회 — 메인 페이지에 Miller 2 개 (상단 = Driver / 하단 = Utility), 각 Miller 의 C1 분류는 동일 구조 (공용 + Vendor 별 BoardModel)

- 활성/비활성 토글, soft 삭제 + 복구

- 메타 편집 (name / version / description / entrypointRelativePath)

- 무결성 검증 (verify, MA4-2 패턴 — lastIntegrityStatus + badge)

- MK1 경로 재조정 — SubprogramMarkableScanner 1 종 등록으로 두 kind 모두 자동 편입

제약

- 분류 기준은 BoardModel — 공용은 boardModel FK 가 null

- 동일 (kind, boardModel, name, version) 활성 중복 금지

- soft-deleted 동일 키 행이 있으면 BIOS/BMC 와 동일 정책 (자동 hard-delete + tree purge 후 재등록)

- 신규 CSS 파일 추가 금지

결정 (CP1)

| ID | 결정 | 선택값 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| MA5-D1 | 업로드 형식 | 번들 (folder / zip / single 3 모드) — BIOS/BMC 와 동일 | MA4-1 공통화 인프라 그대로 재사용 |
| MA5-D2 | MarkerLayout | IN_TREE (ResourceType.SUBPROGRAM) | MA5-D1 결과로 트리 루트 존재 → IN_TREE 자연스러움. 두 kind 가 layout 을 공유 (한 enum 상수로 두 종 모두 흡수) |
| MA5-D3 | 페이지 UI | 상하 분할 Miller 2 개 (사용자 안 채택) — 각각 driver miller / utility miller. 두 Miller 가 같은 fragment 를 재사용하되 kind 만 달리 주입 | Driver 와 Utility 가 동급 자원이라는 인식 명확화 |
| MA5-D4 | 등록 폼 진입 | Driver 등록 / Utility 등록 두 버튼 분리 (사용자 결정) | kind 가 등록 시점에 노출되어야 사용자가 명시적으로 인식. 폼 자체는 동일 템플릿 + kind hidden 필드 |
| MA5-D5 | entrypointRelativePath | nullable + 등록 폼에서는 입력받지 않음. 등록 후 편집 페이지에서 설정 (사용자 결정) | (a) Driver 는 진입점 개념이 약함, (b) Utility 는 진입점이 있지만 Tree 안의 어떤 실행 파일인지 사후 결정이 일반적, (c) 등록 폼 단순화. 자동 탐지는 본 슬라이스에서 수행하지 않음 — 사용자가 편집 화면에서 명시 입력 |
| MA5-D6 | 공용 마커 attributes | scope=common 키로 boardId 부재 표현 + kind=driver¦utility 키 추가 | null 직렬화 회피. reconciliation scanner 가 두 kind 를 한 번에 처리하면서도 분류 가능 |
| MA5-D7 | Utility 의 boardModel FK | nullable (Driver 와 동일) | RAID utility 가 벤더 종속일 수 있음 — 공용 / 보드별 둘 다 표현 가능 |

비목표

- 자동 진입점 탐지 (BIOS 의 f.nsh / flash.nsh 룰 같은 것) — 본 슬라이스 범위 외

- 드라이버 자동 설치 / Kickstart 후처리 통합 (Stage 4)

- BoardModel ↔ Subprogram 다대다 호환 매트릭스 (별도 슬라이스 후보)

- Subprogram 의존성 그래프 / OS 매트릭스

3. URL / 데이터 흐름 스케치

URL 표

{kind} ∈ {driver, utility}. {boardScope} ∈ { {boardId 정수}, "common" }.

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /management/subprogram | 페이지 (Miller 2 개) | HTML |
| GET | /management/subprogram#driver | 페이지 (driver miller) | HTML |
| GET | /management/subprogram#utility | 페이지 (utility miller) | HTML |
| GET | /management/subprogram/{kind}/board/{boardScope}/items | 분류 하위 목록 | BoardWithSubprogramListResponse |
| GET | /management/subprogram/{id} | 상세 단건 | SubprogramResponse |
| GET | /management/subprogram/new?kind={kind} | 등록 폼 페이지 | HTML |
| GET | /management/subprogram/{id}/edit | 편집 폼 (entrypoint 포함) | HTML |
| POST | /management/subprogram/{kind}/{boardScope}/upload-intent | 업로드 의도 검증 | SubprogramUploadIntentResponse |
| POST | /management/subprogram/{kind}/{boardScope}/upload | 번들 업로드 + 추출 + 마커 발급 | SubprogramUploadResponse |
| POST | /management/subprogram/{id}/edit | 메타 + entrypoint 편집 | redirect |
| POST | /management/subprogram/{id}/toggle | 활성 토글 | redirect |
| POST | /management/subprogram/{id}/delete | soft 삭제 | redirect |
| POST | /management/subprogram/{id}/restore | 복구 | redirect |
| POST | /management/subprogram/{id}/verify | 무결성 검증 (BackgroundJob) | JobStartResponse |
| GET | /management/subprogram/{id}/integrity-status | 마지막 검증 스냅샷 | IntegrityStatusResponse (재사용) |
| GET | /management/subprogram/browse?path=... | 디렉토리 탐색 (DirectoryBrowseService 위임) | DirectoryListingResponse |

브라우저 ↔ 서버 흐름

GET /management/subprogram
  └─ 서버: BoardModel 목록 + 두 kind 의 활성 항목 카운트 → 두 Miller C1 렌더

C1 클릭 (driver miller / utility miller) → kind 가 결정됨
  └─ fetch /{kind}/board/{scope}/items → 해당 Miller C2 렌더

C2 클릭 → fetch /{id} → C3 상세 + 무결성 배지

상단 우측 [Driver 등록] 클릭 → /new?kind=driver
상단 우측 [Utility 등록] 클릭 → /new?kind=utility
  ├─ boardScope 선택 (드롭다운: 공용 + 보드별)
  ├─ 모드 탭 (folder / zip / single) — bundle-upload-bootstrap 위임
  ├─ 디렉토리 탐색 → /browse
  ├─ POST /{kind}/{scope}/upload-intent → 검증
  └─ POST /{kind}/{scope}/upload (XHR + Job + bundle-upload-shell)

C3 [편집] → /{id}/edit (entrypointRelativePath 여기서 입력)

C3 [지금 검증]
  ├─ POST /{id}/verify → JobStartResponse
  ├─ bgjob:completed 이벤트 수신
  └─ GET /{id}/integrity-status → badge 갱신

페이지 레이아웃 (메인)

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Subprogram 관리              [Driver 등록] [Utility 등록]   │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Driver                                                       │
│ ┌─ C1 분류 ─────┬─ C2 버전 ─────┬─ C3 상세 ────────────┐ │
│ │ ▶ 공용         │                │                          │ │
│ │ ▼ ASUS         │                │                          │ │
│ │   X299        │                │                          │ │
│ │ ▶ Supermicro │                │                          │ │
│ └────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Utility                                                      │
│ ┌─ C1 분류 ─────┬─ C2 버전 ─────┬─ C3 상세 ────────────┐ │
│ │ ▶ 공용         │                │                          │ │
│ │ ▼ Supermicro │                │                          │ │
│ │   X11SCA      │                │                          │ │
│ └────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘ │
└────────────────────────────────────────────────────────────┘

두 Miller 는 동일한 fragments/management/subprogram/miller.html fragment 를 kind 파라미터만 다르게 받아 렌더 (코드 중복 0).

4. 도메인 모델

Entity — Subprogram

| 필드 | 타입 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| id | Long | PK |
| kind | SubprogramKind enum (DRIVER / UTILITY) | 등록 후 변경 불가 |
| boardModel | BoardModel (FK, nullable) | null = 공용 |
| name | String(128) | 패키지 이름 |
| version | String(64) | 버전 |
| treeRootPath | String(1024) | 번들 트리 루트 |
| entrypointRelativePath | String(512), nullable | MA5-D5 — 등록 시 미입력, 편집에서 설정 |
| manifestHash | String(64) | SHA-256 hex |
| markerSignature | String(64), nullable | 2-phase save |
| lastIntegrityStatus | IntegrityStatus enum | 기본 NOT_VERIFIED |
| lastVerifiedAt | Instant, nullable |  |
| description | String(1024), nullable |  |
| fileCount | int |  |
| totalBytes | long |  |
| isEnabled | boolean | 기본 true |
| isDeleted | boolean | soft delete |
| (BaseTimeEntity) | createdAt / updatedAt |  |

Enum — SubprogramKind

public enum SubprogramKind {
    DRIVER, UTILITY
}

VO / Enum (재사용)

- IntegrityStatus — management.bios.vo.IntegrityStatus 재사용

- SubprogramUploadMode (신규) — FOLDER, ZIP, SINGLE_FILE (BMC BmcUploadMode 패턴)

마커 attributes

공통 키:
  kind  = "driver" | "utility"
  name  = <name>
  version = <version>
  entrypointRelativePath = <path | null>

scope 분기:
  scope = "common"           → boardId 없음
  scope = "board", boardId = <id>

Markable 구현

- getResourceType() → ResourceType.SUBPROGRAM

- getResourcePath() → Path.of(treeRootPath)

- reissueMarker(hash, signature)

- recordIntegritySnapshot(status, at)

도메인 메서드

- toggleEnabled() / softDelete() / restore()

- update(name, version, description, entrypointRelativePath) — entrypoint 도 여기서 변경

- updateTreeRootPath(path) — MK1 PATH_DRIFT 자동 적용용

식별 / 중복 검사 키

활성 중복 검사 키 (Service) : - 보드별 : (kind, boardModel.id, name, version, isDeleted=false) - 공용 : (kind, boardModel IS NULL, name, version, isDeleted=false)

soft-deleted 자동 purge 키 : 동일 위 두 조합 + isDeleted=true

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 뷰 — templates/management/subprogram/{list, subprogram-new, subprogram-edit}.html + fragments/management/subprogram/miller.html (kind 별 재사용) | CP2 |
| 3 | Controller — SubprogramController (페이지 + redirect 폼 액션 + new/edit 폼) + SubprogramRestController (browse / items / intent / upload / verify / integrity-status) | CP2 |
| 4 | DTO — Request 3 (SubprogramUploadIntentRequest, SubprogramCreateRequest, SubprogramUpdateRequest) + Response 4 (SubprogramResponse, SubprogramUploadIntentResponse, SubprogramUploadResponse, BoardWithSubprogramListResponse). IntegrityStatusResponse 재사용 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — SubprogramService, SubprogramUploadIntentService, SubprogramVerificationLauncher | CP2 |
| 6 | Repository — SubprogramRepository (활성 / soft-deleted 4 변종 lookup, MK1 용 findIdsByIsDeletedTrue, kind/board/scope 별 list) | CP3 |
| 7 | Entity Subprogram + SubprogramKind + SubprogramUploadMode enum + ResourceType.SUBPROGRAM(IN_TREE) 추가 + ResourceType.DRIVER 임시값 제거 + SubprogramMarkableScanner 구현 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 기반 통합 테스트 | CP4 |
| 9 | 스키마 — subprogram 테이블 신설 + drop 선행 커밋은 불필요 (신규 테이블) | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

SubprogramServiceTest (단위) + SubprogramControllerUploadFlowTest (통합).

단위 테스트 (Service 분기)

- happy : Driver 보드별 등록 → manifest + 2-phase save + 마커 (kind=driver, scope=board)

- happy : Driver 공용 등록 → boardModel null + 마커 (kind=driver, scope=common)

- happy : Utility 보드별 등록

- happy : Utility 공용 등록

- 활성 중복 (kind, boardId, name, version) → DuplicateSubprogramVersionException (409)

- 활성 중복 (kind, null, name, version) → 409

- soft-deleted 동일 키 존재 → 자동 purge + 신규 등록 성공

- 활성 트리 경로 충돌 → SubprogramPathConflictException (409)

- update 로 entrypointRelativePath 설정 → 저장됨

- verify ORIGINAL → recordIntegritySnapshot

- verify marker 누락 → MARKER_MISSING

- verify signature mismatch → SIGNATURE_INVALID

- verify manifest mismatch → TAMPERED

- soft-deleted 자원 verify 차단

통합 테스트 (5 범주)

성공 (6) - GET /management/subprogram 페이지 200 - POST /driver/{boardId}/upload-intent 200 - POST /utility/common/upload-intent 200 - POST /driver/{boardId}/upload 200 - POST /{id}/edit (entrypoint 설정) 200 - GET /{id}/integrity-status 200

400 (3) - intent 입력 검증 실패 (빈 name) - upload 파일 누락 - update 입력 검증 실패

404 (4) - 존재하지 않는 boardId 로 intent - 존재하지 않는 id 로 verify - 존재하지 않는 id 로 integrity-status - 존재하지 않는 id 로 edit

409 (5) - Driver 활성 중복 - Utility 활성 중복 - 트리 경로 충돌 - target directory not empty - marker conflict

500 (1) - 번들 추출 IO 실패 (BundleExtractionException)

총 19 통합 + 14 단위 = 33 시나리오.

7. 예외 계층

신규 (management/subprogram/exception/)

- DuplicateSubprogramVersionException extends ConflictException (409)

- SubprogramPathConflictException extends ConflictException (409)

- SubprogramFileStorageException extends DomainException (500)

- SubprogramNotFoundException extends NotFoundException (404)

- IllegalSubprogramStateException extends ConflictException (409)

재사용

- management/common/filesystem/exception/* (browse 4 종)

- management/bios/exception/{TargetDirectoryNotEmptyException, MarkerConflictException, BundleExtractionException} (MA4-1 잔여 위치 — 본 슬라이스에서 이전하지 않음)

- global/marker/exception/{MarkerMissingException, MarkerSignatureInvalidException, MarkerWriteFailedException, SidecarConflictException}

- management/os/exception/DirectoryMissingException

8. 예상 부산물 / 주의

스코프 경계

- 본 슬라이스는 Subprogram 단일 페이지 + 마커 + 검증 + MK1 편입까지. PXE 흐름의 자동 주입은 Stage 4.

- BundleUploadShell / BundleUploadBootstrap JS 그대로 재사용. 신규 JS 는 static/management/subprogram/{subprogram-list, subprogram-new, subprogram-edit}.js 만.

CLAUDE.md 수정사항 (슬라이스 종료 시)

- §아키텍처 / 핵심 도메인 모델 / Management 의 “DriverPackage (MA5)” 항목을 “Subprogram (MA5) — kind: DRIVER / UTILITY” 로 갱신

- §패키지 구조의 management/driver/ 를 management/subprogram/ 으로 변경

- §Stage / 인벤토리 코드의 MA5 진행 상태 갱신은 슬라이스 종료 후

ResourceType enum 변경 (Step 7)

- DRIVER(MarkerLayout.SIDECAR) 임시값 제거 (디스크에 SIDECAR 형태 Driver 마커가 존재할 가능성 0 — MA5 가 첫 도입)

- SUBPROGRAM(MarkerLayout.IN_TREE) 신설

- 영향 범위 : ResourceType 자체 + 본 슬라이스 신규 Scanner 만. 다른 자원 무영향

미루는 리팩터

- MarkerConflictException / TargetDirectoryNotEmptyException 의 bios.exception.* → common.filesystem.exception.* 이전 — MA4-1 잔여, 별도 슬라이스 후보

- BoardModel ↔ Subprogram 다대다 호환 매트릭스 — 별도 슬라이스 후보

- Subprogram 진입점 자동 탐지 — 별도 슬라이스 후보 (필요 시점에 룰 셋 결정)

동반 수정 페이지

- templates/fragments/layout.html — 좌측 nav Management 그룹의 “Driver” placeholder 가 있다면 “Subprogram” 으로 갱신, 없다면 신규

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과 (Subprogram 33 시나리오 포함)

기능

- GET /management/subprogram 페이지 200, Miller 2 개 모두 첫 행 = “공용”

- [Driver 등록] / [Utility 등록] 두 버튼이 분리 노출, 각각 /new?kind=... 진입

- Driver 공용 1 건 등록 → DB.kind=DRIVER + boardModel=null + 마커 kind=driver, scope=common

- Driver 보드별 1 건 등록 → DB.kind=DRIVER + boardModel FK + 마커 kind=driver, scope=board, boardId=...

- Utility 두 케이스 동일하게 등록 가능

- 등록 직후 entrypointRelativePath 가 null

- 편집 화면에서 entrypoint 입력 → 저장 후 상세에 반영

- Driver 와 Utility 가 같은 (boardId, name, version) 이라도 서로 충돌 없음 (kind 가 다르므로)

- 동일 (kind, boardId, name, version) 재등록 → 409

- soft-delete 후 동일 키 재등록 → 자동 purge 후 성공

- verify → bgjob:completed → badge 갱신 → 새로고침 후 유지

- MK1 reconciliation scan → SUBPROGRAM 자원 (두 kind 모두) 스캔 대상에 포함

회귀

- 기존 BIOS / BMC / ISO 등록·검증·reconciliation 무회귀

- navbar 작업 센터에 SUBPROGRAM_VERIFICATION job 정상 카드 노출

- ResourceType.DRIVER 제거가 다른 자원 import 에 영향 없음 (현재 누구도 참조하지 않는 임시값이었으므로 무회귀)

10. Critical Files

신규

- src/main/java/.../management/subprogram/controller/SubprogramController.java

- src/main/java/.../management/subprogram/controller/SubprogramRestController.java

- src/main/java/.../management/subprogram/dto/request/{SubprogramCreateRequest, SubprogramUpdateRequest, SubprogramUploadIntentRequest}.java

- src/main/java/.../management/subprogram/dto/response/{SubprogramResponse, SubprogramUploadIntentResponse, SubprogramUploadResponse, BoardWithSubprogramListResponse}.java

- src/main/java/.../management/subprogram/entity/Subprogram.java

- src/main/java/.../management/subprogram/enums/{SubprogramKind, SubprogramUploadMode}.java

- src/main/java/.../management/subprogram/repository/SubprogramRepository.java

- src/main/java/.../management/subprogram/service/{SubprogramService, SubprogramUploadIntentService, SubprogramVerificationLauncher, SubprogramMarkableScanner}.java

- src/main/java/.../management/subprogram/exception/{DuplicateSubprogramVersionException, SubprogramPathConflictException, SubprogramFileStorageException, SubprogramNotFoundException, IllegalSubprogramStateException}.java

- src/main/resources/templates/management/subprogram/{list, subprogram-new, subprogram-edit}.html

- src/main/resources/templates/fragments/management/subprogram/miller.html

- src/main/resources/static/management/subprogram/{subprogram-list, subprogram-new, subprogram-edit}.js

- 테스트 :

  - src/test/.../management/subprogram/service/SubprogramServiceTest.java

  - src/test/.../management/subprogram/controller/SubprogramControllerUploadFlowTest.java

  - src/test/.../management/subprogram/service/SubprogramMarkableScannerTest.java

수정

- src/main/java/.../global/marker/ResourceType.java — DRIVER(SIDECAR) 제거 + SUBPROGRAM(IN_TREE) 추가

- src/main/resources/templates/fragments/layout.html — nav 의 Subprogram 메뉴 신설/활성

유지 (변경 금지)

- management/common/filesystem/**

- global/marker/** (ResourceType 외)

- global/job/**

- 기존 BIOS / BMC / ISO 도메인 전체

11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → Step 2 ~ 5 (뷰 / Controller / DTO / Service 시그니처) → CP2

- CP2 ~ CP4 : Repository → Entity → Service 본체 + 테스트 + 스키마. 각 CP 종료 보고 + 승인.

- CP5 : 사용자 단독 브라우저 E2E.

- G-MA5 (Stage 1 Management 종료) : 관리자 데이터 입력 셋 (OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram) 의 일관성 종합 점검 → Stage 3 Provisioning (U1 세팅 정의서) 진입.

- 후속 슬라이스 후보 :

  - Subprogram 진입점 자동 탐지

  - BoardModel ↔ Subprogram 다대다 호환 매트릭스

  - bios.exception.* 공통 예외 위치 정합화 (MA4-1 잔여)

  - Stage 4 PXE 시 Subprogram (특히 Driver) 자동 주입