Stage CH1 — bios.exception 잔여 공통 예외 정리

페이지키: CH1 (Cross-cutting Housekeeping — Exception 위치 정합화) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: G-MA5 통과 후, U/MK 진입 전 housekeeping 슬라이스 첫 항목. 상태: CP1 대기

1. 현재 상태 요약

MA4-1 시점에 남은 잔여 부채

MA4-1 공통화 슬라이스에서 BIOS / BMC / ISO / Subprogram 의 디렉토리 정책 + 번들 cleanup 인프라를 management/common/filesystem/ 으로 이전했으나, 일부 예외 클래스들은 management.bios.exception.* 패키지에 그대로 남아있다. BIOS 가 아닌 BMC / Subprogram / DefaultTargetDirectoryPolicyService 도 이 BIOS 패키지의 예외를 import 해서 던지고 있어 어휘 정합성이 깨진다.

잔여 예외 (BIOS 패키지에 머물러 있으나 BIOS 전용이 아닌 것)

| 클래스 | 현 위치 | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| MarkerConflictException | management/bios/exception/ | DefaultTargetDirectoryPolicyService (공용), BMC, Subprogram service 의 catch |
| TargetDirectoryNotEmptyException | management/bios/exception/ | DefaultTargetDirectoryPolicyService (공용), 모든 도메인 service |
| BundleExtractionException | management/bios/exception/ | BundleExtractionService (공용), BundleEntrypointDetector, 모든 도메인 service |
| EmptyBundleException | management/bios/exception/ | BundleExtractionService (공용) |

BIOS 전용으로 남는 것 (이전하지 않음)

- BiosNotFoundException, DuplicateBiosVersionException, IllegalBiosStateException, EntrypointNotFoundException, EntrypointAmbiguousException, BiosFileStorageException, BiosPathConflictException, MarkerSignatureMismatchException, ManifestHashMismatchException

본 슬라이스의 의도

- BIOS 가 아닌 도메인이 BIOS 패키지에서 import 하는 어휘 부조화 해소

- 향후 도메인 추가 시 (예: 가설 자원 X) BIOS 도메인을 알지 않고도 공통 예외 사용 가능

- MA4-1 로 시작된 공통화의 마무리

2. CH1 요구사항 (확정)

이전

management/bios/exception/* → management/common/filesystem/exception/* 의 4 종 : - MarkerConflictException - TargetDirectoryNotEmptyException - BundleExtractionException - EmptyBundleException

제약

- 패키지 이전만 — 시그니처 / 메시지 변경 없음

- 다른 어휘 (Bios prefix 가 붙은 진짜 BIOS 전용 예외) 는 그대로

- 호출 지점의 import 만 갱신 — 비즈니스 로직 변경 0

- 기존 테스트는 import 갱신만 (단위 테스트 / 통합 테스트 모두)

비목표

- 다른 cleanup 항목 (CH2~CH4) 은 별도 슬라이스

- 새 예외 추가 / 시그니처 변경

- BIOS 전용 예외의 도메인 분리 재검토

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 URL — 없음. 응답 코드 / 흐름 변경 0.

컴파일 영향 (전수 grep)

grep -r "import com.example.serverprovision.management.bios.exception" 로 영향 파일 식별 후 이전 대상 4 종을 사용하는 라인만 갱신.

4. 도메인 모델

변경 없음 — 단 패키지 이전

이전:  management.bios.exception.MarkerConflictException
변경:  management.common.filesystem.exception.MarkerConflictException

다른 3 종 동일.

5. 수직 슬라이스 10 단계

본 슬라이스는 cleanup 이라 일부 단계가 trivial.

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 뷰 — 변경 없음 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 (예외 매핑은 super-class DomainException 으로 일관) | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | 4 종 예외 클래스 이전 + 모든 import 갱신 + 회귀 테스트 | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (정상 흐름 회귀만 확인) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

본 슬라이스는 신규 시나리오 없음. 기존 모든 테스트가 회귀 통과 가 검증 기준.

핵심 회귀 : 1. BIOS 등록 happy path → 200 2. BMC 등록 happy path → 200 3. Subprogram 등록 happy path → 200 4. ISO 등록 happy path → 200 5. 각 도메인 의 MarkerConflictException 시나리오 → 409 6. 각 도메인의 TargetDirectoryNotEmptyException 시나리오 → 409 7. 각 도메인의 BundleExtractionException 시나리오 → 500 8. 각 도메인의 EmptyBundleException 시나리오 → 400

총 8 시나리오 회귀 통과 시 본 슬라이스 통과.

7. 예외 계층

이전 (4 종)

- MarkerConflictException extends ConflictException (409) — 위치만 이전

- TargetDirectoryNotEmptyException extends ConflictException (409) — 위치만 이전

- BundleExtractionException extends DomainException (500) — 위치만 이전

- EmptyBundleException extends DomainException (400) — 위치만 이전

상속 관계 / HTTP 매핑 / 메시지 모두 동일.

영향 받는 import 위치 (예상 grep 결과)

- management/bios/service/{BiosService, BundleEntrypointDetector, BundleExtractionService}.java

- management/bmc/service/{BmcService, BmcUploadIntentService}.java

- management/os/service/{OSImageService, IsoUploadIntentService}.java

- management/subprogram/service/{SubprogramService, SubprogramUploadIntentService}.java

- management/common/filesystem/service/DefaultTargetDirectoryPolicyService.java

- management/bios/service/BundleManifestService.java (있다면)

- 모든 단위 / 통합 테스트의 assertions

Controller 매핑

GlobalExceptionHandler 는 super-class (ConflictException / DomainException) 단위로 매핑하므로 변경 없음.

8. 예상 부산물 / 주의

IDE rename 활용

IntelliJ 의 “Move Class” refactor 로 한 번에 이전 + 모든 import 자동 갱신. 단, archive 파일에 잔여 reference 가 있다면 IDE 가 누락할 수 있으므로 grep 으로 재확인.

CLAUDE.md 갱신 (슬라이스 종료 시)

- §아키텍처 / 핵심 도메인 모델의 §예외 계층 부분에서 management.common.filesystem.exception.* 가 공용 예외라는 사실을 명시 (어휘 정합성 안내)

- §Stage / 인벤토리 코드 — CH1 진행 상태 추가

미루는 항목

- BIOS 전용 예외들의 도메인별 정합화 (CH 후속 또는 별개 슬라이스)

- 예외 메시지의 i18n / 사용자 친화성 — 본 슬라이스 범위 외

회귀 위험

- IDE 의 rename 이 누락하는 경우 (archive 폴더, 주석 안의 클래스명 등). 컴파일 통과 + 전체 테스트 통과로 재확인

- ServerProvision 의 archive 폴더는 실행 경로에 포함되지 않으므로 무시 가능

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과

grep 회귀

- grep -r "management.bios.exception.MarkerConflictException" → 0 매치

- grep -r "management.bios.exception.TargetDirectoryNotEmptyException" → 0

- grep -r "management.bios.exception.BundleExtractionException" → 0

- grep -r "management.bios.exception.EmptyBundleException" → 0

- grep -r "management.common.filesystem.exception.MarkerConflictException" → 정상 매치 (호출 지점 + 정의)

기능

- BIOS / BMC / ISO / Subprogram 정상 등록 시나리오 unaffected

- 각 자원의 충돌 시나리오 (409 / 400 / 500) 응답 코드 동일

10. Critical Files

이전 (4 종)

- management/bios/exception/MarkerConflictException.java → management/common/filesystem/exception/MarkerConflictException.java

- management/bios/exception/TargetDirectoryNotEmptyException.java → 동일 패턴

- management/bios/exception/BundleExtractionException.java → 동일

- management/bios/exception/EmptyBundleException.java → 동일

수정 (import 갱신)

- 모든 service / 단위 테스트 / 통합 테스트 / Controller advice 의 import 라인

유지

- BIOS 전용 9 종 예외는 management/bios/exception/ 그대로

- management/common/filesystem/exception/{InvalidBrowsePathException, BrowseTargetNotFoundException, BrowseTargetNotDirectoryException, DirectoryBrowseIoException} (이미 공용)

11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → CP2 ~ CP4 (예외 이전 + 회귀)

- CP5 : 사용자 단독 브라우저 E2E (회귀 확인만)

- G-CH1 통과 → CH2 (탐색 fragment 적용 확장)