# Stage CH2 — 탐색 기능 fragment 다른 화면에 적용

페이지키: CH2 (Cross-cutting Housekeeping — Directory Browse Panel fragment 정합화) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: G-CH1 통과 후. U/MK 진입 전 housekeeping 슬라이스 두 번째. 상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

### MA5 시점에 도입된 fragment

templates/fragments/management/directory-browse-panel.html 의 browsePanel(prefix, mode) fragment 가 디렉토리 탐색 UI 의 마크업을 일반화. mode 가 directory 면 “이 경로로 적용” 버튼, file 이면 “진입점 비우기” 버튼 노출.

### 현재 사용 중인 페이지

- templates/management/bios/bios-new.html — prefix="browse", mode="directory" 사용 중 (CH2 이전 적용 완료)

- templates/management/bmc/bmc-new.html — 동일

- templates/management/subprogram/subprogram-new.html — 동일

- templates/management/subprogram/subprogram-edit.html — prefix="entrypointBrowse", mode="file"

### 적용 안 된 페이지

templates/management/os/iso-new.html — 자체 인라인 패널을 그대로 유지.

### 적용 안 된 이유

ISO 의 패널은 액션 버튼이 browseApplyDirBtn 이라는 별도 ID 를 사용하고 라벨이 “이 디렉토리에 저장” 으로 다르다 (다른 페이지의 “이 경로로 적용” 과 다름). 또한 title attribute 에 도움말 (“현재 디렉토리를 ISO 경로로 적용 — 파일 업로드 시 multipart 파일명이 자동 추가”) 이 명시되어 있어 단순 fragment 호출로 흡수 불가.

### 본 슬라이스의 의도

- 탐색 UI 마크업의 단일 진실 원칙 (single source of truth)

- 향후 디렉토리 탐색 UX 변경 시 fragment 한 곳만 수정해도 되도록 정합화

- ISO 의 특수 라벨도 fragment 안에 흡수 — 더 이상 페이지마다 인라인 패널이 흩어지지 않음

## 2. CH2 요구사항 (확정)

### Fragment 시그니처 확장

기존 browsePanel(prefix, mode) → browsePanel(prefix, mode, options) 또는 액션 라벨을 추가 파라미터로.

선택안 — 단일 파라미터 추가 :

browsePanel(prefix, mode, primaryActionLabel)

- mode="directory" 일 때 primary action 라벨 (null 이면 default “이 경로로 적용”)

- mode="file" 일 때는 primaryActionLabel 무시 (clear 버튼만 노출)

### ISO iso-new.html 적용

- 인라인 패널 → fragment 호출로 교체 (prefix="browse", mode="directory", primaryActionLabel="이 디렉토리에 저장")

- ISO iso-new.js 의 browseApplyDirBtn 참조 → browseApplyBtn (fragment 의 default ID) 으로 변경

- ISO 의 도움말 title 은 fragment 가 받지 못하므로 일관성 유지를 위해 제거하거나 패널 외부에 별도 노출

### 제약

- 다른 4 곳의 fragment 호출 (BIOS / BMC / Subprogram new / Subprogram edit) 는 기존 시그니처 호환 유지 (primaryActionLabel 미지정 시 default)

- 신규 CSS 파일 추가 금지

### 비목표

- 디렉토리 탐색 UX 자체의 큰 개선 (정렬 / 필터 / 검색 등)

- ISO 의 폼 흐름 변경

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 신규 URL — 없음

### Fragment 호출 흐름

templates/fragments/management/directory-browse-panel.html
  └─ browsePanel(prefix, mode, primaryActionLabel) fragment 정의

페이지별 호출 :
  - bios/bios-new.html       : browsePanel('browse', 'directory', null)
  - bmc/bmc-new.html         : browsePanel('browse', 'directory', null)
  - subprogram-new.html      : browsePanel('browse', 'directory', null)
  - subprogram-edit.html     : browsePanel('entrypointBrowse', 'file', null)
  - os/iso-new.html (CH2)    : browsePanel('browse', 'directory', '이 디렉토리에 저장')

## 4. 도메인 모델

본 슬라이스는 백엔드 도메인 변경 없음. Thymeleaf fragment + 정적 리소스 변경.

### Fragment 변경

<!-- before -->
<button th:if="${mode == 'directory'}" type="button"
        th:id="${prefix} + 'ApplyBtn'"
        class="n-btn n-btn-sm n-btn-primary">이 경로로 적용</button>

<!-- after -->
<button th:if="${mode == 'directory'}" type="button"
        th:id="${prefix} + 'ApplyBtn'"
        class="n-btn n-btn-sm n-btn-primary"
        th:text="${primaryActionLabel ?: '이 경로로 적용'}">이 경로로 적용</button>

### iso-new.js 갱신

- browseApplyDirBtn selector → browseApplyBtn 으로 변경

- bootstrap.js 의 bindDirectoryBrowse 또는 자체 핸들러가 새 selector 인식

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | Fragment 시그니처 확장 (primaryActionLabel 파라미터 추가) + 4 곳 호출 호환 확인 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | iso-new.html 인라인 패널 제거 + fragment 호출. iso-new.js selector 갱신 | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 : 5 곳 모두 디렉토리 탐색 정상 동작 확인 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

본 슬라이스는 백엔드 영향 없음. 신규 통합 테스트 X.

### 회귀 (사용자 수동 / 또는 기존 controller test)

- BIOS 등록 폼의 [탐색] 버튼 → 디렉토리 탐색 → “이 경로로 적용” 동작

- BMC 등록 폼 동일

- Subprogram 등록 폼 동일

- Subprogram 편집 폼의 [탐색] (entrypoint) → 파일 클릭 시 진입점 자동 적용

- ISO 등록 폼의 [탐색] → 디렉토리 탐색 → “이 디렉토리에 저장” 동작 (라벨이 fragment 통해 주입된 후)

### 자동화 가능 부분

- @SpringBootTest 또는 thymeleaf rendering 테스트로 fragment 렌더 결과 검증 — 본 슬라이스에서는 그 자체로 큰 비용. 사용자 E2E 로 대체.

## 7. 예외 계층

변경 없음.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### iso-new.js 의 다른 차이점 점검

ISO 의 폼 흐름은 BIOS/BMC/Subprogram 과 다름 — multipart 파일이 동일 multipart 요청에 포함되고 디렉토리 path 가 별도 입력. fragment 가 단순 마크업 통합이라 흐름 자체는 영향 없음. selector 만 바뀜.

### Fragment default 값의 Thymeleaf 호환

th:text="${primaryActionLabel ?: '이 경로로 적용'}" Elvis operator (Thymeleaf SpEL) 가 4.x 에서 동작 확인 필요. 호환 안 되면 :

th:text="${primaryActionLabel != null ? primaryActionLabel : '이 경로로 적용'}"

### 다른 BIOS / BMC / Subprogram 호출자

기존 4 곳의 fragment 호출은 browsePanel('browse', 'directory') 형태. 시그니처에 3 번째 파라미터 추가 시 호출 호환 유지 방식 결정 :

옵션 A — 호출 모두 갱신 : 명시적으로 null 또는 default 라벨 추가

browsePanel('browse', 'directory', null)

옵션 B — Thymeleaf fragment 의 옵션 파라미터 : Thymeleaf 가 fragment param 의 missing 을 null 로 처리하므로 호출자 그대로 유지 가능

옵션 B 가 호환 부담 적음. CP2 에서 결정.

### CLAUDE.md 갱신

- §아키텍처 / 패키지 구조 — fragment 가 5 페이지 모두 사용 중임을 명시

- 인벤토리 코드 어휘에 CH2 추가

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과

### 기능

- BIOS / BMC / Subprogram 등록 폼의 디렉토리 탐색 — “이 경로로 적용” 동작 동일

- Subprogram 편집 폼의 진입점 탐색 — 파일 클릭 시 입력 채워짐 동일

- ISO 등록 폼의 디렉토리 탐색 — “이 디렉토리에 저장” 라벨 노출 + 동작

- 5 페이지 모두 패널 토글 / 상위 / 닫기 / 키보드 동작 일관

### grep

- grep -r "browseApplyDirBtn" → 0 매치 (제거됨)

- grep -r "id=\"browsePanel\"" templates/ → 0 매치 (모두 fragment 안에 흡수)

## 10. Critical Files

### 수정

- templates/fragments/management/directory-browse-panel.html — fragment 시그니처 확장

- templates/management/os/iso-new.html — 인라인 패널 제거 + fragment 호출

- static/management/os/iso-new.js — browseApplyDirBtn → browseApplyBtn selector 갱신

- 4 곳 (bios-new.html, bmc-new.html, subprogram-new.html, subprogram-edit.html) — 옵션 A 채택 시 호출 갱신

### 유지

- 백엔드 코드 전체 (controller / service / dto / entity)

- 다른 도메인의 폼 / JS / CSS

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → CP2 (fragment 확장) → CP4 (iso-new 적용) → CP5 (사용자 E2E)

- G-CH2 통과 → CH3 (Job 폴링 실패 자동 새로고침)