# Stage CH3 — Background Job 폴링 실패 시 자동 페이지 새로고침

페이지키: CH3 (Cross-cutting Housekeeping — 폴링 회복력) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: G-CH2 통과 후. U/MK 진입 전 housekeeping 슬라이스 세 번째. 상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

### 현재 폴링 흐름

static/global/background-jobs.js 가 모든 페이지 (commonHead fragment 가 자동 로드) 에서 일정 간격으로 GET /jobs 폴링.

현재 인터벌 (S1 시점 결정) : - 패널 닫힘 : 2 초 - 패널 열림 : 0.5 초

현재 실패 처리 : - fetch() 실패 시 — console.error 만 출력, 계속 폴링 재시도 - 5xx 응답 — 무시하고 다음 폴링 시도 - 즉, 서버가 다운돼도 클라이언트는 영원히 stale 상태로 남는다

### 사용자 시나리오로 본 문제

- 사용자가 페이지 작업 중 → 서버 재기동 / 네트워크 끊김

- 클라이언트는 폴링 실패를 silent 하게 누적

- 사용자가 “지금 검증” 버튼 클릭 → 서버 응답 못 받음 → 작업 카드 stale (업데이트 안 됨)

- 사용자가 페이지 새로고침해야 정상 복구 — 그런데 그 사실을 인지하지 못함

### 본 슬라이스의 의도

서버 가동 중지 / 네트워크 단절 등 /jobs 폴링 실패가 일정 횟수 누적되면 자동으로 페이지 새로고침 하여 사용자가 stale 상태를 모르고 작업하지 않도록 한다. 회복 후 재 fetch 로 자연스럽게 정상 흐름 복귀.

## 2. CH3 요구사항 (확정)

### 자동 새로고침 트리거

- 연속 폴링 실패 횟수가 임계값 (default 5회) 초과 시 발동

- 실패 정의 :

  - fetch() 자체 실패 (TypeError / network error)

  - 응답이 비-2xx (5xx 우선, 4xx 도 일단 포함)

  - 응답 JSON 파싱 실패

- 연속 카운터 — 1 회라도 성공하면 0 으로 리셋 (간헐적 실패는 무시)

### 사용자 알림

- 새로고침 직전 짧은 toast 또는 alert : “서버 응답이 없어 페이지를 새로고침합니다.”

- 1 ~ 2 초 지연 후 window.location.reload() — 사용자가 메시지 인지 가능

### 설정 가능성

- data-bgjob-fail-threshold (default 5)

- data-bgjob-fail-grace-ms (default 1500ms)

### 제약

- 새로고침 자체가 데이터 손실을 일으키는 페이지 (예: 업로드 진행 중) 에서는 새로고침 보류

- 업로드 진행 중 (uploading=true flag) 시 → 폴링 실패 카운터는 누적하지만 reload 자체를 보류. 업로드 종료 후에도 임계 초과 상태이면 그때 reload

- 사용자 명시 액션 (검증 버튼 클릭 등) 으로 발생한 단일 fetch 실패는 본 가드 대상 아님 — 폴링 실패만

### 비목표

- WebSocket / SSE 도입 (별도 슬라이스 후보)

- 실패 시 재연결 로직 (현재 단순 재폴링으로 충분)

- 폴링 인터벌 동적 백오프 (실패 누적 시 천천히 폴링) — 현재는 단순 임계값 기반

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 신규 URL — 없음

### 흐름 변화 (배경 작업 폴링)

페이지 로드
  ↓
background-jobs.js 시작 — 폴링 timer
  ↓
fetch /jobs (interval 2s 또는 0.5s)
  ├─ 성공 (2xx + JSON OK) → consecutiveFailures = 0, 카드 갱신
  ├─ 실패 (network error / 5xx / parse fail) → consecutiveFailures++
  │     │
  │     ├─ 임계값 미만 → 다음 폴링 시도
  │     └─ 임계값 도달 + 업로드 진행 중이 아님 → toast 알림 → 1.5s 후 location.reload()
  │     └─ 임계값 도달 + 업로드 진행 중 → reload 보류 (업로드 종료 watcher 가 picks up)

## 4. 도메인 모델

본 슬라이스는 클라이언트 JS 변경. 백엔드 도메인 영향 없음.

### background-jobs.js 의 새 상태

let consecutiveFailures = 0;
const FAIL_THRESHOLD = 5;
const RELOAD_GRACE_MS = 1500;
let reloadScheduled = false;

### Hook : 업로드 진행 감지

window.__bgjobUploadInProgress flag 또는 document event (bgjob:uploadStart / bgjob:uploadEnd) 로 업로드 모듈 (subprogram-new.js / bios-new.js / bmc-new.js / iso-new.js) 와 통신.

옵션 — 단순화 : - document.querySelector('.n-upload-progress[style*="block"]') 같은 DOM 검사 - 또는 window.__bgjobUploading === true flag

CP4 에서 결정.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 뷰 — 변경 거의 없음. (옵션) layout fragment 의 commonHead 에 data-bgjob-* attribute 추가 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | static/global/background-jobs.js 의 폴링 핸들러에 실패 카운터 + reload 로직. (옵션) 업로드 모듈에 bgjob:uploadStart/End event dispatch | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음. 임계값을 inline default 또는 layout fragment data-attribute 에 박음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 : 서버 강제 종료 / 네트워크 차단 시뮬레이션 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

본 슬라이스는 클라이언트 JS 가 핵심. 자동화된 단위 테스트는 비용 대비 효과 낮음.

### 수동 시나리오 (사용자 E2E)

- 정상 폴링 — 페이지 로드 + 1분간 정상 작동 → reload 안 함

- 간헐적 실패 — 5회 미만 연속 실패 후 1회 성공 → 카운터 0 리셋, reload 안 함

- 연속 실패 5회 — 서버 강제 종료 후 5번 폴링 실패 누적 → toast 표시 → 1.5s 후 자동 reload

- 업로드 중 실패 — Subprogram 큰 번들 업로드 중 서버 끊김 → 임계 초과해도 reload 보류 → 업로드 실패 응답 받은 후 reload

- 5xx 응답 누적 — /jobs 가 500 으로 5회 응답 → 자동 reload (네트워크 에러와 동일 처리)

### 자동화 가능 부분 (선택)

- Karma / Playwright / Vitest 같은 JS 테스트 프레임워크 도입 시 fetch mock 으로 검증 가능. 본 프로젝트에는 JS 테스트 인프라가 없으므로 본 슬라이스에서는 도입 안 함

## 7. 예외 계층

변경 없음.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 무한 reload 루프 회피

- 페이지 로드 직후 첫 폴링 자체가 실패하면 reload → 새 페이지 로드 직후 또 실패 → 또 reload 의 무한 루프 위험

- 방어 : sessionStorage 에 직전 reload 시각 저장. 30 초 내 reload 가 직전이면 추가 reload 보류 + 사용자에게 영구 알림 (“서버와 연결이 끊어졌습니다. 잠시 후 다시 시도해주세요.”)

### 폴링 외 요청은 영향 없음

- 사용자 액션 fetch (verify / upload-intent / upload 등) 의 실패는 그 호출 핸들러가 직접 처리. CH3 의 폴링 실패 카운터는 /jobs 전용

### CLAUDE.md 갱신

- §아키텍처 / 인벤토리 코드에 CH3 추가

- §Stage S1 의 BackgroundJob 인프라 섹션에 “회복력 (CH3 후 추가)” 메모

### 개발 중 임계값 조정

- 운영 환경에서 default 5 회가 적절한지 검증 필요. 너무 작으면 잠깐 끊겨도 reload (사용자 짜증), 너무 크면 stale 시간 길어짐

- CP5 의 사용자 E2E 에서 체감으로 결정. 필요 시 임계값 조정 — JS 상수 변경

## 9. Verification 체크리스트

### 기능

- 정상 폴링 1분 → reload 없음

- 서버 강제 종료 후 5회 폴링 실패 → toast + 자동 reload

- 업로드 진행 중 임계 초과 → 업로드 종료 후 reload

- 30초 내 reload 가 직전이면 추가 reload 보류 + 영구 알림

- 5xx / network error 양쪽 모두 동일 카운트 처리

### 회귀

- 기존 BIOS / BMC / ISO / Subprogram 등록 / 검증 흐름 unaffected

- 작업 센터의 카드 표시 / dismiss 동작 unaffected

## 10. Critical Files

### 수정

- static/global/background-jobs.js — 핵심. 폴링 핸들러에 실패 카운터 + reload + sessionStorage 가드

- (옵션) static/management/{bios,bmc,os,subprogram}/{*-new.js} — 업로드 시작 / 종료 시점에 bgjob:uploadStart / bgjob:uploadEnd document event dispatch

- (옵션) templates/fragments/layout.html — data-bgjob-fail-threshold 같은 글로벌 설정 attribute

### 유지

- 백엔드 코드 전체

- 다른 도메인의 view / controller / service

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → CP4 (background-jobs.js 수정) → CP5 (사용자 E2E)

- G-CH3 통과 → CH4 (폼 검증 UI 정합화)