# Stage CH4 — 폼 유효성 검증 UI 정합화 (archive Order 기조 채택)

페이지키: CH4 (Cross-cutting Housekeeping — Form Validation UI 정합화) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: G-CH3 통과 후. U/MK 진입 전 housekeeping 슬라이스 마지막. 상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

### 사용자 인지 — “들쭉날쭉”

각 페이지의 폼 검증 UI 가 일관되지 않다는 사용자 지적.

### 페이지별 현 패턴 점검

#### archive 의 templates/order/new.html (참조 기조 — 63 라인)

<div class="n-page-sm">
  <div class="n-page-header">
    <h1 class="n-page-title">신규 작업 주문</h1>
    <a class="n-btn n-btn-ghost">목록으로 돌아가기</a>
  </div>
  <div class="n-card">
    <div class="n-card-body">
      <div class="n-section">대상 서버 선택</div>
      <div class="n-form-group">
        <label class="n-label strong">대상 서버 (MAC 주소)</label>
        <select class="n-select" required>...</select>
      </div>
      <div class="n-section">세팅 주문서 선택</div>
      <div class="n-form-group">
        <label class="n-label strong">적용할 세팅 주문서</label>
        <select class="n-select" required>...</select>
        <div class="n-hint">...</div>
      </div>
      <div class="n-section">비고</div>
      <div class="n-form-group">
        <label class="n-label">메모 (선택)</label>
        <textarea class="n-textarea"></textarea>
      </div>
      <div class="n-form-actions">
        <a class="n-btn n-btn-secondary">취소</a>
        <button class="n-btn n-btn-primary">주문 생성</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Order 의 UI 특징 : - n-page-sm (compact) 컨테이너 — 페이지 폭이 좁아 가독성 ↑ - n-section 으로 논리적 섹션 그룹화 (제목 띠) — 폼이 길어질 때 인지 부담 ↓ - n-form-group 안 표준 순서 : n-label (strong = 필수, 일반 = 선택) → input → n-hint - n-form-actions 가 폼 하단 우측에 모인 액션 버튼 행

#### 현 페이지의 패턴 비교

| 페이지 | 컨테이너 | 섹션 그룹화 | n-error 위치 | 폼 액션 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bios/bios-new.html | n-page-md | ❌ (모든 group 평면 나열) | n-hint 뒤 | n-form-actions 폼 하단 |
| bmc/bmc-new.html | n-page-md | ❌ | n-hint 뒤 | n-form-actions |
| os/iso-new.html | n-page-md | ❌ | 일부만 (들쭉날쭉) | n-form-actions |
| subprogram/subprogram-new.html | n-page-md | ❌ | 들쭉날쭉 | n-form-actions |
| subprogram/subprogram-edit.html | n-page-md | ❌ | 일부만 | n-form-actions |
| board/edit.html | n-page-sm | ❌ | 들쭉날쭉 | n-form-actions |
| os/os-new.html 등 | 다름 | 다름 | 다름 | 다름 |

### 들쭉날쭉의 구체

- 컨테이너 폭 : n-page-md vs n-page-sm 혼용. 동일 성격 폼 (단일 자원 등록) 인데 페이지마다 다름

- 섹션 그룹화 부재 : 현재 페이지들은 n-form-group 을 모두 평면 나열. 큰 폼 (BIOS new — 이름 / 버전 / 대상 디렉토리 / 디렉토리 생성 / 업로드 방식 / 진입점 / 설명) 도 섹션 헤더 없이 줄줄 — 인지 부담

- 검증 에러 위치 불일치 : 일부는 n-error th:if 가 input 직후, 일부는 hint 뒤. 일부는 누락

- liter 메시지 : @Valid + BindingResult 의 메시지가 한국어 / 영어 혼재 (DTO 의 @NotBlank(message=...) 통일 안 됨)

- 취소 버튼 라벨 : “취소” / “← 목록으로” 혼재

- success 표시 부재 : 정상 입력에 대한 시각적 confirm 없음 (focus border 만)

### 본 슬라이스의 의도

archive Order 의 간결한 섹션 구조 + 일관된 form-group 순서 를 현 페이지들에 적용. 검증 에러 / 힌트 / 액션 버튼의 위치를 통일. 큰 폼은 n-section 으로 인지 부담 분산.

## 2. CH4 요구사항 (확정)

### 통합된 폼 표준 (CH4 가 정립)

<div class="n-page-sm">                          <!-- 컨테이너 통일 -->
  <div class="n-page-header">
    <h1 class="n-page-title">{title}</h1>
    <div class="n-header-actions">
      <a class="n-back-link">← 목록으로</a>
    </div>
  </div>
  <div class="n-card">
    <div class="n-card-body">
      <form>
        <div class="n-section">{섹션 1 제목}</div>
        <div class="n-form-group">
          <label class="n-label strong" for="...">레이블</label>
          <input id="..." class="n-input">
          <div class="n-error" th:if="${#fields.hasErrors('...')}" th:errors="*{...}"></div>
          <div class="n-hint">도움말</div>
        </div>
        ...
        <div class="n-section">{섹션 2 제목}</div>
        ...
        <div class="n-form-actions">
          <a class="n-btn n-btn-secondary">취소</a>
          <button type="submit" class="n-btn n-btn-primary">{primary action}</button>
        </div>
      </form>
    </div>
  </div>
</div>

### 핵심 규칙

- 컨테이너 : n-page-sm 통일 (작은 폼이든 큰 폼이든)

- 섹션 : n-section 으로 논리적 그룹화 — 큰 폼은 3 ~ 5 개 섹션, 작은 폼은 섹션 0 개도 OK

- form-group 내부 순서 : <label> → <input/select/textarea> → <div class="n-error"> → <div class="n-hint">

  - 에러는 input 바로 아래, 힌트는 그 뒤 (Order 의 hint-only 패턴은 검증 표시가 없는 케이스라 차이가 없음)

- n-label strong = 필수 / n-label = 선택 — 통일 (현재도 대부분 따르나 일부 이탈)

- n-form-actions : 폼 하단. 좌측 = 보조 (취소 / 비우기), 우측 = primary

- 취소 라벨 : “취소” 통일 (목록으로 돌아가기 링크는 n-page-header 우측)

### 적용 대상

| 페이지 | 작업 |
| --- | --- |
| management/bios/bios-new.html | 컨테이너 → n-page-sm, 섹션 추가 (기본 정보 / 디렉토리 / 업로드 / 진입점 · 설명) |
| management/bios/bios-edit.html | 동일 |
| management/bmc/bmc-new.html | 동일 |
| management/bmc/bmc-edit.html | 동일 |
| management/os/iso-new.html | 동일 + 검증 에러 누락 보강 |
| management/os/os-new.html / os-edit.html | 컨테이너 정합화 |
| management/subprogram/subprogram-new.html | 섹션 추가 (적용 범위 / 기본 정보 / 디렉토리 / 업로드) |
| management/subprogram/subprogram-edit.html | 섹션 추가 (기본 정보 / 진입점 / 설명) |
| management/board/new.html / edit.html | 정합화 |

### 비목표

- CSS 자체 변경 (신규 파일 추가 금지)

- 검증 메시지 i18n / 사용자 친화 문구 정제 (CH 후속 또는 별도)

- 백엔드 DTO 의 @Valid 어노테이션 변경 (메시지 그대로)

- success toast / 시각적 confirm 도입 (별도 슬라이스)

- archive 기조에 없는 신규 UI 패턴 도입 (단계 표시기 등)

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 신규 URL — 없음. 백엔드 영향 0.

### 적용 흐름 (페이지 단위)

각 페이지 : 1. n-page-md → n-page-sm 변경 (컨테이너만) 2. form-group 들을 논리적 섹션으로 묶고 n-section 헤더 삽입 3. n-error th:if 누락 점검 + 일관 위치 (input 바로 아래) 로 이동 4. n-form-actions 의 버튼 배치 통일

페이지별 적용 패턴 동일 — 일괄 작업.

## 4. 도메인 모델

본 슬라이스는 백엔드 도메인 변경 없음. Thymeleaf 템플릿 변경.

### 섹션 분할 (페이지별 가이드)

#### BIOS / BMC / Subprogram new

[섹션 1] 기본 정보 — 이름 / 버전
[섹션 2] 대상 디렉토리 — targetDirectory + 탐색 + allowCreateDirectory
[섹션 3] 번들 업로드 — 모드 탭 + 파일 인풋
[섹션 4] 진입점 / 설명 — entrypointRelativePath (선택) / description

#### Subprogram new (추가)

[섹션 0] 적용 범위 — boardScopeMode 라디오 + boardId select

#### Subprogram edit

[섹션 1] 기본 정보 — name / version
[섹션 2] 실행 진입점 — entrypointRelativePath + 탐색
[섹션 3] 설명

#### BIOS / BMC / Subprogram edit

작은 폼 — 섹션 0 ~ 1 개로 충분 (필요 시 무섹션)

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 페이지별 적용 — 컨테이너 / 섹션 / 에러 위치 / 액션 버튼 통일 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service — 변경 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | (필요 시) form-validation.css 의 .n-section / .n-error 정의 점검 — 신규 추가 없음. 기존 토큰 활용만 | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 : 9 페이지 모두 정합화 확인 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

본 슬라이스는 UI 마크업 변경. 백엔드 검증 로직은 그대로이므로 기존 controller / service 테스트는 변경 없이 통과해야 한다.

### 회귀 (기존 자동화 테스트)

- BIOS / BMC / ISO / Subprogram 등록 happy path (200) — 폼 input name attribute 가 그대로면 통과

- 입력 검증 실패 (400) — DTO @Valid 메시지가 BindingResult 로 들어와 페이지 재렌더 — 동일 동작

### 사용자 시각 확인 (수동)

- 9 개 페이지 모두 컨테이너 폭 동일 (n-page-sm)

- 큰 폼 (BIOS new 등) 에서 섹션 헤더가 적절한 위치

- 입력 에러 발생 시 메시지가 input 바로 아래에 일관 노출

- 취소 / submit 버튼이 폼 하단 우측에 일관 위치

- 폼 진입 ↔ 목록 복귀 흐름이 단절 없음

## 7. 예외 계층

변경 없음.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### CSS 토큰 정합성 점검

- .n-section / .n-form-group / .n-error / .n-hint / .n-form-actions / .n-page-sm 가 style.css 와 form-validation.css 에 정의되어 있는지 grep 으로 확인

- 누락 시에는 archive 의 정의를 참조해 form-validation.css 에 추가 (신규 파일 추가는 금지지만 기존 파일 보강은 허용 — Gate 승인 필요시 사용자에게 명시)

### 검증 메시지 통일

본 슬라이스는 마크업만 변경하지만, DTO 의 @NotBlank(message="...") 메시지가 일부 한국어 / 일부 영어 혼재인 곳 발견 시 메모 → CH 후속 / 별도 슬라이스로

### CLAUDE.md 갱신 (슬라이스 종료)

- §UI 디자인 — 폼 표준 패턴 박스 추가 (위 §2 의 통합 표준)

- §Stage / 인벤토리 코드 — CH4 진행 상태

### 미루는 리팩터

- success 시각적 confirm (입력 검증 통과 시 초록 border 등) — 별도 슬라이스 후보

- 검증 메시지 i18n

- 폼 진입 시 첫 입력 자동 focus

### archive 잔재 정리

- archive/legacy/templates/order/new.html 은 본 슬라이스의 참조 출처. 현재는 그대로 보존 (실행 경로 외)

- archive 기반 한 다음 슬라이스 (예: U1 세팅 정의서) 가 진입 시 자연스럽게 archive 의 다른 패턴도 반영됨

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드 / 회귀

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과 (UI 변경이라 영향 없어야 함)

### UI

- 9 페이지 모두 컨테이너 폭 일관 (n-page-sm)

- 큰 폼은 섹션 헤더 (n-section) 가 적절히 분할

- 모든 form-group 의 에러 메시지 위치 통일 (input 바로 아래)

- 모든 form 의 액션 버튼 배치 통일 (n-form-actions 폼 하단 우측)

- 취소 버튼 라벨 통일 (“취소”)

### 회귀

- 기존 검증 실패 시나리오 (@Valid BindingResult 재렌더) 가 새 마크업에서도 동일 동작

- form input name / id attribute 무영향 → 백엔드 binding 영향 0

## 10. Critical Files

### 수정 (페이지 9 종)

- templates/management/bios/bios-new.html

- templates/management/bios/bios-edit.html

- templates/management/bmc/bmc-new.html

- templates/management/bmc/bmc-edit.html

- templates/management/os/iso-new.html

- templates/management/os/os-new.html

- templates/management/os/os-edit.html

- templates/management/subprogram/subprogram-new.html

- templates/management/subprogram/subprogram-edit.html

- templates/management/board/new.html

- templates/management/board/edit.html

(필요 시) static/css/form-validation.css — 누락된 토큰 보강

### 유지

- 모든 백엔드 코드

- DTO @Valid 어노테이션 / 메시지 (별도 정합화 슬라이스로 미룸)

- archive 폴더

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → CP2 (페이지별 적용) → CP5 (사용자 시각 검토)

- G-CH4 통과 → CH 시리즈 전체 종료 → U1 (세팅 정의서) 또는 MK2 (Soft-delete / Restore / Purge 정합화) 진입 결정

### CH 시리즈 종료 후 다음 영역

- U1 / U2 : Stage 3 Provisioning (세팅 정의서 + 서버)

- MK2 : 소프트 삭제 / 복구 / 영구 삭제 정합화 — S3 의 purgeExistingTree 가드 누락 항목 + 본 시리즈에서 보류한 정책 결정

다음 슬라이스 진입 결정은 G-CH4 후 사용자 우선순위 재평가 시점에.