# Stage S3.1 — Security Hardening 보강 (Critical + High 패치)

페이지키: S3.1 (Cross-cutting Infrastructure — Security 보강) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: G-S3 보류 후. 본 슬라이스 통과 시 G-S3 재심 → MA5 CP5 → CH1 진입. 상태: CP1 대기

## 1. 현재 상태 요약

### 두 검증 보고서 결론 인용

#### 침투 테스트 보고서 (report/26-04-28_20-45-00_S3_penetration_test_report.docx)

49 시나리오 전수 통과. 다만 5 결함 후보 식별 : - #5 (CRITICAL) provision.path.allowed-roots=/ → 모든 절대경로 통과 → 가드 전체 무력화 - #3 (HIGH) provision.path.allowed-roots=./relative → cwd 기준 정규화 → 의도 외 path 가 root - #4 (LOW) 존재하지 않는 root 통과 - #1 (LOW) evil.lnk (trailing space) — Windows trim 으로 .lnk 인식 - #2 (MEDIUM) evil.lnk\0.txt — \0 분리로 .lnk 저장

#### 코드 리뷰 보고서 (report/26-04-28_20-50-00_S3_code_review_report.docx)

24 건 식별 (CRITICAL 4 / HIGH 5 / MEDIUM 8 / LOW 7). G-S3 통과 권장하지 않음 — 다음 6 핵심 패치 + SecurityPropertiesValidator 보강이 통과의 최소 조건 : 1. A1 application.properties default 제거 2. A2 purgeExistingTree 가드 삽입 3. A3 Files.walk maxDepth 일관 적용 4. C1 SecurityPropertiesValidator 보강 (침투 #3/#5 동시 차단) 5. B1 ISO sidecar hardener 호출 6. B2 통합 테스트 3 종 + Boot fail-fast 테스트

### 본 슬라이스의 의도

CRITICAL 4 + HIGH 5 = 9 건 일괄 수정. Medium 8 건은 별도 (CH1 과 병행). Low 7 건은 보류.

### 진입 전제

- S3 슬라이스 코드는 그대로 유지 (가드 구조 / Service 인터페이스 / 호출 지점)

- MA5 CP5 도 본 슬라이스 종료 후로 다시 보류

- CH1 plan docx (plan/26-04-28_20-30-00_CH1_plan.docx) 도 본 슬라이스 후 진입

## 2. 요구사항 (확정)

### 2.1. CRITICAL 4 건 — 본 슬라이스 필수

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| A1 | allowed-roots default 제거 | application.properties:65 → ${PROVISION_ALLOWED_ROOTS:} |
| A2 | purgeExistingTree 가드 삽입 | BundleTreeCleanupService.purgeExistingTree 진입부에 pathPolicyService.assertWritablePath |
| A3 | Files.walk maxDepth 일관 적용 | 4 곳 호출 (UploadLimitsPolicy, FileSystemHardener, BundleEntrypointDetector, BundleTreeCleanupService) 에 maxDepth 인자 명시 + BrowseSecurityProperties → FileSystemSecurityProperties 리네임 |
| A4 | ZIP entry / 파일명 raw 검증 | BundleExtractionService 진입부에서 모든 entry/file 이름의 control char + null byte + 길이 (255 byte) 검사 |

### 2.2. HIGH 5 건 — 본 슬라이스 필수

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| B1 | ISO sidecar hardener 호출 | OSImageService.prepareIsoRegistration 의 storeUploadedFile 직후 + finalizePreparedIsoRegistration 의 sidecar 저장 직후에 fileSystemHardener.applyDefaultPermissionsForFile |
| B2 | 통합 테스트 + Boot fail-fast | SecurityIntegrationTest (도메인 횡단 4 시나리오), FileSystemHardenerTest, UploadLimitsPolicyTest, Boot fail-fast 테스트 (application-fail.properties + @SpringBootTest) |
| B3 | ZipBomb getSize()=-1 차단 | size == -1 entry 1개라도 있으면 ZipBombSuspectedException (보수적). 추가로 BundleExtractionService 의 streaming size 누적 가드 (선택) |
| B4 | 응답 메시지 정보 유출 | 사용자 응답 메시지는 일반화 (path / filename 노출 안 함). 상세는 log.warn 만 |
| B5 | 로그 인젝션 | ContentGuard 가 파일명에 control char 검사 + log 호출 전 name.replaceAll("[\\r\\n\\t]", "_") 헬퍼 |

### 2.3. C1 (SecurityPropertiesValidator 보강) — Medium 이지만 본 슬라이스에 흡수

C1 은 코드 리뷰의 Medium 등급이지만 침투 테스트의 CRITICAL #5 (root /) 와 HIGH #3 (상대경로) 를 동시에 차단하는 6 줄짜리 보강이라 본 슬라이스의 A1 과 함께 처리.

for (String s : pathSecurityProperties.allowedRoots()) {
    if (s == null || s.isBlank()) continue;
    String trimmed = s.trim();
    if (!Path.of(trimmed).isAbsolute()) {                  // 침투 #3
        throw new IllegalStateException("절대경로여야 합니다 : " + s);
    }
    Path p = Path.of(trimmed).toAbsolutePath().normalize();
    if (p.getNameCount() == 0) {                            // 침투 #5
        throw new IllegalStateException("root('/') 는 허용되지 않습니다 : " + s);
    }
    if (!p.equals(Path.of(trimmed))) {                      // C1 — 정규형 강제 (예: /opt/../etc 거절)
        throw new IllegalStateException("정규화되지 않은 경로 : " + s);
    }
}

### 2.4. 비목표 (별도 슬라이스)

- Medium 7 건 (C2 ~ C8) — CH1 과 병행해서 별도 슬라이스 (S3.2 또는 CH1+)

- Low 7 건 (D1 ~ D7) — 보류 (사용자 결정)

- 침투 #1 (trailing space) / #4 (nonexistent root) — Low / 운영 가시성, 보류

- 침투 #2 (null byte 분리) — 본 슬라이스 A4 의 raw 검증에 자연스럽게 흡수 (filename 의 null byte 차단)

- TOCTOU / LinkOption.NOFOLLOW_LINKS — S6 후속

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 신규 URL — 없음

### 응답 코드 변화

| 케이스 | S3 후 | S3.1 후 |
| --- | --- | --- |
| /etc/passwd 입력 (default 박혀있음) | 통과 | 400/403 (default 제거 + 환경변수 강제) |
| ZIP entry 이름이 control char | safeResolve 단일 layer | A4 의 raw 검증으로 추가 차단 |
| 응답 메시지 | 절대경로 그대로 | 일반화 메시지 + log 에만 상세 |
| provision.path.allowed-roots=/ | 통과 (모두 OK) | boot fail-fast |
| provision.path.allowed-roots=./relative | 통과 | boot fail-fast |

### 흐름 (대표 — Subprogram 등록, S3.1 보강)

Multipart 업로드
  ├─ MultipartResolver — file/request size cap
  ├─ Controller @Valid
  ├─ PathPolicyService.assertWritablePath
  ├─ TargetDirectoryPolicy.validateForIntent
  ├─ BundleExtractionService.extract*
  │     ├─ A4 — entry/file 이름 raw 검증 (S3.1 신규)
  │     ├─ ZipBombGuard.assertSafeZip — B3 의 -1 차단 (S3.1 강화)
  │     ├─ ContentGuard.assertSafeZip / classifyExecutable
  │     ├─ extractFolder/Zip/SingleFile (safeResolve)
  │     ├─ UploadLimitsPolicy.assertTreeBytes — A3 의 maxDepth (S3.1 강화)
  │     └─ FileSystemHardener.applyDefaultPermissions — A3 의 maxDepth
  └─ Marker write
        └─ B1 — ISO sidecar 의 hardener 호출 (S3.1 신규)

## 4. 도메인 모델

### 변경 (소폭)

#### 신규 / 리네임

- BrowseSecurityProperties → FileSystemSecurityProperties (이름 변경 + 기존 fields 그대로)

#### 시그니처 추가

- BundleTreeCleanupService.purgeExistingTree(Path treeRoot, String warnContext) — 본문에 pathPolicyService.assertWritablePath 호출 추가. 시그니처 자체는 동일

#### 메서드 추가

- ContentGuard.sanitizeFilenameOrThrow(String name) — control char / null byte / 길이 검사 후 거절 (or 통과)

- ContentGuard.sanitizeForLog(String s) — \r\n\t 를 _ 로 치환

### 변경 없음

- 도메인 엔티티 / Repository / Controller 시그니처 / DTO 모두 그대로

- S3 의 6 종 보안 service 클래스명 / 패키지 / 의존성 모두 그대로 (FileSystemSecurityProperties 만 리네임)

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 뷰 — 변경 거의 없음. (옵션) bundle-upload-shell.js 의 에러 메시지 표출이 일반화된 응답에서도 동작 확인 | CP2 |
| 3 | Controller — GlobalExceptionHandler 의 응답 메시지 일반화 (B4) | CP2 |
| 4 | DTO — ApiErrorResponse 의 userMessage / code 분리 검토 (선택). 본 슬라이스는 단순 메시지 일반화 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — ContentGuard 에 sanitize helper 추가, BundleTreeCleanupService 에 PathPolicyService 의존성 주입 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 / 통합 테스트 :· A1 default 제거· A2 purgeExistingTree 가드 삽입· A3 walk maxDepth 4 곳 + FileSystemSecurityProperties 리네임· A4 raw 검증 (ContentGuard.sanitizeFilenameOrThrow + 호출 지점)· B1 ISO hardener 호출· B2 통합 테스트 3 종 + Boot fail-fast 테스트· B3 ZipBombGuard size=-1 차단· B4 메시지 일반화· B5 로그 인젝션 sanitize· C1 SecurityPropertiesValidator 보강 | CP4 |
| 9 | application.properties + application-fail.properties (test) | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 : 정상 흐름 회귀 + 5 거절 시나리오 확인 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 / 단위 테스트 시나리오

총 18 시나리오 (S3 의 49 + 신규 18 = 누적 67).

### 단위 테스트

#### SecurityPropertiesValidatorTest (신규, 6)

- allowed-roots 빈 값 → fail-fast IllegalStateException

- 상대경로 ./relative → fail-fast (C1 / 침투 #3)

- root / → fail-fast (C1 / 침투 #5)

- 정규형 아닌 /opt/../etc → fail-fast (C1)

- 정상 /opt/iso,/opt/bios → 통과

- 공백 / null 만 → fail-fast

#### ZipBombGuardTest 추가 (B3, 2)

- entry getSize()=-1 1 개 → ZipBombSuspectedException

- 정상 + size=-1 섞임 → 거절

#### ContentGuardTest 추가 (A4, 3)

- 파일명에 null byte → MaliciousContentSuspected 또는 신규 예외

- 파일명에 \r\n (CRLF) → 거절

- 파일명 길이 > 255 byte → 거절

#### FileSystemHardenerTest (신규, 3)

- POSIX 가능 환경 + 일반 디렉토리 트리 → 0644 / 0755 적용

- POSIX 미지원 (Windows mock) → silent no-op

- 존재하지 않는 path → silent no-op

### 통합 테스트

#### SecurityIntegrationTest (신규, 4) — @WebMvcTest 또는 @SpringBootTest

- POST /management/subprogram/driver/common/upload-intent 의 targetDirectory=/etc/passwd → 403 + 일반화 메시지

- GET /management/subprogram/browse?path=/etc → 403

- POST /management/subprogram/{id}/edit 의 entrypointRelativePath=../etc/passwd → 400

- BundleTreeCleanupService.purgeExistingTree(/etc) 직접 호출 → PathOutsideAllowedRootsException (A2 회귀)

#### Boot fail-fast 테스트 (application-fail.properties + @SpringBootTest, 1)

provision.path.allowed-roots= 빈 값 → context 시작 시 IllegalStateException (B2)

## 7. 예외 계층

### 변경 없음

S3 의 10 종 예외 그대로. A4 의 raw 검증은 MaliciousContentSuspectedException 재사용 또는 신규 InvalidFilenameException(400) 추가 — CP2 에서 결정.

### 메시지 일반화 (B4)

// before
throw new PathOutsideAllowedRootsException(target.toString());

// after
log.warn("[security] PathOutsideAllowedRoots : {}", sanitizeForLog(target.toString()));
throw new PathOutsideAllowedRootsException();   // no-arg, default 메시지 "경로가 허용된 영역 밖에 있습니다."

## 8. 예상 부산물 / 주의

### BrowseSecurityProperties → FileSystemSecurityProperties 리네임 영향

- IDE rename 으로 모든 호출 지점 자동 갱신

- application.properties 의 provision.browse.* prefix 도 provision.filesystem.* 으로 변경하면 의미 정합성 ↑

- 단, 운영자 환경변수가 prefix 변경에 영향 — CLAUDE.local.md 의 환경변수 가이드 갱신 필요

→ 본 슬라이스 결정 : 클래스명만 리네임 (FileSystemSecurityProperties), prefix 는 provision.browse.* 그대로 유지 (운영자 환경 영향 0). prefix 정합화는 별도 슬라이스 후보.

### application-fail.properties (테스트 전용)

src/test/resources/application-fail.properties 신설 — 빈 allowed-roots 로 boot fail 시뮬레이션. @SpringBootTest(properties=...) 또는 @TestPropertySource(locations="classpath:application-fail.properties") 로 격리.

### CLAUDE.md 갱신 (슬라이스 종료 시)

- §아키텍처 / §인벤토리 코드 — S3.1 진행 상태 추가

- §테스트 규율 — Boot fail-fast 테스트의 표준 패턴 1줄

- §환경변수 — PROVISION_ALLOWED_ROOTS 가 필수임을 강조 (default 제거 후)

### CLAUDE.local.md 갱신

- 빌드 / 실행 가이드의 환경변수 블록에 :

- PROVISION_ALLOWED_ROOTS=/opt/iso,/opt/bios,/opt/firmware,/opt/subprogram

- 필수 명시. 누락 시 boot fail-fast.

### 미루는 항목

- Medium 8 건 중 C2 ~ C8 — CH1 과 병행 슬라이스 (가칭 S3.2 또는 CH1+)

- Low 7 건 — 사용자 결정 시까지 보류

- 침투 #1 (trailing space) — Low. 보류

- 침투 #4 (nonexistent root) — Low / 운영 가시성. 보류

- TOCTOU / NOFOLLOW_LINKS — S6 후속

### 회귀 위험

- A1 default 제거 시 dev 환경에서 환경변수 누락하면 boot fail. CLAUDE.local.md 가이드 + IDE run config 동기화 필요

- A3 의 walk maxDepth 적용으로 기존 깊이 8 이상 트리 (BIOS firmware, deep nested driver tree 등) 가 잘릴 수 있음 — default 8 이 적절한지 운영 환경 검증 필요. CP5 사용자 E2E 에서 확인

- B4 메시지 일반화로 사용자가 어떤 path 가 거절됐는지 모를 수 있음 — log 에만 상세. UX 영향 가능

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과 (49 침투 + 18 신규 + 기존 모든 회귀)

### 보안 시나리오

- provision.path.allowed-roots= 빈 값 → context fail with 명확한 메시지

- provision.path.allowed-roots=/ → fail-fast (C1)

- provision.path.allowed-roots=./relative → fail-fast (C1)

- provision.path.allowed-roots=/opt/../etc → fail-fast (C1)

- targetDirectory=/etc/passwd → 403 + 일반화 메시지 (B4)

- zip entry 이름 \0 / \n 포함 → 거절 (A4)

- zip 파일에 size=-1 entry → ZipBombSuspected (B3)

- purgeExistingTree(/etc) 직접 호출 → PathOutsideAllowedRoots (A2)

- 폴더 업로드 시 maxDepth 9+ 디렉토리 → 거절 또는 truncate (A3)

- ISO 등록 후 ls -la <isoPath> → 0644 (B1)

- log 에 사용자 입력 그대로 노출 안 됨 (B5) — \r\n 위조 시도 시 _ 치환

### 회귀

- 기존 BIOS / BMC / ISO / Subprogram / MK1 / S1 테스트 모두 통과

- MA5 의 단위 / 통합 테스트 모두 통과

- S3 의 4 단위 테스트 모두 통과

## 10. Critical Files

### 신규

- src/main/java/.../global/security/config/FileSystemSecurityProperties.java (구 BrowseSecurityProperties 리네임)

- 테스트 :

  - src/test/.../global/security/SecurityPropertiesValidatorTest.java

  - src/test/.../global/security/FileSystemHardenerTest.java

  - src/test/.../global/security/UploadLimitsPolicyTest.java

  - src/test/.../global/security/integration/SecurityIntegrationTest.java

  - src/test/.../global/security/integration/BootFailFastTest.java

- src/test/resources/application-fail.properties

### 수정

- src/main/resources/application.properties — A1 default 제거 + B5 multipart.location (선택)

- src/test/resources/application.properties — provision.browse.* 가 그대로 유지되는지 확인 (리네임 영향)

- global/security/PathPolicyService.java — 메시지 일반화 (B4)

- global/security/config/SecurityPropertiesValidator.java — C1 보강 (3 종 검증 추가)

- global/security/UploadLimitsPolicy.java — A3 walk maxDepth

- global/security/FileSystemHardener.java — A3 walk maxDepth

- global/security/ZipBombGuard.java — B3 size=-1 차단

- global/security/ContentGuard.java — A4 raw 검증 + B5 sanitizeForLog

- global/security/exception/{PathOutsideAllowedRootsException, ExecutableContentRejectedException}.java — 메시지 일반화 (B4)

- management/common/filesystem/service/BundleTreeCleanupService.java — A2 가드 + A3 maxDepth

- management/bios/service/BundleEntrypointDetector.java — A3 maxDepth

- management/bios/service/BundleExtractionService.java — A4 raw 검증 호출

- management/os/service/OSImageService.java — B1 ISO hardener 호출

- global/exception/GlobalExceptionHandler.java — B4 응답 일반화

- CLAUDE.md / CLAUDE.local.md — 갱신

### 유지

- 기존 도메인 엔티티 / Repository / Controller / DTO

- MA5 의 모든 코드

- MK1 reconciliation 흐름

- S3 의 호출 지점 가드 (그대로)

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 승인 → CP2 ~ CP4 (예외 / Service 본체 / 테스트 / properties)

- CP5 : 사용자 단독 브라우저 E2E (정상 + 5 거절 시나리오 + Boot fail-fast)

- G-S3.1 통과 → G-S3 재심 → MA5 CP5 → CH 시리즈 진입

### S3.1 이후 후속

- CH1 : bios.exception 잔여 공통 예외 정리 (단독)

- S3.2 (또는 CH1+) : Medium 7 건 (C2 ~ C8) — CH1 과 병행 가능

- CH2 / CH3 / CH4 : 차례대로

- Low 7 건 : 사용자 결정 시까지 보류

- S6 : AV / 시그니처 검증 / TOCTOU 등 (별도 슬라이스 후보)