# MK 시리즈 (Manage-Kernel) 예정 작업 발굴 + 박제 plan

문서종류 : 발굴/메타 plan (정식 슬라이스 plan 아님) 페이지키 : MK_expected (MK 시리즈 전체에 대한 인벤토리) 대상 : MK1 완료 후 — MK2 / MK3 / MK4 / MK5 / MK6 후보 박제 작성일 (KST) : 26-04-28 21:33:00

## 1. 개요 / 작성 동기

사용자 요청 :

“MK 단계를 이전에 MK1 단계로 했었는데, 내가 그 때 MK 단계로 어떤걸 하겠다고 했는지 기억이 잘 안나. 이전 내용을 정리해서 MK_expected_plan docx 파일로 plan docx 로 작성”

MK1 (Path Reconciliation) 은 25-04-25 에 G-MK1 승인 + 영역 재구성 (M0) 후 합류한 상태. 이후 슬라이스들 (MA4 / MA4-1 / MA4-2 / MA5 / S3 / S3.1 / CH 시리즈) 이 차례로 “이건 MK 후보다” 또는 “MK1 위에 빌드된다” 고 단편적으로 언급해 두었지만, MK 시리즈 전체의 마스터 인벤토리는 어디에도 없었다.

본 문서의 목적은 :

- 흩어진 MK 후보 항목을 단일 표로 발굴 + 박제

- 우선순위 / 의존성 / 진입 조건을 분류해 사용자 의사결정 자료 제공

- 사용자 우선순위 결정 후, 결정된 항목은 별도의 정식 슬라이스 plan docx (plan/YY-MM-DD_HH-MM-SS_MK<n>_plan.docx) 로 본격 작성

본 문서 자체는 정식 슬라이스 plan 이 아니다 — CP1 대상이 아니며, 코드/테스트 변경을 동반하지 않는다.

## 2. MK1 회고 (완료)

MK1 = Path Reconciliation (Manage-Kernel 1) : 어플리케이션 자원 (BIOS 번들 / ISO) 의 디스크 위치가 외부에서 변경되었을 때, 마커 (*.provision.json sidecar 또는 in-tree 마커) 를 통해 자동 감지 → DriftReport → admin 승인 후 DB 경로 갱신.

산출물 (요약) :

- global/marker/ — MarkerContent, Markable, MarkableScanner, Drift, DriftKind, DriftReport, ResourceType, MarkerLayout, ProvisionMarkerService

- maintenance/reconciliation/ — PathReconciliationService, REST/페이지 controller, Drift / DriftReport response DTO, 4 종 도메인 예외

- BIOS / ISO 도메인 어댑터 (BoardBiosMarkableScanner, IsoMarkableScanner)

- application.properties 5 항목 (provision.marker.secret, reconciliation.scan.*, reconciliation.auto-apply-path-drift, reconciliation.report.retention-count)

- 부팅 시 startup scan + 1 시간 주기 reschedule + 수동 deep scan

- BackgroundJob 패널과 통합 (드리프트 N건 dot)

상세는 plan/26-04-25_10-19-09_MK1_plan_modified.docx 와 report/26-04-25_17-35-01_MK1+MA3_finalize_report.docx 참조.

## 3. 발굴 출처

| 코드 | 출처 파일 | 섹션 / 라인 | 추출 항목 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-1 | plan/26-04-25_10-19-09_MK1_plan_modified.docx | §8 미루는 리팩터, line 507~508 | ApplicationFileMover (MK2 후보) |
| O-2 | 동상 | §8 HMAC 시크릿, line 535~540 | 마커 재발급 마이그레이션 |
| O-3 | 동상 | §11 다음 마일스톤, line 722~728 | MK2 (ApplicationFileMover), 마커 재발급, Stage 4 PXE 무결성 |
| O-4 | report/26-04-25_17-35-01_MK1+MA3_finalize_report.docx | §7 Stage 2 Maintenance 후보, line 431~435 | MK2 ApplicationFileMover, 분산 스캔 |
| O-5 | plan/26-04-28_20-40-00_CH4_plan.docx | §11 line 393~400 | MK2 = Soft-delete / Restore / Purge 정합화 (사용자 명시) |
| O-6 | report/26-04-26_17-40-38_MA4-1_report.docx | §5 line 64~67 | soft-delete 자원 물리 정리 정책 별도 슬라이스 분리 + PathReconciliationService 와 연계한 orphan / stale tree 정리 |
| O-7 | report/26-04-25_17-35-01_MK1+MA3_finalize_report.docx | §7 line 437~442 | 알림 기능 분리 (MK 외 — 별도 알림 도메인) |
| O-8 | plan/26-04-28_19-48-00_S3_plan.docx | §11 line 640~648 | S 시리즈 (S4~S7) — MK 외 |
| O-9 | plan/26-04-28_19-45-00_MA5_plan.docx | §6 line 36, line 77~78, §11 line 549~553 | Subprogram (Driver) 의 soft-delete 자동 purge 패턴, MK1 재조정 편입 |
| O-10 | CLAUDE.md line 163 | 인벤토리 코드 어휘 | “MK1 — 향후 MK2 (ApplicationFileMover) 등 추가 예정” |
| O-11 | plan/26-04-28_21-00-00_S3-1_plan.docx | §11 line 467~480 | CH / S 후속 시리즈 (MK 외) |

## 4. 예정 항목 인벤토리

### 4.1 분류 표

| 코드 | 항목명 | 카테고리 | 우선순위 | 출처 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MK1 | Path Reconciliation | 완료 | — | 본인 |
| MK2 | Soft-delete / Restore / Purge 정합화 | MK 후보 (사용자 명시) | HIGH | O-5, O-6 |
| MK3 | ApplicationFileMover (UI 파일 이동 → 마커 + DB 동시 갱신) | MK 후보 | MEDIUM | O-1, O-3, O-4, O-10 |
| MK4 | 마커 재발급 마이그레이션 (HMAC 시크릿 회전 도구) | MK 후보 | MEDIUM | O-2, O-3 |
| MK5 | 분산 스캔 / 마커 인덱스 DB 캐시 | MK 후보 | LOW | O-3, O-4 |
| MK6 | Stage 4 PXE 직전 자원 무결성 강제 검증 (quick scan) | MK 후보 | LOW (Stage 4 진입 시점에 강제 진입) | O-3 |
| MK? | Orphan / stale tree 정리 (PathReconciliationService 연계) | MK2 와 통합 검토 | — | O-6 |
| (MK 외) | 알림 도메인 (BackgroundJob 알림 분리) | 별도 영역 | — | O-7 |
| (MK 외) | S4 IPMI 자격증명 암호화 / S5 Audit / S6 AV / S7 RBAC | Security 영역 | — | O-8 |
| (MK 외) | CH1~CH4 (예외 위치 / form 정합화) | Cleanup 영역 | — | O-11 |

### 4.2 카테고리별 의미

- MK 후보 (확정) — 사용자가 직접 “MK 시리즈” 라고 부른 항목. MK2 가 대표.

- MK 후보 (제안) — MK1 plan 의 §11 다음 마일스톤에서 “MK 범위 외 후속” 으로 적시된 항목. MK3 / MK4 / MK5 / MK6.

- MK 외 영역 — Stage 2 Maintenance 가 아닌 다른 영역 (Security / Cleanup / Stage 3·4). MK 시리즈에 포함하지 않는다.

## 5. 추천 진입 순서 (의존성 그래프)

MK1 (완료)
  │
  ├─→ MK2 (Soft-delete 정합화)        ← 사용자 결정. CH4 종료 후 진입 후보 1
  │     │
  │     └─→ Orphan / stale tree 정리 (MK2 의 일부로 흡수 권장)
  │
  ├─→ MK3 (ApplicationFileMover)      ← MK1 의 applyDriftedPath 역방향
  │     의존성 : MK1 ✓
  │
  ├─→ MK4 (마커 재발급 마이그레이션) ← 운영 전환 시점에 1회. 코드 부담 낮음
  │     의존성 : MK1 ✓
  │
  ├─→ MK5 (분산 스캔 / DB 캐시)       ← 인벤토리가 매우 클 때만. 시기상조
  │     의존성 : MK1 ✓ + 대량 데이터 확보
  │
  └─→ MK6 (Stage 4 PXE 무결성 강제)   ← Stage 4 진입과 강제 결합
        의존성 : MK1 ✓ + Stage 4 PXEBootRestController 골격

권장 순서 :

- MK2 — 사용자가 직접 결정한 유일 항목. CH4 종료 후 또는 U1 직전.

- MK3 (선택) — MK2 의 정책이 정해진 후, 파일 이동 시 정책 적용이 명확해진 뒤.

- MK4 — 운영 전환 직전에 1회만 필요. 다른 MK 와 독립.

- MK6 — Stage 4 PXE 슬라이스 진입 시 강제 동반 (별도 진입 결정 불필요).

- MK5 — 운영 데이터로 성능 병목이 실제로 보일 때까지 보류.

## 6. 각 후보별 미니 plan

### 6.1 MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화

의도 : 현재 BIOS / BMC 는 자동 hard-delete + tree purge, ISO 는 sidecar 마커 충돌 발생, Subprogram 은 BIOS/BMC 와 같은 패턴을 채택했지만 정책 표현이 도메인마다 다르다. MA4-1 보고서 (O-6) 와 CH4 plan §11 (O-5) 에서 “soft-delete vs file purge 분리 정책” / “영구 삭제 (Purge) UI 액션 도입” / “복구 (Restore) UI” 일관 정책을 별도 슬라이스로 빼자고 명시.

핵심 작업 범위 :

- 도메인 4 종 (BIOS / BMC / ISO / Subprogram) 의 soft-delete / restore / purge 흐름을 하나의 정책 인터페이스 (ResourceLifecyclePolicy 가칭) 로 통합

- “영구 삭제” UI 액션 도입 — soft-deleted 자원을 명시적으로 purge (DB row + disk file)

- 복구 UI — soft-deleted 자원의 isDeleted=false 토글

- ISO sidecar 마커 충돌 시점에 자동 purge 정책 표준화 (BIOS/BMC 처럼)

- purgeExistingTree 가드 (S3 A2) 와의 정합 유지 — 모든 purge 경로가 PathPolicy 통과

- PathReconciliationService 와의 연계 — soft-deleted 자원은 ORPHAN 분류 제외 유지

비목표 :

- 도메인 신규 추가 (MA 시리즈 영역)

- 무결성 검증 / 마커 발급 변경 (MK1 / S3 영역)

- 자동 retention 정책 (예 : 30일 후 자동 purge) — 향후 MK?

의존성 :

- 선행 : MK1 ✓, MA5 ✓, S3 ✓, CH4 (CH 시리즈 종료) — UI 폼 정합 후 진입 권장

- 후속 : MK3 (정책 확정 후 ApplicationFileMover 가 따른다)

예상 산출물 :

- 신규 패키지 : maintenance/lifecycle/ (또는 global/lifecycle/) — ResourceLifecyclePolicy, LifecycleService

- 수정 : BiosService / BmcService / OSImageService / SubprogramService — delete / restore / purge 분리

- 수정 : 4 종 list.html 템플릿 — restore / purge 버튼 추가

- 수정 : BundleTreeCleanupService — purge 단계의 가드 일관화

- 신규 테스트 : 4 도메인 × (성공 / 보호된 경로 / 이미 purge / 마커 잔존) ≈ 16~20 시나리오

- DB 스키마 영향 : 없음 (isDeleted 필드 기존 활용)

### 6.2 MK3 — ApplicationFileMover

의도 : MK1 의 applyDriftedPath 는 외부에서 이동된 파일을 사후 인지하는 흐름. MK3 은 역방향 — UI 에서 admin 이 명시적으로 파일을 이동시키면 마커 + DB + 디스크가 동시 갱신되어 Drift 로 잡히지 않는다.

핵심 작업 범위 :

- maintenance/mover/ — ResourceMoveService (Markable 단위 일반화)

- UI : 각 자원 detail 페이지에 “경로 변경” 액션 (파일 선택 → confirm → 이동)

- 트랜잭션 경계 : disk move + 마커 재발급 + DB.path 갱신 (롤백 포함)

- DirectoryBrowse 재사용 — 대상 경로 선택 UI

비목표 :

- 자동 정리 / 자동 압축 / 권한 변경 (운영자 영역)

- 다중 자원 일괄 이동 (1차에서는 단일)

의존성 :

- 선행 : MK1 ✓, MK2 (정책 확정 후)

- 후속 : 없음

예상 산출물 :

- 신규 : ResourceMoveService, REST controller, 4 종 도메인 어댑터, 도메인 예외 2~3 종

- 수정 : 4 종 detail 페이지 / list 페이지 — “이동” 액션

- 신규 테스트 : 도메인당 (성공 / 충돌 / 권한 부족 / 마커 재발급 실패) ≈ 16 시나리오

### 6.3 MK4 — 마커 재발급 마이그레이션

의도 : MK1 plan §8 (line 535~540) — provision.marker.secret 환경변수가 회전되면 기존 마커는 모두 SIGNATURE_INVALID. 운영 전환 시점에 1회 일괄 재서명 도구가 필요.

핵심 작업 범위 :

- admin REST 또는 CLI flag : POST /maintenance/markers/reissue?dryRun=true|false

- 모든 Markable 을 walk → manifestHash 재계산 → 새 시크릿으로 재서명 → 마커 재기록

- dryRun 모드 — 변경 카운트만 보고, 디스크 변경 없음

- BackgroundJob 으로 진행률 노출 (MARKER_REISSUE JobType)

- old/new secret 양쪽 검증 허용 transitional 모드 (선택)

비목표 :

- 마커 schema 마이그레이션 (필드 추가/제거) — 별도 도구

- 자동 회전 (KMS 연동)

의존성 :

- 선행 : MK1 ✓

- 후속 : 없음. 다른 MK 와 독립.

예상 산출물 :

- 신규 : maintenance/marker/ — MarkerReissueService, REST controller

- 수정 : ProvisionMarkerService — old/new secret transitional 검증 (옵션)

- 신규 테스트 : (dryRun / 정상 / 실패 일부 / 권한 거부) ≈ 8 시나리오

### 6.4 MK5 — 분산 스캔 / 마커 인덱스 DB 캐시

의도 : MK1 plan §11 + finalize report §7 — 인벤토리가 매우 커지면 매 1시간 startup scan 이 부담. 마커 인덱스를 DB 캐시 테이블 (ResourceIndex) 로 승격해 incremental scan 만 수행.

핵심 작업 범위 :

- 신규 엔티티 ResourceIndexEntity (resourceType, resourceId, lastSeenPath, lastManifestHash, lastScannedAt)

- 부팅 시 quick scan = DB 인덱스만 walk + mtime 비교

- deep scan = 전체 walk + 인덱스 갱신

- 인덱스와 도메인 row 의 일관성 검증 — orphan 인덱스 자동 정리

비목표 :

- 멀티 노드 분산 (단일 JVM 내 최적화만)

의존성 :

- 선행 : MK1 ✓ + 운영 데이터로 병목 측정

- 후속 : 없음

예상 산출물 :

- 신규 엔티티 + Repository

- 수정 : PathReconciliationService — quick / deep 분기 재정의

- 신규 테스트 ≈ 12 시나리오

진입 조건 : 실측 병목이 보고된 후. 시기상조 — LOW.

### 6.5 MK6 — Stage 4 PXE 직전 자원 무결성 강제 검증

의도 : Stage 4 PXEBootRestController 가 부팅 응답을 만들 때, 응답에 포함될 자원 (BIOS / ISO / BMC / Driver) 의 마커 무결성을 직전에 quick scan. 1건이라도 실패하면 응답 거절 → admin 알림.

핵심 작업 범위 :

- ProvisioningResourceVerifier — Stage 4 진입 시 도입

- PXEBootRestController 의 요청 처리 진입부에서 verify(serverId) 호출

- 실패 시 BackgroundJob 알림 + HTTP 503 또는 fallback 응답

- 캐시 (TTL 30s) — 동일 서버 빠른 연속 부팅 시 비용 제한

비목표 :

- 자동 복구 (실패 시 reconciliation 자동 호출 — 별도 슬라이스)

의존성 :

- 선행 : MK1 ✓ + Stage 4 PXEBootRestController 골격

- 후속 : 없음. Stage 4 의 일부.

예상 산출물 :

- 신규 : provisioning/pxe/verifier/ProvisioningResourceVerifier

- 수정 : PXEBootRestController (Stage 4 작성 시 동시 작성)

- 신규 테스트 ≈ 6 시나리오

진입 시점 : Stage 4 PXE 슬라이스 진입과 동시 — 별도 진입 결정 불필요. (MK 시리즈로 부르되, 실제로는 Stage 4 의 일부로 작성)

## 7. MK 외 영역 / 잘못 분류된 항목

다음은 MK 시리즈로 분류해선 안 되는 항목 :

| 항목 | 출처 | 실제 영역 |
| --- | --- | --- |
| 알림 도메인 (notification) | O-7 | 별도 도메인. BackgroundJob 알림 패널 후속 |
| S4 IPMI 자격증명 암호화 | O-8 | Security (S 시리즈) |
| S5 Audit Log | O-8 | Security |
| S6 AV / 시그니처 / TOCTOU | O-8 | Security |
| S7 RBAC | O-8 | Security |
| CH1 (예외 위치 정합화) | O-11 | Cleanup (CH 시리즈) |
| CH2 / CH3 / CH4 | O-11 | Cleanup (이미 진행 중) |
| Subprogram 자동 진입점 탐지 | O-9 | MA5 후속 (Subprogram 도메인) |
| BoardModel ↔ Subprogram 호환 매트릭스 | O-9 | MA 영역 |
| Stage 4 PXE Subprogram 자동 주입 | O-9 | Stage 4 |

## 8. 위협 모델 / 운영 시나리오

각 MK 후보를 미루면 발생할 운영 사고 :

| MK | 미실행 시 운영 사고 |
| --- | --- |
| MK2 | admin 이 ISO 를 soft-delete 후 동일 키로 재등록 시 sidecar 충돌 → 409. 또는 BIOS 트리가 disk 에 영원히 남아 용량 점진 누수. 영구 삭제 UI 부재로 admin 이 DB 직접 조작. |
| MK3 | admin 이 파일을 옮기고 싶을 때 OS 셸로 직접 이동 → MK1 reconciliation 가 1시간 후 감지 → 그 사이 PXE 부팅 시 경로 mismatch. UI 액션 부재로 OS 셸 권한 보유자만 이동 가능. |
| MK4 | provision.marker.secret 회전 시 모든 마커 SIGNATURE_INVALID → reconciliation 가 모든 자원을 BROKEN 으로 보고 → admin 패닉. 회전 자체가 불가능해 비밀 유출 시 무대응. |
| MK5 | 인벤토리 1만 건 이상 시 startup scan 이 분 단위 → bootRun 지연 + 매 시간 CPU 스파이크. |
| MK6 | PXE 부팅 직전에 자원이 변조되어도 응답 그대로 송출 → 손상 ISO 로 OS 설치 시도 → 노드 부팅 실패가 늦게 인지. |

## 9. CLAUDE.md 갱신 권고

각 MK 가 정식 슬라이스로 승격될 때 갱신할 항목 :

### 9.1 §인벤토리 코드 어휘

- MK1 — Manage-Kernel (Stage 2 Maintenance) — 향후 MK2 (ApplicationFileMover) 등 추가 예정
+ MK1 — Path Reconciliation (완료, 25-04-25 승인)
+ MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화
+ MK3 — ApplicationFileMover
+ MK4 — 마커 재발급 마이그레이션
+ MK5 — 분산 스캔 / 마커 인덱스 DB 캐시
+ MK6 — Stage 4 PXE 직전 자원 무결성 강제 (Stage 4 일부)

### 9.2 §Stage 분할

Stage 2 Maintenance 항목에 MK2~MK6 을 추가. MK6 은 Stage 4 와 cross-cutting 임을 주석으로 표기.

### 9.3 §Gate 절

각 MK 진입 시 G-MK<n> 추가 :

- G-MK2 — Soft-delete 정합화 완료 후
- G-MK3 — ApplicationFileMover 완료 후
- G-MK4 — 마커 재발급 도구 완료 후
- G-MK5 — 분산 스캔 완료 후
- G-MK6 — Stage 4 PXE 진입 시 동반

### 9.4 §아키텍처 / 패키지 구조

maintenance/ 하위에 신규 서브패키지 등록 :

maintenance/
├── reconciliation/   (MK1)
├── lifecycle/        (MK2)
├── mover/            (MK3)
└── marker/           (MK4)

(MK5 는 reconciliation/ 내부 확장, MK6 은 provisioning/pxe/ 내부)

## 10. Critical Files (예상)

각 후보가 손댈 위치를 미리 박제 — 정식 plan 작성 시 참조.

### MK2

- 신규 : maintenance/lifecycle/{ResourceLifecyclePolicy.java, LifecycleService.java, dto/, exception/}

- 수정 : management/{bios,bmc,os,subprogram}/service/*Service.java

- 수정 : management/{bios,bmc,os,subprogram}/controller/*Controller.java

- 수정 : templates/management/{bios,bmc,os,subprogram}/list.html

- 수정 : management/common/filesystem/service/BundleTreeCleanupService.java

- 신규 : static/management/{bios,bmc,os,subprogram}/*-list.js 의 restore / purge 핸들러

### MK3

- 신규 : maintenance/mover/{ResourceMoveService.java, controller/, dto/, exception/}

- 수정 : 4 종 detail 페이지 + Markable 4 종 어댑터

- 재사용 : management/common/filesystem/ (DirectoryBrowse), global/marker/

### MK4

- 신규 : maintenance/marker/{MarkerReissueService.java, controller/, dto/}

- 수정 : global/marker/service/ProvisionMarkerService.java (transitional 검증)

- 수정 : static/global/background-jobs.js (MARKER_REISSUE JobType)

### MK5

- 신규 : maintenance/reconciliation/entity/ResourceIndexEntity.java + Repository

- 수정 : maintenance/reconciliation/service/PathReconciliationService.java

### MK6

- 신규 : provisioning/pxe/verifier/ProvisioningResourceVerifier.java (Stage 4 동시)

- 수정 : provisioning/pxe/controller/PXEBootRestController.java (Stage 4 동시)

## 11. 다음 마일스톤

본 발굴 plan 의 최종 산출물은 사용자 우선순위 결정 입니다.

권장 의사결정 흐름 :

- 사용자가 본 문서를 검토 → MK2~MK6 우선순위 / 진입 시점 확정

- CH 시리즈 (CH1~CH4) 와 U1 / MK2 의 진입 순서 결정 :

  - 옵션 A : CH4 종료 → MK2 → U1 (운영 안정성 우선)

  - 옵션 B : CH4 종료 → U1 / U2 → MK2 (사용자 영역 완성 우선)

- 결정된 첫 MK 항목 에 대해 정식 plan docx 작성 :

  - 파일 : plan/YY-MM-DD_HH-MM-SS_MK<n>_plan.docx (예 : plan/26-05-XX_XX-XX-XX_MK2_plan.docx)

  - 11 섹션 (CLAUDE.md §Step 1 plan docx 규약 준수)

  - CP1 으로 진입

- MK4 는 운영 전환 직전 1회만 필요 — 다른 MK 진행 중 사이드 슬라이스로 가능

- MK6 은 Stage 4 진입 시 자동 동반 — 별도 진입 결정 불필요

- MK5 는 운영 데이터 확보 후 재평가

본 문서 자체는 추가 갱신이 필요할 때 — 새로운 MK 후보가 다른 슬라이스 plan 에서 발굴되면 §4 인벤토리 표를 업데이트 (또는 본 문서를 새 timestamp 로 재발행) — 한다.