# Stage S3.2 — Security Hardening 잔여 결함 일괄 정리

페이지키: S3.2 (Cross-cutting Infrastructure — Security 잔여) 작성일: 2026-04-28 KST 위치: S3.1 보강 후 발견된 결함 19 건 + S3 Medium in-flight 7 건 통합 처리. 본 슬라이스 통과 시 G-S3 재심. 상태: CP1 즉시 구현 (auto mode)

## 1. 현재 상태 요약

### 두 검증 보고서 결론 인용

#### S3.1 침투 테스트 (report/26-04-28_20-45-00_S3_penetration_test_report.docx)

- 49 시나리오 통과. S3.1 후 E4/E6 결함 추가로 차단 검증.

#### S3.1 코드 리뷰 (방금 도착)

- 19 건 : Critical 4 / High 7 / Medium 5 / Low 3

- G-S3 재심 통과 부적격 — Critical 4 + plan §6 의 18 시나리오 중 12 시나리오 미구현 (테스트 산출물 4 종 부재)

### S3 Medium in-flight (현재 백그라운드 에이전트 진행 중)

application.properties 와 ZipBombGuard / ContentGuard / UploadSecurityProperties 가 이미 patched : - C5 ContentGuard.assertSafeZip(Path) overload — multipart 다중 소비 회피 - C6 UploadTempDirectoryProvider 신규 + spring.servlet.multipart.location + provision.upload.temp-dir 주입 - C7 provision.upload.max-stored-entry-bytes=5GB 신설 + ZipBombGuard 의 stored entry 임계 검사 - C8 spring.servlet.multipart.max-file-size=${provision.upload.max-file-size} syncing - C4 classifyAndApplyExecutablePolicyForFolder 의 random shuffle (Fisher-Yates 부분) - C3 assertSafeZip Javadoc 한계 명시 - C2 EntrypointPolicyService 빈 입력 정책 — 진행 중

본 슬라이스는 S3 Medium 에이전트 결과를 흡수하면서 신규 19 건 (P0 4 + P1 7 + P2 5 + Low 3) 까지 통합.

### 본 슬라이스의 의도

S3 / S3.1 의 잔여 결함을 한 번에 정리해 G-S3 재심 통과 자격 확보. 사용자 지시 — “해당 취약점의 모든 부분을 개선”.

## 2. 요구사항 (확정 — P0 / P1 / P2 / Low 모두 처리)

### 2.1. CRITICAL — P0 (G-S3 재심 차단 항목)

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| K1 | cleanupFailedUpload 의 RuntimeException swallow 가 A2 가드 무력화 | BundleTreeCleanupService.cleanupFailedUpload 의 catch 가 PathOutsideAllowedRootsException / PathTraversalException 만 re-throw, 기타 RuntimeException 만 swallow |
| K2 | application-fail.properties 부재 + BootFailFastTest 부재 | 신설. 빈 allowed-roots 로 컨텍스트 시작 시 IllegalStateException 검증 |
| K3 | SecurityPropertiesValidator 정규형 검증의 trailing slash / Windows 빌드 노드 corner | Path.of(trimmed.replaceAll("/+$", "")).normalize().toString().equals(trimmed.replaceAll("/+$", "")) 또는 더 단순한 비교로 정정. Linux only 가정 명시 |
| K4 | 테스트 산출물 4 개 미작성 (SecurityIntegrationTest / BootFailFastTest / FileSystemHardenerTest / UploadLimitsPolicyTest) + plan §6 의 12 시나리오 미구현 | 4 테스트 신설 + 누락 시나리오 12 추가 |

### 2.2. HIGH — P1

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| K5 | sanitizeFilenameOrThrow 의 length() > 255 가 char 단위 (UTF-16) | name.getBytes(StandardCharsets.UTF_8).length > 255 로 변경 + Javadoc 에 byte 단위 명시 |
| K6 | Unicode 위조 (RLO / LRM / BOM / NEL / Zero-Width) 통과 | Character.getType(c) 로 FORMAT / CONTROL 카테고리 거절 + 명시적 Unicode 위험 코드포인트 set 추가 |
| K7 | sanitizeForLog 가 \r\n\t 만 치환 — ANSI escape / 0x07 BEL / U+202E RLO 통과 | 모든 control char (0x00 ~ 0x1F, 0x7F, 0x80~0x9F) + Unicode 위험 코드포인트 치환. ESAPI 패턴 |
| K8 | ZipBombGuard 의 compressed == 0 STORED entry ratio 검사 skip | C7 (이미 patched — maxStoredEntryBytes) 위에 compressed < 0 도 거절 추가 |
| K9 | ZipBombGuard 임시 파일 권한 + BundleExtractionService 와 별도 임시 파일 (이중 IO) | (a) 임시 파일을 provision.upload.temp-dir (C6 후 적용됨) 위에 + Files.setPosixFilePermissions 0600 강제. (b) BundleExtractionService.extractZip 가 zip 임시 파일을 1회 만들고 ZipBombGuard.assertSafeZip(Path) overload (C5) 로 공유 |
| K10 | PathPolicyService 가 ~ / $VAR literal 처리 — plan §2.1 의도 미반영 | input 검증에 if (input.contains("~") ¦¦ input.contains("$")) throw new PathTraversalException 추가 |
| K11 | FileSystemHardener maxDepth=8 검증 부재 — 깊이 9+ 트리 권한 미적용 | Files.walk(treeRoot, maxDepth) 결과 entry count 가 수렴하지 않으면 (= 트리에 더 깊은 디렉토리가 있을 가능성) log.warn. 또는 maxDepth 를 32 로 상향 |

### 2.3. MEDIUM — P2

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| K12 | ISO sidecar 경로 계산이 ProvisionMarkerService.resolveMarkerFile 미사용 (DRY 위반) | OSImageService.java:313 에서 markerService.resolveMarkerFile(target, MarkerLayout.SIDECAR) 사용 |
| K13 | restoreISO / updateISO 등 다른 ISO 흐름의 hardener 호출 누락 가능성 | grep + 누락 지점에 applyDefaultPermissionsForFile 호출 추가 |
| K14 | surrogate pair high (0xD800~0xDBFF) 가 < 0x20 검사 통과 | K6 의 Unicode 카테고리 검사로 자연 흡수 (SURROGATE 카테고리) |
| K15 | provision.browse.* prefix 가 FileSystemSecurityProperties 클래스명과 의미 mismatch | application.properties 주석에 “Files.walk 일괄 적용” 명시. prefix 자체는 provision.filesystem.* 으로 변경 (운영자 환경 영향 — 별도 명시) |
| K16 | extractZip 의 sanitize 가 raw entry 만 — commonPrefix 제거 결과 미재검증 | prefix 제거 후 normalized 에 sanitizeFilenameOrThrow 재호출 |

### 2.4. LOW (사용자가 “모든 부분 개선” 명시 — 모두 포함)

| # | 항목 | 작업 |
| --- | --- | --- |
| K17 | ZipBombGuard 의 IOException catch → ZipBombSuspectedException 일반화 | IOException 은 별도 분류. ZipBombInspectionFailedException 신규 또는 단순 BundleExtractionException 으로 wrap |
| K18 | HTTP 413 vs 415 mismatch (zip bomb) | ZipBombSuspectedException 의 GlobalExceptionHandler 매핑을 415 로 변경 |
| K19 | SecurityPropertiesValidator.java:29 의 필드명 browseSecurityProperties 그대로 (리네임 누락) | fileSystemSecurityProperties 로 정정 |

### 2.5. S3 Medium 에이전트 완료 후 최종 정합성 검증

- C2 EntrypointPolicyService 완료 시 SubprogramService.update 의 빈 입력 처리 분기 검증

- 모든 patched 파일이 회귀 테스트 통과

- UploadSecurityProperties 12-arg 변경으로 발생한 baseline test 실패 (BiosUploadIntentServiceTest 등) 갱신

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 신규 URL — 없음

### 응답 코드 변화

| 케이스 | S3.1 후 | S3.2 후 |
| --- | --- | --- |
| 파일명에 RLO (U+202E) | 통과 | 400 / 415 MaliciousContentSuspected |
| 파일명에 ANSI escape () | 통과 | 거절 |
| 파일명 byte > 255 (UTF-8) | char 기준 통과 | 400 MaliciousContentSuspected |
| 입력 path 에 ~ / $VAR | literal 처리 | 400 PathTraversalException |
| ZIP STORED entry size > maxStoredEntryBytes | (C7 후 차단) | (그대로) |
| ZIP compressed=-1 | 검사 skip | 413 ZipBombSuspected |
| zip bomb | 413 | 415 (의미 명확화) |
| cleanupFailedUpload 가 받은 PathOutsideAllowedRoots | swallow (log.warn) | re-throw → 호출자 / 사용자 응답에 도달 |
| Boot 시 allowed-roots= 빈 값 | (테스트 application.properties 의 default 로 컨텍스트 시작 가능) | application-fail.properties 격리 컨텍스트로 fail-fast 검증 |

## 4. 도메인 모델

### 변경

#### 신규

- global/security/exception/ZipBombInspectionFailedException (선택, K17 처리에 따라 — 또는 기존 BundleExtractionException 사용)

- 테스트 4 종 신설

#### 수정

- BundleTreeCleanupService — K1 catch 정정

- ContentGuard — K5 / K6 / K7

- ZipBombGuard — K8 / K9 / K17 (IOException 분류)

- PathPolicyService — K10 (~ / $ 거절)

- FileSystemHardener — K11 (max-depth log)

- OSImageService — K12 / K13

- BundleExtractionService — K9 (zip 임시 파일 공유) / K16 (sanitize 재호출)

- SecurityPropertiesValidator — K3 / K19

- GlobalExceptionHandler — K18

#### Properties

- application.properties — K15 prefix 변경 (별도 결정), 주석 보강

### 의존성 변경

- 본 슬라이스에서 클래스 새 의존성 주입은 K1 의 cleanup catch 정정을 위한 미세 조정만. K12 는 OSImageService → ProvisionMarkerService 가 이미 주입되어 있어 신규 의존성 없음.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 |
| 2 | 뷰 — 변경 거의 없음 (ContentGuard 의 더 엄격한 거절 시 사용자 응답 메시지 확인만) | CP2 |
| 3 | Controller — GlobalExceptionHandler 의 ZipBombSuspectedException 매핑 415 로 변경 (K18) | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 거의 없음 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 / 통합 테스트 :· K1 cleanupFailedUpload catch 정정· K3 정규형 검증 정정· K5 byte 단위 검증· K6 Unicode 카테고리 거절· K7 sanitizeForLog 강화· K8 compressed=-1 거절· K9 임시 파일 공유 + 권한· K10 ~/$ 거절· K11 maxDepth log· K12 sidecar 경로 SIDECAR_SUFFIX· K13 ISO 다른 흐름 hardener 적용· K16 commonPrefix 후 sanitize 재호출· K17 IOException 분류· K18 415 매핑· K19 필드명 리네임· 테스트 4 종 신설 + 12 시나리오 추가 | CP4 |
| 9 | application.properties + application-fail.properties 신설 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (Critical 5 시나리오 + 정상 회귀) | CP5 |

## 6. Step 8 통합 / 단위 테스트 시나리오

총 30 시나리오 (S3.1 의 6 + 신규 24).

### 단위

#### SecurityPropertiesValidatorTest 추가 (3)

- trailing slash root → 통과 (K3 — 정규화 후 비교)

- null root entry 무시 (이미 처리)

- 빈 list — fail-fast (이미 처리)

#### ContentGuardTest 추가 (8 — K5 / K6 / K7)

- 한국어 파일명 100 char (300 byte) → 통과 (K5)

- 한국어 파일명 90 char (270 byte) → 거절 (K5 — byte 단위)

- 파일명에 U+202E RLO → 거절 (K6)

- 파일명에 U+FEFF BOM → 거절 (K6)

- 파일명에 U+200B Zero-Width Space → 거절 (K6)

- surrogate pair high (0xD800) → 거절 (K6)

- sanitizeForLog 가 ANSI escape ([31m) 치환 (K7)

- sanitizeForLog 가 0x07 BEL / 0x08 BS / 0x0C FF 치환 (K7)

#### ZipBombGuardTest 추가 (3)

- ZIP entry compressed=-1 → ZipBombSuspected (K8)

- STORED entry size > 5GB → ZipBombSuspected (C7 회귀)

- IO 실패 (디스크 풀 시뮬레이션) → 별도 예외 분류 (K17)

#### PathPolicyServiceTest 추가 (2)

- 입력에 ~ 포함 → PathTraversalException (K10)

- 입력에 $VAR 포함 → PathTraversalException (K10)

#### FileSystemHardenerTest 신설 (3)

- POSIX 가능 환경 + 깊이 5 트리 → 0644 / 0755 적용

- 깊이 9+ 트리 → log.warn (K11)

- Windows mock → silent no-op

#### UploadLimitsPolicyTest 신설 (3)

- 갯수 / size / tree byte 한도 회귀 (이전 누락)

### 통합

#### SecurityIntegrationTest 신설 (4)

- POST /management/subprogram/.../upload-intent 의 targetDirectory=/etc/passwd → 403

- GET /management/subprogram/browse?path=/etc → 403

- POST /management/subprogram/{id}/edit 의 entrypointRelativePath=../etc/passwd → 400

- zip bomb 시뮬레이션 → 415 (K18)

#### BundleTreeCleanupServiceTest 추가 (2 — K1)

- purgeExistingTree 가 allowed-roots 밖 path → PathOutsideAllowedRootsException

- cleanupFailedUpload 가 받은 PathOutsideAllowedRootsException → re-throw (K1)

#### Boot fail-fast (1)

- application-fail.properties (provision.path.allowed-roots=) → context fail with IllegalStateException

### S3.2 합계 : 27 시나리오. (S3.1 의 6 포함 시 33).

## 7. 예외 계층

### 신규 (K17)

- global/security/exception/ZipBombInspectionFailedException extends DomainException (500) — IO 실패와 보안 사고 구분 (선택). 단순화하려면 기존 BundleExtractionException (500) 으로 wrap.

### 매핑 변경 (K18)

- GlobalExceptionHandler.handleZipBomb → 413 → 415 (Unsupported Media Type) 로 변경

## 8. 예상 부산물 / 주의

### S3 Medium 에이전트와의 통합

- 본 슬라이스 진입 시점에 S3 Medium 에이전트 (a38bfb08…) 가 진행 중. 그 에이전트가 patched 한 영역 (UploadSecurityProperties 12-arg, UploadTempDirectoryProvider, ContentGuard.assertSafeZip(Path), ZipBombGuard.maxStoredEntryBytes, application.properties C6/C7/C8) 은 본 슬라이스의 base.

- 그 에이전트가 일으킨 baseline test 실패 (BiosUploadIntentServiceTest 등의 10-arg → 12-arg 갱신) 은 본 슬라이스의 K4 신규 테스트 작성과 함께 일괄 정합화.

- C2 (EntrypointPolicyService 빈 입력) 가 미완료면 본 슬라이스에서 마저 처리.

### CLAUDE.md 갱신

- §인벤토리 코드에 S3.2 추가

- §테스트 규율 — 통합 테스트 / Boot fail-fast 테스트의 표준 패턴 명시

### CLAUDE.local.md 갱신

- 환경변수 MULTIPART_TMP_DIR=/tmp/provision-multipart 명시 (C6 결과)

### 미루는 항목 (S3.3 후속)

- TOCTOU (Files.toRealPath + LinkOption.NOFOLLOW_LINKS) — S6 후보

- AV / signature / YARA — S6 본격

- IPMI 자격 증명 암호화 — S4

- Audit log — S5

- provision.browse.* → provision.filesystem.* prefix 변경 (운영자 환경 영향) — 별도 슬라이스

### 회귀 위험

- K6 의 Unicode 카테고리 검사가 한국어 / 일본어 정상 파일명을 거절하지 않아야. Character.getType(c) 로 FORMAT 카테고리만 거절 (다국어 정상 글자는 LETTER 카테고리)

- K10 의 $ 거절이 정상 파일명 (예: $RECYCLE.BIN) 을 막을 수 있음 — path 입력에만 적용, filename 에는 미적용

- K11 maxDepth 32 상향이 boundary 변경 — 회귀 테스트 필요

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과 (S3.1 의 6 + S3.2 신규 27 = 33 시나리오)

### 보안 시나리오

- 한국어 파일명 90 char (270 byte) → 거절 (K5)

- 파일명 RLO (U+202E) → 거절 (K6)

- log 에 ANSI escape 위조 시도 → _ 치환 (K7)

- zip bomb → 415 응답 (K18)

- ~/etc/passwd 입력 → 400 (K10)

- cleanupFailedUpload 가 가드 예외 re-throw 검증 (K1)

- application-fail.properties 컨텍스트 → fail-fast (K2)

### 회귀

- 기존 BIOS / BMC / ISO / Subprogram / MK1 / S1 테스트 모두 통과

- MA5 의 단위 / 통합 테스트 모두 통과

- S3 Medium 에이전트 patches 와 conflict 없이 정합화

## 10. Critical Files

### 신규

- src/test/.../global/security/integration/SecurityIntegrationTest.java

- src/test/.../global/security/integration/BootFailFastTest.java

- src/test/.../global/security/FileSystemHardenerTest.java

- src/test/.../global/security/UploadLimitsPolicyTest.java

- src/test/resources/application-fail.properties

### 수정

- BundleTreeCleanupService.java (K1)

- SecurityPropertiesValidator.java (K3 + K19)

- ContentGuard.java (K5 / K6 / K7)

- ZipBombGuard.java (K8 / K9 / K17)

- PathPolicyService.java (K10)

- FileSystemHardener.java (K11)

- OSImageService.java (K12 / K13)

- BundleExtractionService.java (K9 / K16)

- GlobalExceptionHandler.java (K18)

- application.properties — K15 주석 보강

- 단위 테스트 추가 (시나리오 4~16, 25~26)

### 유지

- 기존 도메인 service / Repository / Entity / DTO

- MA5 / MK1 / S1 흐름

## 11. 다음 마일스톤

- CP1 즉시 진행 (auto mode)

- CP4 : K1 ~ K19 + 시나리오 27 신규 + S3 Medium 통합

- CP5 : 사용자 단독 브라우저 E2E

- G-S3.2 통과 → G-S3 재심 → MA5 CP5 → CH 시리즈 + MK 시리즈

### S3.2 이후 후속

- S3.3 : TOCTOU / NOFOLLOW_LINKS / provision.filesystem.* prefix 변경

- S4 : IPMI 자격 증명 암호화

- S5 : Audit log

- S6 : AV / signature / YARA

- S7 : RBAC