Stage 2 / MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 Plan

페이지키 : MK2 (Stage 2 Maintenance — Manage-Kernel 두 번째 슬라이스) 작성일 (KST) : 2026-04-28 위치 : G-MK1 ✓ → G-MA4 ✓ → G-MA5 ✓ → G-S3 (S3.2 통과 후 재심) → MK2 → G-MK2 상태 : CP1 대기 (Step 1 산출물) 선례 : plan/26-04-25_10-19-09_MK1_plan_modified.docx, plan/26-04-28_21-33-00_MK_expected_plan.docx §6.1

1. 현재 상태 요약

선행 슬라이스 완료 현황

- MK1 (Path Reconciliation) ✓ — global/marker/ 인프라 + maintenance/reconciliation/ 본체 가동. Markable / MarkableScanner / ProvisionMarkerService 일반화 완료. findActiveMarkables 가 isDeleted=false 만 반환하므로 soft-deleted 자원은 자연스럽게 ORPHAN 분류에서 제외된다.

- MA1 / MA1-1 (OS 이미지 + ISO) ✓ — OSImage / ISO 모두 isEnabled + isDeleted 보유, softDelete() / restore() 도메인 메서드 존재. OSImageService.deleteOSImage / deleteISO / restoreISO 가 동작 중. 별도 “purge” (영구 삭제) 진입점 없음.

- MA3 (BIOS) ✓ — BoardBIOS isDeleted + softDelete/restore 보유. BiosService.addBios 가 등록 시 동일 (board, version) 의 soft-deleted row 발견하면 bundleTreeCleanupService.purgeExistingTree 로 트리 + DB row 자동 hard-delete (D3 정책). 이는 “다음 등록 시” 트리거되는 암묵적 purge — 사용자가 명시적으로 영구 삭제할 UI 없음.

- MA4 (BMC) ✓ — BoardBMC 가 BIOS 와 동일 패턴 (등록 시 자동 purge).

- MA5 (Subprogram = Driver / Utility 통합) ✓ — Subprogram 도 동일 패턴.

- S3 / S3.2 (Security Hardening) — S3.2 진행 중. purgeExistingTree 가 PathPolicyService (allowed-roots) 통과 강제. MK2 의 모든 purge 경로가 본 가드를 우회해선 안 된다.

- CH4 — UI 폼 정합화 완료 (예정). list.html 의 액션 버튼 영역이 정합되어 있어야 “복구” / “영구 삭제” 버튼 추가가 일관된다.

본 슬라이스 진입 동기

현재 4 종 자원 (BIOS / BMC / ISO / Subprogram) 의 lifecycle 정책이 도메인마다 표현이 다르다 :

| 자원 | soft-delete | restore UI | 자동 purge 트리거 | 명시적 purge UI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOS | ✓ | ✓ | 동일 (board, version) 재등록 시 이전 row 자동 hard-delete + tree purge | ✗ |
| BMC | ✓ | ✓ | 동일 (board, version) 재등록 시 자동 purge | ✗ |
| Subprogram | ✓ | ✓ | 동일 (board, version, kind) 재등록 시 자동 purge | ✗ |
| ISO | ✓ | ✓ | 재등록 시 자동 purge 없음 — sidecar 마커가 디스크에 잔존 → 다음 등록 시 SidecarConflictException(409) | ✗ |

문제 :

- 사용자 명시 결정 (MK_expected §6.1, CH4 §11, MA4-1 보고서 §5) — “영구 삭제” UI 액션이 없어 사용자가 휴지통을 비울 방법이 없다. soft-delete 한 자원은 영원히 DB row + 디스크에 남는다.

- ISO sidecar 충돌 사고 — soft-delete 후 디스크 sidecar 가 잔존해 동일 경로 재등록 시 409 차단. BIOS / BMC / Subprogram 은 자동 purge 로 해결되지만 ISO 는 다른 흐름.

- 정책 표현 산재 — BIOS / BMC / Subprogram 의 “재등록 시 자동 purge” 가 각 Service 내부에 복붙으로 존재. 추가 자원이 들어올 때마다 중복.

- PathReconciliationService 와의 경계 모호 — soft-deleted 자원의 마커는 보존되어야 하나 (사용자가 restore 할 수 있도록), MK1 의 ORPHAN 분류와 충돌 가능. 현재는 findActiveMarkables 가 isDeleted=false 만 반환하기 때문에 우연히 정합 — 그러나 명문화 안 됨.

본 슬라이스 진입 전제

- G-MK1 ✓ + G-MA4 ✓ + G-MA5 ✓ + G-S3 (S3.2 통과 후) ✓

- CH4 종료 — 4 종 list.html 의 액션 영역 정합화 후 진입 권장. 미완 시 본 슬라이스에서 1 회 흡수.

- 본 슬라이스는 새 도메인 자원을 추가하지 않는다 — 4 종 자원의 lifecycle 흐름만 정합화.

2. 페이지 요구사항 (확정)

2.1 도메인 정책 (ResourceLifecyclePolicy)

4 종 자원의 lifecycle 을 단일 정책 인터페이스로 통합한다.

| 단계 | 정의 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Active | isDeleted=false | 목록에 노출 + 마커 발급 + Reconciliation scan 대상 |
| SoftDeleted | isDeleted=true, DB row 보존, 디스크 보존 (마커 포함) | 목록 숨김 (관리자 토글로만 노출) + scan 대상 제외 |
| Purged | DB row 삭제 + 디스크 트리/sidecar 완전 삭제 | 복구 불가. 마커 파일도 함께 제거 |

전이 :

- Active → SoftDeleted : 기존 softDelete() (변경 없음)

- SoftDeleted → Active : 기존 restore() (변경 없음). 단, 디스크 자원이 여전히 존재해야 함 (없으면 RestoreSourceMissingException(409))

- SoftDeleted → Purged : 신규 명시적 액션 “영구 삭제” — 사용자 확인 후 진행

- Active → Purged : 금지 (반드시 SoftDeleted 경유). IllegalLifecycleTransitionException(409)

상태에 대한 정의 :

- Soft-Delete 된 자원은, 신규로 등록되는 자원에 영향을 받지 않아야 한다. 가령 rocky 9.6 iso 이미지를 soft-delete 후 다시 rocky 9.6 을 등록하더라도 기존에 soft-delete 된 자원은 여전히 soft-delete 상태로 남아있어야 한다.

  - 이 경우, 각 자원은 고유의 id 값으로 구분되므로 정합성 충돌 없을 것으로 예상.

  - 단, soft-delete 된 자원과 동일한 구성으로 새로운 자원을 등록하려는 경우에는 사용자에게 경고 또는 안내를 한다. R19 BIOS 버전을 soft-delete 한 뒤 동일한 버전, 이름, 파일로 등록을 하려고 하는 경우 nudge 를 주는 것. 이 경우 이러한 nudge 는 파일 전체가 서버에 등록된 다음에 가능하므로 해시 검증 단계 전에 nudge 를 전달한다. (폼 등록 전 modal 창 등).

- 신규 상태 도입 : Deprecated

  - 곧 지원이 중단되거나 더이상 사용되지 않을 것임을 의미하는 프로그램 상의 개념을 그대로 가져온다. 단순히 메모 상에서 ‘(삭제 예정)’ 등과 같이 표현하지 않고 Deprecated 상태로 전환시킬 수 있다면 곧 지워질 내용이므로 사용하지 않아야 한다는 의미를 전달할 수 있다. 이러한 deprecated 자원을 사용하려 하는 경우 경고를 전달한다.  (폼 input 객체에 에러 처리와 유사한 디자인의 노란색 디자인으로.)

- 이전의 is_enabled 와 각 상태의 차이

  - Is_enabled : 자원이 ‘현재’ 가용한 여부를 의미. 등록은 해두었으나 별도 테스트를 거쳐야 하거나, 일시적인 문제가 발생하여 사용을 잠시 중단해야 하는 경우 false 로 전환하는 등 상태가 비교적 쉽게 가변적으로 변할 수 있는 특징을 갖는다.

  - Deprecated : 자원이 현 시점으로부터 새롭게 사용되어서는 안되나, 이전의 기록에 의해 아직 지원이 되기는 해야 하는 상태를 의미. 신규 등록 시 경고를 전달하나 사용 금지의 수준은 아니다. Is_enabled false 와의 차이는, 자원이 기술적으로 가용한 여부에 따른다. Deprecated 는 지원을 중단할 예정에 있으므로 사용을 자제하는 것을 권장하는 것이고, is_enabled false 는 기술적 결함이나 기타 이유 등으로 인해 당장에 사용이 불가한 것.

  - Soft Deleted : 더이상 이 자원을 통해 신규 등록할 필요도 없고, 기존에 이 자원을 거쳤던 장비 등의 지원 기간 또한 만료되어 직접적인 관리가 필요 없는 상태. Purge(hard delete)와 다른 점은, 기록 그 자체는 유효하게 필요한 상태로 남아있으므로 얼마든지 조회가 가능하다는 데에 있다.

  - Purge(Hard Delete) : 취급하지 않는 자원. 실수로 등록한 자원이나, 더이상 취급하지 않는 기술에 대한 자원, 기록이 더이상 남아있을 필요가 없는 경우 사용되는 상태. (사실상 자원의 상태를 나타낸다고 보기는 어려움. 삭제된 후에는 더이상 그 자원이 없기 때문). 해당 상태는 극히 일부의 상황이 아니고서야 대부분 실수로 등록한 경우에만 수행될 것으로 예상.

2.2 UI 기능

각 자원의 list.html (4 종) 에 다음을 도입한다.

- “삭제된 항목 표시” 토글 — soft-deleted row 를 회색으로 노출 (기존 토글 활용 또는 신설)

- “복구” 버튼 — soft-deleted row 한정. 클릭 시 confirm → POST .../{id}/restore

- “영구 삭제” 버튼 — soft-deleted row 한정. 클릭 시 2-step confirm (typed name 입력) → POST .../{id}/purge. Active row 에는 노출 금지 (UI 단계에서 차단)

2.3 정책 / 검증 규칙

- 모든 purge 경로는 PathPolicyService.assertPathInsideAllowedRoots 통과 (S3 가드 일관 적용)

- soft-deleted 자원의 마커는 보존 — 디스크에 그대로 둔다. 이유 : restore 시 마커-DB 일치성 회복. 단, MK1 의 findActiveMarkables 는 active 만 반환 → ORPHAN 으로 잡히지 않는다 (현행 유지, 본 슬라이스에서 명문화)

- ISO 재등록 sidecar 충돌 해소 — 동일 경로 ISO 재등록 시,

  - 활성 ISO 가 동일 경로면 → 기존대로 IsoPathConflictException (409, 충돌)

  - soft-deleted ISO 가 동일 경로면 → 옵션 A (BIOS / BMC / Subprogram 패턴 따라가기) : LifecycleService.purgeBeforeRegister 가 자동 purge → 등록 진행

- purge 중 트랜잭션 경계 : DB delete 와 디스크 delete 의 원자성을 트랜잭션으로 강제할 수는 없지만 순서를 표준화 — (a) 디스크 purge 먼저 (마커 + 트리/sidecar 통째로) → (b) DB delete.

  - 가 IO 실패하면 (b) 미실행 → 사용자에게 500 보고. (a) 성공 + (b) 실패는 운영 사고 (admin 수동 정정)

- 이미 purge 된 자원에 대한 재요청 — AlreadyPurgedException(409) (멱등성 보장 X — 명시적 충돌)

- active 자원에 purge 호출 — IllegalLifecycleTransitionException(409)

- soft-deleted 가 아닌데 restore 호출 — 기존 IsoNotDeletedException(409) 등 도메인 예외 재사용 + 통일 명칭 검토

2.4 비목표 (스코프 경계)

- 자동 retention 정책 (예 : 30 일 후 자동 purge) — 본 슬라이스 외, 후속 MK 후보

- 다중 자원 일괄 purge — 1차 단건만

- 휴지통 별도 페이지 — 기존 list.html 의 토글로 충분

- MK3 ApplicationFileMover — 별도 슬라이스

- MK1 ORPHAN 분류 재정의 — soft-deleted 마커가 ORPHAN 으로 잡히지 않는 현행 동작은 본 슬라이스의 스코프 안에서 명문화만 하고 코드 변경 없음

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 URL 표 (신규 + 변경)

| Method | URL | 동작 | 응답 (정상) |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/bios/{id}/restore | (기존) BIOS 복구 | 200 BiosResponse |
| POST | /management/bios/{id}/purge | 신규 BIOS 영구 삭제 | 204 No Content |
| POST | /management/bmc/{id}/restore | (기존) BMC 복구 | 200 BmcResponse |
| POST | /management/bmc/{id}/purge | 신규 BMC 영구 삭제 | 204 No Content |
| POST | /management/subprogram/{id}/restore | (기존) Subprogram 복구 | 200 SubprogramResponse |
| POST | /management/subprogram/{id}/purge | 신규 Subprogram 영구 삭제 | 204 No Content |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/{isoId}/restore | (기존) ISO 복구 | 200 ISOResponse |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/{isoId}/purge | 신규 ISO 영구 삭제 | 204 No Content |
| POST | /management/os/{osImageId}/purge | 신규 OSImage 영구 삭제 (soft-deleted 자식 ISO 동반 purge) | 204 No Content |
| GET | /management/{도메인} | (기존) 목록. ?includeDeleted=true 쿼리 지원은 이미 존재 | 200 |

3.2 브라우저 ↔ 서버 흐름

[복구]
list.html (소프트삭제 토글 ON) → "복구" 버튼
    └─ POST /management/{domain}/{id}/restore
           └─ Service.restore(id) → entity.restore()
                  └─ (디스크 자원 검증) → 200

[영구 삭제]
list.html (소프트삭제 토글 ON) → "영구 삭제" 버튼
    └─ confirm 모달 (typed name 입력) → POST /management/{domain}/{id}/purge
           └─ Service.purge(id)
                  └─ LifecycleService.purge(Markable)
                         ├─ assertSoftDeleted (active 면 409)
                         ├─ assertNotAlreadyPurged (멱등 차단)
                         ├─ PathPolicyService.assertPathInsideAllowedRoots
                         ├─ (디스크) ProvisionMarkerService.delete(marker)
                         ├─ (디스크) BundleTreeCleanupService.purgeExistingTree (IN_TREE) 또는
                         │           Files.deleteIfExists (SIDECAR : iso 본체 + sidecar)
                         └─ (DB) Repository.delete(entity)
                  └─ 204

3.3 응답 구조

신규 응답 DTO 없음 — 기존 BiosResponse / BmcResponse / SubprogramResponse / ISOResponse 재사용. purge 는 204 No Content (body 없음).

에러 응답은 ApiErrorResponse (기존 글로벌 핸들러).

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 변경 인프라

| 종류 | 이름 | 패키지 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| Enum | LifecycleStage | maintenance/lifecycle/ | ACTIVE, SOFT_DELETED, PURGED (조회 결과 분류용. 엔티티에 직접 저장하지 않음 — isDeleted boolean 으로 충분, 본 enum 은 상태 전이 검증 로직의 어휘) |
| interface | LifecycleManageable | maintenance/lifecycle/ | Markable 의 lifecycle 보강 어댑터. 메서드 : LifecycleStage currentStage(), void softDelete(), void restore(). 4 종 엔티티가 구현 |
| Service | ResourceLifecycleService | maintenance/lifecycle/service/ | 단일 진입점. 메서드 : void purge(Markable, Repository), void purgeBeforeRegister(Markable, Repository). PathPolicy + Marker delete + tree cleanup + DB delete 의 표준 순서 강제 |
| Service | ResourcePurgeOrchestrator | maintenance/lifecycle/service/ (선택) | ResourceLifecycleService 와 통합. 단일 클래스로도 충분 — 분리 여부는 Step 5 에서 결정 |

4.2 엔티티 변경 (필드 추가 없음, 메서드 보강만)

| 엔티티 | 변경 |
| --- | --- |
| BoardBIOS | LifecycleManageable 구현. 기존 softDelete() / restore() 그대로. currentStage() 만 추가 |
| BoardBMC | 동상 |
| Subprogram | 동상 |
| ISO | 동상 |
| OSImage | LifecycleManageable 구현. 자식 ISO 의 cascade purge 는 OSImageService 에 위임 (엔티티는 자기 자신만 책임). 기존 softDelete() 가 활성 ISO 동반 soft-delete 하는 것과 동일 결로 |

Primitive Obsession 점검 : isDeleted: boolean 은 도메인 의미를 단일 boolean 으로 충분히 표현 가능 (Active vs SoftDeleted 만). Purged 는 row 부재로 표현되므로 enum 도입은 불필요. 단, 서비스 / 정책 로직에서는 LifecycleStage 어휘로 분기 — 코드 가독성 보강용.

4.3 기존 자동 purge 통합

각 Service 의 등록 흐름에서 인라인된 자동 purge 로직을 ResourceLifecycleService.purgeBeforeRegister 로 통합 :

- BiosService.addBios : 동일 (board, version) soft-deleted row 자동 purge → purgeBeforeRegister 위임

- BmcService.addBmc : 동상

- SubprogramService.addSubprogram : 동상

- OSImageService.addIso : 신규 적용 — 동일 isoPath soft-deleted ISO 가 있으면 purgeBeforeRegister 로 sidecar + DB row 정리 후 등록 진행. 이로써 sidecar 충돌 사고 해소

4.4 도메인 메서드

ResourceLifecycleService 시그니처 :

@Transactional
public <T extends LifecycleManageable & Markable> void purge(T entity);

@Transactional
public <T extends LifecycleManageable & Markable> void purgeBeforeRegister(T softDeletedEntity);

내부 순서 (purge) : 1. assertSoftDeleted(entity) — active 면 IllegalLifecycleTransitionException(409) 2. pathPolicyService.assertPathInsideAllowedRoots(entity.getResourcePath()) 3. provisionMarkerService.deleteMarker(entity.getResourcePath(), entity.getMarkerLayout()) (없으면 무시) 4. layout 별 디스크 정리 : - IN_TREE → bundleTreeCleanupService.purgeExistingTree(...) - SIDECAR → Files.deleteIfExists(<isoPath>) + sidecar 는 (3) 에서 처리됨 5. domain repository delete

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx (plan/26-04-28_*_MK2_plan.docx) | CP1 |
| 2 | 뷰 — 4 종 list.html 에 “복구” / “영구 삭제” 버튼 + typed-name confirm 모달. templates/fragments/layout.html 변경 없음 | CP2 |
| 3 | Controller — 5 신규 엔드포인트 ({domain}RestController.purge × 4 + OSImageRestController.purgeOSImage). 기존 restore 엔드포인트 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 신규 없음. 응답 204 No Content. 기존 Response 재사용 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — ResourceLifecycleService (maintenance/lifecycle/service/), LifecycleManageable interface, LifecycleStage enum. 4 도메인 Service 에 purge(id) 추가 | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 (기존 delete(entity) 사용) | CP3 |
| 7 | Entity — 4 도메인 엔티티에 LifecycleManageable 구현 추가 (currentStage() 메서드 1개씩). 필드 추가 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 (ResourceLifecycleServiceTest + 4 도메인 service purge 단위) + 통합 테스트 (4 컨트롤러 × 시나리오 = §6 참조) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음. ddl-auto=validate 유지. 단순 회귀 확인 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E (사용자 단독) — 4 도메인 각각 등록 → soft-delete → 토글 노출 → 복구 → 다시 soft-delete → 영구 삭제 → 디스크 / DB 검증 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

총 24 시나리오 (4 컨트롤러 × 6 시나리오, 모든 신규 예외를 1회 이상 트리거).

6.1 BiosControllerPurgeFlowTest (6)

| # | 범주 | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 성공 | soft-deleted BIOS purge | 204. tree 디렉토리 + 마커 미존재. DB row 미존재 |
| 2 | 성공 | 동일 (board, version) BIOS 재등록 시 soft-deleted row 자동 purge (registers fresh) | 200 신규 등록 + 이전 row 정리 |
| 3 | 400 | purge path variable 형식 오류 (/bios/abc/purge) | 400 |
| 4 | 404 | 존재하지 않는 biosId 에 purge | 404 BiosNotFoundException |
| 5 | 409 | active BIOS 에 purge (soft-delete 경유 안 함) | 409 IllegalLifecycleTransitionException |
| 6 | 500 | 디스크 purge 중 IO 실패 (allowed-roots 밖 경로 시뮬레이션) | 500 또는 409 (PathOutsideAllowedRootsException 매핑 따라) |

6.2 BmcControllerPurgeFlowTest (6)

7~12 동일 패턴 (BMC 도메인) — 각각 성공 / 자동-purge-on-register / 400 / 404 (BmcNotFoundException) / 409 / 500.

6.3 SubprogramControllerPurgeFlowTest (6)

13~18 동일 패턴 — 성공 / 자동-purge-on-register / 400 / 404 (SubprogramNotFoundException) / 409 / 500.

6.4 OSImageControllerPurgeFlowTest (6)

| # | 범주 | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 성공 | soft-deleted ISO purge (sidecar + 본체 파일 삭제) | 204 |
| 20 | 성공 | soft-deleted OSImage purge (자식 soft-deleted ISO 동반 purge) | 204. 자식 ISO 모두 row 미존재 |
| 21 | 성공 | 동일 isoPath ISO 재등록 시 soft-deleted ISO 자동 purge (sidecar 충돌 해소 회귀) | 200 신규 등록 |
| 22 | 404 | 존재하지 않는 isoId purge | 404 ISONotFoundException |
| 23 | 409 | active OSImage purge (soft-delete 경유 안 함) | 409 IllegalLifecycleTransitionException |
| 24 | 409 | 이미 purge 된 isoId 재요청 (멱등 차단) | 409 AlreadyPurgedException |

6.5 단위 테스트

- ResourceLifecycleServiceTest — purge 의 단계별 happy 1 + 단계별 실패 1 (PathPolicy 거절 / 마커 IO 실패 / DB delete 실패) = 4

- 4 도메인 service purge(id) 위임 단위 테스트 = 4 (총 8 단위)

6.6 신규 예외 vs 시나리오 매핑 (테스트 규율 §)

| 예외 | 트리거 시나리오 |
| --- | --- |
| IllegalLifecycleTransitionException (409) | 5, 11, 17, 23 |
| AlreadyPurgedException (409) | 24 |
| RestoreSourceMissingException (409) | (단위 테스트 — restore 흐름 내 검증) |

신규 예외 3 종 모두 통합 시나리오로 트리거됨을 확인.

7. 예외 계층

신규 (maintenance/lifecycle/exception/)

- IllegalLifecycleTransitionException extends ConflictException (409) — active → purge 시도 등 잘못된 전이

- AlreadyPurgedException extends ConflictException (409) — 이미 purge 된 자원 재요청

- RestoreSourceMissingException extends ConflictException (409) — restore 시 디스크 자원 부재

재사용

- BiosNotFoundException, BmcNotFoundException, SubprogramNotFoundException, ISONotFoundException, OSImageNotFoundException — 기존 (*NotFoundException extends NotFoundException)

- PathOutsideAllowedRootsException — 기존 (S3) — purge 경로가 allowed-roots 밖일 때

- MarkerWriteFailedException (마커 파일 IO 실패 시 — 본 슬라이스에선 delete 도 동일 매핑)

8. 예상 부산물 / 주의

스코프 경계

- 자동 retention 정책 미도입 — 30 일 자동 purge 같은 정책은 후속 MK 후보. 본 슬라이스는 명시적 사용자 액션만

- 다중 자원 일괄 purge 미도입 — UI 에서 단건 처리만

- 알림 도메인 분리 미도입 — purge 사실의 운영 알림은 후속

CLAUDE.md 수정사항

- §인벤토리 코드에 MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 (완료) 로 갱신

- §아키텍처 §패키지 구조에 maintenance/lifecycle/ 추가 명시

- §핵심 도메인 모델 §Maintenance 에 LifecycleManageable interface + ResourceLifecycleService 항목 추가

application.properties

- 신규 항목 없음. 기존 provision.path.allowed-roots (S3) 가 그대로 가드 역할

MK1 정합 확인 (명문화만)

- MarkableScanner.findActiveMarkables 가 isDeleted=false 만 반환 → soft-deleted 자원의 마커는 ORPHAN 분류 대상 아님. 본 행위를 MarkableScanner Javadoc 에 명문화 (global/marker/MarkableScanner.java). 주석 갱신만 — 코드 동작 변경 없음

미루는 리팩터

- 휴지통 별도 페이지 — list.html 의 토글로 충분하나, 자원이 매우 많아지면 후속 슬라이스에서 분리 검토

- purge 감사 로그 (audit trail) — 누가 / 언제 영구 삭제했는지 별도 테이블 기록은 본 슬라이스 외. S 시리즈 (S5 Audit) 합류 시 합쳐서 처리

관련 페이지 동반 수정

- 4 종 list.html (BIOS / BMC / Subprogram / OS) 각각 — “복구” / “영구 삭제” 버튼 + 모달 추가

- templates/fragments/layout.html — 변경 없음

- 기존 자동 purge 인라인 로직 (BiosService line 138~141, BmcService line 125~128, SubprogramService line 175~178) — ResourceLifecycleService.purgeBeforeRegister 호출로 치환

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava → BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test → 전체 통과 (기존 BIOS / BMC / Subprogram / OS 회귀 + MK2 신규 24 통합 + 8 단위 모두)

- ./gradlew bootRun 부팅 성공 (ddl-auto=validate 유지, 스키마 변경 없음)

기능

- BIOS soft-delete → list 토글 → “영구 삭제” 클릭 → typed-name confirm → 204. 디스크 트리 + 마커 부재. DB row 부재

- BMC 동일 시나리오 통과

- Subprogram 동일 시나리오 통과

- ISO soft-delete → “영구 삭제” → sidecar <isoPath>.provision.json + 본체 *.iso 모두 삭제

- ISO sidecar 충돌 회귀 해소 — soft-deleted ISO 와 동일 isoPath 신규 등록 → 자동 purge → 200 등록 성공 (이전 사고 회귀 차단)

- active 자원에 purge 직접 호출 (curl) → 409 IllegalLifecycleTransitionException

- 같은 자원 purge 두 번 → 두 번째 409 AlreadyPurgedException

- soft-deleted 자원 restore → 200 + active 복귀

회귀

- 기존 BiosControllerUploadFlowTest / BmcControllerUploadFlowTest / SubprogramControllerUploadFlowTest / OSImageControllerUploadFlowTest 전 시나리오 통과

- MK1 ReconciliationRestControllerTest 전 시나리오 통과 (마커 ORPHAN 분류 행위 변경 없음을 확인)

- S3 SecurityIntegrationTest 통과 (purge 경로가 PathPolicy 통과)

- 기존 restore 엔드포인트 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO) 동작 보존

10. Critical Files

신규 (10)

src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/LifecycleStage.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/LifecycleManageable.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/service/ResourceLifecycleService.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/exception/IllegalLifecycleTransitionException.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/exception/AlreadyPurgedException.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/exception/RestoreSourceMissingException.java
src/test/java/com/example/serverprovision/maintenance/lifecycle/service/ResourceLifecycleServiceTest.java
src/test/java/com/example/serverprovision/management/bios/controller/BiosControllerPurgeFlowTest.java
src/test/java/com/example/serverprovision/management/bmc/controller/BmcControllerPurgeFlowTest.java
src/test/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/controller/SubprogramControllerPurgeFlowTest.java
src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageControllerPurgeFlowTest.java

(테스트 5종 포함하여 신규 11 파일)

수정 (12)

src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/entity/BoardBIOS.java         (LifecycleManageable 구현)
src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/entity/BoardBMC.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/entity/Subprogram.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/entity/ISO.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/entity/OSImage.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosService.java       (purge 추가, 자동 purge 위임)
src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcService.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/service/SubprogramService.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OSImageService.java       (ISO purge + OSImage purge + 등록 흐름 자동 purge)
src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/controller/BiosRestController.java   (purge 엔드포인트 추가; 미존재 시 신설)
src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/controller/BmcRestController.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/controller/SubprogramRestController.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageRestController.java
src/main/resources/templates/management/bios/bios-list.html                              (복구 / 영구 삭제 버튼)
src/main/resources/templates/management/bmc/bmc-list.html
src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-list.html
src/main/resources/templates/management/os/os-list.html
src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/MarkableScanner.java             (Javadoc 명문화)
CLAUDE.md                                                                                (인벤토리 / 패키지 / 도메인 모델 갱신)

유지 (변경 없음, 의존만)

src/main/java/com/example/serverprovision/global/marker/service/ProvisionMarkerService.java
src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/filesystem/service/BundleTreeCleanupService.java
src/main/java/com/example/serverprovision/global/exception/{ConflictException,NotFoundException,GlobalExceptionHandler}.java
src/main/java/com/example/serverprovision/maintenance/reconciliation/**                 (MK1 본체 — 변경 없음)

11. 다음 마일스톤

본 슬라이스 종료 후 Gate

- G-MK2 — Step 1 ~ 10 + CP1 ~ CP5 모두 통과 후. CLAUDE.md 인벤토리 갱신 필수

후속 슬라이스 (예고)

- MK3 — ApplicationFileMover — UI 에서 자원 파일 이동. MK1 의 applyDriftedPath 역방향. MK2 의 lifecycle 정책 위에서 동작 (이동 중 fail 시 lifecycle 일관 유지)

- MK4 — 마커 재발급 마이그레이션 — HMAC 시크릿 회전 도구. MK2 와 독립

- U1 / U2 — 사용자 영역 (Stage 3) — Setting / Server. MK2 의 자원 정합성 보장 위에서 진입

- S5 — Audit Trail (가칭) — purge / restore 의 누가-언제 기록. MK2 의 lifecycle 이벤트 훅 활용 가능

참고 선례 : plan/26-04-25_10-19-09_MK1_plan_modified.docx (11섹션 형식의 직접 모범), plan/26-04-28_21-33-00_MK_expected_plan.docx §6.1 (MK2 정의 + 작업 범위 발굴), report/26-04-26_17-40-38_MA4-1_report.docx §5 (soft-delete 정합화 별도 슬라이스 분리 권고).