# MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 + Deprecated lifecycle 도입 (plan v2)

본 문서: MK2 슬라이스 v2 plan. v1(26-04-28_22-00-00_MK2_plan.docx) 및 사용자 수정본(26-04-28_22-00-00_MK2_plan_modified.docx) 의 결정 변경 사항을 정식 통합한 산출물. CP1 승인 대상. 작성 일시: 2026-04-29 KST.

## 1. 현재 상태 요약

### 선행 슬라이스 완료 / 미완

| 슬라이스 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MA1 / MA1-1 (OS 이미지 + 환경/그룹) | 완료 | OSImage / ISO 엔티티 운영 중. ISO 는 is_deleted soft-delete 보유. |
| MA2 (BoardModel) | 완료 | is_enabled 만 보유, soft-delete 없음. |
| MA3 (BoardBIOS) | 완료 | is_deleted soft-delete + 동일 (board, version) 재등록 시 자동 hard-delete 인라인 로직 (BiosService line 138~141 부근) 보유. |
| M0 리네임 | 완료 | management / maintenance / provisioning 영역 분리. |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | Markable 인터페이스, MarkableScanner, findActiveMarkables (현재 is_enabled=true AND is_deleted=false 기준) 정착. |
| MA4 (BoardBMC) | 완료 | BIOS 와 동일 자동 purge 정책 적용 중. |
| MA5 (DriverPackage / Subprogram) | 완료 | BIOS 와 동일 자동 purge 정책 적용 중. |
| S1 Background Job | 완료 |  |

### 본 슬라이스 진입 전제

- Stage 1 Management 5개 자원(OS / BoardModel / BIOS / BMC / Subprogram) 모두 운영 중

- MK1 의 Markable 인터페이스 / findActiveMarkables 가 lifecycle 분류의 단일 진실원 역할을 한다

- MA3 / MA4 / MA5 의 자동 hard-delete 인라인 로직은 분산되어 있고, ISO sidecar 충돌 사고가 누적된 상태

### v2 진입 동기 (사용자 결정 변경)

v1 / modified plan 검토 과정에서 사용자가 다음 결정을 새로 내렸다:

- 3단계 lifecycle (Active / SoftDeleted / Purged) → 4단계로 확장. 정책적 사용 권장 중단을 표현하는 Deprecated 단계 신설.

- 재등록 시 자동 hard-delete 정책 폐기. 동일 자원이 soft-deleted 상태로 존재할 때 신규 등록은 자연 공존 (id 다름) 허용. 단, 동일 구성(이름+버전+해시) 충돌이 감지되면 사용자 nudge modal 로 결정 위임.

- ISO sidecar 충돌의 옵션 A (자동 purge) 폐기. nudge modal 흐름의 일부로 통합.

- Deprecated 자원의 UI 표현: 폼 input 에 노란색 경고 (form error 빨간색과 차별).

본 plan v2 는 위 4 결정을 11섹션 전반에 정식 반영한다.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 2.1 4단계 Lifecycle

| 상태 | 의미 | DB 표현 | UI 표현 |
| --- | --- | --- | --- |
| Active (is_deprecated=false AND is_deleted=false) | 신규 사용 권장. is_enabled 가 가용성 게이팅. | is_deprecated=false + is_deleted=false | 기본 색상 |
| Deprecated (is_deprecated=true AND is_deleted=false) | 신규 사용 금지 권장. 기존 사용은 지원. 이전 기록 보존 필요. | is_deprecated=true + is_deleted=false | 노란색 경고 (n-form-warning 토큰) + “사용 권장 중단” 라벨 |
| SoftDeleted (is_deleted=true) | 더 이상 사용되지 않으나 기록 보존. 조회 가능, 사용 불가. | is_deleted=true (deprecated 무관) | 회색 + “삭제됨” 라벨 |
| Purged | 완전 삭제. row 부재. | row 삭제 | (목록에서 제거) |

핵심 불변식: - is_enabled 와 is_deprecated 는 독립 — is_enabled=false 는 기술적 가용성 (테스트 / 결함), is_deprecated=true 는 정책적 권장. - is_deleted=true 인 상태에서는 is_deprecated 변경 불가 (먼저 restore 필요). - is_deprecated 토글은 멱등하지 않다 — 이미 true 인데 deprecate 시도 시 409.

### 2.2 자동 purge 폐기 + Nudge Modal

기존 정책 (폐기): - BIOS / BMC / Subprogram: 동일 (board, version) 재등록 시 soft-deleted row 자동 hard-delete (BiosService line 138~141 등) - ISO: sidecar 옵션 A 자동 purge (modified plan §4.3)

신규 정책: - soft-deleted 자원은 새 자원 등록에 영향 받지 않음 (id 다르므로 자연 공존) - 단, 동일 구성 (이름 + 버전 + 파일 해시) 으로 신규 등록 시도 시 → 서버가 충돌 후보를 발견한 시점에 nudge modal 로 사용자 결정 요청 - nudge 시점: 파일이 서버에 완전히 업로드된 후, 해시 검증 단계 (즉 upload-intent 응답 직후 또는 본 등록 직전) - nudge modal 옵션: 1. 그래도 등록 진행 → 새 자원 등록, 기존 soft-deleted 그대로 보존 2. 기존 soft-deleted 자원 영구 삭제 후 등록 → 명시적 purge 후 등록 3. 취소 → 업로드 임시 파일 정리

### 2.3 신규 사용자 액션

| 액션 | 대상 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Deprecate | Active 자원 | Deprecated 로 전이. 신규 사용 시 노란색 경고. |
| Undeprecate | Deprecated 자원 | Active 로 복귀. |
| Soft-delete | Active / Deprecated 자원 | SoftDeleted 로 전이. (Deprecated 였으면 is_deprecated 보존). |
| Restore | SoftDeleted 자원 | is_deleted=false. is_deprecated 는 이전 값 그대로. |
| Purge | SoftDeleted 자원 | row + sidecar / 번들 트리 / 마커 모두 삭제. |
| Nudge: keep | 등록 충돌 | 새 자원 등록, 기존 보존. |
| Nudge: purge | 등록 충돌 | 기존 soft-deleted purge 후 새 자원 등록. |

### 2.4 UI 디자인 결정

- 신규 CSS 토큰 n-form-warning 도입 (form error n-form-error 와 동급, 노란색 계열). DESIGN.md 에 등재 필요.

- 4 list.html (os-list, bios-list, bmc-list, subprogram-list) 의 Miller 우측 detail 영역에:

  - 상태 뱃지: Active / Deprecated(노랑) / SoftDeleted(회색)

  - Deprecate / Undeprecate / Restore / Purge 버튼 (상태에 따라 가시성 토글)

- nudge modal: 신규 컴포넌트 static/global/nudge-modal.js + nudge-modal.css. 4 페이지 공유.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/bios/upload-intent | 업로드 의향 + 충돌 감지 | 200 BiosUploadIntentResponse (nudge 필드 포함 가능) |
| POST | /management/bios (확장) | 등록 본문. ?override=keep¦purge 쿼리 허용 | 201 / 409 |
| POST | /management/bios/{id}/deprecate (신규) | Deprecated 전이 | 204 / 404 / 409 |
| POST | /management/bios/{id}/undeprecate (신규) | Active 복귀 | 204 / 404 / 409 |
| POST | /management/bios/{id}/restore (기존 일관화) | SoftDeleted → Active(또는 이전 deprecated) | 204 / 404 / 409 |
| DELETE | /management/bios/{id} | Soft-delete | 204 / 404 |
| DELETE | /management/bios/{id}/purge (신규) | 완전 삭제 (SoftDeleted 만 허용) | 204 / 404 / 409 |
| 동일 | /management/bmc/... | (BMC 동일 패턴) |  |
| 동일 | /management/subprogram/... | (Subprogram 동일 패턴) |  |
| 동일 | /management/os/iso/... | (ISO 동일 패턴, 단 soft-delete 만 보유 — deprecate 도입 검토) |  |

### 3.2 Nudge 흐름 (브라우저 ↔ 서버)

[브라우저]                           [서버]
  │  ① POST /upload-intent (filename, size)
  ├──────────────────────────────────▶│
  │                                   │ 임시 토큰 발급 + 임시 디렉토리 준비
  │  ② 200 { uploadToken, ... }       │
  │◀──────────────────────────────────┤
  │  ③ POST /upload (multipart)       │
  ├──────────────────────────────────▶│
  │                                   │ 파일 수신 + 해시 계산
  │                                   │ 동일 (이름+버전+해시) soft-deleted 검색
  │  ④a 200 { ok, manifest }          │  ─ 충돌 없음 → ok
  │  ④b 200 { nudge: { existingId,    │  ─ 충돌 있음 → nudge body
  │     existingState, hash, ... } }  │
  │◀──────────────────────────────────┤
  │  ⑤ (nudge 인 경우) modal 표시      │
  │     사용자 선택 → keep/purge/cancel│
  │  ⑥ POST /management/bios?override=keep|purge
  ├──────────────────────────────────▶│
  │                                   │ override=purge → 기존 soft-deleted hard-delete + sidecar 정리
  │                                   │ 신규 row insert + 마커 발급
  │  ⑦ 201 { id, ... }                │
  │◀──────────────────────────────────┤

핵심 결정: - nudge 응답은 별도 엔드포인트가 아니라 같은 업로드 응답에 200 + nudge 필드 로 표현 (결정 사항 #3 — 후술) - override 파라미터를 본 등록 요청에 명시하여 사용자 결정을 서버가 재확인

### 3.3 Miller / 응답 구조

BiosListResponse (예시):

items: [
  {
    id, name, version, boardModelId,
    isEnabled, isDeprecated, isDeleted,    // ← isDeprecated 신규
    lifecycleStage: "ACTIVE" | "DEPRECATED" | "SOFT_DELETED",
    deprecatedAt, deletedAt, ...
  }
]

lifecycleStage 는 서버 계산 후 응답에 포함 — 클라이언트가 boolean 두 개를 직접 조합하지 않도록.

## 4. 도메인 모델

### 4.1 신규 / 수정 엔티티 필드

| 엔티티 | 신규 필드 | 타입 | 기본값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BoardBIOS | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| BoardBIOS | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| BoardBMC | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| BoardBMC | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| Subprogram (DriverPackage) | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| Subprogram | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| OSImage | isDeprecated | boolean | false | OS 단위 deprecated (해당 OS 신규 사용 권장 중단) |
| OSImage | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| ISO | isDeprecated | boolean | false | ISO 단위 deprecated |
| ISO | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |

결정 사항 #1 후보: 단일 컬럼 isDeprecated (boolean) vs lifecycle_stage enum 컬럼. 본 plan 은 boolean 두 개 (isDeprecated, isDeleted) 를 채택 — 기존 isDeleted 와 자연 정합. enum 컬럼 도입은 회귀 범위가 과대.

### 4.2 신규 VO / Enum

// global/lifecycle/LifecycleStage.java (신규)
public enum LifecycleStage {
    ACTIVE,
    DEPRECATED,
    SOFT_DELETED;
    // PURGED 는 row 부재 — enum 으로 표현하지 않음

    public static LifecycleStage of(boolean isDeprecated, boolean isDeleted) {
        if (isDeleted) return SOFT_DELETED;
        if (isDeprecated) return DEPRECATED;
        return ACTIVE;
    }
}

### 4.3 도메인 메서드 (Markable 인터페이스 확장)

public interface Markable {
    // 기존
    Long getResourceId();
    ResourceType getResourceType();
    Path getResourcePath();
    MarkerLayout getMarkerLayout();
    String getManifestHash();
    String getMarkerSignature();
    void reissueMarker(...);

    // 신규
    boolean isDeprecated();
    LifecycleStage lifecycleStage();
}

### 4.4 MK1 Reconciliation 분류 결정

결정 사항 #4: Deprecated 자원도 active 와 동일하게 reconciliation 대상으로 분류한다. 이유: deprecated 는 “기존 사용 지원” 상태이므로 경로가 드리프트되면 여전히 마커 재발급이 필요. SoftDeleted 만 reconciliation 제외.

MarkableScanner.findActiveMarkables → findReconcilableMarkables 로 의미 명료화 (이름 변경은 본 슬라이스에서 수행, 단 alias 는 deprecation 없이 즉시 교체).

### 4.5 Nudge 충돌 감지 규칙

| 자원 | 충돌 키 |
| --- | --- |
| BIOS | (boardModelId, version, manifestHash) |
| BMC | (boardModelId, version, fileHash) |
| Subprogram | (boardModelId nullable, name, version, fileHash) |
| ISO | (osImageId, fileHash) |

soft-deleted row 만 후보로 검색. Active / Deprecated row 와 충돌하면 nudge 가 아니라 즉시 409 (이름 충돌은 기존 정책 유지).

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan v2 docx | CP1 ← 현재 |
| 2 | 4 list.html 의 상태 뱃지 / 액션 버튼 markup, nudge-modal.html fragment | CP2 |
| 3 | 4 RestController 에 /deprecate, /undeprecate, /purge 엔드포인트 + upload-intent 응답에 nudge 필드 | CP2 |
| 4 | DeprecateRequest (없음 — path variable only), RestoreRequest, PurgeRequest, BiosUploadIntentResponse.nudge | CP2 |
| 5 | BiosService.deprecate / undeprecate / purge 시그니처, NudgeDetectionService 시그니처 | CP2 |
| 6 | Repository 메서드 — findSoftDeletedByConflictKey, existsActiveOrDeprecatedByConflictKey | CP3 |
| 7 | Entity 필드 추가 (isDeprecated, deprecatedAt) + LifecycleStage enum + Markable 인터페이스 확장 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | DB 마이그레이션 — ALTER TABLE board_bios ADD COLUMN is_deprecated BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE 외 4개 테이블. SHOW CREATE TABLE 로 검증 | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자 단독) | CP5 |

Step 9 주의: 단순 회귀가 아닌 컬럼 추가 마이그레이션. ddl-auto=update 가 컬럼 추가는 처리하지만, deprecated_at 의 nullable 제약과 is_deprecated 의 NOT NULL DEFAULT 는 SQL 스크립트로 명시 검증.

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

목표: 사용자 액션 4 범주 (성공 / 400 / 404 / 409) + 신규 nudge 흐름 + Deprecated 토글. 자동 purge 폐기에 따른 기존 시나리오 재정정.

### 6.1 BIOS (BiosControllerLifecycleFlowTest)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정상 등록 | 201 |
| 2 | 동일 (board, version) 재등록 시 자동 purge → 삭제 (자동 purge 폐기) | — |
| 3 | 동일 (board, version, hash) 등록 시도 → upload-intent 가 nudge body 반환 | 200 + nudge.existingId |
| 4 | nudge 후 ?override=keep → 신규 등록 (기존 soft-deleted 보존) | 201 |
| 5 | nudge 후 ?override=purge → 기존 hard-delete + 신규 등록 | 201 |
| 6 | nudge 응답 무시하고 override 누락한 채 본 등록 → 충돌 | 409 |
| 7 | Active BIOS 를 deprecate | 204 |
| 8 | 이미 deprecated 인데 다시 deprecate → 409 (IllegalDeprecationStateException) | 409 |
| 9 | Deprecated BIOS 를 undeprecate | 204 |
| 10 | Active BIOS 를 undeprecate → 409 | 409 |
| 11 | SoftDeleted BIOS 를 deprecate → 409 (먼저 restore 필요) | 409 |
| 12 | 존재하지 않는 id deprecate → 404 (BiosNotFoundException) | 404 |
| 13 | SoftDeleted BIOS purge | 204 |
| 14 | Active BIOS purge → 409 (먼저 soft-delete 필요) | 409 |
| 15 | 존재하지 않는 id purge → 404 | 404 |
| 16 | SoftDeleted BIOS restore (이전 deprecated 상태 보존) | 204 + isDeprecated=true 유지 |

### 6.2 BMC (BmcControllerLifecycleFlowTest)

BIOS 와 동일 16 시나리오 (자원 명만 교체). 자동 purge 시나리오 삭제.

### 6.3 Subprogram (SubprogramControllerLifecycleFlowTest)

BIOS 와 동일 16 시나리오. boardModel nullable 인 점만 nudge 충돌 키에 반영.

### 6.4 OS / ISO (OSImageControllerLifecycleFlowTest)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1~6 | OSImage / ISO deprecate / undeprecate / 상태 충돌 / 404 | 6 시나리오 |
| 7~9 | ISO sidecar 충돌 시 nudge body 반환 + keep/purge 분기 | 3 시나리오 |
| 10 | 기존 ISO 옵션 A 자동 purge 회귀 → 삭제 | — |

### 6.5 시나리오 수 합계

- BIOS 16 + BMC 16 + Subprogram 16 + OS/ISO 9 = 57 시나리오

- v1 modified plan 의 24 → 57 (자동 purge 4건 삭제, nudge 12건 + Deprecated 토글 24건 추가)

### 6.6 신규 예외 트리거 매트릭스

| 예외 | 트리거 시나리오 |
| --- | --- |
| IllegalDeprecationStateException | #8, #10, #11 (각 자원당) |
| IllegalLifecycleTransitionException | #14 (Active purge 시도) |
| NudgeRequiredException (서버 내부 분기 — 응답은 200 + nudge body, 예외로 throw 하지 않음) | (예외 미사용 결정 — §7 참조) |

## 7. 예외 계층

### 7.1 신규

| 예외 | 부모 | HTTP | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| IllegalDeprecationStateException | ConflictException | 409 | 이미 deprecated 인데 deprecate / Active 인데 undeprecate / SoftDeleted 인데 deprecate |
| IllegalLifecycleTransitionException | ConflictException | 409 | Active 자원 purge / SoftDeleted 자원 deprecate 등 일반 전이 위반 |

### 7.2 재사용

| 예외 | 용도 |
| --- | --- |
| BiosNotFoundException / BmcNotFoundException / SubprogramNotFoundException / OSImageNotFoundException / ISONotFoundException | 404 |
| 기존 *ConflictException (이름/버전 중복) | 409 — Active/Deprecated row 와 정면 충돌 시 |

### 7.3 NudgeRequired 를 예외로 두지 않는 이유

nudge 는 정상 흐름의 일부 (사용자 결정을 요청) 이므로 예외가 아니라 응답 body 의 nudge 필드로 표현. 200 + body 로 충분. ControllerAdvice 매핑이 필요 없다.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 8.1 스코프 경계

- 포함: 4 자원 (BIOS / BMC / Subprogram / OSImage·ISO) 의 lifecycle 정합화 + Deprecated 도입 + nudge modal

- 제외: BoardModel 의 deprecate (Stage 1 종료 후 별도 검토). Server / SettingDefinition 의 deprecate (Stage 3 범위).

### 8.2 미루는 리팩터

- LifecycleStage enum 의 PURGED 추가 (row 부재이므로 불필요)

- 자원별 isDeprecated boolean → 단일 lifecycle_stage 컬럼 통합 (회귀 범위 과대로 보류)

### 8.3 자동 purge 폐기 영향

- BiosService line 138~141 부근 자동 hard-delete 인라인 로직 제거

- BmcService 동등 로직 제거

- SubprogramService 동등 로직 제거

- ISO 옵션 A (modified plan §4.3) 제거

- 기존 통합 테스트 중 자동 purge 시나리오 4건 (#2, #8, #14, #21) 삭제, nudge 시나리오로 대체

### 8.4 MK1 정합 확인

- findActiveMarkables → findReconcilableMarkables 로 이름 변경. Deprecated 자원도 reconciliation 대상.

- MarkableScanner SQL 의 WHERE 조건: is_deleted = false 만. is_deprecated 는 무관.

### 8.5 CLAUDE.md 수정사항

- §아키텍처 / 핵심 도메인 모델 의 BoardBIOS / BoardBMC / DriverPackage / OSImage / ISO 필드 표에 isDeprecated / deprecatedAt 추가

- §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목을 “예정/미진입” → “진행 중 (v2)” 로 전환

- §Step 1 plan docx 규약: v2 산출 패턴 추가 (필요 시)

### 8.6 DESIGN.md 수정사항

- n-form-warning 토큰 (노란색 계열) 등재

- nudge modal 디자인 가이드 추가

### 8.7 관련 페이지 동반 수정

- 4 list.html 의 Miller detail 영역에 상태 뱃지 / Deprecate / Undeprecate 버튼 markup

- static/global/nudge-modal.js 신규 (4 페이지 공유)

- static/global/nudge-modal.css 신규

## 9. Verification 체크리스트

### 9.1 빌드

- ./gradlew build 성공

- LifecycleStage enum 누락 import 없음

- Markable 인터페이스 신규 메서드 5 구현체(BoardBIOS / BoardBMC / DriverPackage / OSImage / ISO) 모두 구현

### 9.2 기능

- 4 자원 deprecate / undeprecate / restore / purge 엔드포인트 200/204/409/404 매핑

- upload-intent 가 동일 (이름+버전+해시) soft-deleted 자원 발견 시 nudge body 반환

- ?override=keep → 신규 등록 + 기존 보존

- ?override=purge → 기존 hard-delete + 신규 등록

- Deprecated 자원의 응답 lifecycleStage="DEPRECATED"

- 4 list.html 에 노란색 뱃지 / 버튼 노출

- 컬럼 추가 마이그레이션: 5 테이블 (board_bios / board_bmc / driver_package / os_image / iso) 에 is_deprecated / deprecated_at 컬럼 존재. SHOW CREATE TABLE 로그 확인

### 9.3 회귀

- MA3 / MA4 / MA5 의 자동 purge 시나리오 통합 테스트 삭제 확인

- MK1 reconciliation 이 deprecated 자원 포함하여 동작

- 기존 enable / disable 토글이 deprecated 와 독립적으로 동작

- ISO 옵션 A 자동 purge 경로가 코드에서 제거됨 (grep purgeStaleIsoBySidecar 0건)

## 10. Critical Files

### 10.1 신규

| 경로 | 용도 |
| --- | --- |
| global/lifecycle/LifecycleStage.java | enum |
| global/lifecycle/IllegalDeprecationStateException.java | 409 |
| global/lifecycle/IllegalLifecycleTransitionException.java | 409 |
| management/common/nudge/NudgeDetectionService.java | 충돌 후보 검색 |
| management/common/nudge/NudgeInfo.java | upload-intent 응답 필드 record |
| static/global/nudge-modal.js | nudge modal 동작 |
| static/global/nudge-modal.css | nudge modal 스타일 |
| templates/fragments/nudge-modal.html | nudge modal markup |
| src/test/.../BiosControllerLifecycleFlowTest.java | 16 시나리오 |
| src/test/.../BmcControllerLifecycleFlowTest.java | 16 시나리오 |
| src/test/.../SubprogramControllerLifecycleFlowTest.java | 16 시나리오 |
| src/test/.../OSImageControllerLifecycleFlowTest.java | 9 시나리오 |

### 10.2 수정

| 경로 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| BoardBIOS.java / BoardBMC.java / DriverPackage.java / OSImage.java / ISO.java | isDeprecated / deprecatedAt 필드 + Markable.isDeprecated() / lifecycleStage() 구현 |
| BiosService.java / BmcService.java / SubprogramService.java | 자동 purge 인라인 로직 제거 + deprecate / undeprecate / purge 메서드 추가 |
| *RestController (4개) | /deprecate, /undeprecate, /purge 엔드포인트 + upload-intent 응답 nudge 필드 |
| *UploadIntentResponse (4개) | nudge nullable 필드 추가 |
| MarkableScanner.java | findActiveMarkables → findReconcilableMarkables 이름 + 의미 변경 |
| Markable.java | isDeprecated() / lifecycleStage() 추가 |
| static/css/global/style.css | n-form-warning 토큰 추가 |
| bios-list.js / bmc-list.js / subprogram-list.js / os-list.js | 상태 뱃지 + 액션 버튼 + nudge modal 트리거 |
| 4 *-list.html | Miller detail markup |
| CLAUDE.md | §8.5 변경사항 |
| DESIGN.md | §8.6 변경사항 |
| GlobalExceptionHandler.java | IllegalDeprecationStateException / IllegalLifecycleTransitionException 매핑 |

### 10.3 유지

| 경로 | 비고 |
| --- | --- |
| BoardModel.java | deprecate 미도입 |
| BaseTimeEntity.java | 변경 없음 |
| MK1 본체 (PathReconciliationService) | reconciliation 대상 의미만 변경 |

## 11. 다음 마일스톤

- G-MK2 — 본 슬라이스 완료 후. CLAUDE.md 인벤토리에서 MK2 “완료” 표시.

- 이후 후보:

  - MK3 — ApplicationFileMover (UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신)

  - CH1 — Stage 1 자원의 Deprecate 토글 UI 마무리 / 일관 확인

  - U1 — Stage 3 진입 (세팅 정의서)

## 결정 사항 요약 (CP1 검토 박스)

| # | 결정 사항 | 본 plan 채택 | 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deprecated 컬럼 표현 | boolean is_deprecated + deprecated_at (5 테이블 추가) | 단일 lifecycle_stage enum 컬럼 (회귀 과대) |
| 2 | nudge modal trigger 시점 | 파일 업로드 완료 + 해시 계산 직후 (upload 응답에 포함) | upload-intent 직후 (해시 미계산이라 충돌 키 부족), 본 등록 직전 (UX 지연) |
| 3 | nudge body 응답 구조 | 같은 업로드 응답 + 200 + nudge 필드 | 별도 /conflict-check 엔드포인트 (왕복 증가) |
| 4 | Deprecated 자원의 MK1 reconciliation 분류 | Active 와 동일 (reconcilable) | 별도 분기 (deprecated 는 path 갱신 안 함 — 실사용 자원이라 위험) |
| 5 | 자동 purge 폐기 — 인라인 로직 제거 범위 | BIOS/BMC/Subprogram + ISO 옵션 A 모두 제거 | BIOS 만 단계적 제거 (정책 일관성 훼손) |
| 6 | Deprecated UI 색상 토큰 | 신규 n-form-warning (노란색) | 기존 토큰 재사용 (form error 빨강과 차별 어려움) |

CP1 에서 위 6 결정 중 변경이 필요한 항목을 지시해 주십시오. 승인 시 Step 2 (뷰 + nudge modal markup) 로 진입합니다.