MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 + Deprecated lifecycle 도입 (plan v3)

본 문서: MK2 슬라이스 v3 plan. v2(26-04-29_19-22-35_MK2_plan_v2.docx) 의 CP1 검토 결과 사용자가 확정한 6 결정을 정합화한 산출물. CP1 v3 승인 대상. 작성 일시: 2026-04-29 KST.

1. 현재 상태 요약

1.1 선행 슬라이스 완료 / 미완

| 슬라이스 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MA1 / MA1-1 (OS 이미지 + 환경/그룹) | 완료 | OSImage / ISO 운영 중. ISO 는 is_deleted soft-delete 보유 |
| MA2 (BoardModel) | 완료 | is_enabled 만 보유, soft-delete 없음 |
| MA3 (BoardBIOS) | 완료 | is_deleted soft-delete + 동일 (board, version) 재등록 시 자동 hard-delete 인라인 로직 (BiosService line 138~141) 보유 |
| M0 리네임 | 완료 | management / maintenance / provisioning 영역 분리 |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | Markable / MarkableScanner / findActiveMarkables (is_enabled=true AND is_deleted=false) 정착 |
| MA4 (BoardBMC) | 완료 | 자동 purge 정책 (BmcService line 125~128) 적용 중 |
| MA5 (DriverPackage / Subprogram) | 완료 | 자동 purge 정책 (SubprogramService line 175~178) 적용 중 |
| S1 Background Job | 완료 |  |

1.2 본 슬라이스 진입 전제

- Stage 1 Management 5개 자원 (OS / BoardModel / BIOS / BMC / Subprogram) 모두 운영 중

- MK1 의 Markable / findActiveMarkables 가 lifecycle 분류의 단일 진실원

- MA3 / MA4 / MA5 의 자동 hard-delete 인라인 로직이 분산되어 있고 ISO sidecar 충돌 사고 누적

1.3 v3 진입 동기 (CP1 v2 검토 결과)

v2 plan 검토에서 사용자가 다음 6 결정을 확정했다.

- Deprecated 컬럼 = 3 boolean 독립 (is_enabled / is_deprecated / is_deleted). lifecycle_stage enum 컬럼 통합안 폐기. LifecycleStage enum 은 코드 어휘로만 사용.

- Nudge trigger 시점 = 해시 검증 후. 동일 ‘파일’ 식별 의도에 맞게 업로드 + 해시 계산 후. 단점 (대용량 업로드 후에야 modal) 인정 — 보조 UX 로 클라이언트 측 사전 메타 경고 (이름 + 크기 일치) 추가.

- Nudge 응답 구조 = 별도 confirm 엔드포인트 3종 (/proceed, /replace, /cancel) + nudgeId UUID + 5분 TTL. PENDING_NUDGE 임시 상태.

- Deprecated 자원의 MK1 reconciliation 분류 = 별도 표기. findActiveMarkables 는 is_deleted=false 만 (현행). 신규 findDeprecatedMarkables 추가. DriftReport 에 분리 카운트.

- 자동 purge 완전 폐기. BIOS / BMC / Subprogram / ISO sidecar 의 모든 인라인 자동 hard-delete 제거. 명시적 사용자 클릭 또는 Linux 직접 제어만이 삭제 트리거.

- CSS 토큰 = form-validation.css 에 .has-warning / .field-warning-message 추가 (신규 파일 신설 안 함).

본 plan v3 는 위 6 결정을 11섹션 전반에 정식 반영한다.

2. 페이지 요구사항 (확정)

2.1 3 boolean 독립 모델

| boolean | 의미 | 변경 주체 | 다른 boolean 과의 관계 |
| --- | --- | --- | --- |
| is_enabled | 기술적 가용성. 결함/테스트로 일시 비활성. 토글 멱등 | 운영자 (enable/disable 액션) | 독립. 어떤 조합도 허용 |
| is_deprecated | 정책적 사용 권장 중단. 신규 사용 금지 권장, 기존 사용 지원 | 운영자 (deprecate/undeprecate 액션) | is_deleted=true 인 상태에서 변경 불가 (먼저 restore) |
| is_deleted | soft-delete. 사용 불가 + 기록 보존 | 운영자 (delete/restore/purge) | 독립. soft-delete 시 is_deprecated 보존 |

불가침: 세 boolean 은 각각 독립된 의미를 가지며 단일 컬럼 통합 안 함. LifecycleStage enum 은 DB 컬럼이 아닌 어휘 — currentStage() 메서드가 세 boolean 을 조합해 ACTIVE / DEPRECATED / SOFT_DELETED 반환. PURGED 는 row 부재이므로 enum 값으로 표현하지 않음.

분류 매트릭스

| is_deprecated | is_deleted | currentStage() | UI 표현 |
| --- | --- | --- | --- |
| false | false | ACTIVE | 기본 |
| true | false | DEPRECATED | 노란색 경고 (.has-warning) |
| any | true | SOFT_DELETED | 회색 + “삭제됨” |
| (row 없음) | (row 없음) | PURGED (어휘만) | 목록에서 제거 |

2.2 자동 purge 완전 폐기 (불가침)

- BiosService 자동 hard-delete 인라인 로직 (line 138~141) 제거

- BmcService 동등 로직 (line 125~128) 제거

- SubprogramService 동등 로직 (line 175~178) 제거

- ISO sidecar 충돌 옵션 A (modified plan §4.3) 제거

- nudge modal 의 “기존 영구 삭제 후 등록” 옵션도 단일 endpoint 안에서 silent purge 금지 — 별도 명시적 purge 트랜잭션 으로 처리 (/replace 엔드포인트 내부에서 별도 트랜잭션 분리)

- 명시적 사용자 클릭 (UI “영구 삭제” / nudge “/replace”) 또는 Linux 측 직접 제어 (rm) 만이 삭제 트리거

2.3 Nudge 두 단계 흐름

단계 A — 사전 메타 경고 (클라이언트 측, 보조 UX)

POST /upload-intent 응답에 preExistingMatch (이름 + 크기 + boardId 일치 후보 메타) 가 포함되면 클라이언트가 1차 경고 modal 표시 → 사용자 수동 dismiss 후 업로드 진행. 이는 보조 안내일 뿐 nudge 본 결정이 아니다 (메타 일치만으로 동일 파일을 보장할 수 없음).

단계 B — 해시 검증 후 nudge modal (본 결정)

업로드 + 해시 계산 완료 후 동일 (충돌 키 + 해시) 후보 발견 시: 1. 서버가 nudge_session 에 임시 row 저장 (status=PENDING_NUDGE) + nudgeId UUID 발급 + 5분 TTL 2. 응답 409 + { code: "NUDGE_REQUIRED", nudgeId, conflicts: [...] } 3. 클라이언트 modal 표시 → 사용자 3택 → 별도 confirm 엔드포인트 호출

단점 인정: 12GB 대용량 ISO 업로드 후에야 nudge 가 뜸 → 사용자 시간 낭비. 그러나 의도가 “동일 파일 식별” 이므로 해시 후가 정확. 단계 A (사전 메타 경고) 가 완화책.

2.4 신규 사용자 액션

| 액션 | 대상 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| Deprecate | Active | Deprecated 전이. 신규 사용 시 노란색 경고 |
| Undeprecate | Deprecated | Active 복귀 |
| Soft-delete | Active / Deprecated | SoftDeleted 전이 (is_deprecated 보존) |
| Restore | SoftDeleted | is_deleted=false. is_deprecated 이전 값 보존 |
| Purge | SoftDeleted | row + sidecar / 번들 트리 / 마커 삭제 |
| Nudge: /proceed | PENDING_NUDGE | 임시 row → ACTIVE confirm. 기존 자원 보존 |
| Nudge: /replace | PENDING_NUDGE + 기존 자원 | 기존 명시적 purge (별도 트랜잭션) → 임시 row ACTIVE confirm |
| Nudge: /cancel | PENDING_NUDGE | 임시 row + 업로드 파일 정리 |

2.5 UI 디자인 결정

- CSS 토큰: 기존 static/global/form-validation.css 에 .has-warning / .field-warning-message 클래스 추가. --n-warning-yellow 토큰 (DESIGN.md 검토 후 확정)

- 4 list.html (os-list, bios-list, bmc-list, subprogram-list) Miller detail:

  - 상태 뱃지: Active / Deprecated (노랑) / SoftDeleted (회색)

  - Deprecate / Undeprecate / Restore / Purge 버튼 (상태별 가시성 토글)

- nudge modal: 신규 컴포넌트 static/global/nudge-modal.js + nudge-modal.css. 4 페이지 공유

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/{domain}/upload-intent | 업로드 의향 + 사전 메타 충돌 감지 | 200 { token, preExistingMatch? } / 400 / 409 |
| POST | /management/{domain}/{boardId}/upload | 본 업로드 + 해시 검증 + nudge 분기 | 201 (충돌 없음) / 409 { code:"NUDGE_REQUIRED", nudgeId, conflicts } |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/proceed | 임시 row → ACTIVE | 200 / 404 / 409 |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/replace?targetId={existingId} | 기존 명시적 purge → 임시 row ACTIVE | 200 / 404 / 409 |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/cancel | 임시 row + 파일 정리 | 204 / 404 |
| POST | /management/{domain}/{id}/deprecate | Deprecated 전이 | 204 / 404 / 409 |
| POST | /management/{domain}/{id}/undeprecate | Active 복귀 | 204 / 404 / 409 |
| POST | /management/{domain}/{id}/restore | SoftDeleted → 이전 stage 복귀 | 204 / 404 / 409 |
| DELETE | /management/{domain}/{id} | Soft-delete | 204 / 404 |
| DELETE | /management/{domain}/{id}/purge | 명시적 purge (SoftDeleted 만) | 204 / 404 / 409 |

{domain} ∈ {bios, bmc, subprogram, os/iso}.

3.2 Nudge 시퀀스 다이어그램

[브라우저]                                      [서버]                         [DB / FS]
  │ ① POST /upload-intent
  │    body: { name, version, size, boardId }
  ├──────────────────────────────────────────────▶│
  │                                                │ 메타 충돌 후보 검색
  │                                                ├──────────────────────────▶│
  │                                                │◀──────── meta match? ─────┤
  │                                                │ token 발급
  │ ② 200 { token, preExistingMatch?: {id, state, name, version} }
  │◀──────────────────────────────────────────────┤
  │
  │  (preExistingMatch 있으면 단계 A modal — 수동 dismiss)
  │
  │ ③ POST /{boardId}/upload  Header: X-Upload-Token: {token}
  │    body: 파일 (multipart)
  ├──────────────────────────────────────────────▶│
  │                                                │ 파일 수신 + 해시 계산
  │                                                │ 동일 (충돌키 + 해시) 검색
  │                                                ├──────────────────────────▶│
  │                                                │◀──────── conflict? ───────┤
  │                                                │
  │                                                │ A. 충돌 없음:
  │                                                │    DB INSERT (status=ACTIVE)
  │                                                │    마커 발급
  │ ④a 201 { id, ... }                             │
  │◀──────────────────────────────────────────────┤
  │                                                │
  │                                                │ B. 충돌 있음:
  │                                                │    DB INSERT (status=PENDING_NUDGE)
  │                                                │    nudge_session 저장 (TTL 5분)
  │ ④b 409 { code:"NUDGE_REQUIRED", nudgeId,       │
  │         conflicts:[{id,state,hash,name,...}] } │
  │◀──────────────────────────────────────────────┤
  │
  │  (단계 B modal 표시, 사용자 3택)
  │
  │ ⑤a POST /nudge/{nudgeId}/proceed
  ├──────────────────────────────────────────────▶│
  │                                                │ 임시 row → status=ACTIVE
  │                                                │ 마커 발급, nudge_session 제거
  │ 200 { id, ... }                                │
  │◀──────────────────────────────────────────────┤
  │
  │ ⑤b POST /nudge/{nudgeId}/replace?targetId=N
  ├──────────────────────────────────────────────▶│
  │                                                │ TX1: 기존 N hard-delete + sidecar/번들 정리
  │                                                │ TX2: 임시 row → ACTIVE + 마커 발급
  │                                                │ nudge_session 제거
  │ 200 { id, ... }                                │
  │◀──────────────────────────────────────────────┤
  │
  │ ⑤c POST /nudge/{nudgeId}/cancel
  ├──────────────────────────────────────────────▶│
  │                                                │ 임시 row 삭제 + 업로드 파일 cleanup
  │                                                │ nudge_session 제거
  │ 204                                            │
  │◀──────────────────────────────────────────────┤

3.3 nudgeId 생애주기 + TTL

- nudgeId = UUID v4

- 보관: 메모리 (ConcurrentMap<UUID, NudgeSession>) 또는 DB (nudge_session 테이블) — 결정 사항 #1 (plan 끝 박스 참조)

- TTL 5분, 만료 시 자동 cleanup (임시 row 삭제 + 업로드 파일 정리)

- 동일 nudgeId 에 두 번 응답 → 두 번째는 NudgeAlreadyResolvedException (409). 멱등 보장 안 함 — 명시적 충돌

3.4 PENDING_NUDGE 임시 상태

- 등록 흐름 한정 임시 status. 일반 조회 (includeDeleted=false) 에서 노출 안 됨

- 5분 TTL 만료 시 자동 cleanup

- list.html 토글 등 어디에도 노출 금지

- DB 표현 — 결정 사항 #3 (plan 끝 박스 참조): is_deleted=false + 별도 is_pending 컬럼 vs nudge_session 에만 보관 (DB row 미생성)

3.5 별도 confirm 엔드포인트 vs override 파라미터

본 plan 채택 = 별도 엔드포인트 3종 (/proceed, /replace, /cancel).

이유: - 임시 row + nudgeId 의 명시적 transition 표현 명확 - 권한 / audit 로그 분리 용이 (S5 Audit 슬라이스 진입 시 결정별 별도 로깅) - ?override=keep|purge|cancel 단일 endpoint 방식보다 흐름 명료

3.6 Miller / 응답 구조

BiosListResponse 예시:

items: [
  {
    id, name, version, boardModelId,
    isEnabled, isDeprecated, isDeleted,    // ← 3 boolean 모두 노출
    lifecycleStage: "ACTIVE" | "DEPRECATED" | "SOFT_DELETED",  // 서버 계산
    deprecatedAt, deletedAt, ...
  }
]

lifecycleStage 는 서버에서 currentStage() 호출로 계산 후 응답 — 클라이언트가 boolean 조합 직접 수행 금지.

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 수정 엔티티 필드

| 엔티티 | 신규 필드 | 타입 | 기본값 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BoardBIOS | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| BoardBIOS | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| BoardBMC | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| BoardBMC | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| Subprogram (DriverPackage) | isDeprecated | boolean | false | NOT NULL |
| Subprogram | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| OSImage | isDeprecated | boolean | false | OS 단위 deprecated |
| OSImage | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |
| ISO | isDeprecated | boolean | false | ISO 단위 deprecated |
| ISO | deprecatedAt | LocalDateTime | null | nullable |

재확인 (결정 #1): is_enabled / is_deprecated / is_deleted 세 boolean 독립. 단일 enum 컬럼 통합 절대 안 함.

4.2 신규 VO / Enum / 인터페이스

// global/lifecycle/LifecycleStage.java (신규, 어휘 전용)
public enum LifecycleStage {
    ACTIVE,
    DEPRECATED,
    SOFT_DELETED;
    // PURGED 는 row 부재 — enum 값 없음

    public static LifecycleStage of(boolean isDeprecated, boolean isDeleted) {
        if (isDeleted) return SOFT_DELETED;
        if (isDeprecated) return DEPRECATED;
        return ACTIVE;
    }
}

// global/lifecycle/LifecycleManageable.java (신규 인터페이스)
public interface LifecycleManageable {
    boolean isDeprecated();
    boolean isDeleted();
    void deprecate();              // is_deprecated=false → true. 이미 true 면 IllegalDeprecationStateException
    void undeprecate();            // is_deprecated=true → false. 이미 false 면 IllegalDeprecationStateException
    void softDelete();             // is_deleted=false → true. is_deprecated 보존
    void restore();                // is_deleted=true → false. is_deprecated 보존
    default LifecycleStage currentStage() {
        return LifecycleStage.of(isDeprecated(), isDeleted());
    }
}

// management/common/nudge/NudgeSession.java (POJO)
public record NudgeSession(
    UUID nudgeId,
    Long pendingResourceId,           // PENDING_NUDGE 임시 row id (DB 보관 시)
    ResourceType resourceType,
    List<Long> conflictTargetIds,
    Instant createdAt,
    Instant expiresAt                 // createdAt + 5분
) {}

4.3 Markable 인터페이스 확장

public interface Markable {
    // 기존
    Long getResourceId();
    ResourceType getResourceType();
    Path getResourcePath();
    MarkerLayout getMarkerLayout();
    String getManifestHash();
    String getMarkerSignature();
    void reissueMarker(...);

    // 신규
    boolean isDeprecated();
    LifecycleStage lifecycleStage();
}

4.4 MK1 Reconciliation 분류 (결정 #4 정합화)

결정 #4 재확인: deprecated 자원도 reconciliation 대상이지만 별도 표기. “deprecated 는 잘 사용하던 것을 더 이상 만료된 것으로 판단” — 사용자 명시.

- MarkableScanner.findActiveMarkables — 현행 유지 (is_deleted=false 기준, deprecated 포함). 이름 변경 없음.

- MarkableScanner.findDeprecatedMarkables — 신규. is_deprecated=true AND is_deleted=false 만 반환.

- DriftReport 에 int deprecatedDriftCount 필드 추가 (선택, 결정 사항 #5 (plan 끝 박스 참조))

- 보고서 표기: “active 5건 / deprecated 3건 / drift 1건” 식 분리 가시화

4.5 Nudge 충돌 감지 규칙

| 자원 | 사전 메타 키 (단계 A) | 해시 확정 키 (단계 B) |
| --- | --- | --- |
| BIOS | (boardModelId, name, version, fileSize) | (boardModelId, version, manifestHash) |
| BMC | (boardModelId, name, version, fileSize) | (boardModelId, version, fileHash) |
| Subprogram | (boardModelId nullable, name, version, fileSize) | (boardModelId nullable, name, version, fileHash) |
| ISO | (osImageId, fileSize) | (osImageId, fileHash) |

soft-deleted row 만 nudge 후보. Active / Deprecated row 와 정면 충돌 → 즉시 409 (기존 정책 유지).

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan v3 docx | CP1 ← 현재 |
| 2 | 4 list.html 상태 뱃지 / 액션 버튼 markup, nudge-modal.html fragment | CP2 |
| 3 | 4 RestController 에 /deprecate, /undeprecate, /purge, /nudge/{id}/proceed, /nudge/{id}/replace, /nudge/{id}/cancel 엔드포인트 | CP2 |
| 4 | *Request / *Response (NudgeRequiredResponse, PreExistingMatchInfo, NudgeProceedResponse, …) | CP2 |
| 5 | *Service.deprecate / undeprecate / purge, NudgeOrchestrationService (proceed/replace/cancel), NudgeDetectionService (단계 A/B 분리) 시그니처 | CP2 |
| 6 | Repository 메서드 — findSoftDeletedByConflictHashKey, findByMetaConflictKey, existsActiveOrDeprecatedByConflictKey | CP3 |
| 7 | Entity 필드 추가 (isDeprecated, deprecatedAt) + LifecycleStage enum + LifecycleManageable 인터페이스 + Markable 확장 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 통합 테스트 (§6) + nudge_session TTL pruner | CP4 |
| 9 | DB 마이그레이션 — 5 테이블에 is_deprecated BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE + deprecated_at DATETIME NULL. (DB 보관 시) nudge_session 테이블 추가. SHOW CREATE TABLE 검증 | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자 단독) | CP5 |

Step 9 주의: 단순 회귀가 아닌 컬럼 추가 마이그레이션. ddl-auto=update 가 컬럼 추가를 처리하지만 NOT NULL DEFAULT 와 nullable 제약은 SQL 스크립트로 명시 검증.

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

목표: 사용자 액션 4 범주 (성공 / 400 / 404 / 409) + nudge 두 단계 흐름 + Deprecated 토글 + reconciliation 분류 + 자동 purge 폐기 회귀 정정.

6.1 BIOS (BiosControllerLifecycleFlowTest)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정상 등록 (충돌 없음) | 201 |
| 2 | 동일 (board, version) 재등록 시 자동 purge → 삭제 (자동 purge 폐기 회귀) | — |
| 3 | upload-intent 메타 충돌 후보 발견 | 200 + preExistingMatch 채워짐 |
| 4 | upload 후 해시 일치 충돌 | 409 + code=NUDGE_REQUIRED + nudgeId |
| 5 | nudge /proceed → 신규 ACTIVE | 200 (기존 soft-deleted 보존) |
| 6 | nudge /replace?targetId=N → 기존 명시적 purge + 신규 ACTIVE | 200 |
| 7 | nudge /cancel → 임시 row + 파일 정리 | 204 |
| 8 | nudge TTL 만료 후 /proceed 호출 | 409 NudgeSessionExpiredException |
| 9 | 동일 nudgeId 에 두 번째 confirm 호출 | 409 NudgeAlreadyResolvedException |
| 10 | Active BIOS deprecate | 204 |
| 11 | 이미 deprecated 인데 다시 deprecate | 409 IllegalDeprecationStateException |
| 12 | Deprecated BIOS undeprecate | 204 |
| 13 | Active BIOS undeprecate | 409 IllegalDeprecationStateException |
| 14 | SoftDeleted BIOS deprecate (먼저 restore 필요) | 409 IllegalDeprecationStateException |
| 15 | 존재하지 않는 id deprecate | 404 BiosNotFoundException |
| 16 | SoftDeleted BIOS purge | 204 |
| 17 | Active BIOS purge | 409 IllegalLifecycleTransitionException |
| 18 | 존재하지 않는 id purge | 404 |
| 19 | SoftDeleted BIOS restore (이전 deprecated 상태 보존) | 204 + isDeprecated=true 유지 |
| 20 | Deprecated 자원이 reconciliation 별도 카운트에 포함 | DriftReport deprecatedDriftCount ≥ 1 |

6.2 BMC (BmcControllerLifecycleFlowTest)

BIOS 와 동일 20 시나리오 (자원 명만 교체). 자동 purge 시나리오 #2 삭제.

6.3 Subprogram (SubprogramControllerLifecycleFlowTest)

BIOS 와 동일 20 시나리오. boardModel nullable 인 점만 충돌 키에 반영.

6.4 OS / ISO (OSImageControllerLifecycleFlowTest)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1~4 | OSImage / ISO deprecate / undeprecate / 상태 충돌 / 404 | 4 시나리오 |
| 5~9 | ISO sidecar 충돌 시 nudge 흐름 (intent → upload → /proceed, /replace, /cancel) | 5 시나리오 |
| 10 | nudge TTL 만료 회귀 | 409 NudgeSessionExpiredException |
| 11 | nudge 멱등 차단 (동일 nudgeId 두 번 confirm) | 409 NudgeAlreadyResolvedException |
| 12 | ISO 옵션 A 자동 purge 회귀 → 삭제 (자동 purge 폐기) | — |
| 13 | OSImage / ISO restore (deprecated 상태 보존) | 204 |
| 14 | OSImage / ISO purge (SoftDeleted 만 허용) | 204 / 409 |

6.5 시나리오 수 합계

- BIOS 20 + BMC 20 + Subprogram 20 + OS/ISO 13 = 73 시나리오

- v2 (57) → v3 (73) — nudge 두 단계 흐름 + TTL/멱등 + reconciliation 분류 시나리오 추가

6.6 신규 예외 트리거 매트릭스

| 예외 | 트리거 시나리오 |
| --- | --- |
| IllegalDeprecationStateException | #11, #13, #14 (각 자원당) |
| IllegalLifecycleTransitionException | #17 (Active purge 시도) |
| NudgeSessionExpiredException | #8 (각 자원당) + OS/ISO #10 |
| NudgeAlreadyResolvedException | #9 (각 자원당) + OS/ISO #11 |
| BiosNotFoundException 외 4 자원 NotFound | #15, #18 + 각 nudge 엔드포인트의 잘못된 nudgeId |

7. 예외 계층

7.1 신규

| 예외 | 부모 | HTTP | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| IllegalDeprecationStateException | ConflictException | 409 | 이미 deprecated 인데 deprecate / Active 인데 undeprecate / SoftDeleted 인데 deprecate |
| IllegalLifecycleTransitionException | ConflictException | 409 | Active purge / 이외 일반 전이 위반 |
| NudgeRequiredException | ConflictException | 409 | upload 후 해시 충돌 발견 — 응답 body 에 nudgeId 포함 (예외 throw + GlobalExceptionHandler 가 NudgeRequiredResponse 변환) |
| NudgeSessionExpiredException | ConflictException | 409 | TTL 5분 경과 후 confirm 시도 |
| NudgeAlreadyResolvedException | ConflictException | 409 | 동일 nudgeId 두 번째 confirm |
| NudgeNotFoundException | NotFoundException | 404 | 존재하지 않는 nudgeId |

v2 와 차이: v2 는 nudge 를 200 + body 로 표현해 예외 미사용이었음. v3 는 결정 #3 에 따라 별도 confirm 엔드포인트 + 409 status code 채택 → NudgeRequiredException 계열 예외 신설.

7.2 재사용

| 예외 | 용도 |
| --- | --- |
| BiosNotFoundException / BmcNotFoundException / SubprogramNotFoundException / OSImageNotFoundException / ISONotFoundException | 404 |
| 기존 *ConflictException (이름/버전 중복) | 409 — Active/Deprecated row 와 정면 충돌 |

8. 예상 부산물 / 주의

8.1 스코프 경계

- 포함: 4 자원 (BIOS / BMC / Subprogram / OSImage·ISO) 의 lifecycle 정합화 + Deprecated + nudge two-stage

- 제외: BoardModel deprecate (Stage 1 종료 후), Server / SettingDefinition deprecate (Stage 3 범위)

8.2 미루는 리팩터

- LifecycleStage.PURGED 추가 (row 부재이므로 불필요)

- 자원별 isDeprecated boolean → 단일 컬럼 통합 (회귀 과대로 영구 보류 — 결정 #1)

8.3 자동 purge 폐기 회귀 영향 (대규모)

| 영향 지점 | 변경 |
| --- | --- |
| BiosService line 138~141 | 자동 hard-delete 제거 |
| BmcService line 125~128 | 자동 hard-delete 제거 |
| SubprogramService line 175~178 | 자동 hard-delete 제거 |
| ISO 옵션 A (modified plan §4.3) | 제거 |
| 기존 통합 테스트 자동 purge 시나리오 4건 (#2, #8, #14, #21) | 삭제 + nudge 시나리오로 대체 |
| MA3 / MA4 / MA5 의 service 단위 테스트 자동 purge 검증 | 삭제 |

8.4 MK1 정합 (결정 #4)

- findActiveMarkables 현행 유지 (is_deleted=false — deprecated 포함)

- findDeprecatedMarkables 신규 추가

- DriftReport 에 deprecatedDriftCount 필드 추가 — 결정 사항 #5 (plan 끝 박스) 에서 확정 필요

8.5 nudge_session TTL cleanup 스케줄러

- @Scheduled(fixedDelay = 60_000) 으로 1분마다 만료 세션 cleanup

- 메모리 보관 시: ConcurrentMap iterate + 만료 entry 제거 + 임시 row 정리

- DB 보관 시: DELETE FROM nudge_session WHERE expires_at < NOW() + 연쇄 임시 row 정리

8.6 CLAUDE.md 수정사항

- §아키텍처 / 핵심 도메인 모델 BoardBIOS / BoardBMC / DriverPackage / OSImage / ISO 필드 표에 isDeprecated / deprecatedAt 추가

- §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목을 “예정/미진입” → “진행 중 (v3)”

- §Step 1 plan docx 규약: v3 산출 패턴 (CP1 다회 검토 후 vN 누적) 등재

8.7 DESIGN.md 수정사항

- --n-warning-yellow 토큰 (form error 빨강과 차별) 등재

- .has-warning / .field-warning-message 가이드 (form-validation.css 위치)

- nudge modal 디자인 가이드

8.8 관련 페이지 동반 수정

- 4 list.html Miller detail: 상태 뱃지 + Deprecate / Undeprecate / Restore / Purge 버튼

- static/global/nudge-modal.js 신규 (4 페이지 공유, 단계 A 사전 경고 + 단계 B 본 modal)

- static/global/nudge-modal.css 신규

- static/global/form-validation.css 에 .has-warning / .field-warning-message 추가 (신규 파일 X)

9. Verification 체크리스트

9.1 빌드

- ./gradlew build 성공

- LifecycleStage / LifecycleManageable 누락 import 없음

- Markable 확장 메서드 5 구현체 (BoardBIOS / BoardBMC / DriverPackage / OSImage / ISO) 모두 구현

- LifecycleManageable 5 엔티티 모두 구현

9.2 기능

- 4 자원 deprecate / undeprecate / restore / soft-delete / purge 엔드포인트 매핑 정확

- upload-intent 가 메타 일치 후보 발견 시 preExistingMatch 반환

- upload 본 응답 — 충돌 없음 201, 충돌 있음 409 + NUDGE_REQUIRED + nudgeId

- /nudge/{id}/proceed → 임시 row ACTIVE

- /nudge/{id}/replace?targetId=N → 기존 N 명시적 purge (별도 트랜잭션) + 임시 row ACTIVE

- /nudge/{id}/cancel → 임시 row + 파일 정리

- nudge_session 5분 TTL pruner 1분 주기 동작

- Deprecated 자원의 응답 lifecycleStage="DEPRECATED"

- 4 list.html 노란색 뱃지 / 버튼 노출

- DriftReport 에 deprecatedDriftCount 분리 카운트 (결정 #5 채택 시)

- 컬럼 추가 마이그레이션: 5 테이블 is_deprecated / deprecated_at 컬럼 존재. SHOW CREATE TABLE 확인

9.3 회귀

- MA3 / MA4 / MA5 자동 purge 시나리오 통합 + 단위 테스트 삭제 확인

- BiosService / BmcService / SubprogramService 의 자동 hard-delete 인라인 코드 grep 0건

- ISO 옵션 A 자동 purge 경로 (purgeStaleIsoBySidecar 등) grep 0건

- MK1 findActiveMarkables 가 deprecated 자원 포함하여 동작 (현행 유지)

- findDeprecatedMarkables 가 deprecated 만 반환

- enable / disable 토글이 deprecated 와 독립적으로 동작

- form-validation.css 의 .has-error 와 .has-warning 시각적 구분 (빨강 vs 노랑)

10. Critical Files

10.1 신규

| 경로 | 용도 |
| --- | --- |
| global/lifecycle/LifecycleStage.java | enum (어휘 전용) |
| global/lifecycle/LifecycleManageable.java | 엔티티용 인터페이스 |
| global/lifecycle/IllegalDeprecationStateException.java | 409 |
| global/lifecycle/IllegalLifecycleTransitionException.java | 409 |
| management/common/nudge/NudgeSession.java | record |
| management/common/nudge/NudgeOrchestrationService.java | proceed / replace / cancel 오케스트레이션 |
| management/common/nudge/NudgeDetectionService.java | 메타 + 해시 충돌 감지 |
| management/common/nudge/NudgeRegistry.java | nudge_session 보관 (메모리 또는 DB 어댑터) |
| management/common/nudge/NudgeRequiredException.java | 409 (upload 응답) |
| management/common/nudge/NudgeSessionExpiredException.java | 409 (TTL 만료) |
| management/common/nudge/NudgeAlreadyResolvedException.java | 409 (멱등 차단) |
| management/common/nudge/NudgeNotFoundException.java | 404 |
| static/global/nudge-modal.js | 단계 A 사전 경고 + 단계 B 본 modal |
| static/global/nudge-modal.css | nudge modal 스타일 |
| templates/fragments/nudge-modal.html | modal markup |
| src/test/.../BiosControllerLifecycleFlowTest.java | 20 시나리오 |
| src/test/.../BmcControllerLifecycleFlowTest.java | 20 시나리오 |
| src/test/.../SubprogramControllerLifecycleFlowTest.java | 20 시나리오 |
| src/test/.../OSImageControllerLifecycleFlowTest.java | 13 시나리오 |
| src/test/.../NudgeOrchestrationServiceTest.java | TTL / 멱등 / 3택 단위 테스트 |

10.2 수정

| 경로 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| BoardBIOS.java / BoardBMC.java / DriverPackage.java / OSImage.java / ISO.java | isDeprecated / deprecatedAt 필드 + LifecycleManageable + Markable.isDeprecated() / lifecycleStage() 구현 |
| BiosService.java / BmcService.java / SubprogramService.java | 자동 purge 인라인 로직 제거 + deprecate / undeprecate / purge 메서드 추가 |
| *RestController (4개) | /deprecate, /undeprecate, /purge, /nudge/{id}/proceed, /nudge/{id}/replace, /nudge/{id}/cancel 엔드포인트 추가 |
| *UploadIntentResponse (4개) | preExistingMatch nullable 필드 |
| 4 *UploadResponse 또는 NudgeRequiredResponse | upload 본 응답에 nudge body 분기 |
| MarkableScanner.java | findDeprecatedMarkables 신규 추가 (findActiveMarkables 현행 유지) |
| DriftReport.java | deprecatedDriftCount 필드 (결정 #5 채택 시) |
| Markable.java | isDeprecated() / lifecycleStage() 추가 |
| static/global/form-validation.css | .has-warning / .field-warning-message 추가 (신규 파일 X) |
| static/css/global/style.css | --n-warning-yellow 토큰 추가 |
| bios-list.js / bmc-list.js / subprogram-list.js / os-list.js | 상태 뱃지 + 액션 버튼 + nudge modal 트리거 (단계 A/B) |
| 4 *-list.html | Miller detail markup |
| CLAUDE.md | §8.6 변경사항 |
| DESIGN.md | §8.7 변경사항 |
| GlobalExceptionHandler.java | IllegalDeprecationStateException / IllegalLifecycleTransitionException / NudgeRequiredException / NudgeSessionExpiredException / NudgeAlreadyResolvedException / NudgeNotFoundException 매핑 |

10.3 유지

| 경로 | 비고 |
| --- | --- |
| BoardModel.java | deprecate 미도입 |
| BaseTimeEntity.java | 변경 없음 |
| MK1 본체 (PathReconciliationService) | reconciliation 의미 변경 없음, deprecated 분리 카운트만 추가 |
| MarkableScanner.findActiveMarkables | 현행 유지 (이름/의미 변경 없음) |

11. 다음 마일스톤

- G-MK2 — 본 슬라이스 완료 후. CLAUDE.md 인벤토리 MK2 “완료” 표시

- 이후 후보:

  - MK3 — ApplicationFileMover (UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신)

  - S5 Audit — nudge 결정 (proceed/replace/cancel) audit log 영속화. nudge_session TTL 만료 cleanup 도 audit 대상

  - CH1 — Stage 1 자원 Deprecate 토글 UI 마무리 / 일관 확인

  - U1 — Stage 3 진입 (세팅 정의서)

결정 사항 요약 (CP1 v3 검토 박스)

v2 의 6 결정은 모두 사용자 확정 → v3 본문에 정합화. 본 박스의 5 항목은 v3 에서 새로 발생한 부수 결정 으로 CP1 v3 에서 사용자가 골라야 한다.

| # | 결정 항목 | 옵션 A | 옵션 B | 본 plan 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nudge_session 보관 위치 | 메모리 (ConcurrentMap + @Scheduled TTL pruner) — 단순, 재시작 시 소실 | DB (nudge_session 테이블) — 영속, 멀티 인스턴스 안전, 마이그레이션 1건 추가 | A 메모리 (단일 인스턴스 운영 가정, 5분 TTL 이라 재시작 영향 미미) |
| 2 | nudge 응답 status code | 200 + body — REST 의미상 “정상 흐름의 사용자 결정 요청” | 409 + body — 명시적 충돌 표현, GlobalExceptionHandler 통합 | B 409 (결정 #3 의 별도 엔드포인트 채택과 정합. 멱등/만료 차단 시 동일 status 재사용) |
| 3 | PENDING_NUDGE 의 DB 표현 | DB row 미생성 + nudge_session 에 파일 메타만 보관 — 임시 정리 단순 | is_deleted=false + 별도 is_pending 컬럼 — row 가시성, 마커 미발급 상태 보관 | A row 미생성 (5 테이블 컬럼 추가 회귀 회피, nudge_session 단일 진실원) |
| 4 | 메타 사전 경고 (단계 A) | 본 슬라이스 포함 — UX 이득, 추가 markup + js 분기 | 본 슬라이스 외, 추후 별도 슬라이스 — MK2 스코프 단순화 | A 포함 (단계 B 의 단점 완화, plan §3.2 시퀀스에 이미 등장) |
| 5 | DriftReport deprecatedDriftCount 필드 | 추가 — 동일 보고서 내 분리 가시화 | 별도 보고서 (DeprecatedDriftReport) — DriftReport 변경 회피 | A 추가 (단일 보고서 가독성, MK1 회귀 범위 최소) |

CP1 v3 에서 위 5 항목 중 변경이 필요한 것을 지시해 주십시오. 승인 시 Step 2 (뷰 + nudge modal markup + form-validation.css .has-warning) 로 진입합니다.