# S3.4 — 보안 가드 회귀 정정 슬라이스 (P0 잔여 + Silent-500 잔여 + 분류 정합화)

작성일 : 2026-04-29 19:35:03 페이지키 : S3-4 (Cross-cutting Security Hardening · 4차) 승인 흐름 : CP1 스킵 (사용자 자동 승인) — 본 plan docx 끝의 결정 사항 박스에 권장값 채택을 명시

## 1. 현재 상태 요약

### 선행 슬라이스 완료 / 미완

- S3.1 (PathPolicyService 도입 + Multipart 한도 + Zip-bomb 가드 + 임시 파일 0600) — 완료. plan/26-04-28_21-00-00_S3-1_plan.docx.

- S3.2 (디렉터리 권한 강화 · BMC 자격 column-level 암호화 보류 결정) — 완료. plan/26-04-28_21-40-00_S3-2_plan.docx.

- S3.3 (P1 권장 4건 — Silent-500 부분 정정 + 일부 회귀 차단 테스트) — 완료. BiosController · SubprogramController 의 silent-500 만 정정.

- G-S3 재심사 보고서 — report/26-04-29_18-55-51_G-S3-recheck_report.docx. P0 3건 + 후속 잔여 다수 식별.

### 본 슬라이스 진입 전제

- G-S3 재심 보고서가 식별한 P0 잔여 3건 이 코드 베이스에 그대로 남아 있다.

- S3.3 의 silent-500 정정이 BmcController · OSImageController · ReconciliationController 까지 확장되지 않았다.

- ZipBombInspectionFailedException 의 super-class 가 DomainException 으로 분류 위반 상태.

- FileSystemHardener 의 walk + probe 이중 호출이 큰 트리에서 IO 비용 2배.

- DirectoryBrowseService.browseSecurityProperties 필드명 표준 일탈.

본 슬라이스는 신규 기능을 추가하지 않는다. 기존 보안 가드의 회귀를 차단하고 분류 / 매핑을 정합화한다.

### 배포 환경 가정 (불가침)

Rocky Linux 9.x · POSIX/Linux only. Windows 호환성 고려 불필요. PosixFilePermissions API 직접 사용 가능.

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 본 슬라이스가 해결할 7 항목

| 항목 | 분류 | 제목 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| K10 | P0 | PathPolicyService.assertPath 의 ~/$ substring 거절 완화 | ~ 는 startsWith("~") 로 한정, $ 거절은 제거 |
| K17 | P0 | ZipBombGuard 의 IOException catch 정정 | ZipException 을 먼저 catch 해 415 분류, 그 이외 IOException 은 500 |
| K9 | P0 | 임시 파일 0600 권한 회귀 가드 단위 테스트 신설 | @EnabledOnOs(LINUX) + Files.getPosixFilePermissions 어설션 |
| Silent-500-A | 후속 잔여 | BmcController · OSImageController · ReconciliationController silent-500 정정 | 보안 예외 multi-catch → re-throw → GlobalExceptionHandler 매핑 위임 |
| K11 | P2 | FileSystemHardener walk + probe 이중 호출 통합 | 단일 walk + AtomicInteger counter |
| K19 | P2 | DirectoryBrowseService.browseSecurityProperties 필드명 통일 | fileSystemSecurityProperties 로 rename |
| K-classify | P2 | ZipBombInspectionFailedException super-class 변경 | DomainException → RuntimeException |

### 본 슬라이스가 다루지 않는 것

- MK2 (Soft-delete / Restore / Purge 정합화) — 별도 Stage 2 슬라이스

- IPMI 자격 column-level 암호화 — S3.5 후보로 이월

- 자동 purge / Deprecated 정책 / nudge — MK2 영역과 분리

- OWASP A01~A10 추가 보강 — 별도 슬라이스 후보

- 신규 URL / UI 기능 — 본 슬라이스는 신규 엔드포인트 0건

### 본 슬라이스가 보장할 회귀 차단

- ~ 가 경로 중간에 있는 합법 경로 (/opt/iso/dell~r750/) 가 통과 한다.

- $ 가 포함된 합법 경로 (/opt/firmware/$arch/) 가 통과 한다.

- corrupted zip 업로드 시 응답 status 가 500 이 아닌 415 다.

- 임시 파일 권한이 group/world readable 로 회귀하면 단위 테스트가 즉시 실패한다.

- BMC / OS / Reconciliation 의 보안 예외가 silent 500 이 아니라 분류된 status code 로 응답된다.

- ZipBombInspectionFailedException 이 도메인 예외 계층에서 빠진다.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

본 슬라이스는 신규 URL 0건. 기존 엔드포인트의 응답 status code 만 보정한다.

### 영향 받는 기존 URL (응답 status code 변경 가능 항목)

| Method · URL | 기존 동작 | 본 슬라이스 후 동작 |
| --- | --- | --- |
| POST /management/bmc/upload 등 BMC controller 의 모든 upload-flow | 보안 예외 → silent 500 | 415 / 400 / 409 등 GlobalExceptionHandler 매핑 결과 |
| POST /management/os/upload 등 OSImage controller upload-flow | 동일 silent 500 | 동일하게 분류된 status |
| POST /maintenance/reconciliation/* | 동일 silent 500 | 동일하게 분류된 status |
| POST /management/bios/upload (corrupted zip) | 보안 예외 분류 미세 누락 가능 | corrupted zip → 415 (ZipBombSuspectedException 재사용) |

### 데이터 흐름 (변경된 부분만)

Browser → Controller#upload(...)
   try { service.upload(...); }
   catch (PathPolicyViolationException | ZipBombSuspectedException
        | ZipBombInspectionFailedException | DiskSpaceExhaustedException ...) {
       throw e;   // ← 본 슬라이스에서 추가
   }
   catch (Exception e) { /* 기존 silent 500 경로 */ }

GlobalExceptionHandler
   PathPolicyViolationException     → 400
   ZipBombSuspectedException        → 415  (← corrupted zip 도 여기로)
   ZipBombInspectionFailedException → 500
   DiskSpaceExhaustedException      → 507

### Miller / 응답 구조

해당 사항 없음. Miller / 표 / 폼 구조 변경 없음.

## 4. 도메인 모델

### 신규 / 변경 예외

| 클래스 | 변경 종류 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ZipBombInspectionFailedException | super-class 변경 (DomainException → RuntimeException) | 운영 IO 오류는 도메인 예외 아님 |
| MaliciousContentSuspectedException | 신설하지 않음 (결정 1) | ZipBombSuspectedException 재사용 |

### 변경되는 클래스 책임

| 클래스 | 변경 |
| --- | --- |
| PathPolicyService.assertPath | ~ substring 검사 → startsWith("~") ; $ 검사 제거 |
| ZipBombGuard | ZipException catch 가 IOException catch 보다 앞 ; corrupted zip → ZipBombSuspectedException |
| FileSystemHardener | walk 결과를 한 번 순회하며 AtomicInteger counter 와 probe 를 동시 처리 |
| DirectoryBrowseService | 필드 browseSecurityProperties → fileSystemSecurityProperties |
| BmcController OSImageController ReconciliationController | upload / mutate 엔드포인트의 try/catch 에 보안 예외 multi-catch + re-throw 추가 |

### Primitive Obsession 점검

본 슬라이스는 신규 도메인 필드를 도입하지 않는다. 기존 VO (PathPolicy, ZipBombThreshold) 그대로 사용. Primitive Obsession 위반 신규 발생 없음.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx (CP1 스킵) | CP1 자동 |
| 2 | 뷰 변경 없음 (스킵) | CP2 |
| 3 | Controller 3개 (Bmc / OSImage / Reconciliation) try/catch 에 보안 예외 re-throw 추가 | CP2 |
| 4 | DTO 변경 없음 (스킵) | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 변경 없음 (스킵) | CP2 |
| 6 | Repository 변경 없음 (스킵) | CP3 |
| 7 | Entity 변경 없음 (스킵) | CP3 |
| 8 | PathPolicyService ZipBombGuard FileSystemHardener DirectoryBrowseService 본체 정정 + ZipBombInspectionFailedException super-class 변경 + 단위 테스트 + 사용자 액션 통합 테스트 | CP4 |
| 9 | 스키마 변경 없음 (DDL 영향 0) | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E (사용자 단독) | CP5 |

본 슬라이스는 Step 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 9 가 빈 단계 다. CP2 는 Step 3 변경만 보고, CP3 는 즉시 통과, CP4 가 본질적인 검증 지점이 된다.

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

### 단위 테스트 (신규 / 추가)

| 테스트 클래스 | 시나리오 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| PathPolicyServiceTest | tildeFirstChar_rejected | ~/iso/foo → PathPolicyViolationException |
| PathPolicyServiceTest | tildeMiddleOfPath_passed | /opt/iso/dell~r750/ → 통과 |
| PathPolicyServiceTest | dollarSign_passed | /opt/firmware/$arch/ → 통과 |
| PathPolicyServiceTest | dollarSignMultiple_passed | /srv/$1/$2 → 통과 |
| ZipBombGuardTest | corruptedZip_classifiedAs415 | 손상된 zip → ZipBombSuspectedException |
| ZipBombGuardTest | genuineIoFailure_classifiedAs500 | non-zip IO 오류 → ZipBombInspectionFailedException |
| UploadTempDirectoryProviderTest (확장) | tempFile_isPosix0600_onLinux | @EnabledOnOs(LINUX) + getPosixFilePermissions == OWNER_READ/OWNER_WRITE 만 |
| UploadTempDirectoryProviderTest (확장) | tempFile_groupReadable_failsAssertion | 회귀 케이스 서술 |
| FileSystemHardenerTest | singleWalkCounterMatches_dualWalkCount | counter 결과가 기존 dual-walk 결과와 일치 |
| FileSystemHardenerTest | largeTreeCounter_threadSafe | parallel stream 사용 시 AtomicInteger 일관 |
| DirectoryBrowseServiceTest | renameFieldCompiles | rename 자체로 가드 (별도 어설션 없이 컴파일 통과) |

### 사용자 액션 기반 통합 테스트

| 테스트 클래스 | 시나리오 | 검증 |
| --- | --- | --- |
| BmcControllerSecurityFlowTest | upload_pathPolicyViolation_returns400 | PathPolicyViolationException → 400 |
| BmcControllerSecurityFlowTest | upload_zipBombSuspected_returns415 | 415 |
| BmcControllerSecurityFlowTest | upload_zipBombInspectionFailed_returns500 | 500 |
| BmcControllerSecurityFlowTest | upload_diskSpaceExhausted_returns507 | 507 |
| OSImageControllerSecurityFlowTest | upload_pathPolicyViolation_returns400 | 400 |
| OSImageControllerSecurityFlowTest | upload_zipBombSuspected_returns415 | 415 |
| OSImageControllerSecurityFlowTest | upload_zipBombInspectionFailed_returns500 | 500 |
| OSImageControllerSecurityFlowTest | upload_diskSpaceExhausted_returns507 | 507 |
| ReconciliationControllerSecurityFlowTest | apply_pathPolicyViolation_returns400 | 400 |
| ReconciliationControllerSecurityFlowTest | apply_zipBombSuspected_returns415 | 415 (해당 엔드포인트가 zip 처리한다면) |
| ReconciliationControllerSecurityFlowTest | apply_silent500Regression_blocked | 일반 RuntimeException 만 silent 500 으로 매핑됨 |
| BiosControllerUploadFlowTest (확장) | upload_corruptedZip_returns415 | corrupted zip → 415 (K17 회귀 차단) |

### 시나리오 합계

- 단위 테스트 : 11 건

- 통합 테스트 : 12 건

- 총 23 건

### 카테고리 커버리지

| 카테고리 | 시나리오 수 |
| --- | --- |
| 성공 (path 통과 등) | 3 |
| 400 (PathPolicy / 검증) | 3 |
| 404 | 0 (본 슬라이스 범위 외 — 회귀 차단 대상 아님) |
| 409 | 0 (동일) |
| 415 (zip 분류) | 4 |
| 500 (운영 IO 분류) | 5 |
| 507 (disk) | 2 |
| 권한 / 스레드 안전 | 6 |

## 7. 예외 계층

### 신규 예외

없음. (결정 1 에 따라 MaliciousContentSuspectedException 신설 안 함 → ZipBombSuspectedException 재사용.)

### 재사용 / 변경 예외

| 예외 | 변경 |
| --- | --- |
| ZipBombInspectionFailedException | super-class : DomainException → RuntimeException (결정 2) |
| ZipBombSuspectedException | 변경 없음. corrupted zip catch 경로에서 함께 사용 (재사용) |
| PathPolicyViolationException | 변경 없음 |
| DiskSpaceExhaustedException | 변경 없음 |

### GlobalExceptionHandler 매핑

| 예외 | status | 변경 여부 |
| --- | --- | --- |
| PathPolicyViolationException | 400 | 변경 없음 |
| ZipBombSuspectedException | 415 | 변경 없음 |
| ZipBombInspectionFailedException | 500 | 변경 없음 (super-class 변경에도 핸들러 매핑은 그대로) |
| DiskSpaceExhaustedException | 507 | 변경 없음 |

핸들러 변경 없음. super-class 변경은 분류상 정합성 회복일 뿐 매핑 영향 0.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 스코프 경계

- 본 슬라이스는 MK2 / IPMI 암호화 / OWASP 추가 보강을 다루지 않는다.

- ZipBombInspectionFailedException 이외의 다른 인프라성 예외 분류 정합화는 이월 (회귀 보고가 들어오면 별도 슬라이스).

- BiosController · SubprogramController 는 S3.3 에서 이미 정정. 본 슬라이스는 재정정하지 않는다 (회귀 차단 테스트만 추가 가능).

### 미루는 리팩터

- InfrastructureException 상위 계층 신설은 이월. (결정 2 — 단순성 우선.)

- FileSystemHardener 의 walk 를 Reactor / Stream API 풀세트 마이그레이션은 이월. 본 슬라이스는 dual → single walk + counter 통합까지만.

- PathPolicyService 가 정규식 기반인지 substring 기반인지 전면 재설계는 이월.

### CLAUDE.md 수정사항

- 변경 없음.

### 관련 페이지 동반 수정

- 없음. 모든 변경은 보안 가드 인프라와 4 개 컨트롤러의 try/catch 한정.

### Silent-500 정정의 회귀 영향

- 기존 BmcControllerUploadFlowTest 등에서 status code 가 500 으로 어설션되어 있던 케이스가 있다면 해당 어설션을 분류된 status (400/415/500/507) 로 갱신 해야 한다. Step 8 의 일부로 처리.

## 9. Verification 체크리스트

### 빌드

- ./gradlew build 통과

- ./gradlew test 단위 + 통합 모두 통과

- 컴파일 경고 0건 신규 발생 (특히 DirectoryBrowseService rename 후 모든 호출자 갱신 확인)

### 기능

- ~ 첫 글자 경로 거절 (PathPolicyServiceTest#tildeFirstChar_rejected)

- ~ 경로 중간 통과 (#tildeMiddleOfPath_passed)

- $ 포함 경로 통과 (#dollarSign_passed)

- corrupted zip → 415 (ZipBombGuardTest#corruptedZip_classifiedAs415)

- 임시 파일 0600 회귀 가드 (UploadTempDirectoryProviderTest, @EnabledOnOs(LINUX))

- BmcController 보안 예외 분류 (BmcControllerSecurityFlowTest)

- OSImageController 보안 예외 분류 (OSImageControllerSecurityFlowTest)

- ReconciliationController 보안 예외 분류 (ReconciliationControllerSecurityFlowTest)

- FileSystemHardener single walk 결과 dual walk 결과와 일치

- DirectoryBrowseService 컴파일 통과 (rename 검증)

### 회귀

- S3.1 ~ S3.3 의 기존 테스트 0개 신규 실패

- BiosControllerUploadFlowTest corrupted zip 시나리오 추가 후 통과

- ZipBombInspectionFailedException 매핑은 여전히 500

- 기존 silent 500 어설션이 있던 통합 테스트 어설션 갱신 후 통과

## 10. Critical Files

### 신규

- src/test/java/.../management/common/security/PathPolicyServiceTest.java (신규 시나리오 4개 추가, 기존 파일 확장)

- src/test/java/.../management/common/security/ZipBombGuardTest.java (시나리오 2 추가, 기존 확장)

- src/test/java/.../management/common/upload/UploadTempDirectoryProviderTest.java (시나리오 2 추가, 기존 확장 — 결정 3)

- src/test/java/.../management/bmc/controller/BmcControllerSecurityFlowTest.java (신규 파일)

- src/test/java/.../management/os/controller/OSImageControllerSecurityFlowTest.java (신규 파일)

- src/test/java/.../maintenance/reconciliation/controller/ReconciliationControllerSecurityFlowTest.java (신규 파일)

### 수정

- src/main/java/.../management/common/security/PathPolicyService.java (K10)

- src/main/java/.../management/common/security/ZipBombGuard.java (K17)

- src/main/java/.../management/common/security/FileSystemHardener.java (K11 — single walk + AtomicInteger)

- src/main/java/.../management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseService.java (K19 rename)

- src/main/java/.../management/common/security/exception/ZipBombInspectionFailedException.java (super-class)

- src/main/java/.../management/bmc/controller/BmcController.java (multi-catch + re-throw)

- src/main/java/.../management/os/controller/OSImageController.java (multi-catch + re-throw)

- src/main/java/.../maintenance/reconciliation/controller/ReconciliationController.java (multi-catch + re-throw)

- src/test/java/.../management/bios/controller/BiosControllerUploadFlowTest.java (corrupted zip 시나리오 추가)

- (있다면) src/main/java/.../management/common/filesystem/properties/... rename 호출자

- 영향 받은 기존 통합 테스트 — silent 500 어설션 갱신

- (있다면) DirectoryBrowseService 호출 측의 필드 참조

### 유지 (변경 금지)

- GlobalExceptionHandler — 매핑 변경 없음

- BiosController SubprogramController — S3.3 에서 이미 정정됨

- 모든 도메인 엔티티 / Repository / Service 본체 (보안 가드 외)

- MarkerContent / Markable / 마커 인프라

- BackgroundJob 인프라 (S1)

신규 6 / 수정 12 / 유지 5 (대표).

## 11. 다음 마일스톤

### 본 슬라이스 종료 후 Gate

- G-S3-recheck-2 — G-S3 재재심사. 본 plan 의 7 항목이 모두 닫혔는지 확인. P0 0건 / Silent-500 잔여 0건 / 분류 위반 0건.

### 후속 슬라이스 후보

- S3.5 — 잔여 OWASP 보강 (A01 / A03 / A05 후보 점검) · IPMI 자격 column-level 암호화 진입 여부 결정 (S3.2 에서 보류된 안건 재심)

- MK2 — Soft-delete / Restore / Purge 정합화 (Stage 2 본 진입). BIOS / BMC / Subprogram 의 자동 hard-delete vs ISO sidecar 충돌 일관 정책 통합.

- MK3 — ApplicationFileMover (UI 파일 이동 → 마커 + DB 동시 갱신).

본 슬라이스는 G-S3 닫힘 의 직접 선행 산출물이다. 본 슬라이스 CP4 가 끝나면 G-S3 재재심을 통해 Stage 1 Management 보안 baseline 이 확정되고, 이후 Stage 2 / Stage 3 진입 의사결정이 가능해진다.

## 결정 사항 박스 (CP1 스킵 — 권장값 자동 채택)

본 plan 은 CP1 스킵 권한이 부여되어 사용자 자동 승인을 받는다. 결정 사항은 권장값으로 채택했으며, 본문 전체가 권장값 기준으로 작성되었다.

| # | 결정 사항 | 채택값 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P0-K17 corrupted zip 분류 예외명 | ZipBombSuspectedException 재사용 | 415 매핑 동일 + 단순성. MaliciousContentSuspectedException 신설은 이름만 늘린다. |
| 2 | P2-3 ZipBombInspectionFailedException 의 super-class | RuntimeException | InfrastructureException 신설은 본 슬라이스 범위를 넘어 분류 계층 재설계로 번진다. 단순성 우선. |
| 3 | P0-K9 테스트 위치 | UploadTempDirectoryProviderTest 확장 | 동일 책임 객체의 회귀 가드를 같은 파일에 둔다. 신규 파일 분리는 책임 분산 효과 없음. |
| 4 | K11 single walk + counter 의 thread safety | AtomicInteger | Stream / parallel 사용 가능성 대비 안전. int[1] 보다 의도가 명확. |