# U1 — 물리 서버 등록 / 조회 plan

U 단계 재정의 적용본 — U1 = 물리 서버 진입점 + DB 등록/조회. 본 plan 은 CP1 검토 대상.

## 1. 현재 상태 요약

### 1.1 선행 슬라이스 완료 현황

| 슬라이스 | 상태 | 본 슬라이스에 미치는 영향 |
| --- | --- | --- |
| MA1 / MA1-1 (OS 이미지 · 환경/그룹) | 완료 | OSImage / OSPackageGroup 참조 가능. 본 U1 에서는 직접 의존 없음. |
| MA2 (BoardModel) | 완료 | 본 U1 의 직접 의존. 활성 BoardModel 만 신규 등록 폼 선택지로 노출. |
| MA3 / MA4 / MA5 (BIOS · BMC · Driver) | 완료 | 본 U1 에서는 미사용. E 단계에서 사용. |
| M0 (영역 재구성) | 완료 | provisioning/server/ 패키지 위치 확정. |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | 본 U1 에서는 미사용. |
| S1 (Background Job) | 완료 | 본 U1 은 동기 CRUD — 직접 의존 없음. |
| S3.4 (보안) | 완료 | form-validation.css / form-error.js Layer A/B 패턴 사용. |

### 1.2 본 슬라이스 진입 전제

- provisioning/ 패키지에 server/ 가 첫 번째 진입자 (이전 plan 의 정의서 슬라이스가 U2 로 재배치되었기 때문).

- BoardModel 이 1개 이상 활성 상태로 존재한다고 가정 (테스트에서는 fixture 로 주입).

- IPMI 자격 증명은 평문 저장 — column-level 암호화는 별도 슬라이스 S3.5 후보로 박제 (§8 참조).

- SettingDefinition 엔티티는 본 슬라이스 진입 시점에 존재하지 않음 — Server.settingDefinition FK 컬럼은 nullable 로 추가하되, 본 슬라이스에서는 항상 null. U2 (정의서 CRUD) 완료 후 U3 (할당) 에서 활성화.

### 1.3 U 단계 재정의 (CLAUDE.md 갱신 필요)

| 코드 | 구 정의 | 신 정의 |
| --- | --- | --- |
| U1 | 세팅 정의서 CRUD | 물리 서버 진입점 + DB 등록 / 조회 (본 슬라이스) |
| U2 | 서버 등록 + 할당 | 세팅 정의서 CRUD (구 U1 의 내용 그대로 이동) |
| U3 | (없음) | 세팅 정의서를 서버에 할당 + 흐름 가시화 UI |
| E | (Stage 4 PXE) | Execution — PXE 부팅 진입점, NodeStepExecution, ProvisioningStrategy |

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 2.1 페이지 정의

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 페이지키 | U1 |
| 페이지 URL prefix | /provisioning/server |
| 페이지명 | 물리 서버 |
| Stage | Stage 3 — Provisioning |

### 2.2 사용자 액션

| # | 액션 | 권한 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 등록된 서버 일람 조회 | 관리자 | 목록 페이지에 페이지네이션 없는 일괄 표 (MA 패턴 답습) |
| 2 | 서버 상세 조회 | 관리자 | MAC, IPMI, hostname, BoardModel, status, 타임스탬프 노출 |
| 3 | 신규 서버 등록 | 관리자 | 폼 제출 → DB 저장 → 목록 리다이렉트 |
| 4 | 서버 정보 수정 | 관리자 | 상태가 IDLE 일 때만 가능. ASSIGNED/IN_PROGRESS 는 거절. |
| 5 | 서버 삭제 | 관리자 | 상태가 IDLE 일 때만 가능. hard-delete (soft-delete 도입은 MK2 합의 후 결정). |

### 2.3 도메인 규칙

- MAC 주소 유일성 — Server.macAddress 는 unique. 중복 등록 시 409 DuplicateMacAddressException.

- MAC 입력 형식 — XX:XX:XX:XX:XX:XX 또는 XX-XX-XX-XX-XX-XX 모두 허용. 정규화하여 콜론 + 대문자 헥사 로 저장. 표준화된 형태가 unique 키.

- IPMI IP 유일성 — 본 U1 에서는 unique 제약을 걸지 않는다. 동일 IPMI 네트워크 위 다중 NIC 케이스 회피 (사용자 운영 규칙에 위임).

- IP 주소 형식 — IPv4 4 옥텟 (각 0~255). IPv6 미지원.

- hostname 형식 — RFC 952/1123 호환 정규식. 빈 문자열 거절.

- BoardModel 선택 가능성 — isEnabled=true 인 BoardModel 만 신규 등록 폼 셀렉트 옵션에 노출. POST 시 비활성 BoardModel 이 들어오면 409 BoardModelNotSelectableException.

- status 초기값 — 신규 등록 시 IDLE 고정. 수정/삭제 시 status 가 IDLE 가 아니면 거절 (409).

- IPMI 자격 — ipmiUser, ipmiPassword 모두 필수. 평문 저장. (S3.5 박제)

### 2.4 비목표 (스코프 경계)

본 슬라이스는 다음을 다루지 않는다:

- 세팅 정의서 할당 — U3

- 진행 상태 추적 / NodeStepExecution / ProvisioningProgress — E 단계

- IPMI 자격 column-level 암호화 — S3.5 후보

- BoardModel 의 보드별 BIOS/BMC/Driver 호환성 검증 — E 단계

- PXE 부팅 진입점 (/pxe/v1/entry/boot) — E 단계

- 서버 그룹화 / 라벨링 — 인벤토리 외

- 서버 soft-delete / 복원 — MK2 합의 후

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /provisioning/server | 목록 페이지 | Thymeleaf 뷰 + List<ServerSummaryResponse> |
| GET | /provisioning/server/new | 신규 등록 폼 | Thymeleaf 뷰 + 활성 BoardModel 옵션 |
| POST | /provisioning/server/new | 신규 등록 | 성공 시 redirect:/provisioning/server/{id}, 실패 시 폼 + BindingResult |
| GET | /provisioning/server/{id} | 상세 페이지 | Thymeleaf 뷰 + ServerDetailResponse |
| GET | /provisioning/server/{id}/edit | 편집 폼 | Thymeleaf 뷰 + 현재 값 prefill |
| POST | /provisioning/server/{id}/edit | 편집 제출 | 성공 시 redirect:/provisioning/server/{id}, 실패 시 폼 + BindingResult |
| POST | /provisioning/server/{id}/delete | 삭제 | 성공 시 redirect:/provisioning/server, 실패 시 상세 + flash error |

### 3.2 브라우저 ↔ 서버 흐름

[브라우저]                          [Spring MVC]                       [DB]
    |                                    |                              |
    |-- GET /provisioning/server ------->|                              |
    |                                    |-- findAll() ---------------->|
    |                                    |<-- List<Server> -------------|
    |<-- 목록 페이지 + Response 리스트 ---|                              |
    |                                    |                              |
    |-- POST /provisioning/server/new -->|                              |
    |   (ServerCreateRequest @Valid)     |                              |
    |                                    |-- @Valid Layer A 검증        |
    |                                    |   (MAC/IP/hostname 형식)     |
    |                                    |-- service.create() ----------|
    |                                    |   Layer B 도메인 검증         |
    |                                    |   (중복/BoardModel 활성)     |
    |                                    |-- save(Server) ------------->|
    |<-- 302 redirect to /{id} ----------|                              |

### 3.3 응답 구조

- 목록 — List<ServerSummaryResponse> (id, mac, ipmiIp, hostname, boardModelLabel, status)

- 상세 — ServerDetailResponse (모든 필드 + assignedAt / completedAt — 본 슬라이스에서는 항상 null)

- 폼 옵션 — List<BoardModelOptionResponse> (id, label = vendor + " " + model)

### 3.4 Miller / 단일 페이지 결정

본 페이지는 단일 평면 목록 으로 처리 (Miller Columns 미사용). - 이유 : Server 는 BoardModel 외에 계층 자식이 없다. ISO/BIOS/BMC 같은 1:N 자식이 없는 평면 자원. - MA2 BoardModel 목록과 동일한 table-list.css 패턴 답습.

## 4. 도메인 모델

### 4.1 Server 엔티티

| 필드 | 타입 | 제약 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Long | PK, auto |  |
| macAddress | MacAddress (VO, @Embedded) | not null, unique | 정규화된 콜론+대문자 형식 |
| ipmiIp | IpAddress (VO, @Embedded) | not null | unique 제약 없음 |
| ipmiUser | String | not null, 1~64자 |  |
| ipmiPassword | String | not null, 1~255자 | 평문 저장 (S3.5 후보) |
| hostname | String | not null, RFC 1123 |  |
| assignedIp | IpAddress (VO, @Embedded) | nullable | 운영 IP. 미정 가능. |
| boardModel | BoardModel (FK) | not null | isEnabled=true 만 등록 시점 허용 |
| settingDefinition | SettingDefinition (FK) | nullable, 본 U1 에서는 항상 null | U3 에서 활성화 |
| status | ServerStatus (Enum) | not null, 기본 IDLE | U1 에서는 IDLE 만 사용 |
| assignedAt | Instant | nullable | U3 에서 활성화 |
| completedAt | Instant | nullable | E 단계에서 활성화 |
| (BaseTimeEntity) | createdAt / updatedAt | auditing |  |

currentStepIndex 절대 없음 — Primitive Obsession 금지 원칙 (D6) 적용. 진행 상태는 E 단계에서 NodeStepExecution 이력으로 표현.

### 4.2 Value Object

#### MacAddress (record, @Embeddable)

- 필드 : String value

- 정적 팩터리 : MacAddress.of(String raw) — : - 구분자 모두 허용, 빈/null/형식 위반 시 IllegalArgumentException. 표준 콜론+대문자 형식으로 정규화.

- 형식 검증 : ^[0-9A-Fa-f]{2}([:-][0-9A-Fa-f]{2}){5}$

- 도메인 메서드 : String standardForm() — 정규화된 표현 반환.

#### IpAddress (record, @Embeddable)

- 필드 : String value

- 정적 팩터리 : IpAddress.of(String raw) — IPv4 4 옥텟 검증, 각 0~255.

- 형식 검증 : 4 옥텟 split + 정수 범위 확인.

- IPv6 미지원 — 사용 시 IllegalArgumentException.

### 4.3 Enum

#### ServerStatus

| 상수 | 의미 | U1 에서 사용 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 등록만 된 상태, 정의서 미할당 | O (기본값) |
| ASSIGNED | 정의서 할당 완료, 부팅 대기 | X (U3) |
| IN_PROGRESS | PXE 진행 중 | X (E) |
| DONE | 프로비저닝 완료 | X (E) |
| FAILED | 프로비저닝 실패 | X (E) |

### 4.4 도메인 메서드 (Server)

| 메서드 | 시그니처 | 호출 슬라이스 |
| --- | --- | --- |
| updateBasicInfo(...) | void updateBasicInfo(MacAddress, IpAddress, String, String, String, IpAddress, BoardModel) | U1 |
| requireEditable() | void requireEditable() — status != IDLE 면 ServerNotEditableException | U1 |
| requireDeletable() | void requireDeletable() — status != IDLE 면 ServerNotDeletableException | U1 |
| assignSetting(SettingDefinition) | (U3 에서 추가, 본 U1 에 미존재) | U3 |

본 U1 에서는 updateBasicInfo, requireEditable, requireDeletable 만 추가. assignSetting / markInProgress / markDone 등은 후속 슬라이스에서 추가.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx (plan/26-04-29_HH-MM-SS_U1_plan.docx) | CP1 |
| 2 | Thymeleaf 뷰 — templates/provisioning/server/{list,new,edit,detail}.html (더미 데이터, fragments/layout.html + table-list.css + form-validation.css 재사용) | CP2 |
| 3 | ServerController (@Controller) — @ModelAttribute + BindingResult 7 endpoint | CP2 |
| 4 | DTO — ServerCreateRequest, ServerUpdateRequest (둘 다 @Valid), ServerSummaryResponse, ServerDetailResponse, BoardModelOptionResponse | CP2 |
| 5 | ServerService 인터페이스 + 시그니처 (@Transactional 경계) | CP2 |
| 6 | ServerRepository extends JpaRepository<Server, Long> + existsByMacAddress(MacAddress), findAllByOrderByIdDesc() 등 | CP3 |
| 7 | Entity — Server.java + MacAddress.java + IpAddress.java + ServerStatus.java (BaseTimeEntity 상속) | CP3 |
| 8 | ServerService 본체 + 단위 테스트 (happy 1 + 실패 1 per 메서드) + 사용자 액션 기반 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 확인 — ddl-auto=update 로컬 반영, SHOW CREATE TABLE server 로그 확인. unique 인덱스 mac_address 컬럼 존재 검증. | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end — 사용자 단독 수행 | CP5 |

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오

@WebMvcTest(ServerController.class) + MockMvc + @MockitoBean ServerService.

### 6.1 컨트롤러 분할 — 단일 컨트롤러이므로 플로우별 파일 분리

- ServerControllerListFlowTest — 목록 / 상세

- ServerControllerCreateFlowTest — 신규 등록

- ServerControllerUpdateFlowTest — 편집

- ServerControllerDeleteFlowTest — 삭제

### 6.2 시나리오 매트릭스

#### List/Detail Flow (4 시나리오)

| # | 액션 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET 목록 — 0건 | 200 + 빈 표 |
| 2 | GET 목록 — N건 | 200 + N row |
| 3 | GET 상세 — 존재 | 200 + 필드 노출 |
| 4 | GET 상세 — 미존재 | 404 ServerNotFoundException |

#### Create Flow (8 시나리오)

| # | 액션 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정상 등록 (: MAC, IPv4) | 302 redirect to /{id} |
| 2 | 정상 등록 (- MAC) | 302 redirect — 정규화 검증 |
| 3 | MAC 형식 위반 | 400 + 필드 메시지 (Layer A) |
| 4 | IP 형식 위반 (5 옥텟 등) | 400 + 필드 메시지 |
| 5 | hostname 빈 문자열 | 400 + 필드 메시지 |
| 6 | MAC 중복 | 409 DuplicateMacAddressException |
| 7 | 비활성 BoardModel 선택 | 409 BoardModelNotSelectableException |
| 8 | BoardModel 미존재 (id 위조) | 404 BoardModelNotFoundException (재사용) |

#### Update Flow (5 시나리오)

| # | 액션 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정상 수정 (status=IDLE) | 302 redirect |
| 2 | 미존재 서버 수정 | 404 ServerNotFoundException |
| 3 | status=ASSIGNED 서버 수정 | 409 ServerNotEditableException |
| 4 | 수정 시 다른 서버의 MAC 와 중복 | 409 DuplicateMacAddressException |
| 5 | 수정 시 비활성 BoardModel 선택 | 409 BoardModelNotSelectableException |

#### Delete Flow (3 시나리오)

| # | 액션 | 기대 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정상 삭제 (status=IDLE) | 302 redirect to /provisioning/server |
| 2 | 미존재 서버 삭제 | 404 ServerNotFoundException |
| 3 | status=IN_PROGRESS 서버 삭제 | 409 ServerNotDeletableException |

### 6.3 시나리오 합계

총 20 시나리오 (List/Detail 4 + Create 8 + Update 5 + Delete 3).

성공 (5) · 400 (3) · 404 (3) · 409 (8) · 500 (0 — 본 슬라이스는 외부 I/O 없음).

불가침 원칙 — 신규 예외 5종 모두 통합 시나리오에서 실제로 트리거된다. 단위 테스트만으로 끝나지 않는다.

## 7. 예외 계층

### 7.1 신규 예외 (5종)

| 클래스 | 부모 | HTTP 매핑 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ServerNotFoundException | NotFoundException | 404 | id 미존재 |
| DuplicateMacAddressException | ConflictException | 409 | MAC unique 위반 |
| BoardModelNotSelectableException | ConflictException | 409 | 비활성 BoardModel 등록/수정 시도 |
| ServerNotEditableException | ConflictException | 409 | status != IDLE 일 때 수정 시도 |
| ServerNotDeletableException | ConflictException | 409 | status != IDLE 일 때 삭제 시도 |

### 7.2 재사용 예외

- BoardModelNotFoundException (MA2 에서 정의) — Server 등록/수정 시 BoardModel id 위조 케이스

- NotFoundException / ConflictException base — global/exception/

### 7.3 GlobalExceptionHandler 영향

@ControllerAdvice 의 기존 NotFoundException / ConflictException 핸들러가 그대로 새 예외를 흡수한다. 별도 핸들러 추가 없음.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 8.1 CLAUDE.md 갱신 (필수)

| 섹션 | 변경 |
| --- | --- |
| §개발 흐름 §Stage | Stage 3 의 슬라이스 목록을 U1 (서버 등록) → U2 (정의서 CRUD) → U3 (할당 + 가시화) 로 갱신 |
| §개발 흐름 §인벤토리 코드 어휘 | U1/U2/U3 정의 갱신 |
| §개발 흐름 §Stage | Stage 4 PXE Boot 연동을 E 단계 로 명시 (Stage 4 = E 의 의미로 사용) |
| §아키텍처 §핵심 도메인 모델 §Provisioning | Server 필드 변경 — currentStepIndex 없음 명시 유지, settingDefinition nullable 명시 |
| §개발 흐름 §Gate | G-U2, G-U3, G-Stage3-end 명칭 그대로 — 의미 매핑만 갱신 |

### 8.2 미루는 리팩터 / 후속 슬라이스 박제

- S3.5 (가칭) — IPMI 자격 column-level 암호화. 별도 횡단 슬라이스로 일괄 처리. 본 U1 에서는 평문 저장 명시.

- MK2 — Server soft-delete / 복원 정책. BIOS/BMC/Subprogram 의 hard-delete 정책과의 일관성 합의 후 결정.

- U3 — 정의서 할당 시 Server.assignSetting(SettingDefinition) 도메인 메서드 추가. 본 U1 에서는 시그니처도 추가하지 않는다 (YAGNI).

- E — NodeStepExecution, ProvisioningProgressService, PXE 진입점.

### 8.3 관련 페이지 동반 수정

- fragments/layout.html 의 nav 메뉴에 /provisioning/server 링크 추가 (이미 Provisioning 섹션이 있다면 항목만 추가, 없다면 섹션 신설).

- BoardModel 상세 페이지의 “이 모델을 사용하는 서버 수” 표시는 본 U1 에서 추가하지 않는다 — MA2 회귀 위험. 별도 CH 슬라이스로 박제.

### 8.4 스코프 경계 재확인

- 본 plan docx 산출 외에 코드 변경 없음.

- 다른 plan docx 변경 없음.

## 9. Verification 체크리스트

### 9.1 빌드

- ./gradlew build 통과

- ./gradlew test --tests "*Server*" 통과

- 신규 예외 5종 모두 GlobalExceptionHandler 통합 테스트에서 매핑 확인

### 9.2 기능

- 신규 등록 — : 와 - MAC 모두 허용, 표준화 저장 검증

- 중복 MAC 등록 시도 → 409

- 비활성 BoardModel 선택 시도 → 409

- hostname RFC 1123 위반 → 400

- status != IDLE 서버 수정/삭제 → 409

- 미존재 서버 상세/수정/삭제 → 404

- 정상 등록 후 목록 / 상세 페이지 노출

- 폼 검증 실패 시 BindingResult 메시지 표시 (form-error.js)

### 9.3 회귀

- MA1~MA5 페이지 정상 동작 (nav 메뉴 변경 외 영향 없음)

- MK1 경로 재조정 페이지 정상 동작

- BoardModel 비활성화 → 신규 서버 등록 시 옵션에서 제외됨

- 기존 GlobalExceptionHandler 단위 테스트 통과

## 10. Critical Files

### 10.1 신규 (약 22개)

#### Java (17개)

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/entity/Server.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/vo/MacAddress.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/vo/IpAddress.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/enums/ServerStatus.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/repository/ServerRepository.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/service/ServerService.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/controller/ServerController.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/dto/ServerCreateRequest.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/dto/ServerUpdateRequest.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/dto/ServerSummaryResponse.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/dto/ServerDetailResponse.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/dto/BoardModelOptionResponse.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/exception/ServerNotFoundException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/exception/DuplicateMacAddressException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/exception/BoardModelNotSelectableException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/exception/ServerNotEditableException.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/provisioning/server/exception/ServerNotDeletableException.java

#### View / JS (5개)

- src/main/resources/templates/provisioning/server/list.html

- src/main/resources/templates/provisioning/server/new.html

- src/main/resources/templates/provisioning/server/edit.html

- src/main/resources/templates/provisioning/server/detail.html

- src/main/resources/static/provisioning/server/server-list.js (필요 시)

#### Test (6개)

- ServerServiceTest (단위)

- ServerControllerListFlowTest

- ServerControllerCreateFlowTest

- ServerControllerUpdateFlowTest

- ServerControllerDeleteFlowTest

- MacAddressTest / IpAddressTest (VO 단위)

### 10.2 수정 (약 3개)

- CLAUDE.md — §개발 흐름 §인벤토리 코드 어휘 의 U 단계 정의 갱신, §아키텍처 §핵심 도메인 모델 §Provisioning §Server 필드 표 갱신

- src/main/resources/templates/fragments/layout.html — nav 메뉴에 /provisioning/server 링크 추가

- src/main/resources/static/css/global/style.css — 필요한 경우만 (없으면 변경 없음)

### 10.3 유지 (변경 금지)

- BoardModel* 전체 (MA2 산출물)

- OSImage* / BoardBIOS* / BoardBMC* / DriverPackage* (MA1, MA3~MA5)

- archive/legacy/** (참조만)

- 기타 기존 plan docx (재변환 금지)

## 11. 다음 마일스톤

| Gate | 시점 | 후속 슬라이스 |
| --- | --- | --- |
| G-U1 | 본 슬라이스 CP5 완료 | U2 (정의서 CRUD — 구 U1 plan 의 내용 그대로 활용) |
| G-U2 | U2 완료 | U3 (할당 + 가시화 UI) — Server.assignSetting() 도메인 메서드 추가, ASSIGNED status 활성화 |
| G-U3 | U3 완료 | E (Execution) — Stage 4 PXE 부팅 진입점, NodeStepExecution, ProvisioningStrategy |
| G-Stage3-end | U3 완료 = Stage 3 종료 | E 단계 진입 전 회귀 점검 |

### 결정 사항 박스 (CP1 검토용)

| # | 결정 | 권장 | 사용자 판단 필요 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MacAddress 정규화 (: - 허용) | 둘 다 허용 + 표준 : 대문자 저장 | 승인 / 한쪽만 허용 |
| 2 | IpAddress IPv4 한정 | IPv4 only | 승인 / IPv6 포함 |
| 3 | IPMI password 평문 저장 | 평문 + S3.5 박제 | 승인 / 즉시 암호화 |
| 4 | status 필드 U1 도입 | U1 도입 (IDLE 만 사용) | 승인 / U3 까지 보류 |
| 5 | settingDefinition FK 컬럼 U1 추가 | nullable 컬럼 U1 추가 | 승인 / U3 ddl 추가 |
| 6 | IPMI IP unique 제약 | 미적용 (다중 NIC 케이스) | 승인 / unique 적용 |
| 7 | 서버 hard-delete vs soft-delete | hard-delete (MK2 합의 전) | 승인 / soft-delete 선행 |

End of plan — CP1 승인 대기 중.