MK2-WAVE2 — 파일 업로드 도메인 intent 단계 메타 키 사전 nudge

본 문서: MK2 슬라이스 WAVE 2 plan. WAVE 1 (commit 1e547b1) 에서 메타 단독 도메인 (OSImage / BoardModel) 의 intent 시점 메타 nudge 가 안착됨. WAVE 2 는 동일 패턴을 파일 업로드 도메인 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO) 으로 확장한다. CP1 승인 대상. 작성 일시: 2026-05-04 KST.

1. 현재 상태 요약

1.1 선행 슬라이스 완료 / 미완

| 슬라이스 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MK2 lifecycle (3 boolean / Deprecated / restore / purge) | 완료 | LifecycleEntity 5 도메인 적용. 자동 hard-delete 폐기 |
| MK2 nudge 인프라 (NudgeRegistry / NudgeSession / NudgeAction / 4 confirm endpoints) | 완료 | NudgeRequiredException 추상 base, 도메인 sub-class polymorphic 매핑 |
| MK2 hash-time nudge — BIOS | 완료 | BiosService.addBios 가 해시 후 BiosNudgeRequiredException raise + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree |
| MK2 hash-time nudge — ISO | 완료 | OSImageService.uploadIso 가 해시 후 IsoNudgeRequiredException raise + completePendingIsoFromNudge |
| MK2 hash-time nudge — BMC | 부분 | BmcNudgeService skeleton (TODO) + confirm endpoints. upload conflict 미구현 + BmcNudgeRequiredException 부재 |
| MK2 hash-time nudge — Subprogram | 부분 | SubprogramNudgeService skeleton (TODO) + confirm endpoints. upload conflict 미구현 + SubprogramNudgeRequiredException 부재 |
| MK2 WAVE 1 (메타 단독 사전 nudge) | 완료 | OSImage / BoardModel 등록 시 (OSName, version) / (Vendor, modelName) 키로 soft-deleted/Deprecated 동일 자원 사전 검출 → 409 NUDGE_REQUIRED. WAVE 2 가 모방할 패턴 |
| MK2 intent-time preExistingMatch 보조 안내 | 완료 | 4 도메인의 *UploadIntentService 가 PreExistingMatchInfo 동봉 (advisory). 단순 modal 1차 안내용 — 업로드는 진행됨 |

1.2 본 슬라이스 진입 전제

- WAVE 1 의 NudgeRequiredException 추상 base + ApiExceptionHandler polymorphic 매핑이 단일 진입점으로 안착

- static/global/nudge-modal.js 의 NudgeModal.handle 이 4 도메인 공유 진입점으로 안착

- templates/fragments/management/nudge-modal.html 메시지가 메타 단독 + 파일 업로드 도메인 모두에 자연스러운 일반 문구로 정합

- 모든 4 도메인의 *RestController 또는 *Controller 에 /nudge/{nudgeId}/proceed|replace|cancel endpoint 가 이미 등록됨

1.3 본 슬라이스 진입 동기

WAVE 1 commit message 에 명시된 사용자 의도와 정합. 현재 흐름의 사용자 시간 낭비 케이스 :

- BIOS / BMC / Subprogram / ISO 업로드 시 사용자가 intent → upload(GB 단위) → 해시 검증 → nudge modal 의 순서를 따라야 함

- 메타 키 (boardId+version 등) 가 휴지통 / Deprecated 의 동일 자원과 일치하는 경우, 업로드 자체가 무의미. 사용자는 큰 파일 (특히 ISO 12 GB) 을 업로드한 후에야 modal 을 보게 됨

- WAVE 1 의 메타 단독 도메인은 이미 intent 시점에 즉시 nudge 를 띄움 — 파일 도메인도 동일 UX 보장 필요

WAVE 2 는 intent 시점에 메타 키만으로 soft-deleted / Deprecated 동일 자원을 즉시 검출 → 409 NUDGE_REQUIRED 를 반환해 업로드 자체를 회피한다. 해시 후 nudge (단계 B) 는 별개 — 메타가 다르고 내용만 같은 케이스를 위해 그대로 유지.

2. 페이지 요구사항 (확정)

2.1 4 자원 메타 키 정의 (불가침)

| 도메인 | 메타 키 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| BIOS | (boardId, version) | 활성 동일 키는 이미 DuplicateBiosVersionException (400/409) 으로 거절 — soft-deleted/Deprecated 만 nudge 후보 |
| BMC | (boardId, version) | 활성 동일 키는 이미 DuplicateBmcVersionException 으로 거절 |
| Subprogram | (kind, boardScope, version) — boardScope 는 null (공용) 가능 | 활성 동일 키는 DuplicateSubprogramVersionException 으로 거절 |
| ISO | (osImageId, isoPath) | 활성 동일 키는 IsoUploadIntentConflictException 으로 거절. 본 plan 은 soft-deleted/Deprecated 매칭만 nudge 로 전환 — content 충돌 (해시 일치, 메타 다름) 은 기존 hash-time nudge 유지 |

Active 동일 키 = 정면 충돌 → 즉시 409 (기존 정책 유지, nudge 안 함). soft-deleted / Deprecated 동일 키 = 사용자 의향 묻기 → nudge.

2.2 intent 응답 분기 (WAVE 2 신규)

POST /management/{domain}/upload-intent (or /{boardId}/upload-intent)
 ├─ 200 + IntentResponse(uploadToken)        ← 충돌 없음 → 기존 흐름 그대로 (upload 진행)
 ├─ 400 + ApiErrorResponse                   ← 입력 검증 실패
 ├─ 404 + ApiErrorResponse                   ← BoardModel/OSImage 미존재
 ├─ 409 + ApiErrorResponse                   ← Active 동일 키 정면 충돌 (기존 Duplicate*VersionException)
 └─ 409 + NudgeRequiredResponse              ← soft-deleted/Deprecated 매치 → nudge
        body: { code:"NUDGE_REQUIRED", nudgeId, conflicts:[{id, lifecycleStage, name, version, ...}], expiresAt }
        → 클라이언트 NudgeModal.handle(payload, ctx) 호출
        ├─ proceed → POST /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/proceed
        │            → 새 intent 발급 후 사용자가 동일 폼으로 upload 재시작
        ├─ replace → POST /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/replace?targetId=N
        │            → 기존 N 명시적 purge 완료 → 새 intent 발급 후 upload 재시작
        └─ cancel  → POST /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/cancel
                     → 임시 세션 정리, 사용자 페이지 이탈

결정: WAVE 2 의 intent-nudge 는 PendingPayload 의 파일 본체가 없는 상태 다 (업로드 전). proceed/replace 후 사용자에게 즉시 새 token 을 발급해 평소 upload 흐름으로 복귀시키는 것이 아니라, 세션 단순 회수 + 클라이언트가 다시 intent 호출 한다. 이렇게 하면 intent 의 검증 / 토큰 발급 책임이 단일 경로로 유지되고, intent-nudge 와 hash-nudge 의 PendingPayload 차이 (파일 없음 vs 있음) 가 confirm endpoint 분기를 유발하지 않는다.

불가침: WAVE 2 의 intent-nudge 는 임시 파일 / 임시 디렉토리를 만들지 않는다. PendingPayload 는 메타 (name/version/boardId) 만 보유. cancel 시 cleanup 책임 없음 — 단순 세션 회수.

2.3 hash-time nudge 와의 공존 (불가침)

- BIOS / BMC / Subprogram / ISO 의 기존 hash-time nudge 는 그대로 유지

- WAVE 2 의 intent-nudge 가 통과한 경우 (메타 매칭 없음) → 사용자가 업로드 진행 → 해시 후 다른 자원과 내용이 우연히 같으면 hash-time nudge 발동

- 두 nudge 는 동일 *NudgeRequiredException sub-class 를 재사용 (같은 응답 포맷)

- 두 nudge 의 NudgeSession.PendingPayload 만 다름:

  - intent-nudge → name / version / boardId (메타) 만, tempFilePath / manifestHash 는 null

  - hash-nudge → 모든 필드 채움 (BIOS/ISO 가 이미 그렇게 함)

2.4 confirm endpoint 처리 정책 (intent-nudge 한정)

- intent-nudge 는 임시 파일이 없으므로 confirm 시 자원 영속화 (persistFromNudge) 가 발생하지 않음

- proceed → 세션만 회수 + 200 (사용자가 다시 intent 호출하도록 안내)

- replace → targetId 자원 명시적 purge (별도 트랜잭션) + 세션 회수 + 200

- cancel → 세션 회수 + 204

- confirm 응답에 requiresIntentRetry: true 플래그 동봉해 클라이언트가 분기 처리

불가침: hash-time nudge 의 confirm 흐름 (PendingPayload 의 tempFilePath 가 있는 경우) 은 기존 BIOS / ISO 동작 유지. confirm endpoint 가 PendingPayload 의 tempFilePath 유무로 분기.

2.5 BMC / Subprogram 의 hash-time nudge 동시 마무리 (스코프 포함)

WAVE 2 진입 시점에 BMC / Subprogram 은 hash-time nudge 도 미완성 (BmcNudgeService / SubprogramNudgeService 가 TODO skeleton). intent-nudge 만 추가하면 해시 후 충돌이 발생할 때 처리할 수 없는 회귀 발생. 따라서 본 슬라이스는 BMC + Subprogram 의 hash-time nudge 도 BIOS 패턴으로 마무리 한다.

- BMC : BmcService.addBmc 가 해시 후 BmcNudgeRequiredException raise + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree 도입

- Subprogram : SubprogramService.addSubprogram 동일 패턴

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 URL 표 (변경 / 신규 부분만 표시 — 기존 endpoint 는 §1.1 기 완료)

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/bios/{boardId}/upload-intent | 변경: 메타 nudge 검사 추가 | 200 IntentResponse / 400 / 404 / 409 Duplicate / 409 NudgeRequired (신규 분기) |
| POST | /management/bmc/{boardId}/upload-intent | 변경: 메타 nudge 검사 추가 | 동일 |
| POST | /management/subprogram/{kind}/upload-intent | 변경: 메타 nudge 검사 추가 | 동일 |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/upload-intent | 변경: soft-deleted path 매치를 conflict 가 아닌 nudge 로 전환 | 동일 |
| POST | /management/bios/nudge/{nudgeId}/proceed | 변경: PendingPayload.tempFilePath 가 null 이면 단순 세션 회수 (intent-nudge 분기) | 200 { requiresIntentRetry: true } (intent-nudge) / 200 BiosUploadResponse (hash-nudge, 기존) |
| POST | /management/bios/nudge/{nudgeId}/replace?targetId=N | 변경: 동일 분기 + 기존 purge 후 응답 | 동일 |
| POST | /management/bios/nudge/{nudgeId}/cancel | 변경: tempFilePath null 이면 cleanup 없이 세션 회수 | 204 |
| POST | /management/bmc/nudge/{nudgeId}/proceed\¦replace\¦cancel | 신규 본체 (현재는 TODO skeleton) | 동일 |
| POST | /management/subprogram/nudge/{nudgeId}/proceed\¦replace\¦cancel | 신규 본체 | 동일 |

새 endpoint 추가 없음. 기존 confirm endpoint 의 응답 body 에 requiresIntentRetry 플래그가 추가되는 것이 유일한 응답 형식 변경.

3.2 intent-nudge 시퀀스 다이어그램

[브라우저]                                       [서버]                    [DB]
   │ ① POST /{domain}/upload-intent
   │    body: { boardId, version, ... }
   ├──────────────────────────────────────────────▶│
   │                                                │ ② BoardModel 존재 검증 (404)
   │                                                ├───────────────────────▶│
   │                                                │ ③ Active (board, version) 중복 검사
   │                                                ├───────────────────────▶│
   │                                                │   → 있으면 409 Duplicate*VersionException
   │                                                │
   │                                                │ ④ MK2-WAVE2 — soft-deleted/Deprecated
   │                                                │    동일 메타 키 검사
   │                                                ├───────────────────────▶│
   │                                                │   → 있으면:
   │                                                │     a. NudgeRegistry.register
   │                                                │        (PendingPayload: 메타만, tempFilePath=null)
   │                                                │     b. NudgeRequiredException throw
   │ ⑤a 409 + { code:"NUDGE_REQUIRED", nudgeId,    │
   │           conflicts:[...], expiresAt }         │
   │◀──────────────────────────────────────────────┤
   │
   │ (NudgeModal.handle 표시 — 사용자 3택)
   │
   │ ⑤a-1 POST /{domain}/nudge/{nudgeId}/proceed
   ├──────────────────────────────────────────────▶│
   │                                                │ 세션 회수 (PendingPayload.tempFilePath==null
   │                                                │   → 임시 파일 cleanup 없음, 자원 영속화 없음)
   │ 200 { requiresIntentRetry: true }              │
   │◀──────────────────────────────────────────────┤
   │ → 클라이언트가 동일 폼으로 upload-intent 재호출
   │
   │ ⑤a-2 POST /{domain}/nudge/{nudgeId}/replace?targetId=N
   ├──────────────────────────────────────────────▶│
   │                                                │ TX1: 기존 N 명시적 purge
   │                                                │ 세션 회수
   │ 200 { requiresIntentRetry: true }              │
   │◀──────────────────────────────────────────────┤
   │ → 클라이언트가 upload-intent 재호출 (이번엔 nudge 없이 200 진행)
   │
   │ ⑤a-3 POST /{domain}/nudge/{nudgeId}/cancel
   ├──────────────────────────────────────────────▶│
   │                                                │ 세션 회수
   │ 204                                            │
   │◀──────────────────────────────────────────────┤
   │
   │ ──── 충돌 없는 경로 (검색 ④ 가 비어있음) ────
   │ ⑤b 200 + IntentResponse(uploadToken)
   │◀──────────────────────────────────────────────┤
   │ → 기존 upload 흐름 진행

3.3 NudgeSession.PendingPayload 의 두 모드 (불가침)

| 모드 | name | version | manifestHash | tempFilePath | attributes | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| intent-nudge (WAVE 2 신규) | 채움 | 채움 | null | null | (선택) | *UploadIntentService.issue 의 메타 매칭 |
| hash-nudge (기존, BIOS/ISO) | 채움 | 채움 | 채움 | 채움 | (도메인별) | *Service.add* 의 해시 후 매칭 |

confirm endpoint 의 분기 판정: payload.tempFilePath() == null 이면 intent-nudge → 자원 영속화 / cleanup 없음 / requiresIntentRetry=true 응답.

3.4 응답 DTO 신규

// management/common/nudge/dto/NudgeConfirmResponse.java (신규)
public record NudgeConfirmResponse(
    boolean requiresIntentRetry,   // intent-nudge 면 true → 클라이언트가 intent 재호출
    Long resourceId                 // hash-nudge 면 채움, intent-nudge 면 null
) {
    public static NudgeConfirmResponse intentRetry() { return new NudgeConfirmResponse(true, null); }
    public static NudgeConfirmResponse persisted(Long id) { return new NudgeConfirmResponse(false, id); }
}

기존 BiosUploadResponse(id, redirect) 는 hash-nudge proceed/replace 응답으로 유지. intent-nudge 의 proceed/replace 는 신규 NudgeConfirmResponse 로 응답 형식 분기. 이는 클라이언트의 NudgeModal.handle 후속 처리에서 redirect vs 폼 재시작을 구별하기 위함.

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 수정 클래스

| 분류 | 경로 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| 신규 예외 | management/bmc/exception/BmcNudgeRequiredException.java | extends NudgeRequiredException (BIOS sub-class 와 동일 패턴) |
| 신규 예외 | management/subprogram/exception/SubprogramNudgeRequiredException.java | 동일 |
| 신규 DTO | management/common/nudge/dto/NudgeConfirmResponse.java | record. requiresIntentRetry + resourceId |
| 신규 정적 헬퍼 | management/common/nudge/NudgeSessionMode.java | enum INTENT / HASH 또는 PendingPayload.isIntentMode() default 메서드 — Primitive Obsession 회피용. 결정 사항 #1 (plan 끝 박스) 참조 |
| 수정 | management/bios/service/BiosUploadIntentService.java | issue 에 메타 매칭 시 BiosNudgeRequiredException raise 분기 추가 |
| 수정 | management/bmc/service/BmcUploadIntentService.java | 동일 (BMC) |
| 수정 | management/subprogram/service/SubprogramUploadIntentService.java | 동일 (Subprogram) |
| 수정 | management/os/service/IsoUploadIntentService.java | 기존 soft-deleted path 매칭 (preExistingMatch advisory) 을 IsoNudgeRequiredException raise 로 격상. active path 매칭은 IsoUploadIntentConflictException 그대로 유지 |
| 수정 | management/bmc/service/BmcService.java | addBmc 가 해시 후 BmcNudgeRequiredException raise + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree 메서드 추가 (BIOS 패턴 모방) |
| 수정 | management/bmc/service/BmcNudgeService.java | TODO skeleton → BIOS 패턴 본체 (proceed/replace/cancel 가 PendingPayload 모드 분기) |
| 수정 | management/subprogram/service/SubprogramService.java | addSubprogram 가 해시 후 SubprogramNudgeRequiredException raise + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree |
| 수정 | management/subprogram/service/SubprogramNudgeService.java | TODO skeleton → 본체. proceed/replace 가 PendingPayload 모드 분기 |
| 수정 | management/bios/service/BiosNudgeService.java | proceed/replace 응답을 NudgeConfirmResponse 로 변경 (mode 분기) |
| 수정 | management/os/service/OsNudgeService.java | 동일 (OS / ISO 도메인) |
| 수정 | management/bios/controller/BiosController.java | nudge endpoint 응답 타입 BiosUploadResponse → Object (mode 따라 NudgeConfirmResponse 또는 BiosUploadResponse) — Layer A 검증은 변경 없음 |
| 수정 | management/bmc/controller/BmcController.java | nudge endpoint 응답 타입 동일 |
| 수정 | management/subprogram/controller/SubprogramController.java | 동일 |
| 수정 | management/os/controller/OSImageController.java | 동일 (ISO 경로) |
| 수정 | static/global/nudge-modal.js | proceed/replace 응답 처리에서 requiresIntentRetry 분기 — true 면 사용자에게 “선행 자원이 정리되었습니다. 다시 업로드 시도하세요” 안내 + 폼 reset, false 면 기존 redirect |
| 수정 | static/management/bios/bios-new.js 외 4 도메인 신규 폼 JS | intent 응답에서 NudgeRequired payload 처리 — 기존 bundle-upload-shell.js 의 NudgeModal.handle 호출 분기 |

4.2 기존 모델 재사용 (변경 없음)

- NudgeSession / NudgeRegistry / NudgeAction / NudgeResourceType 모두 그대로 사용

- NudgeRequiredException / NudgeNotFoundException / NudgeSessionExpiredException / NudgeAlreadyResolvedException / InvalidReplaceTargetException 모두 그대로 사용

- NudgeRequiredResponse / NudgeConflictEntry / PreExistingMatchInfo 모두 그대로 사용 (단 PreExistingMatchInfo 는 advisory 가 아닌 nudge 경로에서는 미사용 — preExistingMatch 필드는 IntentResponse 에 남기되 nudge 가 활성화된 경우 채우지 않음)

4.3 메타 매칭 규칙 (불가침)

각 *UploadIntentService.issue 의 검증 순서 :

- 부모 자원 존재 검증 (BoardModel / OSImage) → 404

- Active 동일 메타 키 → 기존 Duplicate*VersionException (409, nudge 안 함)

- WAVE 2 신규 : soft-deleted / Deprecated 동일 메타 키 → NudgeRegistry.register (intent-mode PendingPayload) + *NudgeRequiredException raise (409 + body)

- (충돌 없음) 정상 토큰 발급

결정: 동일 메타 키의 후보가 여러 건 (soft-deleted 2건, Deprecated 1건 등) 있으면 모두 conflicts 배열에 담아 사용자가 replace 시 targetId 를 선택할 수 있게 함. UI 는 첫 후보를 기본 선택으로 표시하되 다중 선택 단순화 위해 본 슬라이스에서는 단일 후보만 conflicts 에 담음 (가장 최근 deletedAt / deprecatedAt 기준). 결정 사항 #2 (plan 끝 박스).

4.4 PendingPayload 모드 식별 (Primitive Obsession 회피)

CLAUDE.md §Primitive Obsession 금지 정합. tempFilePath() == null 비교가 두 곳 (proceed / replace) 에서 반복되므로 default 메서드로 캡슐화 :

// NudgeSession.PendingPayload (수정)
public record PendingPayload(
    String name,
    String version,
    String manifestHash,
    String tempFilePath,
    java.util.Map<String, String> attributes
) {
    /** WAVE 2 — intent-nudge (파일 업로드 전 메타 매칭) 면 true. */
    public boolean isIntentMode() {
        return tempFilePath == null;
    }
}

또는 결정 사항 #1 채택 시 별도 NudgeSessionMode enum 으로 격상.

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 ← 현재 |
| 2 | bios-new.js / bmc-new.js / subprogram-new.js / os-image-new.js 의 intent 응답 분기 (NudgeModal.handle) — 4 페이지 동일 markup 변경 없음 | CP2 |
| 3 | 4 컨트롤러의 nudge confirm endpoint 응답 타입 조정 (Object 또는 NudgeConfirmResponse 로 변경) | CP2 |
| 4 | NudgeConfirmResponse record + (선택) NudgeSessionMode enum + BmcNudgeRequiredException / SubprogramNudgeRequiredException 생성자 | CP2 |
| 5 | *UploadIntentService.issue 시그니처 유지 — 내부 분기만 추가. BmcService / SubprogramService 의 persistFromNudge / purgeNudgeTempTree 시그니처 추가 | CP2 |
| 6 | 4 Repository 의 메타 키 lookup 메서드 — BIOS / BMC / Subprogram 은 기존 findFirstByBoardModel_IdAndVersion 등 재사용. ISO 는 findFirstByOsImage_IdAndIsoPathAndIsDeletedTrue 재사용 | CP3 |
| 7 | NudgeSession.PendingPayload.isIntentMode() default 메서드 추가 (또는 NudgeSessionMode enum 신규) — 엔티티 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 통합 테스트 (§6) — 4 도메인 × {intent-nudge 흐름 + 기존 hash-nudge 회귀} | CP4 |
| 9 | 스키마 변경 없음 — nudge_session 은 메모리 보관 (결정 #1 of MK2 v3 plan). SHOW CREATE TABLE 검증 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자 단독) | CP5 |

Step 9 주의: WAVE 2 는 도메인 컬럼 추가 없음. WAVE 1 / MK2 v3 의 is_deprecated / deprecated_at 은 이미 적용 완료. 본 슬라이스는 순수 service / controller / JS 레이어 작업.

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

목표: 4 자원 × {intent-nudge 신규 흐름 + 기존 hash-nudge 회귀 + 메타 단독 회귀} 커버. 사용자 액션 4 범주 (성공 / 400 / 404 / 409). 새 예외 (BmcNudgeRequiredException, SubprogramNudgeRequiredException) 트리거 시나리오 명시 포함.

6.1 BIOS — BiosControllerIntentNudgeFlowTest (신규)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | intent — Active 동일 (board, version) 중복 | 409 DuplicateBiosVersionException (회귀) |
| 2 | intent — soft-deleted 동일 메타 1건 매치 | 409 BiosNudgeRequiredException + nudgeId + conflicts 1건 |
| 3 | intent — Deprecated 동일 메타 1건 매치 | 409 BiosNudgeRequiredException + conflicts 1건 |
| 4 | intent — 메타 매치 없음 | 200 IntentResponse (token 발급) |
| 5 | intent → 409 nudge → proceed | 200 NudgeConfirmResponse(requiresIntentRetry=true) |
| 6 | proceed 직후 동일 폼으로 intent 재호출 — soft-deleted 후보가 여전히 존재 | 다시 409 nudge (proceed 가 후보 정리 안 함 정합) |
| 7 | intent → 409 nudge → replace?targetId=N (N 은 conflicts 후보) | 200 + 기존 N hard-delete 확인 |
| 8 | replace 후 동일 폼으로 intent 재호출 — 후보 부재 | 200 IntentResponse |
| 9 | intent → 409 nudge → cancel | 204, 세션 회수 |
| 10 | cancel 직후 동일 nudgeId proceed | 409 NudgeNotFoundException |
| 11 | intent-nudge 의 PendingPayload.tempFilePath 가 null 임을 검증 (cancel 이 임시 파일 cleanup 호출 안 함) | 검증 by mock — BiosService.purgeNudgeTempTree 호출 0회 |
| 12 | intent-nudge replace targetId 가 conflicts 에 없음 | 409 InvalidReplaceTargetException |
| 13 | hash-nudge (기존 회귀) — 메타는 다른데 해시 일치 → upload 진행 후 nudge | 409 BiosNudgeRequiredException (hash-mode) — proceed → 200 BiosUploadResponse(id) (requiresIntentRetry=false) |

소계: 13 시나리오 (BIOS).

6.2 BMC — BmcControllerIntentNudgeFlowTest (신규)

BIOS 와 동일 13 시나리오 패턴. 단, 시나리오 13 (hash-nudge 회귀) 은 본 슬라이스에서 처음 도입 되는 hash-nudge 의 첫 동작 검증 — 신규 BmcNudgeRequiredException 트리거 + persistFromNudge 정상 영속화 검증 포함.

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1~12 | BIOS 1~12 와 동일 (자원 명만 BMC 로 교체) | 동일 |
| 13 | hash-nudge 신규 도입 — BmcService.addBmc 의 해시 후 BmcNudgeRequiredException raise → proceed → persistFromNudge 가 ACTIVE BMC 영속화 | 409 → 200 BmcUploadResponse |
| 14 | hash-nudge replace → BmcService.purge(targetId) + persistFromNudge | 200, 기존 N hard-delete 확인 |
| 15 | hash-nudge cancel → BmcService.purgeNudgeTempTree 호출 | 204 |

소계: 15 시나리오 (BMC).

6.3 Subprogram — SubprogramControllerIntentNudgeFlowTest (신규)

BMC 와 동일 15 시나리오 패턴. 추가로 boardScope == null (공용) 케이스 :

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1~15 | BMC 1~15 와 동일 (자원 명만 Subprogram 로 교체, 메타 키는 (kind, scope, version)) | 동일 |
| 16 | intent — boardScope=null (공용) + soft-deleted 동일 (kind, null, version) 매치 | 409 SubprogramNudgeRequiredException |

소계: 16 시나리오 (Subprogram).

6.4 ISO — OSImageControllerIsoIntentNudgeFlowTest (신규)

| # | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- |
| 1 | intent — Active 동일 (osImageId, isoPath) 매치 | 409 IsoUploadIntentConflictException (회귀, 정면 충돌은 그대로) |
| 2 | intent — soft-deleted 동일 (osImageId, isoPath) 매치 | 409 IsoNudgeRequiredException (WAVE 2 신규 분기 — 기존엔 advisory preExistingMatch 만) |
| 3 | intent — Deprecated 동일 매치 | 409 IsoNudgeRequiredException |
| 4 | intent — 매치 없음 | 200 IntentResponse |
| 5 | intent → 409 nudge → proceed | 200 NudgeConfirmResponse(requiresIntentRetry=true) |
| 6 | proceed 후 동일 폼 재호출 — 후보 잔존 | 다시 409 nudge |
| 7 | intent → 409 nudge → replace?targetId=N | 200, 기존 ISO hard-delete (sidecar 마커 포함) |
| 8 | replace 후 재호출 | 200 IntentResponse |
| 9 | intent → 409 nudge → cancel | 204 |
| 10 | hash-nudge (기존 회귀) — OSImageService.uploadIso 의 해시 후 nudge | 409 → proceed → 200 (id) |

소계: 10 시나리오 (ISO).

6.5 합계

- BIOS 13 + BMC 15 + Subprogram 16 + ISO 10 = 54 시나리오

- 신규 예외 트리거 매트릭스 :

  - BmcNudgeRequiredException — BMC #2, #3 (intent-mode), #13 (hash-mode)

  - SubprogramNudgeRequiredException — Subprogram #2, #3, #13, #16

  - BiosNudgeRequiredException (intent-mode 신규 트리거) — BIOS #2, #3

  - IsoNudgeRequiredException (intent-mode 신규 트리거) — ISO #2, #3

  - NudgeNotFoundException — 각 도메인 #10

  - InvalidReplaceTargetException — 각 도메인 #12

6.6 단위 테스트 (Step 8 의 단위 부분)

- BiosUploadIntentServiceTest.issuesIntentNudgeOnSoftDeletedMetaMatch — happy

- BiosUploadIntentServiceTest.proceedsNormallyWhenNoMetaMatch — happy

- BmcUploadIntentServiceTest.issuesIntentNudgeOnSoftDeletedMetaMatch — happy

- BmcServiceTest.persistFromNudgeIntentMode — PendingPayload.isIntentMode() 분기 검증

- BmcServiceTest.persistFromNudgeHashMode — 기존 BIOS 패턴 모방

- SubprogramServiceTest.persistFromNudgeBothModes — happy + happy

- IsoUploadIntentServiceTest.softDeletedPathMatchTriggersNudge — 신규 분기

- NudgeSessionPendingPayloadTest.isIntentModeReturnsTrueWhenTempFilePathNull — VO 단위 검증

7. 예외 계층

7.1 신규

| 예외 | 부모 | HTTP | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| BmcNudgeRequiredException | NudgeRequiredException | 409 | BmcUploadIntentService.issue (intent-mode) + BmcService.addBmc (hash-mode) |
| SubprogramNudgeRequiredException | NudgeRequiredException | 409 | SubprogramUploadIntentService.issue (intent-mode) + SubprogramService.addSubprogram (hash-mode) |

두 예외 모두 BIOS 의 BiosNudgeRequiredException 와 동일 구조 — payload() accessor + 생성자에서 NudgeRequiredResponse.of(nudgeId, conflicts, expiresAt) 호출. ApiExceptionHandler 는 super 매칭으로 자동 처리 (분기 추가 없음).

7.2 재사용

| 예외 | 용도 |
| --- | --- |
| BiosNudgeRequiredException | intent-mode (신규 트리거 위치) + hash-mode (기존) — 같은 sub-class 가 두 모드를 표현. PendingPayload 차이로 구분 |
| IsoNudgeRequiredException | 동일 — intent-mode (신규) + hash-mode (기존) |
| NudgeNotFoundException / NudgeSessionExpiredException / NudgeAlreadyResolvedException / InvalidReplaceTargetException | confirm endpoint 의 모든 가드 — WAVE 2 에서도 동일 동작 |
| Duplicate*VersionException 4종 | Active 동일 메타 키 정면 충돌 — 본 plan 에서 변경 없음 |
| IsoUploadIntentConflictException | Active path 충돌 + path 형식 오류 등 — 본 plan 에서 변경 없음 (soft-deleted 한정으로만 nudge 분기 추가) |

분기 무분별 확장 방어 정합 (CLAUDE.md §조건 분기문 legacy 무분별 확장 절대 지양): ApiExceptionHandler 에 신규 catch 블록 추가 없음. BmcNudgeRequiredException / SubprogramNudgeRequiredException 는 NudgeRequiredException super 매칭으로 자동 흡수. payload() polymorphic 호출.

8. 예상 부산물 / 주의

8.1 스코프 경계

- 포함: 4 자원 (BIOS / BMC / Subprogram / ISO) 의 intent 시점 메타 nudge + BMC / Subprogram 의 hash-time nudge 마무리 (TODO 해소)

- 제외:

  - 메타 단독 도메인 (OSImage / BoardModel) 의 intent-nudge — WAVE 1 에서 이미 완료

  - 사용자가 단계 A advisory PreExistingMatchInfo 를 별도로 처리하던 클라이언트 분기 — intent-nudge 가 도입되면서 사실상 advisory 는 redundant 가 되지만, 본 슬라이스에서 제거하지 않음 (Active 매치 (preExistingMatch.lifecycleStage=ACTIVE) 케이스가 사라지므로 코드는 데드 분기처럼 보이지만 회귀 위험 회피). CH 슬라이스로 미룸

  - NudgeRegistry 의 DB 영속화 — 결정 #1 of MK2 v3 (메모리 ConcurrentMap) 정합 유지

  - nudge_session 테이블 추가 — 동일 이유로 미진입

8.2 미루는 리팩터

- intent-nudge 도입 후 PreExistingMatchInfo advisory 의 사용처 정리 → CH5 (예정) 슬라이스로 분리. 4 도메인 IntentResponse 에서 preExistingMatch 필드 제거 + single-file-upload-shell.js / bundle-upload-shell.js 의 advisory modal 코드 제거. 본 슬라이스는 advisory 와 nudge 가 공존하는 과도기 상태로 마무리

8.3 자동 purge 폐기 회귀 영향

본 슬라이스는 자동 purge 폐기 자체에는 영향 없음 (MK2 v3 가 이미 폐기 완료). 단, intent-nudge 의 replace 분기에서 호출하는 *Service.purge(targetId) 가 명시적 사용자 클릭 의미로 호출됨 — 이는 정합 (사용자가 nudge modal 의 “기존 영구 삭제 후 등록” 버튼을 클릭한 명시 액션).

8.4 MK1 정합

- WAVE 2 는 MK1 의 MarkableScanner / findActiveMarkables / findDeprecatedMarkables 에 영향 없음

- replace 분기의 *Service.purge(targetId) 가 sidecar / 번들 트리 정리 + 마커 제거를 수행 — 이는 기존 MK2 v3 의 purge 본체 동작 그대로

8.5 nudge_session TTL cleanup

WAVE 2 의 intent-nudge 도 동일 5분 TTL 적용. NudgeRegistry.@Scheduled pruneExpired 가 1분 간격으로 회수. intent-nudge 는 임시 파일이 없으므로 TTL 만료 시 cleanup 책임 없음 — 단순 sessions.remove. hash-nudge 의 TTL 만료 시 임시 파일 cleanup 은 도메인 Service 의 purgeNudgeTempTree 호출 (BIOS 가 이미 그렇게 함, BMC / Subprogram 도 동일 도입).

결정 사항 #3 (plan 끝 박스) — TTL 만료 시 hash-nudge 의 임시 파일 cleanup 누가 호출? 현재 BIOS 는 BiosNudgeService.cancel 에서만 호출하고 TTL 만료 경로에서는 호출 안 함 (회귀 가능). 본 슬라이스에서 정합 도입 여부.

8.6 CLAUDE.md 수정사항

- §아키텍처 / 핵심 도메인 모델 — 변경 없음 (엔티티 / VO 변경 없음)

- §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목 비고에 “WAVE 2 (intent 시점 파일 도메인 메타 nudge) 완료” 추가

- §Step 1 plan docx 규약 — WAVE N 누적 패턴 정합 (이미 WAVE 1 시점에 등재됨)

8.7 DESIGN.md 수정사항

- nudge modal 자체 디자인은 WAVE 1 에서 안착. WAVE 2 는 동일 modal 재사용

- intent 단계 메시지: “휴지통 / Deprecated 에 같은 자원이 있습니다” 일반 문구 유지 (메타 단독 + 파일 도메인 모두에 자연스러움) — fragments/management/nudge-modal.html 본문 변경 없음

- proceed 직후 안내 (“선행 자원이 정리되었습니다. 다시 업로드 시도하세요”) 텍스트 추가 — nudge-modal.js 의 toast 또는 modal close 후 form helper-text 로 노출

8.8 관련 페이지 동반 수정

- 4 도메인 신규 폼 페이지 (bios-new.html / bmc-new.html / subprogram-new.html / os-image-new.html 의 ISO 등록 모드) — markup 자체는 변경 없음. JS 분기만 추가

- bundle-upload-shell.js (BIOS / BMC / Subprogram 공유) 의 intent fetch 응답 분기에 NudgeModal.handle 호출 추가

- ISO 의 single-file 폼 JS — 동일 패턴 도입

9. Verification 체크리스트

9.1 빌드

- ./gradlew build 성공

- BmcNudgeRequiredException / SubprogramNudgeRequiredException 누락 import 없음

- NudgeConfirmResponse 신규 record 가 4 도메인 컨트롤러에서 정상 직렬화 (Jackson 3 record 지원 확인)

- NudgeSession.PendingPayload.isIntentMode() 호출처 4곳 (BIOS / BMC / Subprogram / OS NudgeService) 모두 컴파일

9.2 기능

- 4 도메인 intent endpoint — soft-deleted/Deprecated 메타 매치 시 409 + NudgeRequiredResponse

- 4 도메인 intent endpoint — Active 메타 매치는 기존 Duplicate*VersionException (회귀)

- 4 도메인 intent endpoint — 매치 없음 시 200 IntentResponse (회귀)

- 4 도메인 nudge proceed (intent-mode) — NudgeConfirmResponse(requiresIntentRetry=true) 응답

- 4 도메인 nudge replace (intent-mode) — 기존 targetId purge 완료 + NudgeConfirmResponse(requiresIntentRetry=true)

- 4 도메인 nudge cancel (intent-mode) — 204 + 임시 파일 cleanup 호출 0회 (검증 by mock)

- BMC / Subprogram 의 hash-time nudge — addBmc / addSubprogram 가 해시 후 *NudgeRequiredException raise

- BMC / Subprogram 의 nudge proceed (hash-mode) — persistFromNudge 가 ACTIVE 자원 영속화

- BMC / Subprogram 의 nudge cancel (hash-mode) — purgeNudgeTempTree 호출

- nudge-modal.js 의 proceed/replace 응답 처리 — requiresIntentRetry==true 면 redirect 안 하고 폼 reset + 안내

9.3 회귀

- BIOS 의 기존 hash-time nudge 동작 회귀 — BiosService.addBios 해시 후 nudge 정상 동작 + proceed → BiosUploadResponse(id, redirect) (requiresIntentRetry=false)

- ISO 의 기존 hash-time nudge 동작 회귀 — OSImageService.uploadIso 해시 후 nudge 정상

- OSImage / BoardModel WAVE 1 메타 nudge 회귀 — 변경 없음 (다른 폴리모픽 sub-class 사용)

- ApiExceptionHandler 의 NudgeRequiredException super 매칭으로 4 신규 sub-class 모두 자동 처리 — 분기 catch 추가 0건 grep

- WAVE 1 의 PreExistingMatchInfo advisory 응답 필드는 IntentResponse 에 그대로 존재 (제거 안 함, CH5 까지 유지)

- MK2 v3 의 lifecycle 토글 / restore / purge — 변경 없음

- NudgeRegistry.@Scheduled pruneExpired 동작 — intent-nudge / hash-nudge 모두 5분 TTL 회수 검증 (단위 테스트)

10. Critical Files

10.1 신규

| 경로 | 용도 |
| --- | --- |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/dto/NudgeConfirmResponse.java | record. confirm endpoint 응답 (intent-mode vs hash-mode 분기) |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/exception/BmcNudgeRequiredException.java | extends NudgeRequiredException |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/exception/SubprogramNudgeRequiredException.java | 동일 |
| src/test/java/com/example/serverprovision/management/bios/controller/BiosControllerIntentNudgeFlowTest.java | 13 시나리오 (intent-nudge + hash-nudge 회귀) |
| src/test/java/com/example/serverprovision/management/bmc/controller/BmcControllerIntentNudgeFlowTest.java | 15 시나리오 |
| src/test/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/controller/SubprogramControllerIntentNudgeFlowTest.java | 16 시나리오 |
| src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageControllerIsoIntentNudgeFlowTest.java | 10 시나리오 |
| src/test/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/NudgeSessionPendingPayloadTest.java | VO 단위 — isIntentMode() 분기 검증 |

10.2 수정

| 경로 | 변경 내용 |
| --- | --- |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/NudgeSession.java (line ~50–57) | PendingPayload 에 isIntentMode() default 메서드 추가 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosUploadIntentService.java (line ~46–96) | issue 의 line ~72 preExistingMatch 만들기 직전에 — soft-deleted/Deprecated 매치이면 NudgeRegistry.register (intent-mode) + BiosNudgeRequiredException raise |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcUploadIntentService.java (line ~44–84) | 동일 — line ~67 findFirstByBoardModel_IdAndVersionAndIsDeletedTrue 결과로 nudge raise |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/service/SubprogramUploadIntentService.java (line ~96–122) | 동일 — lookupPreExistingMatch 의 결과를 nudge raise 로 격상 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoUploadIntentService.java (line ~109–117) | preExistingMatch advisory 를 IsoNudgeRequiredException raise 로 격상. active path conflict 는 그대로 유지 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcService.java (line ~106–175) | addBmc 의 해시 후 (file storage 직후) — soft-deleted/Deprecated 와 hash 일치 시 BmcNudgeRequiredException raise. persistFromNudge / purgeNudgeTempTree 메서드 추가 (BIOS 패턴) |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/service/BmcNudgeService.java (line ~30–96) | TODO 본문을 BIOS 패턴으로 채움 — proceed / replace 가 payload.isIntentMode() 분기 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/service/SubprogramService.java (line ~152–236) | addSubprogram 동일 패턴 + persistFromNudge / purgeNudgeTempTree 메서드 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/service/SubprogramNudgeService.java (line ~33–82) | TODO 본문 채움, mode 분기 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/service/BiosNudgeService.java (line ~38–75) | proceed / replace 응답을 NudgeConfirmResponse 로 변경. payload.isIntentMode() 분기 (intent-mode 면 persistFromNudge 호출 안 함, intentRetry() 응답) |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OsNudgeService.java | 동일 mode 분기 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bios/controller/BiosController.java (line ~238–258) | nudge confirm endpoint 반환 타입 BiosUploadResponse → Object (실제로는 NudgeConfirmResponse 또는 BiosUploadResponse 둘 다 직렬화 가능). 또는 NudgeConfirmResponse 로 통일하고 resourceId 사용 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/bmc/controller/BmcController.java (line ~231–254) | 동일 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/subprogram/controller/SubprogramController.java (line ~255–278) | 동일 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/OSImageController.java (ISO nudge endpoint 부분) | 동일 |
| src/main/resources/static/global/nudge-modal.js | proceed/replace 응답 처리에서 requiresIntentRetry 분기. true 면 modal close + form reset + helper-text 안내, false 면 기존 redirect |
| src/main/resources/static/management/bios/bundle-upload-shell.js (또는 bios-new.js 위치 확인) | intent 응답 (409 + NudgeRequiredResponse) 분기에 NudgeModal.handle(payload, ctx) 호출 |
| src/main/resources/static/management/bmc/bmc-new.js | 동일 |
| src/main/resources/static/management/subprogram/subprogram-new.js | 동일 |
| src/main/resources/static/management/os/os-image-new.js (또는 ISO 등록 JS) | 동일 |

10.3 유지

| 경로 | 비고 |
| --- | --- |
| src/main/java/com/example/serverprovision/global/exception/ApiExceptionHandler.java | 변경 없음 — NudgeRequiredException super 매칭이 신규 sub-class 자동 처리 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/NudgeRegistry.java | 변경 없음 — intent-mode / hash-mode 모두 동일 5분 TTL |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/NudgeAction.java / NudgeResourceType.java | 변경 없음 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/nudge/dto/NudgeRequiredResponse.java / NudgeConflictEntry.java / PreExistingMatchInfo.java | 변경 없음 — PreExistingMatchInfo 는 advisory 로 잔존 (CH5 까지) |
| src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/exception/IsoNudgeRequiredException.java / BiosNudgeRequiredException.java | 변경 없음 — intent-mode 트리거 위치만 추가 |
| src/main/java/com/example/serverprovision/global/lifecycle/LifecycleEntity.java / LifecycleStage.java / LifecycleManageable.java | 변경 없음 (MK2 v3 안착 상태) |
| 5 자원 엔티티 (BoardBIOS / BoardBMC / Subprogram / OSImage / ISO) | 변경 없음 — 컬럼 추가 없음, 메서드 추가 없음 |

11. 다음 마일스톤

- G-MK2-WAVE2 — 본 슬라이스 완료 후. CLAUDE.md 인벤토리 MK2 항목 비고에 “WAVE 2 완료 — 4 파일 도메인 intent-nudge + BMC/Subprogram hash-nudge 마무리” 등재

- 이후 후보 :

  - CH5 — PreExistingMatchInfo advisory 제거 정합 (intent-nudge 도입으로 redundant 가 된 응답 필드 + 클라이언트 advisory modal 코드 일괄 제거)

  - MK3 — ApplicationFileMover (UI 에서 파일 이동 시 마커 + DB 동시 갱신)

  - S5 — Audit (nudge 결정 audit log 영속화 — proceed/replace/cancel × intent-mode/hash-mode 4 카테고리)

  - U1 — Stage 3 진입 (세팅 정의서) — MK2 가 완전히 마무리되어야 진입 가능

결정 사항 요약 (CP1 검토 박스)

본 plan 의 부수 결정 3건. CP1 에서 사용자 결정 필요.

| # | 결정 항목 | 옵션 A | 옵션 B | 본 plan 권장 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PendingPayload 모드 식별 방식 | tempFilePath() == null 기반 default 메서드 (isIntentMode()) — 최소 변경, Primitive Obsession 약간 희석 | 별도 NudgeSessionMode enum (INTENT / HASH) 필드 + 명시적 검증 — 도메인 의미 강화, 회귀 영향 0 | A (단일 record 메서드 추가만, 회귀 영향 최소) |
| 2 | intent-nudge 의 conflicts 후보 수 | 단일 후보만 (가장 최근 deletedAt/deprecatedAt) — UI / replace targetId 단순화 | 다중 후보 (모두 노출) — 사용자 정확한 선택 가능 | A (UI 복잡도 회피, 운영 시 다중 soft-deleted 동일 메타 케이스가 드묾) |
| 3 | hash-nudge TTL 만료 시 임시 파일 cleanup | 본 슬라이스에 정합 도입 — NudgeRegistry.pruneExpired 가 도메인 cleanup hook 호출 (callback 등록) | MK4 또는 별도 슬라이스로 미룸 — BIOS 만 잔존 회귀, WAVE 2 스코프 외 | B (스코프 단순화, 5분 TTL 만료 + 디스크 임시 파일 = 운영 영향 미미). MK4 / S5 진입 시 정합 |

CP1 에서 위 3 항목 중 변경이 필요한 것을 지시해 주십시오. 승인 시 Step 2 (4 폼 JS 의 NudgeModal.handle 분기 + nudge-modal.js 의 requiresIntentRetry 분기) 로 진입합니다.