MK2-WAVE2 plan v2 — sealed NudgePayload 채택

본 문서의 위치 — v1 대비 변경 요약

본 plan v2 는 v1 (plan/26-05-04_13-29-48_MK2-WAVE2_plan.docx) 의 거의 모든 결정을 그대로 승계하며, 단 §2.2 phase 식별 방식 한 항목만 PendingPayload + isIntentMode() default boolean 에서 sealed interface NudgePayload + 두 record (ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload) 로 교체한다. 변경 표면은 §2.2, §2.4 (confirm 분기 패턴), §10 Critical Files (신규 3 + 수정 2 + 호출부 4) 에 한정. 그 외 §2.3 (hash-time + intent 공존) / §2.5 (BMC · Subprogram 동시 마무리) / §3 URL / §4 도메인 모델 / §5 슬라이스 / §6 통합 테스트 시나리오 54개 / §7 예외 계층 / §8 부산물 / §9 verification / §11 다음 마일스톤 은 v1 결정을 그대로 유지한다.

1. 현재 상태 요약

1.1 선행 슬라이스 완료 여부

| 슬라이스 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | 마커 인프라 + applyDriftedPath 가용 |
| M0 (영역 재구성) | 완료 | 패키지 / URL prefix 정합화 완료 |
| MK2 WAVE 1 — BIOS hash-time nudge | 완료 (main 반영) | NudgeRegistry, NudgeSession, BIOS 단계 B nudge 흐름 |
| MK2 WAVE 1.5 — sealed 인프라 정합화 | 완료 (main 반영, 컴파일 통과) | NudgePayload sealed interface + 2 record + NudgeSession.payload 타입 일반화 + 호출부 4곳 정합화 |
| MK2 WAVE 2 — BMC / Subprogram nudge + intent-nudge 공존 | 본 슬라이스 (CP1 v2 대상) | sealed payload 기반으로 진행 |

1.2 본 슬라이스 진입 전제

- NudgeRegistry.register(resourceType, boardId, conflictTargetIds, NudgePayload) 시그니처가 main 에 반영됨

- ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload record 두 종이 main 에 반영됨

- BIOS / OSImage / BoardModel / ISO 의 호출부 4곳이 sealed payload 로 재배선되어 컴파일 통과

- WAVE 2 본격 구현은 이 sealed 기반 위에서 BMC / Subprogram 의 hash-time nudge 와 confirm endpoint pattern matching 분기를 추가하는 작업

1.3 v1 대비 v2 가 해결한 문제

| v1 잔여 의문 | v2 해결 |
| --- | --- |
| PendingPayload.tempFilePath nullable 관용으로 NPE 위험 | 두 record 가 다른 필드 — 컴파일 에러로 차단 |
| 새 phase 추가 시 boolean isIntentMode() 누적 → 누락 발견 못 함 | sealed permits 추가 → switch exhaustiveness 컴파일러 강제 |
| tempFilePath = null 이라는 implicit convention | 두 record 이름이 phase 를 explicit 하게 명시 |

2. 페이지 요구사항 (확정)

2.1 WAVE 2 의 charter

WAVE 1 에서 BIOS 한 도메인에만 도입한 hash-time nudge 를 BMC / Subprogram 으로 확장하고, intent-nudge (단계 A — 메타 키 충돌, 파일 업로드 전) 와 hash-nudge (단계 B — 파일 업로드 후 해시 충돌) 두 phase 를 같은 NudgeRegistry 위에서 공존시키는 것이 본 슬라이스의 charter.

2.2 phase 식별 방식 — sealed interface NudgePayload (불가침)

본 항목이 v1 → v2 의 유일한 본질적 변경.

선택 근거 비교 박스

| 항목 | v1 (isIntentMode() default boolean) | v2 (sealed interface) |
| --- | --- | --- |
| 타입 안전성 | tempFilePath nullable 관용, NPE 위험 | 두 record 가 다른 필드 — 컴파일 에러로 차단 |
| 컴파일 강제 | 새 phase 추가 시 boolean 메서드 누적, 누락 발견 안 됨 | sealed permits 추가 → switch exhaustiveness 컴파일러 강제 |
| 도메인 의미 표현 | tempFilePath = null 이라는 implicit convention | 두 record 이름이 phase 를 explicit 하게 명시 |
| CLAUDE.md 정합 | nullable + boolean 분기 = “분기문 무분별 확장” + “Primitive Obsession” 둘 다 충돌 소지 | “Java 다형성 (sealed type)” CLAUDE.md 권장 패턴 |
| 향후 확장성 | 새 phase = 새 boolean 메서드 + 모든 if-else 줄 추가 (anti-pattern) | 새 phase = 새 record + permits 추가, 컴파일러 자동 강제 |
| MVP 변경 표면 | 최소 (default method 1개 추가) | 약간 더 큼 (record 분해 + 호출부 4곳 정합화) ← v1 우세 항목 |

→ 사용자 결정 (CP1 v2): 6 항목 중 5 항목 + CLAUDE.md 불가침 원칙 정합 측면에서 sealed interface 채택. MVP 변경 표면은 이미 main 반영 완료 (호출부 4곳 + 인프라 5파일).

인프라 구조 (main 반영 완료)

sealed interface NudgePayload permits ContentNudgePayload, IntentMetaNudgePayload {}

record ContentNudgePayload(
    String name, String version, String manifestHash,
    String tempFilePath, Map<String, String> attributes
) implements NudgePayload {}            // 단계 B (파일 업로드 후 해시 충돌)

record IntentMetaNudgePayload(
    Map<String, String> attributes
) implements NudgePayload {}            // 단계 A (intent 시점 메타 충돌, 파일 없음)

NudgeSession.payload 의 타입이 NudgePayload 로 일반화되어 도메인 NudgeService 가 switch (session.payload()) pattern matching 으로 두 phase 를 분기.

2.3 hash-time nudge 와 intent-nudge 공존 (불가침, v1 결정 유지)

| phase | 트리거 시점 | 클라이언트 다음 동작 | payload 타입 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단계 A — intent-nudge | POST /intent 시점에 메타 키 (boardId / version / kind) 충돌 사전 검출 | confirm 시 새 intent token 발급 → 클라이언트가 그 token 으로 정식 업로드 시작 | IntentMetaNudgePayload |
| 단계 B — hash-nudge | 파일 업로드 완료 후 manifestHash 충돌 검출 (기존 BIOS WAVE 1 흐름) | confirm 시 정식 경로로 이동 + entity 저장. cancel 시 임시 파일 cleanup | ContentNudgePayload |

두 phase 는 동일 NudgeRegistry + 동일 NudgeSession record 를 공유하며, 도메인 NudgeService 의 proceed / replace / cancel 메서드가 switch (session.payload()) 로 분기한다.

2.4 confirm endpoint 분기 패턴 (sealed pattern matching) — v1 §2.4 교체

각 도메인 NudgeService (BiosNudgeService / BmcNudgeService / SubprogramNudgeService / OsNudgeService) 의 proceed(nudgeId) / replace(nudgeId) / cancel(nudgeId) 가 다음 패턴을 따른다.

NudgeSession session = nudgeRegistry.require(nudgeId);
return switch (session.payload()) {
    case ContentNudgePayload p -> {
        // 단계 B — 임시 경로의 파일을 정식 경로로 이동, entity 저장 후 ACTIVE
        Path moved = pathReconciliationService.commit(Path.of(p.tempFilePath()), targetDir);
        yield finalizeContentEntity(session, p, moved);
    }
    case IntentMetaNudgePayload p -> {
        // 단계 A — 새 intent token 발급, 클라이언트가 그 token 으로 업로드 재개
        IntentToken reissued = intentTokenService.reissue(session.resourceType(), p.attributes());
        nudgeRegistry.remove(nudgeId);
        yield IntentReissuedResponse.of(reissued);
    }
};

- switch 는 expression-form 으로 작성 — sealed 가 보장하는 exhaustiveness 를 컴파일러가 강제

- 새 phase record 추가 시 컴파일러가 누락된 case 를 즉시 보고 → 회귀 사고 차단 (CLAUDE.md §조건 분기문 정합)

- if (... instanceof ContentNudgePayload p) 형태도 허용하되, 분기 누락 강제력은 switch 가 더 강하므로 WAVE 2 본 구현은 switch expression 통일 권장

2.5 BMC · Subprogram 의 hash-time nudge 동시 마무리 (스코프 포함, v1 유지)

WAVE 1 에서 BIOS 만 끝낸 hash-time nudge 흐름을 본 슬라이스에서 BMC / Subprogram 두 도메인에 동일 적용.

| 도메인 | 마커 phase 위치 | hash-time nudge 후보 query |
| --- | --- | --- |
| BMC | sidecar (<file>.provision.json) | findHashConflictCandidates(boardId, manifestHash) (soft-deleted ∪ deprecated) |
| Subprogram | sidecar | findHashConflictCandidates(boardId, manifestHash, scope) (boardId == null 이면 common scope) |

BIOS 의 BiosService.uploadBundle 와 동일 형태의 6단계 흐름 (검증 → 임시 경로 추출 → 진입점 → manifest → hash 충돌 검사 → ContentNudgePayload 등록 / 409 또는 ACTIVE 영속화) 로 정렬한다.

3. URL / 데이터 흐름 스케치 (v1 §3 그대로 승계)

3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/bios/intent | BIOS intent 토큰 발급 (메타 충돌 사전 검사) | 200 IntentResponse / 409 NudgeRequiredResponse |
| POST | /management/bios/upload | BIOS 번들 업로드 + manifest 집계 | 200 UploadResponse / 409 NudgeRequiredResponse (단계 B) |
| POST | /management/bmc/intent | BMC intent 토큰 발급 | 200 / 409 |
| POST | /management/bmc/upload | BMC 펌웨어 업로드 + 해시 검증 | 200 / 409 (단계 B) |
| POST | /management/subprogram/intent | Subprogram intent 토큰 발급 | 200 / 409 |
| POST | /management/subprogram/upload | Subprogram 업로드 + 해시 검증 | 200 / 409 (단계 B) |
| POST | /management/os/intent | OSImage intent 토큰 발급 | 200 / 409 (단계 A) |
| POST | /management/os/iso/upload | ISO 업로드 + 해시 검증 | 200 / 409 (단계 B) |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/proceed | 사용자 confirm — proceed (사용자 의지로 추가 등록) | 200 도메인 Response 또는 IntentReissuedResponse |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/replace | 사용자 confirm — replace (기존 자원 hard-delete + 본 자원 ACTIVE) | 200 |
| POST | /management/{domain}/nudge/{nudgeId}/cancel | 사용자 confirm — cancel (세션 + 임시 파일 회수) | 204 |

3.2 브라우저 ↔ 서버 흐름도 (단계 B — hash-nudge)

[browser] POST /management/bios/upload (multipart)
    ↓
[BiosController] @Valid → BiosService.uploadBundle
    ↓
[BiosService] 검증 → 임시 추출 → 진입점 → manifest →
              findHashConflictCandidates (soft-deleted ∪ deprecated)
    ↓ (충돌 있음)
[NudgeRegistry] register(BIOS, boardId, ids, ContentNudgePayload(...))
    ↓
[BiosController] 409 NudgeRequiredResponse(nudgeId, conflicts)
    ↓
[browser] 사용자 모달 confirm → POST /nudge/{nudgeId}/proceed
    ↓
[BiosNudgeService] switch (session.payload())
                     case ContentNudgePayload → 정식 경로 이동 + entity 저장 + ACTIVE

3.3 흐름도 (단계 A — intent-nudge)

[browser] POST /management/board/intent (modelName + vendor)
    ↓
[BoardModelService.requestIntent] collectMetaNudgeCandidates
    ↓ (충돌 있음)
[NudgeRegistry] register(BOARD_MODEL, null, ids, IntentMetaNudgePayload(attrs))
    ↓
[BoardModelController] 409 NudgeRequiredResponse(nudgeId, conflicts)
    ↓
[browser] 사용자 모달 confirm → POST /nudge/{nudgeId}/proceed
    ↓
[BoardNudgeService] switch (session.payload())
                      case IntentMetaNudgePayload → IntentTokenService.reissue → 200 IntentReissuedResponse
    ↓
[browser] 새 intent token 으로 정식 업로드 시작

3.4 Miller / 응답 구조 (v1 유지)

- NudgeRequiredResponse(UUID nudgeId, NudgeResourceType resourceType, List<NudgeConflictEntry> conflicts)

- NudgeConflictEntry(Long id, String displayName, String version, NudgeStage stage, Instant createdAt, ...)

- IntentReissuedResponse(IntentToken token, Instant issuedAt) (단계 A confirm 응답)

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 수정 (sealed 인프라 — main 반영 완료)

| 항목 | 종류 | 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| NudgePayload | sealed interface | management/common/nudge/ | 신규 (main 반영) |
| ContentNudgePayload | record (단계 B) | 동일 | 신규 (main 반영) |
| IntentMetaNudgePayload | record (단계 A) | 동일 | 신규 (main 반영) |
| NudgeSession.payload 필드 타입 | PendingPayload → NudgePayload | 동일 | 수정 (main 반영) |
| NudgeRegistry.register(...) 시그니처 | 마지막 인자가 NudgePayload | 동일 | 수정 (main 반영) |

4.2 WAVE 2 본 구현에서 추가될 항목

| 항목 | 종류 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| BmcNudgeService | Service | management/bmc/service/ |
| SubprogramNudgeService | Service | management/subprogram/service/ |
| OsNudgeService | Service | management/os/service/ (intent-nudge 단계 A 처리용) |
| BoardNudgeService | Service | management/board/service/ (intent-nudge 단계 A) |
| BoardBMC.findHashConflictCandidates | Repository 메서드 | management/bmc/repository/ |
| Subprogram.findHashConflictCandidates | Repository 메서드 | management/subprogram/repository/ |
| IntentTokenService.reissue(...) | Service 메서드 | management/common/intent/ |

4.3 Primitive Obsession 점검

| 필드 | 의미 | 타입 |
| --- | --- | --- |
| nudgeId | 세션 식별 | UUID (record key) |
| resourceType | 도메인 구분 | NudgeResourceType enum |
| manifestHash | 번들 해시 | String (단순 hex; 본 슬라이스에서는 신규 VO 없이 String 유지 — v1 결정 유지) |
| tempFilePath | 임시 경로 | String (Path.toString) — Path VO 도입은 MK3 (ApplicationFileMover) 와 묶어서 처리, 본 슬라이스 스코프 외 |
| payload | phase 식별 | NudgePayload sealed type — phase 를 타입으로 표현 (Primitive Obsession 정면 회피) |

→ payload 의 sealed 채택이 본 슬라이스의 Primitive Obsession 회피 핵심.

5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan v2 docx | CP1 v2 (현재 단계) |
| 2 | nudge 모달 fragment 의 단계 A / 단계 B 분기 표시 (clientside) | CP2 |
| 3 | BMC / Subprogram / OS / Board 컨트롤러의 nudge endpoint 4쌍 (proceed / replace / cancel) | CP2 |
| 4 | DTO — NudgeRequiredResponse, IntentReissuedResponse, NudgeConflictEntry (v1 정의 그대로) | CP2 |
| 5 | Service 인터페이스 — BmcNudgeService / SubprogramNudgeService / OsNudgeService / BoardNudgeService 시그니처 | CP2 |
| 6 | Repository 메서드 — findHashConflictCandidates (BMC / Subprogram) | CP3 |
| 7 | Entity 보강 (Markable 정합) — BMC / Subprogram | CP3 |
| 8 | Service 본체 + switch (session.payload()) pattern matching + 단위 테스트 + 통합 테스트 54개 | CP4 |
| 9 | 스키마 확인 (SHOW CREATE TABLE board_bmc / subprogram) | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (54개 — v1 유지)

6.1 BIOS — 13개 (WAVE 1 시나리오 + intent-nudge 추가 4개)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 1 | upload 성공 (충돌 없음) | 200 + UploadResponse |
| 2 | upload — soft-deleted 동일 해시 1건 | 409 NudgeRequiredResponse(BIOS, 1) |
| 3 | upload — deprecated 동일 해시 1건 | 409 NudgeRequiredResponse(BIOS, 1) |
| 4 | upload — soft-deleted 2 + deprecated 1 (3건) | 409 conflicts.size == 3 |
| 5 | nudge proceed — 정식 경로 이동 + ACTIVE | 200 + 새 BoardBIOS row |
| 6 | nudge replace — 기존 hard-delete + 본 ACTIVE | 200 + 기존 row 삭제 |
| 7 | nudge cancel — 임시 파일 cleanup | 204 + tempDir 비어 있음 |
| 8 | nudge proceed — 만료된 nudgeId | 410 NudgeSessionExpiredException |
| 9 | nudge proceed — 존재하지 않는 nudgeId | 404 NudgeNotFoundException |
| 10 | upload — 입력 검증 실패 (boardId null) | 400 |
| 11 | upload — 존재하지 않는 boardId | 404 BoardModelNotFoundException |
| 12 | intent — 메타 충돌 시 IntentMetaNudgePayload 등록 | 409 NudgeRequiredResponse(BIOS, …) |
| 13 | intent confirm proceed — 새 intent token 재발급 | 200 IntentReissuedResponse |

6.2 BMC — 15개

| 범주 | 시나리오 수 |
| --- | --- |
| upload 성공 | 1 |
| upload 단계 B 충돌 (soft-deleted / deprecated / 혼합) | 3 |
| nudge proceed / replace / cancel | 3 |
| nudge 만료 / 부재 | 2 |
| upload 입력 검증 실패 | 2 |
| upload 부재 boardId | 1 |
| intent 단계 A 충돌 | 2 |
| intent confirm proceed | 1 |

6.3 Subprogram — 16개

| 범주 | 시나리오 수 |
| --- | --- |
| upload 성공 (board-scope) | 1 |
| upload 성공 (common scope, boardId null) | 1 |
| upload 단계 B 충돌 (board-scope soft-deleted / deprecated / 혼합) | 3 |
| upload 단계 B 충돌 (common scope) | 2 |
| nudge proceed / replace / cancel | 3 |
| nudge 만료 / 부재 | 2 |
| upload 입력 검증 실패 | 2 |
| intent 단계 A 충돌 | 1 |
| intent confirm proceed | 1 |

6.4 ISO (OSImage) — 10개

| 범주 | 시나리오 수 |
| --- | --- |
| upload 성공 | 1 |
| upload 단계 B 충돌 (soft-deleted / deprecated / 혼합) | 3 |
| nudge proceed / replace / cancel | 3 |
| nudge 만료 / 부재 | 2 |
| OSImage intent 단계 A confirm reissue | 1 |

총 54개. 모든 NotFoundException (BoardModelNotFoundException, NudgeNotFoundException) 과 ConflictException (BiosNudgeRequiredException, BmcNudgeRequiredException, SubprogramNudgeRequiredException, IsoNudgeRequiredException), 만료 (NudgeSessionExpiredException) 을 실제로 트리거.

7. 예외 계층

7.1 신규 (본 슬라이스)

- BmcNudgeRequiredException extends NudgeRequiredException

- SubprogramNudgeRequiredException extends NudgeRequiredException

7.2 재사용 (이미 존재)

- NudgeRequiredException (abstract base, MK2 WAVE 1)

- BiosNudgeRequiredException

- IsoNudgeRequiredException

- NudgeNotFoundException (404)

- NudgeSessionExpiredException (410)

- BoardModelNotFoundException (404)

7.3 분기문 정합 (CLAUDE.md §조건 분기문)

- 도메인별 NudgeRequiredException sub-class 가 polymorphism 으로 HTTP status 자체-mapping → ApiExceptionHandler 가 새 hash-nudge 도메인 추가 시 catch 블록 늘릴 필요 없음

- switch (session.payload()) 가 sealed type exhaustiveness 로 새 phase 추가 시 컴파일러 강제 → confirm 분기에서 case 누락 사고 차단

8. 예상 부산물 / 주의

8.1 스코프 포함

- BMC / Subprogram hash-time nudge 도입

- BMC / Subprogram / OSImage / BoardModel 의 intent-nudge confirm endpoint 정합화

- sealed payload 기반 switch pattern matching 4 도메인 일괄 적용

8.2 스코프 외 (미루는 항목)

- tempFilePath 의 Path VO 화 → MK3 (ApplicationFileMover) 와 함께

- manifestHash 의 ManifestHash VO 화 → MK3 후속

- nudge 세션 영속화 (Redis 등) → 인벤토리 외 (현재 단일 인스턴스 메모리)

8.3 CLAUDE.md 수정사항

없음 (sealed type 권장은 이미 §조건 분기문 무분별 확장 절에 명시되어 있음).

8.4 관련 페이지 동반 수정

- templates/fragments/management/nudge-modal.html — 단계 A / 단계 B 분기 표시 (현재 모달이 단계 B 만 가정)

- static/js/nudge-modal.js — proceed 응답 타입에 따라 (UploadResponse vs IntentReissuedResponse) 후속 동작 분기

9. Verification 체크리스트

9.1 빌드

- ./gradlew build 통과

- switch (session.payload()) exhaustiveness — 새 record 추가 시 컴파일 에러 발생 확인

- sealed permits 외 record 가 implements NudgePayload 시도 → 컴파일 에러 확인

9.2 기능

- BIOS upload — soft-deleted 동일 해시 → 409 + nudgeId 발급 + 모달 표시

- BMC upload — 동일 흐름 동작

- Subprogram upload (board-scope / common scope) — 둘 다 동작

- OSImage intent — 메타 충돌 → 409 + IntentMetaNudgePayload 등록

- confirm proceed — 단계 B → 정식 경로 이동, 단계 A → 새 intent token 발급

- confirm cancel — 단계 B → 임시 파일 cleanup, 단계 A → 세션만 제거

9.3 회귀

- 기존 BIOS WAVE 1 시나리오 13개 모두 통과

- 기존 OSImage / Board intent 흐름 (WAVE 1.5 정합화 후) 회귀 없음

- NudgeRegistry.pruneExpired() 5분 TTL 정합

10. Critical Files

10.1 신규 (3 파일 — main 이미 반영)

| 경로 | 책임 |
| --- | --- |
| management/common/nudge/NudgePayload.java | sealed interface 루트 |
| management/common/nudge/ContentNudgePayload.java | 단계 B record (5 필드) |
| management/common/nudge/IntentMetaNudgePayload.java | 단계 A record (1 필드) |

10.2 신규 (WAVE 2 본 구현)

| 경로 | 책임 |
| --- | --- |
| management/bmc/service/BmcNudgeService.java | BMC nudge proceed / replace / cancel |
| management/bmc/exception/BmcNudgeRequiredException.java | 도메인 예외 |
| management/subprogram/service/SubprogramNudgeService.java | Subprogram nudge |
| management/subprogram/exception/SubprogramNudgeRequiredException.java | 도메인 예외 |
| management/os/service/OsNudgeService.java | OSImage intent-nudge confirm |
| management/board/service/BoardNudgeService.java | Board intent-nudge confirm |
| management/common/intent/IntentTokenService.reissue(...) | intent token 재발급 |
| management/bmc/dto/response/IntentReissuedResponse.java | 단계 A confirm 응답 |

10.3 수정 (main 이미 반영 — sealed 정합화)

| 경로 | 변경 |
| --- | --- |
| management/common/nudge/NudgeSession.java | nested PendingPayload 제거 + payload 타입을 NudgePayload 로 |
| management/common/nudge/NudgeRegistry.java | register(...) 시그니처 마지막 인자 NudgePayload |
| management/bios/service/BiosService.java:162 | new ContentNudgePayload(...) 로 호출 |
| management/board/service/BoardModelService.java:128 | new IntentMetaNudgePayload(...) 로 호출 |
| management/os/service/OSImageService.java:186 | new IntentMetaNudgePayload(...) 로 호출 |
| management/os/service/OSImageService.java:457 | new ContentNudgePayload(...) 로 호출 |

10.4 수정 (WAVE 2 본 구현)

| 경로 | 변경 |
| --- | --- |
| management/bmc/controller/BmcController.java | nudge proceed / replace / cancel endpoint 3개 |
| management/subprogram/controller/SubprogramController.java | nudge proceed / replace / cancel endpoint 3개 |
| management/bmc/repository/BoardBmcRepository.java | findHashConflictCandidates(boardId, hash) |
| management/subprogram/repository/SubprogramRepository.java | findHashConflictCandidates(boardId, hash, scope) |
| templates/fragments/management/nudge-modal.html | 단계 A / 단계 B 분기 표시 |
| static/js/nudge-modal.js | confirm 응답 타입 분기 |
| global/exception/ApiExceptionHandler.java | 신규 NudgeRequiredException sub-class 자동 처리 (polymorphism — 줄 추가 없음) |

10.5 유지 (참조용)

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| management/bios/service/BiosService.java | WAVE 1 단계 B 흐름의 정본 — BMC / Subprogram 정합 기준 |
| management/common/nudge/NudgeRequiredException.java | abstract base — sub-class polymorphism 기반 |
| plan/26-04-25_10:19:09_MK1_plan.docx | 마커 인프라 참조 |
| plan/26-05-04_13-29-48_MK2-WAVE2_plan.docx | 본 v2 의 모체 — §3 / §6 / §7 / §11 정본 |

11. 다음 마일스톤

| Gate | 슬라이스 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| G-MK2-WAVE2 | 본 슬라이스 종료 | BMC / Subprogram / intent-nudge 공존 완료 |
| G-MK3 | ApplicationFileMover | UI → 마커 + DB 동기 갱신, MK1 의 applyDriftedPath 역방향 |
| G-MA4 / G-MA5 | BMC / Driver 페이지 본 구현 | Stage 1 Management 종료 |
| G-Stage3-* | U1 / U2 | 사용자 영역 (Provisioning) |

부록 — v1 → v2 변경 한눈 요약

| 섹션 | v1 | v2 |
| --- | --- | --- |
| §2.2 | PendingPayload + isIntentMode() default boolean | sealed NudgePayload + 두 record |
| §2.4 | if (payload.tempFilePath() != null) 분기 | switch (session.payload()) pattern matching |
| §10 신규 | (없음, PendingPayload 1 nested) | 3 신규 파일 (sealed + 2 record) |
| §10 수정 | (해당 없음) | NudgeSession + NudgeRegistry + 호출부 4곳 |

나머지 §1 / §2.3 / §2.5 / §3 / §4 / §5 / §6 / §7 / §8 / §9 / §11 은 v1 결정 그대로 승계.