# MK2-WAVE3 plan — ISO 업로드 전 hash 기반 사전 nudge (시나리오 B 차단)

## 본 문서의 위치

본 plan 은 MK2 mother (plan/26-04-29_19-27-14_MK2_plan_v3.docx) 와 WAVE 2 v2 (plan/26-05-04_13-48-55_MK2-WAVE2_plan_v2.docx) 의 결정을 그대로 승계한다. WAVE 2 까지의 모든 인프라 (sealed NudgePayload + NudgeRegistry + 도메인별 *NudgeService) 가 main 에 안착되어 intent (단계 A) / hash (단계 B) 두 phase 가 안정적으로 공존하는 상태에서 진입한다.

본 슬라이스의 유일한 charter 는 ISO 도메인의 시나리오 B 누락 — “다른 경로 + 같은 파일” 시점에 12 GB 통째 업로드 후에야 단계 B 가 발동하는 비효율 — 을 메우는 것이다. WAVE 2 의 단계 A 가 (osImageId, isoPath) 키 기반이라 path 가 다른 동일 파일은 단계 A 를 통과해 버린다. ISO 는 4 도메인 (BIOS / BMC / Subprogram / OS_ISO) 중 파일 크기가 압도적으로 크므로 (수~12 GB) WAVE 3 의 hash 기반 precheck 가 ISO 도메인에 한정되어 도입된다. BIOS / BMC / Subprogram 은 본 슬라이스 스코프 외.

## 1. 현재 상태 요약

### 1.1 선행 슬라이스 / WAVE 완료 여부

| 슬라이스 / WAVE | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | 마커 인프라 + applyDriftedPath 가용 |
| M0 (영역 재구성) | 완료 | 패키지 / URL prefix 정합화 |
| MK2 WAVE 1 — BIOS hash-time nudge | 완료 (main 반영) | NudgeRegistry / NudgeSession / BIOS 단계 B |
| MK2 WAVE 1.5 — sealed NudgePayload 인프라 | 완료 (main 반영) | ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload |
| MK2 WAVE 2 — BMC / Subprogram nudge + intent-nudge 공존 | 완료 (main 반영) | sealed switch 패턴, intent-nudge 4 도메인 가용 |
| MK2 WAVE 2 — ISO 단계 A intent path nudge | 완료 (main 반영) | IsoUploadIntentService.issue() 의 findIntentPathNudgeCandidates |
| MK2 WAVE 3 — ISO 업로드 전 hash precheck | 본 슬라이스 (CP1 대상) | 시나리오 B (다른 경로 + 같은 파일) 차단 |

### 1.2 본 슬라이스 진입 전제

- IsoUploadIntentService.issue() 가 단계 A intent path nudge 를 throw 하는 흐름은 main 에 반영됨.

- IsoUploadIntentRequest (isoPath, filename, size, allowCreateDirectory) / IsoUploadIntentResponse (uploadToken, warnings, preExistingMatch) 는 sealed 가 아니므로 본 슬라이스에서 sealed 변형으로 정합화한다.

- IsoNudgeRequiredException 은 단계 A 와 단계 B 를 모두 throw 하는 super 클래스의 sub. 본 슬라이스도 같은 예외를 재사용 (신규 예외 0 — ApiExceptionHandler 에 신규 catch 블록 추가 없음).

- findIntentPathNudgeCandidates (path 기반) 는 그대로 유지, 추가 로 hash 기반 candidate query 가 들어간다.

- OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent / cancelIntent 의 IntentMetaNudgePayload.attributes 어휘에 hash 차원 1 키 (headTailMidHash) 를 추가한다 — reconstructFromAttributes 가 본 키도 함께 round-trip 하도록 정합화.

### 1.3 본 슬라이스가 해결하는 문제

| 문제 | WAVE 2 의 한계 | WAVE 3 의 해결 |
| --- | --- | --- |
| 시나리오 B (다른 경로 + 같은 파일) | path 키 기반 단계 A 통과 → 12 GB 업로드 후 단계 B 발동 | client 가 fingerprint 산출 → 휴지통/Deprecated 후보 매칭되면 업로드 자체 차단 |
| 사용자 UX | “업로드 100 % 후 잘못된 파일이라는 안내” 라는 가장 나쁜 UX | “업로드 시작 전 안내” 로 일치 |
| 서버 디스크 IO | 12 GB 임시 쓰기 + 정리 발생 | 임시 쓰기 zero, network egress 도 zero |

### 1.4 mother plan 대비 본 WAVE 의 스코프 경계

| mother 산출물 | WAVE 1 | WAVE 2 | WAVE 3 | 후속 WAVE / CH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOS hash-time nudge | DONE | — | — | — |
| BMC / Subprogram hash-time nudge | — | DONE | — | — |
| sealed NudgePayload 인프라 | — | DONE (1.5) | — | — |
| ISO 단계 A path nudge | — | DONE | — | — |
| ISO 단계 A hash precheck (시나리오 B) | — | — | 본 슬라이스 | — |
| BIOS / BMC / Subprogram 의 hash precheck | — | — | OUT (파일 < 100 MB → 가치 낮음) | 필요 시 별도 슬라이스 |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | — | — | OUT | CH5 |
| Path VO 도입 | — | — | OUT | MK3 (ApplicationFileMover) |

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 2.1 본 슬라이스의 charter

ISO 업로드 intent 핸드셰이크에 2단계 사전 검사 도입 :

Phase 1 — 메타 fingerprint precheck (즉시, < 1 ms)
  intent 요청에 (size, originalFilename) 동봉
  ↓
  서버 : 휴지통/Deprecated ISO 중 (osImageId, size) 매칭 후보 검색
  ↓
  후보 0 건  → 정상 intent token 발급 (Phase 2 skip)
  후보 1+ 건 → 응답 에 candidates 포함 + token 미발급

Phase 2 — Client fingerprint 계산 (Phase 1 후보 있을 때만)
  client : Web Worker 가 file 의 부분 fingerprint 산출 (수 초)
  ↓
  client : intent 재호출 with headTailMidHash + size + filename
  ↓
  서버 : 휴지통/Deprecated ISO 중 manifestHash prefix / fingerprint 일치 검색
       · 일치 → IsoNudgeRequiredException(NUDGE_REQUIRED, 단계 A hash variant)
       · 불일치 → 정상 intent token 발급

기존 단계 B (server-side full SHA-256 검증) 는 그대로 유지 한다. WAVE 3 가 잘 작동하면 단계 B 는 거의 발동하지 않게 되지만, network race 또는 client fingerprint 우회 시의 안전망이다.

### 2.2 결정 박스 (CP1 사용자 검토 항목 5건)

#### 결정 1 — fingerprint 알고리즘

| 옵션 | 정확도 | 12 GB 소요 | 외부 라이브러리 | UX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 정식 SHA-256 (hash-wasm 등) | 100 % | 30 ~ 60 초 | 도입 필요 | 진행률 표시 가능, 사용자 대기 길음 |
| (b) 부분 fingerprint (head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB) | 99.99 % (운영 ISO 충돌 사례 거의 없음) | < 5 초 | 불필요 (네이티브 SubtleCrypto) | 거의 즉시 |
| (c) hybrid (b 1차 → 매칭 시에만 a) | 100 % | 매칭 0 건 시 < 5 초, 매칭 시 30 초 | 도입 필요 | (b) 선에서 끝나는 케이스 다수 |

권장 — (b) 부분 fingerprint. 외부 라이브러리 zero. ISO 처럼 헤더 / 트레일러에 강한 시그니처가 들어 있는 포맷에서 head + mid + tail 1 MB 묶음의 SHA-256 충돌은 사실상 0. 만에 하나 fingerprint 가 일치해도 사용자가 nudge 를 무시 (PROCEED) 하면 단계 B 의 정식 SHA-256 이 다시 검증한다.

#### 결정 2 — Web Worker 도입 여부

| 옵션 | UI | 복잡도 | progress 표시 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) Web Worker | 비차단 | 약간 복잡 (postMessage) | 가능 |
| (b) main thread async + await crypto.subtle.digest() | 일시 frozen 가능 | 단순 | 어려움 |

권장 — (a) Web Worker. 본 슬라이스의 fingerprint 는 5 초 미만이지만, main thread 점유는 그 사이의 form 입력 / 취소 클릭 차단으로 이어진다. 본 프로젝트의 static/global/ 어휘를 따라 static/global/iso-fingerprint-worker.js 로 신규 추가.

#### 결정 3 — Phase 1 응답 형식 (sealed sum type)

| 옵션 | 클라이언트 분기 강제력 | DTO 표면 |
| --- | --- | --- |
| (a) 200 + { uploadToken, candidates? } (optional 필드) | 클라가 candidates 누락 분기 시 silent 통과 | 단일 record |
| (b) 200 + sealed sum type — IntentTokenIssued / HashCheckRequired | 두 record 가 다른 필드 → 클라가 패턴 매칭 강제 | 2 record + sealed |
| (c) 별도 endpoint /intent/precheck + /intent | 명시적이나 endpoint 복제 + 호출부 2 곳 | endpoint 2 |

권장 — (b) sealed sum type. WAVE 1.5 의 NudgePayload sealed 채택 근거 (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지) 와 동일. Jackson 3 의 @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 로 직렬화 (mode 필드 디스크리미네이터). 신규 자산 :

sealed interface IsoUploadIntentResponse permits IntentTokenIssued, HashCheckRequired {}

record IntentTokenIssued(
    String uploadToken,
    List<String> warnings,
    PreExistingMatchInfo preExistingMatch       // 기존 path advisory 유지 (CH5 까지 보존)
) implements IsoUploadIntentResponse {}

record HashCheckRequired(
    String fingerprintAlgorithm,                 // "head-tail-mid-1MB-sha256"
    int chunkSizeBytes,                          // 1_048_576
    List<NudgeConflictEntry> sizeMatchedCandidates  // size + osImageId 가 일치하는 후보 (informational)
) implements IsoUploadIntentResponse {}

본 변경은 기존 IsoUploadIntentResponse record 를 sealed interface 로 promote 하는 것이라 기존 IntentTokenIssued 가 record 명을 가져가게 해 호출부의 응답 필드 접근 패턴 이 깨지지 않게 한다. OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent 의 반환 타입이 IsoUploadIntentResponse 인 점은 그대로 유지 (sealed super) 하고, 내부에서 IntentTokenIssued.of(...) 로 구체 타입을 만든다.

#### 결정 4 — fingerprint 의 chunk 위치 / 크기

| 옵션 | 파일 위치 | 크기 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) head 64 KB + tail 64 KB + mid 64 KB | 192 KB | 매우 빠름 | 같은 size 의 다른 ISO 가 동일 0 패딩 트레일러 가지면 false positive 가능성 |
| (b) head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB | 3 MB | 1 ~ 2 초 | SubtleCrypto 한 번에 처리 가능, 충돌 거의 0 |
| (c) head 4 MB + mid 4 MB + tail 4 MB | 12 MB | 4 ~ 5 초 | 과대 |

권장 — (b) 1 MB × 3. 응답 dto 의 chunkSizeBytes 필드로 명시 → 알고리즘이 변경되어도 client 가 서버 지시를 그대로 따르도록 한다 (서버 진화에 client 자동 동조).

#### 결정 5 — fingerprint 입력 시 단계 A 의 nudge 메시지 어휘

| 옵션 | 메시지 |
| --- | --- |
| (a) 기존 메시지 재사용 (“동일한 경로의 ISO 가 휴지통 또는 Deprecated 상태로 발견됐습니다”) | path 케이스에 묶임 — 사용자에게 hash 케이스라는 정보 누락 |
| (b) 신규 메시지 (“동일한 내용의 ISO 가 다른 경로에 휴지통 또는 Deprecated 상태로 존재합니다”) | hash 매칭임을 명시, 사용자 의사 결정에 도움 |

권장 — (b). payload 의 attributes 에 nudgeReason 키 (PATH / HASH) 를 넣어 client modal 이 어휘를 분기. server 측은 메시지를 두 케이스로 분리해서 throw.

### 2.3 ISO 도메인 한정 — 다른 도메인 적용 여부

본 슬라이스는 ISO 만 다룬다. BIOS / BMC / Subprogram 은 :

| 도메인 | 평균 크기 | WAVE 3 의 ROI |
| --- | --- | --- |
| ISO | 수 ~ 12 GB | 매우 높음 (본 슬라이스) |
| BIOS 번들 | 수 MB ~ 50 MB | 낮음 (단계 B 비용 무시 가능) |
| BMC 펌웨어 | 50 ~ 200 MB | 낮음 |
| Subprogram | 수 MB ~ 100 MB | 낮음 |

→ ISO 외 도메인의 hash precheck 는 OUT. 필요 시 별도 슬라이스로 분리.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/intent | (Phase 1) intent 요청, Phase 2 fingerprint 미동봉 | 200 IntentTokenIssued 또는 200 HashCheckRequired 또는 409 IsoNudgeRequiredException (path 케이스, WAVE 2) |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/intent | (Phase 2) 동일 endpoint, request 에 headTailMidHash 동봉 | 200 IntentTokenIssued 또는 409 IsoNudgeRequiredException (hash 케이스) |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso | 본 업로드 (X-Upload-Token 헤더) — 변경 없음 | 200 / 409 (단계 B 안전망) |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/proceed | nudge proceed | 200 IntentTokenIssued (intent variant) 또는 200 isoId (content variant) |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/replace | nudge replace | 200 응답 형식 동일 |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/cancel | nudge cancel | 204 |

→ 신규 endpoint 0 . Phase 1 / Phase 2 모두 동일 URL 을 두 번 호출하는 형태로 재사용한다 (요청 dto 의 headTailMidHash 필드 nullable). 동일 endpoint 가 sealed sum 응답으로 분기.

### 3.2 브라우저 ↔ 서버 흐름도 (WAVE 3 신규)

[browser/iso-new.js] step 1 — POST /intent { isoPath, filename, size, allowCreateDirectory }
         (headTailMidHash = null)
                  ↓
[IsoUploadIntentService.issue]
   1. path 활성 충돌 → 409 (변경 없음)
   2. path nudge 후보 → 409 (WAVE 2, 변경 없음)
   3. hash precheck size 매칭 후보 query (WAVE 3 신규)
        후보 0 → 4 단계로
        후보 1+ → return HashCheckRequired
                  ↓
[browser] HashCheckRequired 수신
   → Web Worker (iso-fingerprint-worker.js) 에 file + chunkSizeBytes 위임
   → fingerprint = headTailMidHash hex 64 자
                  ↓
[browser] step 2 — POST /intent { ..., headTailMidHash }
                  ↓
[IsoUploadIntentService.issue] (재진입)
   1. path 검사 (변경 없음)
   2. hash precheck — headTailMidHash 매칭 후보
        매칭 → throw IsoNudgeRequiredException (HASH variant)
        불매칭 → return IntentTokenIssued
                  ↓
[browser] uploadToken 으로 정식 업로드 시작

### 3.3 흐름도 (Phase 1 후보 0 — 가장 흔한 경로)

[browser] POST /intent (headTailMidHash = null)
                  ↓
[IsoUploadIntentService.issue]
   path / size / disk 검사 통과 → return IntentTokenIssued
                  ↓
[browser] uploadToken 으로 즉시 업로드 시작 (Phase 2 skip)

→ 운영 환경에서 99 % 의 ISO 업로드는 Phase 2 진입 없이 바로 업로드 시작. WAVE 3 가 정상 흐름에 추가하는 비용은 size 매칭 SQL 1회뿐.

### 3.4 응답 sealed 구조 (Jackson 3 직렬화)

{
  "mode": "INTENT_TOKEN_ISSUED",
  "uploadToken": "...",
  "warnings": [],
  "preExistingMatch": null
}

{
  "mode": "HASH_CHECK_REQUIRED",
  "fingerprintAlgorithm": "head-tail-mid-1MB-sha256",
  "chunkSizeBytes": 1048576,
  "sizeMatchedCandidates": [ { "id": 12, "stage": "SOFT_DELETED", ... } ]
}

mode 디스크리미네이터는 @JsonTypeInfo(use = NAME, property = "mode") 로 표현, 두 record 에 @JsonSubTypes.Type(name = "INTENT_TOKEN_ISSUED") / @JsonSubTypes.Type(name = "HASH_CHECK_REQUIRED").

## 4. 도메인 모델

### 4.1 신규 / 수정 자산 표

| 항목 | 종류 | 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IsoUploadIntentResponse | sealed interface | management/os/dto/response/ | 수정 (record → sealed) |
| IntentTokenIssued | record implements IsoUploadIntentResponse | 동일 | 신규 |
| HashCheckRequired | record implements IsoUploadIntentResponse | 동일 | 신규 |
| IsoUploadIntentRequest | record | management/os/dto/request/ | 수정 (headTailMidHash 필드 추가, nullable) |
| IsoFingerprintAlgorithm | enum (default HEAD_TAIL_MID_1MB_SHA256) | management/os/enums/ | 신규 (Primitive Obsession 회피) |
| findHashPrecheckCandidates(osImageId, size) | Repository 메서드 | ISORepository | 신규 |
| findFingerprintConflictCandidates(osImageId, headTailMidHash) | Repository 메서드 | ISORepository | 신규 |
| IsoUploadIntentService.issue(...) | Service 메서드 | 동일 | 수정 (Phase 1 / Phase 2 분기 추가) |
| IsoUploadIntentService.reconstructFromAttributes(...) | Service 메서드 | 동일 | 수정 (headTailMidHash 키 round-trip) |
| OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent | Service 메서드 | 동일 | 수정 (반환 타입은 sealed super 그대로, 구체 타입은 IntentTokenIssued) |
| iso-fingerprint-worker.js | Web Worker | static/global/ | 신규 |
| iso-new.js | client 코드 | static/management/os/ | 수정 (Phase 2 분기) |
| iso-detail.js (해당 엔드포인트 호출하는 모든 진입점) | client 코드 | 동일 | 수정 (동일 분기) |
| nudge-modal.html fragment | Thymeleaf fragment | templates/fragments/management/ | 수정 (nudgeReason 어휘 표시) |

### 4.2 fingerprint VO 도입 여부

headTailMidHash 는 String 으로 유지 한다. WAVE 2 v2 의 manifestHash 처리와 동일 결정. Path VO / Hash VO 도입은 MK3 (ApplicationFileMover) 시점에 일괄 도입하는 편이 도메인 어휘 일관성에 유리. 대신 알고리즘 식별자는 enum 으로 (IsoFingerprintAlgorithm.HEAD_TAIL_MID_1MB_SHA256) — Primitive Obsession 회피.

### 4.3 IsoUploadIntentRequest 변경

public record IsoUploadIntentRequest(
        @NotBlank String isoPath,
        @NotBlank String filename,
        @NotNull @Min(0) Long size,
        boolean allowCreateDirectory,
        String headTailMidHash       // WAVE 3 신규 — Phase 2 에서만 채워짐, Phase 1 은 null
) {
    /** Phase 1 호출 — fingerprint 미동봉 편의 ctor. */
    public IsoUploadIntentRequest(String isoPath, String filename, Long size, boolean allowCreateDirectory) {
        this(isoPath, filename, size, allowCreateDirectory, null);
    }
}

@NotNull 은 의도적으로 미부여 — Phase 1 에서 null 이 정상.

### 4.4 IntentMetaNudgePayload.attributes 확장 키 어휘

| 키 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| osImageId | String (Long) | 기존 |
| isoPath | String | 기존 |
| resolvedPath | String | 기존 |
| filename | String | 기존 |
| size | String (long) | 기존 |
| allowCreateDirectory | String (boolean) | 기존 |
| headTailMidHash | String | WAVE 3 신규 — null 허용 (Phase 1 nudge 케이스는 부재) |
| nudgeReason | PATH / HASH | WAVE 3 신규 — modal 어휘 분기 |

IsoUploadIntentService.reconstructFromAttributes 가 headTailMidHash 도 함께 round-trip 한다 (PROCEED 시 새 intent token 발급에서 본 hash 가 다시 매칭되면 안 되므로 중요).

### 4.5 Primitive Obsession 점검

| 필드 | 의미 | 타입 |
| --- | --- | --- |
| headTailMidHash | client fingerprint | String (hex) — manifestHash 와 동일 결정, MK3 에서 일괄 VO 화 |
| chunkSizeBytes | fingerprint chunk 크기 | int — 알고리즘 enum 의 default 와 일치 |
| fingerprintAlgorithm | 알고리즘 식별 | enum IsoFingerprintAlgorithm (Primitive Obsession 회피) |
| nudgeReason | nudge 사유 분류 | enum IsoNudgeReason (PATH / HASH) — payload attributes 어휘를 enum 으로 투영, 신규 |
| mode (Jackson 디스크리미네이터) | sealed 분기 | record 타입 자체 — 직렬화에서만 String |

→ IsoNudgeReason enum 신규 추가. IsoFingerprintAlgorithm enum 신규 추가. 두 enum 은 모두 management/os/enums/ 에 위치.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx | CP1 (현재 단계) |
| 2 | nudge-modal.html nudgeReason 어휘 분기 + iso-new.js Phase 2 client 흐름 + iso-fingerprint-worker.js | CP2 |
| 3 | (변경 없음 — 기존 OsImageController.requestIsoUploadIntent 가 그대로 sealed 응답을 반환) | CP2 |
| 4 | IsoUploadIntentRequest.headTailMidHash 추가 + IsoUploadIntentResponse sealed 변형 + IntentTokenIssued / HashCheckRequired / IsoFingerprintAlgorithm / IsoNudgeReason | CP2 |
| 5 | IsoUploadIntentService Phase 1 / Phase 2 분기 시그니처 (메서드 분리 — issue 의 책임 폭 한도 점검 — 5 단계 중첩 / 100 줄 초과 회피) | CP2 |
| 6 | ISORepository.findHashPrecheckCandidates(osImageId, size) + findFingerprintConflictCandidates(osImageId, headTailMidHash) | CP3 |
| 7 | (변경 없음 — ISO 엔티티의 manifestHash 가 fingerprint 매칭 키로 그대로 사용됨) | CP3 |
| 8 | IsoUploadIntentService 본체 + 단위 테스트 (Phase 1 정상 1 / Phase 1 후보 1 / Phase 2 매칭 1 / Phase 2 불매칭 1) + 사용자 액션 통합 테스트 14 개 | CP4 |
| 9 | 스키마 확인 — 본 슬라이스는 DDL 변경 없음 (SHOW CREATE TABLE iso 차이 0 확인) | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자 단독) | CP5 |

→ Step 7 산출물 0 건. WAVE 3 는 schema 무변경 슬라이스. Step 9 도 “변경 없음 확인” 만 수행.

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (총 14 개)

IsoUploadIntentControllerWave3Test 신규 파일. 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 는 Phase 1 정상 경로만 회귀 확인 (변경 없음).

### 6.1 성공 경로 (5)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 — size 매칭 후보 0 건 | 200 IntentTokenIssued + uploadToken 채워짐 |
| 2 | Phase 1 — size 매칭 후보 1 건 (휴지통) | 200 HashCheckRequired + sizeMatchedCandidates.size == 1 |
| 3 | Phase 1 — size 매칭 후보 2 건 (휴지통 + Deprecated) | 200 HashCheckRequired + sizeMatchedCandidates.size == 2 |
| 4 | Phase 2 — fingerprint 불매칭 | 200 IntentTokenIssued + uploadToken 채워짐 (정상 진행) |
| 5 | Phase 1 통과 후 정식 업로드 → 단계 B (안전망) 통과 → 200 isoId | 회귀 확인 (WAVE 3 가 단계 B 를 깨뜨리지 않음) |

### 6.2 도메인 충돌 — 409 (4)

| # | 액션 | 기대 / 트리거 예외 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Phase 2 — fingerprint 매칭 (휴지통) | 409 IsoNudgeRequiredException (HASH variant) + payload.nudgeReason == “HASH” |
| 7 | Phase 2 — fingerprint 매칭 (Deprecated) | 409 IsoNudgeRequiredException (HASH variant) |
| 8 | Phase 1 — path 충돌 + size 매칭 동시 | 409 IsoNudgeRequiredException (PATH variant) — path 검사가 hash precheck 보다 선행 (변경 없음, 회귀 확인) |
| 9 | nudge proceed (HASH variant) → 새 intent token 에서 동일 hash 매칭 (race) | 409 IsoNudgeRequiredException 재발 (race 안전성 확인) |

### 6.3 입력 검증 실패 — 400 (2)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 10 | headTailMidHash 길이 부족 (32 자) | 400 + 필드 메시지 (서비스 단의 if-throw invariant — fingerprint 는 64 hex 자) |
| 11 | size 음수 | 400 + @Min(0) 메시지 (변경 없음, 회귀) |

### 6.4 리소스 없음 — 404 (1)

| # | 액션 | 기대 / 트리거 예외 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 존재하지 않는 osImageId | 404 OSImageNotFoundException (변경 없음, 회귀) |

### 6.5 nudge 라이프사이클 (2)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 13 | nudge proceedIntent (HASH variant) → 200 IntentTokenIssued (재발급된 token) | attributes.headTailMidHash round-trip 확인 |
| 14 | nudge cancelIntent (HASH variant) → 204 + 세션 회수 | 임시 파일 없음 (Phase 2 단계에서는 파일 미업로드) |

→ 모든 신규 테스트는 @WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean 조합으로 컨트롤러 layer 까지 실제 실행 (CLAUDE.md §테스트 규율). 신규 예외 0 건이지만 기존 IsoNudgeRequiredException 의 새 variant (HASH) 를 트리거하는 시나리오 6 / 7 / 9 / 13 / 14 가 모두 추가됨.

## 7. 예외 계층

### 7.1 신규 예외 — 0 건

본 슬라이스는 신규 예외 클래스를 추가하지 않는다. IsoNudgeRequiredException 의 두 생성자 (단계 A / 단계 B) 가 그대로 hash variant 를 throw 하는 데 사용된다 — payload.attributes.nudgeReason 키로 variant 를 구분.

ApiExceptionHandler 에 신규 catch 블록 추가 없음. (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합)

### 7.2 재사용 예외

| 예외 | 트리거 시점 | HTTP |
| --- | --- | --- |
| IsoNudgeRequiredException (PATH variant) | Phase 1 path nudge (WAVE 2, 변경 없음) | 409 |
| IsoNudgeRequiredException (HASH variant) | Phase 2 fingerprint 매칭 (WAVE 3 신규 트리거) | 409 |
| IsoUploadIntentConflictException | path 활성 충돌 (변경 없음) | 409 |
| OSImageNotFoundException | 부모 OS 부재 (변경 없음) | 404 |
| DuplicateFilenameException | FS 동일 이름 파일 (변경 없음) | 409 |
| DirectoryMissingException | 부모 디렉토리 부재 + allowCreateDirectory == false | 409 |
| InsufficientDiskSpaceException | 디스크 공간 부족 | 409 |

### 7.3 sealed 응답과 예외의 책임 분리

WAVE 3 의 핵심 설계 결정 — Phase 1 후보 ≥ 1 케이스를 예외로 throw 하지 않는다. 이유 :

- 후보 검출 자체는 도메인 규칙 위반이 아님 (사용자가 size 만 같은 다른 파일을 올리는 경우 95 % 는 정상 진행).

- 예외 throw 시 client 가 fingerprint 계산을 위해 file 을 다시 잡아야 한다 (form 상태 유실). 200 + sealed 응답이 더 자연스럽다.

- HASH variant 만 예외 — fingerprint 매칭은 휴지통/Deprecated 동일 파일이라는 고확신 시그널 이므로 nudge confirm 강제가 정당.

이 결정은 sealed 응답의 도입 (결정 3 의 (b) 채택) 과 맞물려 있다.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 8.1 스코프 경계

| 항목 | 본 WAVE | 후속 |
| --- | --- | --- |
| ISO 도메인 hash precheck | DONE | — |
| BIOS / BMC / Subprogram hash precheck | OUT (ROI 낮음) | 필요 시 별도 슬라이스 |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | OUT | CH5 |
| Path / Hash VO 도입 | OUT | MK3 |
| IsoUploadIntentResponse.preExistingMatch 필드 | 보존 (sealed 의 IntentTokenIssued 에 그대로) | CH5 에서 일괄 제거 |

### 8.2 미루는 리팩터

- IsoUploadIntentService.issue 의 메서드 분리 가 본 WAVE 의 핵심 정합 작업. 현재 80 줄 함수가 100 줄 한계에 도달 → Phase 1 / Phase 2 / hash precheck 의 3 헬퍼 메서드로 분해 필수 (CLAUDE.md §가독성 100 줄 한도 정합).

- OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent 의 호출 흐름은 payload.attributes 에 headTailMidHash 키가 들어 있으면 자동 round-trip. 별도 분기 추가 없음 (sealed 어휘를 그대로 활용).

### 8.3 CLAUDE.md / DESIGN.md 수정사항

- CLAUDE.md §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목에 “WAVE 3 — ISO 업로드 전 fingerprint precheck (시나리오 B 차단)” 추가 (1 줄).

- DESIGN.md 변경 없음 — nudge-modal fragment 의 어휘만 (nudgeReason 분기) 변경, 시각 디자인 동일.

### 8.4 관련 페이지 동반 수정

- ISO 단건 등록 페이지 (templates/management/os/iso-new.html) 의 form submit JS 를 Phase 2 흐름으로 정합화.

- ISO detail 페이지 의 “ISO 다시 업로드” 액션도 동일 endpoint 를 호출하므로 동시 정합화.

- BIOS / BMC / Subprogram 의 intent 흐름은 변경 없음 (응답은 그대로 비-sealed IntentResponse).

### 8.5 sealed 응답 도입의 backward-compat 영향

기존 IsoUploadIntentResponse.of(uploadToken, warnings) 정적 팩토리는 IntentTokenIssued.of(uploadToken, warnings) 로 이전. - 본 팩토리를 호출하는 위치 : IsoUploadIntentService.issueAfterNudge (1 곳) — 본 슬라이스에서 정합. - 컨트롤러는 sealed super 타입을 반환하므로 Spring MVC + Jackson 3 가 자동으로 구체 타입 직렬화. 기존 클라이언트는 mode 필드를 무시하면 그대로 작동 (response.uploadToken 접근 가능). 단, 기존 client 가 mode == "INTENT_TOKEN_ISSUED" 분기를 추가해야 정확 — JS 에서 if (response.uploadToken) 같은 truthiness 체크는 임시 방편.

### 8.6 운영 시 주의

- fingerprint 매칭에서 사용자가 PROCEED 하면 단계 B (server-side full SHA-256) 가 다시 한 번 검증한다. 따라서 Phase 2 의 false negative (다른 파일이 fingerprint 만 우연히 일치) 는 단계 B 에서 NUDGE 또는 ACTIVE 등록으로 자연 해소.

- fingerprint chunk 위치는 ISO 의 트레일러가 부동인 점에 의존 — 일부 ISO 포맷 (예 : 0 패딩이 길게 붙은 변조 ISO) 에서 false positive 가능성 0.001 % 이하. 운영자가 PROCEED 로 우회 가능.

## 9. Verification 체크리스트

### 9.1 빌드

- ./gradlew build 통과 (sealed IsoUploadIntentResponse 가 controller 반환 타입에 정상 추론)

- Jackson 3 @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 가 mode 디스크리미네이터로 직렬화하는 단위 테스트 통과

- static/global/iso-fingerprint-worker.js 로드 성공 (브라우저 console 에러 0)

### 9.2 기능

- Phase 1 정상 (후보 0) — IntentTokenIssued 200

- Phase 1 후보 1+ — HashCheckRequired 200 + client Web Worker 가 fingerprint 산출

- Phase 2 매칭 — IsoNudgeRequiredException(HASH) 409 + modal 의 nudgeReason == "HASH" 어휘 표시

- Phase 2 불매칭 — IntentTokenIssued 200 + 정식 업로드 시작

- nudge proceed (HASH) → 새 intent token 에서 동일 hash 매칭이 다시 발생하지 않음 (reconstructFromAttributes 가 headTailMidHash 를 round-trip 하므로 — race 외에는 재발 X)

- nudge cancel (HASH) → 임시 파일 없음 확인 (Phase 2 는 업로드 전 단계)

### 9.3 회귀

- WAVE 2 의 path nudge 흐름 (시나리오 A, C) 정상 — 변경 없음

- 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 모두 통과

- 단계 B (server-side full SHA-256) 의 nudge 흐름 정상 — 안전망 작동

- BIOS / BMC / Subprogram intent 흐름 변경 없음 확인 (회귀 0)

- IsoUploadIntentResponse 직렬화 호환 — 기존 client 가 response.uploadToken 접근 가능 확인

## 10. Critical Files

### 10.1 신규 (5)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/IntentTokenIssued.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/HashCheckRequired.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/enums/IsoFingerprintAlgorithm.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/enums/IsoNudgeReason.java

- src/main/resources/static/global/iso-fingerprint-worker.js

- src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/IsoUploadIntentControllerWave3Test.java

### 10.2 수정 (8)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/IsoUploadIntentResponse.java (record → sealed interface)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/request/IsoUploadIntentRequest.java (headTailMidHash 필드)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoUploadIntentService.java (Phase 1 / Phase 2 분기 + reconstructFromAttributes 의 hash round-trip + issueAfterNudge 의 sealed 반환)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/repository/ISORepository.java (findHashPrecheckCandidates + findFingerprintConflictCandidates)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OsNudgeService.java (proceedIntent / replaceIntent 반환 타입은 sealed super 그대로, 구체 변경)

- src/main/resources/static/management/os/iso-new.js (Phase 2 client 흐름)

- src/main/resources/static/management/os/iso-detail.js (동일)

- src/main/resources/templates/fragments/management/nudge-modal.html (nudgeReason 어휘 분기)

### 10.3 유지 (영향 없음)

- BIOS / BMC / Subprogram 의 모든 controller / service / repository

- NudgeRegistry / NudgeSession / NudgePayload / IntentMetaNudgePayload / ContentNudgePayload

- ApiExceptionHandler (신규 catch 블록 0)

- OSImage / ISO 엔티티 (DDL 변경 0)

## 11. 다음 마일스톤

### 11.1 본 슬라이스 종료 후 G-MK2-WAVE3

| 항목 | 처리 시점 |
| --- | --- |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | CH5 |
| Path / Hash VO 도입 (Primitive Obsession 일괄 청산) | MK3 (ApplicationFileMover) 진입 시 |
| BIOS / BMC / Subprogram hash precheck (필요 판단 시) | 별도 슬라이스 — 현재 ROI 낮아 보류 |
| MK2 종료 — Stage 2 정합화 종합 회고 | G-MK2-FINAL (WAVE 3 직후, 사용자 결정) |

### 11.2 Stage 3 진입 준비

WAVE 3 종료 시 MK2 의 모든 hash / path / intent / content nudge 흐름이 4 도메인에 정합화 완료. 이후 Stage 3 (Provisioning U1 세팅 정의서 → U2 서버) 진입 시 점검할 의존성 :

- Provisioning 영역의 ISO 참조 시 휴지통 / Deprecated 자원 가시성 정책 (현재 활성만 노출 — MK2 와 정합).

- 세팅 정의서가 ISO 를 직접 참조하는 schema 결정 시 manifestHash 또는 IsoFingerprintAlgorithm 어휘를 직접 의존하지 않도록 boundary 유지.

### 11.3 후속 WAVE / CH 인벤토리 (참고)

- CH5 — PreExistingMatchInfo advisory 와 leftover legacy 어휘 일괄 제거.

- MK3 — ApplicationFileMover (UI 에서 파일을 옮기면 마커 + DB 동시 갱신).

- MK2 후 회고 — soft-delete / Restore / Purge 정합 + nudge 패밀리 전체 재검토 (누락 도메인 / 재사용 가능 부속 추출).

CP1 승인 요청. 본 plan 의 §2.2 결정 박스 5 건 (fingerprint 알고리즘 / Web Worker / 응답 sealed / chunk 크기 / nudge 메시지 어휘) 을 사용자가 확인 후 승인 / 수정 / 거절 결정.