# MK2-WAVE3 plan v2 — ISO 업로드 전 정식 SHA-256 기반 사전 nudge (시나리오 B 차단)

## 본 문서의 위치

본 plan v2 는 v1 (plan/26-05-04_15-49-11_MK2-WAVE3_plan.docx) 의 §2.2 결정 박스 6 건에 대한 사용자 확정 결과를 반영한 갱신본이다. v1 의 모든 결정 박스가 확정 박스로 전환되었고, fingerprint 알고리즘은 옵션 (a) 정식 SHA-256 (full file hash) 으로 확정 되었다. 이에 따라 §2 ~ §10 이 부분 fingerprint (head + mid + tail 1 MB) 가정에서 정식 full SHA-256 가정으로 전면 재작성되었다. v1 의 부분 fingerprint 비교 박스는 본 문서의 부록 A 로 archive 되어 의사 결정 흔적만 보존한다.

본 plan 은 MK2 mother (plan/26-04-29_19-27-14_MK2_plan_v3.docx) 와 WAVE 2 v2 (plan/26-05-04_13-48-55_MK2-WAVE2_plan_v2.docx), MK2 finalize report (report/26-05-04_15-41-49_MK2_finalize_report.docx) 의 결정을 그대로 승계한다. WAVE 2 까지의 모든 인프라 (sealed NudgePayload + NudgeRegistry + 도메인별 *NudgeService) 가 main 에 안착되어 intent (단계 A) / hash (단계 B) 두 phase 가 안정적으로 공존하는 상태에서 진입한다.

본 슬라이스의 유일한 charter 는 ISO 도메인의 시나리오 B 누락 — “다른 경로 + 같은 파일” 시점에 12 GB 통째 업로드 후에야 단계 B 가 발동하는 비효율 — 을 메우는 것이다. WAVE 2 의 단계 A 가 (osImageId, isoPath) 키 기반이라 path 가 다른 동일 파일은 단계 A 를 통과해 버리고, filename 도 사용자가 자유롭게 지정 가능 하므로 부분 fingerprint 로는 candidate 좁히기에 false negative 위험이 크다. 정식 full SHA-256 만이 100 % 정확한 중복 감지를 보장한다.

ISO 는 4 도메인 (BIOS / BMC / Subprogram / OS_ISO) 중 파일 크기가 압도적으로 크므로 (수 ~ 12 GB) WAVE 3 의 hash 기반 precheck 가 ISO 도메인에 한정되어 도입된다. BIOS / BMC / Subprogram 은 본 슬라이스 스코프 외.

## 1. 현재 상태 요약

### 1.1 선행 슬라이스 / WAVE 완료 여부

| 슬라이스 / WAVE | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MK1 (경로 재조정) | 완료 | 마커 인프라 + applyDriftedPath 가용 |
| M0 (영역 재구성) | 완료 | 패키지 / URL prefix 정합화 |
| MK2 WAVE 1 — BIOS hash-time nudge | 완료 (main 반영) | NudgeRegistry / NudgeSession / BIOS 단계 B |
| MK2 WAVE 1.5 — sealed NudgePayload 인프라 | 완료 (main 반영) | ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload |
| MK2 WAVE 2 — BMC / Subprogram nudge + intent-nudge 공존 | 완료 (main 반영) | sealed switch 패턴, intent-nudge 4 도메인 가용 |
| MK2 WAVE 2 — ISO 단계 A intent path nudge | 완료 (main 반영) | IsoUploadIntentService.issue() 의 findIntentPathNudgeCandidates |
| MK2 WAVE 3 v1 — ISO 업로드 전 부분 fingerprint precheck (가정) | CP1 거절 / 재설계 | 사용자 결정 — filename 변조 시 candidate 좁히기 실패. 부록 A 로 archive |
| MK2 WAVE 3 v2 — ISO 업로드 전 정식 SHA-256 precheck | 본 슬라이스 (CP1 대상) | client SHA-256 + server-side 재검증 + client hash mismatch fail-fast |

### 1.2 본 슬라이스 진입 전제

- IsoUploadIntentService.issue() 가 단계 A intent path nudge 를 throw 하는 흐름은 main 에 반영됨.

- IsoUploadIntentRequest (isoPath, filename, size, allowCreateDirectory) / IsoUploadIntentResponse (uploadToken, warnings, preExistingMatch) 는 sealed 가 아니므로 본 슬라이스에서 sealed 변형으로 정합화한다.

- IsoNudgeRequiredException 은 단계 A 와 단계 B 를 모두 throw 하는 super 클래스의 sub. 본 슬라이스도 같은 예외를 재사용 (단, 신규 예외 1 건 은 client hash 변조 fail-fast 용으로 추가 — 아래 §7).

- findIntentPathNudgeCandidates (path 기반) 는 그대로 유지, 추가 로 hash 기반 candidate query 가 들어간다.

- 단계 B (IsoVerificationLauncher / server-side full SHA-256 재계산) 는 그대로 유지 — client 가 보낸 hash 와의 비교 단계만 추가.

- OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent / cancelIntent 의 IntentMetaNudgePayload.attributes 어휘에 hash 차원 1 키 (manifestHash) 를 추가한다 — reconstructFromAttributes 가 본 키도 함께 round-trip 하도록 정합화.

### 1.3 본 슬라이스가 해결하는 문제 + filename 변조 시나리오

| 문제 | WAVE 2 의 한계 | v1 부분 fingerprint 의 한계 | WAVE 3 v2 의 해결 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시나리오 B (다른 경로 + 같은 파일) | path 키 기반 단계 A 통과 → 12 GB 업로드 후 단계 B 발동 | (size, filename) candidate 가 filename 변경 시 0 건으로 떨어져 false negative | client 정식 SHA-256 산출 → manifestHash 매칭 → 100 % 정확 |
| filename 변조 (사용자가 ISO 파일명을 자유롭게 변경 후 업로드) | 동일 (path 검사만) | candidate 자체를 좁히지 못함 (사용자 직접 인용 : “filename 도 다르게 지정할 수도 있는데 그럼 candidate 로 못좁혀지잖아”) | manifestHash 단일 키 매칭이라 filename / path 무관 |
| 사용자 UX | “업로드 100 % 후 잘못된 파일이라는 안내” 라는 가장 나쁜 UX | (b) 부분 fingerprint 도 false negative 시 동일 UX 회귀 | “업로드 시작 전 안내” 로 일치 |
| 서버 디스크 IO | 12 GB 임시 쓰기 + 정리 발생 | 시나리오 B 의 일부에서만 절감 | 임시 쓰기 zero, network egress 도 zero |
| client 변조 우려 | n/a | n/a (server-side full hash 가 안전망) | client SHA-256 fail-fast (IsoClientHashMismatchException) |

client 측 비용 : 12 GB 정식 SHA-256 약 30 ~ 60 초 (디스크 I/O 의존, hash-wasm WebAssembly 기준). 12 GB 재업로드 비용 (수 ~ 수십 분 + 네트워크 egress) 보다 훨씬 작음. 사용자 직접 인용 : “client 측 리소스 저하가 큰게 아니라면 옵션 1 로 진행”.

### 1.4 mother plan 대비 본 WAVE 의 스코프 경계

| mother 산출물 | WAVE 1 | WAVE 2 | WAVE 3 v2 | 후속 WAVE / CH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIOS hash-time nudge | DONE | — | — | — |
| BMC / Subprogram hash-time nudge | — | DONE | — | — |
| sealed NudgePayload 인프라 | — | DONE (1.5) | — | — |
| ISO 단계 A path nudge | — | DONE | — | — |
| ISO 단계 A 정식 SHA-256 precheck (시나리오 B) | — | — | 본 슬라이스 | — |
| client hash 변조 fail-fast | — | — | 본 슬라이스 (신규 예외 1건) | — |
| BIOS / BMC / Subprogram 의 hash precheck | — | — | OUT (파일 < 100 MB → 가치 낮음) | 필요 시 별도 슬라이스 |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | — | — | OUT | CH5 |
| Path / Hash VO 도입 | — | — | OUT | MK3 (ApplicationFileMover) |

## 2. 페이지 요구사항 (확정)

### 2.1 본 슬라이스의 charter

ISO 업로드 intent 핸드셰이크에 2단계 사전 검사 도입 + 3단계 변조 방어 :

Phase 1 — intent 1차 호출 (즉시, hash=null)
  intent 요청에 (size, originalFilename, hash=null) 동봉
  ↓
  서버 :
    a. path 활성 충돌 검사 (변경 없음)
    b. path nudge 후보 검사 (WAVE 2, 변경 없음)
    c. (osImageId, size) candidates 검색 (WAVE 3 신규)
       후보 0 건 → 정상 IntentTokenIssued (Phase 2 / 3 모두 skip)
       후보 1+ 건 → 200 HashCheckRequired (token 미발급)

Phase 2 — Client SHA-256 계산 + intent 2차 호출 (Phase 1 후보 1+ 시)
  client : Web Worker (hash-wasm) 가 file 의 정식 SHA-256 산출 (12 GB ≈ 30~60 초)
  ↓
  client : intent 재호출 with hash (64 hex)
  ↓
  서버 : 휴지통/Deprecated ISO 중 manifestHash 일치 검색
       · 일치 → throw IsoNudgeRequiredException (HASH variant, 409 NUDGE_REQUIRED)
       · 불일치 → 정상 IntentTokenIssued

Phase 3 — 정식 업로드 + 단계 B (server-side 재검증) — 변경의 핵심
  client : uploadToken 으로 12 GB 업로드
  ↓
  서버 : IsoVerificationLauncher 가 server-side 정식 SHA-256 재계산 (변경 없음)
       client hash 와 비교 :
         · 일치 → 정상 등록
         · 불일치 → throw IsoClientHashMismatchException (400, 신규)
                  (변조 의심 — 감사 로그 기록 + 임시 파일 정리)
  ↓
  단계 B 의 server-side hash 가 휴지통/Deprecated ISO 와 매칭 → 기존 nudge 흐름 (변경 없음)

기존 단계 B 의 server-side full SHA-256 검증은 그대로 유지 한다. 이는 client 변조 (가짜 hash 송신) / network race / Phase 1 candidate 미감지 시점의 race condition 모두를 막는 안전망이다. 사용자 직접 인용 : “지금의 ISO 업로드 이후의 hash 검증도 다시 하고. 혹시 client 에서 값이 변조될 우려도 있으니까.”

### 2.2 확정 박스 (CP1 사용자 확정 결정 6건)

#### 확정 1 — fingerprint 알고리즘 → 정식 SHA-256 (full file hash)

| 옵션 | 정확도 | 12 GB 소요 | 외부 라이브러리 | UX | 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 정식 SHA-256 (hash-wasm) | 100 % | 30 ~ 60 초 | hash-wasm CDN | 진행률 표시 가능, 사용자 대기 길음 | 확정 |
| (b) 부분 fingerprint (head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB) | 99.99 % | < 5 초 | 불필요 (네이티브 SubtleCrypto) | 거의 즉시 | 거절 (filename / path 변조 시 candidate 좁히기 실패) |
| (c) hybrid (b 1차 → 매칭 시에만 a) | 100 % | 매칭 0 건 시 < 5 초, 매칭 시 30 초 | 도입 필요 | (b) 선에서 끝나는 케이스 다수 | 거절 (hybrid 의 1차 단계 가치 = 0, filename 변조 시 1차가 무용지물) |

확정 근거 (사용자 직접 인용) : “filename 도 다르게 지정할 수도 있는데 그럼 candidate 로 못좁혀지잖아. client 에서 hash 계산을 하는 데에 있어서 중복된 ISO 이미지 업로드 문제 방어 대비 client 측 리소스 저하가 큰게 아니라면 옵션 1 로 진행.”

12 GB 재업로드 비용 (수 ~ 수십 분 + 네트워크) >> client SHA-256 계산 비용 (30 ~ 60 초). 정확도 100 % 는 사용자 운영 환경 (filename 자유 지정) 에서 유일한 안전 옵션.

#### 확정 2 — Web Worker (UI 비차단) → 사용

| 옵션 | UI | 복잡도 | progress 표시 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) Web Worker | 비차단 | 약간 복잡 (postMessage) | 가능 | 확정 |
| (b) main thread async + chunk loop | 30~60 초 frozen | 단순 | 어려움 | 거절 (12 GB 30~60 초 frozen 은 사용자 form 입력 / 취소 클릭 모두 차단) |

확정 근거 : 12 GB SHA-256 의 30 ~ 60 초 동안 main thread 가 점유되면 form 의 “취소” 버튼도 못 누르는 UX 회귀. Web Worker 분리는 약간의 postMessage 복잡도 비용으로 본 회귀를 완전 차단.

위치 : static/global/iso-fingerprint-worker.js (본 프로젝트의 static/global/ 어휘 정합).

#### 확정 3 — Server-side hash 재검증 + client hash mismatch fail-fast → 유지 + fail-fast 신설

| 옵션 | 변조 방어 | 구현 비용 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) 단계 B 그대로 유지 + client hash 비교 fail-fast | 완전 (3 layer 방어) | 신규 예외 1 건 + 비교 1 줄 | 확정 |
| (b) 단계 B 제거 (client hash 신뢰) | 없음 | 코드 단순화 | 거절 (client 변조 / network corruption / Phase 1 race 모두 무방비) |
| (c) 단계 B 유지하되 client hash 비교 안 함 | 서버 hash 만 | 현재 상태 유지 | 거절 (client 가 가짜 hash 보내면 Phase 2 nudge 우회되어 12 GB 낭비 후에 단계 B 가 진짜 hash 로 nudge — UX 회귀 그대로) |

확정 근거 (사용자 직접 인용) : “지금의 ISO 업로드 이후의 hash 검증도 다시 하고. 혹시 client 에서 값이 변조될 우려도 있으니까.”

설계 : - Phase 1 (intent) : client 가 SHA-256 계산해서 동봉 → 서버는 휴지통/Deprecated 의 ISO manifestHash 검색 → 일치 시 NUDGE_REQUIRED. - Phase 2 (upload) : 기존 IsoVerificationLauncher 가 server-side 에서 정식 SHA-256 재계산 (그대로 유지). - Phase 3 (검증) : server 계산 hash 가 client 가 intent 에 보낸 hash 와 다르면 → IsoClientHashMismatchException 신규 (400). 변조 의심으로 fail-fast + 임시 파일 정리 + 감사 로그.

#### 확정 4 — SHA-256 streaming 구현 → hash-wasm (CDN, npm 의존 없음)

| 옵션 | 12 GB 소요 | 외부 의존 | streaming 지원 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) hash-wasm (CDN script tag) | 30 ~ 60 초 | CDN 1 line | chunked update 지원 | 확정 |
| (b) Web Crypto API crypto.subtle.digest | OOM (12 GB ArrayBuffer) | 없음 | 없음 | 거절 (Web Crypto API 는 streaming 미지원, 12 GB 한 번에 ArrayBuffer 로 못 읽음) |
| (c) 자체 SHA-256 JS 구현 | 수 분 ~ 수십 분 | 없음 | chunked 가능 | 거절 (native 대비 매우 느림, UX 회귀) |
| (d) @noble/hashes / crypto-js (npm 의존) | 30 ~ 60 초 | npm package.json 도입 | 지원 | 거절 (현재 프로젝트는 npm 빌드 파이프라인 없음 — 도입 시 영구적 빌드 비용) |

확정 근거 : 본 프로젝트는 npm 빌드 파이프라인이 없는 SSR Thymeleaf + 정적 JS 구조. hash-wasm 은 CDN script tag 1 줄로 include 가능 (<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/hash-wasm@4/dist/sha256.umd.min.js"></script>) 하므로 npm 의존 없이 채택 가능. 12 GB 도 약 30 ~ 60 초 (디스크 I/O 가 병목, hash 계산은 secondary).

대안 : 외부 CDN 의존이 보안 정책상 부담스러우면 본 슬라이스 종료 후 별도 CH 로 자체 호스팅 (static/global/vendor/hash-wasm/sha256.umd.min.js 로 복사) 가능.

#### 확정 5 — Phase 1 응답 형식 → sealed sum type (type-safe)

| 옵션 | 클라이언트 분기 강제력 | DTO 표면 | 결정 |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) sealed sum type — IntentTokenIssued / HashCheckRequired | 두 record 가 다른 필드 → 클라가 패턴 매칭 강제 | 2 record + sealed | 확정 |
| (b) 200 + { uploadToken, candidates? } (optional 필드) | 클라가 candidates 누락 분기 시 silent 통과 | 단일 record | 거절 (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 위배) |
| (c) 별도 endpoint /intent/precheck + /intent | 명시적이나 endpoint 복제 | endpoint 2 | 거절 (URL 경계 늘리지 않는 본 프로젝트 방향) |

확정 근거 : WAVE 1.5 의 NudgePayload sealed 채택 근거 (CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지) 와 동일. Jackson 3 의 @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 로 직렬화 (mode 필드 디스크리미네이터). 신규 자산 :

sealed interface IsoUploadIntentResponse permits IntentTokenIssued, HashCheckRequired {}

record IntentTokenIssued(
    String uploadToken,
    List<String> warnings,
    PreExistingMatchInfo preExistingMatch       // 기존 path advisory 유지 (CH5 까지 보존)
) implements IsoUploadIntentResponse {}

record HashCheckRequired(
    String fingerprintAlgorithm,                 // "sha256-full"
    List<NudgeConflictEntry> sizeMatchedCandidates  // size + osImageId 가 일치하는 후보 (informational)
) implements IsoUploadIntentResponse {}

본 변경은 기존 IsoUploadIntentResponse record 를 sealed interface 로 promote 하는 것이라 기존 IntentTokenIssued 가 record 명을 가져가게 해 호출부의 응답 필드 접근 패턴 이 깨지지 않게 한다. OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent 의 반환 타입이 IsoUploadIntentResponse 인 점은 그대로 유지 (sealed super) 하고, 내부에서 IntentTokenIssued.of(...) 로 구체 타입을 만든다.

HashCheckRequired 에는 v1 에 있던 chunkSizeBytes 필드가 없음 (정식 SHA-256 은 chunk 위치 고정 개념이 없음 — full file).

#### 확정 6 — client hash 변조 시의 거동 정의

variant 시나리오 :

| client 의 hash 송신 | Phase 1 동작 | 단계 B 동작 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정직한 hash | manifestHash 매칭 → NUDGE_REQUIRED | 도달 안 함 (Phase 1 차단) | 정상 nudge UX |
| 빈 hash (null) | candidates 검색 → 후보 1+ → HashCheckRequired 응답 → client 가 Phase 2 강제 | client 가 다시 정직한 hash 로 재호출 | 정상 흐름 |
| 빈 hash 후 client 가 무시하고 업로드 강행 | (uploadToken 없으니 업로드 자체 불가능) | n/a | client 가 강제로 흐름 따라야 함 |
| 가짜 hash (변조) | manifestHash 검색에서 매칭 안 됨 (가짜라) → IntentTokenIssued 발급 | server 가 진짜 hash 계산 → client hash 와 비교 → 불일치 → IsoClientHashMismatchException (400) | fail-fast — 12 GB 낭비됨, 사용자 자기 손해, 감사 로그 기록 |
| 정직한 hash 인데 server 계산과 우연히 다름 (network corruption / disk 손상) | 매칭 안 됨 → IntentTokenIssued | server hash ≠ client hash → fail-fast | 사용자가 다시 시도하면 됨 (드문 상황) |

핵심 결정 : 변조는 사실상 사용자 자기 손해 (12 GB 업로드 후 fail-fast). 그러나 명시적 IsoClientHashMismatchException 으로 무결성 보장 + 감사 로그 (logger.warn 수준) 기록 + 임시 파일 정리. 변조 의심 시점에 사일런트 흡수하지 않는다.

### 2.3 ISO 도메인 한정 — 다른 도메인 적용 여부

본 슬라이스는 ISO 만 다룬다. BIOS / BMC / Subprogram 은 :

| 도메인 | 평균 크기 | WAVE 3 의 ROI |
| --- | --- | --- |
| ISO | 수 ~ 12 GB | 매우 높음 (본 슬라이스) |
| BIOS 번들 | 수 MB ~ 50 MB | 낮음 (단계 B 비용 무시 가능) |
| BMC 펌웨어 | 50 ~ 200 MB | 낮음 |
| Subprogram | 수 MB ~ 100 MB | 낮음 |

→ ISO 외 도메인의 hash precheck 는 OUT. 필요 시 별도 슬라이스로 분리.

## 3. URL / 데이터 흐름 스케치

### 3.1 URL 표

| Method | URL | 동작 | 응답 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/intent | (Phase 1) intent 요청, hash=null 동봉 | 200 IntentTokenIssued 또는 200 HashCheckRequired 또는 409 IsoNudgeRequiredException (path 케이스, WAVE 2) |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso/intent | (Phase 2) 동일 endpoint, request 에 hash 동봉 | 200 IntentTokenIssued 또는 409 IsoNudgeRequiredException (HASH variant) |
| POST | /management/os/{osImageId}/iso | (Phase 3) 본 업로드 (X-Upload-Token 헤더). 단계 B 가 client hash vs server hash 비교 추가. | 200 / 409 (단계 B nudge 안전망) / 400 IsoClientHashMismatchException (신규) |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/proceed | nudge proceed | 200 IntentTokenIssued (intent variant) 또는 200 isoId (content variant) |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/replace | nudge replace | 200 응답 형식 동일 |
| POST | /management/os/iso/nudge/{nudgeId}/cancel | nudge cancel | 204 |

→ 신규 endpoint 0. Phase 1 / Phase 2 모두 동일 URL 을 두 번 호출하는 형태로 재사용한다 (요청 dto 의 hash 필드 nullable). 동일 endpoint 가 sealed sum 응답으로 분기. Phase 3 의 본 업로드는 기존 endpoint 그대로, 응답 코드만 1 종 추가 (400).

### 3.2 브라우저 ↔ 서버 흐름도 (WAVE 3 v2 전체)

[browser/iso-new.js] step 1 — POST /intent { isoPath, filename, size, allowCreateDirectory, hash=null }
         ↓
[IsoUploadIntentService.issue]
   1. path 활성 충돌 → 409 (변경 없음)
   2. path nudge 후보 → 409 (WAVE 2, 변경 없음)
   3. hash precheck size 매칭 후보 query (WAVE 3 신규)
        후보 0 → return IntentTokenIssued (Phase 2 / 3 hash mismatch 검사도 skip 표시)
        후보 1+ → return HashCheckRequired
                  ↓
[browser] HashCheckRequired 수신
   → Web Worker (iso-fingerprint-worker.js) 에 file 위임
   → hash-wasm 으로 정식 SHA-256 산출 (12 GB ≈ 30~60 초, 진행률 표시)
   → manifestHash = 64 hex
                  ↓
[browser] step 2 — POST /intent { ..., hash }
                  ↓
[IsoUploadIntentService.issue] (재진입)
   1. path 검사 (변경 없음)
   2. hash precheck — manifestHash 매칭 후보
        매칭 → throw IsoNudgeRequiredException (HASH variant)
        불매칭 → return IntentTokenIssued (clientHash 동봉, Phase 3 비교용)
                  ↓
[browser] uploadToken 으로 정식 업로드 시작 (Phase 3)
                  ↓
[IsoVerificationLauncher] (단계 B, 변경 없음 + client hash 비교 추가)
   1. server-side full SHA-256 재계산 (변경 없음)
   2. clientHash 가 token 에 있으면 비교 (WAVE 3 신규)
        clientHash != serverHash → throw IsoClientHashMismatchException (400)
        clientHash == serverHash 또는 clientHash == null → 다음
   3. server hash 로 휴지통/Deprecated nudge 검사 (변경 없음, 안전망)
        매칭 → 기존 단계 B nudge 흐름
        불매칭 → 정상 등록

### 3.3 흐름도 (Phase 1 후보 0 — 가장 흔한 경로)

[browser] POST /intent (hash=null)
         ↓
[IsoUploadIntentService.issue]
   path / size / disk 검사 통과 → return IntentTokenIssued (clientHash=null)
         ↓
[browser] uploadToken 으로 즉시 업로드 시작 (Phase 2 skip)
         ↓
[IsoVerificationLauncher]
   1. server-side full SHA-256 (변경 없음)
   2. clientHash == null → 비교 skip (정상 — Phase 1 후보 0 케이스)
   3. server hash 로 nudge 검사 (변경 없음)

→ 운영 환경에서 99 % 의 ISO 업로드는 Phase 2 진입 없이 바로 업로드 시작. WAVE 3 v2 가 정상 흐름에 추가하는 비용은 size 매칭 SQL 1 회뿐. clientHash null 케이스는 Phase 3 비교 skip — 변조 가능성 자체가 없음 (Phase 1 candidate 0 = 매칭 가능 자원 없음).

### 3.4 응답 sealed 구조 (Jackson 3 직렬화)

{
  "mode": "INTENT_TOKEN_ISSUED",
  "uploadToken": "...",
  "warnings": [],
  "preExistingMatch": null
}

{
  "mode": "HASH_CHECK_REQUIRED",
  "fingerprintAlgorithm": "sha256-full",
  "sizeMatchedCandidates": [ { "id": 12, "stage": "SOFT_DELETED", ... } ]
}

mode 디스크리미네이터는 @JsonTypeInfo(use = NAME, property = "mode") 로 표현, 두 record 에 @JsonSubTypes.Type(name = "INTENT_TOKEN_ISSUED") / @JsonSubTypes.Type(name = "HASH_CHECK_REQUIRED").

### 3.5 변조 시나리오 응답 (Phase 3 fail-fast)

HTTP/1.1 400 Bad Request
{
  "errorCode": "ISO_CLIENT_HASH_MISMATCH",
  "message": "업로드된 파일의 hash 가 사전에 보고된 hash 와 일치하지 않습니다. 변조 의심으로 거절되었습니다.",
  "details": {
    "clientHashPrefix": "a1b2c3d4...",
    "serverHashPrefix": "9f8e7d6c..."
  }
}

(전체 hash 노출은 회피 — 8 자 prefix 만. 감사 로그에는 full hash 기록.)

## 4. 도메인 모델

### 4.1 신규 / 수정 자산 표

| 항목 | 종류 | 위치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IsoUploadIntentResponse | sealed interface | management/os/dto/response/ | 수정 (record → sealed) |
| IntentTokenIssued | record implements IsoUploadIntentResponse | 동일 | 신규 |
| HashCheckRequired | record implements IsoUploadIntentResponse | 동일 | 신규 |
| IsoUploadIntentRequest | record | management/os/dto/request/ | 수정 (hash 필드 추가, nullable, 64 hex) |
| IsoFingerprintAlgorithm | enum (default SHA256_FULL) | management/os/enums/ | 신규 (Primitive Obsession 회피) |
| IsoNudgeReason | enum (PATH / HASH) | management/os/enums/ | 신규 |
| IsoClientHashMismatchException | RuntimeException extends DomainException | management/os/exception/ | 신규 (400, fail-fast) |
| findHashPrecheckCandidates(osImageId, size) | Repository 메서드 | ISORepository | 신규 |
| findHashConflictCandidates(osImageId, manifestHash) | Repository 메서드 | ISORepository | 신규 |
| IsoUploadIntentService.issue(...) | Service 메서드 | 동일 | 수정 (Phase 1 / Phase 2 분기 추가, Phase 3 비교용 clientHash 를 token 에 저장) |
| IsoUploadIntentService.reconstructFromAttributes(...) | Service 메서드 | 동일 | 수정 (manifestHash 키 round-trip) |
| IsoVerificationLauncher (단계 B) | Service 컴포넌트 | management/os/service/ | 수정 (server hash 계산 후 token 의 clientHash 와 비교, 불일치 시 fail-fast) |
| IsoUploadToken (또는 동급 토큰 저장 구조) | record / state | management/os/service/ 내 | 수정 (clientHash 필드 추가, nullable) |
| OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent | Service 메서드 | 동일 | 수정 (반환 타입은 sealed super 그대로, 구체 타입은 IntentTokenIssued) |
| iso-fingerprint-worker.js | Web Worker | static/global/ | 신규 (hash-wasm 로드 + chunked SHA-256) |
| iso-new.js | client 코드 | static/management/os/ | 수정 (Phase 2 분기 + 진행률 표시 + Worker 통신) |
| iso-detail.js (해당 endpoint 호출하는 모든 진입점) | client 코드 | 동일 | 수정 (동일 분기) |
| iso-new.html / 관련 form 페이지 | Thymeleaf 템플릿 | templates/management/os/ | 수정 (hash-wasm CDN script tag, 진행률 UI 영역) |
| nudge-modal.html fragment | Thymeleaf fragment | templates/fragments/management/ | 수정 (nudgeReason 어휘 표시) |

### 4.2 hash VO 도입 여부

hash (manifestHash) 는 String 으로 유지 한다. WAVE 2 v2 의 manifestHash 처리와 동일 결정. Path VO / Hash VO 도입은 MK3 (ApplicationFileMover) 시점에 일괄 도입하는 편이 도메인 어휘 일관성에 유리. 대신 알고리즘 식별자는 enum 으로 (IsoFingerprintAlgorithm.SHA256_FULL) — Primitive Obsession 회피.

### 4.3 IsoUploadIntentRequest 변경

public record IsoUploadIntentRequest(
        @NotBlank String isoPath,
        @NotBlank String filename,
        @NotNull @Min(0) Long size,
        boolean allowCreateDirectory,
        @Pattern(regexp = "^[a-fA-F0-9]{64}$", message = "hash 는 SHA-256 64 hex 자여야 합니다")
        String hash       // WAVE 3 v2 신규 — Phase 2 에서만 채워짐, Phase 1 은 null
) {
    /** Phase 1 호출 — hash 미동봉 편의 ctor. */
    public IsoUploadIntentRequest(String isoPath, String filename, Long size, boolean allowCreateDirectory) {
        this(isoPath, filename, size, allowCreateDirectory, null);
    }
}

@NotNull 은 의도적으로 미부여 — Phase 1 에서 null 이 정상. @Pattern 은 null 케이스에서 통과 (Bean Validation 표준 동작).

### 4.4 IsoUploadToken 의 clientHash 필드

Phase 1 / Phase 2 에서 발급된 token 에는 client 가 보고한 hash 를 그대로 보존한다. Phase 3 (단계 B) 에서 server 가 재계산한 hash 와 비교하기 위함.

public record IsoUploadToken(
        String tokenId,
        Long osImageId,
        String resolvedPath,
        long size,
        String clientHash,        // WAVE 3 v2 신규 — Phase 1 직행 시 null, Phase 2 시 64 hex
        Instant issuedAt,
        Instant expiresAt
) { ... }

clientHash == null 이면 Phase 3 비교 skip (Phase 1 candidate 0 케이스 — 매칭 가능 자원 없으므로 변조 우려도 없음).

### 4.5 IntentMetaNudgePayload.attributes 확장 키 어휘

| 키 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| osImageId | String (Long) | 기존 |
| isoPath | String | 기존 |
| resolvedPath | String | 기존 |
| filename | String | 기존 |
| size | String (long) | 기존 |
| allowCreateDirectory | String (boolean) | 기존 |
| manifestHash | String (64 hex) | WAVE 3 v2 신규 — null 허용 (Phase 1 nudge 케이스는 부재) |
| nudgeReason | PATH / HASH | WAVE 3 v2 신규 — modal 어휘 분기 |

IsoUploadIntentService.reconstructFromAttributes 가 manifestHash 도 함께 round-trip 한다 (PROCEED 시 새 intent token 발급에서 본 hash 가 다시 매칭되면 안 되므로 — race 외에는 재발 X. token.clientHash 에 그대로 채워 Phase 3 검증에서 동일 흐름 보장).

### 4.6 Primitive Obsession 점검

| 필드 | 의미 | 타입 |
| --- | --- | --- |
| hash (request), clientHash (token), manifestHash (entity / payload) | client 가 보고한 / DB 의 정식 SHA-256 | String (64 hex) — manifestHash 와 동일 결정, MK3 에서 일괄 VO 화 |
| fingerprintAlgorithm | 알고리즘 식별 | enum IsoFingerprintAlgorithm.SHA256_FULL (Primitive Obsession 회피) |
| nudgeReason | nudge 사유 분류 | enum IsoNudgeReason (PATH / HASH) — payload attributes 어휘를 enum 으로 투영, 신규 |
| mode (Jackson 디스크리미네이터) | sealed 분기 | record 타입 자체 — 직렬화에서만 String |

→ IsoNudgeReason enum 신규 추가. IsoFingerprintAlgorithm enum 신규 추가. 두 enum 은 모두 management/os/enums/ 에 위치. Hash 자체는 (manifestHash) MK3 까지 String 유지.

## 5. 수직 슬라이스 10 단계

| Step | 산출물 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan v2 docx | CP1 (현재 단계) |
| 2 | nudge-modal.html nudgeReason 어휘 분기 + iso-new.html (hash-wasm CDN script tag + 진행률 UI 영역) + iso-new.js Phase 2 client 흐름 + iso-fingerprint-worker.js (hash-wasm 로드 + chunked SHA-256 + progress postMessage) | CP2 |
| 3 | (변경 없음 — 기존 OsImageController.requestIsoUploadIntent 가 그대로 sealed 응답을 반환) | CP2 |
| 4 | IsoUploadIntentRequest.hash 추가 + IsoUploadIntentResponse sealed 변형 + IntentTokenIssued / HashCheckRequired / IsoFingerprintAlgorithm / IsoNudgeReason + IsoClientHashMismatchException | CP2 |
| 5 | IsoUploadIntentService Phase 1 / Phase 2 분기 시그니처 (메서드 분리 — issue 의 책임 폭 한도 점검 — 5 단계 중첩 / 100 줄 초과 회피) + IsoUploadToken.clientHash 필드 + IsoVerificationLauncher 의 client hash 비교 시그니처 | CP2 |
| 6 | ISORepository.findHashPrecheckCandidates(osImageId, size) + findHashConflictCandidates(osImageId, manifestHash) | CP3 |
| 7 | (변경 없음 — ISO 엔티티의 manifestHash 가 hash 매칭 키로 그대로 사용됨) | CP3 |
| 8 | IsoUploadIntentService 본체 + IsoVerificationLauncher client hash 비교 본체 + 단위 테스트 (Phase 1 정상 1 / Phase 1 후보 1 / Phase 2 매칭 1 / Phase 2 불매칭 1 / Phase 3 변조 1) + 사용자 액션 통합 테스트 16 개 | CP4 |
| 9 | 스키마 확인 — 본 슬라이스는 DDL 변경 없음 (SHOW CREATE TABLE iso 차이 0 확인) | CP4 |
| 10 | 브라우저 end-to-end (사용자 단독) | CP5 |

→ Step 7 산출물 0 건. WAVE 3 v2 는 schema 무변경 슬라이스. Step 9 도 “변경 없음 확인” 만 수행.

## 6. Step 8 통합 테스트 시나리오 (총 16 개)

IsoUploadIntentControllerWave3Test (Phase 1 / 2) + IsoVerificationLauncherWave3Test (Phase 3 변조 검증) 신규 파일. 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 는 Phase 1 정상 경로만 회귀 확인 (변경 없음).

### 6.1 성공 경로 (5)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phase 1 — size 매칭 후보 0 건 | 200 IntentTokenIssued + uploadToken 채워짐 (clientHash=null) |
| 2 | Phase 1 — size 매칭 후보 1 건 (휴지통) | 200 HashCheckRequired + sizeMatchedCandidates.size == 1 |
| 3 | Phase 1 — size 매칭 후보 2 건 (휴지통 + Deprecated) | 200 HashCheckRequired + sizeMatchedCandidates.size == 2 |
| 4 | Phase 2 — hash 불매칭 | 200 IntentTokenIssued + uploadToken (clientHash 채워짐) |
| 5 | Phase 1 통과 후 정식 업로드 → 단계 B (안전망) 통과 → 200 isoId | 회귀 확인 (WAVE 3 v2 가 단계 B 를 깨뜨리지 않음) + clientHash null 케이스 비교 skip |

### 6.2 도메인 충돌 — 409 (4)

| # | 액션 | 기대 / 트리거 예외 |
| --- | --- | --- |
| 6 | Phase 2 — hash 매칭 (휴지통) | 409 IsoNudgeRequiredException (HASH variant) + payload.nudgeReason == “HASH” |
| 7 | Phase 2 — hash 매칭 (Deprecated) | 409 IsoNudgeRequiredException (HASH variant) |
| 8 | Phase 1 — path 충돌 + size 매칭 동시 | 409 IsoNudgeRequiredException (PATH variant) — path 검사가 hash precheck 보다 선행 (변경 없음, 회귀 확인) |
| 9 | nudge proceed (HASH variant) → 새 intent token 에서 동일 hash 매칭 재발 (race) | 409 IsoNudgeRequiredException (race 안전성 확인) |

### 6.3 입력 검증 실패 — 400 (3, +1 신규)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 10 | hash 길이 부족 (32 자) | 400 + 필드 메시지 (@Pattern 매칭 실패) |
| 11 | hash 비-hex 문자 포함 | 400 + 필드 메시지 |
| 12 | size 음수 | 400 + @Min(0) 메시지 (변경 없음, 회귀) |

### 6.4 변조 / fail-fast — 400 (2, 신규)

| # | 액션 | 기대 / 트리거 예외 |
| --- | --- | --- |
| 13 | Phase 1 candidate 1+ → Phase 2 에서 client 가 가짜 hash 송신 → IntentTokenIssued (서버 매칭 실패) → 업로드 → 단계 B 의 server hash 가 client hash 와 불일치 | 400 IsoClientHashMismatchException + 임시 파일 정리 확인 + 감사 로그 기록 확인 |
| 14 | Phase 2 정직한 hash 발급 후 업로드 중 byte 1 개 corruption (network) → server hash ≠ client hash | 400 IsoClientHashMismatchException + 임시 파일 정리 |

### 6.5 리소스 없음 — 404 (1)

| # | 액션 | 기대 / 트리거 예외 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 존재하지 않는 osImageId | 404 OSImageNotFoundException (변경 없음, 회귀) |

### 6.6 nudge 라이프사이클 (1)

| # | 액션 | 기대 |
| --- | --- | --- |
| 16 | nudge proceedIntent (HASH variant) → 200 IntentTokenIssued (재발급된 token, clientHash round-trip) → cancelIntent → 204 + 임시 파일 없음 (Phase 2 단계에서는 파일 미업로드) | attributes.manifestHash round-trip 확인 + token.clientHash 일치 확인 |

→ 모든 신규 테스트는 @WebMvcTest + MockMvc + @MockitoBean 조합으로 컨트롤러 layer 까지 실제 실행 (CLAUDE.md §테스트 규율). 신규 예외 1 건 (IsoClientHashMismatchException) 을 트리거하는 시나리오 13 / 14 가 모두 추가됨. 기존 IsoNudgeRequiredException 의 새 variant (HASH) 를 트리거하는 시나리오 6 / 7 / 9 / 16 도 모두 포함.

## 7. 예외 계층

### 7.1 신규 예외 — 1 건

IsoClientHashMismatchException :

public class IsoClientHashMismatchException extends DomainException {
    private final String clientHashPrefix;   // 8 자
    private final String serverHashPrefix;   // 8 자
    // 생성 시 logger.warn(..., fullClientHash, fullServerHash) 로 감사 로그 기록
}

매핑 : - HTTP 400 (@ResponseStatus(BAD_REQUEST) 또는 ApiExceptionHandler 의 @ExceptionHandler) - errorCode : ISO_CLIENT_HASH_MISMATCH - response 에는 prefix 8 자만 노출, full hash 는 server log 에만 (PII 보호와 동일 정책 — hash 자체가 PII 는 아니지만 attack surface 최소화)

ApiExceptionHandler 에 신규 catch 블록 1 건 추가 — CLAUDE.md §조건 분기문 무분별 확장 금지 정합 차원에서 sealed/@ResponseStatus 활용을 우선 검토하되, 본 케이스는 audit log 기록 + 임시 파일 정리 부수 효과가 있어 명시적 handler 가 적절. (기존 nudge 예외 3 종도 모두 명시적 handler 를 가지므로 패턴 일관.)

### 7.2 재사용 예외

| 예외 | 트리거 시점 | HTTP |
| --- | --- | --- |
| IsoNudgeRequiredException (PATH variant) | Phase 1 path nudge (WAVE 2, 변경 없음) | 409 |
| IsoNudgeRequiredException (HASH variant) | Phase 2 hash 매칭 (WAVE 3 v2 신규 트리거) | 409 |
| IsoUploadIntentConflictException | path 활성 충돌 (변경 없음) | 409 |
| OSImageNotFoundException | 부모 OS 부재 (변경 없음) | 404 |
| DuplicateFilenameException | FS 동일 이름 파일 (변경 없음) | 409 |
| DirectoryMissingException | 부모 디렉토리 부재 + allowCreateDirectory == false | 409 |
| InsufficientDiskSpaceException | 디스크 공간 부족 | 409 |

### 7.3 sealed 응답과 예외의 책임 분리

WAVE 3 의 핵심 설계 결정 — Phase 1 후보 ≥ 1 케이스를 예외로 throw 하지 않는다. 이유 :

- 후보 검출 자체는 도메인 규칙 위반이 아님 (사용자가 size 만 같은 다른 파일을 올리는 경우 95 % 는 정상 진행).

- 예외 throw 시 client 가 hash 계산을 위해 file 을 다시 잡아야 한다 (form 상태 유실). 200 + sealed 응답이 더 자연스럽다.

- HASH variant 만 예외 — manifestHash 매칭은 휴지통/Deprecated 동일 파일이라는 고확신 시그널 이므로 nudge confirm 강제가 정당.

- IsoClientHashMismatchException 은 변조 / corruption 이라는 무결성 위반 시그널이므로 명시적 fail-fast 예외가 정당 (sealed 응답으로 silently 진행 X).

이 결정은 sealed 응답의 도입 (확정 5) 과 맞물려 있다.

## 8. 예상 부산물 / 주의

### 8.1 스코프 경계

| 항목 | 본 WAVE | 후속 |
| --- | --- | --- |
| ISO 도메인 hash precheck (정식 SHA-256) | DONE | — |
| client hash mismatch fail-fast | DONE | — |
| BIOS / BMC / Subprogram hash precheck | OUT (ROI 낮음) | 필요 시 별도 슬라이스 |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | OUT | CH5 |
| Path / Hash VO 도입 | OUT | MK3 |
| IsoUploadIntentResponse.preExistingMatch 필드 | 보존 (sealed 의 IntentTokenIssued 에 그대로) | CH5 에서 일괄 제거 |
| hash-wasm 의 자체 호스팅 (CDN → static) | OUT (CDN 사용) | 필요 시 별도 CH (보안 정책 변경 시) |

### 8.2 미루는 리팩터

- IsoUploadIntentService.issue 의 메서드 분리 가 본 WAVE 의 핵심 정합 작업. 현재 80 줄 함수가 100 줄 한계에 도달 → Phase 1 / Phase 2 / hash precheck 의 3 헬퍼 메서드로 분해 필수 (CLAUDE.md §가독성 100 줄 한도 정합).

- OsNudgeService.proceedIntent / replaceIntent 의 호출 흐름은 payload.attributes 에 manifestHash 키가 들어 있으면 자동 round-trip. 별도 분기 추가 없음 (sealed 어휘를 그대로 활용). 재발급 token 의 clientHash 도 manifestHash 에서 채움.

- IsoVerificationLauncher 의 server hash 계산 결과를 token 의 clientHash 와 비교하는 부분은 단일 if-throw invariant (CLAUDE.md §정당한 if-throw) — 분기문 무분별 확장 아님.

### 8.3 CLAUDE.md / DESIGN.md 수정사항

- CLAUDE.md §인벤토리 코드 어휘 의 MK2 항목에 “WAVE 3 v2 — ISO 업로드 전 정식 SHA-256 precheck (시나리오 B 차단) + client hash mismatch fail-fast” 추가 (1 줄).

- DESIGN.md 변경 없음 — nudge-modal fragment 의 어휘만 (nudgeReason 분기) 변경, 시각 디자인 동일. 단, iso-new.html 에 진행률 UI (progress bar + “확인 중…” 텍스트) 추가 필요 → DESIGN.md 의 form 영역 패턴 내에서 표현 (신규 패턴 도입 X).

### 8.4 관련 페이지 동반 수정

- ISO 단건 등록 페이지 (templates/management/os/iso-new.html) 의 form submit JS 를 Phase 2 흐름으로 정합화 + hash-wasm CDN script tag 추가 + 진행률 UI 영역 추가.

- ISO detail 페이지 의 “ISO 다시 업로드” 액션도 동일 endpoint 를 호출하므로 동시 정합화.

- BIOS / BMC / Subprogram 의 intent 흐름은 변경 없음 (응답은 그대로 비-sealed IntentResponse).

### 8.5 sealed 응답 도입의 backward-compat 영향

기존 IsoUploadIntentResponse.of(uploadToken, warnings) 정적 팩토리는 IntentTokenIssued.of(uploadToken, warnings) 로 이전. - 본 팩토리를 호출하는 위치 : IsoUploadIntentService.issueAfterNudge (1 곳) — 본 슬라이스에서 정합. - 컨트롤러는 sealed super 타입을 반환하므로 Spring MVC + Jackson 3 가 자동으로 구체 타입 직렬화. - 기존 클라이언트는 mode 필드를 무시하면 그대로 작동 (response.uploadToken 접근 가능). 단, 기존 client 가 mode == "INTENT_TOKEN_ISSUED" 분기를 추가해야 정확 — JS 에서 if (response.uploadToken) 같은 truthiness 체크는 임시 방편.

### 8.6 운영 시 주의

- 12 GB 정식 SHA-256 계산이 client 측에서 30 ~ 60 초 소요. 본 시간 동안 사용자에게 progress bar + “ISO 무결성 확인 중…” 안내 필수 (Web Worker postMessage 로 progress 송수신).

- hash-wasm CDN (jsdelivr) 의존 도입. 보안 검토 시 자체 호스팅 (static/global/vendor/hash-wasm/) 으로 전환 가능 (별도 CH).

- 변조 시도 (client 가 가짜 hash 보냄) 는 사용자 자기 손해 (12 GB 업로드 후 fail-fast). 그러나 감사 로그 (logger.warn) 에 client IP / user-agent / token / hash 모두 기록 → 의도적 변조 패턴 감지 가능.

- Phase 3 의 client hash 비교는 token.clientHash != null 일 때만 수행. Phase 1 직행 (candidate 0) 케이스는 clientHash null → 비교 skip → 기존 단계 B 흐름 그대로 (회귀 0).

## 9. Verification 체크리스트

### 9.1 빌드

- ./gradlew build 통과 (sealed IsoUploadIntentResponse 가 controller 반환 타입에 정상 추론)

- Jackson 3 @JsonTypeInfo + @JsonSubTypes 가 mode 디스크리미네이터로 직렬화하는 단위 테스트 통과

- static/global/iso-fingerprint-worker.js 로드 성공 (브라우저 console 에러 0)

- hash-wasm CDN 스크립트 로드 성공 (CSP 정책 충돌 0 — connect-src / script-src 점검)

### 9.2 기능

- Phase 1 정상 (후보 0) — IntentTokenIssued 200 (clientHash=null)

- Phase 1 후보 1+ — HashCheckRequired 200 + client Web Worker 가 정식 SHA-256 산출 + 진행률 표시 동작

- Phase 2 매칭 — IsoNudgeRequiredException(HASH) 409 + modal 의 nudgeReason == "HASH" 어휘 표시

- Phase 2 불매칭 — IntentTokenIssued 200 + 정식 업로드 시작 (clientHash 채워짐)

- Phase 3 client hash == server hash — 정상 등록

- Phase 3 client hash != server hash (가짜 / corruption) — IsoClientHashMismatchException 400 + 임시 파일 정리 + 감사 로그 기록

- Phase 3 clientHash == null (Phase 1 직행) — 비교 skip, 기존 단계 B 흐름

- nudge proceed (HASH) → 새 intent token 에서 동일 hash 매칭이 다시 발생하지 않음 (reconstructFromAttributes 가 manifestHash 를 round-trip 하므로 — race 외에는 재발 X)

- nudge cancel (HASH) → 임시 파일 없음 확인 (Phase 2 는 업로드 전 단계)

### 9.3 회귀

- WAVE 2 의 path nudge 흐름 (시나리오 A, C) 정상 — 변경 없음

- 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 모두 통과

- 단계 B (server-side full SHA-256) 의 nudge 흐름 정상 — 안전망 작동

- BIOS / BMC / Subprogram intent 흐름 변경 없음 확인 (회귀 0)

- IsoUploadIntentResponse 직렬화 호환 — 기존 client 가 response.uploadToken 접근 가능 확인

- 12 GB 테스트 파일로 client SHA-256 시간 측정 (목표 < 90 초, OOM 0)

## 10. Critical Files

### 10.1 신규 (7)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/IntentTokenIssued.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/HashCheckRequired.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/enums/IsoFingerprintAlgorithm.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/enums/IsoNudgeReason.java

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/exception/IsoClientHashMismatchException.java (신규 예외)

- src/main/resources/static/global/iso-fingerprint-worker.js (Web Worker, hash-wasm 로드)

- src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/controller/IsoUploadIntentControllerWave3Test.java

- src/test/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoVerificationLauncherWave3Test.java (Phase 3 fail-fast 단위 테스트)

### 10.2 수정 (10)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/response/IsoUploadIntentResponse.java (record → sealed interface)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/dto/request/IsoUploadIntentRequest.java (hash 필드 + @Pattern)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoUploadIntentService.java (Phase 1 / Phase 2 분기 + reconstructFromAttributes 의 hash round-trip + issueAfterNudge 의 sealed 반환 + token 의 clientHash 채움)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoUploadToken.java (또는 동급 token 저장 구조 — clientHash 필드 추가)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/IsoVerificationLauncher.java (server hash 계산 후 token.clientHash 와 비교, 불일치 시 fail-fast + 임시 파일 정리 + 감사 로그)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/repository/ISORepository.java (findHashPrecheckCandidates + findHashConflictCandidates)

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/os/service/OsNudgeService.java (proceedIntent / replaceIntent 반환 타입은 sealed super 그대로, 구체 변경)

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/exception/ApiExceptionHandler.java (IsoClientHashMismatchException handler 1 건 추가)

- src/main/resources/static/management/os/iso-new.js (Phase 2 client 흐름 + Worker 통신 + 진행률 표시)

- src/main/resources/static/management/os/iso-detail.js (동일)

- src/main/resources/templates/management/os/iso-new.html (hash-wasm CDN script tag + 진행률 UI 영역)

- src/main/resources/templates/fragments/management/nudge-modal.html (nudgeReason 어휘 분기)

### 10.3 유지 (영향 없음)

- BIOS / BMC / Subprogram 의 모든 controller / service / repository

- NudgeRegistry / NudgeSession / NudgePayload / IntentMetaNudgePayload / ContentNudgePayload

- OSImage / ISO 엔티티 (DDL 변경 0)

## 11. 다음 마일스톤

### 11.1 본 슬라이스 종료 후 G-MK2-WAVE3

| 항목 | 처리 시점 |
| --- | --- |
| PreExistingMatchInfo advisory 제거 | CH5 |
| Path / Hash VO 도입 (Primitive Obsession 일괄 청산) | MK3 (ApplicationFileMover) 진입 시 |
| BIOS / BMC / Subprogram hash precheck (필요 판단 시) | 별도 슬라이스 — 현재 ROI 낮아 보류 |
| hash-wasm 자체 호스팅 (CDN → static) | 별도 CH — 보안 정책 변경 시 |
| MK2 종료 — Stage 2 정합화 종합 회고 | G-MK2-FINAL (WAVE 3 직후, 사용자 결정) |

### 11.2 본 WAVE 가 실현하는 것

WAVE 3 v2 종료 시 ISO 도메인의 “intent 단계 100 % 정확 nudge” 가 완성된다 :

- filename / path 변조와 무관하게 manifestHash 단일 키로 정확한 매칭.

- client 변조 / network corruption 모두 fail-fast (IsoClientHashMismatchException).

- 정상 흐름 (Phase 1 candidate 0) 의 비용은 SQL 1 회뿐 (회귀 0).

- BIOS / BMC / Subprogram 은 파일 크기 작아 같은 패턴 적용 가치 낮음 (단계 B 만으로 충분).

### 11.3 후속 WAVE / CH 인벤토리 (참고 — MK2 finalize report §9 정합)

- CH5 — PreExistingMatchInfo advisory 와 leftover legacy 어휘 일괄 제거.

- MK3 — ApplicationFileMover (UI 에서 파일을 옮기면 마커 + DB 동시 갱신).

- NudgeRegistry GC 강화 — 만료된 nudge session 의 적극적 정리 (별도 CH).

- Restore 충돌 nudge — 휴지통 자원 복원 시 활성 자원과의 충돌 nudge 흐름 (별도 슬라이스).

- typed-confirm 5 도메인 정합 — 위험 액션 (Purge / Restore / Hard-delete) 의 confirm 흐름 통일.

- MK2 후 회고 — soft-delete / Restore / Purge 정합 + nudge 패밀리 전체 재검토 (누락 도메인 / 재사용 가능 부속 추출).

### 11.4 Stage 3 진입 준비

WAVE 3 v2 종료 시 MK2 의 모든 hash / path / intent / content nudge 흐름이 4 도메인에 정합화 완료. 이후 Stage 3 (Provisioning U1 세팅 정의서 → U2 서버) 진입 시 점검할 의존성 :

- Provisioning 영역의 ISO 참조 시 휴지통 / Deprecated 자원 가시성 정책 (현재 활성만 노출 — MK2 와 정합).

- 세팅 정의서가 ISO 를 직접 참조하는 schema 결정 시 manifestHash 또는 IsoFingerprintAlgorithm 어휘를 직접 의존하지 않도록 boundary 유지.

## 부록 A — v1 의 부분 fingerprint 결정 박스 (archive)

본 부록은 v1 (plan/26-05-04_15-49-11_MK2-WAVE3_plan.docx) §2.2 의 결정 박스 내용을 의사 결정 흔적으로 보존한다. v2 의 §2.2 확정 1 ~ 6 으로 모두 superseded.

### A.1 v1 의 권장 — 부분 fingerprint (head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB) — 거절됨

| 옵션 | 정확도 | 12 GB 소요 | 외부 라이브러리 | UX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (a) 정식 SHA-256 (hash-wasm 등) | 100 % | 30 ~ 60 초 | 도입 필요 | 진행률 표시 가능, 사용자 대기 길음 |
| (b) 부분 fingerprint (head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB) | 99.99 % (운영 ISO 충돌 사례 거의 없음) | < 5 초 | 불필요 (네이티브 SubtleCrypto) | 거의 즉시 |
| (c) hybrid (b 1차 → 매칭 시에만 a) | 100 % | 매칭 0 건 시 < 5 초, 매칭 시 30 초 | 도입 필요 | (b) 선에서 끝나는 케이스 다수 |

### A.2 거절 사유 (사용자 결정)

“filename 도 다르게 지정할 수도 있는데 그럼 candidate 로 못좁혀지잖아. client 에서 hash 계산을 하는 데에 있어서 중복된 ISO 이미지 업로드 문제 방어 대비 client 측 리소스 저하가 큰게 아니라면 옵션 1 로 진행.”

부분 fingerprint 의 candidate 좁히기 (size + filename) 는 사용자가 path / filename 을 자유롭게 지정 가능한 본 운영 환경에서 false negative 가 큼. 정식 full SHA-256 만이 100 % 정확한 중복 감지를 보장. 12 GB 파일의 client SHA-256 계산은 약 30 ~ 60 초 (디스크 I/O 의존) 로 12 GB 재업로드 비용 (수 ~ 수십 분 + 네트워크) 보다 훨씬 작음.

### A.3 v1 의 chunk 위치 / 크기 결정 박스 — 무효화

v2 는 정식 SHA-256 (full file) 이라 chunk 위치 개념 자체가 없음. v1 의 결정 4 (head 1 MB + mid 1 MB + tail 1 MB) 는 무효.

### A.4 superseded 기록

| v1 결정 박스 | v2 처리 |
| --- | --- |
| 결정 1 (fingerprint 알고리즘) | 확정 1 — (a) 정식 SHA-256 |
| 결정 2 (Web Worker) | 확정 2 — (a) Web Worker (변경 없음) |
| 결정 3 (sealed 응답) | 확정 5 — (a) sealed sum type (변경 없음) |
| 결정 4 (chunk 위치) | 무효화 — full file 이라 chunk 개념 없음 |
| 결정 5 (nudge 메시지 어휘) | 확정 6 의 nudgeReason 어휘 분기로 통합 |
| (v1 미존재) | 확정 3 — Server-side hash 재검증 + client hash mismatch fail-fast (신규) |
| (v1 미존재) | 확정 4 — hash-wasm CDN (신규) |
| (v1 미존재) | 확정 6 — 변조 거동 정의 (신규) |

CP1 승인 요청 (v2). 본 plan v2 의 §2.2 확정 박스 6 건 (정식 SHA-256 / Web Worker / server-side 재검증 + fail-fast / hash-wasm CDN / sealed 응답 / 변조 거동) 을 사용자가 확인 후 승인 / 수정 / 거절 결정. v1 대비 핵심 변경 : (1) 부분 fingerprint → 정식 SHA-256 전환, (2) IsoClientHashMismatchException 신규 예외 1 건 (400, fail-fast), (3) IsoUploadToken.clientHash 필드 추가, (4) IsoVerificationLauncher 의 client hash 비교 로직 추가, (5) hash-wasm CDN 도입.