S5 — 자원 관리 UX 정합화 슬라이스 (plan v1)

슬라이스 분류 : Cross-cutting Housekeeping (CH 계열에 가깝지만, MA/MK 영역 전반의 UI/UX 정합화이므로 사용자 인벤토리 어휘대로 S5 로 표기). 단일 도메인 페이지 추가가 아니라 6개 항목을 cross-cutting 으로 정합화한다.

1. 현재 상태 요약

1.1 선행 슬라이스

- MK2-WAVE3 (ISO intent hash precheck) 까지 완료. CP4 통과, CP5 사용자 단독 E2E 대기 중.

- Stage 1 Management (MA1~MA5) 모든 페이지 + Stage 2 Maintenance MK1 + MK2-WAVE1/2/3 까지 진행됨.

- 자원 도메인 5종 (OS+ISO / Board / BIOS / BMC / Subprogram(Driver,Utility)) UI 가 각각 완비됐으나, 도메인별로 디자인 / 동작 / 텍스트 구조가 다른 채 누적되어 사용자 혼란을 유발.

1.2 본 슬라이스 진입 전제 조건

- MK2-WAVE3 의 NudgeModal, nudge-modal.html fragment 가 모든 도메인에 도입돼 있음 (이미 충족).

- BIOS 의 data-typed-confirm="purge" 패턴 (자원명 입력 후 영구삭제) 이 동작 중 — 다른 도메인으로 확장할 원본 (이미 충족).

- path-browser.js + DirectoryBrowseService + PathPolicyService 가 MA3 시점부터 작동 중 — 첫 진입 시 빈 path 처리에 회귀 (수정 대상).

1.3 본 슬라이스가 끝나야 충족되는 동기

- 사용자가 “어떤 자원 페이지에 들어가도 동일한 어휘·동작” 을 기대할 수 있게 만든다 (CLAUDE.md §본 동기 — 명확한 사용성).

- 이후 신규 자원 도메인을 추가할 때마다 nudge / delete / restore / 신규 등록 / 탐색 로직을 재구현하지 않도록 fragment·전역 모듈로 응집.

2. 페이지 요구사항 (확정)

사용자 지시(2026-05-04) 6 항목을 본 슬라이스 범위로 확정.

| # | 요구사항 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| R1 | nudge modal 디자인 도메인별 차이 제거 | 4개 도메인(BIOS/BMC/ISO/Subprogram) 의 nudge modal 호출 JS 200줄 × 4 중복 제거. 단일 NudgeModal.handle() 진입점으로 일원화. fragment prefix 표준화 (모두 nudge). |
| R2 | ‘기존 영구 삭제 후 등록’ 버튼 비활성 시 tooltip 표시 보장 | disabled 상태 hover tooltip UA 의존 → 명시적 처리. 자원 미선택 시 title="대체할 기존 자원을 목록에서 선택하세요" 가 안정적으로 보이도록 보장. |
| R3 | soft-delete / hard-delete / deprecate / restore 모두 modal 사용 | 현재 confirm() / prompt() 기반 → 일관된 modal fragment 로 교체. (R3a) restore 시 modal 로 부모-자식 cascade 여부 confirm. (R3b) hard-delete 시 자원명 입력 통일 (BIOS 패턴 5 도메인 확장). |
| R4 | ‘삭제된 항목’ 토글 시 miller 선택 유지 | 현재 ?includeDeleted=true 페이지 reload 가 selectId/selectBoardId 리셋 → URL 에 함께 보존. |
| R5 | 신규 등록 버튼 위치/텍스트 통일 | OS/Board=top-level, BIOS/BMC=parent-scoped, Subprogram=kind-scoped 혼재 → 패턴별 표준 고정 + 텍스트 형식 + <자원명> 등록 통일. |
| R6 | 신규 등록 화면 첫 진입 후 ‘탐색’ 클릭 시 “경로 허용 영역 밖” 오류 수정 | 빈 path 또는 도메인별 default path 미지정 시 PathOutsideAllowedRootsException 발생. Controller / JS 양측 방어. |

3. URL / 데이터 흐름 스케치

3.1 URL 변경 (없음)

본 슬라이스는 신규 페이지가 아니므로 신규 URL 매핑 없음. 기존 엔드포인트의 동작/응답만 미세 보강 (R3 의 cascade 옵션, R6 의 빈 path 처리).

3.2 R3 — restore cascade 옵션 추가 (예시)

POST /management/os/{id}/restore?cascade=true
POST /management/board/{id}/restore?cascade=false

- cascade=true : 자식 자원 (ISO / BIOS / BMC / Driver) 도 같이 restore (단, ISO 의 OSEnvironment / OSPackageGroup 은 제외 — 사용자 명시).

- cascade=false : 부모만 restore. UI 에서 modal 의 라디오/체크 선택값을 그대로 전달.

3.3 R6 — browse 빈 path 응답

기존 :

GET /management/os/browse?path=
→ 400 InvalidBrowsePathException ("(empty)")

변경 :

GET /management/os/browse?path=         (or path 누락)
→ 200 첫 allowed-root 의 디렉토리 목록 반환

3.4 fragment 추출 후 흐름

*.html (도메인별 list)
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: confirmModal('purge')">
       (자원명 입력 + 영구삭제 confirm modal — 단일 fragment)
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: confirmModal('restore-cascade')">
       (부모-자식 restore cascade modal)
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: confirmModal('soft-delete')">
       (단순 soft-delete confirm modal)

*-new.html (도메인별 신규 폼)
  └─ <div th:replace="fragments/management/nudge-modal :: nudgeModal('nudge')">
       (이미 적용 — prefix 만 'nudge' 로 통일)

*-new.js (도메인별)
  └─ NudgeModal.handle(payload, options)  ← 200줄 자체 구현 제거, 전역 호출만

4. 도메인 모델

4.1 신규 / 변경 엔티티 (없음)

본 슬라이스는 UI/UX 정합화이므로 엔티티 변경 없음. JPA 스키마 변경 없음.

4.2 신규 fragment (UI 컴포넌트)

| Fragment | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| confirm-action.html | fragments/management/ | 4종 confirm modal (soft-delete, restore, restore-cascade, purge) 통합 fragment. action key 별 슬롯/메시지 변형. |
| miller-create-button.html | fragments/management/ | “+ 등록” 버튼 fragment — top-level / parent-scoped / kind-scoped 3 모드 (scope 파라미터). |

4.3 신규 / 변경 JS 모듈

| 모듈 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| nudge-modal.js | static/global/ | NudgeModal.handle() 활성화 (이미 존재하지만 미사용) — payload 분기 / replace tooltip 보장 / TTL 타이머. R1 / R2 대응. |
| confirm-action.js | static/global/ | ConfirmAction.open(actionKey, options) — 모든 도메인이 호출. actionKey ∈ {soft-delete, restore, restore-cascade, purge}. R3 대응. |
| miller-state.js | static/global/ | MillerState 모듈 — ?includeDeleted=true 토글 시 현재 selectId / selectBoardId 를 URL 에 동시 반영. R4 대응. |
| path-browser.js | static/global/ (기존) | 빈 path 진입 시 '/' 대신 도메인별 default base 또는 fallback 처리 (백엔드 응답에 위임). R6 프론트 측. |

4.4 변경 백엔드 (R3 cascade / R6 빈 path)

| 클래스 | 변경 |
| --- | --- |
| OSImageController / BoardModelController | @PostMapping(/restore) 에 @RequestParam(required=false) Boolean cascade 추가. |
| OSImageService / BoardModelService | restore(Long id, boolean cascade) 시그니처. cascade=true 시 자식 자원 일괄 restore (ISO / BIOS / BMC / Driver). |
| DirectoryBrowseService | browse(String path) 의 첫 줄에서 if (path == null \¦\¦ path.isBlank()) path = pathPolicyService.firstAllowedRoot(); 추가. |
| PathPolicyService | Path firstAllowedRoot() public 메서드 노출 (이미 내부 보유 중). |

5. 수직 슬라이스 10 단계

본 슬라이스는 cross-cutting 이지만 동일한 10 단계 + CP 매핑 적용.

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 (현재) | CP1 |
| 2 | View — confirm-action.html, miller-create-button.html fragment 신설. 5개 도메인 list.html 의 신규 등록 버튼을 fragment 호출로 교체. 4개 도메인 *-new.html 의 nudge modal include 표준화 (prefix=‘nudge’). | CP2 |
| 3 | Controller — OSImageController.restore(cascade) / BoardModelController.restore(cascade) 시그니처 추가. browse 엔드포인트는 Service 위임 변경만 (Controller 시그니처 동일). | CP2 |
| 4 | Request/Response DTO — restore cascade 응답에 cascadedChildren: int 필드 추가 (2~5개 자식 종류별 합계). 기타 변경 없음. | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — restore(Long, boolean), firstAllowedRoot(), DirectoryBrowseService.browse(String) 의 빈 path 처리 의도 명시. @Transactional 경계 유지. | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음. (자식 일괄 조회는 기존 findByParentXxxId 재사용.) | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음. | CP3 |
| 8 | Service 본체 + JS 모듈 (NudgeModal/ConfirmAction/MillerState) 본체 + 단위 테스트 + 사용자 액션 기반 통합 테스트 (§6). | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음. application.properties 도 변경 없음. 빌드 + 회귀 (전체 test pass). | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독. 6 항목 모두 검증. | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

6.1 R1 + R2 — Nudge Modal 정합화

- 성공 (4) : 4개 도메인 (BIOS/BMC/ISO/Subprogram) 각각의 신규 등록 → nudge 발생 시 동일한 modal 구조·동일한 prefix·동일한 버튼 라벨 확인 (스냅샷 또는 element id 검증).

- 400 (0) : 본 항목엔 검증 실패 시나리오 없음 (UI 정합화).

- 409 (4) : 4개 도메인 각각에서 NUDGE_REQUIRED 응답 후 modal 열림 (이미 MK2-WAVE2/3 에서 cover — 회귀 확인만).

- 시나리오 수: 8 (도메인 4 × 정합화 1 + 회귀 1).

6.2 R3 — Confirm Modal 통합

- 성공 (10) :

  - soft-delete confirm modal — 5개 도메인 각 1건 (자원 삭제 → 200, soft-deleted 처리 확인)

  - restore-cascade modal cascade=true — OS 1건, Board 1건 (자식 자원 동시 restore 확인)

  - restore-cascade modal cascade=false — OS 1건, Board 1건 (부모만 restore)

  - hard-delete typed-name — OS 1건 (자원명 일치 → 200)

- 400 (5) : hard-delete typed-name 불일치 — 5개 도메인 각 1건 (입력값 ≠ 자원명).

- 409 (2) : OS soft-delete 후 cascade=true restore 시 자식 ISO 가 활성 자원과 충돌 → 409 (희소 케이스).

- 시나리오 수: 17.

6.3 R4 — Miller 선택 유지

- 성공 (5) : 5개 도메인에서 자원 선택 후 ‘삭제된 항목’ 토글 → URL 에 selectId 보존 / 토글 해제 시에도 보존 / 페이지 reload 후 동일 자원 선택 상태 유지.

- 시나리오 수: 5 (JS unit test — JSDOM 또는 단순 URL 검증).

6.4 R5 — 신규 등록 버튼

- 성공 (5) : 5개 도메인의 신규 등록 버튼이 모두 + <자원명> 등록 패턴, 위치는 도메인 분류별 표준 (top-level / parent-scoped / kind-scoped) 으로 확정.

- 시나리오 수: 5 (HTML 스냅샷 검증).

6.5 R6 — 탐색 첫 진입

- 성공 (3) : OS / BIOS / BMC 신규 폼에서 빈 path 로 browse 호출 → 200 + 첫 allowed-root 디렉토리 목록 반환.

- 400 (1) : path 가 명시적으로 잘못된 형식 (예: \0 포함) → 여전히 InvalidBrowsePathException.

- 403 (1) : path 가 명시적 allowed-roots 밖 (예: /etc) → 여전히 PathOutsideAllowedRootsException.

- 시나리오 수: 5.

6.6 합계

총 40 시나리오 (Nudge 8 + Confirm 17 + Miller 5 + Button 5 + Browse 5).

7. 예외 계층

7.1 신규 예외

- 없음 — 본 슬라이스는 정합화 / 정책 변경이며 새 도메인 invariant 가 추가되지 않는다.

7.2 재사용 예외

- InvalidBrowsePathException — R6 에서 형식 오류 케이스만 잔존.

- PathOutsideAllowedRootsException — R6 에서 명시적 allowed-roots 밖 케이스 잔존.

- IsoNudgeRequiredException / BiosNudgeRequiredException / BmcNudgeRequiredException / BoardModelNudgeRequiredException / SubprogramNudgeRequiredException — R1/R2 에서 동일하게 동작.

- ResourceInUseException (또는 동등 conflict) — R3 cascade=true restore 시 자식이 활성 자원과 충돌하면 발생.

7.3 분기문 회귀 점검 (불가침 §조건분기문 legacy 무분별 확장 절대 지양)

- R3 의 confirmAction(actionKey) 에서 actionKey 가 4개 enum (soft-delete / restore / restore-cascade / purge) 으로 늘어나지만, 분기문 1군집 으로 응집된 단일 frontend 모듈 (ConfirmAction) 이고 backend 분기문 추가는 없다. 다형성 / framework primitive 적용 가치는 낮음 — frontend modal action key 는 본질적으로 enum lookup.

- R3 backend 의 restore(cascade) 분기는 if (cascade) cascadeRestore(); else simpleRestore(); 1지점만 추가. 추가 자원 도메인 등장 시 Restorable 인터페이스 도입을 검토하되 본 슬라이스에서는 도입하지 않음 (현재 OS / Board 2개만 cascade 대상).

8. 예상 부산물 / 주의 — 병렬화 전략 포함

8.1 스코프 경계

- 본 슬라이스에 포함 : 6 항목 (R1~R6) 의 정합화·수정만.

- 본 슬라이스에서 미루는 항목 :

  - Restore 시 Restorable 인터페이스 도입 (자원 도메인 3개 이상 cascade 대상 진입 시점에 — 후속 후보).

  - ConfirmAction 의 modal 디자인을 n- prefix 토큰 외 신규 CSS 변수 도입 (Gate 승인 후).

  - Subprogram 의 hard-delete UI 자체 신설 (현재 purge 엔드포인트 미구현 → R3b 적용 시 백엔드도 추가 필요 — 본 슬라이스에서 함께 처리).

  - Board hard-delete UI 자체 신설 (현재 미구현 → R3b 적용 시 함께 처리).

8.2 병렬화 전략 (background agent)

작업 그룹 분류 (파일 충돌 기반) :

| Group | 범위 | 만지는 파일 | 내부 의존 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | R1 + R2 (nudge modal 통합 + tooltip) | static/global/nudge-modal.js, 4개 *-new.js, templates/fragments/management/nudge-modal.html | A 내부는 직렬 (nudge-modal.js 가 4개 *-new.js 의 source of truth) |
| B | R3 + R4 + R5 (list 페이지 통합) | 5개 list.html, 5개 list.js, confirm-action.html (신규), miller-create-button.html (신규), confirm-action.js (신규), miller-state.js (신규), OSImageController/Service, BoardModelController/Service | B 내부는 도메인별 병렬 가능하나 fragment 추출 직렬 선행 |
| C | R6 (path-browser 첫 진입) | static/global/path-browser.js, DirectoryBrowseService.java, PathPolicyService.java | C 내부는 직렬 (백엔드 → 프론트 순서) |

병렬화 결정 :

| 결정 | 이유 |
| --- | --- |
| A vs B vs C → 병렬 가능 ✅ | 만지는 파일 집합이 disjoint. (A 의 nudge-modal.html ≠ B 의 confirm-action.html. A 의 -new.js ≠ B 의 -list.js. C 의 path-browser.js 는 신규 등록 폼에서만 호출 — A 와 B 와 무관.) |
| B 내부 fragment 추출 단계 → 직렬 ✅ | confirm-action.html / miller-create-button.html 신설은 5 도메인이 공유하므로 먼저 만들어야 함. 그 후 5 도메인 적용은 도메인별 병렬 가능하나 본 슬라이스 규모상 단일 agent 로 처리 효율적. |
| A 내부 → 직렬 | nudge-modal.js 의 NudgeModal.handle() 를 정비한 뒤 4 도메인 *-new.js 가 호출하므로 source 먼저 정비. |
| CP 통합 | 3 그룹 병렬 결과는 단일 CP4 로 통합 보고 (사용자 한 번 승인). |

실행 형태 : - Step 8 (Service 본체 + JS 본체) 진입 시점에 3 background agent 동시 실행 (subagent_type=java-spring-senior-engineer 또는 code-reviewer 후 본체 작성). - 각 agent 에 본 plan 의 §해당 R 항목 + Critical Files 목록 명시 전달. - 결과는 main 에서 합산 → 통합 테스트 (§6) 1회로 회귀 검증 → CP4 보고.

8.3 CLAUDE.md 수정 사항

- §아키텍처 또는 §기술 스택 에 static/global/ 의 공용 modal 모듈 (NudgeModal, ConfirmAction, MillerState) 위치 명시 1줄 추가.

- §네이밍 규칙 변경 없음.

8.4 관련 페이지 동반 수정

- 모든 자원 도메인 5종 (OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram) 의 list.html / -new.html / list.js / -new.js 가 영향 범위.

- 단, Maintenance MK1 (/maintenance/reconciliation) 페이지는 본 슬라이스 영향 범위 외 (자원 등록/삭제 대상이 아닌 운영 페이지).

8.5 회귀 위험

- MK2-WAVE3 의 nudge modal 동작 변경 가능성 → 본 슬라이스 통합 테스트 (§6.1 회귀 시나리오) 로 cover.

- 5 도메인 list.js 의 selectId 보존이 ?selectId=X&selectBoardId=Y 라는 URL 어휘 변경 → bookmark 호환성 영향 없음 (사용자 bookmark 사용 안 함).

9. Verification 체크리스트

9.1 빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 전체 통과 (기존 + 신규 40 시나리오)

- ./gradlew bootRun 부팅 성공 (스키마 변경 없음 — validate 모드 동작)

9.2 기능 (R1~R6 정합화)

- (R1) 4 도메인 nudge modal 동일한 prefix=‘nudge’, 동일한 버튼 라벨, 동일한 element 구조

- (R2) 4 도메인 모두 자원 미선택 시 ‘기존 영구 삭제 후 등록’ hover → tooltip “대체할 기존 자원을 목록에서 선택하세요” 표시

- (R3) 5 도메인 soft-delete / restore / hard-delete 동작이 단일 ConfirmAction modal 호출

- (R3a) OS / Board restore 시 modal 에서 cascade 여부 선택 → API 호출에 반영

- (R3b) 5 도메인 hard-delete 시 자원명 입력 폼 등장 (OS=OS이름 버전, ISO=OS이름 버전 ISO파일명, BIOS/BMC/Driver/Utility=이름)

- (R4) 5 도메인 ‘삭제된 항목’ 체크 → URL 에 selectId 보존 → reload 후 동일 자원 자동 선택

- (R5) 5 도메인 신규 등록 버튼이 + <자원명> 등록 패턴 + 표준 위치

- (R6) 5 도메인 신규 등록 폼 첫 진입 후 ‘탐색’ 클릭 → 200 + 첫 allowed-root 목록 (오류 없음)

9.3 회귀

- MK2-WAVE2 ContentNudge 시나리오 16건 회귀 통과

- MK2-WAVE3 ISO precheck 시나리오 5건 회귀 통과

- OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram 의 기존 list.html / *-new.html 페이지 렌더링 회귀

- OSImageControllerUploadFlowTest / OSImageControllerSecurityFlowTest / 각 도메인 ControllerTest 회귀 통과

10. Critical Files

10.1 신규

| 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| src/main/resources/templates/fragments/management/confirm-action.html | 4 actionKey (soft-delete / restore / restore-cascade / purge) 통합 confirm modal fragment |
| src/main/resources/templates/fragments/management/miller-create-button.html | “+ 등록” 버튼 fragment (top-level / parent-scoped / kind-scoped) |
| src/main/resources/static/global/confirm-action.js | ConfirmAction.open(actionKey, options) 전역 API |
| src/main/resources/static/global/miller-state.js | MillerState — selectId 보존 / includeDeleted 토글 시 URL 합성 |
| src/test/.../management/common/ConfirmActionFlowTest.java | R3 통합 테스트 17 시나리오 (5 도메인 × 행위) |
| src/test/.../management/common/MillerStateUrlTest.java | R4 단위 테스트 5 시나리오 |
| src/test/.../management/common/path/DirectoryBrowseServiceEmptyPathTest.java | R6 단위 테스트 5 시나리오 |

10.2 수정

| 경로 | 변경 |
| --- | --- |
| src/main/resources/static/global/nudge-modal.js | NudgeModal.handle() 활성화 + tooltip 보장 (R1, R2) |
| src/main/resources/templates/fragments/management/nudge-modal.html | prefix=‘nudge’ 표준화 — 호출부 일관성 (R1) |
| src/main/resources/static/management/bios/bios-new.js | nudge 자체 구현 → NudgeModal.handle() 호출 (R1) |
| src/main/resources/static/management/bmc-new.js | 동일 (R1) |
| src/main/resources/static/management/os/iso-new.js | 동일 (R1) |
| src/main/resources/static/management/subprogram/subprogram-new.js | 동일 (R1) |
| src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html | confirm modal include + 신규 등록 버튼 fragment 호출 + 삭제된 항목 토글 → MillerState 위임 (R3, R4, R5) |
| src/main/resources/static/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.js | ConfirmAction.open() 호출 + MillerState 호출로 inline 로직 제거 (R3, R4) |
| src/main/java/.../management/os/controller/OSImageController.java | restore(cascade) 시그니처 (R3a) |
| src/main/java/.../management/os/service/OSImageService.java | restore(Long, boolean) 본체 — cascade=true 시 자식 ISO 일괄 restore (R3a) |
| src/main/java/.../management/board/controller/BoardModelController.java | restore(cascade) 시그니처 (R3a) |
| src/main/java/.../management/board/service/BoardModelService.java | restore(Long, boolean) 본체 — cascade=true 시 자식 BIOS / BMC / Driver 일괄 restore (R3a) |
| src/main/java/.../management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseService.java | 빈 path 진입 시 첫 allowed-root 자동 치환 (R6) |
| src/main/java/.../global/security/PathPolicyService.java | Path firstAllowedRoot() public 노출 (R6) |
| src/main/resources/static/global/path-browser.js | 빈 input 진입 시 백엔드 응답에 위임 (R6) |
| (R3b 자원명 입력 통일) 5 도메인 hard-delete 엔드포인트가 typed-name 검증 service 메서드 사용 통합 |  |

10.3 유지

| 경로 | 비고 |
| --- | --- |
| src/main/resources/static/css/global/style.css | modal / button / tooltip 토큰 그대로 재사용 (신규 CSS 파일 금지) |
| src/main/resources/static/css/miller.css | miller 컬럼 구조 유지 |
| src/main/resources/static/css/form-validation.css | hard-delete 자원명 입력 폼에서 재사용 |
| src/main/resources/templates/fragments/layout.html | 변경 없음 |

11. 다음 마일스톤

11.1 Gate

- G-S5 : 본 슬라이스 (R1~R6) 완료 후. 사용자가 5 도메인 자원 페이지 일관성 확인 + cascade restore / typed-name purge 동작 확인.

11.2 후속 슬라이스 (S5 범위 외)

- S5 후속 R7 후보 — Restorable / Purgeable 인터페이스 도입 (자원 도메인 6 종 이상 진입 시점).

- MK2-WAVE4 (있다면) — Soft-delete 정책의 외부 마이그레이션 (기존 sidecar 마커 일괄 재발급).

- U1 / U2 (Stage 3) — Provisioning 영역. 본 슬라이스 정합화된 confirm modal / miller-state / nudge 모듈을 Provisioning 측에서도 재사용.

- Stage 4 PXE — 본 슬라이스의 정합화된 자원 인벤토리 위에 PXE 부팅 흐름 빌드.

11.3 본 슬라이스 종료 후 즉시 확인 1줄

“5 도메인 모든 자원 페이지가 동일한 신규 등록 버튼 / 동일한 삭제 modal / 동일한 nudge modal / 동일한 탐색 동작을 가진다.” — 사용자가 G-S5 시점에 1문장으로 확인 가능해야 슬라이스 성공.