S5-1 — 탐색 기능 버그 hotfix (plan v1)

분류 : Cross-cutting hotfix. S5 (MA, MK 단계 점검) 의 첫 sub-slice. 단일 backend 메서드 + JS 미세 조정의 작은 슬라이스.

1. 현재 상태 요약

- 자원 신규 등록 화면 (BIOS / BMC / ISO / Driver / Utility) 첫 진입 후 path 입력 옆 ‘탐색’ 클릭 시 “오류 : 경로가 허용된 영역 밖에 있습니다.” 가 발생.

- 원인 (사전 조사) :

  - path-browser.js::open() 의 seed = inputEl.value.trim() 가 빈 문자열일 때 '/' fallback → 백엔드 assertReadablePath('/') 가 allowed-roots 외라 PathOutsideAllowedRootsException (403) throw.

  - DirectoryBrowseService.browse() 자체도 빈 path → InvalidBrowsePathException (400) throw.

- 사용자 동기 : 첫 진입 시 자연스럽게 첫 allowed-root (예: /opt/iso) 디렉토리가 탐색되어야 한다.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

자원 생성 화면 첫 진입 이후 ‘탐색’ 기능 사용 시 ‘오류 : 경로가 허용된 영역 밖에 있습니다.’ 가 뜨는 문제 수정.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 endpoint 없음. 기존 browse 엔드포인트 (GET /management/{os|bios|bmc|driver|utility}/browse?path=) 의 빈 path 응답만 변경.

| 시나리오 | 변경 전 | 변경 후 |
| --- | --- | --- |
| path 누락 또는 빈 문자열 | 400 InvalidBrowsePathException | 200 + 첫 allowed-root 디렉토리 목록 |
| path 가 잘못된 형식 (\0 등) | 400 그대로 | 400 그대로 |
| path 가 allowed-roots 밖 (/etc) | 403 그대로 | 403 그대로 |

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 / DTO 없음.

| 클래스 | 변경 |
| --- | --- |
| PathPolicyService | public Path firstAllowedRoot() 메서드 신설 (allowed-roots 첫 원소 반환, 비어 있으면 IllegalStateException) |
| DirectoryBrowseService.browse() | 빈 path → firstAllowedRoot() 자동 치환 |
| path-browser.js | 빈 input 진입 시 path query 자체 생략 (백엔드 위임) |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — 변경 없음 | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — PathPolicyService.firstAllowedRoot() 시그니처 + Javadoc | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + 단위/통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

- 단위 (5) :

  - firstAllowedRoot_returnsFirstNormalized_when_rootsConfigured

  - firstAllowedRoot_throwsIllegalState_when_rootsEmpty

  - browse_returnsFirstRootListing_when_pathBlank

  - browse_returnsRequestedPathListing_when_pathSpecified

  - browse_throwsPathOutside_when_pathOutsideAllowedRoots

- 통합 (1) :

  - BrowseControllerFlowTest::browse_returnsFirstRoot_when_pathOmitted — 도메인 1개 (BMC) → GET /management/bmc/browse (path 누락) → 200 + 첫 root listing.

합계 6 시나리오.

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

- InvalidBrowsePathException — DirectoryBrowseService.browse() 의 빈 path 분기 제거. 다른 호출처에서는 그대로 잔존 (catch 처 3 개 보존 — BIOS/OS/BMC Controller).

- PathOutsideAllowedRootsException (403) — 명시적으로 잘못된 path 시 그대로.

8. 예상 부산물 / 주의

- PROVISION_ALLOWED_ROOTS (또는 provision.path.allowed-roots) 환경변수 자체는 변경하지 않음 — 첫 원소 추출만.

- MK1 마커 / 보안 정책과 충돌 없음 — PathPolicyService 는 file system access 정책 전용.

- path-browser.js 의 open() / load() 의 빈 input 처리 — 백엔드가 자동 치환하므로 frontend 에서는 빈 query 그대로 전송.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음.

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 6 신규 시나리오 + 기존 회귀 통과

기능

- BIOS / BMC / ISO / Driver / Utility 신규 등록 화면 첫 진입 → ‘탐색’ 클릭 → 첫 allowed-root 디렉토리 목록 표시

- ‘탐색’ 패널 안에서 명시적 path 입력 후 이동 → 기존 동작 (allowed-roots 밖이면 403)

회귀

- BIOS/OS/BMC Controller 의 InvalidBrowsePathException catch 처 동작 보전

- 기존 OSImageControllerUploadFlowTest 등 path 관련 시나리오 통과

10. Critical Files

수정

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/security/PathPolicyService.java — firstAllowedRoot() 신설

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseService.java — browse() 본체 (빈 path → firstAllowedRoot)

- src/main/resources/static/management/common/path-browser.js — open() / load() 빈 input 처리 (빈 query 그대로 전송)

신규 (테스트)

- src/test/.../global/security/PathPolicyServiceTest.java (또는 기존 파일에 추가) — 단위 2 시나리오

- src/test/.../management/common/filesystem/service/DirectoryBrowseServiceTest.java — 단위 3 시나리오

- src/test/.../management/bmc/controller/BmcControllerTest.java (기존에 추가) — 통합 1 시나리오

유지

- templates/fragments/global/directory-browse-panel.html — 변경 없음

11. 다음 마일스톤

- G-S5-1 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E 확인.

- 다음 sub-slice : S5-2-1 (자원 상태 변경 작업 시 2차 확인 작업 — modal fragment 도입).