S5-2-1 — 자원 상태 변경 작업 시 2차 확인 작업 (plan v1)

분류 : Cross-cutting UI 통합. S5-2 (자원 상태 변경 UI 및 기능 수정) 묶음의 첫 sub-slice. modal fragment 자체를 도입 하고 5 도메인의 confirm() 호출을 modal 호출로 일괄 교체. typed-name 입력 (S5-2-2) 과 cascade 라디오 (S5-2-3) 는 후속 sub-slice 에서 fragment 를 확장.

1. 현재 상태 요약

- 5 자원 도메인 (OS / Board / BIOS / BMC / Subprogram) 의 list 페이지에서 soft-delete / hard-delete / deprecate / restore 모두 inline onsubmit="return confirm('...')" 로 처리.

- 디자인 / 어휘가 도메인별로 미세하게 다름 (“이 OS 버전을 Deprecated 로 표시할까요?” vs “이 메인보드 모델을 삭제할까요?” 등) — 동일 액션이지만 사용자 경험이 단편적.

- 사용자 동기 : 단순 alert 창 대신 modal 창에서 일관된 디자인으로 액션 확인.

- 본 sub-slice 범위 : modal fragment 자체를 도입하고, 4 actionKey 중 soft-delete / deprecate / restore 3 개만 본 단계에서 modal 적용. hard-delete (typed-name 필요) 는 S5-2-2 에서, restore-cascade (라디오 필요) 는 S5-2-3 에서 fragment 를 확장.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

자원 삭제(soft-delete, hard-delete), deprecate, restore 시 단순 alert 창으로 띄우지 말고 modal 창으로 선택할 수 있도록 수정.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 endpoint 없음. 기존 form action 그대로 사용 (POST /management/<domain>/{id}/{delete|deprecate|restore}). modal 의 confirm 버튼이 form submit 을 트리거.

list.html (도메인별)
  └─ <form th:action="@{...}" data-confirm-action="soft-delete|deprecate|restore">
        <button>...</button>
     </form>
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: modal('soft-delete')">
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: modal('deprecate')">
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: modal('restore')">

confirm-action.js (전역)
  └─ 페이지 로드 시 [data-confirm-action] form 에 click interceptor → 해당 modal 표시 → 확인 시 form.submit()

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 변경 없음.

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 신규 fragment | templates/fragments/management/confirm-action.html | actionKey ∈ {soft-delete, deprecate, restore} modal 슬롯 (제목 / 본문 / 확인 버튼 라벨 변형). prefix 파라미터로 element id 충돌 회피 |
| 신규 JS 모듈 | static/global/confirm-action.js | [data-confirm-action] form 자동 wiring + modal 호출 + 확인 시 submit |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — confirm-action.html fragment 신설 (3 actionKey). 5 도메인 list.html 의 onsubmit="return confirm()" 제거 + data-confirm-action="..." 마커 + fragment include | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 (도메인 service 본체 미변경) | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | confirm-action.js 본체 + 단위/통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (5 도메인 modal 표시 확인) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

본 sub-slice 는 백엔드 시그니처 변경이 없으므로 통합 테스트 신규 작성 부담 작음. 핵심은 list.html 렌더 결과에 fragment 가 포함됐는지 와 action 별 modal id / 본문 텍스트 검증.

- 렌더 (5) : 5 도메인 list 페이지에서 confirm-action modal 3 종 (soft-delete / deprecate / restore) HTML 마크업이 포함되어 있는지 (HtmlUnit / 단순 GET → MockMvc body 검증)

- 회귀 (5) : 5 도메인 기존 form action 동작 그대로 (form POST 가 정상 처리되는지 — 이미 기존 controller test 가 cover)

합계 5 신규 시나리오 (회귀는 기존 테스트 재활용).

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

8. 예상 부산물 / 주의

- 본 sub-slice 는 fragment + JS 도입까지만. typed-name 필드 / cascade 라디오 슬롯은 fragment 에 미리 자리 잡지 않는다 — S5-2-2 / S5-2-3 에서 fragment 를 확장 (Open/Closed). 미리 만들면 yagni.

- BIOS 의 기존 data-typed-confirm="purge" 마커는 S5-2-2 에서 함께 제거 (본 sub-slice 에서는 보존, hard-delete 는 본 단계 범위 밖).

- 5 도메인 list.js 의 inline 핸들러 변경 폭은 작음 — confirm-action.js 가 form 의 data-confirm-action 속성으로 자동 wiring.

- CLAUDE.md 수정 사항 : static/global/ 에 공용 modal 모듈 위치 1줄 명시 (S5-3 와 함께 일괄).

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 5 신규 + 회귀 통과

기능

- 5 도메인 list 에서 soft-delete / deprecate / restore 클릭 시 modal 표시 (alert 아님)

- modal 의 “확인” 클릭 → form submit → 정상 처리

- modal 의 “취소” 클릭 / Esc / 외부 클릭 → form submit 안 됨

회귀

- hard-delete (purge) 의 기존 inline confirm() 흐름은 그대로 작동 (S5-2-2 에서 modal 로 교체 예정)

- BIOS 의 data-typed-confirm="purge" legacy 핸들러 보전 (S5-2-2 까지 잠정 유지)

10. Critical Files

신규

- src/main/resources/templates/fragments/management/confirm-action.html — 3 actionKey modal fragment

- src/main/resources/static/global/confirm-action.js — [data-confirm-action] 자동 wiring + modal 호출

- src/test/.../management/common/confirm/ConfirmActionFragmentRenderTest.java — 5 도메인 렌더 시나리오

수정

- src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html — onsubmit="return confirm()" 제거 + data-confirm-action 마커 + fragment include + <script th:src="@{/global/confirm-action.js}">

유지

- 기존 controller / service / repository / entity 일체 변경 없음

- BIOS 의 data-typed-confirm="purge" legacy 마커 (S5-2-2 까지 보존)

11. 다음 마일스톤

- G-S5-2-1 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E 확인.

- 다음 sub-slice : S5-2-2 (hard-delete 자원명 입력 — typed-name 필드를 fragment 에 추가).