S5-2-2 — hard-delete 2차 확인 작업 (plan v1)

분류 : S5-2 묶음의 두 번째 sub-slice. S5-2-1 에서 도입한 confirm-action.html fragment 를 확장해 hard-delete (purge) actionKey 를 추가. 5 자원 도메인에서 hard-delete 시 자원명 정확 입력을 통해 2차 확인.

1. 현재 상태 요약

- S5-2-1 완료 시점 — confirm-action.html fragment 에 soft-delete / deprecate / restore 3 actionKey modal 도입. hard-delete 는 미적용 (현행 inline confirm() 또는 BIOS 의 data-typed-confirm="purge" 유지).

- 5 도메인의 hard-delete 처리 :

  - OS / ISO / BMC / Subprogram : 단순 onsubmit="return confirm('...')"

  - BIOS : data-typed-confirm="purge" + window.prompt() 자원명 입력 (선구현)

  - Board : hard-delete 미구현 (Board hard-delete UI / 백엔드 모두 부재)

- 사용자 동기 : 모든 자원 도메인에서 자원명 입력 후 hard-delete 진행.

- typed-name 형식 (Notion 명시) :

  - OS 버전 : OS이름 버전 (예: Rocky Linux 9.6)

  - ISO 이미지 : OS이름 버전 ISO이미지파일이름 (예: Rocky Linux 9.6 dvd.iso)

  - BIOS, BMC, Driver, Utility : 이름

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

자원 hard-delete 시 자원 명 입력 로직을 모든 자원 도메인에서 수행하도록 수정. 아래는 입력 값 : 1. OS 버전 : OS이름 버전 2. ISO 이미지 : OS이름 버전 ISO이미지파일이름 3. BIOS, BMC, Driver, Utility : 이름

3. URL / 데이터 흐름 스케치

| Method | URL | 동작 |
| --- | --- | --- |
| POST | /management/os/{id}/purge | OS 영구삭제. body: typedName |
| POST | /management/os/{osId}/iso/{isoId}/purge | ISO 영구삭제. body: typedName |
| POST | /management/board/{id}/purge | 신규 Board 영구삭제. body: typedName |
| POST | /management/bios/{boardId}/{id}/purge | BIOS 영구삭제. body: typedName |
| POST | /management/bmc/{boardId}/{id}/purge | BMC 영구삭제. body: typedName |
| POST | /management/subprogram/{id}/purge | 신규 Driver/Utility 영구삭제. body: typedName |

list.html
  └─ <form th:action="@{.../purge}" data-confirm-action="purge"
            data-typed-name="Rocky Linux 9.6">
        <input type="hidden" name="typedName" data-typed-name-input>
        <button>...</button>
     </form>
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: modal('purge')">
       (input + 라벨 "이 자원을 영구 삭제하려면 자원명을 정확히 입력하세요" + 일치 시 활성)

confirm-action.js
  └─ data-confirm-action="purge" form 클릭 → modal 표시 → input keypress 에 따라
       자원명 일치 시 확인 버튼 활성 + hidden typedName 채움 → form.submit()

4. 도메인 모델

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 신규 예외 | global/exception/TypedNameMismatchException | @ResponseStatus(BAD_REQUEST). 자원명 불일치 시 throw |
| fragment 확장 | confirm-action.html | ‘purge’ actionKey 슬롯 추가 (input + 라벨) |
| JS 확장 | confirm-action.js | purge 모드: input value === data-typed-name 일 때만 확인 활성 + hidden 채움 |
| 5 도메인 Service 본체 | OSImage / BoardModel / Bios / Bmc / Subprogram Service | typed-name 비교 + 기존 hard-delete 위임 |
| Board hard-delete 신설 | BoardModelController + BoardModelService | 기존 부재 — purge endpoint + service 메서드 신설 |
| Subprogram hard-delete 신설 (백엔드) | SubprogramController + SubprogramService | 기존 부재 — purge endpoint + service 메서드 신설 |

typed-name 비교 규칙 (각 service 내부)

| 도메인 | 합성 식 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| OS Image | osName.displayName + " " + osVersion | "Rocky Linux 9.6" |
| ISO | osName.displayName + " " + osVersion + " " + ISO basename | "Rocky Linux 9.6 dvd.iso" |
| Board | vendor.displayName + " " + modelName | "Gigabyte MZ32-AR0" |
| BIOS | bios.name | "BIOS_v3.20" |
| BMC | bmc.name | "BMC_2.10" |
| Subprogram (Driver/Utility) | sp.name | "NVIDIA_Driver" |

불일치 시 모두 TypedNameMismatchException (400). @ResponseStatus 자동 매핑 (ApiExceptionHandler.handleDomain 의 @ResponseStatus 우선 검사 정책 활용).

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — confirm-action.html 에 ‘purge’ actionKey 슬롯 추가. 5 도메인 list.html 의 hard-delete form 에 data-confirm-action="purge" data-typed-name="..." 마커 + hidden input | CP2 |
| 3 | Controller — 5 도메인 purge 엔드포인트 시그니처 통일 (@RequestParam("typedName") String typedName). Board / Subprogram purge 엔드포인트 신설 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 (typedName 은 form param) | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 5 도메인 service 에 purgeWithTypedNameCheck(...) 신설. nudge REPLACE 흐름은 기존 purge(...) 보존 (의도적 분리) | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 5 종 + JS 확장 + 단위/통합 테스트 (§6) + BIOS legacy data-typed-confirm 마커 제거 | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

5 도메인 × {일치 성공, 불일치 400} = 10. Board / Subprogram 신설 endpoint 추가 cover 2.

| # | 도메인 | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | typedName 일치 → service 위임 | 302 redirect + ?includeDeleted=true |
| 2 | OS | typedName 불일치 | 400 TypedNameMismatchException |
| 3 | ISO | typedName 일치 (OS이름 버전 파일명) | 302 + ?selectId=... |
| 4 | ISO | typedName 불일치 | 400 |
| 5 | Board | typedName 일치 (신설 endpoint) | 302 |
| 6 | Board | typedName 불일치 | 400 |
| 7 | BIOS | typedName 일치 | 302 + ?selectBoardId=...&includeDeleted=true |
| 8 | BIOS | typedName 불일치 | 400 |
| 9 | BMC | typedName 일치 | 302 + ?selectBoardId=...&includeDeleted=true |
| 10 | BMC | typedName 불일치 | 400 |
| 11 | Subprogram | typedName 일치 (신설 endpoint) | 302 |
| 12 | Subprogram | typedName 불일치 | 400 |

합계 12 시나리오.

7. 예외 계층

신규

- global/exception/TypedNameMismatchException extends DomainException (@ResponseStatus(BAD_REQUEST)) — 자원명 불일치 시 모든 도메인 공용

재사용

- 기존 hard-delete 분기 (sidecar 정리 / 트리 정리) 의 예외는 그대로

8. 예상 부산물 / 주의

- 불가침 §조건분기문 legacy 무분별 확장 절대 지양 : typed-name 검증은 service 내부 1지점 (단순 if-throw, 도메인 invariant 검증의 정당한 imperative). 5 도메인 분기를 단일 추상화로 묶지 않음 — typed-name 추출 로직이 도메인별로 다름 (over-abstraction 회피).

- BIOS 의 legacy data-typed-confirm="purge" 마커 제거 : 본 sub-slice CP4 시점에 일괄 제거.

- nudge REPLACE 흐름 보전 : *NudgeService.purge 가 호출하는 service-internal hard-delete 는 typed-name 우회. purgeWithTypedNameCheck 는 그 메서드를 wrapping.

- Board / Subprogram 백엔드 신설 : 기존 부재한 endpoint 와 service 메서드를 본 sub-slice 에서 신설. UI 도 동시 신설.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음.

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 12 신규 + 회귀 통과

기능

- 5 도메인 hard-delete 클릭 → modal 표시 → 자원명 입력

- 자원명 일치 시 확인 버튼 활성, 불일치 시 비활성

- 불일치 상태로 form 강제 submit 시도 시 백엔드 400 응답

- BIOS 의 legacy prompt() 흐름 제거 후 새 modal 만 작동

회귀

- nudge REPLACE 흐름 (BIOS / BMC / ISO / Subprogram) 보전 — typed-name 우회 service-internal hard-delete

- MK1 PathReconciliationService 회귀 0건 (sidecar / 트리 정리는 동일 service-internal 메서드)

10. Critical Files

신규

- src/main/java/com/example/serverprovision/global/exception/TypedNameMismatchException.java

- src/test/.../management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/controller/*PurgeFlowTest.java (5 파일, 12 시나리오)

수정

- src/main/resources/templates/fragments/management/confirm-action.html — ‘purge’ actionKey 슬롯

- src/main/resources/static/global/confirm-action.js — purge 모드 처리

- src/main/resources/templates/management/{os,board,bios,bmc,subprogram}/list.html — hard-delete form data-confirm-action="purge" data-typed-name. BIOS 의 legacy data-typed-confirm="purge" 제거

- src/main/resources/static/management/bios/bios-list.js — legacy prompt() 핸들러 제거

- OSImageController / BoardModelController / BiosController / BmcController / SubprogramController — purge 시그니처 통일 (@RequestParam typedName). Board / Subprogram purge 엔드포인트 신설

- OSImageService / BoardModelService / BiosService / BmcService / SubprogramService — purgeWithTypedNameCheck(...) 메서드 본체 (typed-name 검증 → 기존 service-internal purge 위임)

유지

- nudge REPLACE 흐름 (*NudgeService.purge) — service-internal purge 시그니처 보존

11. 다음 마일스톤

- G-S5-2-2 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E 확인.

- 다음 sub-slice : S5-2-3 (restore 2차 확인 — cascade 라디오를 fragment 에 추가).