S5-2-3 — restore 2차 확인 작업 (plan v1)

분류 : S5-2 묶음의 마지막 sub-slice. confirm-action.html fragment 에 restore-cascade actionKey 를 추가하고, OS / Board 의 restore 시 자식 자원 (ISO / BIOS / BMC) 일괄 복구 여부를 modal 의 라디오 / 체크로 묻는다. ISO 의 OSEnvironment / OSPackageGroup 은 cascade 대상에서 제외 (DB hard-delete).

1. 현재 상태 요약

- S5-2-1 / S5-2-2 완료 시점 — confirm-action.html fragment 에 soft-delete / deprecate / restore / purge 4 actionKey 도입. 단, restore 는 단순 confirm modal 이며 cascade 옵션 없음.

- 5 도메인 restore 백엔드 :

  - OS : restore(Long) — OS 만 복구. 자식 ISO 는 별도 복구 필요.

  - Board : restore(Long) — Board 만 복구. 자식 BIOS / BMC 는 별도 복구 필요.

  - BIOS / BMC / Subprogram : restore(Long) — leaf, cascade 무관.

- 사용자 동기 : 부모 (OS / Board) restore 시 modal 에서 자식 일괄 restore 여부를 선택.

- Notion 명시 제외 : ISO 의 설치 환경 (OSEnvironment) / 패키지 그룹 (OSPackageGroup) 은 ISO soft-delete 시 DB hard-delete 되므로 cascade restore 대상이 아님.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

restore 시에도 modal 을 띄워서 확인 받을 것.

- 메인보드/OS버전 soft-delete 이후 restore 시 하위에 종속된 ISO이미지/BIOS,BMC파일 도 함께 restore 할 여부를 modal 에서 물어보도록 수정. (단, ISO 이미지의 설치 환경 및 패키지 환경은 제외.)

3. URL / 데이터 흐름 스케치

| Method | URL | 동작 |
| --- | --- | --- |
| POST | /management/os/{id}/restore?cascade=true\¦false | OS 복구. cascade=true 면 자식 ISO 일괄 복구 |
| POST | /management/board/{id}/restore?cascade=true\¦false | Board 복구. cascade=true 면 자식 BIOS / BMC 일괄 복구 |
| POST | /management/bios/{boardId}/{id}/restore | (변경 없음) leaf, cascade 무관 |
| POST | /management/bmc/{boardId}/{id}/restore | (변경 없음) |
| POST | /management/subprogram/{id}/restore | (변경 없음) |

list.html (OS / Board)
  └─ <form th:action="@{.../restore}" method="post"
            data-confirm-action="restore-cascade"
            data-cascade-label-true="자식 자원도 함께 복구"
            data-cascade-label-false="이 자원만 복구">
        <input type="hidden" name="cascade" data-cascade-input value="false">
        <button>...</button>
     </form>
  └─ <div th:replace="fragments/management/confirm-action :: modal('restore-cascade')">
       (라디오 2개: cascade=true / cascade=false)

confirm-action.js
  └─ data-confirm-action="restore-cascade" form 클릭 → modal 표시 → 라디오 변경 시 hidden cascade 갱신 → 확인 시 form.submit()

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 변경 없음.

| 신규 / 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 신규 DTO | management/common/dto/response/RestoreResponse | record cascadedChildren:int. cascade=true 시 일괄 복구된 자식 수 |
| fragment 확장 | confirm-action.html | ‘restore-cascade’ actionKey 슬롯 — 라디오 2개 + 자식 미리보기 (선택적) |
| JS 확장 | confirm-action.js | restore-cascade 모드: 라디오 변경 → hidden cascade 갱신 |
| OS Service 본체 | OSImageService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse | cascade=true 면 자식 ISO 중 isDeleted=true 만 일괄 restore |
| Board Service 본체 | BoardModelService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse | cascade=true 면 자식 BIOS / BMC 중 isDeleted=true 만 일괄 restore |
| Repository | BiosRepository, BmcRepository | findAllByBoardModel_IdAndIsDeletedTrue 메서드 신설 |

cascade 정책 명세

| 부모 | cascade 대상 | 제외 |
| --- | --- | --- |
| OS Image | 자식 ISO (isDeleted=true 만) | OSEnvironment / OSPackageGroup (DB hard-delete 됨, 복구 대상 아님) |
| Board Model | 자식 BIOS (isDeleted=true) + 자식 BMC (isDeleted=true) | Subprogram (Notion 미명시, board scope 자식 아님 — 별도 도메인 처리) |

partial-rollback : cascade 진행 중 일부만 복구되다 실패 시 트랜잭션 전체 롤백 (@Transactional 경계).

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — confirm-action.html 에 ‘restore-cascade’ actionKey 슬롯. OS / Board list.html 의 restore form 에 data-confirm-action="restore-cascade" + hidden cascade input. BIOS/BMC/Subprogram 은 단순 ‘restore’ actionKey 유지 | CP2 |
| 3 | Controller — OSImageController.restore(id, @RequestParam(default false) cascade), BoardModelController.restore(id, cascade) 시그니처 | CP2 |
| 4 | DTO — RestoreResponse(int cascadedChildren) 신설 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — OSImageService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse, BoardModelService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse | CP2 |
| 6 | Repository — BiosRepository / BmcRepository 에 cascade lookup 메서드 추가 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | Service 본체 + JS 확장 + 단위/통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

| # | 도메인 | 시나리오 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OS | restore cascade=true, 자식 ISO 2건 복구 | 302 + service.restore(id,true) 위임 + cascadedChildren=2 |
| 2 | OS | restore cascade=false, 부모만 복구 | 302 + service.restore(id,false) + cascadedChildren=0 |
| 3 | OS | restore cascade=true, 활성 (osName,osVersion) 충돌 | 409 DuplicateOSImageException |
| 4 | Board | restore cascade=true, 자식 BIOS 1 + BMC 1 복구 | 302 + cascadedChildren=2 |
| 5 | Board | restore cascade=false, 부모만 | 302 + cascadedChildren=0 |
| 6 | Board | restore cascade=true, 활성 (vendor,model) 충돌 | 409 DuplicateBoardModelException |
| 7 | OS | restore cascade=true, 자식 ISO 가 활성 ISO 와 path 충돌 | 409 IsoConflictException (cascade rollback) |
| 8 | OS | OSEnvironment / OSPackageGroup 이 cascade 대상에서 제외됨을 검증 | 200 + 자식 ISO 만 복구 |

합계 8 시나리오.

7. 예외 계층

재사용

- DuplicateOSImageException / DuplicateBoardModelException / IsoConflictException 등 — cascade 시 활성 자원과 충돌하면 ConflictException 위계 throw

신규

- 없음

8. 예상 부산물 / 주의

- OSEnvironment / OSPackageGroup hard-delete 정책 : 이미 ISO soft-delete 시 DB hard-delete 되므로 cascade 시 복구 자체가 불가능. modal 안내 문구에 “설치 환경 / 패키지 그룹은 별도로 다시 추출해야 합니다” 명시.

- partial-rollback : 자식 일부만 복구되다 실패하면 @Transactional 전체 롤백. cascadedChildren 응답 = 실제 복구 성공한 수.

- BIOS / BMC / Subprogram 의 restore : leaf 이므로 cascade 옵션 미적용 — 단순 ‘restore’ actionKey 유지 (S5-2-1 에서 도입한 것).

- Subprogram (Driver/Utility) cascade 미포함 : Notion 명시에 메인보드 자식으로 BIOS / BMC 만. Subprogram 은 board scope 일 수도 공용일 수도 있어 정책 모호 → 본 sub-slice 범위 외.

- CLAUDE.md 수정 사항 : 없음.

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 8 신규 + 회귀 통과

기능

- OS / Board restore 클릭 → modal 표시 + 라디오 (cascade=true/false)

- cascade=true 시 자식 ISO / BIOS / BMC 도 함께 복구되는지 휴지통 보기 토글로 확인

- cascade=false 시 부모만 복구

- cascade=true 시 활성 자원과 충돌 → 409 + 트랜잭션 롤백 (자식이 일부 restore 안됨)

회귀

- BIOS / BMC / Subprogram 의 leaf restore 동작 보전 (cascade 옵션 무관)

- MK1 PathReconciliationService 회귀 0건

- OSEnvironment / OSPackageGroup 이 cascade 시 손대지지 않음

10. Critical Files

신규

- src/main/java/com/example/serverprovision/management/common/dto/response/RestoreResponse.java

- src/test/.../management/os/controller/OSImageRestorePurgeFlowTest.java (또는 RestoreFlow 별도)

- src/test/.../management/board/controller/BoardModelRestorePurgeFlowTest.java

수정

- src/main/resources/templates/fragments/management/confirm-action.html — ‘restore-cascade’ actionKey 슬롯

- src/main/resources/static/global/confirm-action.js — restore-cascade 모드 처리

- src/main/resources/templates/management/{os,board}/list.html — restore form data-confirm-action="restore-cascade" + hidden cascade input

- OSImageController.restore(id, cascade) / BoardModelController.restore(id, cascade) 시그니처

- OSImageService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse / BoardModelService.restore(Long, boolean) → RestoreResponse 본체

- BiosRepository.findAllByBoardModel_IdAndIsDeletedTrue, BmcRepository.findAllByBoardModel_IdAndIsDeletedTrue 신설

유지

- BIOS / BMC / Subprogram restore endpoint 시그니처 보존 (leaf)

- OSEnvironment / OSPackageGroup 도메인 일체 손대지 않음

11. 다음 마일스톤

- G-S5-2-3 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E 확인.

- 다음 sub-slice : S5-3-1 (nudge modal fragment 화 — 4 도메인 *-new.js 의 nudge 호출 통일).