S5-3-1 — nudge modal fragment 화 (plan v1)

분류 : S5-3 묶음의 첫 sub-slice. nudge modal HTML 자체는 이미 fragment 화 됐으나, 4 도메인 (BIOS / BMC / ISO / Subprogram) 의 *-new.js 가 각자 modal 호출 로직을 자체 구현 (~200줄 × 4) → 전역 NudgeModal.handle() API 로 일원화. fragment include 의 prefix 도 모두 'nudge' 로 표준화.

1. 현재 상태 요약

- templates/fragments/management/nudge-modal.html : 이미 fragment 형태. prefix 파라미터로 element id 충돌 회피. 4 도메인 *-new.html 모두 include.

- static/global/nudge-modal.js : NudgeModal.handle(payload, options) 전역 API 가 선언되어 있으나 아무도 호출하지 않음.

- 4 도메인 *-new.js 가 각자 openNudgeModal() / openContentNudgeModal() / openIntentNudgeModal() 등을 직접 구현 → ~200줄 × 4 = ~800줄 중복.

- prefix 비일관 :

  - BIOS : 'biosNudge' (자체 prefix)

  - BMC : 'nudge'

  - ISO : 'nudge'

  - Subprogram : 'subprogramNudge'

- 사용자 동기 : “각 도메인마다 디자인이 조금씩 다른 문제” — 특히 기존 자원 선택 디자인이 도메인별 차이. fragment 화로 단일화.

2. 페이지 요구사항 (Notion 본문 그대로)

nudge modal 이 각 도메인마다 조금씩 디자인이 다르게 보이는 문제 수정.

- 특히 기존에 존재하는 자원의 디자인이 다른 문제 수정. modal 자체를 fragment 로 만들어서 활용.

3. URL / 데이터 흐름 스케치

신규 endpoint 없음. 기존 nudge endpoint (POST /management/<domain>/nudge/{id}/{proceed|replace|cancel}) 그대로 사용.

*-new.html (4 도메인)
  └─ <div th:replace="fragments/management/nudge-modal :: nudgeModal('nudge')">
       (prefix='nudge' 표준화)

*-new.js (4 도메인)
  └─ NudgeModal.handle(payload, {
        baseUrl: '/management/<domain>/nudge',
        prefix: 'nudge',
        listUrl,
        onError,
        afterCancel,
        intentMode: true|false,         // ISO/BIOS intent flow 전용
        onIntentReissued: callback,     // intent meta nudge 전용
        replaceParamName: 'targetId'    // BMC 의 'replaceTargetId' 호환
     });

4. 도메인 모델

신규 엔티티 / 스키마 / 백엔드 변경 없음.

| 변경 | 위치 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| JS 정비 | static/global/nudge-modal.js | NudgeModal.handle() 공식 API 정비 (JSDoc), applyReplaceBtnState() single-source-of-truth (R2 와 함께), intentMode / onIntentReissued / replaceParamName / toastMessages 옵션 |
| fragment prefix | nudge-modal.html | default = 'nudge' 고정 |
| **4 도메인 *-new.js 통합** | bios-new / bmc-new / iso-new / subprogram-new | 자체 200줄 × 4 제거 → NudgeModal.handle() 호출 |
| **4 도메인 *-new.html include** | bios-new / bmc-new / iso-new / subprogram-new | 모두 prefix=‘nudge’ |

5. 수직 슬라이스 10단계

| Step | 내용 | CP |
| --- | --- | --- |
| 1 | 본 plan docx 산출 | CP1 |
| 2 | View — 4 *-new.html 의 fragment include prefix 모두 'nudge' | CP2 |
| 3 | Controller — 변경 없음 | CP2 |
| 4 | DTO — 변경 없음 | CP2 |
| 5 | Service 시그니처 — 변경 없음 (NudgeModal.handle() API 정비 — JSDoc 한국어) | CP2 |
| 6 | Repository — 변경 없음 | CP3 |
| 7 | Entity — 변경 없음 | CP3 |
| 8 | nudge-modal.js 본체 정비 (intentMode / onIntentReissued / replaceParamName / toastMessages 옵션) + 4 *-new.js 통합 (200줄 × 4 제거 → handle() 호출) + 통합 테스트 (§6) | CP4 |
| 9 | 스키마 — 변경 없음 | CP4 |
| 10 | 브라우저 E2E — 사용자 단독 (4 도메인 nudge modal 동일 디자인 / 동일 버튼 라벨 / 동일 element id) | CP5 |

6. Step 8 통합 테스트 시나리오

JS 단위 테스트 인프라가 없으므로 백엔드 통합 테스트 + parity 검증 으로 cover.

| # | 카테고리 | 도메인 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | parity | BIOS / BMC / OS / Subprogram | 4 도메인 nudge endpoint URL 패턴 일관 (/management/<domain>/nudge/{id}/{proceed\¦replace\¦cancel}) |
| 2 | parity | 4 도메인 | NUDGE_REQUIRED 응답 구조 일관 (code / nudgeId / conflicts / expiresAt) |
| 3 | parity | 4 도메인 | TTL 5분 invariant (NudgeRegistry.TTL reflection 검증) |
| 4 | 회귀 | BIOS | BiosNudgeRequiredException → 409 + payload (MK2-WAVE2 회귀) |
| 5 | 회귀 | BMC | BmcNudgeRequiredException → 409 + payload |
| 6 | 회귀 | ISO | IsoNudgeRequiredException → 409 (MK2-WAVE3 hash precheck 회귀) |
| 7 | 회귀 | Subprogram | SubprogramNudgeRequiredException → 409 + payload |
| 8 | 회귀 | 4 도메인 | POST .../cancel → 204 NoContent |

합계 8 시나리오 + NudgeRegistryTest 단위 7 시나리오 (TTL/expire/remove/prune).

7. 예외 계층

- 신규 예외 없음.

- MK2 NudgeRequiredException 위계 그대로.

8. 예상 부산물 / 주의

- MK2-WAVE3 의 sealed IsoUploadIntentResponse (HASH_CHECK_REQUIRED / INTENT_TOKEN_ISSUED) 흐름 보전. ISO 의 hash precheck 회귀 0건.

- MK2-WAVE2 의 sealed NudgePayload (ContentNudgePayload / IntentMetaNudgePayload) 분기 보전.

- TTL 5분 : NudgeRegistry.TTL 변경 금지. 기존 5분 그대로.

- 4 도메인 *-new.js 의 ~800줄 제거 — 이는 본 sub-slice 의 가시적 산출.

- bios-new.html 의 'biosNudge', subprogram-new.html 의 'subprogramNudge' → 'nudge' 표준화. element id selector 도 이에 맞춰 정합.

- CLAUDE.md 수정 사항 : static/global/nudge-modal.js 의 NudgeModal.handle() 가 4 도메인의 단일 nudge modal 진입점이라는 사실을 1줄 명시 (S5-3-2 와 함께 일괄).

9. Verification 체크리스트

빌드

- ./gradlew compileJava compileTestJava BUILD SUCCESSFUL

- ./gradlew test 8 신규 + 7 단위 + 회귀 통과

기능

- 4 도메인 nudge modal 표시 시 동일한 element id (nudgeModal, nudgeProceedBtn, nudgeReplaceBtn, nudgeCancelBtn, nudgeTimer)

- 동일한 버튼 라벨 (“그래도 등록” / “기존 영구 삭제 후 등록” / “취소”)

- TTL 카운트다운 5:00 → 0:00 mm:ss 표시 동일

- proceed / replace / cancel 클릭 후 toast + redirect 동일

회귀

- MK2-WAVE2 ContentNudge 시나리오 16건 통과

- MK2-WAVE3 ISO precheck 시나리오 5건 통과

10. Critical Files

수정

- src/main/resources/static/global/nudge-modal.js — NudgeModal.handle() 공식 API 정비, intentMode / onIntentReissued / replaceParamName / toastMessages 옵션

- src/main/resources/templates/fragments/management/nudge-modal.html — prefix 기본값 'nudge' (변경 없을 수 있음)

- src/main/resources/templates/management/bios/bios-new.html — fragment include prefix 'biosNudge' → 'nudge'

- src/main/resources/templates/management/subprogram/subprogram-new.html — fragment include prefix 'subprogramNudge' → 'nudge'

- src/main/resources/static/management/bios/bios-new.js — 자체 nudge 호출 ~200줄 → NudgeModal.handle()

- src/main/resources/static/management/bmc-new.js — 동일 패턴

- src/main/resources/static/management/os/iso-new.js — 동일

- src/main/resources/static/management/subprogram/subprogram-new.js — 동일

신규 (테스트)

- src/test/.../management/common/nudge/NudgeModalParityTest.java — 4 도메인 cross-check (8 시나리오)

- src/test/.../management/common/nudge/NudgeRegistryTest.java — TTL/expire/remove/prune (7 시나리오)

유지

- 4 도메인 nudge service / controller / NudgeRegistry 일체 변경 없음 (백엔드 무변경)

11. 다음 마일스톤

- G-S5-3-1 : 본 sub-slice 완료 후 사용자 E2E (4 도메인 modal 시각 비교).

- 다음 sub-slice : S5-3-2 (tooltip 비활성 시 표시 보장).